|  |
| --- |
| **Утверждаю:**  директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Абрагимова  « » октября 2016 г. |

***Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов под жилищное строительство в Муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления** | | | **Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона** | | | **Принятие решения о проведе-**  **нии аукциона (дата,**  **месяц )** | **Сроки проведения**  **аукциона** |
| **Адрес,**  **кадастровый номер** | **Площадь**  **(га)** | **Категория, вид разрешенного использования** | **Кадастровые работы (дата, месяц)** | **Изменение категории, определение вида разрешен**  **ного исполь**  **зования (дата, месяц)** | **Проведение оценки рыночной стоимости (дата, месяц)** |
| 1 | г.Нефтеюганск, микрорайон 11. | 1,5814 | Развитие застроенной территории №14 | Межевание не требуется | - | ноябрь  2016 г. | ноябрь  2016 г. | январь 2017 г. |
| 2 | г.Нефтеюганск, микрорайон 11. | 1,6938 | Развитие застроенной территории №5 | Межевание не требуется | - | ноябрь  2016 г. | ноябрь  2016 г. | январь 2017 г. |
| 3 | г.Нефтеюганск, микрорайон 17. | 3,7252 | Развитие застроенной территории №1 | Межевание не требуется | - | ноябрь  2016 г. | ноябрь  2016 г. | январь 2017 г. |