|  |
| --- |
|  |

***Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду***

***земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов***

***в Муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2017 год***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления** | | | **Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона** | | | **Принятие решения о проведе-**  **нии аукциона (дата,**  **месяц )** | **Проведение аукциона** | | **Примечание (информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой)** |
| **Адрес,**  **кадастровый номер** | **Площадь**  **(га)** | **Категория, вид разрешенного использования** | **Кадастровые работы (дата, месяц)** | **Изменение категории, определение вида разрешен**  **ного исполь**  **зования (дата)** | **Проведение оценки рыночно рыночной стоимости (дата, месяц)** | **Аукцион по продаже земельного участка**  **(дата, месяц)** | **Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, (дата, месяц)** |
| 1 | г.Нефтеюганск, ул.Транспортная, земельный участок 13(строительный)  **86:20:0000052:24** | 0,6100 | Под строительство автосалона | Май- 2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 2 | г.Нефтеюганск, ул.Объездная дорога, земельный участок 3 (строительный)  **86:20:0000036:339** | 3,8224 | Под строительство дилерского и сервисного центра | Май- 2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 3 | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, земельный участок 1 (строительный)  **86:20:0000036:340** | 7,0516 | Под строительство торгово-развлекатель  ного центра | Май- 2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 4 | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, земельный участок 12-13 (строительный)  **86:20:0000036:334** | 2,5085 | Под строительство гостиницы с помещениями для размещения офисов | Май- 2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 5 | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, земельный участок 15 (строительный)  **86:20:0000036:337** | 0,8870 | Под строительство ресторанного комплекса | Май  2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 6 | г.Нефтеюганск, ул.Киевская, земельный участок 27 (строительный)  **86:20:0000043:385** | 0,1628 | Под строительство автомойки | Май 2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 7 | г.Нефтеюганск, ул.Киевская, земельный участок 28 (строительный)  **86:20:0000043:386** | 0,1698 | Под строительство станции технического обслуживания | Май  2015 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 8 | г.Нефтеюганск, ул.Транспортная, земельный участок № 17(стр)  **86:20:0000052:25** | 1,2579 | Под строительство логистического комплекса | Май 2015 | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 9 | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, земельный участок 14 (строительный)  **86:20:0000036:336** | 2,3177 | Под строительство офисного центра | Май-июнь  2016 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 10 | г.Нефтеюганск, ул.Ленина, земельный участок 10 (строительный)  **86:20:0000036:338** | 2,9791 | Под строительство бизнес центра | Ноябрь-декабрь 2016 г. | - | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II  квартал 2017 |  | - |
| 11 | г.Нефтеюганск,  Федеральная дорога, земельный участок № 12. **86:20:0000062:543** | 7,6400 | Под объекты торговли (склады) (4,0) | Декабрь  2016 |  | I  квартал 2017 | I  квартал 2017 | II -III  квартал 2017 |  | - |