Плановые показатели по благоустройству территорий

 муниципального образования города Нефтеюганска в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование мероприятий  |  | Перечень благоустраиваемых территорий  | Виды работ, исходя из минимального перечня |
| 2018 год | Благоустройство дворовых территорий  | 1. | 7 микрорайон, многоквартирные дома 1,2,3,4,5,6  | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 2. | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 2,3,6,9 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 3. | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 66, 67, 68, 70, 71  | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 4. | 16А микрорайон в районе многоквартирного дома 75, 76, 77, 78, 79, 74 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 5. | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 22, 24, 25, 26, 27 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 6. | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 7. | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 8. | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 3, 4, 5, 15 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| Благоустройство общественных территорий | 1. | Благоустройство Лыжной базы, 10 микрорайон (I очередь) | Строительство лыжно-роллерной трассы, тротуаров, велосипедных дорожек, сооружений для хранения инвентаря, приобретение и установка скамеек, урн, освещение, парковка для автотранспорта |
| 2. | Благоустройство 9 микрорайон, район многоквартирных домов 6, 7, 8 (Сквер) | Устройство тротуаров, ремонт внутриквартальных проездов, устройство детской площадки, мест для отдыха (настольных игр), приобретение и установка МАФ, скамеек, урн |
| 2019 год | Благоустройство дворовых территорий  | 1. | 6 микрорайон в районе многоквартирных домов 55, 56 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 2. | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 3. | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 33, 56 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 4. | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 5. | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 39, 40, 41, 42 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 6. | 8А микрорайон, в районе многоквартирных домов 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 7. | 12 микрорайон, район многоквартирных домов 55, 11 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 8. | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 17, 19, 20, 21, 22 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 9. | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| Благоустройство общественной территории | 1. | Благоустройство Лыжной базы, 10 микрорайон (II очередь) | Устройство площадок для стрельбы (стендовая, из лука и арбалета, биатлон), скалодром, катамараны, стритворкаут (Строительство, приобретение и монтаж оборудования), здания для хранения инвентаря, каток |
| 2. | Благоустройство 3 микрорайона  | Устройство пешеходных зон, детской площадки, озеленение (клумбы), скамейки, урны, МАФ |
| 2020 год | Благоустройство дворовых территорий  | 1. | 5 микрорайон, в районе многоквартирных домов 7, 8 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 2. | 8 микрорайон, в районе многоквартирных домов 3, 27 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 3. | 3 микрорайон, в районе многоквартирных домов 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 4. | 12 микрорайон, в районе многоквартирных домов 20, 42, 40, 39, 37, 43, 59 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 5. | 14 микрорайон в районе многоквартирного дома 12, 16, 15 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 6. | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 16, 17, 18, 19, 20 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 7. | 8А микрорайон в районе многоквартирных домов 30, 31, 32, 33 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 8. | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 90 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| Благоустройство общественной территории | 1. | Благоустройство Лыжной базы, 10 микрорайон (III очередь) | Строительство: Батутный центр, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий, площадки (футбол, волейбол, баскетбол), мини-гостиница для проживания спортсменов |
| 2. | Благоустройство 2А микрорайона (склон в районе «Светозара» | Город сказок (скульптуры), скамейки, урны, клумбы, МАФ |
| 2021 год | Благоустройство дворовых территорий  | 1. | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 1, 5, 6, 12, 13, 11 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 2. | 9 микрорайон, в районе многоквартирных домов 10, 9, 12, 13, 14, 15 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 3. | 8А микрорайон в районе многоквартирных домов 35, 36, 37, 38, 42, 43 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 4. | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 3, 4, 5, 6 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 5. | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 13, 14, 15, 16, 17 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 6. | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 11, 12, 13, 14 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 7. | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 4, 5, 6 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| Благоустройство общественной территории | 1. | Благоустройство 8 микрорайона (ул.Парковая) | Устройство тротуаров, освещение, клумбы, скамейки, урны |
| 2. | Благоустройство 5 микрорайона  | Устройство тротуаров, приобретение и установка МАФ, скамеек, урн, клумбы |
| 2022 год | Благоустройство дворовых территорий  | 1. | 9 микрорайон, в районе многоквартирных домов 10, 9, 12, 13, 14, 15 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 2. | 8А микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 25, 26 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 3. | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 27, 28, 29, 30, 31, 32, 23 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 4. | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 5. | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56, 57, 52 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| 6. | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 81, 82, 83, 85, 86, 87 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение  |
| Скамейки  |
| Урны |
| Благоустройство общественной территории |  | Благоустройство 11Б микрорайона | Устройство тротуаров, зон отдыха, приобретение и установка МАФ, скамеек, урн |
|  | Благоустройство 3 микрорайона (ул.Нефтяников) | Устройство тротуаров, детской и спортивной площадок, ограждений, освещение, приобретение МАФ, скамеек, урн |