# ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

Об информации о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Принято Думой города

29 ноября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству,  Дума города решила:

1.Информацию о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов принять к сведению согласно приложению.

2.Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы							        Н.Е. Цыбулько

30 ноября 2017 года

№ 290-VI

|  | Приложение к решению Думы города от 30.11.2017 № 290-VI |
| --- | --- |

Информация

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Задачи по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в муниципальном образовании город Нефтеюганск определены постановлением администрации города Нефтеюганска от 24.05.2017 №319-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года».

В соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов объём запланированных финансовых средств, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду организациями жилищно-коммунального комплекса, управляющими организациями и за счет бюджетных средств, составил 253,733 млн.руб., в том числе на подготовку жилищного фонда – 47,829 млн.руб.

Дополнительно из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югра были выделены финансовые средства в размере 18,425 млн.руб.

Согласно утвержденному плану мероприятий планировалось выполнить:

-по объектам теплоснабжения – капитальный ремонт и замена 1,96 км. сетей и ремонт котлов и котельного оборудования на общую сумму 91,675 млн.руб.

-по объектам водоснабжения и водоотведения – капитальный ремонт и замена 5,4 км. сетей на общую сумму – 29,445 млн. руб.

-по объектам газоснабжения запланировано провести текущий ремонт пунктов редуцирования газа, запорной арматуры, капитальный ремонт газовых колодцев и котлов на общую сумму - 2,396 млн. руб.

-по объектам электроснабжения – текущий и капитальный ремонт 223,0 км. сетей на общую сумму - 82,39 млн. руб.

-по жилищному фонду на общую сумму - 47,829 млн. руб. (текущий ремонт кровель, фасадов, утепление чердачных перекрытий, ремонт покрытий дворовых территорий, промывка и опрессовка систем отопления и пр.)

По состоянию на 30.10.2017 фактический объем финансовых средств, освоенных на подготовку объектов к ОЗП составил 180 979,75 тыс.руб., в том числе за счет собственных средств предприятий 180 979,5 тыс.руб.

Готовность объектов к отопительному периоду составляет:

| Объекты | План | Готовность объектов |
| --- | --- | --- |
| Котельных, шт(%) | 4 | 4(100%) |
| Тепловых сетей, км(%) | 118,0 | 118,0(100%) |
| Водопроводных сетей, км(%) | 145,9 | 145,9(100%) |
| Канализационных сетей, км(%) | 132,3 | 132,3(100%) |
| Электрических сетей, км(%) | 223,19 | 223,19(100%) |
| Сетей газоснабжения, км(%) | 107,2 | 107,2(100%) |
| ГРП | 14 | 14(100%) |
| Жилищный фонд, ед | 776 | 776(100%) |

Объемы ремонтов (замены) ветхих сетей:

| Объекты | План | Факт выполнения на 30.10.2017 |
| --- | --- | --- |
| тепловых сетей, км (%) | 1,96 | 1,96 (100%) |
| водопроводных сетей, км(%) | 2,139 | 0,801 (37%) |
| сетей канализации, км(%) | 3,3 | 1,026 (31%) |
| Электроснабжение, км(%) | 7,862 | 3,453(49,5%) |

Готовность резервных источников электроснабжения:

Перечень объектов, обеспеченных резервными источниками электроснабжения:

| № п/п | Место дислокации | Адрес объекта | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозпитьевое и производственное водоснабжение промобъектов» (ВОС) | г.Нефтеюганск, 7 мкр, строение №57/9 | ДЭС | 1 |
| 2 | Артезианские скважины | г.Нефтеюганск, 7 мкр., территория базы ОАО «Юганскводоканал» | ДЭС | 26 |
| 3 | Нежилое строение станции обезжелезивания (СОЖ) | г.Нефтеюганск, 7 мкр, строение №57/7 | ДЭС | 1 |
| 4 | Центральная котельная №1 | г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул.Мира, здание №3 | ДЭС 1 МВт | 1 |
| 5 | Центральная котельная №1 | г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Мира, здание №12 | ДЭС 1 МВт | 1 |
| 6 | Котельная поселка СУ-62 | г.Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение №17/2 | ДЭС 200кВт | 1 |
| 7 | Котельная поселка Звездный | г.Нефтеюганск, мкр. 11а,строение №87 | ДЭС 200кВт | 1 |
| 8 | АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» АБК-1 |  | БЭС 12000 | 1 |
| 9 | АО «ЮТЭК-Нефтеюганск», база АТЦ |  | ДЭС ETGP-560S/V | 1 |

На предприятиях ЖКХ города Нефтеюганска всего сформировано 14 аварийно-восстановительных бригад, в которых задействованы 77 человек и 43 единицы специализированной коммунальной техники.

Всего на 2017 год запланировано проведение 103 тренировок. По состоянию на 30.10.2017 проведено 93 тренировки, что составляет 90 %. Противоаварийные тренировки выполняются в соответствии с утвержденным планом.

У организаций коммунального комплекса сформирован и имеется на складах запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на сумму 30 647,3 тыс.руб.

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Нефтеюганска – в качестве основного и резервного топлива принят природный газ.

Приказом департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 21.09.2015 №33-нп утвержден норматив неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии для теплоснабжающей организации ОАО «Югансктранстеплосервис», который составляет 3,054 тыс.т. Имеющийся аварийный запас топлива ОАО «Югансктранстеплосервис» составляет 0,358 тыс.т., вместимость резервуаров 900 м³.

В 2017 году ОАО «Югансктранстеплосервис» подготовлены и направлены на утверждение в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (письмо от 24.08.2017  № исх.- 008401/17) расчеты нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии.

Для хранения необходимого запаса топлива на ЦК-1 требуется строительство резервуаров объемом 2000 м³ и 1000 м³.

ОАО «Югансктранстеплосервис» разработана проектно-сметная документация, которая проходит негосударственную экспертизу. ОАО «Югансктранстеплосервис» готовит документацию на проведение государственной экспертизы.

Учитывая потребность во вложении значительного объёма финансовых средств, муниципальному образованию требуется поддержка автономного округа.

В настоящее время ОАО «Югансктранстеплосервис» заключен и ежегодно продлевается договор на поставку дизельного топлива с ОАО «Нефтепродуктсервис» в объеме, не превышающем 3 200 тн.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.06.2017 №397-п утверждена комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов. Всего запланировано было провести проверку в отношении 430 потребителей, и 2 теплосетевых организаций.

04.10.2017 выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов Управлению тепловодоснабжения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

18.10.2017 выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов ОАО «Югансктранстеплосервис».

До 15.09.2017 года выдано 155 паспортов готовности потребителям тепловой энергии, что составляет 36% от запланированного (план 430 паспортов). После 15.09.2017 года – акты проверки готовности.

С 14.09. по 28.09.2017 года Северо-Уральским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования город Нефтеюганск.

27.10.2017 года получен паспорт готовности муниципального образования город Нефтеюганск.

За прошедшие месяцы отопительного периода 2017-2018 года на системах жизнеобеспечения не произошло каких-либо значительных аварийных и чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой не предоставление коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности.

В муниципальном образовании город Нефтеюганск сложилась сложная ситуация с расчетами ресурсоснабжающих организаций города перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Так, по состоянию на 07.11.2017 года задолженность ресурсоснабжающих организаций города Нефтеюганска составила:

Задолженность ОАО «Югансктранстеплосервис»:

-за поставленный газ перед ЗАО «Газпром Межрегионгаз Север» - 45,3 млн. рублей (задолженность за июль, август, сентябрь 2017 года).

- за электроэнергию - отсутствует

Задолженность ОАО «Юганскводоканал» по электроэнергии составляет всего - 46,14 млн. руб., в том числе:

-за электроэнергию перед АО «ТЭК» - 37,456 млн. руб. (за январь-сентябрь 2017 года);

-за электроэнергию перед ООО «СУЭСК» - 8,684 млн. руб. (за март-сентябрь 2017 года).

На сегодняшний день погасить задолженность за электроэнергию не предоставляется возможным, в связи с тем что общество несет расходы на содержание объектов,  затраты на которые не  включены в тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2016-2017г.г

Это расходы на содержание СОЖ (Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания) и КОС-50 («Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 тыс.м3/сут. в городе Нефтеюганске».

Таким образом, погашение задолженности ОАО «Юганскводоканал» за электроэнергию возможно при выделении субсидии на покрытие ранее понесенных и будущих затрат, не включенных в тариф 2016-2017г.г и плановый период 2018-2019г.г.

На сегодняшний день муниципальное образование не может самостоятельно решить обозначенную проблему.

Основной из проблем, связанных с наличием просроченной задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов являются неплатежи населения за потребленные энергоресурсы по тепловой энергии, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Так, по состоянию на 01.10.2017 года задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги составляет 378,1 млн. руб., в том числе:

- перед ОАО «Югансктранстеплосервис» - 248,4 млн. руб.;

- перед ОАО «Юганскводоканал» - 129,7 млн. руб.

В адрес заместителя Губернатора автономного округа-Югры Д.В.Шаповала и директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа Е.В.Ковальчука  направлены обращения о рассмотрении возможности выделения дотации из бюджета автономного округа на обеспечение сбалансированности местного бюджета в целях  покрытия расходов на содержание СОЖ и КОС-50.

В администрации муниципального образования город Нефтеюганск организована системная работа, направленная на урегулирование ситуации с погашением и недопущением роста просроченной задолженности населения и организаций за предоставленные ЖКУ, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Ежемесячно проводятся совещания, согласно утвержденному заместителем главы города графику проведения совещаний:

-по задолженности управляющих организаций и ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги;

-по задолженности за ЖКУ работников бюджетных учреждений и организаций города;

-по повышению эффективности работы судебных приставов в городе.

Проводится совместная работа управляющих организаций  и отделом УФССП по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, направленная на сокращение сроков исполнения решений судов.

В 4 квартале 2017 года планируется продолжить системную работу, направленную на снижение задолженности за ЖКУ, недопущение роста просроченной задолженности и повышения уровня собираемости денежных средств, в том числе:

-проведение рабочих совещаний, круглых столов;

-информирование граждан о необходимости соблюдения платежной дисциплины при оплате за ЖКУ, о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства разработан Комплекс мер («дорожная карта») по снижению и ликвидации просроченной задолженности населения города Нефтеюганска за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Комплекс мер утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 164-р (с дополнениями от 05.06.2017 № 213-р), определены ответственные исполнители, постоянно проводится мониторинг исполнения данного Комплекса мер.