Приложение

**Отчет**

**о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Нефтеюганск на период до 2027 года» за 2016 год**

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Нефтеюганск на период до 2027 года» утверждена решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-р.

Основной целью данной программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей.

Задачами программы являются:

* инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
* перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;
* разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
* повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
* обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации данной программы с 2014 по 2027 год.

В рамках выполнения целей и задач программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия по строительству (реконструкции), модернизации и капитальному ремонту инженерных сетей, расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск:

**По Подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 года»:**

- Капитальный ремонт объекта «Сети теплоснабжения», расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Нефтяников, от МК 4-4 Неф. до МК 12-9 Неф. (участок от МК 3-8 Неф до МК12-9 Неф) протяженностью **501 метр всего на сумму 54 523,775 тыс. рублей**, в том числе за счет средств окружного бюджета **51 797,585 тыс. рублей,** местного бюджета **2 726,19 тыс. рублей**;

- Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска за счет средств местного бюджета **на сумму 36 712,42 тыс. рублей**;

- Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 за счет средств местного бюджета на сумму **16 231,272 тыс. рублей**.

**По Подпрограмме "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах:**

- Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства **на общую сумму 98 332,232 тыс. рублей** (за счет средств окружного бюджета 84 627,217 тыс. рублей, местного бюджета 13 705,017 тыс. рублей, в том числе:

- Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) на сумму 51 640,578 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 41 312,478 тыс. рублей, местного бюджета 10 328,1 тыс. рублей;

- Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска за счет средств местного бюджета на сумму 2 919,394 тыс. рублей;

- КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная на сумму 43 772,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 43 314,739 тыс. рублей, местного бюджета 457,523 тыс. рублей.

**По производственной программе ОАО «Югансктранстеплосервис»:**

- Реконструкция тепловой сети в 11а микрорайоне (от УМ11а-12Сургут до ТК11а-бер.1, сети теплоснабжения протяженостью 211 м.п. г. Нефтеюганск по улице Сургутская от УМ-11а-14Сург. до ТК11а-12Сургут, сети теплоснабжения протяженостью 659,6 м.п. в 2-х трубном исполнении г. Нефтеюганск, мкр-н 11а от УМ 11а-14 Сур. до ТК11А-2а. Сети теплоснабжения, протяженостью 150 м.п. в 2-х трубном исполнении, г. Нефтеюганск, мкр.11а от ТК11а-бер.1 к ж.д №1.) протяженностью **840 метров** за счет собственных средств ОАО «Югансктранстеплосервис» **на сумму 47 621,816 тыс. рублей**;

- Капитальный ремонт сети теплоснабжения протяженностью 516,5 м г.Нефтеюганск, мкр.11а, пос.Звездный, сооружение 72/3 протяженностью **1244 метров** за счет собственных средств ОАО «Югансктранстеплосервис» **на сумму 15 054,892 тыс. рублей**.

**По производственной программе ОАО «Юганскводоканал»:**

- Хозяйственно-питьевой водопровод (капитальный ремонт водопровода по ул.Мамонтовская вдоль 12 мкр.) d 415, d 160, d 110 протяженностью **385 метров** за счет собственных средств ОАО «Юганскводоканал» **на сумму 3 678,0 тыс. рублей**;

- Сети водоснабжения (капитальный ремонт водопровода по ул.Парковая от ул.Сургутская до ул.Мира ) d 315 протяженностью 1**327 метров** за счет собственных средств ОАО «Юганскводоканал» **на сумму 6 649,0 тыс. рублей**;