Утверждаю

Глава города Нефтеюганска

____________С.Ю.Дегтярев

ПРОТОКОЛ № 2

заседания проектного комитета администрации города Нефтеюганска

04.08.2017

Присутствовали:

С.Ю.Дегтярев, А.В.Пастухов, Е.А.Абрамова, С.А.Шарабарина, Л.Ф.Хузин, Т.М.Мостовщикова, А.С.Тычина, А.В.Лебедев, О.Н.Мелёхина, Д.М.Черепанич, А.В.Мага, Е.В.Кузнецов, А.В.Пирожкова.

Повестка дня:

1.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации и ХМАО-Югры.

2.Об утверждении паспорта проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)».

3.Разное.

Слушали:

1.Шарабарину С.А., Большакову Н.Г., Лебедева А.В. - О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации и ХМАО-Югры.

2.Шарабарину С.А. - Об утверждении паспорта проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)».

3.Кузнецова Е.В. - о проектной инициативе «Оборудование улично-дорожной сети системами фото-видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме».

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации и ХМАО-Югры принять к сведению.

1.2.Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска совместно с отделом технической защиты информатизации комитета специальных мероприятий администрации города Нефтеюганска                                и департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска в целях достижения показателя «Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» портфеля проектов, основанного на целевых моделях, «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», а так же развития единой муниципальной сети передачи данных в администрации города Нефтеюганска:

1.2.1.Разработать проект муниципальной программы «Расширение информационного пространства».

Срок до 15.09.2017

2.1.Утвердить паспорт проекта «Разработка и введение в эксплуатацию портала закупок города Нефтеюганска в форме витрины муниципальных закупок муниципального образования город Нефтеюганск (ООО «РТС-тендер»)» (приложение 1 к протоколу).

2.2.Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска обеспечить согласование паспорта проекта.

Срок до 11.08.2017

3.Отклонить проектную инициативу «Оборудование улично-дорожной сети системами  фото-видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме».

Исполняющий обязанности

директора департамента

экономического развития                                                                  С.А.Шарабарина

Пирожкова Анна Вячеславовна

начальник отдела экономической

политики, инвестиций, проектного

управления и административной реформы

8 (3463) 22 57 96