УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска

________________________________________ А.В.Пастухов

План-график

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены в муниципальном образовании город Нефтеюганск

| Наименование, адрес (строительный адрес) проблемного объекта в соответствии с разрешением на строительство либо иным правоустанавливающим документом согласно которому осуществлялось строительство | Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в реестр | Количество граждан, включенных в реестр | Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении проблемного объекта | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр | Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | меры законодательного характера | меры организационного характера | меры финансового характера |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты |  |
| 1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 11А, дом 7 | 1 | 19 | 15* | ООО «Зодчий» |  |  |  | Подписание акта приема-передачи прав застройщика на жилой дом № 7 между ООО «Зодчий» и ЖСК | До 01 июня 2018 года | Создание ЖСК Передача участникам строительства ЖСК прав на объект незавершенного строительства. 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию | 30 декабря 2019 год |  |  |  |  |  |
| 2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17, дом 3, корпус 2 | 1 | 15 | 42* | ООО «СибНефтеПромСтрой» |  |  |  | 1. Обращение инвестора в суд с заявлением о намерениях достройки объекта | до 23 апреля 2018 года | 1 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта. 2. Получение гражданами свидетельств на право собственности |  |  |  | 31.12.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Государственная регистрация незавершенного строительством объекта «Многоквартирный жилой дом №3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» | до 01 мая 2018 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Формирование пакета документов для получения заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект, Предоставление пакета документов для получения заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры | до 14 мая 2018 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Проверка пакета документов для получения заключения на соответствие требованиям законодательства РФ и направление данного пакета в Минстрой РФ | до 18 мая 2018 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Обеспечение контроля над получением застройщиком заключения из Министерства строительства РФ о готовности достроить Объект | В сроки, уставленные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 № 760 «О порядке принятия заключения о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств застройщику лицу, имеющему намерение стать приобретателем» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Рассмотрение судом заявления инвестора о намерениях и принятие решения о передаче Объекта инвестору для завершения строительства | В сроки, уставленные Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Передача Объекта и документации по Объекту инвестору для завершения строительства | В течение 14 дней с момента вступления в силу судебного решения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Завершение строительства | до 20 декабря 2018 года |  |  |  |  |  |