УТВЕРЖДЕНО:

Глава города Нефтеюганска

___________________________ С.Ю.Дегтярёв

«_____» __________ 2018г.

План-график

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены в муниципальном образовании город Нефтеюганск

| Наименование, адрес (строительный адрес) проблемного объекта в соответствии с разрешением на строительство либо иным правоустанавливающим документом согласно которому осуществлялось строительство | Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в реестр | Количество граждан, включенных в реестр | Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении проблемного объекта | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр | Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | меры законодательного характера | меры организационного характера | меры финансового характера |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты |  |
| 1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17, дом 3, корпус 2 | 1 | 32 | 130 | ООО «СибНефтеПромСтрой» |  |  |  | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | до 20 декабря 2018 года | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  | До 28.12.2018 |
| 2. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 11А, дом 7 | 1 | 20 | 18 | ООО «Зодчий» |  |  |  | Завершение строительства объекта и ввод в эксплуатацию объекта жилищно-строительным кооперативом в рамках процедуры банкротства | 20 декабря 2019 год | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  | До 27.12.2019 |
| 3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16А, дом 53 (I очередь строительства) | 1 | 21 | 77 | ООО «Артель» |  |  |  | Завершение строительства | До 20 декабря 2020 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  | До 30.12.2020 |
| 4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16А, дом 53 (II очередь строительства) | 1 | 13 | 84 | ООО «Артель» |  |  |  | Завершение строительства | До 20 декабря 2021 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |  |  |  | До 29.12.2021 |