УТВЕРЖДЕНО:

Глава города Нефтеюганска

____________________С.Ю.Дегтярев

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по привлечению инвестора для завершения строительства

объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53» (далее-Объект)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление в адрес администрации города Нефтеюганск карточки предприятия ООО «Красное поле» | ООО «Артель» | До 17 июля 2018 |
| 2 | Предоставление в адрес администрации города Нефтеюганск предварительного договора, согласованного с ООО «Красное поле» о намерении достроить Объект | ООО «Артель» | До 18 июля 2018 |
| 3. | Рассмотрение предварительного договора о намерении достроить Объект на предмет предусмотренных гарантии участников долевого строительства | Администрация города Нефтеюганска | До 19 июля 2018 |
| 4. | Подписание предварительного договора о намерении достроить Объект с ООО «Красное поле» (далее – Инвестор) | ООО «Артель» | До 20 июля 2018 после исполнения п.3 |
| 5. | Подписание дополнительных соглашений к договорам долевого участия в строительстве с новыми сроками сдачи объекта в эксплуатацию | ООО «Артель» Инициативная группа участников долевого строительства | До 15 сентября 2018 |
| 6. | Передача Объекта Инвестору | ООО «Артель» | В течении 7 рабочих дней после исполнения п.5 |
| 7. | Внесение изменения в разрешение на строительство в связи с изменением Застройщика, с одновременным продлением срока действия разрешения на строительство | Инвестор Администрация города Нефтеюганска | В течении 5 рабочих дней со дня подачи заявления |
| 8. | Устранение замечаний по предписаниям Службы жилищного и строительного надзора | Инвестор | В течении 30 дней |
| 9. | Осуществление финансово-хозяйственного контроля со стороны дольщиков на протяжении всего строительства | Дольщики |  |
| 10. | Завершение строительства Объекта | Инвестор Служба жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры Администрация города Нефтеюганска. | 1 очередь - до 01.12.2019 (Передача квартир до 31.12.2019) 2 очередь - до 31.03.2020 (Передача квартир до 01.05.2020) 3 очередь - до 31.12.2020 |