****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г.Нефтеюганск

**Об утверждении муниципальной программы** **города Нефтеюганска**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нефтеюганска», от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» согласно приложению к постановлению.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации города Нефтеюганска:

2.1.от 13.05.2014 № 547-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.2.от 20.06.2014 № 699-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.3.от 25.07.2014 № 850-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.4.от 22.09.2014 № 1074-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.5.от 13.10.2014 № 1133-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.6.от 16.10.2014 № 1165-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.7.от 31.10.2014 № 1194-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.8.от 18.11.2014 № 1273-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.9.от 12.12.2014 № 1417-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.10.от 26.03.2015 № 242-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.11.от 12.05.2015 № 398-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.12.от 05.06.2015 № 488-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.13.от 30.06.2015 № 574-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.14.от 25.09.2015 № 902-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.15.от 19.10.2015 № 1019-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.16.от 18.11.2015 № 1157-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.17.от 17.12.2015 № 1263-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.18.от 16.02.2016 № 124-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.19.от 26.04.2016 № 380-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.20.от 08.06.2016 № 581-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.21.от 29.07.2016 № 763-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.22.от 01.09.2016 № 834-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.23.от 14.09.2016 № 866-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.24.от 25.10.2016 № 984-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.25.от 02.11.2016 № 1017-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.26.от 26.12.2016 № 1141-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.27.от 29.03.2017 № 187-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.28.от 25.05.2017 № 322-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.29.от 28.06.2017 № 414-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.30.от 19.07.2017 № 457-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.31.от 31.08.2017 № 546-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.32.от 16.10.2017 № 616-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.33.от 20.11.2017 № 701-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.34.от 21.12.2017 № 773-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.35.от 27.12.2017 № 813-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.36.от 24.01.2018 № 17-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.37.от 21.02.2018 № 74-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.38.от 04.04.2018 № 142-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.39.от 17.05.2018 № 211-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.40.от 13.06.2018 № 264-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.41.от 08.08.2018 № 389-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.42.от 26.09.2018 № 478-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.43.от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

 Приложение

 к постановлению

 администрации города

 от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города НефтеюганскаДепартамент градостроительства и земельных отношений администрации города Департамент образования и молодёжной политики администрации города Департамент муниципального имущества администрации городаКомитет культуры и туризма администрации города Комитет физической культуры и спорта администрации города  |
| Цели муниципальной программы | -Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития.-Повышение доступности и качества жилищных услуг.-Энергосбережение.-Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.-Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению. Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.2.Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске. 3.Привлечение долгосрочных частных инвестиций.4.Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.5.Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки. 6.Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов.7. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.8. Создание условий для улучшения санитар-ного состояния городских территорий.*9.* Улучшение эстетического облика города10.Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению.11.Обеспечение достижения показателей муниципальной программы.12.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани.13.Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях. |
| Подпрограммы или основные мероприятия муниципальной программы  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды»Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Подпрограмма 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»Подпрограмма 7«Обеспечение предоставления услуг по погребению» |
| Наименование портфеля проектов, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее - город) национальных проектов (программ) Российской Федерации  |  «Экология»«Жильё и городская среда» |
| Целевые показатели муниципальной программы  | -доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») - 100 %;-количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 41 ед.;-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») - 30%;-количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - 328 (шт.);-доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 5 %;-увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска – 3,06 км;-реконструкция тепловых сетей – 0,883 км;-доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100 %;-доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 85 %;-доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 95 %;-доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 77 %;-доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - 95,5 %;-удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 52 кВт\*ч/м²;-удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,24 Гкал/м²;-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 1,40 м³/чел.;-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,32 м³/чел.;-удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) –0,30 Гкал/м²;-удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - 34,20 м³/чел.;-удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 15,40 м³/чел.;-удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 39,18 кВт\*ч/м²;-удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,126 тыс.м³/чел.;-удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 0,063 т у.т./м²;-удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,163 т у.т./Гкал;-удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 11,90 кВт\*ч/м³;-доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 9,30 %;-доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 12 %;-удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,25 тыс.кВт\*ч/тыс.м²;-удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 0,00076 тыс.кВт\*ч/м³;-удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 0,011 кВт\*ч/м²; Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости – 12 шт;Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - 240шт;Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – 263 шт; Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – 0 м2;Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию -2462 тыс. м2;Количество капитально отремонтированных детских игровых площадок – 70 шт.;Количество капитально отремонтированных спортивных площадок – 25 шт.;Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период – 862 тыс.м2;Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) – 18 тыс.м2;Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) - 360 тыс. м2;Количество построенных детских игровых площадок – 70 шт.;Количество построенных спортивных площадок – 40 шт.;Количество отловленных безнадзорных животных – 1680 шт.;Ликвидация несанкционированных свалок – 320 куб.м.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации – 4574 тыс.кв.м.;Количество высаженных деревьев и кустарников – 560/3600 шт.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города 5,3 км. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2030 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах: 6 016 185,183тыс.руб.Объёмы финансирования по годам:2019 год – 638 294,133 тыс.руб.2020 год – 619 852,250 тыс.руб.2021 год – 568 485,250 тыс.руб.2022 год – 465 505,950 тыс.руб.2023 год – 465 505,950 тыс.руб.2024 год – 465 505,950 тыс.руб.в 2025-2030 годах – 2 793 035,700 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансирования обеспечения портфеля проектов в 2019–2030 годах: 107 740,900 тыс.руб.Объёмы финансирования по годам:2019 год – 39 501,600 тыс.руб.2020 год – 37 328,400 тыс.руб.2021 год – 30 910,900 тыс.руб.2022 год – 0,000 тыс.руб.2023 год – 0,000 тыс.руб.2024 год – 0,000 тыс.руб.в 2025-2030 годах – 0,000 тыс. рублей. |

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1.Формирование благоприятной деловой среды

Одним из направлений деятельности органа местного самоуправления является формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды в сфере коммунального хозяйства.

Именно приход частного бизнеса в коммунальное хозяйство позволит сформировать конкурентную среду в отрасли, повысить качество услуг и общую эффективность деятельности.

На сегодняшний день, в целях привлечения частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства города Нефтеюганска органом местного самоуправления начата работа по организации передачи в концессию систем коммунального комплекса.

В начале 2018 года разработана, утверждена и реализуется «дорожная карта» по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск.

В целях повышения результативности, стабильности и качества функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования, распоряжением администрации города Нефтеюганска от 06.06.2016 № 150-р (с изменениями) утвержден и реализуется комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганск на 2017-2020 годы.

Одним из факторов благоприятно влияющих на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности является оптимизация процесса прохождения административных процедур в органах местного самоуправления.

В соответствии с распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2016 № 297-рг «О плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 года Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 714-рп «Об основных направлениях инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году» нормативно-правовыми актами администрации города Нефтеюганска утверждены порядок взаимодействия по предоставлению услуги о выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и порядок взаимодействия по согласованию строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству электросетевого хозяйства, в части выдачи разрешений на производство земляных работ, снос (вырубку) или пересадку зеленых насаждений по принципу «одного окна».

1.2.Развитие конкуренции.

Обеспечение нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства - важнейшая социально-экономическая задача и приоритет политики муниципального образования.

Системное воздействие на экономику города с целью развития конкуренции является задачей органа власти муниципального образования.

Содействие развитию конкуренции в городе осуществляется посредством взаимодействия органа местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Югре разработан комплекс мер «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в автономном округе, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей и поэтапно реализуется на территории города Нефтеюганска.

Чтобы создать условия для конкуренции администрацией города осуществляется выработка и реализация мероприятий для равного доступа субъектов предпринимательства к муниципальным ресурсам.

Одним из основных способов достижения этих условий является – внедрение концессионных соглашений на рынке коммунальных услуг.

Реализация этого способа позволит привлечь на конкурсной основе эффективных частных операторов для управления коммунальной инфраструктурой, обеспечит приток частных инвестиций, будет стимулировать энергосбережение и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для обеспечения доступа потенциальных концессионеров к реестру объектов, возможных к передаче в концессию в ближайшее время органом местного самоуправления планируется размещение [переченя](file:///C%3A%5CUsers%5Cflotskihna%5CDesktop%5C%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%202017%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D1%81%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%203%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.doc#Par27) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)).

Деятельность по управлению многоквартирными домами является конкурентной сферой в жилищно-коммунальном комплексе, которая прежде всего обуславливает создание равных экономических и правовых условий для деятельности организаций независимо от организационно-правовой формы при управлении многоквартирными домами, а также развитие самоуправления граждан в жилищной сфере.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в муниципальном образовании социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

На эффективную реализацию муниципальной программы могут оказывать влияние следующие риски, связанные с достижением целей и задач муниципальной программы:

макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисными явлениями в финансовой системе;

финансовые риски - связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;

нормативные правовые риски - возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы;

административные риски - вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы при реализации мероприятий муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

Перечень возможных рисков при реализации

муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | модернизация и технологическое обновление основных фондов коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов |
| 2 | Недостаточное привлечение инвестиций вкоммунальный комплекс | обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию |

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач,подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, подготавливает отчётность о реализации целевой программы,рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов их реализации.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

-администрация города Нефтеюганска;

-департамент образования и молодежной политики;

-комитет физической культуры и спорта;

-комитет культуры и туризма;

-департамент градостроительства и земельных отношений;

-департамент муниципального имущества.

 Соисполнители муниципальной программы:

-осуществляют разработку и реализацию отдельных программных мероприятий (производят сбор исходных данных, разрабатывают технические задания, производят расчет потребностей в финансовых средствах на выполнение мероприятий, формируют заявки на финансирование и т.п.);

-представляют ответственному исполнителю требуемую информацию, в том числе информацию для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, для подготовки необходимой отчётности;

-представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

-принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременную разработку и реализацию программных мероприятий и планов их реализации; эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на выполнение мероприятий программы; достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа местному бюджету.

Реализация мероприятий в муниципальном образовании осуществляется в том числе с учетом внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, снижения эксплуатационных затрат и расходов на приобретение коммунальных ресурсов.

Муниципальными бюджетными учреждениями, организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизации и реконструкции сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей электроснабжения;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие);

установка приборов учета используемых энергетических ресурсов;

обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков).

Реализация мероприятия 1.1 [подпрограммы 1](#Par1282) осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятия 1.2 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам, осуществляется из бюджета автономного округа. Средства предоставляются муниципальным образованиям автономного округа в рамках межбюджетных отношений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе расходов бюджета автономного округа.

Реализация мероприятия 1.3 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями от 02.07.2012 № 330-V, от 28.05.2014 № 826-V), которым определены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, пользующимся услугами городской бани.

Социальная поддержка определена для следующих категорий:

-почётные граждане города Нефтеюганска, пенсионерами, инвалидами I и II групп, многодетные родители;

-дети в возрасте до 7 лет и дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Возмещение затрат предприятию, оказывающему услуги городской бани, осуществляется из бюджета города в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска.

Реализация мероприятия 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» подпрограммы 2 осуществляется: за счёт средств местного бюджета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и обеспечивает возмещение недополученных доходов управляющим организациям, затраты по содержанию свободных помещений муниципальной собственности и проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. Организация капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:

Основное мероприятие 4.1. «Улучшение санитарного состояния городских территорий» и основное мероприятие 4.2 «Благоустройство и озеленение города» за счёт средств местного бюджета в соответствии с правилами благоустройства и нормами законодательства Российской Федерации.

Основное мероприятие 4.3 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется за счет средств федерального регионального и местного бюджетов в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа, законодательством Российской Федерации, а так же в соответствии с приложениями 1-2 настоящей программы.

В рамках подпрограммы осуществляется комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий, внедрение и разработка механизмов вовлеченности граждан в благоустройство, содержание территорий кладбищ города Нефтеюганска, содержание земель общего пользования, механизированная уборка снега, противопаводковые мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок, услуги по приёмке и складированию снежных масс, содержание городского фонтана, скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, озеленение городских территорий.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» осуществляется:

-финансирование деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации и подведомственных учреждений: муниципального казенного учреждения коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Структурные подразделения Департамента, а также подведомственные учреждения принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 6 являются бюджет автономного округа и бюджет муниципального образования.

Муниципальная программа включает инициативные идеи:

трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню;

инициативное бюджетирование за счет средств бюджета муниципального образования и собственников жилья по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню;

благоустройство общественных территорий только по итогам общественного обсуждения проектов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды;

Реализация мероприятия 7.1. подпрограммы 7 осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации города Нефтеюганска. Возмещение недополученных доходов специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Нефтеюганске в связи с оказанием услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней осуществляется из бюджета города в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска, в целях обеспечения гарантированного государством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 1 Основные целевые показатели муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах  | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 |  0 |  41  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | развития Российской Федерации на период до 2024 года»), ед.\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %\* | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - (шт.) | 123 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 158 | 328 |

 Таблица 1.1

Дополнительныецелевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,06 |
| 3 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости - (шт.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 4 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - (шт.) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – (шт.в год) | 0 |  10 |  15 |  20 |  25 | 30  | 35  | 128 |  263 |
| 6 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – (м2) | 42 960 | 39 380 | 35 801 | 32 220 | 28 640 | 25 060 | 22 804 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2 | 2 432 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2462 | 2462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| 8 | Количество капитально отремонтированных детских игровых площадок,шт | 8 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 70 |
| 9 | Количество капитально отремонтированных спортивных площадок, шт. | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 10 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс.м2 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс.м2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 18 |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2 | 21,29 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180 | 360 |
| 13 | Количество построенных детских игровых площадок, шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 14 | Количество построенных спортивных площадок, шт. | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 40 |
| 15 | Количество отловленных безнадзорных животных,шт. | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  840 | 1680 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок,куб.м. | 375 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 320 | 320 |
| 17 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс.кв.м. | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 |  4574 | 4574 |
| 18 | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | 10/300 | 10/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 300/1800 | 560/3600 |
| 19 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей, км | 0,0 | 0,883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,883 |

Таблица 1.2

Целевые показатели

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

по отраслям экономики (годовые\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 94,53 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 | 97,50 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 81,90 | 82,10 | 82,30 | 82,60 | 82,80 | 83,00 | 83,20 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 93,00 | 93,10 | 93,20 | 93,30 | 93,40 | 93,50 | 93,60 | 95,00 | 95,00 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 75,8 | 75,90 | 76,00 | 76,10 | 76,20 | 76,30 | 76,40 | 77,00 | 77,00 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 94,20 | 94,30 | 94,40 | 94,50 | 94,60 | 94,70 | 94,80 | 95,50 | 95,50 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м² | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,00 | 52,00 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м² | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,40 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м² | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел. | 34,66 | 34,65 | 34,60 | 34,59 | 34,55 | 34,50 | 34,40 | 34,20 | 34,20 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел. | 15,50 | 15,49 | 15,48 | 15,47 | 15,46 | 15,45 | 15,46 | 15,40 | 15,40 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м² | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 | 39,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс.м³/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м³/чел. | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м² | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях,т у.т./млн.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт\*ч/м³ | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 9,44 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 9,42 | 9,42 | 9,41 | 9,30 | 9,30 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 14,22 | 14,20 | 14,10 | 14,00 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 12,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/тыс.м² | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/м³ | 0,00083 | 0,00082 | 0,00081 | 0,00080 | 0,00079 | 0,00078 | 0,00077 | 0,00076 | 0,00076 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт\*ч/м² | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,011 |

\*- Фактически достигнутые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики рассчитываются по итогам года, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

|  |
| --- |
| Таблица 2Перечень основных мероприятий муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| всего | в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1 |  Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения (целевые показатели № 1 Таблица 1, № 2 и № 20 Таблица 1.1) | департамент градостроительства и земельных отношенийадминистрации города | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 623,600 | 525,400 | 541,000 | 557,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа |   1 623,600 |  525,400 |  541,000 |  557,200 |  0,000 |  0,000 |  0,000 |  0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 17 988,900 | 5 996,300 | 5 996,300 | 5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет |  17 988,900 |  5 996,300 |  5 996,300 |  5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 19 612,500 | 6 521,700 | 6 537,300 | 6 553,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 1 623,600 | 525,400 | 541,000 | 557,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 17 988,900 | 5 996,300 | 5 996,300 | 5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда(целевые показатели: Таблица 1, показатель-№ 4 Таблица 1.1, показатель - № 3, 4, 6) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 261 847,200 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 130 923,600 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 261 847,200 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 130 923,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | всего | 18 927,600 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 18 927,600 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов(целевые показатели № 5 Таблица 1.1,) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 41 394,000 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 41 394,000 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 322 168,800 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 161 084,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 322 168,800 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 161 084,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе (Целевые показатели № 1-4, № 7-10 Таблица 1.2) | администрация города Нефтеюганска | всего | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент образования и молодежной политики администрации города | всего | 33 060,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 33 060,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет физической культуры и спорта администрации города | всего | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет культуры и туризма администрации города | всего | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 1 800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры (Целевые показатели № 1-5, № 22-28 Таблица 1.2) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 8 384,400 | 698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,070 | 4 192,200 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 8 384,400 | 698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 | 4 192,200 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| организации коммунального комплекса | всего | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (Целевые показатели № 1-5, № 14-17, № 19-20 Таблица 1.2) | организации, обслуживающие жилищный фонд  | всего | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 147 172,500 | 49 023,700 | 49 311,800 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 29 302,200 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 58 604,400 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 29 302,200 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды |
| 4.1. | Улучшение санитарного состояния городских территорий (таблица 1.1 целевые показатели 7-10, 13-17,19) |  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 752 700,200 | 155 297,900 | 155 297,900 | 155 297,900 | 142 978,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 857 871,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 26 458,200 | 8 819,400 | 8 819,400 | 8 819,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 1 726 242,000 | 146 478,500 | 146 478,500 | 146 478,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 857 871,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение города (таблица 1.1. целевой показатель 11,12,18) |  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 625 162,183  | 64 889,283  | 50 933,900  | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 305 603,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 625 162,183  | 64 889,283  | 50 933,900  | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 305 603,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (таблица 1, целевые показатели 2,3) |  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 107 740,900  | 39 501,600 | 37 328,400 | 30 910,900  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 84 821,600 | 31 257,100 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 22 919,300 | 8 244,500 | 7 751,000 | 6 923,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 4 | всего | 2 485 603,283 | 259 688,783 | 243 560,200 | 237 142,700 | 193 912,400 | 193 912,400 | 193 912,400 | 1 163 474,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 111 279,800 | 40 076,500 | 38 396,800 | 32 806,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 374 323,483 | 219 612,283 | 205 163,400 | 204 336,200 | 193 912,400 | 193 912,400 | 193 912,400 | 1 163 474,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 5«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 2 878 927,100 | 240 801,650 | 239 500,950 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 878 927,100 | 240 801,650 | 239 500,950 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 5 | всего | 2 878 927,100 | 240 801,650 | 239 500,950 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 878 927,100 | 240 801,650 | 239 500,950 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |
| 6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (целевой показатель № 1 Таблица 1, целевой показатель № 1 Таблица 1.1) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 133 659,200 | 45 730,300 | 44 414,000 | 43 514,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 113 610,200 | 38 870,700 | 37 751,900 | 36 987,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 20 049,000 | 6 859,600 |  6 662,100 | 6 527,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по подпрограмме 6 | всего | 133 659,200 | 45 730,300 | 44 414,000 | 43 514,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 113 610,200 | 38 870,700 | 37 751,900 | 36 987,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 20 049,000 | 6 859,600 |  6 662,100 | 6 527,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение предоставления услуг по погребению» |
| 7.1. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего |  29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет |  29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 7 | всего |  29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | местный бюджет | 29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 6 016 185,183 | 638 294,133 | 619 852,250 | 568 485,250 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 226 513,600 | 79 472,600 | 76 689,700 | 70 351,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 5 701 103,483 | 514 681,533 | 498 734,450 | 498 133,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  | всего | 107 740,900 | 39 501,600 | 37 328,400 | 30 910,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 84 821,600 | 31 257,100 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 22 919,300 | 8 244,500 | 7 751,000 | 6 923,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы |  | всего | 5 908 444,283 | 598 792,533 | 582 523,850 | 537 574,350 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 141 692,000 | 48 215,500 | 47 112,300 | 46 364,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 5 678 184,183 | 506 437,033 | 490 983,450 | 491 210,150 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| иные  | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 5 860 269,483 | 588 541,833 | 569 811,850 | 562 872,950 | 459 893,650 | 459 893,650 | 459 893,650 | 2 759 361,900 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 226 513,600 | 79 472,600 | 76 689,700 | 70 351,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 5 633 755,883 | 509 069,233 | 493 122,150 | 492 521,650 | 459 893,650 | 459 893,650 | 459 893,650 | 2 759 361,900 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 1 | администрация города Нефтеюганска | всего | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 2 | департамент образования и молодежной политики администрации города | всего | 33 060,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 33 060,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 3 | комитет физической культуры и спорта администрации города | всего | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | местный бюджет | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 4 | комитет культуры и туризма администрации города | всего | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 5 | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 6 | департамент муниципального имущества администрации города | всего | 18 927,600 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 18 927,600 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Средства собственников |  | всего | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта  | Наименование проекта или мероприятия | Ответственный исполнитель | Номер основного мероприятия | Цели  | Срок реализации | Источники финансирования  | Значения показателя по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2019г. по 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | Портфель проектов «ЭКОЛОГИЯ» | Портфель проектов «ЭКОЛОГИЯ» (номер показателя из таблицы 1.1)19 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4.1. | Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города  | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по паспорту портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ» | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| № | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Портфель проектов «Жилье и городская среда» (номер показателя из таблицы 2,3) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  4.3. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | 01.01.2019-31.12.2022 | всего | 39 501,600 | 37 328,400 | 30 910,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107 740,90 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 31 257,100 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 821,600 |
| местный бюджет | 8 244,500 | 7 751,000 | 6 923,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 919,300 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | всего | 39 501,600 | 37 328,400 | 30 910,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107 740,90 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 31 257,100 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 821,600 |
| местный бюджет | 8 244,500 | 7 751,000 | 6 923,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 919,300 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя\*\* |
|
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| Задачи-Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов-Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани-Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановление Правительства автономного округа от 23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, кмРеконструкция тепловых сетей, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | Направлено на недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»(подпрограмма IV «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов») |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | Направлено на обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» (с изм. от 02.07.2012 № 330-V, от 28.05.2014 № 826-V). Возмещение затрат предприятию, оказываю-щему услуги городской бани, осуществляется из бюджета города в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цели - Повышение доступности и качества жилищных услуг |
| Задачи-Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки. -Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижение количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов. |
| Подпрограмма 2Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | Ремонт многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости;Капитальный ремонт многоквар-тирных домов (капитальный ремонт общего имущества МКД)Работы по капитальному ремонту, которые требовалось произвести на дату приватизации первого жилого помещения в год;Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в год; |  Жилищный кодекс Российской ФедерацииПрограмма капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО - ЮгрыЖилищный кодекс Российской Федерации | Количество отремонтированных многоквар-тирных домов при возникновении неотло-жной необходимости ;Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества |  | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления |
| 2.2 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов | Снос домов за счет средств бюджета  | Жилищный кодекс Российской Федерации | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета |
| Цель - Энергосбережение |
| Задача - Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м²Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м²Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. |
| 3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./ГкалУдельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт\*ч/м³Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | установленным нормативам), кВт\*ч/м² (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/тыс.м²Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/м³ |
| 3.3 | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м²Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м²Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м³/чел.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м² |
| Цели Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |
| Задачи: Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиямиСоздание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий. Улучшение эстетического облика города. |
| Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. | Улучшение санитарного состояния городских территорий  | Отлов безнадзорных животныхЛиквидация несанкционированных свалокПроведение дезинфекции, дератизацииСодержание земель общего пользованияСодержание кладбищаМеханизированная уборка снегаВывоз снегаСанитарная очистка береговой линии от мусора в границах города (5,3 км) | Правила благоустройства города Нефтеюганска | Количество отловленных безнадзорных животных,шт. Ликвидация несанкционированных свалок,куб.м. Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс.кв.м. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс.м2 Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение города  | Высадка деревьев и кустарниковРемонт (строительство) тротуаров, пешеходных дорожекРемонт (строительство) внутриквартальных проездовУстройство ледового и снежных городковВыполнение работ в рамках проектов по «Инициативному бюджетированию»Содержание архитектурно-скульптурных композиций и памятниковРемонт архитектурно-скульптурных композицийКапитальный ремонт детских игровых площадокКапитальный ремонт детских спортивных площадокСтроительство детских игровых площадокСтроительство детских спортивных площадокСодержание городского фонтанаМонтаж и содержание искусственных елейПотребление электроэнергииТехническое обслуживание и содержание электроустановок уличного и дворового освещения | Правила благоустройства города Нефтеюганска | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт.Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс.м2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2Количество капитально отремонти-рованных детских игровых площадок,шт Количество капитально отремонти-рованных спортивных площадок, шт. Количество построенных детских игровых площадок, шт. Количество построенных спортивных площадок, шт.  |
| 4.3. | «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  | - Выполнение благоустройства дворовых территорий;- выполнение благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»-подготовка дизайн-проектов, проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»-Проведение рейтингового голосования, общественных | Приложение 1, 2Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (ред. от 16.12.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), ед.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | обсуждений по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  | формирования современной городской среды» | возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %\* |
| Задачи: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли |  | Положение о Департаменте ЖКХ администрации города Нефтеюганска, утверждённое Решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2013г. № 587-V/,Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 20.01.12 № 14-р "Об утверждении Устава НГ МКУ КХ "Служба единого заказчика",Распоряжение администрации г. Нефтеюганска №56-р от 24.03.2015г. "Об утверждении Устава МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: -Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| Задачи:-Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов-Привлечение долгосрочных частных инвестиций-Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса |
| Подпрограмма 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |
| 6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), % |
|  |  |  |  | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
| Цель - Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению |
| Задача -Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению. |
| Подпрограмма 7: Обеспечение предоставления услуг по погребению |
| 7.1. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | Направлено на возмещение недополученных доходов специализированной службе по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней в целях обеспечения гарантированного государством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. | Нормативно-правовой акт администрации города Нефтеюганска |  |

 Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования, год | Источник финансирования |
| 1 | Сети газоснабжения микрорайона 11А в г. Нефтеюганске. Окончание (1 этап) | 1439 м | 2022 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Сети газоснабжения микрорайона 11А в г. Нефтеюганске. Окончание (2 этап) | 1623 м | 2022 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 3 | Реконструкция сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК1-1Наб. Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК "КЦ Обь" во 2 микрорайоне г. Нефтеюганск | 883 м | 2018-2019 | местный бюджет (привлеченные средства ООО «РН-ЮНГ» АО «Роснефть») |

Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Дворовые территории, подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ |
| 1 | 2 |
|  | 2019 год |
| 1 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 15 |
| 2 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 1а, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 3 | 6 микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56 |
| 4 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 5 | 8А микрорайон в районе многоквартирных домов 30, 31, 32, 33 |
| 6 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 22, 24, 25, 26, 27. |
| 7 | 10 микрорайон, район многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11. |
| 8 | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 2, 3, 6, 7, 9. |
| 9 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 39, 40, 41, 42 |
| 10 | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 81, 82, 83, 85, 86, 87 |
|  | 2020 год |
| 11 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 6, 7, 8, 9, 10 |
| 12 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 17, 19, 20, 21, 22 |
| 13 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 34, 35, 43, 44, 45, 46 |
| 14 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 29 |
| 15 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 25, 26, 27 |
| 16 | 12 микрорайон, в районе многоквартирных домов 20, 42, 40, 39, 37, 43, 59 |
| 17 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 23, 24, 25, 27, 29 |
| 18 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 27, 28, 29, 30, 31 |
| 19 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 66, 67, 68, 70, 71 |
| 20 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 10, 10а, 11 |
|  | 2021 год |
| 21 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11 |
| 22 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 11, 12, 13, 14 |
| 23 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 3, 4, 5, 6 |
| 24 | 7 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 25 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 42 |
| 26 | 9 микрорайон, в районе многоквартирных домов 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| 27 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 21, 22, 23, 24, 20 |
| 28 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 23, 25, 26, 32 |
|  | 2022 год |
| 29 | 8 микрорайон, в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 30 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
| 31 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 4, 5, 6 |
| 32 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 28, 29, 30, 31 |
| 33 | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 33, 34, 35, 36, 26, 27, 28, 38, 56 |
| 34 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 12, 15, 16 |
| 35 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 45. |
| 36 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56, 57, 52 |
| № п/п | Общественные территории, подлежащие благоустройству |
|  | 2018 год |
| 1 | Благоустройство 12 микрорайона (в районе МБОУ СОШ № 9) |
|  | 2019 год |
| 2 | Благоустройство 2а микрорайона («Город сказок») |
| 3 | Благоустройство 3 микрорайона (Мемориальная и культурно-досуговая зона) |
|  | 2020 год |
| 4 | Благоустройство Набережной |
|  | 2021 год |
| 5 | Благоустройство общественной территории во 2а микрорайоне от спорткомплекса «Жемчужина Югры» до ул.Набережная |
|  | 2022 год |
| 6 |  Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7) и Центра национальных культур |
| 7 | Благоустройство 10 микрорайона вдоль улицы Ленина границах улиц Парковая и Жилая |

Приложение 2

к муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ

по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |
|  | Скамья |
| 1.1 |  | Скамья без спинки:длина скамейки - 1,5 м;ширина – 380 мм;высота - 680 мм. |
| 1.2. |  | Скамья без спинки:длина скамейки - 2,0 м;ширина - 385 мм;высота - 660 мм. |
| 1.3. |   | Скамья со спинкой:длина скамейки - 2,085 м;ширина - 770 мм;высота - 975 мм. |
|  | Урна  |
| 2.1. |  | Урна металлическая «Деревянный декор»:высота - 665мм;ширина - 420 мм;объем: 10 л |
| 2.2. |  | Урна для мусора:высота - 540 м;ширина – 400 мм;объем: 20 л. |
| 2.3. |  | Урна уличная: высота - 570 мм;ширина - 480 мм;объем: 40 л. |
| 3. | Консоль (освещение) |
|  | C:\Users\BaikovaTS\Pictures\фонарь.png |  Модуль, консоль, К-1, 48 Вт

|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток | 6000 Лм |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура | 4000К |
| Возможна замена аналогом |  |
|  |  |
|  |  |

 |

Согласование

проекта постановления администрации города

«Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

1.Визы:

Заместитель главы города А.А.Метелев

Директор департамента

финансов Л.И.Щегульная

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Р.Р.Ахмадуллин

Исполняющий обязанности

директора департамента

градостроительства и

земельных отношений З.Т.Ерусланкина

Директор департамента

по делам администрации С.И.Нечаева

Директор департамента

экономического развития С.А.Григорьева

Начальник юридическо-

правового управления И.Н.Иванчикова

2.Проект разработан:

заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Д.А.Лопаревым.

Телефон: 25 08 11.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

ИАО ДДА.