****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.09.2019 |  | № 877-п |

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нефтеюганска», от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 20.02.2019 № 77-п, от 26.03.2019 № 130-п, от 24.04.2019 № 209-п, от 20.05.2019 № 256-п, от 19.06.2019 № 480-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»:

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы  | -доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 100 %;-количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 41 ед.;-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 30%;-количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества – 328 (шт.);-доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 5 %;-увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска – 3,06 км;-реконструкция тепловых сетей – 0,883 км;-доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 100 %;-доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 85 %;-доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 95 %;-доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 86 %;-доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - 97,5 %;-удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 46 кВт\*ч/м²;-удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,22 Гкал/м²;-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 4,71 м³/чел.;-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,66 м³/чел.;-удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,30 Гкал/м²;-удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 30,3 м³/чел.;-удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 15,10 м³/чел.;-удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 40,7 кВт\*ч/м²;-удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,066 тыс.м³/чел.;-удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 0,0649 т у.т./м²;-удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,163 т у.т./Гкал;-удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 0,34 кВт\*ч/м³;-доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 9,30 %;-доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 12 %;-удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,32 тыс.кВт\*ч/тыс.м²;-удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 0,00022 тыс.кВт\*ч/м³;-удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 0,011 кВт\*ч/м²; Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости – 12 шт.;Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год – 240 шт.;Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – 263 шт.; Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – 0 м2;Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию – 2462 тыс. м2;Количество отремонтированных детских игровых площадок – 70 шт.;Количество отремонтированных спортивных площадок – 25 шт.;Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период – 862 тыс.м2;Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) – 18 тыс.м2;Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) – 360 тыс. м2;Количество установленных детских игровых площадок – 70 шт.;Количество установленных спортивных площадок – 40 шт.;Количество отловленных безнадзорных животных – 1680 шт.;Ликвидация несанкционированных свалок – 320 куб.м.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации – 4574 тыс.кв.м.;Количество высаженных деревьев и кустарников – 560/3600 шт.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города 5,3 км.;Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 10 шт.;Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов – 42 шт.;100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г.Нефтеюганска – 2,170 тыс. тн. |

 ».

1.1.2.Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах: 6 506 966,96533 руб.Объёмы финансирования по годам:2019 год – 1 117 197,51333 руб.2020 год – 642 345,957 тыс.руб.2021 год – 557 869,945 тыс.руб.2022 год – 465 505,950 тыс.руб.2023 год – 465 505,950 тыс.руб.2024 год – 465 505,950 тыс.руб.в 2025-2030 годах – 2 793 035,700 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансирования обеспечения портфеля проектов в 2019–2030 годах: 115 734,74133 руб.Объёмы финансирования по годам:2019 год – 47 495,44133 руб.2020 год – 37 328,400 тыс.руб.2021 год – 30 910,900 тыс.руб.2022 год – 0,000 тыс.руб.2023 год – 0,000 тыс.руб.2024 год – 0,000 тыс.руб.в 2025-2030 годах – 0,000 тыс. рублей. |

».

1.2.В разделе 2.Механизм реализации муниципальной программы после слов «В рамках реализации подпрограммы 5 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» осуществляется:

- финансирование деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации и подведомственных учреждений: муниципального казенного учреждения коммунального хозяйства «Служба единого заказчика», муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» и Нефтеюганского городского муниципального казенного учреждения «Реквием» дополнить абзацем следующего содержания:

 «-Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение «Реквием» предоставляет гарантированный перечень услуг по погребению умерших, имевших и не имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней.

Услуги по погребению должны быть предоставлены и выполнены применительно к любому заказчику.

В гарантированный перечень услуг по погребению (кремации) умершего входит:

- оформление документов, необходимых для погребения и кремирования;

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

- погребение (кремация).

Основная деятельность Нефтеюганского городского муниципального казенного учреждения - это содержание 100% объектов похоронного обслуживания, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм, 100% удовлетворение обращений о предоставлении ритуальных услуг и гарантирует каждому человеку после его смерти погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле.».

1.3.Таблицу 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 1.1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 2 к муниципальной программе изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6.Приложение 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

|  |
| --- |
|   Приложение 1 к постановлению администрации города от 05.09.2019 № 877-п Основные целевые показатели муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах  | 6 |  5 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 |  0 |  35  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | развития Российской Федерации на период до 2024 года»), ед.\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %\* | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - (шт.) | 123 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 158 | 328 |

 Приложение 2

 к постановлению

 администрации города

 от 05.09.2019 № 877-п

Дополнительныецелевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,06 |
| 3 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости - (шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - (шт.) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 240 |
| 5 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – (шт.в год) | 0 |  10 |  15 |  20 |  25 | 30  | 35  | 128 |  263 |
| 6 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – (м2) | 42 960 | 39 380 | 35 801 | 32 220 | 28 640 | 25 060 | 22 804 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2 | 2 432 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2462 | 2462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| 8 | Количество отремонтированных детских игровых площадок, шт. | 8 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 70 |
| 9 | Количество отремонтированных спортивных площадок, шт. | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 10 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс.м2 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс.м2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 18 |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2 | 21,29 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180 | 360 |
| 13 | Количество установленных детских игровых площадок, шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 14 | Количество установленных спортивных площадок, шт. | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Количество отловленных безнадзорных животных, шт. | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  840 | 1680 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м. | 375 | 375 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 320 | 320 |
| 17 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс.кв.м. | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 |  4574 | 4574 |
| 18 | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | 10/300 | 10/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 50/300 | 300/1800 | 560/3600 |
| 19 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей, км | 0,0 | 0,883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,883 |
| 21 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 10 шт.; | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 22 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов – 42 шт.; | 42 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г. Нефтеюганска – тыс.тонн | 2,170  | 2,170  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,170  |

 Приложение 3

 к постановлению

 администрации города

 от 05.09.2019 № 877-п

|  |
| --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| всего | в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1 |  Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения (целевые показатели № 1 Таблица 1, № 2 и № 20 Таблица 1.1) | департамент градостроительства и земельных отношенийадминистрации города | всего | 143 603,126 | 143 603,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 143 603,126 | 143 603,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 623,600 | 525,400 | 541,000 | 557,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа |   1 623,600 |  525,400 |  541,000 |  557,200 |  0,000 |  0,000 |  0,000 |  0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 177 916,657 | 165 924,057 | 5 996,300 | 5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет |  177 916,657 |  165 924,057 |  5 996,300 |  5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Содержание объектов коммунального комплекса | департамент градостроительства и земельных отношенийадминистрации города | всего | 980,893 | 980,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 980,893 | 980,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 324 124,276 | 311 033,476 | 6 537,300 | 6 553,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | бюджет автономного округа | 1 623,600 | 525,400 | 541,000 | 557,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 322 500,676 | 310 508,076 | 5 996,300 | 5 996,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда(целевые показатели: Таблица 1, показатель-№ 4 Таблица 1.1, показатель - № 3, 4, 6) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 268 740,806 | 28 714,206 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 130 923,600 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 268 740,806 | 28 714,206 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 21 820,600 | 130 923,600 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | всего | 18 943,338 | 1 593,038 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 18 943,338 | 1 593,038 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов(целевые показатели № 5 Таблица 1.1,) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 44 006,759 | 6 062,259 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 44 006,759 | 6 062,259 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 331 690,903 | 36 369,503 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 161 084,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 331 690,903 | 36 369,503 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 26 847,400 | 161 084,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе (Целевые показатели № 1-4, № 7-10 Таблица 1.2) | администрация города Нефтеюганска | всего | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент образования и молодежной политики администрации города | всего | 41 724,105 | 11 419,105 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | местный бюджет | 41 724,105 | 11 419,105 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет физической культуры и спорта администрации города | всего | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет культуры и туризма администрации города | всего | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 1 800,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент градостроительства и земельных  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | отношений администрации города | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | всего | 575,109 | 575,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 575,109 | 575,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры (Целевые показатели № 1-5, № 22-28 Таблица 1.2) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 8 384,400 | 698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 | 698,070 | 4 192,200 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 8 384,400 | 698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 |  698,700 | 698,700 | 4 192,200 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| организации коммунального комплекса | всего | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (Целевые показатели № 1-5, № 14-17, № 19-20 Таблица 1.2) | организации, обслуживающие жилищный фонд  | всего | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 156 411,714 | 58 262,914 | 49 311,800 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 29 302,200 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 67 843,614 | 14 122,914 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 4 883,700 | 29 302,200 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды |
| 4.1. | Улучшение санитарного состояния городских территорий (таблица 1.1 целевые показатели 7-10, 13-17,19) |  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 1 796 202,200 | 165 768,900 | 188 313,400 | 155 313,400 | 142 978,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 857 871,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28 184,700 | 10 514,900 | 8 834,900 | 8 834,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 1 768 017,500 | 155 254,000 | 179 478,500 | 146 478,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 142 978,500 | 857 871,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | всего | 1 884,195 | 1 884,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет |  1 884,195 | 1 884,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение города (таблица 1.1. целевой показатель 11,12,18) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 687 954,523  | 127 681,623 | 50 933,900  | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 305 603,400 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 687 954,523  | 127 681,623 | 50 933,900  | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 50 933,900   | 305 603,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (таблица 1, целевые показатели 2,3) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 115 734,74133  | 47 495,44133 | 37 328,400 | 30 910,900  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 11 325,62033 | 11 325,62033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 80 474,33500 | 26 909,83500 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | местный бюджет | 23 934,786 | 9 259,986 | 7 751,000 | 6 923,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 4 | всего | 2 601 775,65933 | 342 830,15933 | 276 575,700 | 237 158,200 | 193 912,400 | 193 912,400 | 193 912,400 | 1 163 474,400 |
| федеральный бюджет | 11 325,62033 | 11 325,62033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 108 659,03500 | 37 424,73500 | 38 412,300 | 32 822,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 481 791,00400 | 294 079,80400 | 238 163,400 | 204 336,200 | 193 912,400 | 193 912,400 | 193 912,400 | 1 163 474,400 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 2 875 523,925 | 258 551,073 | 228 979,157 | 229 231,645 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 875 523,925 | 258 551,073 | 228 979,157 | 229 231,645 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 5 | всего | 2 875 523,925 | 258 551,073 | 228 979,157 | 229 231,645 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 875 523,925 | 258 551,073 | 228 979,157 | 229 231,645 | 239 862,450 | 239 862,450 | 239 862,450 | 1 439 174,700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |
| 6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (целевой показатель № 1 Таблица 1, целевой показатель № 1 Таблица 1.1) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 188 398,688 | 100 469,788 | 44 414,000 | 43 514,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 117 030,300 | 42 290,800 | 37 751,900 | 36 987,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 71 368,388 | 58 178,988 |  6 662,100 | 6 527,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 6 | всего | 188 398,688 | 100 469,788 | 44 414,000 | 43 514,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 117 030,300 | 42 290,800 | 37 751,900 | 36 987,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 71 368,388 | 58 178,988 |  6 662,100 | 6 527,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение предоставления услуг по погребению» |
| 7.1. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Всего |  29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет |  29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 7   | Всего | 29 041,800 | 9 680,600 | 9 680,600 | 9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 29 041,800 |  9 680,600 |  9 680,600 |  9 680,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 6 506 966,96533 | 1 117 197,51333 | 642 345,957 | 557 869,945 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| федеральный бюджет | 11 325,62033 | 11 325,62033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 227 312,93500 | 80 240,93500 | 76 705,200 | 70 366,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 6 179 760,310 | 981 490,958 | 521 212,657 | 487 503,145 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  | всего | 115 734,74133  | 47 495,44133 | 37 328,400 | 30 910,900  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 11 325,62033 | 11 325,62033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 80 474,33500 | 26 909,83500 | 29 577,400 | 23 987,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 23 934,78600 | 9 259,98600 | 7 751,000 | 6 923,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы |  | всего | 6 391 232,22400 | 1 069 702,07200 | 605 017,557 | 526 959,045 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 146 838,60000 | 53 331,10000 | 47 127,800 | 46 379,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 6 155 825,524 | 972 230,972 | 513 461,657 | 480 579,345 | 465 505,950 | 465 505,950 | 465 505,950 | 2 793 035,700 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 6 195 328,09933 | 911 722,04733 | 592 305,557 | 552 257,645 | 459 893,650 | 459 893,650 | 459 893,650 | 2 759 361,900 |
| федеральный бюджет | 11 325,62033 | 11 325,62033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 227 312,93500 | 80 240,93500 | 76 705,200 | 70 366,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 5 956 689,54400 | 820 155,49200 | 515 600,357 | 481 890,845 | 459 893,650 | 459 893,650 | 459 893,650 | 2 759 361,900 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 1 | администрация города Нефтеюганска | всего | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 3 420,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 2 | департамент образования и молодежной политики администрации города | всего | 41 724,105 | 11 419,105 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 41 724,105 | 11 419,105 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 3 | комитет физической культуры и спорта администрации города | всего | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 4 | комитет культуры и туризма администрации города | всего | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 5 | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | всего | 146 468,214 | 146 468,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 146 468,214 | 146 468,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 6 | департамент муниципального имущества администрации города | всего | 19 518,44700 | 2 168,14700 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 19 518,44700 | 2 168,14700 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 1 577,300 | 9 463,800 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников |  | всего | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

 Приложение 4

 к постановлению

администрации города

от 05.09.2019 № 877-п

 Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2019-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Дворовые территории, подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ |
|  | 2019 год |
| 1 | 8А микрорайон в районе многоквартирных домов 30, 31, 32, 33 |
| 2 | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 2, 3, 6, 9 |
| 3 | 11а микрорайон, АТБ-6 в районе многоквартирных домов 1, 2 |
|  | 2020 год |
| 4 | 15 микрорайон в районе многоквартирного дома 8 |
| 5 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 6, 7, 8, 9, 10 |
| 6 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 17, 19, 20, 21, 22 |
| 7 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 34, 35, 43, 44, 45, 46 |
| 8 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 29 |
| 9 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 25, 26, 27 |
| 10 | 12 микрорайон, в районе многоквартирных домов 20, 42, 40, 39, 37, 43, 59 |
| 11 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 23, 24, 25, 27, 29 |
| 12 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 27, 28, 29, 30, 31 |
| 13 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 66, 67, 68, 70, 71 |
| 14 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 10, 10а, 11 |
| 15 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 15 |
| 16 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 1а, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 17 | 6 микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56 |
| 18 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|  | 2021 год |
| 19 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11 |
| 20 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 11, 12, 13, 14 |
| 21 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 3, 4, 5, 6 |
| 22 | 7 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 23 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 42 |
| 24 | 9 микрорайон, в районе многоквартирных домов 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| 25 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 21, 22, 23, 24, 20 |
| 26 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 23, 25, 26, 32 |
| 27 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 22, 24, 25, 26, 27 |
| 28 | 10 микрорайон, район многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11. |
| 29 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 39, 40, 41, 42 |
| 30 | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 81, 82, 83, 85, 86, 87 |
|  | 2022 год |
| 31 | 8 микрорайон, в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 32 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
| 33 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 4, 5, 6 |
| 34 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 28, 29, 30, 31 |
| 35 | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 33, 34, 35, 36, 26, 27, 28, 38, 56 |
| 36 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 12, 15, 16 |
| 37 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 45. |
| 38 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56, 57, 52 |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству |
|  | 2019 год |
| 1 | Благоустройство 12 микрорайона (в районе МБОУ СОШ № 9) (2 этап) |
| 2 | Благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе многоквартирных домов 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59 |
|  | 2020 год |
| 3 | Благоустройство 3 микрорайона (Мемориальная и культурно-досуговая зона) |
| 4 | Благоустройство Набережной |
| 5 | Устройство скейт-парка в 16 микрорайоне |
|  | 2021 год |
| 6 | Благоустройство общественной территории во 2а микрорайоне от спорткомплекса «Жемчужина Югры» до ул.Набережная |
|  | 2022 год |
| 7 |  Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7) и Центра национальных культур |
| 8 | Благоустройство 10 микрорайона вдоль улицы Ленина в границах улиц Парковая и Жилая |