КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

о создании и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

между

Муниципальным образованием город Нефтеюганск

-  и  -

Обществом с ограниченной ответственностью

«ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

город Нефтеюганск 2019 год

Настоящее Концессионное соглашение (далее - Соглашение) заключено в городе Нефтеюганске «31»  декабря 2019 года (далее - Дата Заключения Соглашения) между

(1) Муниципальным образованием город Нефтеюганск (далее - Концедент),  от  имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска, принятого Думой города Нефтеюганска 30.05.2015 № 475, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, принятым  Думой города Нефтеюганска 25.04.2017, зарегистрированным 26.04.2017 № 146-VI, выступает Администрация города  Нефтеюганска, в лице Главы города  Нефтеюганска Дегтярева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава города Нефтеюганска, с одной стороны, и

(2) Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА», (далее - Концессионер), расположенное по адресу: Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Инженергая, дом 20/1, офис 11. в лице генерального директора Грекова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемыми Стороны, а по отдельности - Сторона,

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО:

1. Соглашение заключено в  соответствии  с  решением  о  заключении  с Концессионером Соглашения от 01.02.2019 № 44-п, принятым постановлением администрации города  Нефтеюганска, по итогам процедуры рассмотрения предложения Концессионера о заключении Соглашения от 23.12.2019 размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Закона о Концессионных Соглашениях/открытого конкурса на право заключения Соглашения (протокол о результатах проведения конкурса от 23.12.2019;

2.		Соглашение	регулирует	права	и	обязанности	Сторон	в	отношении Финансирования, Создания и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе Эксплуатации Объекта Соглашения, состав,  описание и технико-экономические показатели которого указаны в Приложении 2 (Объект Соглашения);

3. На Дату Заключения Соглашения Концессионер и Концедент обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения. Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и иных требований Законодательства для заключения Соглашения;

4. При заключении Соглашения  Стороны  исходили  из  следующих  обстоятельств, любое изменение которых является существенным по смыслу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:

а)	Концессионер обеспечит Создание Объекта Соглашения в порядке и на условиях, установленных Законодательством и Соглашением, за счет

2

собственных, заемных и (или) привлеченных средств (инвестиций Концессионера), в том числе обеспечит Ввод в Эксплуатацию Объекта Соглашения;

б)	право	собственности	на	Объект	Соглашения	будет	принадлежать Концеденту;

в)	Концедент обеспечит окупаемость инвестиций Концессионера в порядке и на условиях, установленных Законодательством и Соглашением, с учетом Основных	Финансовых	Параметров	Проекта,	установленных Соглашением, посредством выплаты Денежных Обязательств Концедента, а также, при наличии предусмотренных Соглашением оснований - возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ  в порядке и на условиях, установленных Соглашением;

г) в соответствии с пунктом 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при исполнении Соглашения и после его прекращения Стороны будут действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели Соглашения с учетом указанных в настоящей преамбуле обстоятельств, а также предоставляя друг другу необходимую информацию;

д)     установленные Соглашением  обязательства  Концессионера  и Концедента, в том числе связанные с последствиями наступления Особых Обстоятельств, являются действительными и подлежат, в случае наличия Спора, принудительному исполнению;

е) Концессионер  предоставил Концеденту обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению на условиях, в размере и на срок, установленные разделом 6 Соглашения.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1	Термины, определения и толкование

а) Термины и определения, употребляемые в Соглашении с заглавных букв, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины и определения).

б) В Соглашении год означает календарный год с 1 января до 31  декабря (включая 31 декабря), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем  1 января -  период с даты начала течения срока  по ту же дату календарного года (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за годом, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока); месяц означает календарный месяц с первого Календарного Дня месяца до последнего Календарного Дня этого  месяца (включая последний Календарный День), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем первый Календарный День месяца - период с  даты начала течения срока по ту же дату календарного месяца (или наиболее

3

близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за месяцем, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока).

в) Приложения, поименованные  в  Соглашении  в  качестве  приложений, являются неотъемлемой частью Соглашения. При наличии противоречий между основным текстом Соглашения и приложениями к Соглашению преимущественную силу имеет основной текст Соглашения, если иное прямо не указано в Соглашении или соответствующем приложении. При наличии противоречий между  приложениями  к Соглашению преимущественную силу имеет Приложение 2 (Объект Соглашения) и Приложение 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), если иное не согласовано Сторонами.

г)	Если прямо не указано иное:

(1) заголовки разделов и подразделов не влияют на толкование Соглашения;

(2) любая ссылка на  единственное  число  включает  множественное число и наоборот;

(3) ссылки на разделы, подразделы, пункты,  подпункты,  абзацы Соглашения или приложения к Соглашению, если не указано иное, являются ссылками на разделы, подразделы, пункты, подпункты и абзацы Соглашения или соответствующего приложения к Соглашению;

(4) любая ссылка на положения Соглашения без конкретизации таких положений является отсылкой ко  всему Соглашению, включая любые приложения и дополнительные соглашения к нему;

(5) ссылки на статьи,  пункты,  подпункты иных договоров считаются сделанными на Дату Заключения Соглашения, и изменение нумерации таких статей, пунктов, подпунктов не влияет на толкование Соглашения;

(6) ссылка на любой нормативный правовой  акт или его положение подлежит толкованию как ссылка на такой акт или такое положение с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений, если иное не предусмотрено Законодательством;

(7) любое перечисление (перечень) с указанием "включает",  "в  том числе", "а именно", "среди прочего", "в частности" или производные от них формы слов означает включение без ограничений (открытый перечень);

(8) любая ссылка на "лицо" подразумевает любое физическое лицо, юридическое лицо или публично-правовое образование, если иное не следует из контекста;

(9)	ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица;

(10)	понятие "расторжение" включает понятие "прекращение" и наоборот;

4

(11) любая ссылка во взаимоотношениях Сторон на "согласие", "согласование", "соглашение", "разрешение", "одобрение", "договоренность" или производные от них формы слов требует, чтобы такие согласие, согласование, соглашение, разрешение, одобрение или договоренность были оформлены в письменной форме и подписаны в зависимости от контекста уполномоченным представителем соответствующей Стороны или обеими Сторонами, если Законодательством или Соглашением прямо не предусмотрены специальные требования к форме и (или) порядку получения и (или) оформления указанных согласия, согласования, соглашения, разрешения, одобрения или договоренности;

(12) установленные в Соглашении требования и (или)  обязательства Сторон в отношении Объекта Соглашения, которые в соответствии с Законодательством и (или) исходя  из контекста подлежат применению к отдельным объектам движимого и (или) недвижимого имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, считаются установленными исключительно в отношении отдельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, но не в отношении Объекта Соглашения в целом; и

(13) любая ссылка на то, что указанная в Соглашении денежная сумма определена "на Дату Заключения Соглашения", подлежит определению "с учетом индексации" или "подлежит индексации", означает, что с Даты Заключения Соглашения (или иного прямо указанного в Соглашении момента) указанная сумма для целей применения соответствующего положения Соглашения подлежит ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за предыдущий год, опубликованного Федеральной службой государственной статистики. Если в течение Срока Действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанный в настоящем подпункте индекс потребительских цен не может быть определен и (или) применен, для целей применения соответствующего положения Соглашения используется иной индекс, который заменяет указанный индекс потребительских цен в соответствии с Законодательством, а в случае его отсутствия - любой другой опубликованный индекс, согласованный Сторонами и характеризующий инфляционные процессы в Российской Федерации.

1.2	Существенные условия Соглашения

а) Во избежание сомнений, существенными условиями Соглашения являются только те условия, которые предусмотрены частью 1 статьи 10 Закона о Концессионных Соглашениях.

1.3	Предмет Соглашения

а) Предметом Соглашения является осуществление Концессионером и Концедентом деятельности по Финансированию, Созданию  и Эксплуатации Объекта Соглашения (далее - Проект) на основании Закона о Концессионных Соглашениях.

5

б) Концедент предоставляет Концессионеру права на Земельный Участок в объеме и порядке, необходимом и достаточном для Создания и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

в) Концессионер обязан  в  порядке  и  на  условиях,  установленных Соглашением:

(1)    осуществить за свой счет Создание (проектирование,  строительство и оснащение) Объекта Соглашения (включая выполнение инженерных изысканий, разработку проектной, сметной и рабочей документации, описание которого приведено в Приложении 2 (Объект Соглашения), в соответствии с требованиями, установленными разделами 1 и 2 Приложения  3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), право собственности на который будет принадлежать  Концеденту,  в сроки, установленные подразделом 2.2 Соглашения, и осуществлять Эксплуатацию в порядке и на условиях, установленными разделами 1 и 3 Приложения  3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), с момента Ввода в Эксплуатацию до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения;

(2) выполнить все свои  обязательства, предусмотренные Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование), для выполнения требований Финансового Закрытия, и обеспечить Финансирование за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств (инвестиций Концессионера) в объеме, не превышающем предусмотренный Частью А (Основные Финансовые Параметры Проекта) Приложения 13 (Финансирование).

г) Концедент предоставляет Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения на период до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

Заверения Сторон

а)  Концедент  настоящим   заверяет   Концессионера   в   соответствии   со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

(1) Соглашение было заключено Концедентом в полном соответствии с требованиями к заключению концессионных соглашений, установленными Законодательством, и является действительным на Дату Заключения Соглашения;

(2) Концедент  принимает  на  себя  финансовые  (денежные) обязательства по Соглашению в полном соответствии с требованиями Законодательства,

(3)  Концедент  обладает  всеми    необходимыми   правами   и полномочиям! и по распоряжению Земельным Участком в соответствии с Соглашением, правовой режим и состояние предоставляемого Концессионеру Земельного Участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование,

6

конфигурация, площадь и размеры, обеспеченность Земельного Участка объектами инженерной инфраструктуры в части наличия технической возможности подключения  (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно- технического обеспечения, позволяют осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, в течение всего Срока Действия Соглашения без  дополнительных обязательств, обременений, ограничений и расходов (затрат) Концессионера, кроме прямо предусмотренных Соглашением;

(4) размещение Объекта Соглашения, его вид, назначение  и наименование, основные характеристики,  местоположение соответствуют Генеральному плану города Нефтеюганска, утвержденному решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изменениями от 24.12.2019 № 701-VI), размещение Объекта Соглашения соответствует муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п;

(5) на Дату Заключения Соглашения установленные в Приложении 2 (Объект Соглашения) и Приложении 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования) технико-экономические показатели Объекта Соглашения, Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования, в том числе требования к Оснащению и Техническому Обслуживанию, соответствуют Законодательству, а объем Технического Обслуживания, установленный Соглашением, является достаточным для поддержания Объекта Соглашения в исправном  состоянии, его содержания и технического обслуживания;

(6) предоставленная Кон цедентом Концессионеру до и на  Дату Заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной;

б)	Концессионер	настоящим	заверяет	Концедента	в	соответствии	со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

(1) Концессионером были соблюдены все корпоративные требования, предусмотренные Законодательством, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов Концессионера, необходимые для заключения Соглашения;

(2) у Концессионера, его должностных лиц, заключивших Соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с Законодательством;

(3) на Дату Заключения Соглашения у Концессионера отсутствует недоимки и (или)  задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший

7

календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за  последний отчетный период;

(4) на Дату Заключения Соглашения информация о Концессионере не содержится в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральными законами от 5 апреля 2013 года

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд", от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

(5) Концессионер имеет или обязуется получить предусмотренные Законодательством Необходимые Разрешения для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, или привлечь для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, третьих лиц, обладающих соответствующими Необходимыми Разрешениями;

(6) в отношении Концессионера на Дату Заключения Соглашения не возбуждена процедура банкротства и (или) не принято решение о его ликвидации;

(7) деятельность Концессионера не была приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством, на Дату Заключения Соглашения;

(8) Соглашение устанавливает обязательства Концессионера,  которые для него являются исполнимыми и подлежащими, в случае наличия Спора, принудительному исполнению в соответствии с требованиями Законодательства, включая исполнение денежных обязательств в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Соглашения, выплатой  прочих платежей, установленных Соглашением;

(9) исполнение Концессионером своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концессионером сделок с его участием, предусмотренных Соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концессионер, и (или) действие которых касается Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

(10) предоставленная Концессионером Концеденту до и на Дату Заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной;

В случае если не по вине Концессионера:

(1) Соглашение будет признано недействительным полностью в связи с недостоверностью данных Концедентом в соответствии с пунктом а) настоящего  подраздела  заверений  (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых

8

Концедент соответственно заверял как об  отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста); или

(2) Соглашение будет признано незаключенным полностью в связи с недостоверностью данных Концедентом в соответствии  с пунктом а) настоящего  подраздела  заверений  (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых Концедент соответственно заверял как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста),

Концессионер имеет право  в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от Концедента возмещения убытков в судебном порядке в размере и на условиях, установленных для выплаты Суммы Возмещения при Досрочном Прекращении Соглашения в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 14 (Возмещение при Досрочном Прекращении Соглашения).

г)	В случае если не по вине Концедента:

(1) Соглашение будет признано недействительным полностью в связи с недостоверностью данных Концессионером в соответствии с пунктом б) настоящего подраздела заверений (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых Концессионер соответственно заверял как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста); или

(2) Соглашение будет признано незаключенным полностью в связи с недостоверностью данных Концессионером в соответствии с пунктом б) настоящего подраздела заверений (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых Концессионер соответственно заверял как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста),

Концедент имеет право в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от Концессионера в судебном порядке возмещения убытков.

д) Настоящим Стороны  подтверждают, что  при заключении и исполнении Соглашения каждая из Сторон полагается на заверения об обстоятельствах, данные другой Стороной в соответствии с пунктами а)  и б) настоящего подраздела, подпунктом 1.5а)(11) пункта а) подраздела 1.5 Соглашения, имеющие для такой Стороны существенное значение.

1.5	Основные обязательства Сторон

а)	При реализации Проекта Концедент обязан обеспечить среди прочего:

(1) Разработку, утверждение и (или) внесение в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или)  документацию по планировке территории, необходимые для реализации Проекта, в срок не превышающий 60 (шестидесяти) дней с Даты заключения Соглашения;

9

(2) предоставление Концессионеру Земельного Участка, соответствующего требованиям Законодательства и Соглашения;

(3) согласование  задания  на  Проектирование  и  Проектной Документации в соответствии с Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

(4) выполнение Предварительных Условий Финансового Закрытия, выполняемых Концедентом в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование),  включая согласование Основных Условий Соглашения о Финансировании и подписание Прямого Соглашения;

(5) исполнение отдельных обязательств при подготовке территории строительства в соответствии с подразделом 2.3 Соглашения;

(6) выплату Денежных Обязательств Концедента в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 12 (Денежные Обязательств Концедента);

(7) предоставление Концессионеру выписки из решения о бюджете Муниципального образования город Нефтеюганск о наличии средств на реализацию Соглашения и Договора об Использовании Объекта;

(8) согласование  подготовленных  Генеральным  Подрядчиком   или иными Привлеченными Лицами актов о приемке выполненных на Объекте Соглашения работ по форме № КС-2  и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в соответствии с Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

(9) подписание Акта Приемки Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

(10) предоставление Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения;

(11) выбор Образовательной Организации, с которой Концессионер обязуется заключить Договор об Использовании Объекта Соглашения в целях осуществления такой организацией образовательной деятельности, в том числе направление Концессионеру уведомления, подтверждающего такой выбор и содержащего заверения, предоставленные Концедентом в отношении Образовательной Организации на основании статьи

431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по форме, приведенной в Части Е (Форма Уведомления о выборе Образовательной Организации) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

(12) осуществление всех необходимых и возможных в соответствии с Законодательством действий в рамках полномочий Концедента для обеспечения   заключения   Договора   об  Использовании  Объекта

10

Соглашения между Концессионером и Образовательной Организацией в соответствии с Основными Условиями Договора, приведенными в Приложении 4 (Регламент взаимодействия Концессионера, Образовательной Организации и Концедента), а также для надлежащего исполнения  Образовательной Организацией условий Договора об Использовании Объекта Соглашения, в том числе финансирование Образовательной Организации в объеме, достаточном для надлежащего исполнения Договора об Использовании Объекта Соглашения;

(13) приемку Объекта Соглашения  у Концессионера  в Период Передачи на основании Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 10 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

б)	При реализации Проекта Концессионер обязан обеспечить среди прочего:

(1) Проектирование, включая подготовку и предоставление на согласование Концеденту задания на Проектирование и Проектной Документации в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

(2) получение и поддержание в силе  Необходимых Разрешений в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания);

(3) предоставление Банковской Гарантии  или заключение Договора Страхования Ответственности в соответствии с разделом 6 Соглашения;

(4) выполнение Предварительных Условий Финансового Закрытия, выполняемых Концессионером в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование);

(5)    предоставление Необходимого Страхового Покрытия в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие);

(6) вложение инвестиций Концессионера в Создание в объеме и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Частью А (Основные Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование);

(7)  подготовку  территории  строительства  в  соответствии   с подразделом 2.3 Соглашения;

(8)	Создание Объекта Соглашения, его Ввод в Эксплуатацию;

(9) предварительное согласование с Концедентом изменения состава участников (акционеров) Концессионера в случае,  если такое изменение связано с возникновением, обременением или прекращением прав на долю в уставном капитале Концессионера, составляющую более 50% (пятидесяти процентов), и должно произойти до Ввода в Эксплуатацию, в порядке, предусмотренном Приложением   5   (Порядок   взаимодействия   Сторона   на  стадии

11

Создания), за исключением случаев, предусмотренных Прямым Соглашением;

(10) Государственную Регистрацию возникновения права собственности Концедента на Объект Соглашения и прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения;

(11) Эксплуатацию, включая Техническое  Обслуживание  и осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта Соглашения (самостоятельно и (или) с привлечением Привлеченных Лиц) в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации);

(12) Заключение с Образовательной Организацией Договора об Использовании Объекта Соглашения в соответствии с Основными Условиями Договора, приведенными в Приложении 4 (Регламент взаимодействия Концессионера, Образовательной Организации и Концедента);

(13) доступ Концедента на Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Частью А (Порядок проведения мероприятий контроля Концедента) Приложения 7 (Контроль Концедента);

(14) предоставление Концеденту Отчетности в соответствии с Частью В (Отчетность Концессионера) Приложения 7 (Контроль Концедента);

(15) Передачу (Возврат) Объекта Соглашения Концеденту в Период Передачи на основании Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 10 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

1.6	Объект Соглашения

а)  Объект Соглашения является объектом концессионного  соглашения  по смыслу части 1 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях. Объект Соглашения является объектом образования по смыслу пункта 14 части 1 статьи 4 Закона о Концессионных соглашениях.

б) Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения содержатся в Приложении 2 (Объект Соглашения).

в) Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на самостоятельном (обособленном) балансе Концессионера и производить соответствующее начисление амортизации в порядке, установленном Законодательством.

г) Риск случайной гибели  или повреждения Объекта Соглашения с Даты Заключения Соглашения до момента Ввода в Эксплуатацию несет Концессионер. Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения с момента Ввода в Эксплуатацию до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения несет Концедент. Во избежание сомнений, настоящий пункт применяется без ущерба  для  обязательств  Концедента  по  выплате  Суммы  Возмещения,

12

Денежных Обязательств Концедента и иных обязательств Концедента, предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством.

д) В случае какого-либо противоречия в отношении требований к Объекту Соглашения между Приложениями 2 (Объект Соглашения) и 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), иными положениями Соглашения, Проектной Документацией и Законодательством документы имеют следующий  приоритет с точки зрения их преимущественной силы (в порядке убывания), если иное не предусмотрено Законодательством:

(1)	Законодательство;

(2)	Приложение 2 (Объект Соглашения);

(3) Приложение 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), если иное не согласовано сторонами в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 1.2 и 1.3 Приложения 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования);

(4) Проектная Документация, согласованная  Концедентом  и утвержденная Концессионером;

(5)	задание на Проектирование, согласованное Концедентом; и

(6)	иные положения Соглашения, включая Приложения к нему.

1.7	Сроки по Соглашению

а)	Соглашение вступает в силу с Даты Заключения Соглашения.

б)  Срок Действия Соглашения составляет 8 (восемь) лет с Даты Заключения Соглашения.

в) Срок Создания и срок Эксплуатации установлены подразделами 2.2 и 3.2 Соглашения, соответственно.

г) Срок  передачи  Концессионеру  Объекта  Соглашения  установлен подразделом 2.5 Соглашения.

д) Настоящим Стороны подтверждают, что, исходя из существа отношений по Соглашению, Досрочное Прекращение Соглашения по требованию одной из Сторон возможно в исключительных случаях, не запрещенных Законодательством и прямо предусмотренных Соглашением.

е) Срок Действия  Соглашения  и (или)  специальные сроки  по  Соглашению,  в том числе сроки, указанные в пунктах в) и г) настоящего подраздела, могут быть продлены по соглашению Сторон в порядке и на условиях, установленных Приложением 9 (Изменение и Прекращение Соглашения) и (или) Законодательством. Соглашением и (или) Законодательством могут предусматриваться случаи продления по требованию одной из Сторон Срока Действия Соглашения и (или)  специальных сроков по Соглашению, в том числе Срока Создания.

13

ж) В случаях, установленных  в  пункте  е)  настоящего  подраздела,  Стороны, если иное не предусмотрено Законодательством, получают согласие антимонопольного органа на продление Срок Действия Соглашения и (или) специальных сроков по Соглашению в порядке, установленном Законодательством.

з) Если иное не согласовано Сторонами или не предусмотрено Законодательством, в специальные сроки по Соглашению, в том числе сроки, указанные в пунктах в) и г) настоящего подраздела, не включаются (при отсутствии вины Концессионера):

(1) периоды увеличения сроков, возникшие в связи  с Просрочкой предоставления Концессионеру  Земельного  участка,  прав владения и пользования Объектом Соглашения, выдачи Необходимых Разрешений, в том числе Разрешения на Строительство или Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, Просрочкой выдачи  технических условий  подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения, акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения, Просрочкой предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, а также с Просрочкой осуществления административных или иных процедур, необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, допущенной Государственными Органами или организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения (сетевыми организациями),  сверх сроков, установленных Законодательством, или разумных сроков, если такие сроки Законодательством не установлены;

(2) периоды действия Обстоятельств Непреодолимой  Силы,  а  также (если применимо) периоды устранения последствий таких обстоятельств;

(3) периоды приостановки Концессионером Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в соответствии с пунктом к) настоящего подраздела;

(4) периоды увеличения сроков, возникшие в связи с неисполнением  и (или) ненадлежащим исполнением Концедентом обязательств по Соглашению.

и) В целях учета указанных в пункте з) настоящего подраздела обстоятельств Концессионер в течение 40 (сорока) Рабочих Дней с момента получения положительного заключения Государственной Экспертизы, в течение 40 (сорока) Рабочих дней с момента завершение выполнения строительно­ монтажных работ до отметки "0.000", в течение 40 (сорока) Рабочих Дней с момента Ввода в Эксплуатацию подготавливает и направляет Концеденту отчет о задержках и увеличении сроков на соответствующей стадии с приложением  обосновывающих   документов   и   расчетов.   Концедент в

14

течение 10 (десяти) Рабочих Дней согласовывает предоставленный Концессионером отчет.

В случае если Концедент не согласен с направленным Концессионером отчетом, указанным в абзаце  первом настоящего пункта,  или  в указанный в абзаце первом  настоящего пункта  срок Концедент не предоставил Концессионеру согласование соответствующего отчета, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

к) Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру приостанавливать Создание и (или) осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением, в следующих случаях:

(1) получение  Концессионером  требования  антимонопольного  органа или иных Государственных Органов о необходимости приостановки Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением;

(2) Просрочка Концедентом выплаты Денежных Обязательств  Концеденга, превышающая 30 (тридцать) Календарных Дней;

(3) наступление Особых Обстоятельств и (или) их  неустраненных последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность Создания, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, или исполнения Концессионером иных предусмотренных Соглашением обязательств и (или) влекущих необходимость выполнения Дополнительных Работ;

(4) наступление Обстоятельств Непреодолимой Силы, препятствующих или существенно ограничивающих возможность исполнения Концессионером предусмотренных Соглашением обязательств.

При этом Концессионер не имеет права в соответствии с настоящим пунктом приостанавливать Техническое Обслуживание за исключением случаев, когда указанные в настоящем пункте обстоятельства препятствуют осуществлению Технического Обслуживания.

Концессионер обязан уведомить Концедента о наступлении указанных в настоящем пункте  обстоятельств в течение 3 (трех) Рабочих Дней с момента их возникновения. В случае неисполнения указанной в настоящем абзаце обязанности Концессионер не вправе при предъявлении к нему или им к Концеденту соответствующих требований ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства.

л) Настоящим Концедент  предоставляет  свое согласие  Концессионеру временно приостанавливать на основании решения Концессионера осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта Соглашения на срок, не превышающий 3 (три) месяца в течение года, независимо от оснований такой приостановки. В рассматриваемом случае Концессионер не вправе приостанавливать Техническое Обслуживание.

Во избежание сомнений, такая временная приостановка осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным

15

программам с использованием Объекта Соглашения не является приостановкой осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

2.	СТАДИЯ СОЗДАНИЯ

2.1	Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания

а) Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания  установлен  Соглашением, в том числе Приложением 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания).

б)  Для  исполнения своих обязательств  по  Созданию  Концессионер  имеет право привлекать Привлеченных Лиц. Согласие Концедента для привлечения Концессионером таких лиц не требуется, за исключением приЕзлечения Генерального Подрядчика. При этом  Концессионер несет ответственность за действия Привлеченных Лиц как за свои собственные.

2.2	Срок Создания

а)	Срок Создания -- не более 36 месяцев с Даты Заключения Соглашения.

Окончанием срока Создания считается момент Ввода в Эксплуатацию.

б) В процессе  Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

№	Мероприятие	Срок

1	Получение	положительного	заключения	Не более 12 месяцев с Даты Государственной Экспертизы		Заключения Соглашения

2		Получение	заключения	о	достоверности	Не более 12 месяцев с Даты определения		сметной		стоимости	Заключения Соглашения строительства Объекта Соглашения

3	Получение Разрешения на Строительство	Не более 12 месяцев с Даты

Заключения Соглашения

4	Завершение	выполнения	строительно-	Не более 9 месяцев с даты монтажных работ до отметки "0.000"	получения	разрешения	на

строительство

5	Завершение	выполнения	строительно­	Не более 24 месяцев с даты монтажных работ выше отметки "0.000"	получения	разрешения	на

строительство

в)	Во избежание сомнений Стороны установили следующее:

(1) под  мероприятием  "Завершение  выполнения  строительно­ монтажных работ до отметки "0.000" понимается завершение бетонных  работ  по   всем   объектам  капитального  строительства,

16

входящим в состав Объекта Соглашения, до отметки поверхности плиты пола первого этажа;

(2) под мероприятием  "Завершение  выполнения  строительно- монтажных работ выше отметки "0.000" понимается завершение всех видов работ по устройству несущих и ограждающих конструкций по всем объектам капитального строительства, входящим в состав Объекта Соглашения.

г)     Концессионер вправе исполнить свои обязательства  по Созданию досрочно (в случае, если последнему до указанного момента в полном объеме был выплачен Капитальный Грант).

2.3	Обязательства по подготовке территории строительства

а) Концессионер

б)  обязан выполнить комплекс работ по сносу расположенных на Земельном Участке зданий, строений и сооружений, переустройству (переносу) расположенных на Земельном Участке сетей инженерно-технического обеспечения, рубке расположенных на Земельном Участке лесных насаждений и иной древесно-кустарниковой растительности, проведению археологических раскопок в пределах Земельного Участка, разминированию Земельного Участка, организации на Земельном Участке строительной площадки, возведению необходимых для Строительства временных сооружений и иные работы (услуги) по подготовке территории строительства в объеме,  предусмотренном Проектной Документацией. Расходы, связанные с подготовкой территории строительства несет Концессионер, за исключением, указанным в пункте в) настоящего подраздела.

Концессионер не имеет право выполнять работы (услуги) по подготовке территории до получения Разрешения на Строительство.

в) Концедент обязан своими силами  и за  свой  счет обеспечить  оформление прав на Земельный Участок в объеме, необходимом и достаточном для предоставления Земельного Участка Концессионеру в соответствии с условиями Соглашения, а также своими силами и за свой счет исполнить обязательства, включая выполнение отдельных видов работ (услуг), при подготовке территории строительства, предусмотренные разделом 6 Приложения 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания).

2.4	Порядок предоставления Концессионеру Земельного Участка

Земельный Участок предоставляется Концессионеру в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в аренду без проведения торгов на основании Договора Аренды Земельного Участка. Концессионер обращается с заявлением о предоставлении в аренду без проведения процедуры торгов в адрес Уполномоченного органа в срок не превышающий 20 календарных дней с момента заключения Соглашения.

17

Договор Аренды Земельного Участка направляется Уполномоченным органом в адрес Концессионера не позднее 20 (двадцати) Календарных Дней с момента поступления заявления о предоставлении в аренду Земельного Участка.

В срок, не превышающий 10 (десяти) Календарных Дней с момента получения Договора Аренды  Земельного Участка Концессионер направляет Уполномоченному органу подписанный Договор Аренды Земельного Участка, в том числе в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, для осуществления мероприятий по государственной регистрации Договора Аренды Земельного Участка, либо самостоятельно обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, за государственной регистрацией Договора  Аренды Земельного Участка.

В случае обращения за государственной регистрацией Уполномоченным органом, Уполномоченный орган течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения от Концессионера подписанного Договора Аренды Земельного Участка, в том числе в форме электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, осуществляет мероприятия по государственной регистрации Договора Аренды Земельного Участка.

ЕВ случае самостоятельного обращения Концессионера за государственной регистрацией Концессионер направляет Уполномоченному органу один зарегистрированный экземпляр Договора Аренды Земельного Участка в течение 5 (пяти) Рабочих Дней.

Во избежание сомнений, задержка сроков государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в том числе невозможность принятия документов по  техническим причинам, не является нарушением Сторонами предусмотренных настоящим пунктом  сроков по государственной регистрации Договора Аренды Земельного Участка.

Общий срок предоставления Земельного участка Концессионеру не может превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

а) Правовой режим и состояние  предоставляемого  Концессионеру  Земельного Участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, должны позволять Концессионеру осуществлять Создание и деятельность, предусмотренную Соглашением, в течение всего Срока Действия Соглашения без дополнительных обязательств, ограничений, обременений и расходов Концессионера, кроме прямо предусмотренных Соглашением.

б) Земельный Участок должен быть обеспечен объектами инженерной инфраструктуры. При этом  под обеспеченностью Земельного Участка объектами инженерной инфраструктуры для целей применения соответствующих положений Соглашения понимается:

(1) наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно- технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления  деятельности,   предусмотренной   Соглашением, в

18

сроки, установленные Законодательством, или разумные сроки, если такие сроки Законодательством не установлены;

(2) возможность подключения  (технологического  присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с общим размером платы за такое подключение, не превышающим установленный Соглашением предельный размер  расходов (затрат) на выплату платы за подключение.

в)	Земельный Участок должен быть свободен от любых прав третьих лиц.

г) Основные характеристики Земельного Участка (включая имеющиеся обременения при их наличии) и основные условия Договора Аренды Земельного Участка приведены в Приложении  16 (Основные условия Договора Аренды Земельного Участка).

2.5	Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения

а) Концедент передает Концессионеру  Объект  Соглашения  во  владение  и пользование с момента Ввода  в Эксплуатацию Объекта Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, на основании Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения, подготовленного по форме, приведенной в Части Б (Форма Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

3.	СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1	Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации

а) Порядок взаимодействия Сторон на стадии  Эксплуатации установлен Соглашением, в том числе Приложением 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).

б) Для исполнения своих обязательств по Эксплуатации Концессионер имеет право привлекать Привлеченных Лиц. Согласие Концедента для привлечения Концессионером таких лиц предоставляется в порядке, предусмотренном Приложением 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации). При этом Концессионер несет ответственность за действия Привлеченных Лиц как за свои собственные.

в) Порядок взаимодействия Сторон при  осуществлении Образовательной Организацией деятельности на основании Договора об Использовании Объекта Соглашения установлен Соглашением, в том числе Приложением

4 (Регламент взаимодействия Концессионера, Образовательной Организации и Концедента).

3.2	Цели,	сроки	и	иные	условия	осуществления	деятельности, предусмотренной Соглашением

а) Целью  Эксплуатации  является  осуществление  образовательной деятельности по общеобразовательным программам и по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).

19

б) В ходе Эксплуатации Концессионер обязуется  также  осуществлять  Техническое Обслуживание в соответствии с Эксплуатационными Требованиями.

в) Срок Эксплуатации Объекта Соглашения начинается с момента Ввода в Эксплуатацию и заканчивается в момент подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения при  Прекращении  Соглашения.  Срок Эксплуатации должен составлять не менее 5 лет с момента Ввода в Эксплуатацию за исключением случаев, связанных с сокращением указанного срока по причине просрочки Концессионером исполнения обязательств по Созданию.

г)       Концессионер обязан  начать Эксплуатацию с момента  выдачи  Разрешения на Ввод в Эксплуатацию при условии передачи Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения в соответствии с подразделом 2.5 Соглашения. При этом Концессионер обязан приступить к осуществлению образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам  с использованием Объекта Соглашения в течение 6 (шести) месяцев с момента Ввода в Эксплуатацию, если иной срок не согласован Сторонами.

д) Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру передавать в порядке, установленном Законодательством и Соглашением, Объект Соглашения или его часть в пользование третьим лицам, включая Образовательную Организацию, на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования или иного договора (в том числе Договора об Использовании Объекта Соглашения).

4.	ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1	Обязательства	Концессионера	по	обеспечению	Финансирования.

Финансовое Закрытие

а) Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе в связи с Созданием и Эксплуатацией, а также по Договорам по Проекту несет Концессионер.

б) Концессионер обязан обеспечить вложение инвестиций Концессионера в Создание в объеме,  не превышающем предусмотренный Частью А (Основные Финансовые Показатели Проекта)  Приложения  13 (Финансирование).

в) Стороны обязуются обеспечить соблюдение процедуры Финансового Закрытия, в том числе выполнение требований Финансового Закрытия в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование).

г) Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено  Соглашением, выполнение финансовых обязательств по привлечению заемного и (или) привлеченного финансирования, в том числе по формированию необходимых резервов, обеспечивается за счет Концессионера.

4.2	Концессионная Плата

а) Концессионная  Плата  выплачивается  Концеденту  на  условиях, определенных Соглашением, но не ранее момента Ввода в Эксплуатацию.

20

б) Концессионная Плата устанавливается в форме определенного в твердой сумме платежа, вносимого единовременно в бюджет Муниципального образования город Нефтеюганск.

в) Концессионер уплачивает Концессионную Плату в течение 3 (трех) месяцев с момента Ввода в Эксплуатацию в размере 10 000 (десять тысяч) рублей,  в том числе НДС (20%) 1666,67 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

г) Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер является налоговым агентом, на которого возлагается обязанность по исчислению, удержанию из Концессионной Платы и уплате в соответствующий бюджет сумм НДС, указанных в пункте в) настоящего подраздела.

д) Невзирая на какие-либо положения Соглашения об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Концессионной Платы или удержание любых сумм в счет уплаты Концессионной Платы на каком-либо основании.

4.3	Денежные Обязательства Концедента

а) Денежные Обязательства Концедента, предусмотренные Соглашением, подлежат выплате Концессионеру в размере и порядке, установленных Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента).

б) Прямым соглашением может быть предусмотрена обязанность Концедента осуществлять выплаты по всем или некоторым Денежным Обязательствам Концедента исключительно на счет Концессионера, указанный в Прямом соглашении, и (или) на счет иного лица, указанного в Прямом соглашении. Во избежание сомнений осуществление выплат Концедентом  по Денежным Обязательствам Концедента на счет, указанный в Прямом соглашении, является надлежащим исполнением Концедентом своих обязательств по Соглашению, тогда как нарушение установленного в настоящем пункте и Прямом соглашении порядка исполнения Денежных Обязательств Концедента является существенным нарушением условий Соглашения Концедентом.

в) Невзирая на какие-либо положения Соглашения об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Денежных Обязательств Концедента или любое удержание за счет Денежных Обязательств Концедента на каком- либо основании.

5.	КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА

5.1	Общие положения об осуществлении контроля Концедента

а) Концеденту предоставляются права на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения в порядке, предусмотренном Частью А (Порядок проведения мероприятий контроля Концедента) Приложения 7 (Контроль Концедента).

б) Во избежание  сомнений, к осуществлению Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения не подлежат применению положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите  прав  юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при

21

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

6.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ИСПОЛНЕНИЯ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	КОНЦЕССИОНЕРА	ПО СОГЛАШЕНИЮ

6.1	Банковская Гарантия, залог прав по договору банковского вклада (депозита) и Договор Страхования Ответственности

а) Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению является Банковская Гарантия, залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), либо Договор Страхования Ответственности, выданные (заключенные)  иностранными или российскими банками/1 (со страховыми организациями), в том числе,  в которых должен быть открыт банковский вклад  (депозит), права по которому передаются Концессионером Концеденту в залог которые должны отвечать следующим требованиям:

(1) на момент выдачи  Банковской Гарантии  (заключения Договора Страхования Ответственности) иметь рейтинг не более чем на 3 (три) категории (ступени) ниже рейтинга Российской Федерации по классификации рейтингового агентства "Fitch", "Moody’s" и (или) "Standard&Poors" либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства;

(2) иметь генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом иностранных государств (для Банковских Гарантий) либо иметь лицензию на осуществление соответствующего вида имущественного страхования (для Договоров Страхования Ответственности);

(3) период деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

(4) наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству (если применимо);

(5) на момент выдачи Банковской Гарантии  (заключения Договора Страхования Ответственности) соответствовать иным требованиям Законодательства, в том числе Постановления Правительства РФ от 15 июня 2009 года №495  "Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и  в отношении  страховых  организаций,  с  которыми концессионер

22

может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению".

Во избежание сомнений, предоставление Концеденту  Банковской Гарантии третьим лицом, а не Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению будет считаться надлежащим исполнением обязательств Концессионера по предостаЕшению обеспечения, предусмотренного разделом 6 Соглашения.

б) Настоящим Стороны подтверждают, что Концессионер  предоставил Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств по Проектированию Банковскую Гарантию в размере  1 000 000  (один миллион) рублей. Указанная Банковская Гарантия (или несколько Банковских Гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте е) настоящего подраздела) действует до получения положительного заключения Государственной Экспертизы .

в) Не позднее подписания Сторонами Акта выполнения  Предварительных Условий Начала Строительства Концессионер обязан предоставить Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств по Строительству Банковскую Гарантию в размере 13 000 000 (тринадцать миллион) рублей. Указанная Банковская Гарантия (или несколько Банковских Гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте е) настоящего подраздела)] действует не менее Срока Создания, увеличенного на 180 (сто восемьдесят) Календарных Дней.

г) Не позднее Ввода в Эксплуатацию Концессионер обязан представить Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств на стадии Эксплуатации Банковскую гарантию в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Указанная Банковская Гарантия (или несколько Банковских Гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в подпункте е) настоящего пункта) действует до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

д) В случае наступления банкротства банка,  предоставившего Банковскую Гарантию, либо в любой момент по требованию Концедента в случае ухудшения его рейтинга по сравнению с показателями, указанными в пункте а) настоящего подраздела, Концессионер обязан незамедлительно уведомить об этом Концедента и в течение 90 (девяноста) Календарных Дней обеспечить предоставление Концеденту новой Банковской Гарантии, полностью соответствующего требованиям пунктов а) - г) настоящего подраздела.

е) При любых обстоятельствах, в том числе  в  случае  продления  Срока Действия Соглашения и (или)  специальных сроков по Соглашению, Концессионер обязан, с учетом положений пункта ж) настоящего подраздела, не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих Дней до истечения срока действия Банковской Гарантии предоставить Концеденту новую Банковскую Гарантию, по условиям, размеру и сроку действия соответствующую условиям Соглашения, или по своему выбору согласовать с банком, выступающим гарантом, увеличение срока действия (продление)    первоначальной    Банковской    Гарантии.    При    этом   срок

23

действия новой Банковской Гарантии начинает течь с момента истечения срока действия заменяемой Банковской Гарантии.

ж) При  получении  от  Концессионера  новой  Банковской  Гарантии  в соответствии с пунктом д) настоящего подраздела, пунктом е) настоящего подраздела Концедент обязан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно предоставить Концессионеру отказ от своих прав по заменяемой Банковской Гарантией с условием о вступлении  его в силу с момента начала действия новой Банковской Гарантии. В случае если это предусмотрено условиями заменяемой Банковской Гарантии, Концедент осуществляет возврат Концессионеру такой Банковской Гарантии в момент начала действия новой Банковской Гарантии.

з) Вместо предоставления указанных в настоящем подразделе Банковских Гарантий Концессионер в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению вправе заключить Договоры Страхования Ответственности или передать Концеденту в залог права Концессионера по договору банковского вклада (депозита) с указанием срока, размера депозита и иных характеристик.

и)  Договоры Страхования Ответственности или залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита) на этапе Проектирования и на этапе Строительства, заключаемые Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств по Проектированию и Строительству, соответственно, должны соответствовать требованиям о сроках действия, сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях продления, об обязательности поддержания в силе, аналогичным требованиям, установленным Соглашением по отношению к Банковской Гарантии на этапе Проектирования и Банковской Гарантии на этапе Строительства.

к) Договор Страхования Ответственности или залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита) на стадии Эксплуатации, заключаемый Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств на стадии Эксплуатации, должен заключаться на один год и предусматривать сумму страхового возмещения или размер предмета залога соответственно не меньшем, чем указано в пункте г) настоящего подраздела.

К указанному в настоящем пункте договору предъявляются требования о сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях продления, об обязательности поддержания в силе, аналогичные требованиям, устаноЕтпенным Соглашением по отношению к Банковской Гарантии на стадии Эксплуатации.

л) Е5о избежание сомнений, предоставление Концессионером  Банковской Гарантии не исключает для него возможности по истечении ее срока в целях исполнения  своей обязанности по предоставлению Концеденту обеспечения исполнения обязательств по Соглашению заключить Договор Страхования Ответственности или залога прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита)на соответствующих условиях и наоборот.

м)  На протяжении всего Срока Действия Соглашения исполнение обязательств Концессионера    по   Соглашению   должно   быть  обеспечено   одним  из

24

указанных выше способов, если иное  не предусмотрено настоящим подразделом;

н) Расходы Концессионера на предоставление обеспечения исполнения обязательств по Соглашению не могут превышать 4 000 0000 (четырех миллионов) рублей.

Необходимое Страховое Покрытие

а)	Концессионер обязан застраховать в соответствии с Приложением 15 (Необходимое   Страховое	Покрытие)		риски	гибели	(утраты)	или повреждения результата работ по Созданию и иные предусмотренные Соглашением риски с момента подписания Сторонами Акта выполнения Предварительных	Условий		Начала	Строительства	до	Ввода	в Эксплуатацию.

б) Концессионер обязан застраховать в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие) риски гибели (утраты) или повреждения Объекта Соглашения после Ввода в Эксплуатацию, но не ранее 10 (десяти)  дней с даты государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения,  до  момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

в) Страховые организации, заключающие Договоры Страхования, указанные в настоящем подразделе, должны отвечать требованиям, предусмотренным Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие).

г) Сторона, на которую в соответствии с Соглашением возложена соответствующая обязанность предоставить Необходимое Страховое Покрытие, предоставляет другой Стороне документальное подтверждение наличия такого страхового покрытия в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие основания ответственности за нарушение Соглашения

а) Концедент, не исполнивший  Соглашение  или  исполнивший  его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы или действий (бездействий) самого Концессионера или Привлеченных Лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности.

б) Концессионер, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого Обстоятельства, Обстоятельства Непреодолимой Силы или действий (бездействий) самого Концедента или Уполномоченного Органа, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности.

Во избежание сомнений, Концессионер не несет ответственность за недостатки	результата	работ	(услуг)	по	подготовке	территории

25

строительства и (или) Дополнительных Работ, обязанность выполнения которых в соответствии с Соглашением была возложена на Концедента.

в) Сторона  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Соглашению, а также на выплату неустоек, предусмотренных Приложением 11 (Разрешение Споров, ответственность и требования третьих лиц). Возмещение убытков и (или) выплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Соглашению.

Ответственность Концессионера на стадии Эксплуатации

а) Концессионер  несет ответственность за осуществление Эксплуатации в соответствии с Законодательством и Соглашением. При  этом Концессионер не несет ответственность за утрату (гибель) входящего в состав Объекта Соглашения движимого имущества в случае, когда Концессионером в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней  была осуществлена замена указанного движимого имущества на иное движимое имущество, аналогичное по своим основным характеристиками и назначению утраченному имуществу (за исключением случаев, когда такое имущество было утрачено в связи с умышленными действиями (бездействиями) лично Концессионера или Привлеченных Лиц).

б) Концессионер не несет ответственность за осуществление иной (помимо Эксплуатации) предусмотренной Соглашением деятельности с использованием Объекта Соглашения, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется лично Концессионером или Привлеченным Лицом в соответствии с Законодательством и Соглашением!.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Основные положения

а) Случаи и порядок Изменения и Прекращения Соглашения установлены в Приложении 9 (Изменение и Прекращение Соглашения).

б) Настоящим  Стороны подтверждают, что   любое  условие  Соглашения, включая существенные условия, может быть изменено по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных Соглашением, если иное прямо не предусмотрено Законодательством.

в)	Концедент	обязуется	обеспечить	Содействие	Концессионеру	в согласовании изменений Соглашения с антимонопольным органом и (или) иными Государственными Органами, если такое согласование требуется в соответствии с Законодательством.

г) В  случае  Досрочного  Прекращения  Соглашения  Концедент  обязан выплатить Концессионеру Сумму Возмещения в порядке, размере и на условиях, устаноЕзленных Приложением 14 (Возмещение при Досрочном Прекращении Соглашения).

Порядок	Передачи	(ЕЗозврата)	Объекта	Соглашения	Концеденту	при Прекращении Соглашения

26

а) При Прекращении Соглашения Концессионер передает Концеденту Объект Соглашения в порядке, установленном Приложением 10 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

9.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1	Порядок Разрешения Споров

а) Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Соглашения, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения, недействительности или толкования (далее -  Спор), должны разрешаться с применением досудебного Порядка  Разрешения  Споров, предусмотренного Приложением 11 (Разрешение Споров, ответственность и требования третьих лиц).

б) Если Стороны не смогли разрешить Спор в соответствии с досудебным Порядком Разрешения Споров, такие Споры вне зависимости от причины, будут разрешены Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

в) в) Споры по Прямому соглашению будут разрешены Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1	Уступка прав

а) Сторона не вправе уступать третьим лицам все или часть своих прав и (или) переводить все или часть своих обязанностей по  Соглашению без письменного согласия другой Стороны, за исключением прямо  предусмотренных Соглашением, Законодательством и (или)  Прямым Соглашением случаев.

б) Для получения согласия другой Стороны на уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий такой сделки и сведений о правопреемнике.

в) В случае получения согласия другой Стороны запрашивающая Сторона осуществляет уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению своими силами и за свой счет.

10.2	Права на интеллектуальную собственность

а) Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право на использование результатов интеллектуальной деятельности (включая право на использование предоставленных Концессионеру документов), в том числе на внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию, на весь Срок Действия Соглашения на условиях простой (неисключительной) лицензии. Действие указанной лицензии прекращается одновременно с прекращением действия Соглашения или заменой Концессионера на нового концессионера.

б)	Концедент	совместно	с	Концессионером	и   за	счет	Концессионера обеспечивает надлежащую регистрацию права (лицензии), указанного в

27

пункте а) настоящего подраздела в пользу Концессионера, в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством.

в) В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с момента получения положительного заключения Государственной Экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения Концессионер передает Концеденту Проектную Документацию, а также передает Концеденту право на использование указанной документации, в том числе на внесение изменений в такую документацию, ее переработку, практическую реализацию и повторное использование, на условиях простой (неисключительной) лицензии.

В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с момента Ввода в Эксплуатацию Концессионер передает Концеденту Рабочую Документацию и Исполнительную Документацию, ранее не переданные Концеденту,  а также передает Концеденту право на использование указанной документации, в том числе на внесение изменений в такую документацию, ее переработку, практическую реализацию и повторное использование, на условиях простой (неисключительной) лицензии.

г) При Прекращении Соглашения Концессионер безвозмездно предоставляет Концеденту в разумно короткий срок, который в любом случае не должен превышать 180 (ста восьмидесяти) Календарных Дней с момента прекращения Соглашения, право на использование результатов интеллектуальной деятельности (помимо указанных в пункте  в) настоящего подраздела), созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации и необходимых для последующей Эксплуатации, на условиях простой (неисключительной) лицензии.

10.3	Добросовестное сотрудничество

а) В целях надлежащего  исполнения  Соглашения  и  достижения  положительного результата Стороны  обязуются  сотрудничать добросовестно и разумно.

б)	Концедент обеспечивает Концессионеру Содействие:

(1) при осуществлении последним мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе для временного технологического присоединения к указанным сетям на стадии Создания, в сроки, установленные Законодательством, или разумные сроки, если такие сроки Законодательством не установлены;

(2) в получении согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений третьих лиц (за исключением Привлеченных Лиц), необходимых для Создания и (или) осуществления  деятельности, предусмотренной Соглашением;

28

(3) при Государственной Регистрации прав на созданный Объект Соглашения, в получении Разрешения на Строительство, Разрешения на Ввод в Эксплуатацию, а также иных Необходимых Разрешений, включая предоставление  Концессионеру имеющихся у Концедента документов;

(4) при подготовке территории строительства, Проектировании, Строительстве, Оснащении и осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением;

(5) в иных предусмотренных Соглашения и (или) Законодательством случаях.

10.4	Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы

а) В случае  наступления  Особых  Обстоятельств  и  (или)  Обстоятельств Непреодолимой Силы Стороны обязуются действовать в порядке, предусмотренном Приложением 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы).

б) При этом если Обстоятельство Непреодолимой Силы  является  одновременно Особым Обстоятельством, к нему применяются положения об Особых Обстоятельствах Приложения 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы) и не применяются положения об Обстоятельствах Непреодолимой Силы Приложения 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы).

10.5	Уполномоченные Органы

а) Уполномоченными Органами для целей  исполнения  Соглашения определяется администрация города Нефтеюганска.

б) В порядке, установленном Законодательством, в качестве Уполномоченного Органа (Уполномоченных Органов) может быть определен любой иной Государственный Орган  (Государственные Органы). Государственным Органам в том числе могут передаваться отдельные полномочия, необходимые для исполнения прав  и обязанностей Концедента по Соглашению. Государственный Орган, которому переданы полномочия по исполнению всех  или отдельных прав  и обязанностей Концедента, в течение 5 (пяти)  Рабочих Дней со дня получения таких полномочий направляет Концессионеру письменное уведомление с  приложением копий документов, подтверждающих передачу таких полномочий.

в) Уполномоченный Орган (Уполномоченные Органы) действует от имени Концедента при исполнении Соглашения.  При  этом действие (бездействие) или решение Уполномоченного Органа (Уполномоченных Органов) считается действием (бездействием) или решением Концедента, если иное не предусмотрено Законодательством.

г) Е! случае если на стороне Концедента выступает несколько Уполномоченных Органов, Концедент обеспечивает выработку консолидированной позиции таких Уполномоченных Органов в связи с исполнением Соглашения.

В   случае   наличия	противоречий	между   требованиями,	решениями, указаниями   или   разъяснениями   различных   Уполномоченных Органов,

29

Концессионер имеет право направить уведомление о наличии такого противоречия в администрацию города Нефтеюганска и до получения ответа, содержащего консолидированную позицию Концедента по указанному вопросу, имеет право не исполнять такие  требования, решения, указания и (или) разъяснения Уполномоченных Органов.

В случае не направзления Концессионером уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, последний несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий.

10.6	Конфиденциальность

а) С учетом положений пункта в) настоящего подраздела Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные  в целях, не связанных с исполнением по Соглашению. Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и (или) опубликование которых предусмотрено Законодательством, данные государственной статистической отчетности, информацию и данные о Проекте, размещение и использование которых необходимо Концеденту для исполнения возложенных на него публичных функций.

б) Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение  в тайне указанных в пункте а) настоящего подраздела данных со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные.

в) Предусмотренные в пункте а) настоящего подраздела данные могут быть раскрыты:

(1)	Банку и (или) Иной Финансирующей Организации;

(2) Органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

(3) третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации требуется в соответствии с Законодательством (включая решения судов и иных компетентных органов) либо правилами, действующими на фондовых биржах;

(4) если такие данные являлись общеизвестными до момента их раскрытия Стороной;

(5)	при предоставлении информации суду;

(6)  когда  информация  стала  известна  Стороне  на законном основании до того, как она была предоставлена другой Стороной;

(7) если  раскрытие  информации  требуется  Концессионеру  для получения Банковской Гарантии,  заключения Договоров Страхования, иных Договоров по Проекту, банкам и иным лицам, с которыми заключаются указанные договоры;

30

(8) по требованию Уполномоченного Органа и (или) иного Государственного Органа;

(9) если Сторона предоставляет часть информации,  которая была самостоятельно разработана раскрывшей ее Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие

10.7	Применимое право

а) Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, регулируется и  подлежит толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

10.8	Сальваторская оговорка

а) В случае если отдельное положение Соглашения  является  или  будет признано недействительным, не согласованным Сторонами (а Соглашение

-- незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению или будет выявлена невозможность исполнения такого положения, то в той части, в которой оно недействительно, не согласовано, неисполнимо или не подлежит принудительному исполнению, оно не действует и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным.

б) Указанное в пункте а) настоящего подраздела положение замещается Сторонами таким действительным, согласованными, исполнимым и подлежащим принудительному исполнению положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели замещаемого положения с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.

в) В случае обнаружения пробелов в Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по смыслу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.

10.9	Полный объем договоренностей

а) Соглашение и любые другие Договоры по Проекту, Стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Без ущерба указанному в абзаце первом настоящего пункта,  Стороны подтверждают, что Соглашение было заключено исключительно на основании документов и информации, добросовестно предоставленной каждой из Сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения, а также визуального осмотра Концессионером Земельного Участка.

При этом Стороны подтверждают, что указанные в абзаце втором настоящего пункта документы и информация являются достаточными для установления в Соглашении надлежащего баланса интересов Сторон.

31

б) Вся переписка и иные сообщения между Сторонами,  связанные  с  заключением Соглашения, направленные Сторонами друг другу до Даты Заключения Соглашения, теряют силу с Даты Заключения Соглашения, за исключением документов и информации, предоставленной каждой из Сторон при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения с учетом положений пункта а) настоящего подраздела.

Во избежание сомнений, при наличии противоречий между текстом Соглашения и документами, и информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, приоритет имеет текст Соглашения.

в) Договоры по Проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

г) Положения  Прямого Соглашения имеют преимущественную силу перед положениями Соглашения в части:

(1)	порядка выплаты Денежных Обязательств Концедента;

(2)	оснований и порядка перемены Концессионера по  Соглашению путем уступки прав и (или) перевода долга;

(3)	оснований и порядка согласования с Концедентом  изменения состава участников (акционеров) Концессионера;

(4)	оснований и порядка Изменения и Прекращения Соглашения;

(5)	порядка выплаты Суммы Возмещения

Приложения к Прямому Соглашению включают в том числе положения Соглашения о размере и основаниях выплаты Денежных Обязательств Концедента и Суммы Возмещения. Если указанные в настоящем абзаце положения Соглашения были изменены без согласия Банка, полученного в предусмотренном Прямым Соглашением порядке, то в случае какого-либо противоречия или несоответствия между указанными в настоящем абзаце положениями Соглашения и Прямого Соглашения, такие положения Прямого Соглашения имеют преимущественную силу над положениями Соглашения.

10.10 Характер обязательств

а) Стороны признают и подтверждают, что Соглашение является гражданско- правовым договором и все сделки, предусмотренные Соглашением, заключаются в связи с участием Сторон в гражданско-правовых отношениях. Соглашение не может быть изменено или прекращено путем принятия или отмены акта (решения) Концедента,  Уполномоченного Органа или Государственного Органа, если иное специально не предусмотрено Законодательством.

32

10.11	Количество экземпляров и язык Соглашения

а) Соглашение оформляется в 5 (пяти) экземплярах на русском языке, из них 2 (два) экземпляра предназначены для Концедента, 2 (два) экземпляра - для Концессионера, 1 (один) - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югру.

б) Проектная Документация, Рабочая Документация, Исполнительная Документация, а также любая иная документация, связанная  с реализацией Проекта,  должна быть  подготовлена на русском языке. Указанная в настоящем пункте документация может также быть также подготовлена на иностранном языке.

10.12 Обмен информацией

а) Все уведомления и иные сообщения (включая требования, заявления  и отказы), связанные с реализацией Проекта, должны совершаться в письменной форме  на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по приведенному в подразделе

10.15 Соглашения адресу и (или) номеру получателя заказным письмом, с курьером, по факсу или электронной почте, либо переданы лично под роспись.

б) В случае направления уведомления или иного сообщения по факсу или электронной почте Сторона обязана в течение 10 (десяти) Календарных Дней направить оригинал такого сообщения заказным письмом,  с курьером, либо передать лично под роспись другой Стороне, в противном случае соответствующее сообщение считается не направленным и не полученным.

в) Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в подразделе 10.15 Соглашения. В противном случае направленные по указанным в подразделе 10.15 Соглашения адресам или номерам уведомления или иные сообщения рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя.

г)      Любое уведомление или иное сообщение, направляемое в соответствии или в связи с Соглашением, считается полученным:

(1) при доставке курьерской службой,  заказным письмом с описью вложения либо лично - в момент доставки;

(2)  с учетом  положений  пункта б) настоящего подраздела,  при передаче по факсу или электронной почте - в момент передачи;

(3) сообщение, направленное в соответствии с пунктом а) настоящего подраздела, полученное не в Рабочий День либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается полученным в момент начала рабочего времени на следующий Рабочий День в месте получения.

33

10.13	Прямое Соглашение

а) Концедент и Концессионер, в случае привлечения для реализации Проекта Банка, должны заключить Прямое Соглашение в соответствии с основными условиями Прямого Соглашения, приведенными в Приложении 18 (Основные условия Прямого Соглашения) до Даты Финансового Закрытия.

б) [В соответствии с Прямым Соглашением Концессионер  передает  все  или часть своих прав по Соглашению, в том числе права требования выплаты Денежных Обязательств Концедента и Суммы Возмещения,  в залог Банку в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашениям о Финансировании.

10.14 Приложения

Приложение 1 - Термины и определения; Приложение 2 - Объект Соглашения;

Приложение 3 - Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования;

Приложение 4 - Регламент взаимодействия Концессионера, Образовательной Организации и Концедента;

Приложение 5 - Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания; Приложение 6 - Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации; Приложение 7 - Контроль Концедента:

Часть А - Порядок проведения мероприятий контроля Концедента;

Часть Б - Отчетность Концессионера;

Приложение 8 -Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы;

Приложение 9 - Изменение и Прекращение Соглашения; Приложение 10 - Передача (Возврат) Объекта Соглашения;

Приложение 11 - Разрешение Споров, ответственность и требования третьих лиц;

Приложение 12-Денежные Обязательства Концедента; Приложение 13 - Финансирование:

Часть А - Основные Финансовые Показатели Проекта;

Часть Б - Финансовое Закрытие;

Приложение 14 - Возмещение при Досрочном Прекращении Соглашения; Приложение 15 - Необходимое Страховое Покрытие;

Приложение 16 - Основные условия Договора Аренды Земельного Участка;

34

Приложение 17 - Формы Актов и иных документов:

Часть А - Форма Акта Приемки Объекта Соглашения;

Часть Б - Форма Акта Приема-Передачи Объекта Соглашения; Часть В - Форма Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения;

Часть Г - Форма Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства;

Часть Д - Форма Акта выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия;

Часть Е - Форма Уведомления о выборе Образовательной Организации; Приложение 18 -Основные условия Прямого Соглашения.

10.15 Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:	Концессионер:

Администрация города Нефтеюганска	Общество с ограниченной

ответственностью «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

Место	нахождения:	628309,	Ханты-	Место	нахождения:	628422,		Ханты- Мансийский	автономный	округ   -		Югра	Мансийский	автономный		округ	-		Югра г.Нефтеюганск,  микр.2, дом 25			г.Сургут, ул.Инженерная, дом 20/1, офис 11 ИНН/КПП 8604013215/860401001			ИНН/КПП 8602293253/860201001

Тел -  8 (3463) 23 77  12,  23 77 63 (ЮПУ)	Тел - 8 (926) -386-35-75

Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:

УФК  по Ханты-Мансийскому  автономному	р/с - 40702810967170009247

округу  -	Югре   (Департамент  финансов	Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО администрации	города	Нефтеюганска,	Сбербанк

04873033370)	к/с - 30101810800000000651

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК	Б И К -047102651 БИК 047162000

р/с № 40101810565770510001

ИНН 8604020830

КПП 860401001

Подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

35

Приложение 1 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

36

1.	При толкований настоящих терминов и определений применяются положения подраздела 1.1 Соглашения.

2.		В Соглашении и Приложениях к нему следующие слова и фразы имеют значения, указанные ниже:

Акт выполнения	означает	документ,	подписываемый		Сторонами	в Предварительных	соответствии		с		Частью	Б	(Финансовое		Закрытие) Условий Финансового	Приложения 16			(Финансирование)		и	подтверждающий Закрытия	выполнение		Предварительных		Условий		Финансового Закрытия, по форме, предусмотренной Частью Д (Форма Акта

выполнения	Предварительных	Условий	Финансового Закрытия) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

Акт выполнения	означает документ, подписываемый  Сторонами и Предварительных	подтверждающий выполнение Предварительных Условий Условий Начала	Начала Строительства, по форме, предусмотренной Частью Г Строительства	(Форма Акта выполнения Предварительных Условий Начала

Строительства)	Приложения	17	(Формы	Актов	и	иных

документов).

Акт Передачи (Возврата)	означает	документ,	подписываемый	Сторонами	в

Объекта Соглашения	соответствии с Приложением 8 (Передача (Возврат) Объекта

Соглашения), подтверждающий Передачу (Возврат) Объекта Соглашения Концеденту.

Акт Приемки Объекта	означает       документ,       подписываемый       Сторонами     в

Соглашения	соответствии   с   Приложением   5   (Порядок взаимодействия

Сторон на стадии Создания), подтверждающий выполнение Концессионером работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения.

Акция Протеста	означает публичные мероприятия, в том числе собрания,

митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", затрудняющие Создание или осуществление	деятельности,	предусмотренной Соглашением, но не являющиеся Обстоятельством Непреодолимой Силы.

Банк		означает банк, денежные средства которого привлекаются Концессионером на основании Соглашений о Финансировании для целей Финансирования, за исключением Иных Финансирующих Организаций.

Во избежание сомнений, указанные в настоящем определении денежные средства относятся для целей применения соответствующих положений Соглашения к заемным средствам.

37

Банковская Гарантия	означает Банковскую Гарантию, обеспечивающую исполнение

обязательств Концессионера по Соглашению. Во избежание сомнений, Банковская Гарантия является независимой гарантией по смыслу статьи  368 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ввод в Эксплуатацию	означает ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения, который

производится в порядке и в сроки, установленные Соглашением и Законодательством, и завершается выдачей Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

Возмещение; Затрат на           означает  Денежное   Обязательство   Концедента,   по смыслу

Уплату Процентов	части   13   статьи   3  Закона   о  Концессионных  Соглашениях

являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента).

Генеральный Подрядчик означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в

порядке, предусмотренном Соглашением, для Строительства. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального Подрядчика  и иных привлеченных им третьих лиц.

Государственная	означает кадастровый  учет созданного  Объекта Соглашения,

Регистрация	государственную    регистрацию    возникновения,    а   также  в

зависимости от контекста перехода  или прекращения прав Концедента и (или) Концессионера на Объект Соглашения в Едином государственном реестре недвижимости.

Государственная	означает        государственную        экспертизу      результатов

Экспертиза	инженерных       изысканий      для       подготовки     Проектной

документации и государственную экспертизу Проектной документации, проводимую в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденном Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Во избежание сомнений, Государственная Экспертиза не включает проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения.

Государственный  Орган        означает      Президента      Российской      Федерации,   любой

федеральный исполнительный орган государственной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, судебный  орган, орган местного самоуправления, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любое лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по  его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую

38

полностью или в части его функции в отношении или в связи с настоящим Соглашением и (или) другими Договорами по Проекту.

Дата Выполнения	означает дату выполнения Предварительных Условий Начала Предварительных	Строительства и подписания Сторонами Акта о выполнении Условий Начала	Предварительных Условий Начала Строительства.

Строительства

Дата Заключения	означает дату подписания Соглашения Сторонами, указанную

Соглашения	в преамбуле Соглашения.

Дата Прекращения	означает  одну  из  следующих  дат:   1)  дату  истечения Срока

Соглашения	Действия    Соглашения;    2)    дату    подписания    Сторонами

соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения или иную согласованную Сторонами дату; 3) дату вступления в силу решения суда в случае Досрочного Прекращения Соглашения на основании решения суда или иную установленную судебным решением дату.

Дата Фи нансового	означает   дату	подписания	Сторонами   Акта		выполнения Закрытия	Предварительных	Условий		Финансового	Закрытия	в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения

13 (Финансирование).

Денежные Обязательства     означает          обязательства          Концедента        выплатить

Концедента	Концессионеру определенную  Соглашением денежную сумму

(денежное обязательство) - [Капитальный Грант, Инвестиционный Платеж, Операционный Платеж и (или) Возмещение Затрат по Уплате Процентов] - закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на каждый год, в котором у Концедента есть соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, к Денежным Обязательствам Концедента для целей  применения соответствующих положений Соглашения не относятся обязательства по выплате Суммы Возмещения при Прекращении Соглашения. Во избежание сомнений, исполнение Денежных Обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру бюджетных средств в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством) или в иной предусмотренной бюджетным законодательством форме.

Договор Аренды	означает     договор     (договоры)     аренды     или   субаренды

Земельного Участка	Земельного     Участка     между     Концедентом     в    качестве

арендодателя и Концессионером в качестве арендатора, основные условия которого указаны в Приложении 16 (Основные условия Договора Аренды Земельного Участка).

Договор Подряда	означает  договор,   заключаемый   между   Концессионером и

Генеральным	Подрядчиком	в	целях	выполнения

39

Концессионером обязательств по Строительству в соответствии с Соглашением.

Договор об	означает договор аренды или иной договор между Использовании Объекта Концессионером и Образовательной Организацией, в Соглашения	соответствии с условиями которого Концессионер передает

Объект Соглашения или его часть в пользование Образовательной Организации, заключаемый в соответствии с Основными Условиями Договора.

Договоры по Проекту	означает Договор Подряда и иные договоры, заключаемые

Сторонами в целях исполнения Соглашения.

Дополнительные Работы работы (услуги), выполнение которых необходимо для

Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, подтвержденные решением суда и соответствующие одному из следующих критериев:

в период до Ввода в Эксплуатацию - работы  (услуги), не предусмотренные Проектной Документацией, в том числе Сметной Документацией, стоимость которых не может быть покрыта за счет предусмотренного Сметной Документацией резерва средств на непредвиденные работы и затраты; или

в период после Ввода в Эксплуатацию - работы (услуги), не предусмотренные перечнем работ (услуг)  по Техническому Обслуживанию, приведенным в Приложении 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

Во избежание сомнений, устранение недостатков Объекта Соглашения, а также любые работы (услуги), выполняемые за счет выплаченного Концессионеру страхового возмещения в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие), не относятся к Дополнительным Работам.

Дополнительные	означает разумные и обоснованные затраты, выплачиваемые Расходы	Концедентом на основании решения суда.

Досрочное Прекращение означает досрочное прекращение Соглашения по соглашению Соглашения	Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям,

предусмотренным Приложением 9 (Изменение и Прекращение Соглашения).

Договор Страхования	означает договор страхования, заключенный одной из Сторон

со страховой организацией для целей  исполнения обязательств по предоставлению Необходимого Страхового Покрытия в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие).

Договор Страхования	означает договор страхования риска  ответственности за Ответственности	нарушение обязательств по Соглашению, заключенный

Концессионером для целей обеспечения исполнения обязательств по Соглашению.

40

Закон о Концессионных	означает Федеральный закон от 21  июля 2005  года  № 115-ФЗ

Соглашениях	"О	концессионных	соглашениях"	с	изменениями	и

дополнениями.

Законодательство	означает совокупность всех нормативных правовых актов,

действующих в Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, ФГОСы, СанПиНы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.

Земельный Участок	означает земельный участок, необходимый для Создания и

осуществления	деятельности,	предусмотренной Соглашением,	предоставляемый		Концедентом Концессионеру, основные характеристики которого указаны в Приложении 16 (Основные условия Договора Аренды Земельного Участка).

Иная Финансирующая	означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или)

Организация	лицом,   влияющим   на   принятие   решений   Концессионера и

предоставившее Концессионеру в целях Финансирования денежные средства на основании Соглашения о Субординированном Финансировании и (или) путем внесения денежных средств в уставный капитал  Концессионера и (или) в качестве вклада товарища в общее дело (в случае, когда Концессионером являются действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лиц).

Во избежание сомнений, указанные в настоящем определении денежные средства относятся для целей применения соответствующих положений Соглашения к привлеченным средствам.

Инвестиционный Платеж означает Денежное Обязательство Концедента, по смыслу

части 13 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента).

Исполнительная	означает  текстовые  и  графические  материалы, отражающие

Документация	фактическое  исполнение  проектных  решений  и фактическое

положение Объекта Соглашения и его элементов в процессе Строительства по мере завершения определенных в Проектной Документации работ, подготовленные в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов капитального

41

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.

Календарный День	означает любой день, начиная с 00 часов 00 минут до 23 часов

59 минут.

Капитальный Грант	означает Денежное Обязательство Концедента,  по смыслу

части 13 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях являющееся принятием Концедентом на себя часть расходов на Создание Объекта Соглашения, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента).

Концедент	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Концессионер	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Концессионная Плата	означает денежные средства Концессионера, выплачиваемые

Концеденту на стадии Эксплуатации на основании Закона о Концессионных Соглашениях в порядке и на условиях, определенных в пункте 4.2 Соглашения.

Нарушение	означает любое из следующих обстоятельств, наступивших

Функционирования	после Даты Заключения Соглашения:

Финансовых Рынков

а) увеличение ключевой ставки Банка России в

совокупности более чем на 50 % (пятьдесят процентов) в течение 3 (трех) месяцев при условии, что ключевая ставка Банка России в результате указанного увеличения превысит 9 % (девять процентов) годовых;

б) увеличение индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, в совокупности более чем на 5 (пять) процентных пунктов в течение 3 (трех) месяцев.

Если в течение Срока Действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанные во втором и третьем абзацах ключевая ставка и (или) индекс потребительских цен, соответственно, не могут быть определены и (или) применены, для целей применения соответствующего положения Соглашения используется иную ставку (индекс), который заменяет указанная ставка (индекс) в соответствии с Законодательством, а в случае ее отсутствия - любая другая опубликованная ставка (индекс), согласованная Сторонами и прямо или косвенно характеризующая состояние экономики Российской Федерации.

НДС	означает налог на добавленную стоимость в соответствии с Законодательством.

Необходимые	означает   разрешения,  согласования,  допуски,	одобрения,

Разрешения	заключения,  свидетельства,  лицензии  (включая разрешения,

согласования  и лицензии  Генерального  Подрядчика  и любых

42

иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером в целях реализации Соглашения) и иные документы, наличие которых необходимо в соответствии с Законодательством для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе Эксплуатации,.

Необходимое Страховое означает Договоры Страхования, заключаемые в порядке и на

Покрытие	условиях, определенных в Приложении 15 (Необходимое Страховое Покрытие).

Нестрахуемый Риск	означает риск, подлежащий страхованию в соответствии с

требованиями Соглашения, при наступлении одного из следующих обстоятельств:

страхование такого риска является невозможным на российском страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям Соглашения. Под

«невозможностью» в настоящем абзаце понимается подтвержденный Концессионером или Концедентом в зависимости от контекста отказ не менее 3 (трех) страховых организаций, отвечающих установленным Соглашением требованиям и имеющих рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «гиАА», в заключении Договоров Страхования в отношении рассматриваемого риска, со ссылкой на то, что такой риск не будет ими застрахован вне зависимости от условий страхования (в том числе вне зависимости от суммы страховой премии); или

размер страховой премии (с учетом стоимости перестрахования) рассматриваемого риска составляет более 3 % (трех процентов) от Строительной Стоимости в год или такую величину, что на российском рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено не менее чем 3 (тремя) страховыми организациями, отвечающими установленным Соглашением требованиям и имеющими рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «гиАА».

Во избежание сомнений, соответствующий риск не является Нестрахуемым Риском в случае, если указанные выше обстоятельства наступили в результате действий (бездействия) лица, на которого обязанность предоставления Необходимого Страхового Покрытия возложена Соглашением.

Обстоятельства	означает	природные	явления,	забастовки,

Непреодолимой Силы            несанкционированные     и     санкционированные    собрания,

митинги, демонстрации, шествии или пикетирования, военные действия, война (объявленная или нет), террористические акты, государственные перевороты, общественные беспорядки, эпидемии и пандемии,  радиоактивное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

43

Образовательная	означает     выбранную     Концедентом     в     соответствии   с

Организация	Соглашением   образовательную   организацию   в   значении,

установленном пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования к которой приведены в Приложении 4 (Регламент взаимодействия и основные условия Договора с Предприятием).

Объект Соглашения	означает объект образования, подлежащий Созданию и

Эксплуатации на условиях, установленных Соглашением, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведено в Приложении 2 (Объект Соглашения).

Операционный Платеж означает Денежное Обязательство Концедента, по смыслу

части 13 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях являющееся платой концедента, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента).

Оснащение	оснащение Объекта Соглашения движимым имуществом в

объеме, предусмотренном Соглашением.

Основные Условия	означает основные условия Договора об Использовании Договора	Объекта	Соглашения,	установленные	Приложением	4 (Регламент взаимодействия Концессионера, Образовательной

Организации и Концедента)

Основные Условия	означает основные условия Соглашения о Финансировании, Соглашения о	подлежащие согласованию с Концедентом в порядке, Финансировании	установленном в Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения

13 (Финансирование). Основные Условия Соглашения о Финансировании включают сумму основного долга, график выборки, график погашения, применяемую процентную ставку, применяемые комиссии, штрафные санкции, иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного прекращения Соглашения о Финансировании (досрочного  возврата кредита), а также обстоятельства, которые являются основаниями для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита.

Основные Финансовые	означает показатели Проекта, указанные в Части А (Основные

Показатели Проекта	Финансовые	Показатели	Проекта)	Приложения	13

(Финансирование).

Особое Обстоятельство означает любое из обстоятельств, указанных в пункте 2.1

Приложения 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы), при условии его соответствия установленным Соглашением требованиям.

Отвечающая Сторона	означает Сторону, которой направлено Требующей Стороной

уведомление о необходимости начала согласительных процедур в соответствии с Приложением 11 (Разрешение Споров, ответственность и требования третьих лиц).

44

Отчетность	означает отчетные документы Концессионера,

предоставляемые Концеденту на стадиях Создания и Эксплуатации в порядке и сроки, установленные в Части Б (Отчетность Концессионера) Приложения 7 (Контроль Концедента).

Передача (Возврат)	означает	передачу (возврат)	Объекта	Соглашения

Объекта Соглашения	Концессионером  Концеденту при  Прекращении  Соглашения в

соответствии с Приложением 10 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

Период Передачи	означает период, в который осуществляется Передача

(Возврат) Объекта Соглашения, с Даты Прекращения Соглашения до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

План Устранения	означает  план  устранения  нарушений  и (или) обстоятельств,

Нарушений	являющихся  в соответствии с Соглашением основаниями для

Досрочного Прекращения Соглашения, в том  числе устранения последствий таких нарушений и (или) наступления указанных обстоятельств, подготовленный одной из Сторон в соответствии с Приложением 9 (Изменение и Прекращение Соглашения).

Порядок Разрешения	означает	процедуры,	предусмотренные	разделом 9

Споров	Соглашения, для урегулирования любых Споров Сторон.

Предварительные	означает обязательные условия начала Строительства, Условия Начала	указанные в Приложении 5 (Порядок взаимодействия Сторон Строительства	на стадии Создания].

Предварительные	означает обязательные условия Финансового Закрытия, Условия Финансового указанные в Части Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 Закрытия	(Финансирование).

Прекращение	означает:	1) истечение Срока Действия Соглашения; 2)

Соглашения	Досрочное Прекращение Соглашения.

Привлеченное Лицо	лицо, не являющееся Стороной, привлеченное

Концессионером для исполнения Соглашения, за исключением третьих лиц, которым Объект Соглашения передан в пользование в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством, включая Образовательную Организацию. Генеральный Подрядчик является Привлеченным Лицом.

Проект		означает Финансирование, Создание и осуществление Концессионером	деятельности,	предусмотренной Соглашением, в том числе Эксплуатации, в соответствии с условиями Соглашения.

Проектирование	означает  сбор  исходных  данных  и  выполнение инженерных

изысканий для подготовки Проектной документации, согласование Концедентом задания на Проектирование, подготовку Проектной Документации, согласование Концедентом Проектной Документации, организацию проведения Государственной Экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства

45

Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.

Проектная Документация означает документацию, содержащую материалы в текстовой

форме и в виде карт (схем)  и определяющую основные архитектурно-планировочные,		функционально- технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Создания и осуществления	деятельности,	предусмотренной Соглашением, включая пояснительную записку к Сметной Документации и Сметную Документацию, разрабатываемую Концессионером для целей Строительства в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе градостроительного законодательства Российской Федерации, и Соглашения. Во избежание сомнений, Проектная Документация не включает Рабочую Документацию.

Просрочка	означает просрочку исполнения Стороной или в зависимости

от контекста третьим лицом своих обязательств, вытекающих из Соглашения, Договора по Проекту или Законодательства, в том числе неисполнение такого обязательства в срок, установленный Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством (включая неосуществление в указанный срок действий, предусмотренных Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством), исполнение обязательства с нарушением порядка и (или) срока, установленного Соглашением, Договором по Проекту или Законодательством, немотивированный отказ от исполнения обязательства.

Прямое Соглашение	означает соглашение, заключаемое между Концедентом,

Концессионером и Банком до Даты Финансового Закрытия.

Рабочая Документация совокупность основных комплектов рабочих чертежей,

необходимых для Строительства, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами.

Рабочий День	означает любой Календарный День, который не признается в

соответствии с Законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Разрешение на	означает разрешение на строительство Объекта Соглашения,

Строительство	выдаваемое   уполномоченным   Государственным   Органом в

порядке, установленном Законодательством.

Разрешение на Ввод в	означает	разрешение   на    ввод    в   эксплуатацию  Объекта

Эксплуатацию	Соглашения,   выданное   уполномоченным  Государственным

Органом в порядке, установленном Законодательством.

Сметная Документация часть Проектной Документации, содержащая сводку затрат,

сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта Соглашения, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), а таюке сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная Стоимость	стоимость   Проектирования,   Строительства   и   Оснащения,

указанная в Сметной Документации (включая налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также затраты Концессионера на содержание службы заказчика и строительный контроль), на которую получено заключение о достоверности определения сметной   стоимости   строительства   Объекта   Соглашения в

46

порядке, предусмотренном Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,  муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденном Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427.

Содействие	означает организацию Концедентом и его участие в

совещаниях с Государственными Органами, направление Концедентом официальных запросов и обращений, в том числе совместных с Концессионером, осуществление Концедентом иных действий в соответствии с Законодательством, направленных на надлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению.

Соглашение	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Соглашение о	означает:

Субординированном

Финансировании	а) договор займа, заключенный между Иной

Финансирующей Организацией и Концессионером в целях Финансирования; или

б)  любое  иное соглашение  о  предоставлении Концессионеру денежных средств, заключенное между Иной	Финансирующей	Организацией	и Концессионером в целях Финансирования, на условиях возвратности и (или) получения Иной Финансирующей Организацией прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта от реализации Проекта,

выплаты по которым осуществляются после удовлетворения всех требований, вытекающих из Соглашения о Финансировании, если иное не согласовано Банком.

Соглашение о	означает	кредитный	договор	(или	иное	соглашение),

Финансировании	заключенный	между    Концессионером    и   Банком    в целях

Финансирования.

Создание	означает Проектирование, Строительство и Оснащение.

Спор	означает любой спор, разногласие или требование, вытекающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования.

47

Срок Действия	имеет значение, указанное в подпункте б) пункта 1.7

Соглашения	Соглашения.

Срок Создания	означает	срок,	указанный	в   пункте	а)	подраздела	2.2

Соглашения.

Сторона(Стороны)	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Стоимость Создания	означает расчетный размер затрат в связи с Созданием,

предусмотренный	Частью	А	(Основные	Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование).

Строительная Стоимость означает расчетную стоимость Проектирования,

Строительства и Оснащения в составе затрат, включаемых в соответствии с Законодательством в сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренную Частью А (Основные Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование).

Строительные	означает правила,  стандарты и иные требования  в отношении

Требования	Строительства, установленные Приложением 3  (Технические,

Строительные и Эксплуатационные Требования).

Строительство	означает строительство Объекта Соглашения во исполнение

Соглашения, включая выполнение всех подготовительных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ, для выполнение которых требуется получение Разрешения на Строительство, а также всех необходимых для выполнения таких	работ	организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.

Сумма Возмещения	означает сумму возмещения, выплачиваемую Концессионеру

(либо Банку в соответствии с условиями Прямого Соглашения) в связи с Досрочным Прекращением Соглашения.

Технические Требования	означает правила,  стандарты  и иные требования в отношении

Проектирования,	предусмотренные	Приложением	3

(Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

Техническое	означает   поддержание   Объекта   Соглашения   в исправном

Обслуживание	состоянии,  проведение Концессионером за свой счет текущего

и (в случае необходимости) капитального ремонта Объекта Соглашения, несение Концессионером расходов на содержание Объекта Соглашения в объеме, предусмотренном Соглашением.

Требования к Передаче		имеет   значение,	указанное	в Приложении 10 (Передача (Возврат) Объекта Соглашения).

Требующая Сторона	означает Сторону, которая направила Отвечающей Стороне

уведомление о необходимости начала согласительных процедур в соответствии с Приложением 11 (Разрешение Споров, ответственность и требования третьих лиц).

Уполномоченный Орган	Орган    местного   самоуправления    или    юридическое лицо,

наделенные всеми или отдельными полномочиями действовать от лица Концедента при исполнении  Соглашения.

48

Финансирование	означает вложение Концессионером собственных, заемных

или привлеченных денежных средств (инвестиций Концессионера) в целях исполнения своих обязательств по Созданию и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.

Финансовое Закрытие означает выполнение Сторонами  всех требований,

предусмотренных Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование), для  подтверждения наличия возможности Финансирования.

Эксплуатационные	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Требования	Эксплуатации Объекта Соглашения, установленные

Приложением 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

Эксплуатация	означает осуществление  Концессионером  или Привлеченным

Лицом деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения в целях осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам и Технического Обслуживания в       соответствии       с       требованиями,     установленными

49

Приложение 2 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным  изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

50

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 1.6 Соглашения.

1.2 В состав Объекта Соглашения входит недвижимое имущество, описание, в том числе технико-экономические показатели, и состав которого приведены в разделе 2 настоящего Приложения, а также движимое имущество, описание и состав которого приведены в разделе 3 настоящего Приложения.

1.3 Объект Соглашения с учетом установленных Соглашением требований по Оснащению предназначен для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам.

1.4 Изменение приведенных в настоящем Приложении описания, в том числе технико­ экономических показателей, и состава Объекта Соглашения не допускается за исключением случаев, связанных с наступлением Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы,  а также случаев, указанных в пункте 3.4 настоящего Приложения, если такое изменение не противоречит Законодательству.

1.5 Иные  характеристики и показатели  Объекта  Соглашения,  помимо  указанных  в настоящем Приложении, определяются Концессионером в соответствии  с требованиями Соглашения и Законодательства при Проектировании и Строительстве.

2.	Описание и состав недвижимого имущества

2.1 Недвижимое имущество, указанное в пункте 2.2  настоящего Приложения, должно соответствовать требованиям Законодательства, в том числе требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и иным федеральным и (или) региональным требованиям к соответствующим объектам недвижимого имущества, предназначенным для осуществления образовательной деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Приложения, а также Соглашения и Проектной Документации.

2.2 В состав Объекта Соглашения входит следующее недвижимое имущество: здание общеобразовательной школы на 1600 учащихся (общеобразовательная организация с с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой).

2.3 Описание,  в  том числе  технико-экономические  показатели,  здание общеобразовательной школы на  1600 учащихся (общеобразовательная организация с с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой):

П л о щ ад ь ,	О б щ ая

№	К о л - в о	Н ап о л н яем о сть,	Н о р м ати в ,	п л о щ ад ь ,

Н аи м ен о ван и е	кв.м , (не

п/п	(ш т .)	чел.	кв.м.	м ен ее)	кв.м , (не

м ен ее)

1	2	3	4	5	6	7

Блок 1-ой ступени «Начальная школа» (600 человек)

1   П е р еч ен ь   о сн о в н ы х    п о м ещ ен и й    (в за в и с и м о ст и о т ко л и ч еств а у ч а щ и х ся в со о тв етств и и	с	н ап р авлен и ям и о б р а зо в а те л ьн о й д еятел ьн о сти )

к аб и н е т н ач ал ьн ы х кл ассо в	24	25	2 ,5	62 ,5	1500

51

к аб и н е т  и н ф о р м ати ки	4	13	4,5	58,5	270

л аб о р ан тск ая д л я  и н ф о р м ати к и	1	18	18	18

к аб и н е т  и н о стр ан н ы х язы ко в	3	13	2,5	32,5	97,5

с п ал ьн о е п о м ещ ен и е д л я  гр у п п ы	3	13	4	52	156

п р о д л ен н о го д н я (для м альчи ков)

с п ал ь н о е п о м ещ ен и е д л я гр у п п ы	3	13	4	52	156

п р о д л е н н о го д н я (для д ев о ч ек )

и гр о в ая д л я гр у п п ы  п р о д лен н о го дн я	3	25	2,5	62,5	187,5

к аб и н е т п с и х о л о га	2	1	12	12	24

к аб и н е т л о го п ед а	2	1	12	12	24

г ар д е р о б	1	600	0,35	210	210

2  П е р еч ен ь    о сн о в н ы х    ( о б язател ьн ы х ) п о м ещ ен и й :

а)	к аб и н е т	д л я	к о р р ек ц и о н н о й	3	5	3,5	17,5	52,5

п ед аго ги к и с детьм и О В З

б)	к аб и н е т	д л я	за н я ти й	« Ш ах м аты »

( в о зм о ж н о	п р ед у см о тр еть	на	базе	2	25	2,5	62,5	125

каб и н ето в н ач ал ьн о й ш ко л ы )

в)	с ен со р н ая ком н ата	1	12	12	12

3      П е р еч ен ь		всп о м о гател ьн ы х п о м ещ ен и й  |  ( сан и тар н ы е	узлы , п о м ещ ен и я	д л я		т ех н и ч е ск о го

п ер со н ал а ,  тех н и ч еск и е  п о м ещ ен и я   и т .п .)

сан и тар н ы й  узел  для д ево ч ек,	в с о о тв е тс тв и и

о б о р у д о ван н ы й  к аб и н кам и	с

с ан и та р н ы й узел д л я м альчи ков,	н о р м ати вн ы м и

о б о р у д о ван н ы й  к аб и н кам и	р е гл а м е н там и	85

сан и тар н ы й узел для М Г Н	и у ч ето м

о б сл у ж и ван и я

ш ко л ы

сан и тар н ы й у зел д л я п ер со н ал а

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я и  о б раб отки у б о р о ч н о го и н вен таря, п р и го то вл ен и я д ези н ф ек ц и о н н ы х раств о р о в

п о м ещ ен и е д л я тех н и ч еск о го п ер со н ал а

4	П е р еч ен ь д о п о л н и тел ьн ы х

ф у н к ц и о н а л ьн ы х п о м ещ ен и й * , в том числе:

о б я зател ь н ы е пом ещ ен и я:

а)	л и н га ф о н н ы й  каб и н ет	1	13	2,5	32,5	32,5

б)	д о п о л н и т ел ьн ы е п ом ещ ен и я ( н а вы бор):

м о б и л ь н ы й  ко м п ью тер н ы й  класс	1	13	4,8	62,4	62,4

Итого	2950,0

Блок 2-3-ей ступени (1000 человек)

1  П ер еч ен ь   о сн о в н ы х   п о м ещ ен и й   (в зав и си м о сти от ко л и ч еств а у ч ащ и х ся в

с о о тв е тс тв и и	с	н а п р ав лен и ям и о б р а зо в а те л ьн о й д еятел ьн о сти )

к аб и н ет р у сск о го я зы к а и л и тер ату р ы	13	25	2,5	62,5	812,5

52

к аб и н ет м атем ати к и	9	25	2,5	62 ,5	562 ,5 к аб и н е т и сто р и и , о б щ ество зн ан и я	5	25	2,5	62 ,5	312 ,5 к аб и н е т гео гр аф и и	3	25	2,5	62 ,5	187,5

л аб о р ан тск ая	3	18	18	54

к аб и н ет хи м и и	3	25	3,5	87 ,5	262 ,5

л аб о р ан тск ая	3	18	18	54

к аб и н ет би о ло ги и	3	25	3,5	87 ,5	2 62 ,5

л аб о р ан тск ая	3	18	18	54

к аб и н ет- л аб о р ато р и я  по ф изике	3	25	3,5	87 ,5	2 62 ,5 к аб и н е т и н о стр ан н о го я зы к а	7	13	3,5	45 ,5	318 ,5 к аб и н е т м у зы к и	2	25	2,5	62 ,5		125

к аб и н е т И ЗО , ч ерчен и я	2	25	2 ,5	62 ,5	125

к аб и н е т и н ф о р м ати к и	6	13	4 ,5	58 ,5	351

л аб о р ан тск ая д л я каб и н етов

и н ф о р м ати к и	3	20	20	60

к аб и н е т О Б Ж	2	25	2,5	62 ,5	125

п о д со б н о е п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я

и н вен тар я  и о р уж и я	1	14	14

с л есар н ая м астерская	2	13	7	91	182

т о к а р н а я  м астерская	2	13	7	91	182

п о д со б н о е п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я

и н стр у м ен то в	1	15	15

к л ад о вая д л я х р ан ен и я сы рья и

г о то в о й  п р о д у кц и и	1	24	24

л аб о р ан тс к ая со складским

п ом ещ ен и ем	2	18	36

к аб и н ет т ех н о л о ги и д л я д ево ч ек

(д о м о в о д ств о )	2	13	4	52	104

к аб и н ет тех н о л о ги и д л я д ев о ч ек

( к р о й к а и  щ итье)	2	13	6	78	156

п о д со б н о е п о м ещ ен и е д л я каб и н ета

т ех н о л о ги и	1	15	15

г ар д е р о б стар ш его и сред н его зв ен а	1	1000	0,5	500	500

к аб и н е т п си х о л о га	2	12	12	20

к аб и н ет со ц и ал ьн о го п ед аго га	2	12	12	24

2	П ер еч ен ь	о сн о в н ы х	( о б язател ьн ы х ) п о м ещ ен и й :

а)	к аб и н е т	д л я	к о р р ек ц и о н н о й

п е д а го ги к у с д е ть м и  О В З	3	5	3,5	17,5	52 ,5

б)	к аб и н ет д л я  зан яти й  « Ш ахм аты »	2	25	2 ,5	62 ,5	125

в)	с ен со р н ая к о м н ата	1	12	12	12

3	П ер еч ен ь		всп о м о гател ьн ы х	в с о о тв е тс тв и и п о м ещ ен и й	( сан и тар н ы е	узлы ,		с

п о м ещ ен и я	д л я	т ех н и ч е ск о го	н о р м а ти вн ы м и	128

п ер со н ал а ,  т ех н и ч е ск и е   п о м е щ е н и я   и	р е гл а м е н т ам и

т .п .)	и у ч ето м

53

сан и тар н ы й у зел д л я  м альчи ков,	о б с л у ж и ва н и я

о б о р у д о ван н ы й  к аб и н кам и , н а каж д о м	ш ко л ы

этаж е

сан и тар н ы й у зел д л я девочек,

о б о р у д о ван н ы й к аб и н кам и , н а каж д о м этаж е

к о м н а та л и ч н о й ги ги ен ы сан и тар н ы й узел д л я М Г Н

сан и тар н ы й у зел д л я п ер со н ал а

тех н и ч е ск и е п о м ещ ен и я

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я и об р аб о тк и у б о р о ч н о го и н вен таря, п р и го то вл ен и я д е зи н ф ек ц и о н н ы х р аство р о в

4	П е р еч ен ь д о п о лн и тел ьн ы х

ф у н к ц и о н а л ьн ы х п о м ещ ен и й * , в то м числе:

о б я зател ь н ы е пом ещ ен и я:

а)	л и н га ф о н н ы й  каб и н ет	1	13	3,5	45 ,5	45 ,5

б)	д о п о л н и т ел ь н ы е п о м ещ ен и я (н а	5

вы бор):

1)	л аб о р ат о р и я н ау к и и тех н о л о ги и :

л аб о р ат о р и я и н ж ен ер н о й  граф и ки	1	13	4 ,8	62 ,4	62 ,4

л аб о р ат о р и я  3 D  м о д ел и р о в ан и я и	1	13	4 ,8	62 ,4	62 ,4 п р о то ти п и р о в ан и я

л аб о р ато р и я и сслед ован и я

о к р у ж аю щ ей среды , п р и р о д н ы х и

и с к у сс тв е н н ы х м атери алов,	1	13	4 ,8	62 ,4	62 ,4 а л ь те р н а ти вн ы х и сто ч н и к о в эн ер ги и ,

и н ж ен ер н ы х к о н струкц и й

2)		п р о ф и л ьн ы й м ед и к о - б и о ло ги ч еск и й	1	13	3 ,6	46 ,8	46 ,8 к аб и н ет

3)	с ту д и я  м узы ки	1	13	2 ,5	32 ,5	32 ,5

И то го	5 564 ,0

Административный блок

П е р еч ен ь   о сн о в н ы х    п о м ещ ен и й    (в за в и с и м о ст и о т ко л и ч еств а у ч а щ и х ся в с о о тв е тс тв и и	с	н ап р авлен и ям и о б р а зо в а те л ьн о й д ея тел ьн о сти )

1

к аб и н е т д и р ек т о р а	1	1	32	32	32

п р и ем н ая ( д ел о п р о и зво д и тел ь)	1	1	12	12	12

к аб и н е т зам ести тел ей д и р ек т о р а	7	12	12	84

к аб и н е т о тд ел а кад ров	1	1	6	6	6

архи в	1	1	10	10

б ухгалтери и	1	6	6	36	36

к аб и н е т глав н о го бу х гал тер а	1	9	9	9

к аб и н е т и н ж е н е р а Т Б  и за в х о за	2	1	6	6	12

м ето д и ч еск и й к аб и н ет с у ч и тел ьск о й и

1	20	4 ,5	90	90

зо н о й о тд ы х а

гар д е р о б д л я  п ер со н ал а	1	18	18	18

к аб и н ет о х р ан ы т р у д а	1	24	24

54

к о м н а та охраны , п о м ещ ен и е с к р у гл о су то ч н ы м д еж у р ство м

п е р со н ал а для у стан о вки п р и ём н о ­	1	6	6

к о н тр о л ьн ы х п р и б о р о в си стем ы А П С

П ер еч ен ь		всп о м о гател ьн ы х п о м ещ ен и й	( сан и тар н ы е	узлы , п о м е щ е н и я	д л я		т ех н и ч е ск о го

п ер со н ал а ,  тех н и ч е ск и е   п о м ещ ен и я   и	в  с о о тв е тс тв и и 2	т .п .)		с

н о р м ати вн ы м и

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я  и н вен тар я	р е гл а м е н там и	117

и у ч ето м

сан и тар н ы й узел д л я п ер со н ал а	о б сл у ж и ван и я

ш ко л ы

п о м ещ ен и е д л я тех н и ч еск о го

п ер со н ал а

т ех н и ч е ск и е п ом ещ ен и я сер в ер н ая

3

Итого	4 5 6 ,0

Медицинский блок  (в том числе)

1	П ер еч ен ь  осн о вн ы х  и	в с о о тв е тс тв и и

в сп о м о га те л ьн ы х п о м ещ ен и й	с

н о р м ати вн ы м и р е гл а м е н т ам и и уч ето м

о б сл у ж и ван и я ш ко л ы

к аб и н ет вра Ч а-п ед и атра ( ф ел ьд ш ер а)	2	21	21	42

п р о ц ед у р н ы й  к аб и н ет	1	14	14	14

п р и ви во ч н ы й  к аб и н ет	1	14	14	14

п о м ещ ен и е д л я  п р и го то вл ен и я	1	4	4	4

д ези н ф и ц и р у ю щ и х раство р о в

сан и тар н ы й >'зел

2	4	4	8

2	с то м а то л о ги ч е ск и й каб и н ет	1	14	14	14

И то го	96 ,0

Библиотека (в том числе)

1	П ер еч ен ь о сн о в н ы х и

всп о м о гател ьн ы х п о м ещ ений

м есто д л я р аб о ты с к аталогам и	в с о о тв е тс тв и и

с

н о р м ати вн ы м и р е гл а м е н там и

зо н а д л я сам о сто я тел ь н о й р аб о ты с р е су р с ам и на р азл и ч н ы х ти п а х

н о си тел ей

1026

зо н а д л я к о л л ек ти в н о й р аб о ты с

ги б к о й о р ган и зац и ей п р о стр ан ств а

р е к р е а ц и о н н ая зо н а для

р азн о о б р азн о го д о су га и п р о в ед ен и я м ер о п р и я ти й

и у ч ето м

з о н а д л я  п олуч ен и я  и н ф о р м ац и о н н ы х	о б сл у ж и ван и я р есу р со в  во в р ем ен н о е п о л ьзо ван и е		ш ко л ы

п р е зе н тац и о н н а я зо н а д л я о р ган и зац и и в ы ст ав о к и эк сп о зи ц и й

55

ф о н д зак р ы то го х р ан ен и я

сан и тар н ы й узел

2	П ер еч ен ь д о п о лн и тел ьн ы х

ф у н к ц и о н ал ьн ы х п о м ещ ен и й ( н а вы бор)*

и зд ательски ? центр

И то го	1026 ,0

Актовый зал (в том числе)

1	П е р еч ен ь	о сн о в н ы х	и	в с о о тв е тс тв и и всп о м о гател ьн ы х п о м ещ ен и й			с

н о р м ати вн ы м и р е гл а м е н т ам и и у ч ето м

о б сл у ж и ван и я ш ко л ы

м н о го ф у н к ц и о н ал ь н ы й  а кто вы й  зал	1	998	0 ,65	6 4 8 ,7	6 4 8 ,7

ар ти с ти ч е ск а я /к о с тю м ер н а я /гр и м е р н а я	3	14	42	42

о п ер ато р ская	1	14	14	14

с кл ад д л я  х р ан ен и я д ек о р ац и й	1	15	15	15

с кл ад д л я х р ан ен и я  ко стю м о в	1	12	12	12

с кл ад д л я х р ан ен и я м у зы к ал ьн ы х	2	12	24	24

и н стр у м ен то в

сан и тар н ы й узел	2	4	8	8

сан и тар н ы й у зел д л я М Г Н	1	6	6	6

зо н а  б е зо п асн о сти д л я   М Г Н	1	22	2	44	44

И то го	0 ,0

Спортивный блок (в том числе)

1	П ер еч ен ь	о сн о в н ы х	и	в с о о тв е тс тв и и в сп о м о гател ьн ы х  п о м ещ ен и й			с

н о р м а ти вн ы м и р е гл а м е н там и и у ч ето м

о б с л у ж и ва н и я ш ко л ы

с п о р ти в н ы й зал б о л ьш о й  ( 18 x 30 )	1	540	540	540

сн ар яд н ая	1	32	32	32

т р ен ер ская	1	20	20	20

сп о р ти в н ы й    ал средн и й  (12 x 2 4 )	2	288	2 8 8	288

сн ар яд н ая	2	32	32	64

т р ен ер ская	2	10	20	20

сп о р ти в н ы й    ал м ал ы й  ( 12 x 12 )	2	144	144	144

сн ар яд н ая	2	16	16	32

т р ен ер ская	2	10	20	20

р а зд е в ал к а д л я д ев о ч ек	6	14	14	84

д у ш ев а я для  девочек	6	12	12	72

сан и тар н ы й >зе л д л я д ево ч ек	6	8	8	48

р а зд е в ал к а д л я  м альчи ков	6	14	14	84

д у ш ев а я для  п альч и ков	6	12	12	72

сан и тар н ы й узе л д л я м ал ьч и к о в	6	8	8	48

56

сан и тар н ы й у зел д л я М Г Н	2	6	6	12

п о м ещ ен и е д л я су ш ки о деж ды ,

и н вен тар я	2	14	28

п о м е щ е н и е д л я х р ан ен и я у б о р о ч н о го и н вен тар я и п р и го то вл ен и я

д ези н ф и ц и р у ю щ и х и м о ю щ и х	2	4	4	8

р аств о р о в

2	П ер еч ен ь	о сн о в н ы х	( о б язател ьн ы х ) п о м ещ ен и й :

зал Л Ф К  и х о р ео гр аф и и	1	315	315

3	б ассей н  ( п р и  н аличи и)**	1	657

р а зд е в ал к а д л я д ев о ч ек	1	39	39	39

д у ш ев а я д л я д е в о ч е к с п р о х о д н ы м

н о ж н ы м  д уш ем	1	12	12	12

сан и тар н ы й у зел д л я д евочек	3	8	8	24

р а зд е в ал к а д л я  м альчи ков	1	39	39	39

д у ш ев а я д л я м ал ьч и к о в с п р оход н ы м

н о ж н ы м д у ш ем	1	12	12	12

с ан и та р н ы й у зел д л я м ал ьч и к о в	3	8	8	24

с ан и та р н ы й у зел д л я М Г Н	2	6	6	12

и н вен тар н ая ( сн аряд н ая)	1	14	14	14

т р ен е р с к а я	1	2	10	20	20

к аб и н е т м ед сестр ы	1	12	12	12

л аб о р ат о р и я  ан ал и за воды	1	10	10	10

п о м ещ ен и е д л я хр ан ен и я

х и м . р еаген то в	1	8	8	8

тех н и ч е ск о е п о м ещ ен и е	2	8	8	16

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я у б о р о ч н о го и н вен тар я и п р и го то вл ен и я

д е зи н ф и ц и р у ю щ и х  и м ою щ и х	2	4	8

р аств о р о в

И то го	2 5 8 8 ,0

Пищеблок (в том числе

о б ед ен н ы й зал д л я уч ащ и х ся

( д о п у ск ается р азд ел ен и я н а 2 зала: зал

д л я у ч ащ и х ся  1-4 кл ассо в  и зал д л я	1	800	0 ,7	560	560

у ч ащ и х ся 5 -11 классов)

1	П ер еч ен ь	осн о вн ы х	и в сп о м о га те л ьн ы х п ом ещ ен и й

раздаточна>| при о б ед ен н о м зал е д л я у ч ащ и х ся 1-4 классов

р а зд а то ч н а я п ри о б ед ен н о м зале д л я у ч ащ и х ся 5*11 классов

б у ф ет

о в о щ н о й ц ех ( п ер в и ч н о й  о б р аб о тк и	в с о о тв е тс тв и и с

о в о щ ей )	н о р м ати вн ы м и

о в о щ н о й ц ек ( в то р и ч н о й  об р аб о тк и	р е гл а м е н т ам и	498

о в о щ ей )	и у ч ето м

м я со - ры бны й ц ех	о б с л у ж и ва н и я

ц ех д л я  о б р аб о тк и  пти ц ы	ш ко л ы

х о л о д н ы й цех м у ч н о й цех

г о р я ч и й цех с обор у д о ван и ем отсек д л я о б р аб о тк и яй ц а

м о еч н а я для о б о р о тн о й тар ы м о еч н а я с то л о в о й посуды

м о еч н ая к у х о н н о й  посуды

57

сер в и зн ая д л я с то л о в о й посуды за гр у зо ч н а я

к л ад о вая су х и х пр о д у кто в

н и зк о те м п е р ат у р н а я х о л о д и л ьн ая к ам е р а д л я м я са и ры б ы (сп ли т- си стем а)

к л ад о ва я д л я овощ ей

( с р ед н етем п ер а ту р н ая сп л и т -си стем а д л я овощ ей )

ср ед н етем п ер ату р н ая х о л о д и л ьн ая к ам ер а для м о л о ч н о й  пр о д у кц и и ( сп л и т- си стем а)

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я и нарезки х л еб а

кл ад о вая д л я о б о р о тн о й тар ы

п о м ещ ен и е д л я х р ан ен и я м о ю щ и х ср ед ств и у б о р о ч н о го и н вен таря

р а зд е в ал к а п ер со н ал а

сан и тар н ы й у зел и д у ш е в ы е , п о м ещ ен и е л и ч н о й гиги ен ы

к аб и н е т зав ед у ю щ ей п р о и зво д ство м ( с то л о в о й )

п о м ещ ен и е о тд ы х а и п р и ем а пи щ и п ер со н ал о м

И то го	498,0

ИТОГО	13 178,0

3.	Описание и состав движимого имущества

3.1 ДЕ5шжимое имущество, указанное в пункте 3.2 настоящего Приложения, должно соответствовать требованиям Законодательства, в том числе требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и иным федеральным и (или) региональным требованиям к соответствующим объектам движимого имущества, предназначенным для осуществления образовательной деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Приложения, а также Соглашения и Проектной Документации.

3.2 Описание и перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения указан в приложении А к настоящему Приложению.

3.3 Концессионер в соответствии с  Соглашением  обязан   осуществить  Оснащение  в объеме, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Приложения. Никакие положения настоящего Соглашения  не должны рассматриваться в качестве оснований для расширения указанного в пункте 3.2  настоящего Приложения перечня  (состава) движимого имущества без  внесения изменений в состав Объекта Соглашения в соответствии с требованиями пункта 1.4 настоящего Приложения.

При этом Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить уточнения в основные характеристики движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

3.4 В случае если перечень (состав) движимого  имущества,  который  должен  входить  в состав Объекта Соглашения в соответствии с подготовленной Концессионером Проектной Документацией, в том числе Сметной Документацией, на которую получено положительное заключение Государственной Экспертизы и заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения, отличается от перечня  (состава) движимого имущества,  указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения, любая из сторон до Даты Финансового Закрытия вправе инициировать  проведение  переговоров  по  вопросу  внесения  изменений   в перечень

58

(состав) движимого имущества, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения, если ранее Стороны не договорились об ином.

В случае если в течение 30 (тридцати) Календарных Дней с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала  переговоров, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, но в любом случае до Даты Финансового Закрытия Сторонами не было достигнуто соглашение о внесении изменений в перечень  (состав) движимого имущества,  указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения (не было подписано соответствующее дополнительное соглашение к Соглашению)любая из Сторон имеет право потребовать Досрочного Прекращения Соглашения в соответствии с пунктом 6.1 Приложения 9 (Изменение и Прекращение Соглашения).

Во избежание сомнений, перечень (состав) движимого имущества, указанный в пункте

3.2 настоящего Приложения, в соответствии с пунктом 3.1 части 2 статьи 10 Закона о Концессионных		Соглашениях	не		является		существенным		условием Соглашения.	Изменение	перечня		(состава)	движимого	имущества	в		случае, предусмотренном	настоящим	пунктом,	является	изменением	состава			Объекта Соглашения и не признается изменением описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения в значении, установленном пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о Концессионных Соглашениях.

3.5 Оснащение Объекта Соглашения иным движимым имуществом, в том числе средствами обучения и воспитания, помимо указанного в пункте 3.2  настоящего Приложения, осуществляется:

а) Образовательной  Организацией  своими  силами  и  за  свой  счет  при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; и (или)

б)		Концессионером и (или) Привлеченным Лицом своими силами и за свой счет при осуществлении	образовательной	деятельности	по	дополнительным образовательным программам.

3.6		Во избежание сомнений, движимое имущество, указанное в пункте 3.5 настоящего Приложения,	не входит в состав Объекта Соглашения и принадлежит (будет принадлежать)		Образовательной	Организации,	или	Концессионеру,	или Привлеченному Лицу, соответственно.

От Концессионера: Генеральный директор

С.Ю.Дегтярев

59

Приложение А к Объекту Соглашения

Описание движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

В состав Объекта Соглашения входит движимое имущество, технологически связанное со зданием средней общеобразовательной школы на 1600 учащихся, указанным в пункте 2.2 Приложения 2 (Объект Соглашения), и предназначенное для осуществления в соответствии с Законодательством и Соглашением деятельности, указанной в пункте  1.3 Приложения 2 (Объект Соглашения).

Перечень (состав) движимого имущества отечественного и импортного производства, входящего в состав  Объекта Соглашения, должен отвечать действующим нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, ученическая мебель должна быть  изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

Перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

Единиц

Стро	а	Кол-

ка №	Раздел	Наименование	Характеристики (описание)	измерен	во

ИЯ

1	Раздел	Комплекс оснащения общешкольных помещений

1

2	Подра

здел 1	Входная зона

Специализирован

3	нал м ебель и

сист ем ы

хранения

Диван модульный	3-х местный диван и 2 кресла из полимерных

4	или кресла	материалов	компл	3 модульные

Столешница стола должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Окантовка

5	Стол для	столешницы - кромка должна быть из ПВХ	шт	2

администратора	толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры

не менее 1200x600 мм.

Кресло изготовлено из жесткого армированного пластика, обито высокопрочным синтетическим

6	Кресло для	материалом или тканью.  Основание - пятилучье	шт	2

администратора	с роликами, диаметром не менее 660 мм.,

нагрузка не менее 120 кг.

7	Подра

здел 2	Гардероб

Система 2-х ярусных конструкций с групповыми вешалками и маркировкой на 60 человек. Напольный гардероб состоит из ряда вешалок. Вешалки образуют секции, которые

8	Гардеробная	соединяются между собой различными	секция	43

система для	креплениями и дугами. Прочность всей средних и старших	конструкции обеспечивается креплением к

классов	полу. В качестве вешалок для одежды могут

быть использованы крючки.

Шкафчики для обуви для среднех и старших

9	классов должен быть металлический, должен	шт	128

быть покрыт порошковой антироррозионной

60

краской, размеры высота 1830 мм, ширина 575 мм, глубина 500 мм, иметь 8 секций.

Гардеробная	Шкафчики в гардероб для начальных классов

10	система для	должны быть вытолнены:  каркас лдсп не менее	шт	728

начальных классов	16 мм, покрытый лаком, иметь замок.

Должна быть из металлокаркаса с порошковой окраской, седенье должно быть из ДСП,

11	Банкетка	толщиной не менее  16 мм, обивка - из	шт	9

плимерных материалов, длина не менее 1700 мм.

Зеркало классическое настенное с

12	Зеркало большое	полированной кромкой размерами не менн	шт	5

2000мм х 2000мм

13	Подра

здел 3	Библиотека

Читальный зал.

14	Помещение

открытого

доступа

Специализирован

15	ная м ебель и

сист ем ы

хранения

Шкаф каталожный 20 ящиков (4X5) на металлическом каркасе, 856x500x1100 мм.

16	Шкаф	Материал - ЛДСП-16. Горизонт.нижнхЛДСП-	шт.

25. Кромка ПВХ 0,4 Каркас металлический

шкафа каталожного с опорами цилиндр

диаметром 51 мм.  Стопорные элементы.	2

Шкаф для журналов 2x5 ячеек 600x410x1901 мм. Дверца каждой ячейки представляет собой

17	Шкаф	экспозиц. поверхность для журналов  формата	шт.

А4. Материал: ЛДСП-16 Кромка ПВХ. Ручка

для журшшьницы метал. Окраска металла

порошковая.  Подпятник Цвет - клён	2

Шкаф для журналов 3x5 ячеек 892x410x1901 мм. Дверца каждой ячейки представляет собой

18	Шкаф	экспозиц.поверхность для журналов  формата	шт.

А4. Материал: ЛДСП-16 Кромка ПВХ. Ручка

для журнальницы метал. Окраска металла

порошковая.  Подпятник Цвет - клён	2

двухместный 1400x700x750 мм. Столешница

19	Стол читательский	ЛДСП 25 мм,  ПВХ 2 мм. Металлокаркас с	шт. на металлокаркасе	опорами цилиндрическими, диаметр 51 мм.

Края изделия закруглены.  Цвет - белый	24

открытый 5 полок 900x292x1760 мм. Материал:

20	Стеллаж	ЛДСП-16мм. Бортик из ЛДСП. Полка ЛДСП 16	шт. выставочный	мм.  Кромка ПВХ Цвет - клён		5

Стеллаж	900x560x2090 мм. Каркас ЛДСП 16 мм, полки

21	двусторонний 6	ЛДСП 25 мм.  Кромка ПВХ, опора торцевая per.	шт.

полок основной	Отделка стоек алюминиевым профилем, рамка

жёсткости Цвет - клён	18

6 полок пристраиваемый 884x560x2090 мм. Каркас ЛДСП 16 мм, полки ЛДСП 25 мм.

22	Стеллаж	Кромка Г1ВХ,  опора торцевая per. Отделка стоек	шт.

двусторонний	алюминиевым профилем, рамка жёсткости Цвет

- клён	27

Стеллаж односторонний 6 полок основной

23		Стеллаж	900x292x2090 мм. Каркас ЛДСП 16  мм, полки	шт. двусторонний	ЛДСП 25 мм.  ПВХ-2мм, опора торцевая per.		6

61

Отделка стоек алюминиевым профилем, рамка жёсткости. Цвет - клён

Стеллаж односторонний 6 полок пристраиваемый 884x292x2090 мм. Каркас

24	Стеллаж	ЛДСП  16 мм,  полки ЛДСП 25 мм. Кромка ПВХ,	шт. двусторонний	опора торцевая per. Отделка стоек

алюминиевым профилем, рамка жёсткости.

Цвет - клён	9

Кафедра выдачи 1250x1250x1160, с

25	Стеллаж	надстройкой. Высота рабочего стола - 750 мм.

двусторонний	Столешница: ЛДСП-25 Царга:  сталь с	шт.

просечкой (квадрат/круг). Кромка ПВХ 0,4-2,0

Опора рег.НЮОмм , D 5 1 m m   7 2 5 м м . Цвет - клён	2

Шкаф

формулярный на 3	Материал стоек- ЛДСП, материал ящиков -

26	ячейки, с 2	фанера.  Фасад - МДФ с врезанным оргстеклом.	шт. выдвижными	Цвет - клён

ящиками.	2

Шкаф		900x450x2000 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ, мультимедийный	пластмассовые держатели под CD, стеклянные

27	для CD со	створки с замком,  выдвижные ящики на	шт.

стеклянными	шариковых. Цвет - клённапр.полного створками	выдвижения с нижним креплением, задняя

стенка-ЛДСП,  регулируемые опоры. Цвет - клён	3

Мягкие профилированные сидение и спинка; сидение имеет закруглённый передний край;

28	Стул читательский	металлические подлокотники с пластиковыми	шт.

ИЗИТ	накладками, надёжная сварная металлическая

рама, заглушки на ножках.  Цвет - красный	47

тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники цельные полипропиленовые армированные,

29	Стул для	опора  крестовина, цельнолитая пластиковая,	шт	1

преподавателя	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

Размеры:

1830x850x970 мм, Высота до сиденья - 460

30		Офисный диван 3-	Искусственная кожа Antik 40, Модель	Шт х местный Том	изготовлена на пружинной основе с

наполнителем ППУ	2

Помещение

31	закрытого

доступа

С пециализирован

32	нал м ебель и

сист ем ы

хранения

Стеллаж стационарный металлический двусторонний "ОПТИМ", основная секция, 2035x1000x500 мм, 10 полок. Сплошная боковая

33	Стеллаж	панель толщиной  1 мм, полки из листового	шт.

металла толщиной от 0,6 до 1 мм, подпятники.

Тип покрытия - порошковый полимер

(стандартный - RAL 7035)	9

62

Стеллаж стационарный металлический двусторонний "ОПТИМ", дополнительная

34	Стеллаж	секция, 2035x1000x500 мм,  10 полок. Сплошная	шт.

боковая панель толщиной 1 мм, полки из

листового металла толщиной от 0,6 до 1 мм,

подпятники.	22

Стеллаж стационарный металлический односторонний "ОПТИМ", основная секция, 2035x1000x250 мм, 5 полок. Сплошная боковая

35	Стеллаж	панель толщиной 1 мм, полки из листового	шт.

металла толщиной от 0,6 до 1 мм, подпятники.

Тип покрытия - порошковый полимер

(стандартный - RAL 7035)	6

Стеллаж стационарный металлический односторонний "ОПТИМ", дополнительная

36	Стеллаж	секция, 2035x1000x250 мм,  5 полок. Сплошная	шт.

боковая панель толщиной 1 мм, полки из

листового металла толщиной от 0,6 до 1 мм,

подпятники.	11

37	Офисный диван 3-	Задний ограничитель полки (планка шириной 7

х местный Том	см)	шт.	153

Помещение

38	открытого

доступа

Специализирован

39	нал м ебель и

сист ем ы

хранения

1250x1250x1160 мм, с надстройкой. Высота

40	Кафедра выдачи	рабочего стола - 750 мм. Столешница: ЛДСП-25	шт.

Царга: ДВПО. Кромка ПВХ 0,4-2,0 Опора per.

Мб мм.  Цвет - клён	1

Шкаф

формулярный на 3	Материал стоек- ЛДСП, материал ящиков -

41	ячейки, с 2	фанера.  Фасад - МДФ с врезанным оргстеклом.	шт. выдвижными

ящиками.	2

Стеллаж Горка 800x600x1400 мм, по 5 полок с

42	Стеллаж	2-х сторон,  на торцах стеллажа - по 3 полки.	шт.

Материал-ЛДСП Кромка ПВХ 0,4-2 мм,

колёсная опора	6

Стеллаж "Домик 1" 900x280x2620 мм Материал

43	Стеллаж	ЛДСП-16,   Кромка ПВХ 0,4-2мм, подпятник,  6	шт.

открытых полок, над верхней полкой крыша,

цвет  голубой+белый	3

Стеллаж "Башня" 900x280x1500 мм 4 полки,

44	Стеллаж	верх резной в виде резцов башни, Материал	шт.

ЛДСП-16, Кромка ПВХ 0,4-2мм, подпятник,

цвет белый+ голубой	6

1423x650x750 мм Столешница ЛДСП-25мм

45	Стол трапеция!	Кромка ПВХ 2.0 Каркас металлический опора	шт.

из  грубы d51мм. Цвет - белый, голубой	9

Витрина	450x450x1800 ЛДСП 16мм, Кромка ПВХ,

46	вращающаяся 5	панели из оргстекла, разделитель П-образный	шт.

уровней	металл.  Цвет - клён	1

Размеры:

1830x850x970 мм, Высота до сиденья - 460

47		Офисный диван 3-	Искусственная кожа Antik 40, Модель	Шт х местный Том	изготовлена на пружинной основе с

наполнителем ПГ1У	2

63

тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники цельные полипропиленовые армированные,

48	Стул для	опора  крестовина, цельнолитая пластиковая,	Ш Т	1

преподавателя.	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

Технические средст ва

49	обучения (рабочее

м ест о библиот екаря)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

50	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	Ш Т	1

комплекс	Touch 10 касаний

690517

КОМПЬЮТЕР СКАТ ФОРТИС 2018 - (4 ) CPU INTEL CORE 13 7100 OEM (S - 1151, K-BO ЯДЕР: 2, 3.9 GHZ) MB GIGABYTE GA-H110M- S2H (REV. 1.0) RETAIL (H110, S - 1151) (RAM DDR4 4 GB (2400 MHZ) CRUCIAL (1 ШТ X 4 ГБ) [ CT4G4DFS824A ]) X 1 ШТ DDR4 4 GB (2400 MHZ) SSD SERIALATA 120 GB KINGSTON (SUV400S37/120G) RETAIL, ЖЕСТКИЙ ДИСК SERIALATA 3.5" 500 GB

51	Компьютер	TOSHIBA DT SERIES,  INTEL® HD GRAPHICS	Ш Т	1

библиотекаря	MATX ZALMAN ZM-T2 PLUS (ЧЕРНЫЙ,

ЧЕРНЫЙ) PSU 500 ВТ HIPRO HPA500W OEM (ATX, ВЕНТИЛЯТОР 120 ММ, БЕЗ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ) [ HPA-500W ] ВСТРОЕННАЯ ЗВУКОВАЯ КАРТА СЕТЕВАЯ КАРТА 10/100/1000 [ 169885 ] ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ /DOWNGRADE WINDOWS 7 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

Офисный пакет Microsoft Office Professional

52	Программное	Plus 2016 (Russian, Академическая,  1 License, No	Ш Т	1

обеспечение	Level, неисключительное право на

использование) Г79Р-05546

53	Монитор	Монитор BENQ 24" GL2450	Ш Т	1

Источник бесперебойного питания: Powercom Raptor RPT-600A EURO . Тип линейно­

Источник	интерактивный.

54	бесперебойного	Выходная мощность 600 ВА / 360 Вт.	Ш Т	1

питания	Количество выходных разъемов питания EURO

3 штуки.

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw МФУ (принтер, сканер, копир, факс) для среднего офиса 4-цветная лазерная печать

до 28 стр/мин. макс, формат печати А4 (210 х

55	HP Color LaserJet	297 мм)	Ш Т	1

Pro MFP M47'7fdw	макс, размер отпечатка: 216 * 356 мм цветной

ЖК-дисплей

двусторонняя печать автоподача оригиналов при сканировании

Wi-Fi, Ethernet

64

Т е х н и ч е с к и е

56	с р е д с т в а

о б у ч е н и я ( р аб о ч ее

м е с т о у ч е н и к а )

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 20", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

57	Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК	шт

учащегося	должен иметь не менее одного встроенного

носителя информации предназначенного для записи и хранения: данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору).

58	Подра

здел 4	Многофункциональный актовый зал НА 998 МЕСТ

59		С п е ц и а л и з и р о в а н н а я м е б е л ь

КСМ12 предназначено для установки в конференц-зале или актовом зале  изготовлено на металлических стойках из трубы 40x80мм. Декоративный короб стоек /до уровня сидения/ облицован мебельной тканью. Подлокотники из древесины твердых пород. Заглушка спинки ткань сидения фанера (тонированная или облицованная пластиком). Возможна облицовка

60	Кинотеатральное	заглушек тканью.  Спинка и сидение рамная	Шт	998

кресло	конструкция из пиломатериалов хвойных пород/

пенополиуретан. Фактура и цвет материала обивки могут быть различными (по желанию заказчика). Сиденье кресел откидное. Кресла поставляются в разобранном виде. Легко собираются (при сборке крепятся к полу).

Кресла комплектуются в ряды с учетом индивидуальных особенностей зала (ширина и длина ряда/ угол наклона пола).

61		О б о р у д о в а н и е сц е н ы

65

является базовой моделью, имеет механическую регулировку высоты экрана и обладает стандартными качественными характеристиками. Рассчитан на установку в помещениях небольшого размера, особенности: Ширина экрана: 2000 до 2000 мм

Форматы: 1:1

Диаметр ролика составляет 35 мм Настенный	Матовая белая поверхность обеспечивает

62	проекционный	естественную цветопередачу	ШТ	1

экран Standart	Черная граница по периметру экрана усиливает

четкость восприятия проецируемого изображения

Корпус - компактный, изготовлен из стали с порошковым напылением белого цвета Пружинный механизм обеспечивает быстрое и легкое свертывание/раскрытие экрана Универсальные кронштейны позволяют крепить экран к стене или на потолок

Разрешение не менее 1280x800 Изображение световой поток не менее 5100 ANSI лм

контрастность не менее 3000 : 1 коррекция трапеции вертикальная ±30° горизонтальная ±20°

сдвиг объектива вертикальный +5 / -5%

Проектор для	горизонтальный +3 / -3%

63	актового зала с	дуговая мощность не менее 280 вт	шт	1

потолочным	интерфейсы входы HDMI VGA S-video

креплением	композитный видео аудио Mini Jack

аудио (RCA тип 2) выходы VGA аудио Mini Jack управление RS-232

Рашеры габариты 406мм * 113мм * 330 мм вес 5.70 кг

мощность 372 вт

встроенное оборудование RJ45 для LAN Встроенный динамик (моно) динамики 1 х 10 вт

Радиосистема	Радиосистема вокальная двух антенная с SM58

64	вокальная двух	Shure ETV58D VOKAL ARTIST или аналог	компл	1

антенная

65	Микрофон	Микрофон вокальный, гиперкардиоидный Shure

вокальный	SM58 или аналог	шт	3

Универсальная микрофонная стойка-журавль на треноге. Стойка и все узлы сделаны из

Напольная	высококачественного металлического сплава.

66	микрофонная	Пластиковые  фиксаторы кабеля позволят	шт	3

стойка - журавль	исполнителю не запутаться ногами в проводах.

Регулируемая высота от 95 до 165 см Журавль  фиксированной длины - 80 см

не менее 10 микрофонных входов с фантомным питанием 48В и ФВЧ на каждом канале

не менее 16 линейных входов (8 моно и 4

67	Цифровой микшер	стерео)	шт	1

Дополнительный вход 2TR предназначен для

аналоговых устройств,

не менее 2 посыла AUX + 2 посыла FX не менее 4 шины GROUP + шина ST

Активный компактный сабвуфер со встроенной

68	Сабвуфер	системой подвеса, бас-рефлекс,. Частотный	шт	3

диапазон: 31 Гц - 220 Гц. Звуковое

давление(тах): 126 дБ SPL

66

Активная	Активная трехполосная акустическая система,

15" динамик (15BN/GM 15В) + 10" динамик

69	трехполосная	(10BN/GM  10В) + 1,5" драйвер. Мощность:  НЧ -	шт	3

акустическая	500 Вт, СЧ/ВЧ - 500 Вт, Частотный диапазон: система	50Гц-19кГц

Средство организации сегмента беспроводной сети должно поддерживать минимум 2 пространственных потока. Иметь гигабитный

Средство	порт. Поддерживать полноценную работу с

70	организации	контроллером.  Обеспечивать подключение до	шт	1

беспроводной сети	30 одновременных устройств. Поддерживать

стандарт IEEE 802.1 In. Должна поддерживать

репликацию мульгикастовых потоков своими средствами. Иметь световую индикацию состояния

71	Стойка рэковая

прямая Р	Стойка рэковая прямая Р. Beat МХ-4 или аналог	Шт	1

72	Световое:

оборудование	состоит:

73	Диммер 4x10 A, XLR-3, DMX-512 Libe Puter

DX-401 или аналог	шт	5

74	Пульт управления заливным светом, 48 каналов

Euro DJ  Scene Programmer 48 (SRC) или аналог	шт	2

75	Прожектор 575 Вт, 4 линзы Kupo МР-575В и л и

аналог	шт	24

Светильник заливной 300 Вт, шторки,

76	объединяется в группы Kupo PCL-HJ001 или	шт	18

аналог

77	Дихроичный светофильтр 100x144 мм Kupo КР-

DF100/144 или аналог	шт	18

78	Фильтр листовой	Фильтр листовой, 50x61 см, синий Rosco RX81-

2024 или аналог	шт	1

79	Фильтр листовой	Фильтр листовой, 50x61 см, зелёный Rosco

RX395-2024 или аналог	шт	1

80	Фильтр листовой	Фильтр листовой, 50x61 см, красный Rosco

RX25-2024 или аналог	шт	1

81	Лампа	Лампа линейная 230В 300 Вт Osram К9 или

аналог	шт	18

82	Лампа	Лампа 230В  575 Вт Osram HPL575 или аналог	шт	24

83	Световое

оборудование	Струбцина 60 мм, Euro DJ S/C-Clamp  или аналог	шт	44

Вращающаяся голова, Юив., 7 вращ. Гобо,

84	Вращающаяся	строб,  6    каналов DMX, для лампы HTI150 PR	шт	6

голова	Lighting Pilot 150 (PR-2150) и л и аналог

85	Лампа	Лампа разрядная 150 Вт Osram НТТ150 и л и

аналог	шт	6

Колорченчжер, 8 цветов, для лампы ELC 24В

8 6	250 Вт, DMX-512 Osram ELC(64653) и л и  аналог	шт	3

87	Лампа	Лампа 24В 250 Вт с отражателем	шт	3

Комплект

8 8	коммутационного	Комплект коммутационного оборудования	шт	1

оборудования

Механизм	Механизм открытия и закрытия занавеса с

89	открытия и	тросовой дорогой кольцами, двигателем,	шт	1

закрытия занавеса	редуктором, станцией управления, отводными

блоками, ручкой для ручного управления

90	Одежда сцены:

Арлекин и антрактно-раздвижной занавес из

91	бархата с текстильным бордюром и элементами

декора	копл	1

92		Задник торжественный с элементами драпировки и ручной росписи

67

93	Задник из бархата (складка 2:1)

94	Одежда сцены - 4 плана (из бархата). Четыре падуги и восемь кулис (складка 2:1)

95		Одежда для сцены выполнена из специальных тканей со спецобработкой.

96	Артиситические

, Габариты: 650x500x1550 мм, высота

97	Стол гримерный	столешницы 750 мм,  высота фасадов ящиков	Шт	6

120 мм. Материалы: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ,

зеркало.

глубиной - 390 мм (с учетом фасадов) оборудован выдвижной штангой для плечиков и отделением для головных уборов.

Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола, изготовлен из ДСП 16 мм , торцы изделий

98	Шкаф для одежды	обработаны кромкой ПВХ 1мм.	шт	3

* Задняя стенка - ДВП толщиной 3,2 мм в цвет

ДСП.

* Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.

* В комплект входит крепеж и инструкция по

сборке.

размер (ШхГхВ) - 740x390x2000 мм.

Каркас металлический, хромированный. Обивка

Стул для	стульев из кожзаменителя. Цвет - черный,

99	персонала и	Размер:  высота стула - 860мм, ширина стула -	шт.	12

посетителей,	530мм, высота сиденья - 460мм, ширина

сиденья- 460мм

тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники цельные полипропиленовые армированные,

100	Стул для	опора   крестовина, цельнолитая пластиковая,	шт	6

преподавателя.	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

Склад хранения

101	костюмов,

декораций

изготовлена из ДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., на регулируемых опорах, Размеры: 740x390x2000мм, Конструкцией шкафа

102	Шкаф  закрытый	предусмотрены 2 секции закрытые, в верхней	Шт	9

секции 2 полки, в нижней одна,задняя стенка ДВП толщиной 3,2мм в цвет ДСП. Отсутствие выступающей фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа.

103	Звукоаппаратная

104		Специализирован ная м ебель

, Размер: 1200x700x750 мм изготовлен из ДСП

105	Стол рабочий	16 мм , торцы изделий обработаны кромкой	Шт	1

ПВХ 1мм., изделие на регулируемых опорах.

, 1000x700x750 мм, СФ05.5 Крышка стола,

106	Стол	опоры и царга - ЛДСП толщиной 16 мм, Кромка	Шт	1

компьютерный	на крышке стола - ПВХ толщиной 1 мм, Кромка

68

на опорах и царге - меламин, Регулируемые опоры, В комплект входит крепеж и инструкция по сборке, Цвет - орех Милан (либо аналог)

изготовлена из   ДСП  16 мм, торцы изделий

107	Секция угловая	обработаны кромкой ПВХ  1мм., изделие на	Шт	1

регулируемых опорах, Размер: 700x700x16 мм.

расстояние между подлокотниками не менее 570мм.

высота спинки не менее 500мм.

высота сидения не менее 400мм. не более 530мм.

подлокотники цельные полипропиленовые

Стул, тип	армированные

108	подкатной с	опора крестовина, цельнолитая пластиковая	Шт	1

подлокотниками	обивка ткань

цвет черный

механизм регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

ограничение по весу не менее 80кг 400x515x530 мм,

Крышка тумбы, каркас, стенки ящиков и фасады

109	Тумба подкатная	- ЛДСП толщиной 16 мм.  Кромка на крышке	Шт	1

тумбы выкатной, каркасе, фасадах ящиков -

меламин. Дно ящиков - ДВП толщиной 3,2 мм. 3 ящика, верхний с замком.

Bisley MS4E, Формат бумаги: DVD-VHS , Шкаф для	Внешние размеры (В х Ш х Г), мм: 711 х 498 х

110	хранения	470 , Внутренние размеры ящика (В х Ш х Г),	Шт	1

компакт- дисков	мм: 143 х 411 х 408 , Комплектация: 4 ящика,

Вес, кг: 28

111	Оргтехника, технические средства обучения и электоронно-бытовая техника

Процессор Частота не менее 3300 МГц, Количество ядер не менее 4, Кэш - не менее 8 Мб

Кулер для процессора Уровень шума не выше 20 дБ

Материнская плата	Тип памяти DDR-3; максимальный объем памяти не менее 16 ГБ; слоты расширения: PCI Express 16х не менее 1, PCI Express 4х не менее 1, PCI не менее 3; Звук Realtek ALC887 (или эквивалент с заданными характеристиками): не менее 8 каналов; Сеть не менее 10/100/1000 Мбит/с;	Поддержка

112	Компьютер) в	USB3.0.	Шт	1

сборе	Оперативная память Не ниже DDR3, не менее

4096Mb не менее 1333MHz

Жесткий диск Не ниже SATA-Ш, объем накопителя не менее 1ТЬ, скорость вращения шпинделя не менее 7200rpm, КЭШ не менее 64МЬ

Корпус Тип корпуса miditower, Мощность не

менее 450 Вт, вентилятор в задней стенке, вентилятор в передней стенке, разъемы на передней панели: не менее 2 USB, не менее 2 аудиоразъемов minijack

В и д е о к а р т а    О б ъ е м   в и д е о п а м я т и  н е  м е н е е	1024

Мб,  разрядность шины памяти не менее  256 bit,

69

частота ядра не менее 700 МГц, тип памяти не ниже GDDR5, интерфейс PCI-Е 16х

Привод DVD+/-RW

Операционная система Microsoft Windows7 (эквивалент не возможен в силу интеграции в существующую систему)

Офисный пакет Microsoft Office 2010 (эквивалент не возможен в силу интеграции в существующую систему)

Программа защиты от вирусов Kaspersky workspace security' или эквивалент

Источник бесперебойного питания Мощность не менее 700 ВА,

не менее 8 евро розеток не менее 4 , интерфейс USB, автоматическая регулировка напряжения

113	(AVR),  защита от всплесков напряжения не	шт	1

менее 310 Дж, время зарядки не более 16 ч

Монитор Жидкокристаллический, максимальное разрешение не менее 1920х 1080, время отклика не более 5 мс, размер экрана не менее 24 дюйма, контрастность 1000:1, яркость не менее 300 кд/м2, LED-подсветка, не менее 1 интерфейса D-Sub, не менее  1 интерфейса HDMI

Мышь лазерная Оптическая, не менее 800 dpi, интерфейс USB, не менее Зх кнопок, колесо с вертикальной прокруткой, цвет черный Акустическая система Мощность не менее 2x10 W

Клавиатура Раскладка стандартная, цвет

черный, интерфейс USB

114	Подра

здел 5	Столовая и пищеблок <1>

Специализирован

115	нам м ебель и оборудование для

ст оловой

116	Стол	6 местный.  1500мм*600мм*640мм (или аналог)	шт	144

117	Стул складной с

мягким сиденьем	шт	864

118	Линия раздачи обедов, в составе:

Комплекс включает в себя кассовый терминал для пополнения карт и автоматизированное рабочее место кассира, которое состоит из:

119	Терминалы оплаты	мини-терминала для считывания карт и	шт	2

за питание	обработки заказа,  информационного дисплея,

дисплея для покупателя, термопринтера для печати чеков и денежного ящика для купюр и

_	монет.

70

Размеры: 1500x700x870 мм Напряжение: 220В Прилавок	Мощность: 0,9 кВт Набор гастроемкостей с

120	холодильный	крышками  и с ручками GN-1/2-100 - 8 шт.	шт	2

(Школьник)	Температура охлаждающей поверхности

прилавка: от +1 до +10 град. С 2-х конфорочный (Школьник)

121	Мармит первых	1120мм*700мм*870 мм/ Потребляемая	шт	2

блюд	мощность: 4,0 кВт Диаметр конфорок: 220 мм

Напряжение: 220 В

6 гастроемкостей (Школьник)1120x700x870 мм/

122	Мармит 2-х блюд	Потребляемая мощность:  3,0 кВт Напряжение:	Ш Т	2

220 В

Прилавок горячих

123	напитков	1120x700x870 мм// 220В / 0,3 кВт	шт	2

(Школьник)

124	Стойка	Стол для столовых приборов, чистых подносов,

и хлеба.  Размеры: 630мм*675мм*1220 мм	шт	2

125	Охлаждаемые камеры

Сборно-разборная для хранения молочно­ жировой продукции, раб. температура -2+2 град.С, с полом, панели толщиной 80 мм из

126	Камера	гальванизированной стали с пластиковым	шт	2

холодильная	нетоксичн. покрытием. Дверь стандартная:

950мм* 1870мм на панели 1800. мм. Внутр. объем 7,2 м3. 2000мм* 1800мм*2000 мм (со шторой)

127	Стеллаж	Стеллаж кухонный стационарный из нерж.

стали с 4-мя полками.   950мм*600мм* 1800мм	шт	3

128	Поддон	Нерж.  сталь, 800мм*600мм*145 мм	шт	2

Сборно-разборная для хран. мяса, и рыбы, рабочая температура -18V20 град. С, с полом, панели толщиной 100 мм из гальванизированной стали с пластиковым

129	Камера	нетоксичным  покрытием. Дверь стандартная	шт	2

морозильная	950мм* 1870мм на панели 1800мм. Внутр.

объем 7,2 м3. 2000мм* 1800мм*2000мм (В комплекте: Штора, препятствующая проникновению тепла в камеру)

130	Стеллаж	Стационарный из нерж. стали с 4-мя полками.

910мм*570мм* 1800мм	шт	3

131	Поддон	Нерж.  сталь, 800мм*600мм*145 мм	шт	2

132	Кладовая сухих продуктов

133	Облучатель	Бактерицидный настенный. ОБН-150 N=200

В.А,  200 В,  50 Гц 1060мм*245мм*145 мм	шт	2

134	Стеллаж	Производственный 1200мм*400мм* 1600мм	шт	8

135	Подтоварник,	Окрашеный.  размеры: 900мм*600мм*300 мм	шт	5

136	Кладовая овощей

137	Подтоварник,	Окрашеный.  размеры: 900мм*600мм*300 мм	шт	14

138	Облучатель	Бактерицидный настенный. ОБН-150 N=200

В.А,  200 В,  50 Гц 1060мм*245мм*145 мм	шт	2

139	Загрузочная

140	Весы	Товарные электронные из нерж. стали. Предел

взвешивания 200 кг. 420мм*655мм*710 мм	шт	1

141	Тележка	Грузовая г\п  150 кг .1155мм*500мм*1265 мм	шт	1

142	Тарная

71

Моечная с рабочей поверхностью и душирующим устройством. Обвалочный стол длина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 870 мм,

143	Ванна	есть бортик рабочей поверхности, материал	шт	2

рабочей поверхности нержавеющая сталь есть

наличие ванны моечной, расположение ванны моечной слева, длина ванны 400 мм ширина ванны 400 мм глубина ванны 250 мм

144	Стеллаж	Производственный 1200мм*400мм* 1600мм	шт	2

145	Овощной цех

Среднетемпературный 1-дверный из нерж.

146	Шкаф	стали,  температура  0\+6 град.  С, объем=0,7 м3.	шт	2

холодильный	N=0,4 кВт, 220 В\50 Гц. 700x850x2030 мм

Материал нержавеющая сталь Количество секций 1

Глубина мойки 400

Длина мойки 550

Материал каркаса нержавеющая сталь

147	Мойка	Наличие борта без борта	шт	3

Ширина мойки 550

Вес оборудования, кг 20 Длина, мм 630

Ширина, мм 630

Высота, мм 870

148	Стол	Производственный разделочный с бортом

(нерж.) 1200мм*600мм*860 мм	шт	2

Полка кухонная закрытая купе предназначена для хранения посуды и инвентаря на предприятиях общественного питания и

149	Полка	торговли.	шт	2

Полка выполнена полностью из нержавеющей стали, дверцы - пластик.

Внешние размеры полки: 1200x400x610 мм.

Бак передвижной

150	для отходов с	Бак для пищевых отходов, 50л, крышка, педаль,

крышкой и	нерж.сталь	шт	2

педалью

151	Подтоварник,	Окрашеный.  размеры: 900мм*600мм*300 мм	шт	3

152	Облучатель	Бактерицидный настенный. ОБН-150 N=200

В.А,  200 В,  50 Гц 1060мм*245мм*145 мм	шт	2

Охлаждаемая

153		камера пищевых отходов

Двухдверный, рабочая температура -2\+8

154	Шкаф	град.С,  объем  1,45 м3 .N=0,49 кВт, 220 В, 1Ф, 50	шт	2

холодильный	Гц 1590мм*690мм*2040 мм

155	Поддон	Душевой чугунный эмалированный глубокий, с

выпуском и сифоном	шт	2

156	Столовая

,обеденный зал

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890мм*370мм*140

157	рециркулятор	мм:	Производительность  100 м3 (кубических	шт	3

закрытого типа	метров) в час.

158	Горячий

цех,резка хлеба

72

Стол производственный разделочный с бортом. Столешница -нержавеющая сталь.

Каркас - разборный, профиль 40x40мм из

159	Стол	нержавеющей стали.	шт	3

производственный	Полка - сплошная из нержавеющей стали.

Ножки - регулируемые по высоте.

Внешние размеры стола - 1200x600x860 мм. Стол производственный разделочный с бортом. Столешница -нержавеющая сталь.

Каркас - разборный, профиль 40x40мм из

160	Стол	нержавеющей стали.	шт	2

производственный	Полка - сплошная из нержавеющей стали.

Ножки - регулируемые по высоте.

Внешние размеры стола - 1200x630x860 мм. Полка кухонная закрытая купе предназначена для хранения посуды и инвентаря на предприятиях общественного питания и

161	Полка	торговли.	шт	2

Полка выполнена полностью из нержавеющей стали, дверцы - пластик.

Внешние размеры полки: 1200x400x610 мм.

Бак передвижной

162	для отходов с	Бак для пищевых отходов, 50л, крышка, педаль,

крышкой и	нерж. сталь	шт	2

педалью

Среднетемпературный 1-дверный из нерж.

163	Шкаф	стали, температура  0\+6 град.  С , объем=0,7 м3.	шт	2

холодильный	N=0,4 кВт, 220 В\50 Гц. Размеры

700мм*850мм*2030 мм

Настольные из нерж. стали. Предел взвеш. 20

164	Весы электронные	кг Питание  110-240 в,  50 Гц, N=10 Вт.	шт	5

260мм*287мм*119 мм

Универсальная кухонная машина используется для переработки пищевых продуктов: нарезки сырых и вареных овощей, шинковки и протирания овощей и фруктов на предприятиях общественного питания и торговли. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем.

165	Машина кухонная	Оборудование состоит из:	шт	2

Приводной механизм (ПМ) Мясорубка (ММ)

Механизм овощерезательно - протирочный (МО)

Механизм для взбивания и перемешивания (ВМ)

Подставка. N=12,0 кВт, 380 В\3ф

166	Электрокипягильн	Из нерж. Производительность до 100л/ч, время

ик	нагрева воды до кипения  2 мин,380В, 10кВт,	шт	2

6,5кг

167	Подставка под

кипятильник	400x400x420, оц.сталь	шт	2

168	Плита	С 4-мя квадратными конфорками и духовым

электрическая	шкафом N=21,0 кВт, 380 В\3ф	шт	3

840мм*930мм*860 мм

73

Сковорода электрическая предназначена для пассерования овощей, жарки, тушения и припускания мясных, рыбных и овощных изделий на предприятиях общественного питания. Площадь пода чаши сковороды: 0,2

169	Сковорода	кв.м.  Емкость чаши: 36 л.Максимальная	шт	2

электрическая	температура на поду: 350 град.Мощность, кВт -

6;Время разогрева до рабочего состояния, мин - 35;Габаритные размеры, мм - 1030х800х850;Масса, кг - 200

N=6,0 кВт, 380 В\3ф

на 20 уровней GN 1/1(325x530 мм), в комплекте тележка на 20 GN1/1 .Электронная программируемая  панель  управления  с цветным сенсорным дисплеем, 120 установленных программ, 5 скоростей вращения

Пароконвектомат с	вентилятора, точное поддержание температуры

170	40	(до 270С) и регулировки влажности в камере от	шт	2

гастроёмкостями	0 до 100%, многоточечный температурный

щуп,режим «Дельта Т»,, автоматическая мойка

с тремя режимами (быстрый, полный, средний),стеклянная дверь с двойным остекленением, полностью из нержавейки, с душем, (гастроемкости в комплект не входят),35 кВт,380В,вес 280 кг

4 конфорки (295x417 мм)-3 кВт, с жарочным шкафом из черного металла, размер духового

Плита	шкафа 538x535x290мм -4,8кВт,в комплекте 3 электрическая	цельнотянутых противня

171	четырёхконфсрочн	(530x470x30мм),лицевая часть и столешница из	шт	2

ая с жарочным	нерж. стали,380В, 16,8кВт, 155кг шкафом	Масса кг. 180 Габаритные размеры мм.

(ДхШхВ) 1180x830x900

Электропитание (напряжение,частота,фаза) 380/50/3

Котел пищеварочный предназначен для

172	Котёл	приготовления   бульонов,супов,третьих блюд и	шт	2

пищеварочный	для кипячения воды на предприятиях

общественного питания, объем котла-бОл

Ванна-	500x600x870, AISI304, без педали

173	рукомойник без	Атеси,  Москва Без смесителя	шт	2

педали

Котел пищеварочный с герметичной крышкой,

174	Котёл	на 250л, нерж.,   сосуд прямоугольной формы,	шт	2

пищеварочный	пар. рубашка, слив, кран, 30кВт, 250кг,

1500x800x850 мм

Толщина ломтика может быть установлена от 5

175	Хлеборезка	до 20 мм,производительность до 160	шт	2

батонов/час (при толщине 10мм), 380 В,

0,37кВт, 72кг,

Шкаф предназначен для хранения хлеба и других продуктов, не требующих специального температурного режима, посуды и кухонных принадлежностей на предприятиях

Шкаф кухонный	общественного питания. Конструкция

176	для хранения	выполнена из нержавеющей стали. Ножки	шт	2

хлеба в лотках.		регулируются по высоте. Шкаф разбирается для удобства транспортировки.

Характеристики:

Количество устанавливаемых лотков: 7 Проем открытой дверки: 760 мм

74

Габариты:820x560x1800 мм Вес: 70 кг

Стеллаж кухонный, разборный. Состоит из четырех сдвоенных перфорированных полок и каркаса. Полки и каркас выполнены из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Допустимая нагрузка на полку - не более 100 кг. Полки могут устанавливаться на разных

Стеллаж	уровнях с шагом 50 мм. Стойки каркаса

177	кухонный	представляют собой уголок с фальцованными	шт	2

решетчатый	краями для увеличения жесткости конструкции

и исключения травмоопасности. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой снизу для предотвращения повреждения пола.

Размеры 1200x650x1600 мм

178	Холодный цех

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890x370x140 мм

179	рециркулятор	Производительность  100 м3 (кубических	шт	2

закрытого типа	метров) в час.

Весы электронные	Настольные из нерж. стали. Предел взвеш. 20

180	настольные из	кг Питание  110-240 в,  50 Гц, N=10 Вт.	шт	2

нерж. стали.	260мм*287мм*119 мм Среднетемпературный 1-дверный из нерж.

181	Шкаф	стали, температура  0\+6 град.  С, объем=0,7 м3.	шт	3

холодильный	N=0,4 кВт, 220 В\50 Гц. 700x850x2030 мм

Овощерезка предназначена для нарезки сырых и вареных овощей и фруктов для супов, салатов, гарниров. Рабочие детали оборудования быстро снимаются и легко очищаются.

В комплект поставки входят слайсер 2 мм и 4 мм, терка 2 мм, соломка 4x4 мм и для нарезки кубиками: ломтики 10 мм + решетка 10x10

Машина	мм.Производ. 80 кг\ч, N=0,5 кВт, 220 В

182	овощерезательная,	210x300x740 мм	шт	2

корпус металл.	Особенности:

1 скорость вращения

Бункер подачи овощей с двумя отверстиями: большое D-образное площадью 104 см2 и круглое диаметром 58 мм

Повторный запуск аппарата с помощью толкателя обеспечивает выигрыш времени и удобство использования

Блок двигателя из поликарбоната

Стол производственный разделочный с бортом.

Стол	Столешница -нержавеющая сталь.

Каркас - разборный, профиль 40x40мм из

183	производственный	нержавеющей стали.	шт	2

разделочный с	Полка - сплошная из нержавеющей стали. бортом (нерж.)	Ножки - регулируемые по высоте.

Внешние размеры стола - 1200x600x860 мм.

75

Полка кухонная закрытая купе предназначена для хранения посуды и инвентаря на

184	Полка кухонная	предприятиях общественного питания и

закрытая	торговли.	шт	2

Полка выполнена полностью из нержавеющей

стали, дверцы - пластик.

Внешние размеры полки: 1200x400x610 мм.

Бак передвижной

185	для отходов с	Бак для пищевых отходов, 50л, крышка, педаль,

крышкой и	нерж.сталь	шт	2

педалью

186	Стол охлаждаемый	Стол охлаждаемый 3-х дверный, 0,4кВт, 220В,

+2...+8С, объем охл.  Камеры 395л, 151,7кг	шт	2

Производительность до 250кг/час, корпус двигателя из поликарбоната,крышка и рабочий отсек металлические, съемная крышка с двумя загрузочными воронками (158x64 мм) и d 58 мм,1 скорость-375 об/мин, асинхронный двигатель, комплектация	с диском- сбрасывателем, 220В, 0,55 кВт.

Напряжение: 380 В

187	Овощерезка	Производительность:   до 250 кг/час	шт	2

Скорость вращения: 375 об/мин 590x350x320

С держателем дисков: предназначен для удобного хранения дисков овощерезки. Данная модель выполнена из поликарбоната,

и с комплектом для очистки решеток: состоит из двухстороннего держателя для решеток, инструмент для очистки решеток (5,8 и 10мм), чистящего инструмента, Габариты, мм: 220x220x40

188	Стол с мойкой	(1800x600x860мм.) мойка-мойка-стол, (мойка-

500x500x300 мм.), каркас крашен	шт	2

Ванна цельнотянутая с бортиком, выполнена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и имеет разборный каркас. Внутренний размер ванны - 390x420x150 мм. Боковые стенки и передняя распашная дверца выполнены из нержавеющей стали. Задняя стенка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и имеет

189	Ванна-рукомойник	два отверстия для подводки воды. Ванна имеет	шт	2

педаль, при нажатии на которую из крана поступает вода. Опорные ножки выполнены из нержавеющей трубы диаметром 50 мм, регулируются по высоте в пределах 20 мм и имеют снизу пластиковую подложку. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Размеры 500x600x870.

190	Кондитерский цех

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890x370x140 мм

191	рециркулятор	Производительность  100 м3 (кубических	шт	2

закрытого типа	метров) в час.

Весы электронные	Настольные из нерж. стали. Предел взвеш. 20

192	настольные из	кг Питание  110-240 в, 50 Гц, N=10 Вт.	шт	2

нерж. стали.	260мм*287мм*119 мм

Производительность не более 260кг/ч, время

193	Тестомес	одного замеса (40кг)-6мин, максимальная	шт	2

загрузка крутого теста -20 кг, 1,5кВт,вес 130кг

Емкость для муки на колесиках

76

Стол производственный разделочный с бортом.

Стол	Столешница -нержавеющая сталь.

194	производственный	Каркас - разборный, профиль 40x40мм из

разделочный с	нержавеющей стали.	ШТ	2

бортом (нерж.)	Полка - сплошная из нержавеющей стали.

Ножки - регулируемые по высоте.

Внешние размеры стола - 1200x600x860 мм.

195	Стол-подставка	Полностью из нержавеющей стали , каркас из

под оборудование	трубы 40x40,  столешница усилена ДСП,	шт	2

полка.Габариты изделия, мм: 700x600x610

Полка кухонная закрытая купе предназначена для хранения посуды и инвентаря на

196	Полка кухонная	предприятиях общественного питания и

закрытая	торговли.	шт	2

Полка выполнена полностью из нержавеющей

стали, дверцы - пластик.

Внешние размеры полки: 1200x400x610 мм.

Бак передвижной

197	для отходов с	Бак для пищевых отходов, 50л, крышка, педаль,

крышкой и	нерж.сталь	шт	2

педалью

на 20 уровней GN 1/1(325x530 мм), в комплекте тележка на 20 GN1/1.Электронная программируемая панель  управления  с цветным сенсорным дисплеем, 120 установленных программ, 5 скоростей вращения

Пароконвектомат с	вентилятора, точное поддержание температуры

198	40	(до 270С) и регулировки влажности в камере от	шт	2

гастроёмкостями	0 до 100%, многоточечный температурный

щуп,режим «Дельта Т»,, автоматическая мойка

с тремя режимами (быстрый, полный, средний),стеклянная дверь с двойным остекленением, полностью из нержавейки, с душем, (гастроемкости в комплект не входят),35 кВт,380В,вес 280 кг

Ванна цельнотянутая с бортиком, выполнена из нержавеющей стали марки толщиной 0,8 мм и имеет разборный каркас. Внутренний размер ванны - 390x420x150 мм. Боковые стенки и передняя распашная дверца выполнены из нержавеющей стали марки. Задняя стенка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2

199	Ванна-рукомойник	мм и имеет два отверстия для подводки воды.	шт	2

Ванна имеет педаль, при нажатии на которую из крана поступает вода. Опорные ножки выполнены из нержавеющей трубы диаметром 50 мм, регулируются  по высоте в пределах 20 мм и имеют снизу пластиковую подложку.

Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Размеры 500x600x870

200	Мясной и

рыбные цеха

Редуктор,380В, 1.44кВт, 42кг,настольное исполнение, комплектация :нож подрезной, нож

201	Электромясорубка	крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм,	шт	3

купатница, 560x520x420 380 В, 1,1кВт

Весы электронные	Предел взвеш. 20 кг Питание 110-240 в, 50 Гц,

202	настольные из	N=10 Вт. 260x287x119 мм	шт	5

нерж. стали.

203	Ванна моечная	1790x630x870, 3 ванны 530x530x400, ванна-

AISI304, каркас-оц.сталь	компл.	2

77

Среднетемпературный 1-дверный из нерж,

204	Шкаф	стали, температура  0\+6 град.  С, объем=0,7 м3.	шт	3

холодильный	N=0,4 кВт, 220 В\50 Гц. Размеры 700x850x2030

мм

Стол производственный разделочный с бортом.

Стол	Столешница - импортная нержавеющая сталь.

205	производственный	Каркас - разборный, профиль 40x40мм из

разделочный с	нержавеющей стали.	шт	3

бортом (нерж.)	Полка - сплошная из нержавеющей стали.

Ножки - регулируемые по высоте.

Внешние размеры стола - 1200x600x860 мм. Стол-колода разрубочный предназначен для работы в цехах по разделке мяса.

Стол-колода имеет столешницу из бука толщиной 70 мм.

206	Стол-колода	Каркас изготовлен из конструкционного	шт	1

разрубочный	профиля нержавеющей стали,

труба нержавеющая 40x40 мм марки AISI 304. Внешние размеры стола: 500x500x850 мм.

Вес - 58,0 кг.

Полка кухонная закрытая купе предназначена для хранения посуды и инвентаря на предприятиях общественного питания и

207	Полка кухонная	торговли.	шт	2

закрытая	Полка выполнена полностью из нержавеющей

стали, дверцы - пластик.

Внешние размеры полки: 1200x400x610 мм.

Бак передвижной

208	для отходов с	Бак для пищевых отходов, 50л, крышка, педаль,

крышкой и	нерж. сталь	шт	2

педалью

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890x370x140 мм

209	редиркулятор	Производительность  100 м3 (кубических	шт	2

закрытого типа	метров) в час.

Материал столешницы: нержавеющая сталь

210	Стол-подставка,	Материал каркаса:  крашеный металл.	шт	2

столешница-нерж.	Габаритные размеры: 500x600x700 мм

Ванна цельнотянутая с бортиком, выполнена из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм и имеет разборный каркас. Внутренний размер ванны - 390x420x150 мм. Боковые стенки и передняя распашная дверца выполнены из нержавеющей стали. Задняя стенка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и имеет

211	Ванна-рукомойник	два отверстия для подводки воды.  Ванна имеет	шт	2

педаль, при нажатии на которую из крана поступает вода. Опорные ножки выполнены из нержавеющей трубы диаметром 50 мм, регулируются по высоте в пределах 20 мм и имеют снизу пластиковую подложку. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Размеры 500x600x870.

212	Моечная

столовой посуды

Ванна моечная одно секционная - полностью нерж.

Емкость - сварная, из импортной нержавеющей стали.

213	Мойка	Каркас - разборный,  выполненный на основе	шт	8

одногнездная	уголка из нержавеющей стали с

дополнительными усилителями; Ножки - регулируемые по высоте;

Ванна комплектуется сливным сифоном с

78

гидрозатвором.

Глубина ванны - 400 мм.Толщина нерж. - 1,0 мм Внешние размеры ванны 630x630x900 мм

Производительность, тарелок в час: 1700

214	Машина	Номинальное напряжение  переменного тока, В:	шт	2

посудомоечная	380 В, 50 Гц / мощность, кВт: 39 кВт /

770x685x1465

Стол предмоечный имеет цельнотянутую ванну 400x400x250 мм для предварительного ополаскивания посуды, душирующее устройство для холодной и горячей воды, регулируемые по высоте задние ножки, направляющие для установки 4-х кассет

215	Предмоечный стол	500x500 мм,  отверстие для сбора отходов.	шт	2

Крепление к посудомоечной машине осуществляется с помощью верхнего зацепа и нижних винтов. Путем несложного монтаажа стол можно установить как в левом, так и в правом исполнении.

Внешние размеры: 1500x670x890 мм

Стол раздаточный используется совместно с купольными посудомоечными машинами, крепится к машине с помощью верхнего зацепа

216	Стол раздаточный	и нижних винтов.  Модель можно установить в	шт	2

левом и правом исполнении.

Габариты: 600x610x950 мм Масса, не более: 16 кг Материал: нерж. сталь

Стол производственный разделочный с бортом.

Стол	Столешница - нержавеющая сталь.

217	производственный	Толщина нержавеющего листа - 0,5 мм, каркас	шт	2

оцинкованный, разборный.

5	Нижняя полка - решетка.

Внешние размеры стола: 1200x600x870 мм Шкафы для посуды предназначены для использования на предприятиях общественного питания для кратковременного и длительного хранения котлов, баков и другого кухонного инвентаря. Шкаф выполнен из пищевой нержавеющей стали, что является необходимым условием эксплуатации в кухонных помещениях, и обеспечивает его использование

Шкаф кухонный	в помещениях с повышенной влажностью. Для

удобства пользования, шкаф снабжён дверцами

218	напольный	"купе".  Дверцы шкафа снабжены замком, что	шт	3

закрытый для	предотвращает проникновение внутрь посуды	посторонних. Полки шкафов рассчитаны на

нагрузку до 100 кг. Ножки шкафов снабжены

регуляторами высоты, что позволяет при их установке устранить неровности пола. Опоры регуляторов высоты выполнены из нержавеющей стали, что предохраняет их от коррозии.

Внешние размеры кухонного шкафа - 950x600x1750 мм.

79

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890x370x140 мм

219	рециркулятор	Производительность  100 м3 (кубических	шт	2

закрытого типа	метров) в час.

220	Моечная

кухонной посуды

Ванна моечная	Ванна - нержавейка

длинная со	Каркас - оцинкованная сталь

221	смесителем с	Каркас разборный.

гусаком и	Толщина нерж.  - 0,8 мм	шт	2

душирующим	Размер чаши 1080x540x390 мм, габ. р-р. устройством	Душирующее устройство на ванну, кран-буксы,

гусак, 2 отверстия под воду

222	Подтоварник,	Окрашеный.  размеры: 900мм*600мм*300 мм	шт	2

Стеллаж кухонный производственный.Каркас стеллажа разборный, выполненный на основе

Стеллаж	уголка из оцинкованной стали.Стеллаж

223	производственный	комплектуются четырьмя полками из	шт	3

нержавеющей стали.Ножки - регулируемые по высоте.Внешние размеры стеллажа - 1200x400x1600 мм.

Облучатель	Габаритные размеры, мм: 890x370x140 мм

224	рециркулятор	Производительность  100 м3 (кубических	шт	2

закрытого типа	метров) в час.

Посудомоечная	Производительность [тарелок/час] 900

225	машина	Номинальная мощность [кВт] 8,15	шт	2

(купольного типа)	Габаритные размеры [ДхШ] мм 900x900

226	Подра	Спортивный здел 6	блок

227	Раздевалка

228	Мебель

Габаритные размеры: В -1800 х Ш - 600 х Г - 500

В комплекте 2 замка с 2 ключами каждый.

229	Шкаф ШМ-2	Внутри каждой секции индивидуального	шт	24

шкафчика для раздевалки:

полочка, перекладина, крючок.

Цвет корпуса -серый, дверцы - светло зеленый (или аналог)

напольные без вешалки, со спинкой, с полкой для обуви; высота со спинкой 720 мм; высота

230	Скамья  для	сидения -450 мм; ширина сидения 390 мм, доски

раздевалки	сиденья изготовлены из древесины хвойных	шт	24

пород.

Окраска металлоконструкций - порошковая. Длина скамьи - 2,0 м.

231	Зал ЛФК и

хореографии	шт

232	Хозяйственные товары

233	Зеркальное	2000*2500 толщиной 10мм, влагостойкое

полотно	(фасет), тонировка бронза, с металлическим	шт	9

креплением

234	Оборудование

235	Станок

хореографический	напольный стационарный 1500*290*1000	шт	12

236	Мебель

хвойный массив ДВУХДОСОЧНАЯ

237	Скамейка	металлические ножки (р-р 2000x230x300 мм)	шт	9

гимнастическая	представляет собой сборную конструкцию,

состоящую из двух параллельных верхних и

80

одной нижнее доски, соединенных между собой с помощью двух(трёх) металлических опор.

Дерево покрыто мебельным лаком, металлические элементы покрыты пентафталевой эмалью, крепёжные элементы покрыты цинком

238		Электроино- бытовая техника

239	Споотивный зал

240		Оборудование спортивного зала

Стенка гимнастическая шведская, размеры - 3200* 1000мм (с крепежом), перекладины - береза или сосна, из безсучковой древесины, боковые части - из крашеной древесины (сосна, береза). Диаметр перекладины - 40мм; расстояние между осями перекладины - 240мм; ширина стенки - 1000мм;

высота стенки - 3200мм. Стенка гимнастическая

Стенка	предназначена для выполнения отдельных

241	гимнастическая	физических упражнений в закрытых	шт	12

шведская	помещениях. Представляет собой сборную

деревянную конструкцию с металлическими уголками для крепления к стене и полу.

Боковины стенки изготовлены из сосны, а перекладины - из берёзы. Стенка при помощи анкерных болтов крепится к стене и шурупами к полу. Все деревянные детали покрыты мебельным лаком, металлические - эмалью, крепёжные - цинком.

242	Раздевалка

Гардеробный шкаф для двух человек. Каждая ячейка шкафа оснащена полкой под головной убор, секцией под обувь, перекладиной под вешалку, перегородкой, делящей секцию на две части, на каждой боковой стенке ячейки по два крючка

Каждое отделение закрываются на свой ключ Ригельно-флажковая система запирания (3 контактных точки в зависимости от модели) Немецкие замки EURO-LOCKS

Цвет корпуса серый (RAL 7038), цвет дверей

243	синий (RAL 5012)	шт	9

Габаритные размеры: В -1800 х Ш - 600 х Г - Комплект скамеек	500

и систем хранения

вещей	Габаритные размеры: В -1800 х Ш - 600 х Г - обучающихся	500

В комплекте 2 замка с 2 ключами каждый. Внутри каждой секции индивидуального шкафчика для раздевалки:

полочка, перекладина, крючок.

Цвет корпуса -серый, дверцы - светло зеленый (или аналог)

Скамья для раздевалки напольные без вешалки, со спинкой, с полкой для обуви; высота со спинкой 720 мм; высота сидения -450 мм;

244	ширина сидения 390 мм, доски сиденья	шт	6

изготовлены из древесины хвойных пород. Окраска металлоконструкций - порошковая. Длина скамьи - 2,0 м.

245	Инвентарная

81

Стеллаж используется для систематизации и хранения различного спортивного инвентаря, оборудования. Конструкция открытого типа разборная. Изготовлен из стальной профильной трубы 25x25x1,5мм и фанеры, толщиной 9мм,

246	Стеллажи для	не менее 5 полок, распределенная нагрузка на	шт.	12

инвентаря	полку до 60 кг, суммарная нагрузка на стеллаж

до 360 кг., материал: сталь с полимерным покрытием

Размер: 190смх125смх35см

Размеры указаны в формате высота х ширина х глубина.

247	Спортивные игры

Универсальная металлическая конструкция (с порошковым напылением) должна быть с механизмом натяжения.

Должна быть возможность регулировать высоту сетки, что даст возможность использовать ее

Стойки	для тренировок в бадминтоне, а также

248	волейбольные	волейболе.

универсальные на	Должна комплектоваться защитой-	компл.	3

растяжках	протекторами.

Должно быть крепление к стене с помощью

анкеров. К полу должно крепиться с помощью кронштейна и упора приваренного к стойке. В комплекте должна быть сетка.

Высота стоек должна быть не менее 2500 мм в комплекте с сеткой

Изготовлена из профильных труб 25x25x1.5 мм и металлической сетки.

249	Тележка для	Легко перемещается, т.к.  имеет ролики с	шт.	2

хранения мячей	фиксаторами.

Окрашена прочной порошковой краской в камере полимеризации.

Гимнастика,

250	фитнес,

общефизическая

подготовка

Скамейка гимнастическая хвойный массив ДВУХДОСОЧНАЯ металлические ножки (р-р 2000x230x300 мм) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух параллельных

251	Скамейка	верхних и одной нижнее доски, соединенных	Шт	12

гимнастическая	между собой с помощью двух(трёх)

металлических опор. Дерево покрыто мебельным лаком, металлические элементы покрыты пентафталевой эмалью, крепёжные элементы покрыты цинком

Мат	Мат гимнастический Размер не менее

252	гимнастический	200x100x10 см., материал-винил.кожа, поролон.	шт.	21

прямой

Бревно напольное Зм. Изготовлено из

Бревно	деревянного бруса длиной 3 м (ширина бруса не

253	гимнастическое	менее  130 мм,  высота бруса не менее 160 мм,	шт.	2

напольное 3 м	ширина рабочей поверхности не менее 100 мм)

и двух нерегулируемых деревянных опор Канат для лазания Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи длиной 5 м и

254	Канат для лазания	диаметром  не менее 40 мм.  Для подвески каната	шт.	2

служит стальная петля, закреплённая в металлических щеках одного из концов каната.

82

На другом конце каната закреплён декоративный чехол.

Жесткая рамная конструкция из стальных труб с крюками, мягкой наклонной спинкой и двумя наклонными консолями с захватами для рук и подлокотниками. Подлокотники и упор для

Тренажер	спины - ОСП/ДСП 20 мм; наполнитель-ППЭ.

255	навесной для	Ручки изделия снабжены защитной	шт.	2

пресса	термоусадочной трубкой. Устанавливается на гимнастическую стенку. Длина, мм - 650.

Высота, мм - 700. Ширина, мм - 660. База, мм -

560. Масса, кг (не более) - 16. Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг -150.

б/п Козел гимнастический

256	прыжковый	шт	3

переменной высоты

б/п Конь гимнастический

257	прыжковый	шт	3

переменной высоты

б/п Мостик

258	гимнастический	шт	3

подпружиненный

259	б/п Скамейка

гимнастическая	шт	9

260	Легкая атлетика

261	Стойки для	Стойки для прыжков в высоту для

прыжков в высоту	общеобразовательных учреждений	шт.	3

Планка для прыжков в высоту Изготовлена из

262	Планка для	алюминиевой трубы диаметром не менее 23мм,	шт.	2

прыжков	синяя разметка. На концах имеются заглушки.

Длина 3 метра. Покрыта порошковой эмалью

263		Кабинет учителя физкультуры

83

Процессор:

-количество ядер не менее 4;

-номинальная тактовая частота не менее 2,2 ГГц;

-тех.процесс не более 32 нм. Оперативная память:

-поддержка двухканального режима работы;

-объем не менее 4 Гб;

-тип памяти DDR3 с номинальной эффективной частотой не менее 1333 МГц.

Жесткий диск:

-интерфейс SATA с максимальной пропускной способностью не менее 3 Гбит/с;

-объем не менее 500 Гб;

-скорость вращения шпинделя не менее 5400 об

/мин;

-объем буферной памяти не мене 16 Мб. Оптический привод:

-тип DVD±RW;

Персональный	-расположение - внутренний;

компьютер	-интерфейс SATA с максимальной пропускной

264		(ноутбук) с	способностью не менее 1,5 Гбит/с. установленным	Экран:

ПО	-диагональ не менее 15 дюймов (37 см);

-соотношение сторон - 16:9 (широкоформатный);

-максимальное разрешение не менее 1366x768 пике.

Графический адаптер:

-тип - дискретный , либо интегрированный в материнскую плату, либо используется графическое ядро интегрированное в центральный процессор;

-максимальный объем видеопамяти не менее 512 Мб.

Интерфейсы/разъемы:

-не менее 2-х интерфейсов USB 2.0;

-не менее  1-го интерфейса USB 3.0;

-не менее 1-го разъема 3,5 мм («minijack») для подключения микрофона;

- не менее 1-го стерео разъема 3,5 мм («minijack») для подключения наушников;

■не менее 1-го интерфейса RJ -45;

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

265	Многофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

266	Стол письменный	стол преподавателя с 1 подвесной тумбой

размер (115/120х60х75см)	шт	1

Кресло офисное NOWY STYL Prestige GTP RU

267	Кресло	V-4 черный выполнено из качественной	шт	1

экокожи

268	Баскетбол

84

Щит баскетбольный (игровой), изготовленный из цельного листа оргстекла под заказ толщиной 14мм., размеры - 180x105см.,  металлическая рама изготовл. из стальной трубы 40x25.

Посадочный размер для монтажа к ферме: по

269	Щит	горизонтали - 106см, по вертикали - 85см.

баскетбольный	Расстояние между отверстиями для крепления	Шт	6

колец: по горизонтали - 100см, по вертикали -

110см. Баскетбольное кольцо фиксированное: изготовлено из трубы, диаметром 20 мм; внутренний диаметр кольца - 45 см; посадочные размеры: по горизонтали - 100 мм, по вертикали

- 110 мм.

270	Волейбол

Судейская вышка предназначена для судейского места на игровых видах спорта таких как волейбол, теннис, бадминтон и т.п. Вышка

271	Вышка судейская	легко переносится и складывается. В комплекте	шт.	1

универсальная	с пластиковым сиденьем.

Высота сидения - не менее 220 см. Вышка должна быть покрашена прочной порошковой краской

272	Подра

здел 7	Административные кабинеты

273	часть

1	К а б и н е т д и р е к т о р а

С п е ц и а л и з и р о в а н

274	н а л м е б е л ь и с и с т е м ы

х р а н е н и я

Стол письменный с приставкой  Габариты: длина 2200 мм, ширина 1750 мм, высота 750 мм. Вес: не менее 190 кг

Столешница: материал - ЛДСП / 50 мм. Облицовка кромки - 3D ACRYL 2 мм. Фронталь: материал - ЛДСП / 25 мм.

Облицовка кромки ■■PVC 0,4 мм. Опоры 1: материал - ЛДСП / 75 мм.

Облицовка торцов: металл. Цвет: серебристый

275	Стол	металлик.	шт	1

Опоры 2: тумба - приставка:

Топ: материал - ЛДСП / 50 мм. Облицовка кромки - 3D ACRYL 2 мм. Каркас: материал - ЛДСП /18 мм.

Облицовка кромки - PVC 0,4 мм.

Задние стенки: материал - ЛДСП /18 мм. Облицовка кромки - PVC 0,4 мм.

Двери деревянные: материал ЛДСП /18 мм. Облицовка кромки - PVC 0,4 мм.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2

276	Стол приставной	мм. Габаритные размеры, не менее  800мм *	шт	1

500мм * 750мм. Цвет покрытия, фурнитуры,

кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники,

85

предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Конференц-стол с размерами не менее:

277	Конференц-стол	2100мм*1000мм*750мм; Материал: ЛДСП	шт	1

толщиной не менее 18 мм, кромка ПВХ

толщиной не менее 2мм.

Конференц-кресло. Каркас немонолитный, материал обивки - ткань/сетчатая ткань есть

278	Кресло директора	поясничный упор, подлокотники металлические	шт	1

с накладками из легкого пластика не менее 1000мм * 660мм* 630мм

Стул с деревянными подлокотниками, каркас

279	Стул	хром,  обивка из полимерных материалов,	шт	15

подлокотники дерево  (кремовый). Материал: ламинированная древесно­ стружечная термоустойчивая плита (ЛДСП).

280	Шкаф закрытый с	Стеклянные двери.  Задняя стенка: ХДФ	шт	2

витринами	(древесноволокнистая плита высокой

плотности)

размер 900мм * 420мм * 2130мм

281	Шкаф для одежды	Габаритные размеры не менее 900мм * 420мм *

2130мм, Материал: ЛДСП	шт	2

Огнестойкий сейф оборудован двумя замковыми механизмами - традиционным

282	Сейф	ключевым замком,  а также электронным	шт	1

кодовым замком, количество полок не менее 3,

вес 354кг, высота не менее 165, ширина не менее 71,1, глубина не менее 58

А вт ом ат и зи рот

283		иное рабочее м ест о

Может быть реализован в стационарном

(рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен

Компьютер,	иметь минимальный объем оперативной памяти

284	лицензионное	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК	шт	1

программное	должен иметь не менее одного встроенного

обеспечение	носителя информации предназначенного для

записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное

86

обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

285	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	1

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

286	часть

2	К а б и н е т а д м и н и с т р а т и в н о г о р а б о т н и к а (20 )

С п е ц и а л и з и р о в а н

287	н а я м е б е п ь и

с и с т е м а х р а н е н и я

Стол с приставкой угловая к ним и выкатной тумбой. Стол должен обеспечивать комфортное и эффективное использование. Изготовлен из ЛДСП с толщиной столешницы не менее 22 мм,

288	Стол	облицовка кромки ПВХ не менее 2 мм. Стол	шт	30

письменный оснащен выкатной тумбой с

ящиками, закрывающимися на замок, В столе должно быть отверстие для электропроводки с пластиковой заглушкой. Размеры стола 1800x1400x750

Кресло изготовлено из жесткого армированного Кресло для	пластика, обито высокопрочным синтетическим

289	административное	материалом или тканью.  Основание - пятилучье	шт	30

о работника	с роликами, диаметром не менее 660 мм.,

нагрузка не менее 120 кг.

290	Стул	Стул с подъемно-поворотным механизмом с

мягким сиденьем	шт	30

Выполнен из ламинированной древесно­ Шкаф открытый,	стружечной термоустойчивой плиты (ЛДСП).

291	закрытый с	Стеклянные двери.  Задняя стенка: ХДФ	шт	30

витринами	(древесноволокнистая плита высокой

плотности) Размеры не менее 1000мм * 380мм

*1612мм

С распашной зеркальной дверью шкафа, с

292	Шкаф для одежды	тремя полками и выдвежным ящиком. Размеры	шт	30

не менее 1000мм * 554мм * 2100мм

к в т о м а т и з и р о в а

293		и н о е р а б о ч е е м е с т о

87

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК

Компьютер,	должен иметь не менее одного встроенного

294	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	30

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web -камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

295	Многофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	30

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

296	Подра

здел 8	Учительская

Специализирован

297	нал м ебель и

сист ем а хранения

С распашной зеркальной дверью шкафа, с

298	Шкаф для одежды	тремя полками и выдвежным ящиком. Размеры	шт	6

не менее 1000мм: * 554мм * 2100мм

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94 Размер не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм.

299	Стол	Основание стола должно иметь передний щит	шт	9

для усиления жесткости конструкции и быть

выполнено из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Стол должен комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм.

88

Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом.

Кресло изготовлено из жесткого армированного пластика, обито высокопрочным синтетическим

300	Кресло учителя	материалом или тканью. Имеет возможность	шт	9

регулировки по высоте (газлифт). Основание -

пятилучье с роликами, диаметром не менее 660 мм. Максимальная статическая нагрузка 150 кг. 3-х местный диван оббитый полимерными

301	Диван	матералами Габариты не менее: 2730мм *	шт 2

190мм * 99мм

Материал: ламинированная древесно­ стружечная термоустойчивая плита (ЛДСП).

302	Шкаф закрытый с	Стеклянные двери.  Задняя стенка: ХДФ	шт	9

витринами	(древесноволокнистая плита высокой

плотности) размер не менее 1000мм * 380мм * 1612мм.

Конференцстол на 10 мест, должен быть

303	Конференц-стол	выполнен из ЛДСП толщиной не менее 32 мм.	шт	2

Окантовка столешницы -кромка из ПВХ

толщиной не менее 2 мм.

Стол с полкой для газет и журналов, размер:

304	Журнальный стол	900мм * 600 мм;  высота 460 мм.	шт	1

Материал: массив дерева, стекло.

305	Конференц-стул	На металлическом каркасе, покрытый хромом,

сидение из полимерных материалов	шт	9

А вт ом ат изирова

306	иное рабочее

м ест о учит еля

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен

Компьютер,	иметь минимальный объем оперативной памяти

не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК

307	лицензионное	должен иметь не менее одного встроенного	шт	2

программное	носителя информации предназначенного для обеспечение	записи и хранения данных общим объемом не

менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной

89

доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

308	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	2

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

309	Подра	Комплекс оснащения кабинета психолога (4 - отдельно для

здел 9	учащихся  по программам начального общего образования и

учащихся основного общего  и среднего общего образования)

С пециализирован

310	пая м ебель и сист ем ы

хранения

Размер стола должен быть не менее 1700мм * 800мм * 760мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96). Окантовка столешницы - кромжа должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол

311	Стол письменный	должен комплектоваться подвесной или

для специалиста	подкатной тумбой с выдвижными ящиками на	шт	4

металлических роликовых направляющих с

размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*760 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из

312	Стол приставной	ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы	шт	4

обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры, не менее 800мм * 500мм * 750мм. Цвет п о к р ы т и я , фурнитуры, кромки и всех деталей конструкции, а также

90

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло изготовлено из жесткого армировашюго

313	Кресло для	пластика,  обито высокопрочным синтетическим

специалиста	материалом или тканью.  Основание - пятилучье	шт	4

с роликами, диаметром не менее 660 мм.,

нагрузка не менее 100 кг.

314	Стул	Стул с подъемно-поворотным механизмом с

мягким сиденьем	шт	4

Шкаф комбинированный с 2 закрытыми полками внизу и вверху и 4 ящиками между

Шкафы с	ними выполнен из ЛДСП (класс Е1) толщиной

315	открытыми и	не менее 16 мм, торцы деталей обработаны

закрытыми	кромкой ПВХ не менее 2 мм. Вертикальные	шт	18

витринами	стойки имеют полимерные подпятники,

предотвращающие повреждение напольных

покрытий. Габаритные размеры не менее 800мм*400мм*2000мм.

Школьный стол регулируемый по высоте и наклону от 0 до 30 градусов, одноместный, размеры не менее 750мм*550мм* 530-815мм, 2-

316	Стол детский	7 ростовая группа,  столешница выполнена из	шт	12

ЛДСП - клена, имеет металлический каркас,

полку-желоб для письменных принадлежностей, линейку-барьер против соскальзывания, крючок для портфеля.

Эргономичный детский школьный стул,

317	Стул детский	регулируемый по высоте и глубине под нужный шт 18

рост.

Должны быть небольшими, полумягкими,

318	Кресло детское	обязательно наличие подлокотников, выполнено	шт	18

из полимерных материалов, размеры

530мм*380мм*97(109) мм

А вт ом ат изирова

319	иное рабоч ее

м ест о учит еля

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

320	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	4

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение

Компьютер	не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор специалиста,	типа "мышь"), персональный компьютер (далее

321	лицензионное	- ПК) должен быть оснащен процессором с	шт	4

программное	тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не обеспечение	менее 2 вычислительных ядер. ПК должен

иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК должен иметь не менее одного встроенного носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь

91

интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

322	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	4

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Подра

323	здел	Медицинский комплекс <2> 10

Кабинет

324	дежурной

медсестры

325	Шкаф для	Материал ЛДСП, габаритные размеры

документов	800x400x1800 мм	шт	1

326	Шкаф	Двустворчатый металлический со стеклом,

медицинский	800x400x1860мм	шт	1

327	Стол	С 1 подвесной тумбой, 3 ящика, ЛДСП,

1200x600x780мм	шт	2

328	Шкаф для хим.	Металл. 2-х секц. порошковое покрытие.,

реактивов,	600x400x1800 мм	шт	1

Максимальная нагрузка 120 кг, регулировка по

329	Кресло офисное	высоте,  механизм вращения, механизм качания,	шт	2

мягкое	высота 1270 мм,

ширина 620 мм, глубина 470 мм, вес 16 кг

330	Медицинский

столик,	2 сеткл.  полки, на колесах 640x420x890 мм	шт	1

331	Шкаф с глухими	Материал ЛДСП, габаритные размеры

дверцами.	900x400x2100 мм	шт	1

Облучатель

332	бактерицидный	N=200 В.А,  200 В, 50 Гц 1060x245x145 мм	шт	1

настенный.

Кушетка смотровая предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров. Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема

333	Кушетка	головную панель.Каркас кушетки выполнен

смотровая	сварным  (разборным) из стального профиля	шт	1

прямоугольного сечения с полимерно­

порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью

92

гребенок).Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обшитого винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Габаритные размеры 1850x600x515 мм.

334	Ширма

раздвижная	Габаритные размеры 2000x1801700 мм	шт	1

335	Кабинет врача

Максимальная нагрузка 120 кг, регулировка по

336	Кресло офисное	высоте,  механизм вращения, механизм качания,	шт	3

мягкое	высота 1270 мм,

ширина 620 мм, глубина 470 мм, вес 16 кг Размеры 470x590x890 мм., обивка: ткань,

337	Стул полумягкий	металлокаркас:  труба гнутая круглая D22 мм.,	шт	3

объем 0.06 м3., покрытый полимерным

порошковым покрытием.

Корпус шкафа выполнен из листового проката. Верхние двери - стекло в металлической рамке, нижние - металлические. Двери оснащены

Шкаф	замками и ручками - кнопками. В верхней части

338	медицинский	три полки, в нижней -  одна.  В передних ножках	шт	3

двухстворчатый	регулируемые опоры. Все металлические

поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Шкаф поставляется в собранном виде. Габаритные размеры 900x440x1650 мм

339	Стол рабочий

медицинский	Габаритные размеры 1400x650x850 мм	шт	2

340	Стол врача	Габаритные размеры 1100x600x770 мм	шт	2

Кушетка смотровая предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров. Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель.Каркас кушетки выполнен сварным (разборным) из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно­

341	Кушетка	порошковым покрытием, устойчивым к	шт	1

смотровая	санитарно-дезинфекционной

обработке.Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок).Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обшитого винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Габаритные размеры 1850x600x515 мм.

342	Процедурная

Максимальная нагрузка 120 кг, регулировка по

343	Кресло офисное	высоте,  механизм вращения, механизм качания,	шт	3

мягкое	высота 1270 мм,

ширина 620 мм, глубина 470 мм, вес 16 кг

Облучатель

344	бактерицидный	N=200 В.А,  200 В, 50 Гц 1060x245x145 мм	шт	1

настенный.

345	Стол врача	Габаритные размеры 1100x600x770 мм	шт	2

Корпус шкафа выполнен из листового проката.

Шкаф	Верхние двери - стекло в металлической рамке,

346	медицинский	нижние -  металлические. Двери оснащены	шт	2

двухстворчатый	замками и ручками - кнопками. В верхней части

три полки, в нижней - одна. В передних ножках

регулируемые опоры. Все металлические

93

поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Шкаф поставляется в собранном виде. Габаритные размеры 900x440x1650 мм

Столик инструментальный СИ-5 предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных.Каркас столика - разборный, выполнен из стальных труб квадратного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами,

Столик	применяемыми в медицине.Две полки

347	инструментальный	изготовлены из нержавеющей стали. По	шт	1

периметру полок предусмотрены бортики, препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений.Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса импортного производства, диаметром 50 мм.Изделие поставляется в разобранном виде в гоффокЕртонной упаковке и/или в деревянной обрешетке. Габаритные размеры 450x500x650 мм

348	Холодильник	N=0,15 кВт, 220 В Габаритные размеры

бытовой	590x650x1687мм	шт	3

Кушетка смотровая предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров. Кушетка имеет разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель.Каркас кушетки выполнен сварным (разборным) из стального профиля

Кушетка	прямоугольного сечения с полимерно­

349	смотровая,  Завод	порошковым покрытием, устойчивым к	шт	1

медтехники г.	санитарно-дезинфекционной

Москва ТО-7	обработке.Регулировка угла подъема головной

панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок).Ложе и головная панель изготовлены из пенополиуретана на твердом основании, обшитого винилискожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Габаритные размеры 1850x600x515 мм.

350	Стоматологическ ий кабинет

351	Шкаф

картотечный	Габаритные размеры 800x400x1800 мм	шт	2

Облучатель

352	бактерицидный	N=200 В.А, 200 В, 50 Гц  1060x245x145 мм	шт	1

настенный.

Максимальная нагрузка 120 кг, регулировка по

353	Кресло офисное	высоте,  механизм вращения, механизм качания,	шт	1

мягкое	высота 1270 мм,

ширина 620 мм, глубина 470 мм, вес 16 кг Размеры 470x590x890 мм., обивка: ткань,

354	Стул полумягкий	металлокаркас:  труба гнутая круглая D22 мм.,	шт	1

объем 0.06 м3., покрытый полимерным

порошковым покрытием.

Шкаф	Корпус шкафа выполнен из листового проката.

355	медицинский	Верхние двери -  стекло в металлической рамке,	шт	1

двухстворчатый.	нижние - металлические. Двери оснащены

замками и ручками - кнопками. В верхней части

94

три полки, в нижней - одна. В передних ножках регулируемые опоры. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Шкаф поставляется  в собранном виде. Габаритные размеры 900x440x1650 мм Стоматологическая установка (нижняя подача) оборудована всем необходимым оборудованием для работы врача ортопеда и терапевта.

Анатомическое сиденье и артикуляционный подголовник, нижний / верхний вывод инструментов

привод электромеханический

2 выхода под турбину высокоскоростную Midwest 4

1 выход под микромотор низкоскоростной

356	Установка	Midwest 4

стоматологическая	3-х функциональный пистолет вода-воздух, 2	Ш Т	1

шт

слюноотсос и пылекровоотсос, 2 шт.

бутылка для чистой дистиллированной воды и водонагреватель

керамическая плевательница встроенная 2-х режимный осветитель без сенсора

программируемые функции наполнения стакана и смыва чаши

поворотный подлокотник - правый в комплекте стул врача

габариты упаковки равны 1420x1020x1150мм Ширина:  2600 Глубина: 600  Высота:	880

1. Металлическая тумба с шестью выдвижными ящиками

2. Металлическая тумба с четырьмя Комплект №1	выдвижными ящиками

357	стоматологическо	3.  Передвижной столик с четырьмя	шт	1

й мебели из пяти	выдвижными ящиками

модулей	4. Металлическая тумба с распашной дверью,

мойкой и смесителем

5. Металлическая тумба с распашной металлической дверью и двумя металлическими полками

Размер сиденья 375*50 мм. Диаметр основания 645 мм

Стул к	Диаметр кольца для ног - 400 мм

358	стоматологическо	Регулировка высоты сиденья - 590-840 мм.	шт	2

му креслу врача	Регулировка вылета спинки относительно

сиденья ■■80-130 мм.

Регулиро вка спинки по высоте - 80 мм Габариты спинки - 375*210*50 мм Дентальные компрессоры и отсасыватели являются источником чистого сжатого безмаслянного воздуха и источником вакуума

Мобильное	для движения зубоврачебных аппаратов и

359	стоматологическое	оборудования.	шт	1

отсасывающее	Безмасляяный воздух вырабатываемый

устройство.	компрессором позволяет высшую степень

гигиены и качества работы зубного врача и не загружает рабочее пространство посторонными веществами.

95

Каркас столика изготовлен из стального профиля, покрыт экологически чистым, эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Столешница - из нержавеющего стального

360	Столик	листа толщиной 1,5 мм.

манипуляционный       Телескопическое устройство позволяет	шт 1

фиксировать столешницу на высоте от 900 до

1250 мм.

Колеса - самоориентирующиеся, d=50 мм из серой резины, два колеса - с автономным тормозным устройством.

Номинальная распределенная нагрузка - 20 кг Поставляется в разобранном виде.

Вес - не более 12 кг

Столик инструментальный СИ-5 предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. Каркас столика - разборный, выполнен из стальных труб квадратного сечения с нанесением экологически чистого полимерно­ порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

361	Столик	Три полки изготовлены из нержавеющей стали.	шт	1

инструментальный По периметру полок предусмотрены бортики,

препятствующие случайному падению медикаментов, инструментов и других приспособлений.

Основание столика установлено на 4 самоориентирующиеся колеса импортного производства, диаметром 50 мм.

Изделие поставляется в разобранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.

Светолечебный облучатель для общих и местных индивидуальных облучений.

Напряжение, В 220

Потребляемая мощность, ВА, не более 1000

362	Облучатель	Источник излучения, тип ламп ДРТ400	шт	1

ртутно-кварцевый. Расстояние до облучаемой поверхности, м 1

Облученность, Вт/м2 2,5

Габаритные размеры, мм 400x500x1600 Масса, кг 15

363	Раздел

2	Комплекс оснащения предметных кабинетов

364	Подра

здел 1	Кабинет начальной школы

365	часть	Учебные

1	кабинеты (24)

Специализирован

366	пая м ебель и сист ем а хранени

96

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

3(>7	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	24

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса

(фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

368	Стол учителя	комплектоваться  подвесной или подкатной	шт	24

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

97

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

369	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	24

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет

370	Кресло для	механизм регулирования высоты (газ-лифт).	шт	24

учителя	Механизм качания однопозиционный. Кресло

комплектуется подлокотниками с накладками. Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Максимальная статическая нагрузка не менее 150 кг.

Парта ученическая 1-местная регулируемая по высоте и наклону столешницы 0-10° 2-4 гр.

Габариты не менее: ширина - 600мм, глубина - Парта школьная	500мм, высота - (520-640) мм

371	регулируемая или	Столешница изготовлена из ДСП с	шт	720

конторка	закругленными углами, меламиновым покрытием, торцы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.

Стул ученический регулируемый гр.2-4, 4-6 Габариты :высота не менее - 300-380мм

Стул ученический	Материал: гнутоклееная фанера

372	для начальной	Сиденье  и спинка изготовлены из гнутоклееной	шт	720

школы	фанеры, крепятся к металлическому каркасу

заклепками.

Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской серого цвета

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

373	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт.	24

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

98

Шкаф широкий закрытый должен быть

Шкаф для	изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм.

374	хранения учебных	Габариты:  ширина 850мм, глубина 450мм,	шт	96

пособий	высота 201мм. Шкаф снабжен регулируемыми

опорами.

Подставка предназначена для размещения технических средств обучения (ТСО).

Шкаф для	Столешница и тумба из ЛДСП 16мм, кромка хранения с	ПВХ у столешницыне менее 2,5мм. Каркас

375	выдвигающимися	металлический:  труба круглого сечения  не	шт	96

демонстрационны	менее 50мм, окраска каркаса полимерное

ми полками	порошковое покрытие. Имеются колесные или

регулируемые опоры, открытая ниша для

кинопроекторов, переставная по высоте съемная полка за глухими дверями в тумбе.

Тумба с регулирующими опороми для таблиц под доску должна быть выполнена из ламинированного ЛДСП толщиной не менее 16

376	Тумба для таблиц	мм. Торцы корпуса должны быть оклеены

под доску	кромкой из ПВХ толщиной не менее 0,5 мм.	шт	24

Крышка тумбочки должна быть облицована

твердым износостойким химически стойким пластиком. Размер не менее: 1270мм * 260мм * х 760мм.

Рельсовая, подвесная система хранения и демонстрации таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов,

Система	размером 100x70 см. По мере надобности того

377	демонстрации и	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	24

хранения таблиц и	преподаватель выбирает необходимый файл с

плакатов	таблицей и перемещает его в центр классной

доски. Система вмещает не менее 5 плакатов, профиль ПВХ. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно-наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы Зм.

Технические

378	средст ва

обучения (рабочее

м ест о учит еля)

Интерактивный ЖК-дисплей с распознаванием до 10 точек касания для установки в освещенных помещениях, ультратонкая

Интерактивный	интерактивная ЖК-панель с диагональю не

379	программно­	менее 55 дюймов (не менее  139,7 см),	шт	24

аппаратный	разрешение Full HD ( не менее  1920x1080),

комплекс	предусмотрен OS  Android или аналогичное

программное обеспечение,должен быть встроенный Wi-Fi и слот под мини ПК, встроенная аудиосистема

99

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

38С	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	24

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

381	Многофункционал	сканирования документов. Скорость	шт	24

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Д оп олни т ельн ое вариат ивное оборудование

382	начальной ш колы

(мобильны й ком пью т ерны й класс)

Стол должен регулироваться по высоте в

Тележка-	зависимости от роста учащегося, а также иметь хранилище с	наклон столешницы от 0 до 15 градусов путем системой	плавной регулировки. На рабочей поверхности подзарядки и	стола должна быть расположена верхняя панель

с выемками под ручки и другие

383	вмонтированным	принадлежности, имеющая горизонтальное	шт	24

маршрутизатором	положение. Столешница и передняя  панель для организации	должны быть выполнены из ламинированной беспроводной	ДСП толщиной не менее 16 мм, торцы локальной сети в	столешницы должны быть облицованы кантом классе	из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крепление

основы со столешницей должно осуществляется

100

методом скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов. Должны имееться два крючка для портфелей. Каркас стола должен иметь полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Размеры столешницы не менее: 600 х 500 мм

ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей,

Мобильный	манипулятор типа "мышь"), Должно быть

384	компьютер	предустановлено программное обеспечение для	шт	24

учителя	работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей,

Мобильный	манипулятор типа "мышь"),  Должно быть

385	компьютер	предустановлено программное обеспечение для	шт	720

ученика	работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

386	часть	С п ал ьн ое п ом ещ ен и е д л я гр уп п ы п р од л ен н ого дня (6 каби н етов

2	н ап ол н я ем остью 13)

Кровать детская ЛДСП Металлокаркас цельносварной Ложе: ДВП на ламелях из

387	Кровать детская с	ЛДСП,  размер 1400x640x510,Матрац Блок	шт	78

матрацем	бонель, чехол стежка ультрастеп, кокос с одной

стороны, с другой плотный войлок+ чехол биластик на молнии

1.Стульчик детский "Кузя"

Этот стульчик подходит для детей дошкольного возраста. Стульчик изготовлен из металлического каркаса, покрытого полимерно­ порошковой краской, а так же сиденья и спинки, изготовленных из МДФ толщиной 8мм, покрашенного в разные цвета. Каркас стула имеет пластиковые заглушки.

388	Стул Кузя	Все  краски высокого качества, подходящие для	шт	78

детской продукции. Эти стульчики имеют два вида регулировки по высоте: от 260 до 340мм Спинки стульчиков "Кузя" имеют оригинальную форму, на них нанесен веселый детский рисунок в виде "мордочек" различных животных и сказочных персонажей.

Все рисунки нанесены методом УФ-печати. Вес

стульчика - 2 кг, объем - 0,01

1200x700x750 мм, тумба 3 ящика, цвет орех Милан, Крышка стола, опоры и царга - ЛДСП

389	Стол письменный	толщиной 16 мм. Кромка на крышке стола -	шт	6

ПВХ толщиной 1 мм. Кромка на опорах и царге

- меламин. Регулируемые опоры, (либо аналог)

390	Стул офисный

ИЗО	Каркас хром, обивка кожзам черный	шт	12

391	часть

3	И гр овая к ом ната дл я гр упп п р о д л ён н о го д н я (3 по 25 ч ел овек )

392	.Стол учителя

СПО-2	1200x700x750 мм	шт	6

393	Кресло офисное:	мягкое  TetChair747	шт	6

101

394	Тумба подкатная

под стол	420x530x560 мм	шт	6

Детский стеллаж

395	для игрушек	VS823/ 0,95 х 0,42 х 0,79 м	шт	6

VASIA

Двухсторонний

396	мольберт для	L521R/600x500x1040 мм	шт	6

детей

1.Стульчик детский "Кузя"

Этот стульчик подходит для детей дошкольного возраста. Стульчик изготовлен из металлического каркаса, покрытого полимерно­ порошковой краской, а так же сиденья и спинки, изготовленных из МДФ толщиной 8мм, покрашенного в разные цвета. Каркас стула имеет пластиковые заглушки.

397	Стул Кузя	Все краски высокого качества,  подходящие для	шт	75

детской продукции. Эти стульчики имеют два вида регулировки по высоте: от 260 до 340мм Спинки стульчиков "Кузя" имеют оригинальную форму, на них нанесен веселый детский рисунок в виде "мордочек" различных животных и сказочных персонажей.

Все рисунки нанесены методом: УФ-печати. Вес стульчика - 2 кг, объем - 0,01

Детский

398	пластиковый стол	Размеры: 53 х 53 х 42.5 см Вес: 3,7 кг Материал:

с карманами	пластик	шт	18

Marian Plast.

399	Кресло мяч	шт	12

400	Пуфик Сова	шт	6

2-х местный диван без подлокотников. Длина

401	Диван	1300мм, ширина - 650 мм, высота 730 мм.

двухместный	Деревянный брус,  фанера, ЛДСП. Наполнитель	шт	3

- синтепон, ППУ. Искусственная кожа. Цвет:

бежевый

402	П одр а

здел 2	К аби н ет уч и тел я -л огоп еда (2)

Размер стола должен быть не менее 1700мм * 800мм * 760мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96). Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен комплектоваться подвесной или

403	Письменный стол	подкатной тумбой с выдвижными ящиками на	шт	2

для логопеда	металлических роликовых направляющих с

размерами не менее 400мм*530мм*760 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полим1ерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий

Шкаф широкий закрытый должен быть изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм.

404	Шкафы для	Габариты:  ширина 850мм, глубина 450мм,	шт	6

пособий	высота 201мм. Шкаф снабжен регулируемыми

опорами.

1 0 2

Стол с зеркалом и двумя тумбами. Столешница, заменяющая стол, разделена бортиком, на ней

Набор мебели для	можно разложить необходимые для занятий 405	логопеда (стол,	пособия, поставить карандаши, ручки, книги.

тумбочка,	Красоту столу придают полукруглые бортики и	шт	2

зеркало)	задняя фигурная стенка. Габаритные размеры

1900мм * 400мм * 1500мм.

Выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм.

Школьный стол регулируемый по высоте и наклону от 0 до 30 градусов, одноместный,

Письменные столы	размеры не менее 750мм*550мм* 530-815мм, 2-

40<5	на одного	7 ростовая группа,  столешница выполнена из	шт	6

учащегося	ЛДСП - клена, имеет металлический каркас,

полку-желоб для письменных принадлежностей,

линейку-барьер против соскальзывания, крючок для портфеля.

Столешница постформинг выполнена из ДСП Стол подкова (для	панелей, которые облицовываются слоистыми

40'7	работы с	пластиками.  Стол регулируемый по высоте	шт	2

подгруппой)	400мм-460мм-520мм-580мм.

Габаритные размеры 1200мм* 1200мм. Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с

диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК должен иметь не менее одного встроенного

40>	Компьютер	носителя информации предназначенного для	шт	2

записи и хранения данных общим объемом не

менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

40<)	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

комплекс	Touch  10 касаний

690517

41 (	К аби н етсоц и ал ь н ого п едагога (2)

103

Размер стола должен быть не менее 1700мм * 800мм * 760мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96). Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол

41 1	Письменный стол	должен комплектоваться подвесной или

для логопеда	подкатной тумбой с выдвижными ящиками на	шт	2

металлических роликовых направляющих с

размерами не менее 400мм*530мм*760 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий

Шкаф широкий закрытый должен быть

412	Шкафы для	изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм.

пособий	Габариты:  ширина 850мм, глубина 450мм,	шт	6

высота 201мм. Шкаф снабжен регулируемыми

опорами.

Стол с зеркалом и двумя тумбами. Столешница, заменяющая стол, разделена бортиком, на ней

Набор мебели для	можно разложить необходимые для занятий 41 3	логопеда (стол,	пособия, поставить карандаши, ручки, книги.

тумбочка,	Красоту столу придают полукруглые бортики и	шт	2

зеркало)	задняя фигурная стенка. Габаритные размеры

1900мм * 400мм * 1500мм.

Выполнен из ЛДСП - не менее 16 мм, кромка ПВХ 0,4-2 мм.

Школьный стол регулируемый по высоте и наклону от 0 до 30 градусов, одноместный,

Письменные столы	размеры не менее 750мм*550мм* 530-815мм, 2-

41 1	на одного	7 ростовая группа,  столешница выполнена из	шт	6

учащегося	ЛДСП - клена, имеет металлический каркас,

полку-желоб для письменных принадлежностей,

линейку-барьер против соскальзывания, крючок для портфеля.

Столешница постформинг выполнена из ДСП Стол подкова (для	панелей, которые облицовываются слоистыми

41	работы с	пластиками.  Стол регулируемый по высоте	шт	2

подгруппой)	400мм-460мм-520мм-580мм.

Габаритные размеры 1200мм* 1200мм. Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с

диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

41 (	Компьютер	- ПК) должен быть оснащен процессором с	шт	2

тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.   ПК должен иметь не менее одного встроенного носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь

104

интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

417	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

комплекс	Touch 10 касаний

690517

К аби н ет для

418		П одра	к ор р екционной здел 3	педагогики с

детьм и с О В З (6)

419	Мебель

(Стул и Парта одноместная) парта: регулируемая по высоте опорная рама изменение высоты стола при помощи надежных замков-фиксаторов округленные пластиковые накладки, накладная линейка, барьер против соскальзывания книг, тетрадей, альбомов, на столешнице имеется не менее 1-го желоба для канцелярских принадлежностей, с двух сторон на опорах предусмотрен крючок для сумок и портфеля, наличие не менее 4-х регулируемых подпятников, размер столешницы 750x550 мм., допускается отклонение размера (+ -) 4 мм.,

420	Комплект	высота подъема столешницы не менее 530 не	шт	30

ученический	более 815 мм. угол наклона столешницы от 0

градусов не более 28 градусов (9-ти ступенчатая регулировка) материал столешницы ЛДСП материал каркаса металл  цвет столешницы белая береза (клен) цвет каркаса серый,

Стул регулируемый по высоте и глубине сиденья материал спинки и сиденья пластик

,материал каркаса металл, высота сидения стула не менее 345 не более 445 мм, глубина сидения стула не менее 310 не более 345 мм, ширина сидения стула 400 мм., допускается отклонение размера (+-) 4 мм, цвет сиденья и спинки серый светлый(или аналог),цвет каркас серый темный эргономичный 140*100(68)*75 см., с правосторонней компьютерной зоной, с подставкой выкатной под системный блок

421	Стол	28*50*20 см., выдвижной панелью по

компьютерный	клавиатуру,  с тумбой приставной 43*68*75 см. -	шт	6

3-и выдвижных ящика. Материал ЛДСП, толщина 16 см. облицованной меламиновыми пленкой. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм

105

глубиной - 390 мм (с учетом фасадов) оборудован выдвижной штангой для плечиков и отделением для головных уборов.

Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола, изготовлен из ЛДСП 16 мм , торцы изделий

422	Шкаф для одежды	обработаны кромкой ПВХ 1мм.	шт	6

* Задняя стенка - ДВП толщиной 3,2 мм в цвет

ДСП.

* Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.

* В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.

размер (ШхГхВ) - 740x390x2000 мм.

закрытый изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., все изделия , на регулируемых опорах, Размеры:

423	Шкаф для	740x390x2000мм, Две верхние дверцы глухие ,	шт	6

документов	две нижние глухие, задняя стенка ДВП

толщиной 3,2мм в цвет ДСП. Отсутствие выступающей фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа.

. изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., изделие на

Шкаф	регулируемых опорах, Размеры: 740x390x2000

424	комбинированный	мм,   Две верхние дверцы стеклянные , две	ШТ	6

со стеклом	нижние глухие,  задняя стенка ДВП  толщиной

3,2 мм.  в цвет ДСП.  Отсутствие выступающей

фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа.

тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники цельные полипропиленовые армированные,

425	Стул для	опора  крестовина, цельнолитая пластиковая,	шт	6

преподавателя.	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

ДН-34К. Габариты: ширина - 3400 мм, высота - 1000 мм Материал: для мела/маркера,

426	Доска настенная 3-	Облицовка - алюминиевый профиль, Петли	шт	6

элементная	рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг.

Аудиторная доска комплектуются лотком для мела/маркера и принадлежностей.

1263*240*760мм материал ЛДСП 16мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ .Имеет верхнее отделение для хранение карт, плакатов, нижнее

427	Тумба под	для геометрических наборов,  мела и прочего	шт	6

классную доску Вертикальные стенки тумбы имеют полимерные

подпятники, защищающие напольное покрытие от повреждений. В комплект входит фурнитура для крепления тумбы к стене

106

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

428	Парта для	Складная конструкция из стали, что

инвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт 6

Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка: 70 кг

429		технические средст ва обучения

Процессор Частота не менее 3300 МГц, Количество ядер не менее 4.

Кулер для процессора Уровень шума не выше 20 дБ

Материнская плата	Тип памяти DDR-3; максимальный объем памяти не менее 16 ГБ; слоты расширения: PCI Express 16х не менее 1, PCI Express 4х не менее 1, PCI не менее 3; Звук Realtek ALC887 (или эквивалент с заданными характеристиками): не менее 8 каналов; Сеть не менее 10/100/1000 Мбит/с;	Поддержка USB3.0.

Оперативная память Не ниже DDR3, не менее 4096МЬ не менее 1333MHz

Жесткий диск Не ниже SATA-III, объем накопителя не менее 1ТЬ, скорость вращения шпинделя не менее 7200rpm, КЭШ не менее 64МЬ

Корпус Тип корпуса miditower, Мощность не менее 450 Вт, вентилятор в задней стенке, вентилятор в передней стенке, разъемы на

430	Компьютер в	передней панели:  не менее 2 USB, не менее 2	шт.	6

сборе	аудио разъёмов minijack

Видеокарта Объем видеопамяти не менее 1024 Мб, разрядность шины памяти не менее 256 bit, частота ядра не менее 700 МГц, тип памяти не ниже GDDR5, интерфейс PCI-Е 16х

Привод DVD+/-RW

Программное обеспечение предустановлено и активировано с лицензией для работы в образовательных учреждениях. Операционная система Microsoft Windows7 (эквивалент не возможен в силу интеграции в существующую систему). Офисный пакет Microsoft Office 2010 (эквивалент не возможен в силу интеграции в существующую систему). Программа защиты от вирусов Kaspersky workspace security или эквивалент. Все программное обеспечение должно быть передано в виде инсталляционных пакетов на CD дисках.

Источник бесперебойного питания Мощность не менее 700 ВА,

не менее 8 евро розеток не менее 4 , интерфейс USB, автоматическая регулировка напряжения

107

(AVR), защита от всплесков напряжения не менее 310 Дж, время зарядки не более 16 ч Монитор Жидкокристаллический, максимальное разрешение не менее 1920x1080, время отклика не более 5 мс, размер экрана не менее 24 дюйма, контрастность 1000:1, яркость не менее 300 кд/м2, LED-подсветка, не менее 1 интерфейса D-Sub, не менее  1 интерфейса HDMI

Мышь лазерная Оптическая, не менее 800 dpi, интерфейс USB, не менее Зх кнопок, колесо с вертикальной прокруткой, цвет черный Акустическая система Мощность не менее 2x10 W

Клавиатура Раскладка стандартная, цвет черный, интерфейс USB

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

431	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	Шт.	6

комплекс	Touch 10 касаний690517

Устройство принтер/сканер/копир/факс, Тип печати черно-белая, Технология печати лазерная, Автоматическая двусторонняя печать есть, Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x600 dpi,  Скорость печати не менее 24 стр./мин , Время разогрева не более 19 с., Тип сканера планшетный/протяжный, Устройство автоподачи оригиналов двустороннее, Максимальное разрешение копира не менее 1200x600 dpi, Скорость

432	Многофункционал	копирования не менее 24 стр./мин , Время	Шт.	6

ьное устройство.	выхода первой копии не более 10 с., Подача

бумаги не менее 600 листов, Электронная сортировка есть, Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, Объем памяти не менее 256 Мб, Частота процессора не менее 192 МГц,

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Габариты (ШхВхГ) не более 520x453x457 мм, Интерфейсный кабель USB , Вес не более 24 кг, Запасной оригинальный картридж есть, либо аналог

433	П одра

здел 4	И гр овая в н ачальной ш кол е

Д оп олни т ельн ое

434	вариат ивное оборудование

108

М ебель и

435	сист ем ы

хранения

Каркас должен иметь рамочную конструкцию, все свободные концы должны иметь заглушки. Столешница должна быть выполнена из ДСП

436	Стол игровой	или аналогов,  покрытие должно быть устойчиво	шт	15

трапециевидный	к механическим воздействиям и приспособлено

для обеспечения влажной уборки, края должны быть облицованы, углы закруглены.

Регулировка по высоте.

Стул ученический регулируемый Габариты :высота не менее - 300-380мм

Стул ученический	Материал: гнутоклееная фанера

437	для начальной	Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной	шт	30

школы	фанеры, крепятся к металлическому каркасу

заклепками.

Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской серого цвета

438	Стеллажи для	Металлокаркас из профильной трубы не менее

хранения игр	25x25 мм.  Размеры:  не менее 900x520x1900 мм.	шт	12

Расстояние м/у полками 300мм.

Технические

439	средст ва

обучения

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

440	лицензионное	носителя  информации предназначенного для	шт	1

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

109

441	П одра

здел 5	К аби н ет р усского язы ка и л и т ер а ту р ы (13 )

Специализирован

442		ная м ебель и сист ем ы

хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

443	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	13

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

110

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

444	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	13

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

445	Зтол жителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	13

[риставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

446	Сресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	13

)чителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром

660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

(^тол ученический	5 и 5-7. Используемые материалы и

447	lшухместный	конструкция стола должны гарантировать	шт	195

F>егулируемый по	вандалоустойчивость как отдельных элементов

E ысоте	конструкции, так и в целом комплекта мебели.

Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка должна производиться потребителем без

111

специальных приспособлений. Стол  должен быть окрашен методом   порошкового напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

448	с регулируемой	высоты должна осуществляться потребителем	шт	390

высотой	встроенным рычагом с помощью механизма

газлифт из металла.  Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

449	1арта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	13

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина: 90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных  пособий.  Должен соответствовать

Шкаф для	ГОСТ 18666 - 95.   Размер не менее (Ш-Г-В)

450	(ранения учебных	1200*540*2200 мм.  Содержит не менее 6 полок.	шт	26

тособий	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

антивандального  поликарбоната толщиной не

менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после

112

механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения

э ф ф е к т и в н о г о и о п т и м а л ь н о г о х р а н е н и я

учебных демонстрационных пособий. Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Лкаф дня	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок хранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

451	зыдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	26

[демонстрационны	поликарбоната толщиной Змм б\цв.  Торцы viи полками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лег. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Тумба с регулирующими опороми для таблиц под доску должна быть выполнена из ламинированного ЛДСП толщиной не менее 16

Гумба для таблиц	мм. Торцы корпуса должны быть оклеены

452	:тод доску	кромкой из ПВХ толщиной не менее 0,5 мм.	шт	13

Крышка тумбочки должна быть облицована

твердым износостойким химически стойким пластиком. Размер не менее: 1270мм * 260мм * х 760мм.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того

453	Система хранения	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	13

габлиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Технические

454	средства

обучения (рабочее

нест о учит еля)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

455	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	13

<омплекс	Touch 10 касаний

690517

113

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

456	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	13

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия: и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

457	Многофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

эное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	13

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

458	Подра

здел 6	К абинет и н остр ан н ого язы к а (10 )

Специализирован

459		кш м ебель и гистемы

.хранения

114

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

460	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	10

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

461	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	10

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

115

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить дня расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

462	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	10

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

463	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	10

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

464	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	80

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть  два крючка для портфелей.

116

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

465	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	160

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона

столешницы в диапазоне 15 градусов. Складная конструкция из стали, что

466	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	10

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина: 60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

467	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	20

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки,  в которые

468	Система хранения	помещаются  плакаты или таблицы при помощи

таблиц и плакатов	магнитных файлов.  По мере надобности того	шт	10

или иного учебно-наглядного-пособия,

преподаватель выбирает необходимый файл с таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не

117

менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Технические

469	средст ва

обучения (рабочее

м ест о учит еля)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

470	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	10

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

471	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	10

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

472	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	10

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

473	П одр а

здел 7	М оби л ьн ы й л и н гаф он н ы й к ласс (2)

118

Стол должен регулироваться по высоте в зависимости от роста учащегося, а также иметь наклон столешницы от 0 до 15 градусов путем плавной регулировки. На рабочей поверхности стола должна быть расположена верхняя панель

Тележка-	с выемками под ручки и другие

хранилище с	принадлежности, имеющая горизонтальное системой	положение. Столешница и передняя панель подзарядки и	должны быть выполнены из ламинированной

474	вмонтированным	ДСП толщиной не менее  16 мм, торцы	шт	2

маршрутизатором	столешницы должны быть облицованы кантом

для организации	из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Крепление беспроводной	основы со столешницей должно осуществляется локальной сети в	методом скрытого крепления, без выступающих классе	на рабочей поверхности болтов. Должны

имееться два крючка для портфелей. Каркас стола должен иметь полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Размеры столешницы не менее: 600 х 500 мм

а ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для организации

Программное		сетевого взаимодействия и контроля рабочих обеспечение для	мест учащихся. ПО должно быть предназначено организации	для управления компьютерными классами. ПО Iсетевого	должно обладать мощными инструментами для взаимодействия и	подготовки и проведения занятий, а также

475	контроля рабочих	оценки знаний в ходе тестирования. ПО должно	шт	2

мест учащихся с	позволять транслировать содержимое экрана возможностью	преподавателя на компьютеры обучающихся, обучения	направлять обучающихся в процессе их работы, иностранным	помогать им в случае необходимости,

языкам		контролировать использование программ и веб­ сайтов, распределять и собирать документы, создавать тесты и оценивать уровень знаний. ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей,

Мобильный	манипулятор типа "мышь"),  Должно быть

476	компьютер	предустановлено программное обеспечение для	шт	2

учителя	работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), Должно быть

Мобильный	предустановлено программное обеспечение для компьютер	работы с интерактивной доской или панелью,

477	ученика с	организации сетевого взаимодействия и	шт	30

наушниками с	контроля рабочих мест учащихся.

микрофоном	Диаметр динамиков наушников от 35 до 50 мм;

Частотный диапазон не менее 20-20000 Гц; Чувствительность наушников не менее 100 дБ; Чувствительность микрофона не более -55 дБ

478	П одра

здел 8	К аби н ет и стории и о б щ еств озн ан и я (5)

Специализирован

479		нал м ебель и сист ем ы

хранения

119

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

480	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	5

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

481	Стол учителя	комплектоваться  подвесной или подкатной	шт	5

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

120

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

482	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	5

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

483	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	5

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

484	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	75

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны  быть два  крючка для портфелей.

121

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

485	с регулируемой	высоты должна осуществляться потребителем	шт	150

высотой	встроенным рычагом с помощью механизма

газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

486	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	5

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666-95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

487	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	10

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Шкаф' для	Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают хранения с	удобство обзора и использования хранящихся

488	выдвигающимися	материалов.   Размер   1200*2084*541мм. 6 полок	шт	10

демонстрационны	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа ми полками	имеют вставки из монолитного антивандального

поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов

122

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того

489	Система хранения	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	5

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Тумба изготовлена из ЛДСП 16мм. Предназначена для хранения таблиц и принадлежностей классной доски. Имеет верхнюю откидную крышку с углом открытия

490	Тумба для таблиц	90°, два отделения:  одно для таблиц и второе, за	шт	5

под доску	глухими дверями, для чертёжных

принадлежностей от классной доски. Тумба крепится к стене.

Размеры: 1430x220x820

Технические

491	средст ва

обучения (рабочее

м ест о учит еля)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

492	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	5

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не

Компьютер	менее 2 вычислительных ядер. ПК должен учителя,	иметь минимальный объем оперативной памяти

493	лицензионное	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК	шт	5

программное	должен иметь не менее одного встроенного обеспечение	носителя информации предназначенного для

записи и хранения данных общим объемом не

менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное

123

обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

494	Многофункционал	сканирования документов. Скорость	шт	5

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

495	П одр а

здел 9	К аби н ет географ ии (3)

Специализирован

496	пая м ебель и сист ем ы

хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные

497	Доска классная	материалы,  специально предназначенные для	шт	5

аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна

124

иметь белый цвет и гладкую поверхность для написания маркером/фломастером. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

498	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	5

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

499	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	5

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

125

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

Кресло для	Механизм качания однопозиционный. Кресло

оо	шт 	5

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

501	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	75

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны  быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

502	с регулируемой	высоты должна осуществляться потребителем	ШТ	150

высотой	встроенным рычагом с помощью механизма

газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

126

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

503	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	5

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы:15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка: 70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

504	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	10

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок хранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

505	выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	ШТ	10

демонстрационны	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы ми полками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

506	Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

таблиц и плакатов	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	10

преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Тумба изготовлена из ЛДСП 16мм. Предназначена для хранения таблиц и

507	Тумба для таблиц	принадлежностей классной доски. Имеет	шт	5

под доску	верхнюю откидную крышку с углом открытия

90°, два отделения: одно для таблиц и второе, за

127

глухими дверями, для чертёжных принадлежностей от классной доски. Тумба крепится к стене.

Размеры: 1430x220x820

Технические

508	средства

обучения (рабочее

место учителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

509	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	5

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей,  манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

510	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	5

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

511	Многофункционал	сканирования документов. Скорость	шт	5

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

П одра

512	здел	К абинет и зобр ази тел ь н ого и ск усств а , ч ер ч ен и я (2) 10

Специализирован

513		ная мебель и системы

хранения

128

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

514	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

515	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

129

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

516	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

517	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

1учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать

нагрузку до 300 кг, соответствовать

Стол ученический	ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка двухместный	должна производиться потребителем без

518	регулируемый по	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	30

высоте и углу	быть окрашен методом порошкового

наклона	напыления. В столешницу могут быть столешницы	вмонтированы два пластиковых лотка для

письменных принадлежностей. Столешница

должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

130

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

519	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	60

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.Складная

520	Парта для	конструкция из стали, что обеспечивает долгий	шт	2

инвалидов	срок эксплуатации.Столик выполнен из

влагостойкой фанеры, покрытым лаком на водной основе.* Ширина:60 см* Длина.:90 см* Высота: регулируемая от 50 до 80 см* Угол наклона столешницы: 15 градусов* Вес: 20 кг* Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

521	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	Ш Т	4

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают Шкаф для	удобство обзора и использования хранящихся хранения с	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

522	выдвигающимися	с алюминиевой  врезной ручкой. Дверцы шкафа	шт	4

демонстрационны	имеют вставки из монолитного антивандального ми полками	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы

дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование

131

соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того

523	Система хранения	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	2

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Технические

524	средст ва

обучения (Рабочее

м ест о учит еля)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

525	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

526	лицензионное	носителя  информации предназначенного для	шт	2

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

132

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

527	Многофункционал	сканирования документов. Скорость	шт	2

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин.  Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

1Ц е м о н с т р а ц и о н н

528		ое о б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы

Представляет собой складной мольберт с двумя рабочими поверхностями, расположенными с небольшим наклоном, и полкой для

529	Мольберт	инструментов и материалов.  Панели сделаны на	шт	30

двухсторонний	основе стального эмалированного листа, одна

сторона предназначена для рисования мелом, другая - фломастером, стандартная высота 160 см.

Подра

530	здел	Кабинет музыки 11

С п е ц и а л и з и р о в а н

531	п а я м е б е л ь и с и с т е м ы

х р а н е н и я

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для

532	Доска классная	аудиторных досок.  Доски должны быть	шт	2

изготавлены на основе эмалированного

стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для написания маркером/фломастером. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски

133

не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

533	Стол учителя	комплектоваться  подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения

компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

534	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного

535	Кресло для	каркаса,  с высокой спинкой, иметь наполнитель	ШТ	30

учителя	- высококачественный поролон . Кресло имеет

механизм регулирования высоты (газ-лифт). Механизм качания однопозиционный. Кресло

134

комплектуется подлокотниками с накладками. Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

536	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	30

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

537	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	60

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

135

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

538	Парта для	Складная конструкция из стали, что

инвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	2

Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф' для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

539	хранения учебных	антивандального  поликарбоната толщиной  не	шт	4

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок хранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

540	выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	4

демонстрационны	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы ми полками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того

541	Система хранения	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	2

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Технические

542	средст ва

обучения (рабочее

м ест о учит еля)

136

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

543	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК 'учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

544	аицензионное	носителя  информации предназначенного для	шт	2

фограммное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

545	Многофункционал	сканирования документов. Скорость	шт	2

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Подра

546	здел	кабинет физики (3) 12

Зпециализированн

547	1Ямебель и

системы хранения

137

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

548	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	3

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол демонстрационный предназначен для обеспечения эффективного и удобного учебного процесса и удовлетворять высочайшим стандартам качества, соответсвует ГОСТ 18314- 93.Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм.

Столешница толщиной 30 мм. Поверхность столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта лабораторным пластиком. Торцы основания стола обработаны противоударной кромкой

Стол	ПВХ толщиной 2мм. Особопрочная

549	демонстрационны	конструкция обеспечивает надежность и

безопасность.  Размеры стола  (Ш*В*Г):	шт	3

г		1800*900*750 мм. В стол имеются встроенные ящики для размещения лаборатоной посуды , размер 340*480*650., которые выполнены из ЛДСП 18 мм , кромка ПВХ 2 мм, направляющие L=500 мм. На столе расположено отделение для сантехники:  установлена  керамическая раковина и пластиковый кран с лейкой для холодной.воды. Стол подключается к центральной системе водоснабжения и канализации. В целях безопасности

138

предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

550	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	3

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служ:ить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

551	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	3

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

552	Кресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	3

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

139

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп  1- 3, 3-5. Габариты ВхШхГ не менее 580x1200x500 мм. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать Г'ОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

553	регулируемый по	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	45

высоте		быть окрашен методом   порошкового напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

Стул с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

554	с регулируемой	высоты должна осуществляться потребителем	шт	90

высотой	встроенным рычагом с помощью механизма

газлифт из металла. Размеры и характеристики газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность и пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

555	Парта для	Складная конструкция из стали, что	шт	3

инвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Столик выполнен из влагостойкой фанеры, покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина: 90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

140

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий. Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6

Шкаф для	полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед хранения с	для обеспечения удобство обзора и

556	выдвигающимися	использования хранящихся материалов. Дверцы	шт	6

демонстрационны	шкафа должны  иметь вставки из монолитного

ми полками	антивандального поликарбоната толщиной  не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом

столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной  не менее 2мм  не оставляющей следов после механического контакта.________

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

557	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	6

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет  шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.__________________________________

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

558	!и демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	6

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна  включать  подсветку с регулировнкой яркости.___________________

Технические

559	средства обучения (рабочее место

учителя)________

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

560	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	3

комплекс	Touch 10 касаний

690517

141

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный  объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

561	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	3

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

562	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	3

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Специализоравнна

563	я мебель и система хранения

лаборатории

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы - кромка должна быть

564	Стол учителя	из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание	шт	3

стола должно иметь передний щит для усиления

жесткости конструкции. Стол должен комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы

142

кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

565	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	3

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол

566	лабораторный	Размеры, мм (ДхШхВ): 1200x600x900

моечный	Материал столешницы: монолитный пластик	шт	3

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.    Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6 полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед

Шкаф для	для обеспечения удобство обзора и

567	хранения с	использования хранящихся материалов. Дверцы	шт	3

выдвигающимися	шкафа должны  иметь вставки из монолитного

полками	антивандального  поликарбоната толщиной не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой Г1ВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

568	^ранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	3

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Должен соответствовать ГОСТ16371-93 и быть

569	Шкаф для	выполнен  из листового металла с полимерным	шт	6

хранения посуды	покрытием. Шкаф должен иметь не менее

четырех полок и четыре распашных двери. Должны быть предусмотрены замки для закрывания дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из стекла.

143

Система хранения и демонстрации для таблиц и апакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того или иного учебно-наглядного-пособия,

570	Система хранения	преподаватель выбирает необходимый файл с	шт	3

габлиц и плакатов	таблицей и перемещает его в центр классной

доски. Система вмещает до 30 плакатов. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно­ наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы 2м. Наличие подсветки с регулировнкой яркости.

Стол должен соответствовать ГОСТУ 18314-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Должен быть металлический со столешницей толщиной не менее 27 мм и покрыт материалом, устойчивым к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и кратковременному воздействию повышенных температур. Столешница должна  иметь бортики, исключающие пролив жидкостей.

Каркас стола должен быть разборным. Стол должен комплектоваться надстольем, размерами не менее 1200x300x800 мм. Надстолье должно

571	J1аборантский стол	быть укомплектовано двумя металлическими	шт	45

полками с бортиками, на дно полок должен

быть уложен стойкий к механическим воздействиям и химическим реактивам пластик толщиной 1 мм; 2 электророзетками; 2 автоматами защиты сети на 16А; люминесцентным светильником и выключателем. Стол должен быть укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола с диапазоном регулировки по высоте не менее 40 мм, с пластиковой пяткой. Каждая регулируемая опора должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг. Должен быть снабжен электроразетками на 200В и на 42В и двумя выдвижными ящиками. Срок службы 15 лет.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

СДул	поворотный, пневмоподъем газ-лифт,

572	лабораторный	металлический каркас из круглой трубы,	шт	90

гюворотный	кольцевая опора для ног, пластиковое

пятилучье, на роликах, высота сиденья 420-

570мм. Материал сиденья и спинки винил.

Подра

573	здел	IСабинет химии (3) 13

С/пециализированн

574	ая мебель и системы хранения

лйя кабинета

144

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2,4.2.2821 -10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

575	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	3

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол демонстрационный должен быть предназначен для обеспечения эффективного и удобного учебного процесса и удовлетворять высочайшим стандартам качества, соответсвует ГОСТ 18314-93, ГОСТу 16371-93 ТО-5621-

1658075920-001-2011. Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Столешница толщиной 30 мм. Поверхность  столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта материалом устойчивым к

Стол	агрессивным средам.Торцы основания стола

576	демонстрационны	обработаны противоударной кромкой ПВХ	шт	3

й с раковиной	толщиной 2мм. Особопрочная конструкция

обеспечивает надежность и безопасность.

Размеры стола (Ш*В*Г): 1800*900*750 мм. В столе имеются встроенные ящики для размещения лаборатоной посуды , размер 340*480*650., которые выполнены из ЛДСП 18 мм , кромка ПВХ 2 мм, направляющие L=500 мм. На столе расположено отделение для сантехники: установлена  керамическая раковина 600*400*400 мм и пластиковый кран с лейкой для холодной.воды. Стол подключается

—

145

к центральной системе водоснабжения и канализации. В целях безопасности предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола.

Стол должен быть выполнен согласно ГОСТу 16371-93 ТО-5621-1658075920-001-20] 1.

Конструктивно состоит из С-образного сварного каркаса из профильной труб 50x25 мм и 25x25 мм толщиной 1,5 мм с полимерно порошковым покрытием с регулируемыми опорами 0-30 мм на пластиковом основании для компенсации неровностей пола Задник стола демонстрационного и полка- стальной лист толщиной 1 мм с полимерным покрытием.

Столешница стола - материал, устойчивый к

Стол	агрессивным средам толщиной не менее 25 мм

577	демонстрационны	с кромкой ПВХ 2 мм, спереди травмобезопасное	шт	3

йс надстройкой	закругление, подвесная тумба из ЛДСП  16 мм,

кромка 2 мм с тремя выдвижными ящиками на

роликовых направляющих, надстройка 1200x250x300 мм на сварном металлокаркасе. Размеры стола1200х600х720(1020). На передней панели два блока с двумя брызгозащищенными розетки: на 220 В и на 42В, два выдвижных ящика на роликовых направляющих. В целях безопасности предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола. В комплекте встроенный шнур с литой вилкой с заземлением 1,5 м.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

578	(Лол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	3

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения

579	(угол учителя	компьютера и должен быть выполнен из

гфиставной	ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы	шт	3

обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2

мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее 800x500x750мм. Цвет покрытия, фурнитуры, кромки и всех деталей конструкции, а также

146

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

580	IСресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	3

:'чителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп  1- 3, 3-5. Габариты ВхШхГ не менее 580x1200x500 мм. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

581	регулируемый по	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	45

высоте	быть окрашен методом   порошкового напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах.  Должны быть два крючка для портфелей.

Стул с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 11016-93. Стул должен

С]тул ученический	иметь эргономическую форму сиденья и

582	с регулируемой	спинки.   Сиденье и спинка должны быть отлиты	шт	90

высотой	монолитом из специального пластика,

обеспечивающим прочность и эргономическую

гибкость спинки конструкции. Опора пятилучье. Регулировка высоты должна осуществляться потребителем встроенным рычагом с помощью механизма газлифт из металла. Размеры и характеристики газлифта

147

должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность и пластиковыми протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

583	]1арта для	Складная конструкция из стали, что

iшвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	3

Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70  кг Шкаф предназначен для обеспечения

эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий. Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6

IЦкаф для	полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед

Xранения с	для обеспечения удобство обзора и

584	выдвигающимися	использования хранящихся материалов. Дверцы	шт	3

Лемонстрационны	шкафа должны  иметь вставки из монолитного

Nт  полками	антивандального поликарбоната толщиной  не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом

столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

IШаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

585	>.ранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	6

Г особий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

148

Рельсовая, подвесная система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов, размером 100x70 см.  По мере надобности того или иного учебно­ наглядного пособия, преподаватель выбирает

586	Система хранения	необходимый файл с таблицей и перемещает его

таблиц и плакатов	в центр классной доски. Можно использовать	шт	3

таблицы и плакаты без файлов, закрепляя их в

пластмассовые заглушки снизу и сверху и прикрепляя также, как файлы к полозьям системы. Система вмещает до 5 плакатов, профиль ПВХ. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно-наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы 2 м. Наличие подсветки с регулировнкой яркости.

Технические

587	средства обучения (рабочее место

учителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

588	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	3

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

589	лицензионное	носителя  информации предназначенного для	шт	3

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

149

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

590	У1ногофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

сканирования документов. Скорость	шт	3

> н о е у с т р о й с т в о

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети E th e r n e t . Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

(Зпециализированн

!1я мебель и

591	<истемы хранения щя химической

i [аборатории

Стол демонстрационный предназначен для обеспечения эффективного и удобного учебного процесса и удовлетворять высочайшим стандартам качества, соответсвует ГОСТ 18314-

93. Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Столешница толщиной не менее 30мм. Поверхность столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта материалом, устойчивым к агрессивным средам. Торцы основания стола обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм. Наличие защитного бортика от проливания жидкостей по периметру стола

с :тол	обязательно.Особопрочная конструкция

592	демонстрационны	обеспечивает надежность и безопасность.	шт	3

fl с раковиной	Размеры стола (Ш*В*Г): 1800*900*750 мм. В

столе имеются встроенные ящики для размещения лаборатоной посуды. На столе расположено отделение для сантехники: установлена керамическая раковина 600*400*400 мм и пластиковый кран для холодной воды. Стол подключается к центральной системе водоснабжения и канализации. В комплекте-сифон, гибкая подводка и цанговые переходники. В целях безопасности предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола.

Стол должен быть выполнен согласно ГОСТу 16371 -93 ТО-5621-1658075920-001-2011.

Каркас с полимерно порошковым покрытием с регулируемыми опорами 0-30 мм на пластиковом основании для компенсации неровностей пола Задник стола демонстрационного и полка- стальной лист

Стол	толщиной 1 мм с полимерным покрытием.

593	демонстрационны	Столешница стола покрыта материалом	шт	3

й с надстройкой	устойчивым к агрессивным средам толщиной

не менее 25 мм с кромкой ПВХ 2 мм,  спереди

травмобезопасное закругление. Наличие защитного бортика от проливания жидкостей по периметру стола обязательно. Подвесная тумба из ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, надстройка 1200x250x300 мм на сварном металлокаркасе из профильной трубы

150

25x25 мм. Размеры стола1200х600х720(1020). На передней панели два блока с двумя брызгозащищенными розетки: на 220 В и на 42В, два выдвижных ящика на роликовых направляющих. В целях безопасности предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола. В комплекте встроенный шнур с литой вилкой с заземлением 1,5 м.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94 Размер не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции и быть выполнено из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Стол должен иметь кнопку аварийного

594	Стол учителя	выключения электроэнергии.	Стол	шт	3

должен комплектоваться подвесной или

подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм.

Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Наличие кнопки аварийного отключения электричества.

Стол приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть ыполнен из ламинированной ДСП не менее 25

595	Стол приставной	мм,  торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не	шт	3

менее 2 мм. Вертикальные стойки имеют

полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Размеры стола не менее 800x800x750мм

Кресло изготовлено из жесткого армированного пластика, обито высокопрочным синтетическим материалом или тканью. Оснащено механизмом качания Top Gun, который позволяет

596	Кресло для	фиксировать удобное положение спинки. Имеет	ШТ	3

преподавателя	возможность регулировки по высоте (газлифт).

Основание - пятилучье с роликами, диаметром не менее 660 мм. Максимальная статическая нагрузка 150 кг. Подлокотники выполнены из пластика

151

Стол лабораторный двухсторонний островной предназначен для проведения экспериментов, соответсвует ГОСТ 18314-93. В основе островного стала модульная конструкция , состоящая из 4-х лабораторных столов. Столы скреплены между собой винтовым способом. Высота столешницы - 900 мм. Глубина столешницы 675 мм. Длина стола - 1500мм. Высота стола с надставкой - 1500мм. В соответствии с ГОСТ 18314-93 возможно увеличение размера по требованию заказчика. Поверхность столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта лабораторным пластиком., толщина столешницы 30 мм. Торцы основания стола обработаны противоударной кромкой Г1ВХ

Эстровной стол	толщиной 2мм. В основе стола разборный

-щухсторонний с	стальной каркас квадратным сечением. Под

597	]тодсветкой,	столешницей  располагаются тумбы с дверцами	шт	24

:шектроснабжение	для размещения ящиков - 6шт. Тумбы

i л,  с полками и	выполнены ил ЛДСП толщиной  18 мм. Стол

jщиками	устанавливается на регулируемые по высоте

опоры. Металлический каркас окрашен специальной влагостойкой порошковой эпоксидной краской, характеризующейся высокой стойкостью в условиях агрессивных сред. Стол комплектуется  сливной керамической раковиной, а также Г-образным лабораторным пластиковым краном для холодной воды. На столешницу установлен технологический островной стеллаж. Стеллаж имеет две полки глубиной 400мм. Под верхней полкой стеллажа расположены 4 люминесцентные лампы. Стол комплектуется 4- мя электрическими розетками 42 В, расположенными под нижней полкой стеллажа и кнопкой аварийного отключения.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

(1тул	пневмоподъем газ-лифт, металлический каркас

598	J  абораторный с	из круглой трубы,  кольцевая опора для ног,	шт	90

Iрегулируемой	пластиковое пятилучье, на роликах, высота

Eвысотой	сиденья 420-570мм. Материал сиденья и спинки

винил.

152

Мебель выполнена согласно ГОСТу 16371-93 ТО-5621-1658075920-001-2011. Шкаф

предназначен для проведения работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами. Вытяжной цельнометаллический шкаф с вертикальным экраном. Габариты (ДхГхВ) не более 1280x750x2400мм. Высота с поднятым экраном не более 2500мм. Передняя вертикальная подъемная панорамная стенка (экран) сделана из плексигласа высокой химической и высокотемпературной устойчивостью,ударопрочная, со светопроницаемостью не менее 92% в алюминиевых рамах. Высота подъёма экрана - 800 мм. Вытяжная камера - листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Боковые стенки вытяжной камеры - триплекс в алюминиевых рамах. Столешница выполнена из керамики. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60x30 мм. Шкаф укомплектован фланцем

599	Шкаф вытяжной	диаметром 200 мм для подключения к	шт	3

панорамный	вытяжной системе. Высота с поднятым экраном

2500 мм. В основании шкафа тумба металлическая  2-х дверная   с вытяжкой,  в тумбе съёмные полки и пластиковые поддоны под реактивы по 4 штуки. Двери тумбы с замком. Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение  рабочей  поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65.

Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-

75. Шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды с химстойким

покрытием и вентилем на кране, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена.

Шкаф предназначен для обеспечения Шкаф для	эффективного и оптимального хранения

хранения с	учебных демонстрационных пособий. Размер

600	выдвигающимися	не менее  1200*2084*541мм. Содержит не 6	шт	15

демонстрационны	полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед ми полками	для обеспечения удобство обзора и

использования хранящихся материалов. Дверцы

153

шкафа должны иметь вставки из монолитного антивандального поликарбоната толщиной не менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Лкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

601	:сранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	3

]гособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны

противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

(Зпециализированн ая мебель и

602		системы хранения л аборантской кабинета химии

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из Г1ВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

603	Слол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	3

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

604	ьСресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	3

У чителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром

660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

с}тол	Одинарная мойка из нерж стали глуб 200 мм.

605	лабораторный	Комплектация смесителем,  сифоном и гибкими	шт	3

Кюечный

154

подводками. Столешница - нержавеющая сталь. Габариты 600x600x900

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий. Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6

Шкаф для	полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед хранения с	для обеспечения удобство обзора и

606	выдвигающимися	использования хранящихся материалов. Дверцы	шт	3

демонстрационны	шкафа должны иметь вставки из монолитного

ми полками	антивандального  поликарбоната толщиной не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом

столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

607	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	3

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не

менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф огнеупорный предназначен для хранения огнеопасных химикатов. Должен быть изготовлен из металла. Должен сохранять огнеустойчивость не менее 1 часа. Должен быть оснащен встроенным вентилятором,

Шкаф для	закрываться на ключ. Шкаф должен быть хранения	выполнен по стандартам EN 14470-1 - тип 90 с

608	химических	пределом огнестойкости 90 мин (FWF 90) / тип	шт	6

реактивов	30 -30 мин (FWF 30) для хранения сфнеупорный	воспламеняющихся жидкостей в рабочих

помещениях согласно Техническому регламенту работы с огнеопасными жидкостями. Срок службы 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф должен быть предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Должен соответствовать ГОСТ 16371- 93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Шкаф должен быть изготовлен из металла. Металл

Шкаф для	покрывается химически стойкой порошковой

краской. Каркас шкафа - двухслойный. Шкаф

609	хранения	разделяется на нижнюю и верхнюю части. В	шт	3

химических	верхней части не менее 2-х съёмных полок, в реактивов	нижней - 1. Конструкция шкафа должна

предусматривать изменение полок по высоте. Шкаф должен закрываться двумя двойными металлическими дверцами, предусмотрены замки. На крыше шкафа должен быть расположен фланец для подключения к вентиляции. Вытяжка обеспечивается из всего объема шкафа. Должно быть наличие

155

регулируемых опор для компенсации неровностей пола.

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Должен соответствовать ГОСТ16371-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза

610	Шкаф для	ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной

хранения посуды	продукции».  Должен быть выполнен из	шт	3

листового металла с полимерным покрытием.

Шкаф должен иметь не менее четырех полок и четыре распашных двери. Должны быть предусмотрены замки для закрывания дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из стекла.

Шкаф выполнен согласно ГОСТу 16371-93 ТО- 5621-1658075920-001-2011. Шкаф предназначен для проведения работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами.

Вытяжной цельнометаллический шкаф с вертикальным экраном. Габариты (ДхГхВ) не более 1280x750x2400мм. Высота с поднятым экраном не более 2500мм. Передняя вертикальная подъемная панорамная стенка (экран) должна быть сделана из материала высокой химической и высокотемпературной устойчивостью, ударопрочная, со светопроницаемостью не менее 92%.. Боковые стенки вытяжной камеры - панорамные.

Столешница должна быть выполнена из материала с высокой стойкостью к кислотам, щелочам, высокой температуре, механическим воздействиям и ударам, не окрашивается красителями, не царапается стеклом и инструментами, не гигроскопична, обязательно

611	Шкаф вытяжной	наличие бортиков, исключающихпролив	шт	3

жидкостей. . Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). Шкаф должен быть укомплектован фланцем для подключения к вытяжной системе. В основании шкафа тумба металлическая 2-х  дверная  с вытяжкой,  в тумбе съёмные полки и пластиковые поддоны под реактивы по 4 штуки.  Двери тумбы с замком. Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение  рабочей  поверхности камеры (не менее 500 Люкс)  осуществляется при помощи светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт.

Степень защиты от поражения электрическим

током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды с химстойким покрытием и вентилем на кране, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов.  По мере надобности того или иного учебно-наглядного-пособия,

612	Система хранения	преподаватель выбирает необходимый файл с	шт	3

таблиц и плакатов	таблицей и перемещает его в центр классной

доски. Система вмещает до 30 плакатов, профиль ПВХ. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно-наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы 2м. Наличие подсветки с регулировнкой яркости.

Стол должен соответствовать ГОСТУ 18314-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Должен быть металлический со столешницей толщиной не менее 27 мм и покрыт материалом, устойчивым к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и кратковременному воздействию повышенных температур. Столешница должна  иметь бортики, исключающие пролив жидкостей.

Каркас стола должен быть разборным. Стол должен комплектоваться надстольем, размерами

613	Лаборантский стол	не менее  1200x300x800 мм. Надстолье должно	шт	3

быть укомплектовано двумя металлическими

полками с бортиками, на дно полок должен быть уложен стойкий к механическим воздействиям и химическим реактивам пластик толщиной 1 мм; 2 электророзетками; 2 автоматами защиты сети на 16А; люминесцентным светильником и выключателем. Стол должен быть укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола с диапазоном регулировки по высоте не менее 40 мм, с пластиковой пяткой. Каждая регулируемая опора должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

Стул	поворотный, пневмоподъем газ-лифт,

614	лабораторный	металлический каркас из круглой трубы,	шт	3

поворотный	кольцевая опора для ног, пластиковое

пятилучье, на роликах, высота сиденья 420-

570мм. Материал сиденья и спинки винил.

Подра

615	здел	Кабинет биологии (3)

14

157

Специализирован!!

616		ая мебель и системы хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821 -10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

617	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	3

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94,

ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления

618	Стол учителя	жесткости конструкции. Стол должен	шт	3

комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют

158

полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

619	*2тол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	3

:триставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

620	1Сресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	3

3жителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром

660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать

С)тол ученический	нагрузку до 300 кг, соответствовать

621	l вухместный	ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Fегулируемый по	должна производиться потребителем без	шт	45

высоте	специальных приспособлений. Стол должен

быть окрашен методом порошкового

напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от

159

повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

(Зтул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

622	Поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	90

Pегулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

623	Г[арта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	3

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина: 60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка: 70 кг

с 'пециализированн

624	ая мебель и

с истемы хранения

л аборатории

160

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94 Размер не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции и быть выполнено из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Стол должен иметь кнопку аварийного

625	Зтол учителя	выключения электроэнергии.	Стол	ШТ	3

должен комплектоваться подвесной или

подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм.

Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Наличие кнопки аварийного отключения электричества.

Стол приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть ыполнен из ламинированной ДСП не менее 25

626	СЗтол приставной	мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не	шт	3

менее 2 мм. Вертикальные стойки имеют

полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Размеры стола не менее 800x800x750мм

Кресло изготовлено из жесткого армированного пластика, обито высокопрочным синтетическим материалом или тканью. Оснащено механизмом качания Top Gun, который позволяет

627	IСресло для	фиксировать удобное положение спинки. Имеет	шт	3

Лреподавателя	возможность регулировки по высоте (газлифт).

Основание - пятилучье с роликами, диаметром не менее 660 мм. Максимальная статическая нагрузка 150 кг. Подлокотники выполнены из пластика

Стол лабораторный двухсторонний островной предназначен для проведения экспериментов, соответсвует ГОСТ 18314-93. В основе островного стола должна быть модульная конструкция , состоящая из 4-х лабораторных столов, скрепленных между собой винтовым способом. Высота столешницы - не менее 900 мм. Глубина столешницы не менее 675 мм.

Длина стола не менее 1500 мм. Высота стола с

Островной стол	надставкой не менее 1500 мм. Поверхность двухсторонний с	столешницы должна быть выполнена из ЛДСП

и покрыта лабораторным пластиком, толщина

628	подсветкой,	столешницы не менее 30 мм. Торцы основания	шт	24

электроснабжение	стола обработаны противоударной кромкой

м, с полками и	ПВХ толщиной не менее 2 мм. В основе стола ящиками	должен быть разборный стальной каркас

квадратным сечением. Под

столешницей должны располагаться тумбы с дверцами для размещения ящиков (не менее 6 шт.) Тумбы должны быть выполнены ил ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Стол устанавливается на регулируемые по высоте опоры. Металлический каркас окрашен специальной влагостойкой порошковой эпоксидной краской, характеризующейся

161

высокой стойкостью в условиях агрессивных сред. Стол должен комплектоваться сливной керамической раковиной, а также Г-образЕгым лабораторным пластиковым краном для холодной воды. На столешницу должен быть установлен технологический островной стеллаж. Стеллаж должен иметь две полки глубиной 400 мм. Под верхней полкой стеллажа должны быть расположены 4 люминесцентные лампы. Стол должен комплектоваться 4-мя электрическими розетками 42 В, расположенными под нижней полкой стеллажа и кнопкой аварийного отключения.

СДул ученический	Стул с регулируемый высокий. Предназначен

629	Jабораторный с	для 3-5  и 5-7 ростовых групп. Оснащен	шт	90

Jtегулируемой	пневмоподъёмом газ-лифт. Пластиковое

Eысотой	пятилучье, кольцевая опора для ног.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок 630	хранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	6

полками		поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

LЗкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

631	Xранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	6

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

632	и демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	3

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

162

'ехнические

633	с редсгва обучения (рабочее место

J 'чителя)

Интерактивный ЖК-дисплей с распознаванием до 10 точек касания для установки в освещенных помещениях, ультратонкая

I И н т е р а к т и в н ы й

634	гфограммно-	интерактивная ЖК-панель с диагональю не

a ппаратный	менее  55 дюймов (не менее 139,7 см),	шт	3

комплекс	разрешение Full HD ( не менее  1920x1080),

предусмотрен OS Android или аналогичное

программное обеспечение,должен быть встроенный Wi-Fi и слот под мини ПК Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с

диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

635	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	3

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

Иногофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

636	ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	3

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

637	Лаборантская для кабинета биологии

163

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

638	С!тол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	1

тумбой с выдвижными ящиками на

металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

639	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	1

преподавателя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол	Одинарная мойка из нерж стали глуб 200 мм.

640	лабораторный	Комплектация смесителем,  сифоном и гибкими	шт	1

моечный	подводкам. Столешница - нержавеющая сталь.

Габариты 600x600x900

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

641	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	1

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы палками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Размер 1200*540*2000 мм.

Шкаф для	Полки обеспечивают удобство обзора и

642	хранения учебных:	использования хранящихся  материалов. 6 полок	шт	2

пособий	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

имеют вставки из монолитного антивандального поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой

164

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф для хранения лабораторной посуды предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Должен соответствовать ГОСТ16371-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза

643	1Икаф для	ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной

; ранения посуды	продукции».  Должен быть выполнен из	шт	2

листового металла с полимерным покрытием.

Шкаф должен иметь не менее четырех полок и четыре распашных двери. Должны быть предусмотрены замки для закрывания дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из стекла.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того или иного учебно-наглядного-пособия,

644	с Система хранения	преподаватель выбирает необходимый файл с	шт	1

таблиц и плакатов	таблицей и перемещает его в центр классной

доски. Система вмещает до 30 плакатов. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно­ наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы 2м. Наличие подсветки с регулировнкой яркости.

Стол должен соответствовать ГОСТУ 18314-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Должен быть металлический со столешницей толщиной не менее 27 мм и покрыт материалом, устойчивым к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и кратковременному воздействию повышенных температур. Столешница должна  иметь бортики, исключающие пролив жидкостей.

Каркас стола должен быть разборным. Стол

645	Лаборантский стел	должен комплектоваться надстольем, размерами	шт	1

не менее 1200x300x800 мм. Надстолье должно

быть укомплектовано двумя металлическими полками с бортиками, на дно полок должен быть уложен стойкий к механическим воздействиям и химическим реактивам пластик толщиной 1 мм; 2 электророзетками; 2 автоматами защиты сети на 16А; люминесцентным светильником и выключателем. Стол должен быть укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола с диапазоном регулировки по высоте не менее 40 мм, с пластиковой пяткой. Каждая регулируемая

165

опора должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

("тул	поворотный, пневмоподъем газ-лифт,

646	абораторный	металлический каркас  из круглой трубы,	шт	1

говоротный	кольцевая опора для ног, пластиковое

пятилучье, на роликах, высота сиденья 420-

570мм. Материал сиденья и спинки винил.

Подра

647	здел	1кабинет математики (9)

16

Специализированн

648	ая мебель и системы хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной

649	Доска классная	губкой,  часть рабочих поверхностей должна	шт	9

иметь белый цвет и гладкую поверхность для

написания маркером/фломастером. Подложка ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения

166

классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

650	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	9

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

651	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	9

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного

652	Кресло для	каркаса,  с высокой спинкой, иметь наполнитель	шт	9

учителя	- высококачественный поролон . Кресло имеет

механизм регулирования высоты (газ-лифт). Механизм качания однопозиционный. Кресло

167

комплектуется подлокотниками с накладками. Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

653	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	135

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть  два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

654	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	270

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колёсиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

168

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

655	11арта для	Складная конструкция из стали, что

i[нвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	9

Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70  кг Шкаф> предназначен для обеспечения

эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

и1каф .для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

656	X эанения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	18

пособий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после

механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок хранен™ с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

657	выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	18

демонстрационны	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы ми полками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

658	и демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	9

таблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

169

Тумба изготовлена из ЛДСП 16мм. Предназначена для хранения таблиц и принадлежностей классной доски. Имеет

Гумба для таблиц	верхнюю откидную крышку с углом открытия

659	:юд доску	90°, два отделения: одно для таблиц и второе, за	шт	9

глухими дверями, для чертёжных

принадлежностей от классной доски. Тумба крепится к стене.

Размеры: 1430x220x820

j 'ехнические

660	средства обучения ( забочее место

Л чителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

661	гнтерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	9

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь  минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

662	лицензионное	носителя информации предназначенного для	ШТ	9

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия: и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

663	Многофункционат	сканирования документов. Скорость	шт	9

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

П одр а

664	здел	К аби н ет и н ф ор м ати к и (10) 17

170

Зпециализированн

665	ш мебель и

<-истемы хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

666	дрека классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	10

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для оевщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления

667	Стол учителя	жесткости конструкции. Стол должен	шт	10

комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют

171

полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

668	с тол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	10

г риставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

669	Кресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	10

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать

Стол ученический	нагрузку до 300 кг, соответствовать

ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

670	двухместный	должна производиться потребителем без	шт	80

регулируемый по	специальных приспособлений. Стол должен высоте	быть окрашен методом порошкового

напыления.  В столешницу могут быть

вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от

1 7 2

повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны  быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

671	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	160

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла.  Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

672	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	10

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см:

• Длина: 90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666-95. Размер не менее (Ш-Г-В)

Шкаф для	1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

673	хранения учебны?:	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного	шт	20

пособий	антивандального поликарбоната толщиной не

менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов

173

совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий. Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6

LИкаф для	полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед

X эаненияс	для обеспечения удобство обзора и

674	Elыдвигающимися	использования хранящихся материалов. Дверцы	шт	20

Д емонстрационны	шкафа должны иметь вставки из монолитного

ivи полками	антивандального  поликарбоната толщиной не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом

столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Cистема хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

675	и демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	10

T  зблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Tехнические

676	Clэедства обучения (f>абочее место чителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

677	интерактивный	ТХ320, Интерактивная доска 78" ActivBoard	Ш Т	10

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

Компьютер	- ПК) должен быть оснащен процессором с учителя,	тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не

678	лицензионное	менее 2 вычислительных ядер. ПК должен	шт	10

программное	иметь минимальный объем оперативной памяти обеспечение	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК

должен иметь не менее одного встроенного

носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное

174

обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

679	IV1ногофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	10

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Технические

680		Средства обучения (I)абочее место Ученика)

Может быть реализован в стационарном

(рабочая станция и монитор с диагональю не менее 20", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее  1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной  памяти

681	Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК	шт	130

ученика	должен иметь не менее одного встроенного

носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору).

Лаборантская для

682	кабинета

информатики

175

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

683	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	4

тумбой с выдвижными ящиками на

металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

684	(ресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	4

преподавателя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Дкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

685	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	4

подвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы полками		дверей обработаны  противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Размер 1200*540*2000 мм. Полки обеспечивают удобство обзора и

Икаф для	использования хранящихся материалов. 6 полок

686	хранения учебны?:	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа	шт	8

пособий	имеют вставки из монолитного антивандального

поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы

дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование

176

соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Подра

682	здел	Кабинет технологии 18

683	часть

1	Часть 1. Кройка и шитье (2)

Специализировали

684		ая мебель и системы хранения

Трехэлементная школьная доска комбинированная, должна иметь не менее 5 рабочих поверхностей, для мела и маркера. Поверхность для письма мелом должна иметь зелёное матовое антибликовое покрытие, которое обеспечивает четкую видимость изображений под любым углом зрения. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из

Доска настенная	стального эмалированного листа и иметь

685	трехэлементная	высокую износоустойчивость и прочность.	шт	2

для письма мелом	Внизу доски должен быть лоток для мела и

и маркером	маркеров. Стальная основа доски даёт

возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности с помощью магнитов. Размер не менее: 3000 х 100 см. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Конструкция стола предусматривает хранение и использование швейной машины и оверлока.

Так же он оборудован выдвижной

Стол для	катушечницей, секционным ящиком для

686	швейного	удобного хранения небольших	шт	26

оборудования	принадлежностей (иглы, пуговицы) и

выдвижным ящиком. Оснащенный колесами со

стопорами, стол легко перемещается в любое удобное место, и может быть использован в других бытовых целях.

Brother INNOV-IS 50 (NV 50) Тип: электронная, Тип челнока: ротационный горизонтальный, Количество швейных операций: 135, включая алфавит (латинский), Выполнение петли: автомат, 10 видов петель, Строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, декоративная, Максимальная длина стежка: 5 мм, Максимальная ширина строчки: 7 мм,

687	Швейная машина	Регулировка давления лапки на ткань,	шт	26

Электронный стабилизатор усилия прокола,

Большой ЖК дисплей , 7-сегментная рейка, Выбор операций с передней панели кнопками, Возможность шитья двойными иглами, Регулятор скорости шитья на корпусе машины, Регулировка ширины и длины стяжка, Позиционирование иглы в верхнем/нижнем положениях, Автоматический заправитель верхней нити, Рукавная платформа,

177

Алюминиевая станина Комплектация: Жесткий чехол, Лапка для петли-автомат, Краеобметочная лапка, Лапка для вышивания монограмм, Лапка для вшивания молнии, Лапка для строчки зигзаг, Лапка для  потайной строчки, Лапка для пришивания пуговиц, Вспарыватель, Шпульки, Набор игл, Двойная игла, Щеточка для чистки, Прошивка, Отвертки большая и малая, Колпачок шпульки большой, средний и малый,  Стержень для второй катушки, Сетка для катушки, Педаль, Дискообразная отвертка , Швейный советник (либо аналог)

Табурет рабочий	Табурет рабочий винтовой без колес

(винтовой	предназначен для использования в специальных

688	механизм	классах учебных заведений. Винтовой механизм	шт	26

регулировки	позволяет регулировать высоту сиденья от 48 до высоты сиденья)	66 см.

Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10.В конструкции стола используются горизонтальные и диагональные связи, что способствует максимальной нагрузке и устойчивости стола. Столешница:

Стол для	ламинированный ДСП, толщиной не менее 22

689	черчения, выкроек	мм,  кромка ПВХ толщиной не менее 1 мм.	шт	4

и раскроя	Полка - ламинированный ДСП, толщиной не

менее 22 мм. Полка устанавливается на удобную высоту, что создает удобство для хранения различных материалов и предметов. Размер рабочей поверхности, не менее: 1500x1800 мм

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

690	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из

691	Стол учителя	ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы	шт	2

приставной	обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2

мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее 800x500x750мм. Цвет покрытия, фурнитуры, кромки и всех деталей конструкции, а также

178

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

692	Кресло для	Механизм  качания однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаме тром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Лкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок 693	хранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

полками		поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Лкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

694	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	4

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки,  в которые

Система хранения	помещаются  плакаты или таблицы при помощи

695	и демонстрации	магнитных файлов.  По мере надобности того	шт	2

таблиц и плакатоЕ;	или иного учебно-наглядного-пособия,

преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ должне быть не более 25 м/п. Длина системы не менее 2м. Система

179

должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Технические

696		средства обучения (рабочее место

учителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

697	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

698	пицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	2

программное	записи и хранения данных общим объемом не обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

699	Уногофункционап	сканирования документов. Скорость	шт	2

ьное устройство	сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

700	часть	Часть 2. Домоводство (2)

Специатизированн

701	зя мебель и

системы хранения

180

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

702	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

703	Зтол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

181

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

704	Зтол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

фиставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного* фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

705	IСресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

3/чителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром

660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

(Зтол ученический	должна производиться потребителем без

706	l [вухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	26

Iгегулируемый по	быть окрашен методом   порошкового

i(ысоте	напыления.  В столешницу могут быть

вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть  два крючка для портфелей.

182

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

707	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	26

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

708	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы полками		дверей обработаны  противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм  не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

Шкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

709	хранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	6

пособий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки,  в которые

Система хранения	помещаются плакаты  или таблицы при помощи

710	и демонстрации	магнитных файлов.  По мере надобности того	шт	2

[таблиц и плакатов	или иного учебно-наглядного-пособия,

преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ должне быть не более 25 м/п. Длина системы не менее 2м. Система

183

должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Мебель выполнена из ЛДСП 16 мм, кант ПВХ толщиной 0,5 мм. Стол-мойка имеет двойную мойку, две распашные дверки. Стол-тумба имеет выдвижные ящики и полки. Внутри одного из навесного шкафа устанавливается

711	:Лебедь кухонная	сушилка,  состоящая из трёх отдельных частей:	шт	2

сушилки для стаканов, сушилки для тарелок и поддона. Сушилки крепятся к боковым стенкам шкафа с помощью пластиковых держателей.

Габаритные размеры столов: 800x600x850 мм, габаритные размеры шкафов 800x300x724 мм.

Зтол обеденный с	Габаритные размеры не менее 750x1200 .

712	]игиеническим	Механизм позволяет разложить стол с 1200 до	шт	6

] окрытием	1600 мм. Модель выполнена из ЛДСП

толщиной не менее 16 мм.

изготавливается на металлическом каркасе круглого сечения, покрытого стойкой к химическим и механическим воздействиям полимерно-порошковой краской, на свободных

713	■абурет	концах труб установлены заглушки из	шт	30

( беденный	ударопрочных полимеров. Сиденье выполнено

из ДСП 16 мм, облицовано пластиковым покрытием, углы закруглены, торцы обрамлены кромкой ПВХ 0,4 мм. Размеры не менее 300x300x420мм

r[ехнические

714		( редства обучения ( рабочее место лчителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

715	] нтерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	шт	2

] омплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с Iкомпьютер	тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не

) чителя,	менее 2 вычислительных ядер. ПК должен

716	J  ицензионное	иметь минимальный объем оперативной памяти	шт	2

I  рограммное	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК

c  беспечение	должен иметь не менее одного встроенного

носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по

184

выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

'УГногофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

717	>ное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	2

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

JТабораторно-

718	'технологическое сборудование

Предназначена для приготовления на плите и в духовке различных блюд.

719	Электроплита с	Характеристики: 4-е конфорки, духовка

l1УХОВКОЙ	объемом не менее 50 л, подсветка, гриль,	шт 	2

конвекция, ящик для посуды. Класс

энергопотребления А. В комплект входят решетка и плоский противень Предназначена для очищения воздуха в кухонных помещениях. Фильтрация воздуха

720	IЗытяжка	осуществляется  через угольный и	шт	2

жиропоглощающий фильтры. Уровень шума не

более 57 Дб. Тип управления ползунковый. Количество скоростей: три.

721	;Холодильник	Предназначен для хранения и замораживания

продуктов.  Объем - 200 л	шт	2

722	часть	[асть 3. Слесарная мастерская (2)

3	1

с пециализированн

723	ад мебель и системы хранения

185

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

724	'],оска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

725	С:тол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

186

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

726	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

727	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

728	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	26

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть  два крючка для портфелей.

187

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

729	]юворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	26

1югулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

]!Ы СО ТО Й		газлифт из металла. Размеры и характеристики газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из

металла и оснащено пластиковыми колёсиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

1Цкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

730	) ранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

i ыдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы iюлками		дверей  обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

IЦкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

731	>ранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	2

i рсобий		менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Инструментальные металлические тумбы для хранения осначтки, расходных материалов,

1 умба	мелкого инструмента и удобной

732	Nеталлическая для	транспортировки в рамках производственных	шт	4

Инструмента	помещений . Тумбы оборудованы колесами,

комплектуются ящиками (не менее 3) и панелями для внешнего крепления инструмента.

188

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

733	[ демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	2

аблиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Предназначен для оборудования рабочего места

<Стол	учащегося в кабинете труда, для домашних и

734	][еталлический под	кружковых мастерских. Используется для	шт	10

( танок	установки станка на удобную для работы

высоту. Изготовлен из металла.

Табораторно-

•ехнологическое

735	<борудование, нструменты и

(редства       ( езопасности

Верстак предназначен для выполнения

i ерстак	столярных, слесарных, монтажно-сборочных,

736	3ченический	электротехнических и графических работ в	шт	26

1омбинированный	школьных мастерских на занятиях по трудовому

обучению. Комплектуется табуретом, тисками

слесарными, защитным  экраном. Предназначена для точной шлифовки, зачистки,

737	гДашина заточная	полировки  поверхностей из дерева и металла.	шт	4

Мощность не менее 350 Вт

Сверлильный станок должен быть предназначен

738	(Станок	для сверления отверстий в различных	шт	4

сверлильный	материалах. Мощность не менее 350 Вт

Фрезерный станок с числовым программным управлением общего назначения. Станок

739	Iвертикально	должен предназначен для фрезерования	шт	4

С фезерный станок	различных материалов — дерева, пластика,

текстолита, цветных металлов.

Станок токарный с ЧПУ должен быть предназначен для токарной обработки деталей из металла Мощность должна быть не менее

(Станок токарный	400 Вт. На токарном станке можно производить го металлу с	обработку мягких металлов (алюминия, латуни,

740	X. исловым	меди и т.д.) на профессиональном уровне.	шт	6

Грограммньш	Расстояние между центрами станка - 90 мм

>правлением	(может быть увеличено за счет дополнительных

элементов). Наибольший диаметр обработки над

станиной составляет 50 мм. Станок оснащен двухпозиционным резцедержателем. Ход салазок по оси х - 145 мм, по осям у и z - 32 мм. Слесарные тиски для закрепления заготовок и деталей. Выполнены из прочного чугуна.

741	1’иски слесарные	Рукоятки тисков имеют антикоррозийное	шт	6

говорогные	хромовое покрытие. Поворотное основание с

отверстиями предназначено для крепления к верстаку.

742	часть

4	1 асть 4. Токарная мастерская (2)

189

<Специализированы

743	i я мебель и

<истемы хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими

поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

744	l  оска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления

745	c тол учителя	жесткости конструкции. Стол должен	шт	2

комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют

190

полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

746	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

747	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать

Стол ученический	нагрузку до 300 кг, соответствовать

748	двухместный	ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

регулируемый по	должна производиться потребителем без	шт	26

высоте	специальных приспособлений. Стол должен быть окрашен методом порошкового

напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от

191

повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны  быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

!тул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

749	говоротный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	26

югулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

ысотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

LИкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок 750	Xранения с	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

выдвигающимися	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

голками		поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

I Цкаф для	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

751	Xранения учебных	антивандального поликарбоната толщиной  не	шт	2

особий	менее 3 мм. Торцы дверей обработаны

г	противоударной кромкой ПВХ толщиной не

менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

192

Инструментальные металлические тумбы для хранения осначтки, расходных материалов,

Гумба	мелкого инструмента и удобной

752	металлическая для	транспортировки в рамках производственных	шт	4

инструмента	помещений . Тумбы оборудованы колесами,

комплектуются ящиками (не менее 3) и панелями для внешнего крепления инструмента. Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

753	]1  демонстрации	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	2

'габлиц и плакатов	преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

Верстак предназначен для выполнения

(Зтол	столярных, слесарных, монтажно-сборочных,

754	sметаллический под	электротехнических и графических работ в	шт	26

станок	школьных мастерских на занятиях по трудовому

обучению. Комплектуется табуретом, тисками

слесарными, защитным экраном.

J1абораторно- 1ехнологическое

755	с)борудование, шструменты и

средства

£>езопасности

Боковая демонстрационная панель должна быть предназначена для экспонирования демонстрационных пособий на время изучаемой темы и закрепления материала. Должна иметь

1Зерстак	возможность быстрой смены информации при

756	>ченический	помощи силовых кнопок или магнитов.  Должна	шт	2

комбинированный	быть изготовлена на основе эмалированного

стального листа или покрыта пробкой или

аналогичным материалом, с окантовкой из дерева или металла, размером формата не менее А1, крепление к стене  не менее чем в 2-х точках.

Предназначена для точной шлифовки, зачистки,

757	I»Лашина заточная	полировки поверхностей из дерева и металла.	шт 	2

Мощность не менее 350 Вт

193

Сверлильный станок предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах.

Особенности:

- Комплектуется асинхронным двигателем.

- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.

- 5 скоростей вращения шпинделя.

- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.

- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном.

- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха.

- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины.

758	Станок	- Рабочий стол способен перемещаться в	шт	4

сверлильный	вертикальном направлении и поворачиваться на

заданный угол.

- Станок комплектуется тисками.Характеристики:Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт - 350 Номинальное напряжение питания, В/Гц - 220/50

Тип электродвигателя - Асинхронный Передача - ремённая

Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин - 580,850,1220,1650,2650

Число скоростей - 5

Ход шпинделя, мм	- 50 Посадка патрона - В16

Конус шпинделя, Морзе - В16 Диаметр сверления, мм - 1,5 - 13

Тиски в комплекте	2.5"Размер рабочего стола, мм - 160x160

Размер опорной базы, мм - 314x200 Масса брутто, кг - 19

Станок токарный	Станок должен быть предназначен для

759	деревообрабатыва	обработки небольших деревянных заготовок.	шт	4

фщий	Мощность не менее 250 Вт

Подра

760	здел	Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности (2) 20

Специализирован

761	ная м ебель и сист ем ы

хранения

194

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

762	l (оска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

763	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

195

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

764	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

765	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

766	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	30

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

196

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

767	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	60

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла.  Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колёсиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.Возможность регулировки угла наклона

768	Парта для	столешницы в диапазоне 15 градусов.Складная

инвалидов	конструкция из стали,  что обеспечивает долгий	шт.	2

срок эксплуатации.Столик выполнен из

влагостойкой фанеры, покрытым лаком на водной основе.* Ширина:60 см* Длина:90 см* Высота: регулируемая от 50 до 80 см* Угол наклона столешницы: 15 градусов* Вес: 20 кг* Максимальная нагрузка:70 кг

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Щкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

769	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	Ш Т	2

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы полками		дверей обработаны  противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Должен соответствовать ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В)

Шкаф для	1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

770	хранения учебных	Дверцы  шкафа имеют вставки из монолитного	шт	2

пособий	антивандального поликарбоната толщиной не

менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов

197

совпадает с цветом столешниц ученических столов.

Сейф должен быть предназначен для хранения оружия. Покрытие сейфа должно быть гигиенически безопасным, иметь высокую коррозионную стойкость и износостойкость. Сейф должен быть оборудован двумя сертифицированными трехригельными замками второго класса. Сейф должен быть изготовлен на основе цельносварной металлической

771	Сейф оружейный	конструкции.  Двери сейф должны иметь	Ш Т	2

коробчатое строение для дополнительного усиления. Сейф должен иметь внутреннее запираемое отделение. Внутренняя поверхность двери сейфа должно иметь специальные держатели и крючки для хранения ножей и шомполов. Дно сейфа должно быть отделано ковролином. Должна быть предусмотрена возможность крепления сейфа к стене.

Максимальное количество стволов: не менее 5 шт. Представляет собой стеллаж металлический

772	Система хранения	облегченный для хранения тренажеров. Высота	шт	2

тренажеров	2000мм, ширина полок 1000мм, глубина 600мм,

нагрузка на полку до 100кг, количество полок от 4-х.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи

773	Система хранения	магнитных файлов. По мере надобности того

таблиц и плакатов	или иного учебно-наглядного-пособия,	шт	2

преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система должна вмещать не менее 5 плакатов. Профиль ПВХ. Длина системы не менее 2м. Система должна включать подсветку с регулировнкой яркости.

ТУМБА ДЛЯ АУДИТОРНОЙ ДОСКИ ТБД

Габариты:

774	Тумба для таблиц	ширина— 127 см

под доску	глубина — 26 см	шт	2

высота — 76 см

Описание:

Тумба снабжена регулируемыми опорами.

!Технические

775	средст ва

обучения (рабочее

м ест о учит еля)

Интерактивный ЖК-дисплей с распознаванием до 10 точек касания для установки в

Интерактивный	освещенных помещениях, ультратонкая

интерактивная ЖК-панель с диагональю не

776	программно-	менее 55 дюймов (не менее  139,7 см),	шт	2

аппаратный	разрешение Full HD ( не менее 1920x1080), комплекс	предусмотрен OS Android или аналогичное

программное обеспечение,должен быть

встроенный Wi-Fi и слот под мини ПК

198

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"),  персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти

Компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК учителя,	должен иметь не менее одного встроенного

I l l	лицензионное	носителя информации предназначенного для	шт	2

программное	записи и хранения данных общим объемом не

обеспечение	менее 500 Гб. ПК должен иметь

интегрированную или дискретную видеокарту,

встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

778	Многофункционал	менее 34 стр./мин.  наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	шт	2

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Подра

779	здел	Кабинет

21	''Шахматы" (2)

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый щзет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

780	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

781	Стол учителя	комплектоваться  подвесной или подкатной	шт	2

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

200

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

782	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

783	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

784	двухместный	специальных приспособлений. Стол  должен	шт	30

регулируемый по	быть окрашен методом порошкового

высоте		напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны  быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

785	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	60

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колёсиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

786	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	ш т.	2

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина: 90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка: 70 кг Шкаф предназначен для обеспечения

эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

787	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы полками		дверей обработаны  противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных  пособий.  Должен соответствовать

Шкаф для	ГОСТ 18666 -  95.   Размер не менее (Ш-Г-В)

788	хранения учебных	1200*540*2200 мм.  Содержит не менее 6 полок.	шт	2

пособий	Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного

антивандального поликарбоната толщиной не менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не

202

менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

789	Кабинет "ПДД"

2)

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

790	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	шт	2

ДВГ1 толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения классных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

791	Стол учителя	Окантовка столешницы -  кромка должна быть	шт	2

из П В Х толщиной не менее 2 мм. Основание

стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на

м е т а л л и ч е с к и х р о л и к о в ы х н а п р а в л я ю щ и х с

размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600

203

мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее

792	Стол учителя	800x500x750мм.  Цвет покрытия, фурнитуры,	шт	2

приставной	кромки и всех деталей конструкции, а также

структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

793	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	шт	2

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп 3-

5 и 5-7. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать

Стол ученический	ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

794	двухместный	должна производиться потребителем без	шт	30

регулируемый по	специальных приспособлений. Стол должен

высоте		быть окрашен методом  порошкового напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех

204

торцах. Должны быть два крючка для портфелей.

Стул поворотный с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

795	поворотный с	высоты должна осуществляться потребителем	шт	60

регулируемой	встроенным рычагом с помощью механизма

высотой	газлифт из металла. Размеры и характеристики

газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колесиками, обеспечивающими мобильность или пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола. Размер

- (ШхГхВ) - 430x430x380-420-500 мм.

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты.

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

796	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт.	2

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70  кг Шкаф предназначен для обеспечения

эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся

Шкаф для	материалов. Размер 1200*2084*541мм. 6 полок

с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

797	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	шт	2

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы полками		дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной  2мм не оставляющей следов

после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для обеспечения Шкаф для	эффективного и оптимального хранения

798	хранения учебных	учебных   пособий. Должен соответствовать	шт	2

пособий	ГОСТ 18666 - 95. Размер не менее (Ш-Г-В) 1200*540*2200 мм. Содержит не менее 6 полок.

205

Дверцы шкафа имеют вставки из монолитного антивандального поликарбоната толщиной не менее 3 мм. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм не оставляющей следов после механического контакта. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов.

815	Раздел

3	Дополнительные функциональные помещения

Лаборатория                            816	часть	инженерной

1	графики

Технические

817	средства обучения (рабочее место

учителя)

Универсальная Интерактивная Система (УИС): Система с интерактивным проектором и с подъемной стойкой. Имеет возможность изменять наклон рабочей поверхности.

Интерактивная система позволяет:

• работать с отображаемой информацией с обратной связью в различных режимах с помощью пальца и стилуса.

• создавать качественное интерактивное изображение диагональю до 1650мм

• позволять одновременную работу четырех пользователей

• использовать интерактивные функции без подключения компьютера

• рисовать поверх видео, изображений и презентаций с любого подключенного

Универсальная	устройства, в том числе с USB накопителей для

818	Интерактивная	создания собственных слайдов и сохранения	-	1

Система	изменений.

Система позволяет работать в любом

необходимом положении рабочей поверхности :

- в вертикальном - режим интерактивной доски: для подачи учебного материала и решения заданий с демонстрацией всей аудитории.

- в горизонтальном - режим стола: для коллективной работы в интерактивной среде.

- любом наклонном положении - в диапазоне от 0 до 90 градусов для осуществления проектной деятельности, создания чертежей, схем и графиков.

Встроенный компьютер не менее Процессор (4 ядра, 2М Cache, up to 2.25  GHz),  ОЗУ 4Gb DDR3, HDD 500GB, экран 14" HD (1366x768), 2xUSB2.0, lxUSB 3.0, HDMI, VGA, Web-

Camera, WiFi b/g/n, Card reader, Операционная система Windows 8.1 SL

206

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер.  ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК должен иметь не менее одного встроенного

819	Компьютер	носителя информации предназначенного для	- 1

учителя	записи и хранения данных общим объемом не

менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

диагональ не менее 10,1", разрешение не менее 1280 х 800 пикселей, сенсорный с поддержкой технологии Multi-touch, процессор - не менее 2-

Планшетный	х ядер, частота процессора не менее 1,4 ГГц,

820	компьютер	размер оперативной памяти не менее 2Гб, объем	- 1

учителя	накопитьеля не менее 32 Гб, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), предустановленное программное обеспечение - по выбоу

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

821	Многофункционал      сканирования документов. Скорость	- 1

ьное устройство сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие

планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

207

Пакет программного обеспечения должен включать в себя не менее пяти программных продуктов для работы с Инженерной графикой, в том числе с 3D-моделированием, 3D- сканированием и ЗО-печатью.

Данный комплекс программ должен содержать не менее одной программы для системы автоматизированного производства (САПР) содержащую комплект инструментов для машиностроительного ЗО-проектирования любой сложности учитывая технологические особенности процессов производства, прямого и реверсивного проектирования, выпуска рабочей документации согласно ГОСТ ЕСКД, проведения расчетов и анализа на профессиональном уровне, а также должна содержать единую библиотеку деталей ГОСТ, ANSI, ISO и не менее трех библиотек деталей робототехнических наборов. Данное ПО должно

Специализирован	обеспечить импорт и экспорт файлов в широком ое программное	диапазоне, для работы со смежным ПО.

Пакет программ должен содержать не менее

822	обеспечение для	одной программы обеспечивающей	-	1

работы с	возможность 3D-сканирования посредством инженерной	специализированного оборудования  с графикой	возможностью полного управления процессом,

путем настройки количества лазеров, шага

сканирования и скорости процесса. ПО должно отображать результат сканирования в режиме реального времени. Данное ПО должно обеспечить экспорт файлов в широком диапазоне, для работы со смежным ПО.

В комплекс программного пакета должно входить не менее одной программы предоставляющей возможность подготовки 3D- модели к ЗО-печати и отображения процесса в режиме реального времени, обеспечив пользователя необходимым набором инструментов для формирования поддержек и слоев в автоматизированном режиме, выполнения мелкого редактирования моделей. Данное ПО должно обеспечить импорт файлов в широком диапазоне, для работы  со смежным ПО.

[Технические

823	средства обучения (рабочее место

ученика) Тележка- хранилище с

системой	Тележка-сейф с системой подзарядки и подзарядки и	вмонтированным маршрутизатором для

824	вмонтированным	организации беспроводной локальной сети в	-	1

маршрутизатором	классе, имеет отсеки для размещения для организации	дополнительного оборудования. беспроводной

вокальной сети в

классе

208

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 20", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен

Мобильный	иметь минимальный объем оперативной памяти

825	компьютер	не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3.  ПК	-	30

ученика		должен иметь не менее одного встроенного носителя информации предназначенного для записи и хранения данных общим объемом не менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору).

Пакет программного обеспечения должен включать в себя не менее пяти программных продуктов для работы с Инженерной графикой, в том числе с 3D-моделированием, 3D- сканированием и ЗО-печатью.

Данный комплекс программ должен содержать не менее одной программы для системы автоматизированного производства (САПР) содержащую комплект инструментов для машиностроительного ЗО-проектирования любой сложности учитывая технологические особенности процессов производства, прямого и реверсивного проектирования, выпуска рабочей документации согласно  ГОСТ ЕСКД, проведения расчетов и анализа на профессиональном уровне, а также должна

Специализированн	содержать единую библиотеку деталей ГОСТ, ое программное	ANSI, ISO и не менее трех библиотек деталей

826	обеспечение для	робототехнических наборов.  Данное ПО должно	-	30

работы с	обеспечить импорт и экспорт файлов в широком

инженерной	диапазоне, для работы со смежным ПО. графикой	Пакет программ должен содержать не менее

одной программы обеспечивающей возможность ЗО-сканирования посредством специализированного оборудования с

возможностью полного управления процессом, путем настройки количества лазеров, шага сканирования и скорости процесса. ПО должно отображать результат сканирования в режиме реального времени. Данное ПО должно обеспечить экспорт файлов в широком диапазоне, для работы со смежным ПО.

В комплекс программного пакета должно входить не менее одной программы предоставляющей возможность подготовки 3D- модели к ЗО-печати и отображения процесса в режиме реального времени, обеспечив пользователя необходимым набором

209

инструментов для формирования поддержек и слоев в автоматизированном режиме, выполнения мелкого редактирования моделей. Данное ПО должно обеспечить импорт файлов в широком диапазоне, для работы  со смежным ПО.

Лаборатория 3D

827	моделирования и прототипирования

3D принтер должен быть предназначен для создания (печати) трехмерных твердотельных объектов (плоской и объемной геометрии) на подогреваемой платформе. Печать должна производить на основе цифровых моделей

3D принтер	данных объектов методом экструзии

828	профессиональног	расплавленного материала для печати. При	-	1

о качества	печати трехмерных объектов должна быть

предусмотрена возможность использования, как минимум, 3-х типов материалов для печати: ABS-пластик, PLA-пластик, HIPS-пластик.

Наличие Дисплея. Наличие возможности печати с SD-карты без компьютера

Конструктор для сборки 3D принтера Должен соответствовать следующим требованиям и характеристикам:

- печатный стол и конструкция 3D принтера должны позволять печатать объекты размером не менее 20 х 20 х 18 см.

Конструктор для	- экструдер принтера должен поддерживать

829	сборки 3D	печать пластиками типа FilaFlex, HIPS и	-	1

принтера	другими пластиками (включая ABS) с температурой плавления до 245 Градусов и толщиной нити до 1,75 мм

- LCD экрана не менее 1 шт

- USB разъем не менее  1 шт

- разъем для SD-карты для возможности печати без компьютера не менее 1 шт

Сканер с бесконтактным лазерным сенсором, с системой сканирования "лучевая триангуляция" в комплекте с поворотным столом.

830	Конструктор для	Размеры области сканирования не менее 20x20	-	1

сборки 3D сканера	см., режим точности не более 0,2 мм.

Поддерживаемые форматы данных- STL (обязательно)

Интерфейс не менее USB2.0

Конструктор должен быть предназначен для сборки станков для механической обработки и финишной доводки деталей произведенных на 3D принтере, а так же для создания необходимых деталей из заготовок различных пластиков, древесины и мягких цветных

Конструктор для	металлов.

Конструктор должен позволять собрать

831	сборки станков	токарный станок для обработки дерева,	-	1

для механической	токарный станок для обработки металла, обработки	электролобзик, горизонтальный и вертикальный

фрезерные станки, шлифовальный и

сверлильный станок.

Контруктор должен содержать методическое пособие описывающее процесс сборки станков из отдельных частей - модулей, примеры отдельных проектов, выполненых с помощью

210

станка и правила техники безопасности в работе со станками.

Программное обеспечение должно позволять 832	Программное	проектировать и моделировать объекты и

обеспечение	подготавливать их к печати на 3D принтере для	-	1

создания трехмерных твердотельных объектов (плоской и объемной геометрии)

833	часть

2	Лаборатория естественных наук

Специализированн

834	ая мебель и ристемы хранения

Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями (распашная или раздвижная), предназначена для письма мелом, фломастером и маркером должна сооответствать СанПиН 2.4.2.2821-10 и ГОСТ 20064-86. Петли

многоэлементных досок должны быть рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. В качестве рабочих полотен должны использоваться только высокопрочные материалы, специально предназначенные для аудиторных досок. Доски должны быть изготавлены на основе эмалированного стального листа толщиной не менее 0,5 мм стойкого к износу и химическим воздействиям, часть рабочих поверхностей должна иметь темно-зеленый или темно-комричневый цвет и матовую слегка шероховатую антибликовую поверхность, хорошо очищаться влажной губкой, часть рабочих поверхностей должна иметь белый цвет и гладкую поверхность для

835	Доска классная	написания маркером/фломастером. Подложка	-	1

ДВП толщиной не менее 7 мм, толщина доски не менее 7,5 мм. При облицовке досок должен использоваться высокопрочный профиль, увеличивающий надежность конструкции.

Поверхность досок позволяет использовать магниты. Размер центральной рабочей поверхности доски не менее 3000x1000 мм:. Доски комплектуются лотками и крепежом, могут поставляться с крепежом для установки на различных поверхностях класса (фронтальной, боковых). Под рабочей поверхностью доски должны быть предусмотрены лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, губки, держателя для чертежных принадлежностей. Доска должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освщения класс ных досок. Светильники должны быть размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и, на 0,6 м в сторону класса перед доской.

211

Стол демонстрационный предназначен для обеспечения эффективного и удобного учебного процесса и удовлетворять высочайшим стандартам качества, соответсвует ГОСТ 18314- 93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Столешница толщиной не менее 30мм с бортиками, исключающую проливание жидкостей. Поверхность столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта лабораторным

Стол	пластиком. Торцы основания стола обработаны

836	демонстрационны	противоударной кромкой ПВХ толщиной  2мм.	-	1

й с раковиной	Особопрочная конструкция обеспечивает

надежность и безопасность. Размеры стола

(щ*В*г): 1800*900*750 мм. В столе имеются встроенные ящики для размещения лаборатоной посуды. На столе расположено отделение для сантехники: установлена  керамическая раковина 600*400*400 мм и пластиковый кран для холодной воды. Стол подключается к центральной системе водоснабжения и канализации. В комплекте-сифон, гибкая подводка и цанговые переходники. В целях безопасности предусмотрена кнопка быстрого аварийного выключения электроснабжения, расположенная на фасаде стола.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Размер

стола должен быть не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 27 мм. Класс эмиссии ЛДСП должен быть не менее Е1 (ГОСТ 3916.1-96).

Окантовка столешницы -  кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции. Стол должен

837	Стол учителя	комплектоваться подвесной или подкатной	-	1

тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*)  400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса диаметром не менее 40 мм с тормозом. Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 10632-2002. Стол

приставной должен служить для расположения

компьютера и должен быть выполнен из ламинированной ДСП не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ толщиной не менее 2

838	Стол учителя	мм.  Габаритные размеры (ШхГхВ), не менее	-	1

приставной	800x:500x750мм. Цвет покрытия, фурнитуры,

кромки и всех деталей конструкции, а также структура и форма рисунка древесных волокон на поверхности покрытия должны полностью соответствовать аналогичным характеристикам остальной мебели в помещении.Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники,

212

предотвращающие повреждение напольных покрытий.

Кресло должно соответствовать ГОСТ 26800.2- 86, ГОСТ 19917-93. Кресло должно быть изготовлено из гнуто-клеенного фанерного каркаса, с высокой спинкой, иметь наполнитель

- высококачественный поролон . Кресло имеет механизм регулирования высоты (газ-лифт).

839	Кресло для	Механизм качания  однопозиционный. Кресло	-	1

учителя	комплектуется подлокотниками с накладками.

Основанием пятилучье с роликами, диаметром 660 мм. Ролики в закрытом чехле из пластика, диаметром 11 мм. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000. Максимальная статическая нагрузка 150 кг.

Мебель выполнена согласно ГОСТу 16371-93 ТО-5621-1658075920-001-2011. Шкаф

предназначен для проведения работ по органическому синтезу и с вредными химическими веществами, нефтепродуктами, растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми газами, кислотами и щелочами. Вытяжной цельнометаллический шкаф с вертикальным экраном. Габариты (ДхГхВ) не более 1280x750x2400мм. Высота с поднятым экраном не более 2500мм. Передняя вертикальная подъемная панорамная стенка (экран) сделана из плексигласа высокой химической и высокотемпературной устойчивостью, ударопрочная, со светопроницаемостью не менее 92% в алюминиевых рамах. Высота подъёма экрана - 800 мм. Вытяжная камера - листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Боковые стенки вытяжной камеры - триплекс в алюминиевых рамах. Столешница выполнена из керамики. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон

840	Шкаф вытяжной	(тяжёлые и лёгкие газы).  В основании шкафа	-	1

панорамный	сварная (разборная) усиленная рама из

профильной трубы прямоугольного сечения 60x30 мм. Шкаф укомплектован фланцем диаметром 200 мм для подключения  к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм. В основании шкафа тумба металлическая 2-х  дверная  с вытяжкой,  в тумбе съёмные полки и пластиковые поддоны под реактивы по 4 штуки. Двери тумбы с замком. Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу.

Освещение рабочей поверхности камеры

осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и

213

выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды с химстойким покрытием и вентилем на кране, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена.

Стол лабораторный двухсторонний островной предназначен для проведения экспериментов, соответсвует ГОСТ 18314-93. В основе островного стала модульная конструкция, состоящая из 4-х лабораторных столов. Столы скреплены между собой винтовым способом. Высота столешнииы - 900 мм. Глубина столешницы 675 мм. Длина стола - 1500мм. Высота стола с надставкой - 1500мм. В соответствии с ГОСТ 18314-93 возможно увеличение размера по требованию заказчика. Поверхность столешницы выполнена из ЛДСП и покрыта лабораторным пластиком., толщина столешницы 30 мм. Торцы основания стола обработаны противоударной кромкой ПВХ

Островной стол	толщиной 2мм. В основе стола разборный

двухсторонний с	стальной каркас квадратным сечением. Под

841	подсветкой,	столешницей  располагаются тумбы с дверцами	-	4

электроснабжение	для размещения ящиков - 6шт. Тумбы

м,  с полками и	выполнены ил ЛДСП толщиной 18 мм. Стол ящиками	устанавливается на регулируемые по высоте

опоры. Металлический каркас окрашен специальной влагостойкой порошковой эпоксидной краской, характеризующейся высокой стойкостью в условиях агрессивных сред. Стол комплектуется  сливной керамической раковиной, а также Г-образным лабораторным пластиковым краном для холодной воды. На столешницу установлен технологический островной стеллаж. Стеллаж имеет две полки глубиной 400мм. Под верхней полкой стеллажа расположены 4 люминесцентные лампы. Стол комплектуется 4- мя электрическими розетками 42 В, расположенными под нижней полкой стеллажа и кнопкой аварийного отключения.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

Стул	пневмоподъем газ-лифт, металлический каркас

842	лабораторный с	из круглой трубы,  кольцевая опора для ног,	-	15

регулируемой	пластиковое пятилучье, на роликах, высота

высотой	сиденья 420-570мм. Материал сиденья и спинки

винил.

214

Стол двухместный с регулировкой рабочей поверхности по высоте. Стол соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 и ГОСТу 11015-93. Предназначен для ростовых групп  1- 3, 3-5. Габариты ВхШхГ не менее 580x1200x500 мм. Используемые материалы и конструкция стола должны гарантировать вандалоустойчивость как отдельных элементов конструкции, так и в целом комплекта мебели. Столешница стола должна выдерживать нагрузку до 300 кг, соответствовать ГОСТу22046-2002. Ростовая регулировка

Стол ученический	должна производиться потребителем без

843	регулируемый по	специальных приспособлений. Стол  должен	-	15

высоте		быть окрашен методом  порошкового напыления. В столешницу могут быть вмонтированы два пластиковых лотка для письменных принадлежностей. Столешница должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Все углы столешницы должны иметь закругления. Под столешницей должна быть расположена металлическая полка для учебных принадлежностей. На опорах должны имеються заглушки для защиты пола от повреждения и декоративные заглушки на всех торцах. Должны быть два  крючка для портфелей.

Стул с регулируемой высотой для ростовых групп 3-5 и 5-7 должен обеспечивать правильную посадку ребенка за столом и соответствовать требованиям СанПиН и ГОСТ 11016-93. Стул должен иметь эргономическую форму сиденья и спинки. Сиденье и спинка должны быть отлиты монолитом из специального пластика, обеспечивающим прочность и эргономическую гибкость спинки

Стул ученический	конструкции. Опора пятилучье. Регулировка

844	с регулируемой	высоты должна осуществляться потребителем	-	15

зысотой	встроенным рычагом с помощью механизма

газлифт из металла. Размеры и характеристики газлифта должны давать возможность переносить изгибающий момент. Основание стула (крестовина) должно быть изготовлено из металла и оснащено пластиковыми колёсиками, обеспечивающими мобильность и пластиковыми  протекторами, обеспечивающими статичность и предотвращающими повреждения пола.

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.    Размер не менее 1200*2084*541мм. Содержит не 6 полок с врезной ручкой, выдвигающихся вперед

11каф для	для обеспечения удобство обзора и

845	фанения учебных	использования хранящихся материалов. Дверцы	-	1

юсобий	шкафа должны иметь вставки из монолитного

антивандального поликарбоната толщиной  не

менее Змм. Цвет шкафов совпадает с цветом столешниц ученических столов. Торцы дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм не оставляющей следов после механического контакта.

215

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые

Система хранения	помещаются  плакаты или таблицы при помощи

846	и демонстрации	магнитных файлов.  По мере надобности того	-	1

таблиц и плакатов	или иного учебно-наглядного-пособия,

преподаватель выбирает необходимый файл с

таблицей и перемещает его в центр классной доски. Система вмещает не менее 5 плакатов, профиль ПВХ не более 25 м/п. Длина системы 2м. Наличие подсветки с регулировкой яркости.

Технические

847		средства обучения (рабочее место

учителя)

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

848	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	-	1

комплекс	Touch 10 касаний

690517

Может быть реализован в стационарном (рабочая станция и монитор с диагональю не менее 22", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, клавиатура, манипулятор типа "мышь") или мобильном виде (ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", разрешение не менее 1366 х 768 пикселей, манипулятор типа "мышь"), персональный компьютер (далее

- ПК) должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц, иметь не менее 2 вычислительных ядер. ПК должен иметь минимальный объем оперативной памяти не менее 4 Gb не хуже DIMM DDR3. ПК должен иметь не менее одного встроенного

849	Компьютер	носителя информации предназначенного для	-	1

учителя	записи и хранения данных общим объемом не

менее 500 Гб. ПК должен иметь интегрированную или дискретную видеокарту, встроенную сетевую карту с максимальной скоростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек, web-камеру, на ПК должно быть предустановлено системное программное обеспечение - операционная система (по выбору), а также пакет офисных программ для работы документами (по выбору). На ПК должно быть предустановлено программное обеспечение для работы с интерактивной доской или панелью, организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся.

диагональ не менее 10,1", разрешение не менее 1280 х 800 пикселей, сенсорный с поддержкой технологии Multi-touch, процессор - не менее 2-

Планшетный	х ядер, частота процессора не менее 1,4 ГГц,

8:50	компьютер	размер оперативной памяти не менее 2Гб, объем	- 1

учителя		накопитьеля не менее 32 Гб, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), предустановленное программное обеспечение - по выбоу

216

МФУ должно обладать функциями печати, сканирования и копирования документов. Тип печати - черно-белая. МФУ должно обладать функцией экономичной печати. Максимальный формат документов - А4., скорость печати не

851	Многофункционал	менее 34 стр./мин. наличие автоподатчика для

ьное устройство	сканирования документов. Скорость	-	1

сканирования не менее 20 стр./мин. Наличие планшетного сканирования. Разрешение сканирования не менее 600x600. Наличие подключения к сети Ethernet. Стартовый

комплект расходных материалов для не менее чем 8000 копий.

Демонстрационное

852	оборудование и приборы

Комплектность лаборатории позволяет выполнить демонстрационные работы по темам: сердечно-сосудистая система (не менее 10 опытов), дыхательная система (не менее 6 опытов), опорно-двигательная  система  (не менее 8 опытов), пищеварительная система (не менее 2 опытов).В  состав цифровой лаборатории по физиологии должны входить:

Цифровая	цифровой датчик артериального давления,

853	лаборатория по	цифровой датчик температуры, цифровой	-	1

физиологии	датчик пульса, цифровой датчик ЭКГ, цифровой

датчик дыхания (спирометр), цифровой датчик

частоты дыхания, цифровой датчик силы (ручной динамометр) контейнер с ложементом и крышкой для хранения датчиков, программное обеспечение и методическое руководство, в котором должно быть пошаговое описание проведения не менее 26 работ с цифровой лабораторией и не менее 4 планов по индивидуальным исследованиям.

Регистратор данных, Цифровой датчик турбидиметр, Цифровой датчик pH, Цифровой датчик растворенного в воде кислорода, Цифровой датчик нитрат ионов, Цифровой датчик нитрат ионов, Цифровой датчик

Цифровая	оптической плотности 525 нм, Цифровой датчик лаборатория с	температуры (-20-+1 ЮС), Цифровой датчик Комплектом	окиси углерода, Цифровой датчик кислорода датчиков по	(воздух), Цифровой датчик звука с функцией

854	экологии для	интегрирования, Цифровой датчик	-	1

реализации сети	освещенности, Цифровой датчик влажности, школьного	Цифровой датчик электропроводности, экологического	Цифровой датчик ионизирующего излучения, мониторинга	Термостатирующие устройство, Контейнер для

хранения датчиков и оборудования, Программное обеспечение Разъем USB для подключения каждого датчика к компьютеру (ноутбуку, нетбуку), Методические указания по проведению исследовательских работ Исследование влияния факторов среды (например, состава минеральных солей) на рост растений, наблюдение зависимости роста

855	Установка	растений от различных условий, анализ	-	1

гидропонная	полученных данных. Наличие интеллекту<тьной

светодиодной подсветки. Наличие автоматической циркуляции воды в емкости для выращивания. Вид климатического исполнения

217

У по ГОСТ 15150. В комплект установки входят лампа для роста, субстрат для выращивания семян, удобрения для зеленых, цветущих и плодоносящих растений, набор семян.

Оборудование лаборантской

856	медико­

биологического класса

Стол должен соответствовать ГОСТ 30212-94 Размер не менее 1300*700*750мм. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Окантовка столешницы - кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Основание стола должно иметь передний щит для усиления жесткости конструкции и быть выполнено из ЛДСП толщиной не менее 16 мм.

857	Стол учителя	Стол должен иметь кнопку аварийного	-	1

выключения электроэнергии. Стол должен

комплектоваться подвесной или подкатной тумбой с выдвижными ящиками на металлических роликовых направляющих с размерами не менее (Ш*Г*В*) 400*530*600 мм. Тумба должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Окантовка тумбы кромкой из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Пластиковые колеса, с тормозом.

Кресло изготовлено из жесткого армированного пластика, обито высокопрочным синтетическим материалом или тканью. Оснащено механизмом качания Top Gun, который позволяет

858	Кресло для	фиксировать удобное положение спинки. Имеет	-	1

преподавателя	возможность регулировки по высоте (газлифт).

Основание - пятилучье с роликами, диаметром не менее 660 мм. Максимальная статическая нагрузка 150 кг. Подлокотники выполнены из пластика

Стол	Одинарная мойка из нерж стали глуб 200 мм.

859	лабораторный	Комплектация смесителем,  сифоном и гибкими	-	1

моечный	подводкам. Столешница - нержавеющая сталь.

Габариты 600x600x900

Шкаф| предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных демонстрационных пособий.

Выдвигающиеся вперед полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся материалов. Размер  1200*2084*541мм. 6 полок с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

860	Шкаф вытяжной	имеют вставки из монолитного антивандального	-	1

панорамный	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы

дверей обработаны противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

218

Шкаф предназначен для обеспечения эффективного и оптимального хранения учебных пособий. Размер 1200*540*2000 мм. Полки обеспечивают удобство обзора и использования хранящихся материалов. 6 полок

Шкаф для	с алюминиевой врезной ручкой. Дверцы шкафа

861	хранения с	имеют вставки из монолитного антивандального	-	2

выдвигающимися	поликарбоната толщиной Змм б\цв. Торцы

полками	дверей обработаны противоударной кромкой

ПВХ толщиной 2мм не оставляющей следов после механического контакта. Срок службы - 15 лет. Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф предназначен для хранения кислот. Должен соответствовать ГОСТ 16371-93 и изготовлен из металла. Имеет размер

Шкаф для	600*2084*560 мм. имеет два внутренних

862	хранения учебных	отделения, закрываемых на ключ.	-	3

пособий	Предусмотрена возможность подключения

системы вентиляции, закрывается на

ключ.Основание черное влагостойкое ЛДСП 16 мм Поставляемое оборудование соответствует стандартам качества ISO 9001:2000.

Шкаф для	Шкаф для хранения химической посуды

двустворчатый. Должен соответствовать ГОСТ

863	хранения	16371-93.  Боковины и полки - металлические,	-	2

химических	верхние дверцы- стеклянные, низ глухой. реактивов	Размеры 800x420x1800.

Шкаф для хранения лабораторной посуды

предназначен для использования в лабораториях различного профиля. Должен соответствовать ГОСТ16371-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной

864	Шкаф для	продукции».  Должен быть выполнен из	-	1

хранения посуды	листового металла с полимерным покрытием.

Шкаф должен иметь не менее четырех полок и четыре распашных двери. Должны быть предусмотрены замки для закрывания дверей. Верхние двери должны быть изготовлены из стекла.

Система хранения и демонстрации для таблиц и плакатов представляет собой многослойную панель, которая крепится над классной доской. Система хранения делится на ячейки, в которые помещаются плакаты или таблицы при помощи магнитных файлов. По мере надобности того или иного учебно-наглядного-пособия,

865	Система хранения	преподаватель выбирает необходимый файл с	-	1

таблиц и плакатов	таблицей и перемещает его в центр классной

доски. Система вмещает до 30 плакатов, профиль ПВХ не менее 45 м/п. Верхнюю полку системы хранения можно использовать для размещения других учебно-наглядных пособий: моделей, коллекций или иного учебного оборудования. Длина системы 2м. Наличие подсветки с регулировнкой яркости.

219

Стол должен соответствовать ГОСТУ  18314-93 и Требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «0 безопасности мебельной продукции». Должен быть металлический со столешницей толщиной не менее 27 мм и покрыт материалом, устойчивым к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и кратковременному воздействию повышенных температур. Столешница должна  иметь бортики, исключающие пролив жидкостей.

Каркас стола должен быть разборным. Стол должен комплектоваться надстольем, размерами

866	Лаборантский стол	не менее  1200x300x800 мм. Надстолье должно	-	1

быть укомплектовано двумя металлическими

полками с бортиками, на дно полок должен быть уложен стойкий к механическим воздействиям и химическим реактивам пластик толщиной 1 мм; 2 электророзетками; 2 автоматами защиты сети на 16А; люминесцентным светильником и выключателем. Стол должен быть укомплектован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола с диапазоном регулировки по высоте не менее 40 мм, с пластиковой пяткой. Каждая регулируемая опора должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг.

Стул лабораторный с регулируемой высотой,

Стул	поворотный, пневмоподъем газ-лифт,

867	лабораторный	металлический каркас из круглой трубы,	-	1

поворотный	кольцевая опора для ног, пластиковое

пятилучье, на роликах, высота сиденья 420­

570мм. Материал сиденья и спинки винил.

868	Холодильник	Предназначен для хранения химических

реактивов.  Наличие морозильной камеры.	-	1

Соответствие ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная". Настольное исполнение. Производительность не менее 4л/час, Напряжение 220 (±10)В. Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения. Наличие съемного холодильника для возможности получения охлажденной (+40°С) воды. Одна точка для подключения к водопроводу. Наличие системы газоотделения при очистке пара, трубного конденсатора.

Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора - зеркальная нержавеющая сталь. Все остальные внутренние

869	Электрический	и внешние поверхности выполнены из	-	1

аквадистиллятор	нержавеющей стали. Теплозащитный внешний

кожух, обеспечивающий умеренно теплую (не более 450С) поверхность аквадистиллятора при его работе и предохраняющий эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов. Нагревательные элементы ТЭН 1.

Количество потребляемой воды 40 л/ч. Количество исходной воды - соответствие требованиям ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074­ 01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Возможность производства как горячей (+80°С), так и охлажденной (не более +40°С) воды. Автоматическое отключение ТЭНов при

220

понижении воды в камере испарения ниже допустимого и при прекращении подачи воды. Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника. Трубка медицинская ПВХ 06 (для слива дистиллята) (L=1,0 м.) Шланг Gl/2xGl/2 (для подвода водопроводной воды) (L=0,8 м.) Наличие паспорта (руководства по эксплуатации на русском языке. Регистрационное удостоверение М3 РФ. Гарантийный период 14 мес.

870	часть	Студия архитектуры и дизайна

3

Специализированы

871	ая мебель и

системы хранения

140*100(68)*75 см., с правосторонней компьютерной зоной, с подставкой выкатной

Стол	под системный блок 28*50*20 см., выдвижной

872	компьютерный	панелью по клавиатуру,  с тумбой приставной	Шт	1

эргономичный	43*68*75 см. - 3-и выдвижных ящика. Материал

ЛДСП, толщина 16 см. облицованной

меламиновыми пленкой. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм Стул для преподавателя, тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники

Стул	цельные полипропиленовые армированные,

873	компьютерный	опора   крестовина, цельнолитая пластиковая,	Шт	1

эргономичный	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

(Стул и Парта одноместная) парта: регулируемая по высоте опорная рама изменение высоты стола при помощи надежных замков-фиксаторов округленные пластиковые накладки, накладная линейка, барьер против соскальзывания книг, тетрадей, альбомов, на столешнице имеется не менее 1-го желоба для канцелярских принадлежностей, с двух сторон на опорах предусмотрен крючок для сумок и портфеля, наличие не менее 4-х регулируемых подпятников, размер столешницы 750x550 мм.,

КОМПЛЕКТ	допускается отклонение размера (+ -) 4 мм.,

874	УЧЕНИЧЕСКИЙ	высота подъема столешницы  не менее 530 не	Шт	4

ОДНОМЕСТНЫЙ	более 815 мм. угол наклона столешницы от 0

градусов не более 28 градусов (9-ти ступенчатая

регулировка) материал столешницы ЛДСП материал каркаса металл цвет столешницы белая береза (клен) цвет каркаса серый , Стул регулируемый по высоте и глубине сиденья материал спинки и сиденья пластик

.материал каркаса металл, высота сидения стула не менее 345 не более 445 мм, глубина сидения стула не менее 310 не более 345 мм, ширина сидения стула 400 мм., допускается отклонение размера (+-) 4 мм, цвет сиденья и спинки серый светлый(или аналог),цвет каркас серый темный

221

СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

Складная конструкция из стали, что

875	Парта для	обеспечивает долгий срок эксплуатации.	шт	1

инвалидов	Столик выполнен из влагостойкой фанеры,

покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг глубиной - 390 мм (с учетом фасадов)

оборудован выдвижной штангой для плечиков и отделением для головных уборов.

Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола, изготовлен из ЛДСП 16 мм , торцы изделий

876	Шкаф для одежды	обработаны кромкой ПВХ 1мм.	Шт	1

* Задняя стенка - ДВП толщиной 3,2 мм в цвет

ДСП.

* Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.

* В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.

размер (ШхГхВ) - 740x390x2000 мм.

закрытый изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., все изделия , на регулируемых опорах, Размеры:

877	Шкаф для	740x390x2000мм, Две верхние дверцы глухие ,	Шт	1

документов	две нижние глухие, задняя стенка ДВП

толщиной 3,2мм в цвет ДСП. Отсутствие выступающей фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа. изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., изделие на

Шкаф	регулируемых опорах, Размеры: 740x390x2000

878	комбинированный	мм,   Две верхние дверцы стеклянные , две	Шт	1

со стеклом	нижние глухие, задняя  стенка ДВП  толщиной

3,2 мм.  в цвет ДСП.  Отсутствие выступающей

фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа.

Габариты: ширина - 3400 мм, высота - 1000 мм Доска настенная 3-	Материал: для мела/маркера, Облицовка -

879	элементная ДН-	алюминиевый профиль,  Петли рассчитаны на	Шт	1

34К.		нагрузку свыше 100 кг. Аудиторная доска комплектуются лотком для мела/маркера и

принадлежностей.

880	Интерактивное оборудование

222

Процессор:

-количество ядер не менее 4;

-номинальная тактовая частота не менее 2,2 ГГц;

-тех.процесс не более 32 нм. Оперативная память:

-поддержка двухканального режима работы;

-объем не менее 4 Гб;

-тип памяти DDR3 с номинальной эффективной частотой не менее 1333 МГц.

Жесткий диск:

-интерфейс SATA с максимальной пропускной способностью не менее 3 Гбит/с;

-объем не менее 500 Гб;

-скорость вращения шпинделя не менее 5400 об

/мин;

-объем буферной памяти не мене 16 Мб. Оптический привод:

-тип DVD±RW;

-расположение - внутренний;

-интерфейс SATA с максимальной пропускной

881	Ноутбук	способностью не менее 1,5 Гбит/с.	-	5

Экран:

-диагональ не менее 15 дюймов (37 см);

-соотношение сторон - 16:9 (широкоформатный);

-максимальное разрешение не менее 1366x768 пике.

Графический адаптер:

-тип - дискретный , либо интегрированный в материнскую плату, либо используется графическое ядро интегрированное в центральный процессор;

-максимальный объем видеопамяти не менее 512 Мб.

Интерфейсы/разъемы:

-не менее 2-х интерфейсов USB 2.0;

-не менее  1-го интерфейса USB 3.0;

-не менее 1-го разъема 3,5 мм («minijack») для подключения микрофона;

- не менее 1-го стерео разъема 3,5 мм («minijack») для подключения наушников;

-не менее 1-го интерфейса RJ -45;

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

882	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	Шт.	1

комплекс	Touch  10 касаний

690517

223

Основные  характеристики:-функции устройства: печать;-технология  печати - Цветная лазерная;-цветность печати - Цветная;- интерфейсы подключения (не менее): USB 2.0;- емкость лотка подачи бумаги не менее 250 листов;-емкость лотка приема бумаги не менее 100 листов;-объем встроенной памяти не менее 16 Мб;-максимальный формат печатных носителей не менее А4;-поддерживаемая плотность печатных носителей в диапазоне - минимальное значение диапазона не более 60 г/м2, максимальное значение диапазона не менее 163  г/м2;-поддерживаемые типы печатных носителей: бумага (плотная, бланки,

883	Принтер цветной	обычная,  с напечатанной информацией,	Шт.	1

лазерный	перфорированная,  из вторсырья, грубая),;-

максимальная нагрузка не менее 10 000 стр/мес;-ресурс картриджа не менее 1000 стр.Характеристики печати:-максимальное разрешение печати не менее 1200x1200 т/д;- скорость печати формата А4 не менее 15 стр./мин. ;-время выхода первого отпечатка не более 20 сек;Комплект поставки: Принтер,

картридж, оптический носитель с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, руководство по началу работы, кабель подключения к электросети, длиной не менее 1,5м, USB кабель длиной не менее 2 м (в комплекте с Принтером или поставляется отдельно).

884	часть

4	Мобильный компьютерный класс

Тележка- хранилшце с

системой	Тележка-сейф с системой подзарядки и подзарядки и	вмонтированным маршрутизатором для

885	вмонтированным	организации беспроводной локальной сети в	шт	1

маршрутизатором	классе, имеет отсеки для размещения для организации	дополнительного оборудования. беспроводной

локальной сети в

классе

Мобильный	ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6", компьютер	разрешение не менее 1366 х 768 пикселей,

манипулятор типа "мышь"),  Должно быть

886	учителя,	предустановлено  программное обеспечение для	-	1

лицензионное	работы с интерактивной доской или панелью, программное	организации сетевого взаимодействия и обеспечение	контроля рабочих мест учащихся.

Мобильный	ноутбук с диагональю экрана не менее 15.6",

компьютер	разрешение не менее  1366 х 768 пикселей,

манипулятор типа "мышь"),  Должно быть

887	ученика,	предустановлено программное обеспечение для	-	30

лицензионное	работы с интерактивной доской или панелью, программное	организации сетевого взаимодействия и обеспечение	контроля рабочих мест учащихся.

888	часть

5	Студия музыки

Специализированн

889	ая мебель и системы хранения

224

140*100(68)*75 см., с правосторонней компьютерной зоной, с подставкой выкатной

Стол	под системный блок 28*50*20 см., выдвижной

890	компьютерный	панелью по клавиатуру,  с тумбой приставной	Шт	1

эргономичный	43*68*75 см. - 3-и выдвижных ящика. Материал

ЛДСП, толщина 16 см. облицованной

меламиновыми пленкой. Торцы деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 мм Стул для преподавателя, тип подкатной с подлокотниками, расстояние между подлокотниками не менее 570мм., высота спинки не менее 500мм., высота сидения не менее 400мм. не более 530мм., подлокотники

Стул	цельные полипропиленовые армированные,

891	компьютерный	опора  крестовина, цельнолитая пластиковая,	Шт	1

эргономичный	обивка ткань,  цвет черный, механизм

регулировки автоматическая регулировка высоты с помощью механизма "газлифт"; механизм регулировки угла наклона спинки кресла "перманент-контакт" с возможностью фиксации в необходимом положении.

(Стул и Парта одноместная) парта: регулируемая по высоте опорная рама изменение высоты стола при помощи надежных замков-фиксаторов округленные пластиковые накладки, накладная линейка, барьер против соскальзывания книг, тетрадей, альбомов, на столешнице имеется не менее 1-го желоба для канцелярских принадлежностей, с двух сторон на опорах предусмотрен крючок для сумок и портфеля, наличие не менее 4-х регулируемых подпятников, размер столешницы 750x550 мм.,

КОМПЛЕКТ	допускается отклонение размера (+ -) 4 мм.,

892	УЧЕНИЧЕСКИЙ	высота подъема столешницы не менее 530 не	Шт	4

ОДНОМЕСТНЫЙ	более 815 мм. угол наклона столешницы от 0

градусов не более 28 градусов (9-ти ступенчатая

регулировка) материал столешницы ЛДСП материал каркаса металл цвет столешницы белая береза (клен) цвет каркаса серый , Стул регулируемый по высоте и глубине сиденья материал спинки и сиденья пластик

,материал каркаса металл, высота сидения стула не менее 345 не более 445 мм, глубина сидения стула не менее 310 не более 345 мм, ширина сидения стула 400 мм., допускается отклонение размера (+-) 4 мм, цвет сиденья и спинки серый светлый(или аналог),цвет каркас серый темный СН-37.02.01 с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты

Преимущества:

Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см.

Возможность регулировки угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов.

893	Парта для	Складная конструкция из стали, что	ШТ	1

инвалидов	обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Столик выполнен из влагостойкой фанеры, покрытым лаком на водной основе.

• Ширина:60 см

• Длина:90 см

• Высота: регулируемая от 50 до 80 см

• Угол наклона столешницы: 15 градусов

225

• Вес: 20 кг

• Максимальная нагрузка:70 кг глубиной - 390 мм (с учетом фасадов)

оборудован выдвижной штангой для плечиков и отделением для головных уборов.

Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола, изготовлен из ЛДСП 16 мм , торцы изделий

894	Шкаф для одежды	обработаны кромкой ПВХ 1мм.	Шт	1

* Задняя стенка - ДВП толщиной 3,2 мм в цвет

Дсп.

* Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.

* В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.

размер (ШхГхВ) - 740x390x2000 мм.

закрытый изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., все изделия , на регулируемых опорах, Размеры:

895	Шкаф для	740x390x2000мм, Две верхние дверцы глухие ,	Шт	1

документов	две нижние глухие, задняя стенка ДВП

толщиной 3,2мм в цвет ДСП. Отсутствие выступающей фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа. изготовлена из ЛДСП 16 мм, торцы изделий обработаны кромкой ПВХ 1мм., изделие на

Шкаф	регулируемых опорах, Размеры: 740x390x2000

896	комбинированный	мм,   Две верхние дверцы стеклянные , две	Шт	1

со стеклом	нижние глухие,  задняя стенка ДВП толщиной

3,2 мм.  в цвет ДСП. Отсутствие выступающей

фурнитуры на лицевых поверхностях боковых стенок шкафа.

Габариты: ширина - 3400 мм, высота - 1000 мм Доска настенная 3-	Материал: для мела/маркера, Облицовка -

897	элементная ДН-	алюминиевый профиль,  Петли рассчитаны на	Шт	1

34К.	нагрузку свыше 100 кг. Аудиторная доска комплектуются лотком для мела/маркера и

принадлежностей.

898	Интерактивное оборудование

226

Процессор:-количество ядер не менее 4;- номинальная тактовая частота не менее 2,2 ГГц;-тех.процесс не более 32 нм.Оперативная память:-поддержка двухканального режима работы;-объем не менее 4 Гб;-тип памяти DDR3 с номинальной эффективной частотой не менее 1333 МГц.Жесткий диск:-интерфейс SATA с максимальной пропускной способностью не менее 3 Гбит/с;-объем не менее 500 Гб;- скорость вращения шпинделя не менее 5400 об

/мин;-объем буферной памяти не мене 16 Мб.Оптический привод:-тип DVD±RW;-

расположение - внутренний; -интерфейс SATA с максимальной пропускной способностью не

899	Ноутбук	менее  1,5 Гбит/с.Экран:-диагональ не менее 15	-	5

дюймов (37 см);-соотношение сторон - 16:9

(широкоформатный);-максимальное разрешение не менее 1366x768 пике.Графический адаптер:- тип - дискретный , либо интегрированный в материнскую плату, либо используется графическое ядро интегрированное в центральный процессор;-максимальный объем видеопамяти не менее 512 Мб.Интерфейсы/разъемы:-не менее 2-х интерфейсов USB 2.0;-не менее 1-го интерфейса USB 3.0;-не менее 1-го разъема 3,5 мм («minijack») для подключения микрофона;- не менее 1-го стерео разъема 3,5 мм («minijack») для подключения наушников;-не менее 1-го интерфейса RJ -45;

Проектор короткофокусный Panasonic РТ-

900	интерактивный	ТХ320,  Интерактивная доска 78" ActivBoard	Шт.	1

комплекс	Touch  10 касаний

690517

227

Основные характеристики:

-функции устройства: печать;

-технология печати - Цветная лазерная;

-цветность печати - Цветная;

-интерфейсы подключения (не менее): USB 2.0;

-емкость лотка подачи бумаги не менее 250 листов;

-емкость лотка приема бумаги не менее 100 листов;

-объем встроенной памяти не менее 16 Мб;

-максимальный формат печатных носителей не менее А4;

-поддерживаемая плотность печатных носителей в диапазоне - минимальное значение диапазона не более 60 г/м2, максимальное значение диапазона не менее 163 г/м2;

-поддерживаемые типы печатных носителей: бумага (плотная, бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная,

901	Принтер цветной	из вторсырья, грубая),;	Шт.	1

лазерный	-максимальная нагрузка не менее 10 000

стр/мес;

-ресурс картриджа не менее 1000 стр. Характеристики печати:

-максимальное разрешение печати не менее 1200x1200 т/д;

-скорость печати формата А4 не менее 15 стр./мин.;

-время выхода первого отпечатка не более 20 сек;

Комплект поставки: Принтер, картридж, оптический носитель с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, руководство по началу работы, кабель подключения к электросети, длиной не менее 1,5м, USB кабель длиной не менее 2 м (в комплекте с Принтером или поставляется отдельно).

Подписи Сторон:

От Концедента;		От Концессионера: Глава города Нефтеюганска	Генеральный директор

С.Ю.Дегтярев	Э.Ю.Греков

'£'[•?£ 2

гекг?н5ва	V’,

>     .   *.  v    . .     Г ' 1  -	I

228

Приложение 3 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации объекта  образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне ^Нефтеюганска (Общеобразовательная организация  с углубленным изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

229

1.	Общие положения

1.1		Настоящее Приложение дополняет положения подпункта (1) пункта в) подраздела 1.3 Соглашения.

1.2 Установленные в настоящем Приложении Технические, Строительные  и Эксплуатационные Требования являются обязательными для применения Концессионером при Создании и (или) осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением.

1.3 Приведенные в настоящем Приложении Технические Требования могут быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на Проектирование и (или) Проектной Документации без внесения изменений в настоящее Приложение.

1.4 Приведенные в настоящем Приложении  Строительные  Требования  могут  быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на Проектирование, Проектной Документации и (или) при Строительстве до момента Ввода в Эксплуатацию без внесения изменений в настоящее Приложение.

1.5 Во избежание сомнений,  изменение описания, в том числе технико-экономических показателей, и (или) состава Объекта Соглашения, установленных Приложением 2 (Объект Соглашения), при уточнении Технических и (или) Строительных Требований в соответствии с пунктами 1.3 и (или) 1.4 настоящего Приложения не допускается.

1.6 Изменение приведенных в настоящем Приложении Эксплуатационных Требований не допускается за исключением случаев, связанных с наступлением Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы, если такое изменение не противоречит Законодательству.

2.	Технические и Строительные Требования

2.1.  Настоящим	разделом   устанавливаются	следующие   Технические   Требования	к подготовке Проектной Документации:

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

1	2	3

1.	Технические требования

1.1	Стадийность	Проектная Документация. проектирования	Рабочая Документация.

1.2		Требования к составу	Состав  и  содержание  разделов Проектной  Документации и содержанию		выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Проектной		Российской Федерации от 16.02.2008г.  № 87 «0 составе Документации		разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,	ГОСТ		Р	21.1101-2013	«Национальный

стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также с учетом требований  Федеральных  законов  от  22.07.2008 №123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,    от   30.12.2009    №   384-ФЗ   «Технический

230

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

регламент о безопасности зданий и сооружений», от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», и ст.47,48 Градостроительного кодекса Российской федерации.

Разработать все необходимые разделы, обеспечивающие прохождение Государственной Экспертизы, Строительство и Ввод в Эксплуатацию.

1.3          Уровень	Нормальный, согласно Федеральному закону от 30.12.2009 N ответственности	384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и здания (зданий)	сооружений"

1.4	Требования к	Перед началом Проектирования выполнить инженерные инженерным	изыскания в объеме, необходимом для данного объекта в изысканиям	соответствии с требованиями, статьи 47

Градостроительного кодекса РФ.

Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем, порядок и метод их выполнения устанавливается Концессионером или привлеченной им проектной организацией в «Программе инженерных изысканий», которая . должна соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановлению Правительства РФ от 19.01.2006г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Должны быть выполнены:

- инженерно-геодезические изыскания, в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства.», СНиП 3.01.03-84 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве».

- инженерно-геологические изыскания, в соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов» и раздела 5 СП 50-102-2003

«Проектирование и устройство свайных фундаментов»

- инженерно-гидрометеорологические изыскания, в соответствии с СП 11.103.97 «Инженерно­ гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- инженерно-экологические изыскания, в соответствии с СП

11.102.97	«Инженерно-экологические	изыскания	для строительства».

Технический отчет об инженерных изысканиях должен отвечать требованиям СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и должен содержать санитарно-эпидемиологическое заключение на Земельный Участок и справку о результатах радиационного обследования участка  и фоновых концентрациях.

1.5	Требования к схеме	Проектирование	вести		в   соответствии	с требованиями планировочной		СанПиН		2.4.2.2821-10		"Санитарно-эпидемиологические требования	к	условиям	и	организации	обучения	в

231

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

организации	общеобразовательных учреждениях" и СП 251.1325800.2016 Земельного Участка	«Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 42.13330.2016 «Свод правил.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В Проектной Документации предусмотреть мероприятия по благоустройству территории, в том числе озеленение и малые архитектурные формы. Озеленение территории выполнить в соответствии с пунктом 3.1. СанПиН 2.4.2.2821­ 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

По всему периметру Объекта Соглашения предусмотреть устройство ограждения высотой полотна не менее 2 м и плотностью заполнения, препятствующей проникновению людей и животных.

Предусмотреть место стоянки автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Предусмотреть устройство асфальтового покрытия для проезда пожарных автомобилей, (в том числе вокруг здания), автомобилей для завоза продуктов в школьную столовую и для вывоза ТКО с территории. Предусмотреть площадку для раздельного сбора ТКО.

Благоустройство и озеленение выполнить в границах отведенного Земельного Участка в увязке с благоустройством прилегающей территории с применением малых архитектурных форм, наружным освещением.

Предусмотреть физкультурно-спортивный городок, хозяйственную зону (в том числе площадка для сбора  мусора) и зоны отдыха (подвижные игры и тихий отдых).

Физкультурно-спортивная зона должна состоять из: кольцевой беговой дорожки длиной не менее 250 м (прямая часть беговой дорожки не менее 100 м сектора для метания; комплексной спортивной площадки (для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей) со  специальным искусственным покрытием, с помещением (раздевалка в зимний период времени) площадью не менее 30 кв.м и ограждением высотой не менее 3 м; гимнастического городка (разновысокий турник, брусья, шведская стенка, рукоход); элементов полосы препятствий длиной не мене 65 м.

Отвод поверхностных вод с территории Объекта Соглашения осуществляется открытым способом по проезжей части на прилегающие улицы.

1.6          Требования к	При Проектировании применить современные технологии архитектурным и	строительства, изделия,  конструкции, инновационные объемно­	материалы с целью продления периодов безремонтного планировочным	функционирования и снижения эксплуатационных расходов в решениям, отделке процессе всего жизненного цикла объекта.

здания школы

232

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Этажность, блокировку пожарных отсеков выполнить в соответствии с СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1 от 01.02.2011, СП  2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с Изменением № 1).

Архитектурные и объемно-планировочные решения следует принимать с учетом градостроительных и климатических условий района строительства.

В целях рационального использования площади здания и эффективного расходования средств на эксплуатацию объекта, при проектировании объемно-планировочных решений школы, учесть значение коэффициента компоновки помещений (отношение показателя полезной площади к общей площади здания) не менее 0,7.

Произвести инсоляционный анализ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», и ГОСТ Р 57795-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции».

Обеспечить		архитектурными	решениями	естественное освещение	учебных	помещений	Объекта		Соглашения согласно требованиям «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное		и		искусственное			освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» Наполняемость классов - не более 25 обучающихся.

Состав основных помещений, их площади и количество в соответствии с пунктом 2.3 Приложения 2 (Объект Соглашения).

Набор помещений должен обеспечивать условия для изучения	обязательных	учебных	дисциплин государственного образовательного стандарта.

Оснащение образовательной организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального  общего, основного общего и среднего  общего  образования, соответствующих современным условиям обучения, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 30.03.2016 № 336.

Проектной Документацией предусмотреть помещение

охраны в центральном вестибюле здания в непосредственной близости от центрального входа.  В этом же помещении разместить диспетчерский пункт, центральный пост видеонаблюдения, приборы пожарной и охранной сигнализации. В непосредственной близости от помещения охраны рекомендуется разместить помещение серверной и помещение для сотрудников инженерной службы общеобразовательной организации.

При Проектировании медицинского блока учитывать требования СП 158.13330.2014 «Свод правил.  Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

233

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

При Проектировании спортивного блока учитывать требования СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы. (Части 1,2)».

Архитектурно-планировочные решения следует принимать в соответствии с составом основных помещений, их площади и количество предусмотренных в п. 2.3 Приложения № 2 (Объект Соглашения).

Предусмотреть устройство лифтов для маломобильных групп населения.

Планировочными	решениями	предусмотреть	бассейн	в соответствии с требованиями СП 310.1325800.2017 «Свод правил. Бассейны для плавания. Правила проектирования». Назначение бассейна: обучение плаванию

Размер чаши 10,0*6,0м, глубина 1,2 - 1,8 м.

Ограждающие конструкции здания принимать в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02­ 2003».

Фасад - навесной вентилируемый, сертифицирован по соответствию нормам пожарной безопасности на материалы

и конструктивные элементы.

Цоколь - материал, используемый для отделки вентилируемого фасада.

Окна, витражи, наружные двери - в соответствии с

требованиями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02­ 2003».

Площадки входов и наружных лестниц - ударопрочный материал с нескользящей поверхностью.

Ширину марша лестницы между  ограждающими конструкциями в плане предусмотреть не менее 1,35 м, расстояние между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей  следует предусмотреть шириной в плане не менее 75 мм, лестничные переходы между этажами проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах, высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,2 м.

Отделку стен и покрытие полов предусмотреть из высококачественных, прочных и экономичных в эксплуатации материалов, с учетом наибольшего скопления людей.

Напольное покрытия предусмотреть нескользкое, контрастных тонов, с разным типом покрытия (контрастные направляющие для передвижения внутри здания).

В душевых, санузлах, раздевалках предусмотреть отделку стен керамической плиткой на всю высоту, полов - керамической нескользящей плиткой.

Кровля - плоская с  внутренними  водостоками, предусмотреть систему электрообогрева воронок водостока кровли здания.

Входы в здание должны быть оборудованы тамбурами. Разработать архитектурную подсветку здания. Использовать для архитектурной подсветки здания энергоэффективные светильники и автоматическую систему управления.

234

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

1.7          Требования к	Проектные решения выполнить на основании данных конструктивным	технического отчета инженерных изысканий и климатических решениям	условий для площадки строительства, предоставленной для

размещения Объекта Соглашения.

Конструктивная схема  - определить Проектной Документацией.

Фундаменты - конструкции определить по итогам инженерно­ геологических изысканий. Проектирование вести с учетом требований СП 24.13330.2011 «Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03­ 85».

Раздел должен соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 2.13130.2012. 12 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а также другим действующим нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с назначением Объекта Соглашения.

Кровля - плоская, неэксплуатируемая, конструктивное решение - определить Проектной Документацией в соответствии с СП 17.13330.2017 «Свод правил.  Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76».

Выбор конструктивного решения полов определить Проектной Документацией исходя из требований условий эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений.

Материал ограждающих конструкций определить Проектной Документацией.

Теплозащитные и звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций, в том числе кровли, должны быть энергоэффективными. Раздел должен соответствовать требованиям СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 50.13330.2012 «Свод правил.

Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», а также действующим нормативным документам по пожарной безопасности.

1.8          Требования к	Документацию наружных инженерных сетей и систем наружным	разработать в соответствии с техническими условиями и инженерным сетям: настоящими техническими требованиями.

теплоснабжения,		Наружные	инженерные		сети		и		системы	должны водоснабжения и		соответствовать	требованиям	СП		31.13330.2012			«Свод водоотведения,		правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. электроснабжения и	Актуализированная	редакция		СНиП		2.04.02-84*.	С связи		изменением		N	1»,		СП	32.13330.2012		«Свод		правил. Канализация.	Наружные	сети			и			сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

235

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Разработать наружное освещение территории. Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк. Использовать для наружного освещения территории энергоэффективные светильники и автоматическую систему управления наружным освещением в зависимости от естественной освещенности.

Электроснабжение Объекта Соглашения проектировать в соответствии с главой 1.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.

Выполнить систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Предусмотреть видеокамеры ночного видения.

Применить современное оборудование, сертифицированное на территории Российской Федерации.

Сети связи в соответствии с требованиями РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».

1.9	Требования к	Разработать	систему	электроснабжения	Объекта внутренним сетям	Соглашения, включая систему снабжения электричеством, электроснабжения и	заземление,	освещение,		молниезащиту,		систему освещения		уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями Правил	устройства		электроустановок(ПУЭ),			СП

256.1325800.2016, СП 31-110-2003 «Свод правил.

Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Категория надежности электроснабжения Объекта Соглашения в целом и отдельных систем  должна быть определена Проектной Документацией.

Нагрузки определить Проектной Документацией, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА согласно РМ-2696 «Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий», СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003 «Свод правил.

Электроустановки жилых и общественных зданий, Правила проектирования и монтажа».

Предусмотреть установку ВРУ 0,4кВ на вводе  в здание школы в техническом помещении, согласно ГОСТ 32396-2013

«Межгосударственный стандарт. Устройства вводно­ распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия».

Распределительные щиты установить в технических помещениях (нишах), которые разместить на каждом этаже, согласно ГОСТ 32397-2013 «Межгосударственный стандарт, Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия». Коммутационное оборудование систем электросвязи и слаботочных систем устанавливать в этих же технических помещениях. Межэтажные технические помещения должны быть соединены между собой достаточным количеством закладных труб. Трубы в местах прохода сквозь межэтажные перекрытия должны оборудоваться противопожарными муфтами.

236

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Показатели освещённости выполнить в соответствии с СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Проектной документацией предусмотреть местное ручное управление освещением. В Проектной Документации предусмотреть использование энергосберегающих (светодиодных) светильников и аварийное освещение. Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации,  в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы;

Разработать систему комбинированного искусственного освещения для классных аудиторий, в том числе для меловых классных досок (искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное) согласно СП 52.13330.2011.

Система электроснабжения должна соответствовать требованиям СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной	защиты.	Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) «Электроустановки зданий. Часть 7­ 710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений», ГОСТ 12.1.030­

81 «Система стандартов безопасности труда, Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», РД 34.21.122 - 87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

1.10	Требования к	Разработать системы инженерно-технического обеспечения внутренним сетям	Объекта Соглашения, включающее сети и оборудование: водоснабжения и	- водоснабжения (хозяйственного назначения, питьевого водоотведения	назначения и для нужд пожаротушения);

- водоотведения, включая различные виды канализаций, сбор и отвод сточных вод, сбор и отвод талых, дождевых и

дренажных вод;

- горячее водоснабжение.

Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения проектировать   с   учетом   требований    СП   30,13330.2016

«СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 40-101­

96. «Своды  правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер», СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85, Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб» и другой разрешительной документации.

Для внутреннего водоснабжения рекомендуется применять трубопроводы и арматуру из полимерных материалов.

237

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

На каждом этаже в рекреации, а также перед спортзалом, актовым залом и столовой должны быть  установлены антивандальные питьевые фонтанчики из нержавеющей стали с запорной арматурой. Максимальное давление в магистрали питьевой воды  определить Проектной Документацией. Питьевая вода и вода для питьевых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  Гигиенические требования к обеспечению	безопасности	систем	горячего водоснабжения». При необходимости, магистраль питьевой воды должна быть выделенной и питаться через дополнительную систему водоподготовки.

Рекомендуется в Проектной Документации применить систему закрытого горячего водоразбора, согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Приготовление горячей воды  следует предусматривать в соответствии с нормами на тепловые сети  СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Горячее водоснабжение должно быть дифференцировано для различных потребителей (санитарные узлы, душевые, бассейн, пищеблок).

Проектной Документацией предусмотреть резервную возможность обеспечения горячей водой на случай ремонта или аварии на внешних сетях.

Расчетные, средние за год суточные расходы воды принять согласно СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Требуемый напор воды и состав инженерного оборудования, обеспечивающего создание необходимого давления в сети водоснабжения определить Проектной Документацией.

Проектной Документацией разработать систему автоматизации водоснабжения и мониторинга параметров, в том числе мероприятия по учету водопотребления, рациональному использованию воды и ее экономии.

Система внутреннего противопожарного водопровода должна быть спроектирована с учетом требований СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

1.11         Требования к	Разработать системы инженерно-технического обеспечения внутренним сетям объекта, включающее сети и оборудование:

отопления,	- отопления;

вентиляции и	- приточно-вытяжной  вентиляции; кондиционирования - противодымной вентиляции (определить проектом);

- кондиционирования воздуха;

238

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Разработку вести согласно требованиям СП 60.13330.2016

«Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных		организациях.	Санитарно­ эпидемиологические правила и нормативы», СП 251.1325800.2016	«Свод	правил.			Здания общеобразовательных			организаций.		Правила проектирования», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования к пожарной безопасности».

Разработать проект на узел учета тепловой энергии.

Для энергоэффективности применять систему «дежурного отопления», т.е. с переменным тепловым режимом, в нерабочий период суток, в дни отдыха и праздников устанавливать пониженную температуру теплоносителя в системе отопления. Предусмотреть приточную систему вентиляции закрытого типа с применением полипропилен гликоля ил иной допустимой незамерзающей жидкости.

Во входных тамбурах применить воздушно-тепловые завесы. Инженерные системы должны обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности, высокоэффективной системой очистки воздуха для систем вентиляции.

Системой автоматического управления отоплением и вентиляцией в зависимости от времени суток, дней недели и таймера, включая ночное понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях.

Эксплуатационные издержки разработанных инженерных систем должны быть минимальными.

1.12.	Требования к	Разработать системы инженерно-технического обеспечения внутренним сетям и	объекта, включающее сети и оборудование:

системам связи	- связи;

- часофикации;

- радиофикации и телевидения;

- телефонизацию и интернет;

- речевой трансляции;

- видеонаблюдения;

- охранно-пожарную сигнализацию с системой управления эвакуацией при пожаре;

- ЛВС, включая СКС;

- систему контроля и управления доступом (СКУД);

- диспетчеризация и автоматизация инженерных систем.

В помещении охраны организовать центральный пост видеонаблюдения с обеспечением онлайн-мониторинга и центральный диспетчерский пункт инженерных систем. Количество зон видеонаблюдения - определить Проектной Документацией. Системы диспетчеризации и видеонаблюдения должны обеспечивать достаточную глубину журналирования событий. Обеспечить связь оператора диспетчерского пункта с аварийными службами и службами охраны правопорядка по  отказоустойчивому каналу связи.

239

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Проектной Документацией предусмотреть решение по предотвращению несанкционированного вмешательства в хранимую информацию, а также меры по защите от уничтожения и повреждения. Предусмотреть возможность автономной работы системы видеонаблюдения не менее 2 часов.

Систему охранного телевидения, охранную систему, систему оповещения, СКУД, систему пожарной сигнализации предпочтительнее проектировать, как комплексную систему безопасности (КСБ) образовательной организации. Проектной Документацией предусмотреть решение по обеспечению связью оператора диспетчерского пункта с аварийными службами и службами охраны правопорядка по отказоустойчивому каналу связи.

Разработку подраздела вести согласно требований СП 133.13330.2012 «Свод  правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

СП 134,13330.2012 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», «ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», приказом МЧС России от 20.06.2003 №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)». ГОСТ Р 51241-98 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", Р 78.36.005-2011 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом», Р 78.36.039-2014 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения, ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

1.13        Требования к	Оснащение Объекта Соглашения предусмотреть в оснащению движимым соответствии с п. 3.2 Приложения № 2 (Объект Соглашения) имуществом	и Законодательством.

Оснащение    пищеблока    выполнить     в    соответствии    с

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическое требование к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 23 июля  2008г.

№45

Оснащение медицинского комплекса общеобразовательной организации в соответствии с санитарно­ эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного

240

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  декабря 2010г. №189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.

№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

Мебель, оборудование, внутренняя среда и размещение помещений относительно сторон света кабинетов информатики должно соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно­ эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Помещения Объекта Соглашения оборудуются согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Предусмотреть обеспечение объекта технологическим оборудованием в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного и импортного производства

1.14	Требования к	Разработать	проект	организации	строительства	в организации	соответствии с действующими нормативами, Постановление строительства	Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и

МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

1.15 Охрана окружающей Разработать раздел «Охрана окружающей среды».

среды	Предусмотреть мероприятия по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намеченной хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период Строительства и Эксплуатации Объекта Соглашения согласно действующим нормам и стандартам РФ.

При разработке мероприятий следует руководствоваться природоохранным законодательством России, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положениями, государственными и отраслевыми стандартами.

При размещении Объекта Соглашения должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

241

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

1.16        Требования к	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению мероприятиям по	пожарной безопасности» на основании Федерального закона обеспечению	от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пожарной	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический безопасности	регламент о требованиях пожарной безопасности»

При Проектировании обеспечить выполнение следующих требований:

-пожарную сигнализацию увязать со всеми необходимыми для работы системами;

-расход воды на наружное пожаротушение принять в соответствии стребованиями Свод правил СП 31.13330.2012

«Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП  2.04.02­ 84*».

-пожаротушение зданий школы предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водоснабжения. При необходимости запроектировать кольцевую сеть водоснабжения и установить не менее 2-х гидрантов в радиусе 200 м;

-принять средства пожарной безопасности, вещества и материалы, конструкции, электрические устройства и приборы, имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ;

-предусмотреть уличные светозвуковые оповещатели (в соответствии с действующими нормативными требованиями);

-объемно-планировочными и техническими решениями ограничить распространение пожара и дыма по зданию, а также обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания;

-в состав Проектной Документации включить средства на поставку противопожарного оборудования и огнетушителей в необходимом количестве, для всех помещении предусмотреть таблички с надписью «ВЫХОД» (в соответствии с действующими нормативными требованиями);

-системы внутреннего противопожарного водовода, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, противодымовой защиты, эвакуационное освещение, дымоудаление, автоматические установки пожаротушения запитать по необходимой категории  надежности электроснабжения;

-применить для прокладки шлейфов систем охранно­ пожарной безопасности огнестойкий кабель;

-предусмотреть технические средства охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-разработать декларацию пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

После получения положительного заключения Государственной Экспертизы разработать декларацию пожарной безопасности, с регистрацией в органах МЧС России по ХМАО - Югре.

242

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

1.17        Мероприятия по	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа обеспечению доступа инвалидов» с учетом требований СП 59.13330.2016 «Свод инвалидов и лиц с  правил.  Доступность  зданий  и   сооружений   для ограниченными	маломобильных групп населения. Актуализированная способностями	редакция         СНиП         35-01-2001»,         СП      35-101-2001

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные   маломобильным   посетителям»,   СП  31-102-99

«Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».

Проектной Документацией должны быть  предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по пришкольному участку и к главному входу в здание школы. Лестницы и пандусы  на участке территории оборудуются согласно действующим нормам. Вход на участок и в здание школы следует оборудовать доступными для МГН, в том числе, но не только инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе:

- выделенные стоянки автотранспортных средств;

- сменные кресла-коляски;

- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающие аппаратуры;

- адаптивные лифты;

- поручни;

- пандусы, подъемные платформы (аппарели);

- раздвижные двери;

- доступные входные группы;

-доступные санитарно-гигиенические помещения;

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;

- противоскользящие накладки на ступени;

- напольные тактильные покрытия;

- контрастная маркировка потенциально опасных препятствий для беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения.

Лифты        по        ГОСТ       33652-2015       (EN      81-70:2003)

«Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ  Р  55966-2014   (CEN/TS   81-76:2011) «Национальный

стандарт Российской Федерации. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения».

243

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

При Проектировании спортивного блока учесть требования СП 143.13330.2012 «Свод правил. Помещения для досуговой и	физкультурно-оздоровительной	деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования».

1.18        Требования к	В соответствии с пунктом 10.1 части 12 статьи 48 обеспечению	Градостроительного кодекса РФ в состав Проектной безопасной	Документации в целях обеспечения надлежащего эксплуатации	Технического Обслуживания должен быть включен раздел объектов	«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации капитального	объектов капитального строительства».

строительства		Раздел должен соответствовать требованиям СП 255.1325800.2016 «Свод правил.  Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

Раздел Проектной Документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» должен соответствовать требованиям СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» и содержать, в том числе:

- сведения о сроках эксплуатации здания школы и его частей;

- данные по оснащению здания школы приборами учета расхода тепла, воды, электрической энергии и других ресурсов;

- максимальную периодичность проведения текущего и капитального ремонта зданий школы, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий школы, а также систем инженерно-технического обеспечения;

- меры безопасности при эксплуатации вертикального транспорта (лифты, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения), используемого в процессе эксплуатации здания школы;

- перечень требований энергетической эффективности, которым должен соответствовать Объект Соглашения при Вводе в Эксплуатацию и в процессе Эксплуатации, а также сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

В части эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем инженерно-технического обеспечения, систем инженерной защиты объектов и территории, систем пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем учета расходования воды, электрической и тепловой энергии, лифтов и лифтового оборудования раздел проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» должен содержать указания:

- по комплексу характеристик систем инженерно­ технического обеспечения и их коммуникаций, подлежащих круглосуточному диспетчерскому надзору;

- по перечню работ по подготовке здания школы к сезонной эксплуатации;

- на нормативные документы и техническую документацию, в соответствии с которыми осуществляются эксплуатация систем инженерно-технического обеспечения и работы по наладке и регулировке оборудования;

244

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

- о мерах безопасности при эксплуатации вертикального транспорта.

В приложении к разделу Проектной Документации

«Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» должны содержаться сведения по обеспечению пожарной безопасности Объекта Соглашения и людей, находящихся на нем:

- поэтажные схемы эвакуации при пожаре;

- требования по обеспечению класса пожарной опасности при обработке, восстановлении и замене отделочных поверхностей и иных деталей интерьера;

- данные по расположению и режимам работы лифтов для перевозки пожарных подразделений;

- требования к эксплуатации противопожарных систем и оборудования.

Содержание проектных требований к мероприятиям Технического Обслуживания, направленных на сохранение проектного уровня безопасности, к обеспечению безопасных для здоровья людей условий пребывания в здании школы в период Эксплуатации и безопасной эксплуатации территории здания школы должны соответствовать «Приложению А» СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

1.19	Требования по	Предусмотреть в составе Проектной Документации раздел обеспечению	«Энергоэффективность»,	позволяющий	исключить энергетической	нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эффективности	Строительства	и	Эксплуатации	в	соответствии	с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предусмотреть оснащение здания школы приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Показатели энергоэффективности здания школы и применяемых при Строительстве технологиях должны быть отражены в соответствующих разделах Проектной Документации.

Разработать энергетический паспорт Объекта Соглашения согласно СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

245

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

1.20        Инженерно­	На основании исходных данных (технических условий), технические	требований (предписаний), выданных Главным управлением мероприятия	МЧС России по ХМАО - Югре, разработать раздел гражданской обороны  «Мероприятия   по  гражданской   обороне.   Мероприятия   по и мероприятий по	предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и предотвращению	техногенного характера» в соответствии с требованиями чрезвычайных	Федерального закона от 12.02.1998  №  28  -  ФЗ  «О ситуаций	гражданской  обороне»,  Федерального  закона  от 21.12.1994

№68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Свод  правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция    СНиП    2.01.51-90»,    ГОСТ    Р   22.1.12    -   2005

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная	система	мониторинга	и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

1.21		Мероприятия по	В Проектной Документации предусмотреть мероприятия по противодействию	противодействию террористическим актам в соответствии с террористическим	постановлением Правительства Российской Федерации  от актам		15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки	проектной	документации	в	части

противодействия террористическим актам», постановлением Правительства   Российской   Федерации   от   2   августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,  и  формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и требованиями СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Школа должна быть оборудована:

-системами экстренного оповещения,

-системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, (потенциально опасные участки и критические элементы школы (территории) должны быть оборудованы системой охранного телевидения),

-системами контроля и управления доступом,

-охранной сигнализацией.

Въезды на территорию должны быть оснащены воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом состоянии.

1.22	Требования к составу	Сметная Документация должна содержать: Сметной	- пояснительную записку;

Документации	- сводный сметный расчет стоимости Строительства;

- объектные и локальные сметные расчеты.

246

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Сметная Документация разрабатывается с использованием ФСНБ 2001 (в редакции,  действующей на дату подачи документации для проведения экспертизы достоверности сметной стоимости) ХМАО-Югры, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы ХМАО-Югры.

Стоимость работ в сводном сметном расчете предоставить в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года (ФЕР-2001);

- в текущем уровне, определяемом на момент составления сметной документации, с применением индексов на:

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, разработанные Региональной службой по тарифам ХМАО- Югры;

- оборудование и прочие затраты, разработанные Министерством регионального развития РФ.

Локальные и объектные сметные расчеты предоставить только в базисном уровне цен.

В локальных сметных расчетах (сметах) необходимо предусмотреть итоги по разделам, с начислением накладных расходов и сметной прибыли.

Накладные расходы определить по  видам  строительно­ монтажных работ, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34-2004).

Сметную прибыль определить согласно Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2004).

В случае отсутствия стоимости материальных ресурсов и оборудования в действующей нормативной базе, стоимость принять на основе мониторинга цен с приложением реестра цен. В реестре цен указать базисные и текущие стоимости материалов, оборудования с учетом транспортных расходов (принять не более 3%) и сборки (при  необходимости). Приложить подтверждающие документы (прайс-листы) не менее трех производителей.

Сводный сметный расчет должен содержать следующие основные виды работ и затрат:

Глава 1. Подготовка территории.

Определить на основе проектных объемов и действующих норм, и расценок:

- вынос участка в натуру;

- компенсацию на восстановление зеленых насаждений (при необходимости).

Глава 8. Временные здания и сооружения. Размер средств определить по сборнику сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05­ 01-2001 в процентах от сметной стоимости работ по итогам глав 1-7.

Глава 9. Прочие работы и затраты. Предусмотреть затраты на следующее:

- дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время (ГСН-81-05-02-2007 п.11.4);

- снегоборьбу (ГСН-81-05-02-2007 т. 2);

247

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

- утилизацию растительных отходов и удаляемого грунта, утилизацию ТКО;

- пусконаладочные работы;

- подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи в соответствии с действующими федеральными законами;

- затраты на исполнительную геодезическую съемку (топографический план);

- затраты на техническую инвентаризацию и подготовку документов кадастрового и технического учета (Приказ Госстроя России от 15.05.02г. № 79);

- затраты на изготовление технических паспортов и технических планов.

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. Руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

Авторский надзор определить расчетом в пределах 0,2% (МДС 81-35.2004 п.4.9.1).

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определить от итога глав 1-12 сводного сметного расчета. Резерв средств принять 2% для  объекта капитального строительства непроизводственного назначения (Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 01.06.2012 № 220 «О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», п. 4.96).

1.23        Количество	Концессионер предоставляет Концеденту Проектную экземпляров и формат Документацию в соответствии с условиями разделом 5 проектно-сметной	Приложения № 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии документации.	Создания).

В электронном виде документация предоставляется в следующих форматах:

-текстовая часть в программе Word (1экз.), с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов);

- графическая часть - в программе «AutoCAD» (1 экз.) и в формате PDF (1 экз.);

- сметная документация - в формате Microsoft Excel (1 экз.)  и в формате программного комплекса «ГРАНД-СМЕТА»  (1 экз.).

На CD -дисках, отдельно для проектной и рабочей документации:

- с электронными подписями ответственных лиц, с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов) в соответствии с требованиями государственной экспертизы

- 1 экз.

248

№	Перечень

пп	основных данных и	Содержание требований

требований

Для проведения Государственной Экспертизы документацию скомплектовать в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр " Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения  государственной экспертизы проектной документации и (или)  результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства".

Вся документация предоставляется с учётом снятых замечаний по экспертным заключениям, с полной заменой аннулированных и изменённых чертежей.

2.2. Настоящим разделом устанавливаются следующие Строительные Требования при Строительстве:

а) При Строительстве обеспечить размещение на границе Земельного Участка, примыкающей к территориям общего пользования, информационного щита, содержащего информацию о Концессионере и сроках Строительства

№		Перечень	Содержание требований пп	основных данных и

требований

1	2	3

1	Строительные Требования

1.1	Очередность	Строительство вести в одну очередь (этап) в соответствии с строительства. Сроки	календарным планом строительства проекта организации начала и окончания	строительства (ПОС).

строительства.	Сроки начала Строительства, окончания Строительства и Ввода в Эксплуатацию в соответствии с п. 2.2. Соглашения.

1.2	Организация	Разработать проект производства работ в полном объеме, в строительства	соответствии	с   требованиями	СП   48.13330.2011	«Свод правил.	Организация		строительства.	Актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004».

Разработать проект организации движения транспорта на период строительства.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство в соответствии с требованиями статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В ходе строительства необходимо:

а) обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

б) проводить строительный контроль (см. далее раздел

«строительный контроль»);

в) обеспечивать ведение исполнительной документации (состав и порядок ведения исполнительной документации,  форма и  порядок   ведения	общего и

специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, устанавливается нормативными правовыми актами РФ);

249

№		Перечень	Содержание требований пп	основных данных и

требований

1	2	3

г) обеспечивать устранение выявленных недостатков; д) обеспечивать контроль за качеством

применяемых строительных материалов;

ж) в случае обнаружения в процессе строительства объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, приостановить строительство и известить об обнаружении такого объекта в соответствующие органы, предусмотренные законодательством об объектах культурного наследия.

з) извещать органы государственного строительного  надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, а также руководствоваться иными нормативными актами  и требованиями законодательства.

1.3	Строительный	Строительный контроль проводить в процессе строительства контроль.	объекта (ов) в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации требованиям технических

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству в соответствии с требованиями статьи 53 "Градостроительный кодекс Российской Федерации".

1.4		Необходимость	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проведения авторского рабочей документации, выполняемым строительным работам надзора	на	объекте,	необходимо	предусмотреть	осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 246.1325800.2016

«Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

1.5		Организация и	Проектом предусмотреть восстановление благоустройства восстановление	прилегающей территории объекта после выполнения прилегающих	производственных работ в соответствии с требованиями территорий.	действующего законодательства.

Эксплуатационные требования

3.1. Настоящим разделом устанавливаются Эксплуатационные Требования при осуществлении Технического Обслуживания. Объект должен эксплуатироваться в соответствии с общими эксплуатационными требованиями в условиях нормальной эксплуатации, в том числе соблюдаться все действующие регламенты, методики, правила эксплуатации, в соответствии со сводом правил СП255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», ведомственные строительные нормы ВСН58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

3.2. Перечень работ (услуг) по Техническому Обслуживанию:

Комплекс работ (услуг) по Техническому Обслуживанию направлен на поддержание надлежащего технического состояния Объекта Соглашения в части параметров устойчивости, надежности, исправности строительных конструкций,  систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов и Проектной Документации осуществление обслуживания и эксплуатационного контроля:

-	поддержание	эксплуатационных	показателей	строительных	конструкций, наблюдение за состоянием архитектурных и конструктивных элементов здания,

250

подвергающихся воздействию окружающей среды и нуждающихся в текущем ремонте и восстановлении;

- подготовка здания к сезонной эксплуатации, проведение профилактических и ремонтных работ;

- эксплуатационный контроль и обслуживание  сетей инженерно-технического обеспечения согласно Актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в том числе подготовка к сезонной работе;

- эксплуатационный контроль и обслуживание сетей и систем инженерно­ технического обеспечения,  сезонные профилактические работы в целях поддержания бесперебойного функционирования и предупреждения аварийных ситуаций;

- круглосуточное диспетчерское  обслуживание сетей и систем инженерно­ технического обеспечения и коммуникаций, а также, мониторинг технического состояния;

- эксплуатация лифтов и подъемных механизмов;

- гарантийное и обслуживание «оснащения Объекта соглашения (мебель, технологическое оборудование, инвентарь)»;

- выполнение работ согласно перечню пункта 3.3 приложения 3 настоящего Соглашения, исключая капитальный ремонт.

1. Несущие, ограждающие конструкции, содержание территории

- содержание в исправном и работоспособном состоянии строительных конструкций, наружных ограждающих конструкций, элементов и устройств для отвода дождевых и талых вод;

-	обеспечение пожарной безопасности здания в соответствии с требованиями проектной документации;

-	поддержание сплошности, ровности и проектного уклона дорог, тротуаров и отмосток;

-	проведение дезинсекционных мероприятий;

- обеспечение должного содержания тротуаров,  проездов,  площадок плоскостных сооружений, зеленых насаждений, газонов цветников, расположенных на территории земельного участка;

- организация уборки и содержания территории (проведение аккарицидной обработки), в зимний период уборка снега, очистка кровли от сосулек, снега и наледи;

- проведение ремонтных работ (текущих, сезонных, внеочередных). В период эксплуатационной стадии, необходимых для обеспечения «Нормальной эксплуатации» объекта в соответствии с СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». За исключением капитального ремонта и реконструкции;

- внеочередное обследование, иные внеплановые мероприятия (при необходимости);

- поддержанию проектного уровня (класса) энергоэффективности здания в соответствии с требованиями НТД, действующей на момент начала строительства;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций  и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

- выполнение предписаний  органов  надзора  в  рамках  гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2. Сети и Системы инженерно-технического обеспечения

2.1 Внутренние и наружные системы электроснабжения (кабельные, воздушные линии электроснабжения: электрические сети наружного освещения: электрооборудование: распределительные, силовые и осветительные сети, сети

251

аварийного освещения: заземляющие устройство, система молниезашиты: узлы

учета электроэнергии: иное оборудование, расположенное на этих сетях):

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии  в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

-  проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение  ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией.

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- выполнение требований доступности и ремонтопригодности оборудования;

- обеспечение поддержания энергоэффективности систем в соответствии с требованием проектной документации,  своевременного  ремонта  и/или замены приборов учета в рамках гарантийных обязательств;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

-      выполнение предписаний органов  государственного  энергетического надзора в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.2		Внутренние и наружные системы холодного  и  горячего водоснабжения (■внутренние и наружные системы горячего и холодного водоснабжения. противопожарного водопровода: приборы учета:  запорно-регулировочная арматура: автоматизированные задвижки: насосы, теплообменники и контрольно- измерительное оборудование: санитарно-техническое и иное оборудование. расположенное на этих сетях):

-    содержание систем  в работоспособном  и исправном состоянии  в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

-  проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение  ремонтных  и  наладочных  работ в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- выполнение требований доступности и ремонтопригодности оборудования;

- обеспечить поддержание энергоэффективности систем в соответствии с требованием проектной документации, обеспечение своевременного ремонта и/или замены приборов учета в рамках гарантийных обязательств;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров, промывки систем, обслуживание водоочистных установок, регламентно - профилактическое обслуживание бассейна, содержание герметичности чаши бассейна в исправном состоянии;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

- выполнение предписаний надзорных органов в  рамках  гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.3	Внутоенние и наоужные системы водоотведения (внутренние и наоужные системы водоотведения: запооно-оегулиоовочная аоматуоа: вытяжные тоубы, водосточные вооонки. прочистки, тоапы: санитаоно-техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях):

252

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии  в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение  ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

-	обслуживание очистных установок систем канализации, промывка системы водоотведения с очисткой колодцев;

-	предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

-	ведение технической документации и отчетности;

-		выполнение	предписаний	надзорных	органов	в	рамках	гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.4		Внутренние и наружные системы теплоснабжения (внутренние и  наружные  система отопления: приборы учета тепловой энергии; запорно-регулировочная арматура: обогревающие элементы, контрольно-измерительное оборудование и иное оборудование, расположенное на этих сетях):

-     содержание систем  в работоспособном  и исправном состоянии в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- выполнение требований доступности и ремонтнопригодности оборудования;

- обеспечить поддержание энергоэффективности систем в соответствии с требованием проектной документации, обеспечение своевременного ремонта и/или замены приборов учета в рамках гарантийных обязательств;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров, гидропневматической промывки и опрессовки тепловых сетей;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций  и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

- выполнение предписаний надзорных органов в  рамках  гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.5 Система вентиляции и кондициониоования (внутренняя инженерная система естественной вентиляции: системы  приточно-вытяжной  вентиляции: вентиляционные камеры, циклоны, вентиляторы с приводом от электродвигателя. воздушные Фильтры, заслонки, теплообменники: установки систем дымоудаления: наружные и внутренние блоки системы кондициониоования и иное оборудование. расположенное на этих сетях):

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии  в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

253

- проведение ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- выполнение требований доступности и ремонтнопригодности оборудования;

-		обеспечить поддержание энергоэффективности систем в соответствии с требованием проектной документации

-		регулярная	проверка	контрольно-измерительных	приборов,	проведение испытаний и замеров системы вентиляции и кондиционирования;

-		предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

-	ведение технической документации и отчетности;

-		выполнение	предписаний	органов	государственного	надзора	в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2 . 6 Система пожаоной сигнализации и оповещения о пожаое (внутоенние  системы  пожаоной сигнализации и оповещения о пожаое: поиёмно-контоольные приборы. извещатели, оповещатели. шлейсЬы сигнализации,  основные  и  резервные источники питания и иное оборудование, расположенное на этих сетях):

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии в соответствии  с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение ремонтных и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

- выполнение предписаний органов государственного надзора в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2 . 7  Система  контооля  доступом  и  охранная  сигнализация   (внутренние   системы контроля доступом и охранной сигнализации: поиёмно-контоольные приборы. извещатели, оповещатели, шлейфы  сигнализации,  основные  и  резервные источники питания и иное оборудование, расположенное на этих сетях):

-     содержание систем в работоспособном и исправном состоянии в соответствии   с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение надзора за   техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров, устранение отклонений контролируемых параметров;

- проведение ремонтных  и  наладочных  работ  в  период эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

254

- выполнение предписаний органов государственного надзора в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.8 Система  автоматического   диспетчеоского   управления   (принцип   системы. количество контролируемых параметров,  оборудование и иные  характеристики определяются проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование  и нормативными  требованиями1):

- проведение надзора  за  техническим  состоянием и  значениями  контролируемых параметров, обеспечение правильного функционирования систем во всех режимах;

- контроль работы датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов;

- профилактические и регламентные работы, метрологическое обслуживание приборов в период эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров,  определённых проектной документацией;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности.

2.9 Слаботочные системы (внутоенние слаботочные системы,  в том числе локально- вычислительная сеть, телефонизация. часосЬикаиия. оборудование сеовеоной. автоматическая телефонная станция, коммутаторы, контроллеры, устройства хранения данных, патч-панели, резервные источники питания и иное оборудование. расположенное на этих сетях}:

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии в соответствии  с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»;

- проведение надзора  за  техническим   состоянием  и  значениями контролируемых параметров;

- проведение  ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- проверка системных параметров  и  настроек  специализированного программного обеспечения;

- предупреждение возникновения аварийных ситуаций и их ликвидация в нормативный период времени;

- ведение технической документации и отчетности;

- выполнение предписаний органов государственного надзора в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

2.10 Внутоенняя  и  наружная  система  видеонаблюдения/охоанного  телевидения (наружные и внутренние системы видеонаблюдения/охсанного телевидения: видеокамеры, коммутационные центры, видеосеовеоы. мониторы, источники бесперебойного питания и иное оборудование, расположенное на этих сетях}:

-     содержание систем  в работоспособном и исправном состоянии  в соответствии с требованиями раздела проектной документации «Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;

- проведение  надзора  за  техническим  состоянием  и  значениями контролируемых параметров;

- проведение ремонтных  и  наладочных  работ  в  период  эксплуатационной стадии для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания требуемых параметров, определённых проектной документацией;

- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности;

- регулярная проверка контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний и замеров, корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер;

- проверка системных параметров  и  настроек  специализированного программного обеспечения;

255

-	предупреждение возникновения аварийных ситуаций  и их ликвидация в нормативный период времени;

-	ведение технической документации и отчетности;

-	выполнение   предписаний   органов	государственного надзора в рамках гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

3.	Вертикальный транспорт* (лифты. подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения)

-	обеспечение	безопасной	эксплуатации	и   диспетчерского	контроля	в соответствии с требованиями ГОСТ, ГОСТ Р и иных нормативных документов;

-	обеспечение содержания в исправном состоянии и использования по назначению;

-	предупреждение возникновения аварийных ситуаций  и их ликвидация в нормативный период времени;

-	ведение технической документации и отчетности;

-	исполнение	предписаний	надзорных	органов	в	рамках	гарантийных обязательств и нарушений правил эксплуатации.

* При отсутствии собственных сертифицированных служб эксплуатации обеспечение обслуживания вертикального транспорта следует осуществлять путем заключения договоров с организациями, имеющими соответствующие сертификаты на осуществление данного вида деятельности.

4.	Оснащение	Объекта	Соглашения	(мебель,	технологическое	оборудование, инвентарь)

-	сервисное обслуживание* в соответствии с техническими характеристиками, паспортными данными и требованиями производителей.

-	гарантийное обслуживание в соответствии с условиями соглашения.

* Срок сервисного обслуживания не может быть менее срока эксплуатации Объекта Соглашения, определенного условиями концессионного соглашения.

5.	Техническая и эксплуатационная документация

Ведение технической  и эксплуатационной, оперативной документации осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

В состав технической документации включается:

- техническая документация здания, в том числе акт ввода объекта в эксплуатацию, исполнительная документация, паспорта систем инженерно­ технического обеспечения, журнал производства работ и авторского надзора (при необходимости) и иное.

В состав эксплуатационной и оперативной документации входит:

-	паспорт объекта;

-	технический журнал по эксплуатации здания, наружных и внутренних систем инженерного обеспечения;

-	журналы заявок;

-		инструкции, регламенты по проведению работ технического обслуживания зданий, сооружений, их элементов и систем;

-		инструкции по охране труда для работников, осуществляющих техническое обслуживание;

-	инструкция	о	мероприятиях	по	обеспечению	антитеррористической безопасности (при необходимости);

-	иная документация в соответствии с требованиями законодательства.

3.3. Полный перечень  состава работ определён разделом проектной документации

«Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.»

3.4. Перечень работ (услуг)  по Техническому Обслуживанию, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения, является исчерпывающим. Концессионер в соответствии с

256

Соглашением обязан осуществлять Техническое Обслуживание в объеме, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Приложения. Никакие  положения настоящего Соглашения  не должны рассматриваться в качестве оснований для расширения, указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения перечня работ (услуг) по Техническому Обслуживанию без внесения изменений  в такой перечень работ (услуг)  в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Приложения, если иное не предусмотрено Законодательством.

3.5. Выполнение иных работ (услуг), связанных с содержанием Объекта Соглашения, помимо указанных в пункте 3.2 настоящего Приложения, осуществляется, если иное не предусмотрено Законодательством:

а) Образовательной Организацией своими силами и за свой счет в соответствии с Договором об Использовании Объекта Соглашения при осуществлении образовательной деятельности [по основным общеобразовательным программам]; и (или)

б) Концессионером и (или) Привлеченным Лицом своими силами и за свой счет при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

Подписи Сторон:

От Концессионера: ральный^иректор

Э.Ю. Греков

257

Приложение 4 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОНЕРА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНЦЕДЕНТА

258

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения пункта в) подраздела 3.1 Соглашения.

1.2       Настоящее Приложение определяет права и обязанности Сторон  при  взаимодействии  с Образовательной Организацией в порядке, установленном Соглашением. Взаимные права и обязанности Концессионера и Образовательной Организации определяются Договором об Использовании Объекта Соглашения, заключаемым в соответствии с Основными Условиями Договора, приведенными в настоящем Приложении.

2.	Взаимодействие Концессионера, Образовательной Организации и Концедента

2.1 Не позднее чем за 60 (шестьдесят) Рабочих Дней до истечения Срока Создания или не позднее чем через 20 (двадцать) Рабочих Дней с момента получения Концедентом уведомления Концессионера о необходимости  выбора Образовательной Организации в связи с досрочным исполнением Концессионером обязательств по  Созданию Концедент обязан выбрать Образовательную Организацию, с которой Концессионер должен заключить Договор об Использовании Объекта Соглашения, и направить Концессионеру уведомление о выборе Образовательной Организации по  форме, приведенной в Части Е (Форма Уведомления о выборе Образовательной Организации) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

2.2 В уведомлении о выборе Образовательной Организации должны  содержаться  следующие заверения Концедента, предоставленные последним в отношении Образовательной Организации на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

а) Образовательная Организация надлежащим образом создана в форме, установленной Законодательством для некоммерческих организаций;

б) Образовательная Организация соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для образовательных организаций соответствующего вида (типа), в том числе осуществляет в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;

в) Образовательная Организация имеет или обязуется получить все лицензии, разрешения и (или)допуски, необходимые для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

2.3 После Ввода в Эксплуатацию, но не ранее 10 дней с даты государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения, Концессионер и Образовательная Организация заключают Договор об Использовании Объекта Соглашения, предусматривающий передачу Объекта Соглашения или его части, необходимой и достаточной для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. При этом в случае, если Образовательной организации  передается Объект Соглашения  целиком, Образовательная организация в соответствии с договором об Использовании Объекта Соглашения должна обеспечить Концессионеру возможность осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта Соглашения.»

2.4 Образовательная Организация осуществляет образовательную  деятельность  по основным общеобразовательным программам (во  избежание сомнений, указанная деятельность    не     является     Эксплуатацией)     в    соответствии     с  требованиями

2 5 9

Законодательства, в том числе федеральных государственных образовательных стандартов, и муниципальным заданием.

Концедент обязуется осуществлять все необходимые и возможные в соответствии с Законодательством действия в рамках полномочий Концедента для обеспечения заключения Договора об Использовании Объекта Соглашения в соответствии с Основными Условиями Договора, приведенными в настоящем Приложении, а также для надлежащего исполнения Образовательной Организацией условий Договора об Использовании Объекта Соглашения, в том числе обеспечить формирование муниципального задания, необходимого для осуществления Образовательной Организацией образовательной деятельности, и финансирование Образовательной Организации в объеме, достаточном для надлежащего исполнения Договора об Использовании Объекта Соглашения.

2.5	Концессионер обязуется:

а)		предоставить	Объект	Соглашения	или	его	часть	в	пользование Образовательной   Организации	и обеспечить доступность и возможность осуществления на Объекте Соглашения образовательной деятельности, в том числе по основным общеобразовательным программам;

б)	осуществлять	образовательную	деятельность	по	дополнительным образовательным    программам    с    использованием Объекта   Соглашения	в соответствии с требованиями Соглашения, в том числе Приложения 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации) и Законодательства;

в) при необходимости и при наличии соответствующей возможности оказывать по запросу Образовательной Организации необходимое содействие при осуществлении последней образовательной деятельности, в том числе при предоставлении доступа к Объекту Соглашения для указанных целей;

г) исполнять иные обязательства Концессионера по Соглашению, в том числе выполнять Эксплуатационные Требования, установленные Приложением 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования) и требования Приложения 6 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Эксплуатации).

3.	Основные Условия Договора об Использовании Объекта Соглашения

1. Общие положения

1.1           Предмет договора         По договору  Концессионер  обязуется  предоставить Объект

Соглашения в пользование Образовательной Организации для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, а Образовательная Организация обязуется использовать Объект Соглашения исключительно для осуществления указанной деятельности и вносить Концессионеру плату по договору в размере и порядке, предусмотренном договором.

1.2		Срок действия	С момента заключения Договора до Даты Прекращения договора	Соглашения.

В случае если заключение договора на указанный в настоящем пункте срок не допускается Законодательством, договор может быть заключен на меньший срок, который в любом случае не может быть менее 11 (одиннадцати) месяцев. В этом случае в договоре должно содержаться

260

условие о продлении срока его действия вплоть до Даты Прекращения Соглашения или обязанность сторон заключить новый договор с учетом установленных в настоящем пункте Основных Условий Договора требований к сроку действия договора.

1.3	Риск случайной	Риск	случайной	гибели	или	случайного	повреждения гибели или	Объекта Соглашения несет Концессионер (п.8 ст.З 115-ФЗ) повреждения

Объекта Соглашения

2. Права и обязанности Сторон

2.1          Обязанности	1. Принять Объект Соглашения по акту приема-передачи. Образовательной

Организации		2. Использовать Объект Соглашения исключительно для осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями	Законодательства	в	объеме, предусмотренном муниципальным заданием.

3. Своими силами и за свой счет осуществлять закупку, замену и (или) ремонт средств обучения и воспитания, не входящих в состав Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 2 (Объект Соглашения), а также иного имущества, необходимого для осуществления Образовательной Организацией образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и исполнения договора.

4. Своими силами и за свой счет осуществлять замену и (или) ремонт имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе движимого имущества, а также имущества Концессионера в случае, если вред  такому имуществу был причинен вследствие умышленных действий (бездействий) Образовательной Организации и  (или) третьих лиц (включая лиц, привлеченных Образовательной Организацией для осуществления образовательной деятельности, и учащихся), за действия которых Образовательная Организация отвечает в соответствии с Законодательством.

В случае если в соответствии с условиями Соглашения Концессионеру в связи с повреждением имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе движимого имущества, а также имущества Концессионера было выплачено страховое возмещение, Концессионер обеспечивает замену и (или) ремонт такого имущества своими силами и за свой счет в объеме, не превышающем размер указанного страхового возмещения. Обязанность по обеспечению замены и (или) ремонта, указанного в настоящем абзаце имущества в случаях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта Основных Условий Договора, сверх указанного в настоящем  абзаце, несет Образовательная Организация.

261

5. Вносить плату по договору в соответствии с положениями пункта 2.2 Основных Условий Договора.

6. Нести расходы на содержание Объекта Соглашения, не относящиеся в соответствии с Соглашением к Техническому Обслуживанию, в том числе оплачивать коммунальные услугии, услуги связи в соответствии с Законодательством в полном объеме.

7. Не чаще одного раза в месяц предоставлять Концессионеру по его требованию информацию о ходе исполнения Образовательной Организацией своих обязательств по договору.

8. Оказывать Концессионеру необходимое содействие при исполнении последним Соглашения.

9. Своими силами и за свой счет незамедлительно предпринимать необходимые действия для предотвращения ущерба имуществу и (или)  вреда жизни или  здоровью граждан при исполнении Образовательной Организацией договора и (или) в связи с осуществлением Образовательной Организацией деятельности с использованием Объекта Соглашения в случае, если наступление каких-либо обстоятельств влечет риск причинения такого ущерба и (или) вреда.

2.2		Размер платы по	1. Размер годовой платы  по  договору формируется в договору	установленном законом порядке.

Размер годовой платы по договору должен быть сопоставим с суммой налога на имущество организаций, подлежащей уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, и размером арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка.

В размер платы по договору не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Образовательной Организацией сверх суммы платы, определенной договором, НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Образовательной Организации на основании Договора об Использовании Объекта Соглашения или сама плата по такому договору, включая выплату такой платы (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).

2. Концессионер вправе в одностороннем порядке путем направления	Образовательной	Организации соответствующего уведомления изменять размер платы по договору в случае изменения суммы налога на имущество организаций, подлежащей уплате Концессионером в

262

отношении Объекта Соглашения, и (или) размера арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка.

2.3	Обязанности	1. Передать Объект Соглашения по акту приема-передачи. Концессионера

2. Осуществлять Техническое Обслуживание.

3. Осуществить страхование Объекта Соглашения.

3. Прочие положения

3.1           Уступка прав по	1. Ни одна из сторон договора не вправе уступать или договору. Передача передавать полностью, или частично свои права и  (или) Объекта	обязанности по договору без предварительного согласия Соглашения третьим другой стороны.

лицам

2. Допускается передача Образовательной Организацией Объекта без предварительного согласования Концессионера части Объекта Соглашения в пользование третьих лиц для организации питания обучающихся (пищеблок) и оказания медицинских услуг (медицинский кабинет).

3.2		Ответственность и	1. Образовательная Организация, не исполнившая договор требования третьих	или	исполнившая		его		ненадлежащим		образом,	несет лиц		ответственность,	если		не	докажет,	что	надлежащее исполнение	оказалось		невозможным		вследствие

наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы или действий (бездействий) самого Концессионера или Привлеченных Лиц, кроме случаев, когда Законодательством или договором прямо предусмотрены иные основания ответственности.

2. Концессионер, не исполнивший договор или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого Обстоятельства, Обстоятельства Непреодолимой Силы или действий (бездействий) Образовательной Организации, Концедента или Уполномоченного Органа, кроме случаев, когда Законодательством или договором прямо предусмотрены иные основания ответственности.

3. Образовательная Организация обязана возместить Концессионеру любые убытки, возникшие в связи с осуществлением Образовательной Организацией деятельности по договору, не позднее 180 Календарных Дней с даты вступления в силу решения суда.

4. Если третье лицо, в том числе Концедент, предъявляет к Концессионеру требования о возмещении вреда, ущерба, убытков, неустойки, а равно любые другие договорные или внедоговорные требования, в том числе требования, вытекающие из Соглашения, в связи с осуществлением Образовательной Организацией деятельности по договору, Концессионер обязуется:

263

незамедлительно направить Образовательной Организации уведомление с указанием факта, в отношении которого такое лицо требует возмещения, а также изложением существа заявляемого требования и (если это возможно), размера возмещения;

организовать обсуждение указанного требования с участием Образовательной Организации и (если  это возможно) с третьим лицом в целях досудебного урегулирования спора.

В случае если стороны и третье лицо не придут к согласию относительно досудебного урегулирования, и Образовательная Организация посчитает требование необоснованным, Концессионер не вправе удовлетворять требования третьего лица до вступления в силу судебного решения по делу.

5. В случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом судебного разбирательства, Концессионер должен привлечь Образовательную Организацию к участию в деле в качестве третьего лица.

6. Концессионер обязуется воздерживаться от признания требований третьих лиц или заключения с ними каких-либо соглашений об урегулировании спора без предварительного уведомления Образовательной Организации.

7. В случае если требование третьего лица к Концессионеру о возмещении вреда, ущерба, убытков, неустойки, а равно любое другое договорное или внедоговорное денежное требование в связи с осуществлением Образовательной Организацией деятельности по договору удовлетворено судом, Концессионер в том числе вправе предъявить Образовательной Организации требование о выплате такой организацией возмещения в пользу третьего лица, а Образовательная Организация обязана осуществить такую выплату напрямую в срок, указанный в соответствующем судебном решении.

Подписи Сторон:

От Концессионера

264

Приложение 5 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная  организация с углубленным  изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ СОЗДАНИЯ

265

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения раздела 2 Соглашения.

1.2 Во избежание сомнений, согласование Концедентом задания  на  Проектирование, Проектной Документации, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и осуществление Концедентом иных действий, предусмотренных настоящим Приложением, не относится к мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

1.3.  Концедент нормативно-правовым актом органа местного  самоуправления  передает  права и обязанности  по согласованию задания на Проектирование и Проектной документации, подписание Акта Приемки Объекта Соглашения уполномоченному(ым) органу(ам) администрации  города Нефтеюганска, в котором  определяет Порядок взаимодействия между уполномоченными органами администрации города Нефтеюганска.

2.	Предварительные Условия Начала Строительства

2.1 Концессионер имеет право  приступить  к  Строительству  исключительно  после выполнения Сторонами каждого из Предварительных Условий Начала Строительства, перечисленных в настоящем пункте:

а)	заключение Сторонами Договора Аренды Земельного Участка;

б)         обеспечения Концедентом разработки, утверждения и (или) внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для реализации Проекта;

в)		согласование	Концедентом	Проектной	Документации,	получение Концессионером положительного заключения Государственной Экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения;

г) получение Концессионером всех Необходимых Разрешений, предусмотренных Законодательством для начала Строительства, в том числе Разрешения на Строительство;

д) предоставление Концессионером имеющей   юридическую  силу  Банковской Гарантии на этапе Строительства или Договора Страхования Ответственности на этапе Строительства;

е)	предоставление Концессионером Необходимого Страхового Покрытия.

2.2 Для целей выполнения Сторонами Предварительных Условий Начала Строительства Концедент в том числе обязан:

а) принимать участие в переговорах с Концессионером, консультантами, привлекаемыми Концедентом и (или) Концессионером, Банками, Иными Финансирующими Организациями и иными  заинтересованными лицами по вопросам,  связанным с исполнением Соглашения и (или) Договоров по  Проекту;

б) предоставлять в рамках своих полномочий и компетенции Концессионеру и (или) привлекаемым им консультантам разъяснения в отношении социальных, экономических,    финансовых,    законодательных,    имущественных,  правовых,

266

технических, экологических и иных условий, целей и механизмов реализации Проекта, определяемых и (или) обеспечиваемых Концедентом;

в)  принимать  участие  по  запросам  Концессионера  в  проведении  осмотра Земельного Участка и иных процедурах, необходимых для выполнения Предварительных Условий Начала Строительства.

2.3 После выполнения последнего из указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения Предварительных Условий Начала Строительства, Концессионер направляет Концеденту уведомление о выполнении Предварительных Условий Начала Строительства с приложением документов, подтверждающих выполнение Концессионером таких условий, и подписанного со  стороны  Концессионера Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства по форме, приведенной в Части Г (Форма Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

2.4 В течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения указанного в пункте 2.3 настоящего Приложения  уведомления Концедент обязан осуществить проверку предоставленных ему документов и подписать Акт выполнения Предварительных Условий Начала Строительства. Концедент имеет право отказаться от подписания Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства исключительно в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Концессионером хотя бы одного из условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения.

3.	Необходимые Разрешения

3.1 С учетом пункта 3.2 настоящего Приложения Концессионер обязан получить все Необходимые Разрешения, необходимые в соответствии с Законодательством для начала Строительства включая Разрешение на Строительство, и обеспечить их поддержание в силе (или получение новых Необходимых Разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ.

3.2 Концедент предоставляет или обеспечивает предоставление Концессионеру всех документов, имеющихся в наличии у Концедента и необходимых для получения Концессионером Необходимых Разрешений и Проектирования, в том числе:

а)		полученный Концедентом градостроительный план Земельного Участка с обозначением границ зоны планируемого размещения Объекта Соглашения, минимальными отступах от границ Земельного Участка и иными параметрами (характеристиками)	разрешенного	строительства,	достаточными	для размещения Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;

б)	полученные Концедентом технические условия подключения (технологического присоединения)	Объекта	Соглашения	к		сетям	инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми	и	достаточными	для		осуществления	деятельности, предусмотренной Соглашением.

4.	Подготовка Проектной и Рабочей Документации

4.1 До начала Строительства Концессионер своими силами и за свой счет обеспечивает подготовку Проектной Документации и Рабочей Документации в объеме, необходимом и достаточном для начала Строительства.

4.2 Рабочая Документация подготавливается Концессионером на основе согласованной с Концедентом Проектной Документации в соответствии с требованиями

267

Законодательства	и Соглашения,	в	том	числе	Приложения	3	(Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

4.3 Концессионер предоставляет Концеденту Проектную, Рабочую  и Исполнительную Документацию на русском языке в 2 (двух) экземплярах. Иные документы и (или) материалы предоставляются Концессионером Концеденту для ознакомления по мотивированному запросу последнего, если иное не предусмотрено Соглашением.

4.4 В течение 20 (двадцати) Рабочих Дней с Даты Заключения Соглашения Концессионер обеспечивает подготовку задания на Проектирование в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения, в том числе Приложения 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), и направляет такое задание на согласование Концеденту.

4.5 Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения задания на Проектирования осуществляет проверку такого задания на предмет его соответствия требованиям Законодательства и Соглашения.

4.6 В случае соответствия предоставленного Концессионером задания на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (включая Технические и Строительные Требования) или в случае соответствия предоставленного Концессионером задания на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (за  исключением Технических и (или) Строительных Требований) при условии, что Концедент согласен с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, предложенным Концессионером в задании на Проектирование,

Концедент в срок, указанный в пункте 4.5 настоящего Приложения,  осуществляет согласование представленного Концессионером задания на Проектирование. При этом уточнение	Технических	и	(или)	Строительных	Требований,	предложенное Концессионером в задании на Проектирование, считается согласованным Концедентом.

4.7 В  случае  несоответствия  предоставленного  Концессионером  задания  на Проектирование требованиям Законодательства и Соглашения (включая Технические и Строительные Требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, Концедент в срок, указанный в пункте

4.5 настоящего Приложения, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования задания на Проектирование с указанием конкретных положений Законодательства и (или) Соглашения, которым такое задание не соответствует.

4.8 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 4.7 настоящего Приложения мотивированным отказом последний в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное задание на Проектирование Концеденту на повторное согласование.

4.9 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 4.7 настоящего Приложения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте

4.5 настоящего Приложения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

5.	Согласование Проектной Документации

5.1 До направления подготовленной Концессионером Проектной Документации для прохождения Государственной Экспертизы Концессионер направляет Проектную Документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование Концеденту.

268

5.2 Концедент в течение 20 (Двадцати) Рабочих Дней с момента получения Проектной Документации осуществляет проверку такой документации на предмет ее соответствия требованиям Законодательства, Соглашения и задания на Проектирование.

5.3 В случае соответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и задания на Проектирование (включая Технические и Строительные Требования) или

в случае соответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и задания на Проектирование (за исключением Технических и (или) Строительных Требований) при  условии, что Концедент согласен с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, предложенным Концессионером в Проектной Документации,

Концедент в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Приложения, осуществляет согласование представленной Концессионером Проектной Документации. При этом уточнение Технических и (или) Строительных Требований, предложенное Концессионером в Проектной Документации, считается согласованным Концедентом.

5.4 В случае несоответствия предоставленной Концессионером Проектной Документации требованиям Законодательства, Соглашения и (или) задания на Проектирование (включая Технические и Строительные Требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Технических и (или) Строительных Требований, Концедент в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Приложения, предоставляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования Проектной Документации с указание конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) задания на Проектирование,  которым такая документация не соответствует.

5.5 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 5.4 настоящего Приложения мотивированным отказом последний в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированную Проектную Документацию Концеденту на повторное согласование.

5.6 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 5.4 настоящего Приложения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте

5.2 настоящего Приложения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

6.	Общие требования к Строительству и Оснащению

6.1 Концессионер обязан обеспечить Строительство и Оснащение в соответствии с Соглашением, включая Приложение 2 (Объект Соглашения), Приложение 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), Проектной Документацией, Рабочей Документацией и Законодательством.

6.2 До начала Строительства Концессионер  имеет  право  привлечь  Генерального Подрядчика. Кандидатура  Генерального Подрядчика должна быть предварительно согласована с Концедентом. Концедент не имеет права отказать Концессионеру в согласовании кандидатуры Генерального Подрядчика в случае, если последний соответствует требованиям, установленным пунктом 6.4 настоящего Приложения.

Во избежание сомнений, Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и (или) бездействие Генерального Подрядчика и привлеченных Генеральным Подрядчиком третьих лиц как за свои собственные.

6.3	До	завершения	Строительства	Концессионер	имеет	право	произвести	замену

269

Генерального Подрядчика при условии предварительного согласования кандидатуры такого нового подрядчика в порядке,  предусмотренном пунктом  6.2 настоящего Приложения.

6.4 Привлекаемый Концессионером Генеральный Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

а) у Генерального Подрядчика отсутствуют недоимки и (или)  задолженность  по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Генерального Подрядчика по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

б) информация о Генеральном Подрядчике не  содержится  в  реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

в) Генеральный Подрядчик имеет разрешения, допуски  и  (или)  лицензии,  необходимые в соответствии с Законодательством для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта генеральным подрядчиком;

г)  в отношении  Генерального Подрядчика не возбуждена процедура банкротства и (или) не принято решение о его ликвидации;

д) деятельность Генерального Подрядчика не приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством.

6.5 Концедент обязан предоставить согласование кандидатуры Генерального Подрядчика либо мотивированный отказ в таком согласовании в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения  запроса от Концессионера. В случае невыполнения данного требования в течение указанного срока считается, что согласие Концедента было получено.

6.6 Концессионер своими силами и за свой счет обеспечивает подготовку территории строительства в объеме, предусмотренном Проектной Документацией.

6.7 Концессионер (при условии предоставления ему в соответствии с требованиями Соглашения Земельного  Участка,  обеспеченного объектами инженерной инфраструктуры) своими силами и за  свой  счет с учетом  положений пункта 6.9 настоящего Приложения обеспечивает осуществление мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе получение технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения и акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения или иного документа, подтверждающего фактическое присоединение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также мероприятий по вертикальной планировке территории земельного участка.

Концессионер вправе по согласованию с Концедентом исполнить иные обязательства по  подготовке  территории   при   возмещении   последним   соответствующих  затрат в

270

установленном порядке.

6.8 Концедент обязан своими силами и за свой счет исполнить следующие обязательства, включая выполнения работ (услуг), при подготовке территории строительства:

- обеспечение наличия технической возможности технологического подключения присоединения Объекта к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения/ливневой канализации на границах Земельного участка, а также обеспечение транспортной доступности (дороги с твердым покрытием), обеспечивающей непосредственный доступ к Земельному участку в сроки, позволяющие Концессионеру исполнить обязательства по Вводу в Эксплуатацию.

6.9 Общий размер платы за подключение Объекта Соглашения к сетям  инженерно­ технического обеспечения не может превышать предельный размер таких расходов (затрат), установленный Частью А (Основные Финансовые Параметры Проекта) Приложения 13 (Финансирование).

6.10 Концедент оказывает Концессионеру Содействие при осуществлении Концессионером мероприятий по временному технологическому присоединению к сетям инженерно­ технического обеспечения на стадии Создания с объемами потребления и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Строительства.

6.11 Концедент оказывает Концессионеру Содействие при осуществлении Концессионером мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

6.12 При строительстве Концессионер обязан своими силами (в том числе с привлечением Привлеченных Лиц) и за свой счет обеспечить в том числе:

а) выполнение работ (услуг) по организации строительства в  соответствии  с  Проектной Документацией;

б) приобретение  (поставку)  материалов  и  оборудования,  необходимых  для Создания;

в) Строительство в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;

г) соблюдение при Строительстве экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также требований безопасности при производстве работ и иных требований, установленных Соглашением и Законодательством;

д) подготовку Исполнительной Документации в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства;

е) проведение строительного контроля, а также необходимое содействие Государственным Органам при проведении строительного надзора;

ж) проведение  авторского  надзора  лицом,   подготовившим   Проектную Документацию;

з) исправление выявленных недостатков Объекта Соглашения.

7.	Взаимодействие Сторон при Строительстве

7.1	Ежемесячно   в   период  с   20   по   25   число   с   момента   получения   Разрешения на

271

Строительство Концессионер направляет подготовленный Генеральным Подрядчиком или иными Привлеченными Лицами акт (акты) о приемке выполненных на Объекте Соглашения за соответствующий период строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на согласование Концеденту. При этом Концессионер не имеет права принимать выполненные Генеральным Подрядчиком или иными  Привлеченными Лицами на Объекте Соглашения строительно-монтажные работы  до момента согласования Концедентом соответствующего акта (актов) и несет риск наступления негативных последствий в связи с осуществлением такой приемки до указанного момента.

7.2 Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения подписанных со стороны Генерального Подрядчика или иного Привлеченного Лица акта (актов)  о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 осуществляет проверку такого акта (актов) на предмет соответствия выполненных работ требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной Документации, а также соответствия заявленного в акте (актах) объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ.

Для целей осуществления проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, Концедент имеет право запрашивать у Концессионера Исполнительную Документацию, а также необходимые разъяснения, проводить осмотр заявленного в акте (актах) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 результата строительно-монтажных работ с обязательным участием представителя Концессионера. При этом Концессионер в разумный срок, который в любом случае не должен превышать 3 (три) Рабочих Дня с момента получения запроса Концедента, обязан предоставить или, соответственно, обеспечить предоставление указанной Исполнительной Документации и (или) разъяснений, а также обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра.

7.3 В случае соответствия предоставленного Концессионером акта  (актов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной Документации, а также соответствия заявленного в акте (актах) объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, Концедент в срок, указанный в пункте 7.2 настоящего Приложения, согласовывает предоставленный Концессионером акт (акты) и справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

7.4 В случае несоответствия предоставленного Концессионером акта (актов) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, а также несоответствия заявленного в акте (актах) объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, Концедент в срок, указанный в пункте 7.2 настоящего Приложения, предоставляет Концессионеру мотивированный  отказ от согласования  представленного Концессионером акта (актов) с указание конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, которым  такой  акт (акты) не соответствует, и (или) с указанием на конкретные виды строительно-монтажных работ, фактически выполненный объем которых не соответствует заявленному.

7.5 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 7.4 настоящего Приложения мотивированным отказом  последний в течение 3 (трех)  Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный акт (акты)  о приемке выполненных работ по форме	№ КС-2 и справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на повторное согласование.

272

7.6 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 7.4 настоящего Приложения мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

7.7 При Строительстве Концедент в соответствии с Законодательством вправе принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. Для указанных целей Концессионер уведомляет Концедента о проведении освидетельствования соответствующих скрытых работ не менее чем за [1 (один)] Рабочий День.

При этом в случае если Концедент не воспользовался своим правом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, последний не имеет права  ссылаться на невозможность проведения проверки фактически выполненного объема указанных скрытых работ в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Приложения.

7.8 При Строительстве Концессионер вправе направить Концеденту предложение  об уточнении Строительных Требований. Концедент в течениеЮ (десяти) Рабочих Дней обеспечивает рассмотрение предложения Концессионера и направляет последнему уведомление о согласовании или отказе в согласовании уточнения Строительных Требований.

7.9     До Ввода в Эксплуатацию Концессионер обязан обеспечить Оснащение в соответствии  с требованиями, установленными Приложением 2 (Объект Соглашения), а также технический учет Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства.

7.10 После выполнения всех  подготовительных,  строительных,  монтажных,  пуско­ наладочных и иных работ, необходимых для Ввода в Эксплуатацию, и обеспечения Оснащения, в том числе  после получения заключения Государственного Органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного Объекта Соглашения требованиям технических регламентов и Проектной Документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта Соглашения приборами учета используемых энергетических ресурсов, Концессионер уведомляет Концедента о готовности Объекта Соглашения к приемке с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта  Приемки Объекта Соглашения по форме, приведенной в Части А (Форма Акта Приемки Объекта Соглашения) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

7.11  Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней с момента получения указанного в подпункте 7.10 настоящего Приложения уведомления осуществляет проверку созданного Объекта Соглашения, в том числе производит осмотр Объекта Соглашения с обязательным участием представителя Концессионера и осуществляет документальную проверку.

При этом Концессионер  в разумный срок, который в любом случае не должен превышать 5 (пять) Рабочих Дней с момента получения запроса Концедента, обязан обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра, а также предоставить Концеденту любые имеющиеся в наличии у Концессионера документы, связанные со Строительством и необходимые Концеденту для подтверждения соответствия созданного Объекта Соглашения требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной Документации.

Стороны вправе привлекать любых третьих лиц,  в том  числе Образовательную Организацию, Генерального  Подрядчика и иных Привлеченных Лиц, для участия с правом совещательного голоса в указанной в настоящем пункте проверке созданного Объекта Соглашения.

273

7.12 Если по  результатам указанной в пункте 7.11 настоящего  Приложения  проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения соответствует требованиям Законодательства, Соглашения, в том числе Приложения 2 (Объект Соглашения) и Приложения 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования), и Проектной Документации, Концедент в срок, указанный в пункте 7.11 настоящего Приложения, обеспечивает подписание со своей  стороны Акта Приемки Объекта Соглашения.

7.13 Если  по результатам указанной в пункте 7.11 настоящего Приложения  проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации Концедент в срок, указанный в пункте 7.11 настоящего Приложения, направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проверке недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения  созданного Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или)  Проектной Документации.

7.14 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 7.13 настоящего Приложения предписанием Концессионер в разумный срок с момента получения такого предписания, который в любом случае не может превышать 40 (сорок) Рабочих Дней, обеспечивает выполнение мероприятий, необходимых для приведения созданного Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и Проектной Документации, и повторно направляет Концеденту уведомление  о готовности Объекта Соглашения к приемке.

7.15 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 7.13 настоящего Приложения предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

8. Порядок Ввода в Эксплуатацию и Государственной Регистрации

8.1 До подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения в соответствии с пунктом

7.12 настоящего Приложения Концессионер направляет необходимые документы в уполномоченный Государственный Орган для получения заключения о соответствии построенного объекта в порядке, предусмотренном Законодательством.

Концессионер направляет все необходимые в соответствии с действующим. Законодательством документы в уполномоченный орган для получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

В течение 5 (пяти) Рабочих Дней с даты выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Концессионер предоставляет Концеденту нотариально заверенную копию Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

8.2 Если в выдаче Разрешения на Ввод в Эксплуатацию было  отказано вследствие несоответствия представленных документов требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации, Концессионер обеспечивает устранение выявленных недостатков (за исключением случаев, когда это касается документов, полученных от Концедента, который должен предоставить Концессионеру надлежащие документы) и повторно предъявляет такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.

8.3     Все Споры,  связанные с недостатками Объекта Соглашения,  выявленными  при  Вводе в Эксплуатацию, разрешаются в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

274

8.4       В течение 30 (тридацати) Календарных Дней с момента получения Разрешения на Ввод  в Эксплуатацию, если иное  не предусмотрено Законодательством, Концессионер обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной Регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера на созданный Объекта Соглашения.

8.5      Концедент обязан  предоставить  Концессионеру все документы, имеющиеся  в наличии у Концедента и необходимые для Государственной Регистрации прав на созданный Объект Соглашения в разумный срок, который в любом  случае не должен  превышать 10 (десять) Рабочих Дней с момента получения запроса Концессионера.

9. Порядок согласования изменений в  составе  участников  (акционеров) Концессионера

9.1  Концессионер  обязан  предварительно  согласовывать  с  Концедентом   изменения состава участников (акционеров) Концессионера, если иное не предусмотрено Прямым Соглашением, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) такое  изменение  связано  с возникновением,  обременением  или  прекращением прав на долю в уставном капитале Концессионера, составляющую более 50 % (пятидесяти процентов):

б)	такое изменение должно произойти до Ввода в Эксплуатацию.

9.2 В целях согласования указанных в пункте 9.1 настоящего Приложения  изменений Концессионер направляет Концеденту уведомление, содержащее описание предполагаемых изменений.

9.3 Концедент обязан предоставить согласование указанных в пункте 9.1 настоящего Приложения изменений либо мотивированный отказ в таком согласовании в течение [5 (пяти) Рабочих Дней] с момента получения уведомления, содержащего описание предполагаемых изменений. В случае невыполнения данного требования в течение указанного срока считается, что согласие Концедента было получено.

Подписи Сторон:

От Концеден		От Концессионера: гтеюганска	енеральныи директор

•У    '\'Л -	'

С.Ю.Дегтярев	Э.Ю.Гре

о * 4*

J 5 8 1 0  ^

' in n OH019S

275

Приложение 6 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным  изучением отдельных предметов с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

276

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения раздела 3 Соглашения.

2.	Общие требования к Эксплуатации

2.1 Концессионер обязан  обеспечить Эксплуатацию в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения (включая Эксплуатационные Требования) и Проектной Документации.

2.2 С момента Ввода в Эксплуатацию Концессионер не вправе без согласия Концедента прекращать или приостанавливать Эксплуатацию, за исключением случаев, установленных Законодательством.

2.3 Концедент обязан оказывать Концессионеру Содействие  при  исполнении  Концессионером обязательств по Эксплуатации.

2.4 Концессионер учитывает Объект Соглашения на своем  балансе и производит соответствующее начисление амортизации в соответствии с требованиями Законодательства.

2.5 Для исполнения своих обязательств по Эксплуатации Концессионер вправе привлекать Привлеченных Лиц.

Привлеченные Лица должны соответствовать следующим требованиям:

а) - отсутствие решения о ликвидации Привлеченного лица - юридического лица или о прекращении Привлеченным  Лицом - физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

б) - отсутствие решения арбитражного суда о признании Привлеченного Лица банкротом и (или) об открытии в отношении такого лица конкурсного производства;

в) - отсутствие решения о приостановлении деятельности Привлеченного Лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

г) - наличие  у Привлеченного Лица разрешений (согласований, заключений, актов, допусков, свидетельств, лицензий, членства в саморегулируемые организации и пр.), необходимых в соответствии с Законодательством, для исполнения обязательств по Эксплуатации;

д) - отсутствие у Привлеченного Лица недоимки и (или) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25

% балансовой стоимости  активов привлекаемого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

е) - отсутствие Привлеченного Лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ от 18.07.2011	№   223-ФЗ    «О  закупках   товаров,	работ,   услуг  отдельными	видами юридических лиц».

Концессионер не позднее, чем за 20 (двадцать) Календарных Дней до даты привлечения Привлеченного Лица сообщает об этом Концеденту путем направления уведомления с указанием полного наименования Привлеченного Лица;  ИНН; ОГРН такого лица; обязательств, исполняемых Привлеченным Лицом; подтверждение соответствия требованиям к Привлеченным Лицам, с приложением заверенных копий учредительных документов, декларации Привлеченного Лица о соответствии вышеуказанным требованиям к Привлеченным Лицам, копий разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Эксплуатации.

277

Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного уведомления направляет Концессионеру письмо о согласовании  (согласии) привлечения Привлеченного Лица либо об отказе в таком согласовании. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил Концессионеру письмо с одним из решений, то привлечение Привлеченного Лица считается надлежащим образом, согласованным Концедентом.

В случае направления Концедентом письма об отказе в согласовании Привлеченного Лица Концессионер в случае несогласия считает, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров либо при согласии с таким решением Концедента обязан в разумный срок обеспечить привлечение Привлеченного Лица, отвечающего требованиям к Привлеченным Лицам или самостоятельно исполнить соответствующие обязательства с направлением уведомления Концеденту в разумный срок.

3.	Качество Объекта Соглашения

3.1 Концессионер несет перед Концедентом ответственность за  качество  Объекта Соглашения (за исключением движимого имущества,  входящего в состав Объекта Соглашения) в течение 5 (пяти) лет с момента подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения.

Концессионер несет перед  Концедентом ответственность за качество движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами Акта Приемки Объекта Соглашения.

Во избежание сомнений, к недостаткам Объекта Соглашения по смыслу настоящего раздела и Законодательства не относятся недостатки Объекта Соглашения, связанные или вызванные действиями (бездействиями) Концедента (включая недостатки выполненных Концедентом работ (услуг) при подготовке территории строительства и (или) Дополнительных Работ), Образовательной Организации или иных третьих лиц, а также связанные с наступлением Обстоятельств Непреодолимой Силы.

3.2 Концессионер с учетом положений пункта 3.1 настоящего Приложения обязан своими силами и за свой счет в порядке, предусмотренном настоящим разделом, устранять выявленные Концедентом недостатки Объекта Соглашения.

Во избежание сомнений, устранение выявленных недостатков Объекта Соглашения не является Техническим Обслуживанием.

3.3 Если по результатам проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедентом будут выявлены недостатки Объекта Соглашения,  за которые Концессионер отвечает,  Концедент направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проведении мероприятий контроля недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или)  Проектной Документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной Документации.

3.4 В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.3 настоящего Приложения предписанием Концессионер в разумный срок с момента получения такого предписания, который    в   любом  случае   не    может   превышать   20    (двадцать)    Рабочих  Дней,

278

обеспечивает устранение недостатков Объекта Соглашения и направляет Концеденту уведомление об их устранении.

3.5 В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.3 настоящего Приложения предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий  разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

4.	Техническое Обслуживание

4.1 концессионер осуществляет Техническое Обслуживание в объеме, предусмотренном Приложением 3 (Технические, Строительные и Эксплуатационные Требования).

4.2 При осуществлении Технического Обслуживания Концессионер в том числе обязан (за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.1 Основных Условий Договора) по запросу Концедента и (или) Образовательной Организации, но не чаще, чем это установлено Эксплуатационными Требованиями, производить:

а) текущий ремонт  недвижимого  имущества,  входящего  в  состав  Объекта Соглашения

б) ремонт, включая замену комплектующих, инженерных систем и оборудования Объекта Соглашения;

в)	ремонт движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

4.3 Концессионер обязан производить указанные в пункте 4,2 настоящего  Приложения действия в разумный срок, который в любом случае не может превышать 5 (пять) Рабочих Дней, за исключением случаев, когда больший срок необходим для приобретения (поставки) Концессионером комплектующих и (или) материалов, необходимых для осуществления ремонта.

5. Осуществление  образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам

5.1 Концессионер обязан осуществлять следующую образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта Соглашения:

а) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

б) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

5.2 Концессионер имеет право осуществлять иную связанную с обучением детей и (или) взрослых деятельность, не являющуюся образовательной деятельностью, с использованием Объекта Соглашения.

Подписи Сторон:

279

Приложение 7 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации объекта  образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов  с

универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

КОНТРОЛЬ КОНЦЕДЕНТА

280

Часть А - Порядок проведения мероприятий контроля Концедента

1.	Общие положения

1.1	Часть А настоящего Приложения дополняет положения раздела 5 Соглашения.

2. Порядок проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения

2.1 К мероприятиям контроля  Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения относятся:

а) осмотр Объекта Соглашения, включая все его  помещения,   а  также  любых объектов, связанных с Объектом Соглашения;

б) проверка любых документов, связанных с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.

2.2 Концедент за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 настоящей Части, не вправе проводить мероприятия контроля Концедента за  соблюдением  Концессионером условий Соглашения чаще, чем один раз в 3 (три) месяца.

2.3 Концедент имеет право проводить внеплановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером  условий Соглашения исключительно в следующих случаях:

а) привлечение Концессионера или  Привлеченного Лица к административной ответственности за нарушения, связанные с исполнением обязательств по Соглашению;

б)  получение  Концедентом  уведомления  от  Образовательной  Организации  или иных третьих лиц, в том числе Государственных Органов, о неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером условий Соглашения;

в) возникновение обоснованных сомнений в достоверности представленной Концессионером Отчетности;

г) получение от Концессионера уведомления, предусмотренного  пунктом  3.1 настоящей Части;

д) причинение ущерба имуществу и (или) вреда жизни или здоровью граждан при Создании и (или) осуществлении деятельности, предусмотренной  Соглашении, а равно при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такой ущерб и (или) вред может быть причинен.

При этом общее количество указанных в настоящем пункте внеплановых мероприятий контроля не может превышать 4 (четыре) мероприятия в год (без учета мероприятий контроля, проводимых в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Части), за исключением мероприятий контроля, проводимых Концедентом в случаях, указанных в подпунктах г) и д) настоящего пункта, общее количество которых не ограничивается.

2.4 Концессионер обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ Концедента на любой участок Объекта Соглашения и (или) на иной, связанный с ним объект (если не существует угрозы для безопасности и Концедент был надлежащим образом уведомлен Концессионером о необходимости соблюдения правил  безопасности  на определенных

281

участках), а также к документам, связанным с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, не позднее чем через 2 (два)  рабочих дня после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля, а в случае, предусмотренном подпунктом д) пункта 2.3 настоящей Части - на следующий Рабочий День после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля.

2.5 Концедент обязан осуществлять свои права,  предусмотренные настоящим  разделом, таким образом, чтобы не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению.

2.6 При проведении мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедент не вправе:

а) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

б) разглашать сведения, которые представляют собой коммерческую тайну Концессионера либо конфиденциальный характер которых был явно и однозначно определен Концессионером при предоставлении таких сведений Концеденту.

2.7 Результаты проведенных мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном Законодательством.

3.	Обмен информацией

3.1 Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничивать осуществление ее прав по Соглашению, или привести к Досрочному Прекращению Соглашения.

3.2 Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о каком- либо неисполнении либо ненадлежащем исполнении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, при этом соответствующее уведомление должно содержать описание такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), а также, насколько это известно такой Стороне, его причин, возможных последствий  и мер, необходимых для его устранения.

3.3 В целях выполнения требований, установленных в пунктах  3.1  и  3.2   настоящего  раздела, Концессионер обязуется:

а) предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением Отчетность в порядке и в сроки, определенные в Соглашении и приложениях к нему;

б) информировать о любом ухудшении своего финансового положения, препятствующем или существенно ограничивающем возможность исполнения обязательств по Соглашению и (или) Соглашениям о Финансировании;

в) информировать о прекращении Соглашения о Финансировании и (или) существенных изменениях, согласованных Концедентом Основных Условий Соглашения о Финансировании;

г) информировать о любых решениях судов, налоговых органов и (или) иных Государственных   Органов  в   отношении   Концессионера,   принимаемых   в   связи  с

282

осуществлением им Создания или деятельности, предусмотренной Соглашением, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;

д) информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к гибели (уничтожению) или повреждению Объекта  Соглашения (включая имущество,  входящее в состав Объекта Соглашения).

Подписи Сторон:

283

Часть Б - Отчетность Концессионера

1.	Общие положения

1.1	Часть Б настоящего Приложения дополняет положения раздела 5 Соглашения.

2.	Требования к Отчетности

2.1  Отчетность  предоставляется  Концеденту на  русском  языке. Если  какой-либо документ, входящий в состав Отчетности, составлен на иностранном языке, то  вместе с копией этого документа Концессионер обязан  предоставить  Концеденту его перевод на русский язык.

2.2 Отчетность предоставляется Концессионером  на  бумажных  носителях.  По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных носителях.

2.3 Копии документов, входящих в состав Отчетности, а также  копии  первичных документов, должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера.

3.	Срок и порядок предоставления Отчетности

3.1 Концессионер обязан предоставить Концеденту  Отчетность  не  позднее  1  апреля года, следующего за годом, в отношении которого такая  Отчетность предоставляется.

3.2 Концедент вправе затребовать у Концессионера разъяснения относительно представленной им Отчетности. Разъяснения должны быть предоставлены Концессионером Концеденту в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения запроса.

3.3 В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности, Концедент вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в Отчетности, в том числе затребовать предоставление первичных документов, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, затребованные Концедентом в ходе такой проверки, Концессионер передает по акту передачи (по описи) в виде заверенных Концессионером копий в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения запроса. Концессионером копий в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения запроса.

4.	Состав Отчетности Концессионера

4.1.	Концессионер предоставляет Концеденту следующую Отчетность:

а) копию годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа;

284

б) копию годового аудиторского заключения;

в) копию годового отчета о движении денежных средств, включающего информацию о любых резервных счетах;

г) копию годового отчета о прибылях и убытках.

Подписи Сторон:

От Концессионера:

285

Приложение 8 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

286

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения пункта 10.4 Соглашения.

1.2 Любое из обстоятельств, указанных в  пункте  2.1  настоящего  Приложения, наступившее после Даты Заключения Соглашения в том числе по причинам, которые возникли и не были известны Сторонам до Даты Заключения Соглашения, является Особым Обстоятельством (за исключением случаев, когда такое обстоятельство наступило по вине Концессионера или Привлеченных Лиц) при условии его соответствия хотя бы одному из признаков Особого Обстоятельства, установленных пунктом 2.2 настоящего Приложения.

1.3 Обстоятельствами Непреодолимой Силы являются природные явления, забастовки, несанкционированные и санкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествии или пикетирования, военные действия, война (объявленная или нет),  террористические акты, государственные перевороты, общественные беспорядки, эпидемии и пандемии, радиоактивное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвукового оборудования, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

1.4 В  соответствии  с  настоящим  Приложением  Концедент  обязан  возместить понесенные Концессионером Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных работ, выполненных Концессионером, возникших вследствие Особых Обстоятельств или обстоятельств Непреодолимой силы исключительно при наличии  вступившего в силу решения суда и возникших исключительно в следующих случаях:

а) в случае направления Концедентом ответа,  подтверждающего  согласие  с уведомлением об Особом Обстоятельстве; или

б)        в случае вступления в силу в соответствии с Порядком Разрешения Споров решения в отношении таких Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ,

при условии отсутствия  вины Концессионера в возникновении таких Дополнительных Расходов и (или) Дополнительных Работ, и совершения Концессионером всех необходимых и достаточных действий для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

1.5 В соответствии с настоящим Приложением Концедент обязан выплатить (финансово обеспечить) Дополнительные Расходы, которые будут понесены Концессионером, и (или) стоимость Дополнительных работ, которые будут им выполнены, исключительно в случае вступления в силу решения суда о выплате Концессионеру таких расходов и (или) стоимости таких работ.

2. Определение Особого Обстоятельства

2.1 Особым Обстоятельством является указанное  в  настоящем  пункте  одно  или несколько наступивших одновременно следующих обстоятельств, которые ограничивают или могут ограничить возможность создания Объекта, осуществление деятельности Концессионером, повлекших или могут повлечь Дополнительные Расходы, превышающие 5 000 000 (пять миллионов) рублей:

а)  невозможность  или  существенное  ограничение  доступа  Концессионера, Привлеченных Лиц,  Образовательной  Организации  на Земельный  Участок и (или) Объект

287

Соглашения и (или) возможности использования Земельного Участка и (или) Объекта Соглашения для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, а именно:

Акции Протеста;

выявление, обнаружение и (или) вступление в силу в отношении Земельного Участка градостроительных, строительных, экологических, гражданско-правовых и иных ограничений, включая связанные с состоянием грунта; или

принятие решений об изъятии (в том числе национализации, реквизиции или изъятии для государственных или муниципальных нужд) Земельного Участка и (или) Объекта Соглашения, а также имущества Концессионера и (или)  Генерального Подрядчика, используемого для реализации Проекта, а также иных решений Государственных Органов, приводящих к указанным в абзаце первом настоящего подпункта последствиям; а равно

обнаружение на Земельном Участке,  в том числе на поверхности, в почве,  грунте, подземных водах, а также в недрах, которыми в соответствии с Законодательством Концессионер как арендатор Земельного Участка имеет права пользоваться без получения лицензии или иного документа на пользование недрами:

объектов археологического наследия;

загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и иными опасными веществами;

военной техники, боеприпасов, мин и иного имущества, подлежащего обезвреживанию (разминированию); или

лесных насаждений, подлежащей вырубке для размещения Объекта Соглашения,

в случае если указанные объекты и (или) загрязнения, прямо не указаны в Соглашении и (или) Проектной Документации и не были и не должны были быть обнаружены Концессионером при выполнении инженерных изысканий для подготовки Проектной Документации;

б)       увеличение размера арендной платы за Земельный Участок сверх предусмотренного в Приложении 16 (Основные условия Договора Аренды Земельного Участка), а также возникновение расходов, связанных с исполнением Договора Аренды Земельного Участка, прямо не предусмотренных в Приложении 16 (Основные условия Договора Аренды Земельного Участка) в случае, если такие расходы не были покрыты Концессионером  за счет платы по Договору об Использовании Объекта Соглашения;

в)   выявление основанной на Законодательстве необходимости  изменения описания, в  том числе технико-экономических показателей, предусмотренных Приложением 2 (Объект Соглашения), и (или) иных предусмотренных Соглашением требований к Объекту Соглашения, в том числе  к объему Оснащения, а также требований к Техническому Обслуживанию, в том числе к его объему, включая изменения  в связи с изменением Законодательства;

г) выявление при Строительстве необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных Проектной Документацией, в том числе Сметной Документацией, для целей Ввода в Эксплуатацию при условии, что выполнение таких работ (услуг) не связано с недостатками     подготовленной     Концессионером     Проектной    Документации     и  (или)

288

необходимостью устранения недостатков Объекта Соглашения, возникших по вине Концессионера;

д) превышение общего размера платы за подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения над предельным размером таких расходов (затрат), установленным Соглашением;

е) незаконные действия и (или) бездействия любого Государственного Органа или организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (сетевой организации), включая:

вмешательство любого Государственного Органа в хозяйственную деятельность Концессионера;

Просрочку Государственной Регистрации;

Просрочку выдачи (продления) Необходимых Разрешений, отзыв, отмену или приостановление Необходимых Разрешений, в том числе Разрешения на Строительство или Разрешения на Ввод в Эксплуатацию,

Просрочку выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения или акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к указанным сетям  (включая временное технологическое присоединение к сетям на стадии Создания);

Просрочку предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением; или

Просрочку осуществления административных или иных процедур,  необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением,

при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все необходимые и достаточные действия для надлежащего исполнения своих обязательств, установленных Соглашением и Законодательством, а также незаконность таких действий (бездействий) подтверждена вступившим в законную силу решением суда;

ж) вступление в силу решения суда, принятого в пользу третьего лица по любому требованию к Концессионеру, если основание такого требования возникло  в связи с действиями (бездействиями) Образовательной Организации, при условии, что Образовательной Организацией такое требование не было выполнено и (или) Концессионеру (Образовательной Организацией напрямую третьему лицу, в пользу которого было принято решение суда) не было выплачено соответствующее возмещение в связи с удовлетворением требования третьего лица;

з) Просрочка  Образовательной  Организацией   заключения   или   возобновления   на новый срок Договора об Использовании Объекта Соглашения, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных Дней,  а также нарушение Образовательной Организацией условий такого договора, в том числе Просрочка выплаты платы по такому договору, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных Дней или Просрочка замены и (или) ремонта имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе движимого имущества, а также имущества Концессионера,  превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней, в случае, когда указанные действия отнесены к обязанностям Образовательной Организации в соответствии с Договором об Использовании Объекта Соглашения;

289

2.2 В той мере, в которой какое-либо Особое Обстоятельство препятствует или существенно ограничивает возможность исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств. При этом если:

а) Концессионер не может завершить Создание или выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением, в установленный Соглашением срок, то период действия Особого Обстоятельства и (если применимо) период устранения последствий такого обстоятельства не включается в сроки,  указанные в подразделе 1.7 Соглашения, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами з) и и) подраздела 1.7 Соглашения, если иное не согласовано Сторонами или не предусмотрено Законодательством.

В случае если последствия Особого Обстоятельства не были устранены, специальные сроки по Соглашению, а также (при необходимости) Срок Действия Соглашения продлеваются на срок, не превышающий срока задержки, вызванной действием Особого Обстоятельства и (или) необходимостью устранения последствий такого обстоятельства, в соответствии с Приложением 9 (Изменение и Прекращение Соглашения), если иное не предусмотрено Законодательством;

б) возникает  необходимость   внесения  иных  изменений  в  Соглашение,  помимо указанных в подпункте а) настоящего пункта, Договор Аренды Земельного Участка, иные Договоры по Проекту Стороны обязаны начать переговоры о внесении необходимых изменений в порядке, установленном Соглашением и Законодательством, и предпринять все меры, необходимые для внесения изменений, в случае, если внесение таких изменений допускается Соглашением и (или) Законодательством.

2.3 В случае если  меры,  указанные в пункте  2.2  настоящего  Приложения,  не приводят или не могут привести к полному устранению последствий Особого Обстоятельства и при этом:

а) наступление Особого Обстоятельство прямо повлекло или повлечет необходимость выполнения Дополнительных Работ, Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Концессионеру стоимость таких Дополнительных Работ или по своему выбору выполнить такие Дополнительные Работы своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами; и (или)

б)  наступление  Особого  Обстоятельства  прямо  повлекло  или   повлечет Дополнительные Расходы, Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Концессионеру такие Дополнительные Расходы.

При этом Концессионер не имеет права приступать к выполнению Дополнительных Работ до согласования Концедентом необходимости их выполнения в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Приложения, за исключением случаев, когда невыполнение таких Дополнительных Работ незамедлительно может повлечь причинение ущерба имуществу Сторон и (или) третьих лиц, вреда жизни или здоровью граждан либо когда выполнение Дополнительных Работ необходимо для минимизации такого ущерба и (или) вреда.

Во избежание сомнений, возмещение (финансовое  обеспечение)  Дополнительных Расходов и (или) стоимости  Дополнительных Работ не освобождает Концедента от обязанности возместить убытки Концессионера и (или) уплатить соответствующую неустойку (в размере, превышающем указанные Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных Работ) в случае, когда Концедент в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством отвечает за наступление Особого Обстоятельства и последствия его наступления.

290

3. Взаимодействие Сторон при наступлении Особого Обстоятельства

3.1 Узнав о наступлении Особого Обстоятельства, Концессионер в разумно короткий с учетом сложившихся условий срок и без ущерба для исполнения  обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения обязан  направить Концеденту уведомление об  Особом Обстоятельстве, которое должно содержать следующую информацию, обосновывающие материалы и расчеты:

а) описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления такого обстоятельства и (или) последствий его наступления;

б) описание действий, предпринятых Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии с разделом 5 настоящего Приложения;

в) (если  применимо) указание на приостановку Концессионером Создания и (или) осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в соответствии с пунктом к) подраздела 1.7 Соглашения, или на отказ от осуществления, предусмотренного указанным пунктом права;

г)          (если  применимо)  предлагаемые  Концессионером изменения условий Соглашения, в том числе изменение Срока Действия Соглашения и (или) специальных сроков по Соглашению, необходимые для устранения последствий Особого Обстоятельства;

д) (если применимо) расчет финансовых последствий наступления Особого Обстоятельства для Концессионера, включая:

(1) расчет Дополнительных Расходов, которые Концессионер понес, и (или) стоимость Дополнительных Работ, которые Концессионер выполнил, до момента направления уведомления об Особом Обстоятельстве с приложением всех обосновывающих материалов и подтверждающих указанный расчет документов;

(2) расчет Дополнительных Расходов, которые Концессионер должен будет понести, с приложением всех обосновывающих материалов, подтверждающих данный расчет; и (или)

(3) согласованную с Генеральным Подрядчиком смету на выполнение Дополнительных Работ или иной расчет, обосновывающий стоимость Дополнительных Работ;

е) (если применимо) график возмещения по Особому Обстоятельству;

ж)  (если  применимо)  предложение  выполнить  Дополнительные  Работы  силами  и  за счет Концедента с указанием разумных сроков выполнения таких Дополнительных Работ (с учетом согласованных в Соглашении сроков исполнения обязательств Концессионером);

з) (если применимо) информацию о суммах  страхового  возмещения,  которые Концессионер получил или ожидает получить в связи с наступлением Особого Обстоятельства.

3.2 До истечения указанного в пункте 3.3  настоящего  Приложения  срока  Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения), подтверждающих документов, обосновывающих материалов и (или) расчетов, которые свидетельствуют о наступлении Особых  Обстоятельств  и  (или)  его  последствиях,  либо  информации  и подтверждающих

291

документов, положенных в основу указанных обосновывающих материалов и (или) расчетов, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее, а Концессионер обязан  предоставить такую дополнительную информацию, подтверждающие документы, обосновывающие материалы и (или) расчеты в разумно короткий срок.

3.3 Если уведомление об  Особом Обстоятельстве соответствует требованиям к содержанию, указанным в пункте 3.1 настоящего Приложения, Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента  получения такого уведомления обязан направить Концессионеру ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ в согласовании) с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:

а)	с фактом наступления Особого Обстоятельства;

б)	с причиной или причинами наступления Особого Обстоятельства; в)	с предложенными Концессионером изменениями Соглашения;

г)	(при	наличии	соответствующего   предложения	Концессионера) с	составом Дополнительных Расходов и (или) Дополнительных Работ;

д)	(при	наличии	соответствующего   предложения	Концессионера) с	размером Дополнительных Расходов и (или) стоимостью Дополнительных Работ;

е)	(при	наличии	соответствующего  предложения	Концессионера) с	графиком возмещения по Особому Обстоятельству;

ж) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с осуществлением Концедентом выбора выполнения Дополнительных Работ своими силами  и за свой  счет и со сроком выполнения таких Дополнительных Работ.

3.4 При несогласии Концедента со всеми или некоторыми  из  фактов  и  (или)  обстоятельств, содержащихся в представленном ему уведомлении об Особом Обстоятельстве, в том числе с представленными Концессионером обосновывающими материалами и (или) расчетами, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

3.5 В течение 45 (сорока пяти) Календарных Дней с момента направления Концедентом ответа, подтверждающего согласие со всеми фактами и (или) обстоятельствами, содержащимися в уведомлении об Особом Обстоятельстве в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Приложения, либо с момента вступления в силу в соответствии с Порядком Разрешения Споров решения по Особому Обстоятельству (в зависимости от того, что применимо), если иное не согласовано Сторонами:

а)          (если применимо) Стороны обязаны внести изменения в Соглашение в соответствии с уведомлением об Особом Обстоятельстве либо в соответствии с вынесенным в соответствии с Порядком Разрешения Споров решением по Особому Обстоятельству (в зависимости оттого, что применимо); и (или)

б) (если применимо) Концедент обязан возместить (финансово  обеспечить) Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных Работ в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего Приложения, в том числе в соответствии с графиком возмещения  по Особому Обстоятельству, либо в соответствии с вынесенным в

292

соответствии с Порядком Разрешения Споров решением по Особому Обстоятельству (в зависимости от того, что применимо);

в) (если применимо)  Концедент  обязан  приступить  к  выполнению  Дополнительных Работ своими силами и за  свой счет в сроки,  указанные в уведомлении об Особом Обстоятельстве либо в вынесенном  в соответствии с Порядком Разрешения Споров решении по Особому Обстоятельству (в зависимости оттого, что применимо).

3.6 В случае если после направления Концессионером уведомления об Особом Обстоятельстве последним будут выявлены последствия наступления Особого Обстоятельства, не учтенные в указанном уведомлении (в том числе необходимость возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных Расходов  и (или) стоимости Дополнительных Работ), Концессионер имеет право в порядке, предусмотренном настоящим Приложением, направить дополнительное уведомление об Особом Обстоятельстве

4.       Порядок возмещения (финансового  обеспечения) Дополнительных  Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ

4.1 Если иное  не согласовано Сторонами или не предусмотрено вынесенным  в соответствии с Порядком Разрешения Споров решением по Особому Обстоятельству, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до момента направления уведомления об Особом Обстоятельстве Дополнительные Расходы и (или) стоимость выполненных до указанного момента Дополнительных Работ в течение 45 (сорока пяти) Календарных Дней с момента:

а)  направления  Концедентом ответа,  подтверждающего согласие со всеми фактами и  (или) обстоятельствами, содержащимися в уведомлении об Особом Обстоятельстве; или

б) вступления в силу в соответствии с Порядком Разрешения Споров  решения  в отношении таких Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ (в зависимости от того, что применимо).

4.2 Концедент выплачивает (финансово обеспечивает) Концессионеру Дополнительные Расходы, которые Концессионер должен будет понести, и (или) стоимость Дополнительных Работ, подлежащих выполнению, единовременно или поэтапно в соответствии с решением суда.

5. Смягчение Последствий Особого Обстоятельства

5.1 В случае наступления  любого  Особого  Обстоятельства  Концессионер  обязан принять все  разумно необходимые меры  для смягчения последствий этого Особого Обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных Расходов.

5.2 Если Концессионер  не  исполнил  предусмотренные  настоящим  разделом обязанности, то Стороны могут согласовать уменьшение размера возмещаемых Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных Работ при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных    настоящим    разделом   обязанностей    по    смягчению    последствий

293

наступления Особого Обстоятельства, а при отсутствии согласия Сторон - урегулировать данный вопрос в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

6.  Взаимодействие  Сторон  при  наступлении   Обстоятельства   Непреодолимой Силы

6.1 В той мере, в которой какое-либо  Обстоятельство  Непреодолимой  Силы  препятствует или существенно ограничивает возможность исполнения какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению,  такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств.

6.2 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует Обстоятельство Непреодолимой Силы, обязана в разумно короткий срок , который в любом случае не должен превышать 10 (десять) Рабочих Дней с момента наступления соответствующего Обстоятельства Непреодолимой Силы, уведомить об этом другую Сторону.

6.3 Указанное в пункте 6.2 уведомление должно содержать описание Обстоятельства Непреодолимой Силы и причин его наступления, информацию о воздействии Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение обязательств по Соглашению, а  также действия, которые  Сторона, исполнению обязательств которой  препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, намерена предпринять для уменьшения последствий Обстоятельства Непреодолимой Силы.

6.4 Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, прилагает все разумные усилия для того, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия Обстоятельства Непреодолимой Силы и возобновить исполнение обязательств по Соглашению.

6.5 Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, обязуется в разумно короткий срок, который в любом случае не должен превышать 10 (десять) Рабочих Дней уведомить другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства Непреодолимой Силы, устранении его последствий и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства Непреодолимой Силы  на исполнение Стороной обязательств по Соглашению.

6.6 Стороны в течение 20 (двадцати) Рабочих Дней с  момента  получения  любой  из Сторон уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего Приложения, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Обстоятельства  Непреодолимой Силы и его последствий и, в той мере, в которой это возможно, определить наиболее эффективный порядок взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, своих обязательств по Соглашению, включая меры по минимизации последствий Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также изменения Соглашения, необходимые в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы.

6.7 Если по результатам указанного в пункте 6.6 настоящего Приложения совместного совещания, Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с наступлением и (или)  для устранения последствий наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

294

6.8 В случае возникновения Спора в отношении факта наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы и (или) его продолжительности, подтверждением наступления такого обстоятельства и (или) его продолжительности может являться подтверждение, полученное Стороной от Торгово-промышленной палаты  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Подписи Сторон:

295

Приложение 9 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

В Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

1.	Общие положения

1.1 Настоящее Приложение  дополняет положения подраздела 1.7  и  раздела  8 Соглашения.

2.	Изменение Соглашения

2.1	Изменения Соглашения действительны в случае:

а) когда такие изменения осуществляются по соглашению Стороны - если они совершены в письменной форме путем  составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, и (если применимо) предварительно согласованы Банком в соответствии с Прямым Соглашением; или

б) когда такие изменения осуществляются на основании решения суда - если решение суда  об изменении Соглашения вступило в законную силу в соответствии с Законодательством.

2.2 В случаях и порядке, предусмотренном Законодательством, изменения Соглашения подлежать предварительному согласованию с антимонопольным органом и (или) иными Государственными Органами.

2.3 Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат изменению по требованию Концессионера в том числе на основании решения суда в следующих случаях:

а)	существенное нарушение Соглашения Концедентом;

б) вступление в силу  решения суда о  признании  отдельного  положения Соглашения недействительным, не согласованным Сторонами  (а Соглашения - незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению или выявление невозможности исполнения такого положения;

в)	Нарушение Функционирования Финансовых Рынков;

г) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

д) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым Соглашением.

Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о Концессионных Соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат изменению по требованию Концедента, в том числе,  на основании решения суда в следующих случаях:

а) существенное нарушение Соглашения Концессионером;

б) вступление в силу решения суда о признании отдельного положения Соглашения недействительным,  не согласованным Сторонами  (а Соглашения - незаключенным

297

в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению или выявление невозможности исполнения такого положения;

в) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

г) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым Соглашением.

2.4 В случае наличия оснований для изменения Соглашения, указанных в пункте 2.3 настоящего Приложения, Концессионер/Концедент имеет право направить Концеденту/Концессионеру требование об изменении Соглашения с приложением обосновывающих такое требование материалов. По смыслу настоящего пункта уведомление об Особом Обстоятельстве также является требованием об изменении Соглашения в случае, если соответствующие изменения  требуются в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Особого Обстоятельства.

2.5 Концедент/Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения указанного в пункте 2.4 настоящего Приложения требования обязан направить Концессионеру/Концеденту ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие  (мотивированный отказ в согласовании) Концедента/Концессионера с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:

а) с наличием оснований для изменения Соглашения;

б)	с   предложенными	Концессионером/Концедентом	изменениями	условий Соглашения.

2.6 При несогласии Концедента/Концессионера со всеми или  некоторыми  из  фактов и (или) обстоятельств, содержащихся в представленном ему требовании об изменении Соглашения, в том числе с представленными Концессионером/Концедентом обосновывающими материалами, а равно в случае, если Концедент/Концессионер в срок, указанный в пункте 2.5 настоящего Приложения, не направил соответствующий ответ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

2.7		В	течение		30	(тридцати)	Календарных	Дней  с	момента	направления Концедентом/Концессионером ответа, подтверждающего согласие с требованием об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 2.5  настоящего  Приложения, либо с   момента	согласования	изменений	Соглашения в  досудебном		порядке	в соответствии с Порядком Разрешения Споров (в зависимости от того,  что применимо) Стороны обязаны внести изменения в Соглашение в соответствии с требованием об изменении Соглашения либо в соответствии с согласованным в Порядке Разрешения Споров решением.

Во избежание сомнений, в указанный в настоящем пункте срок не входит срок согласования изменений Соглашения с антимонопольным органом и (или) иными Государственными Органами.

2.8 Если иное не предусмотрено Законодательством, порядок,  предусмотренный настоящим разделом, в том числе применяется при изменении Срока Действия Соглашения и иных специальных сроков по Соглашению, а также существенных условий Соглашения.

298

3.	Основания Прекращения Соглашения

3.1	Соглашение прекращается по истечении Срока Действия Соглашения.

3.2	Соглашение может быть досрочно прекращено в следующих случаях:

а) по требованию Концедента  на  основании  решения  суда  в  связи  с существенным нарушением Соглашения Концессионером;

б) по требованию Концессионера на основании решения суда в связи   с существенным нарушением Соглашения Концедентом;

в) по требованию одной  из Сторон на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с существенным нарушением Соглашения Сторонами;

г)	по соглашению Сторон.

4. Досрочное Прекращение Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером

4.1 После выполнения Предварительных Условий Начала Строительства  Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концедента на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концессионером. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концессионером:

а) нарушение Срока Создания по вине Концессионера  более  чем  на  3  (три) месяца;

б) нарушение любого из промежуточных сроков,   указанных  в  пункте  б)  подраздела 2.2 Соглашения, по вине Концессионера более чем на 3 (три) месяца;

в) нарушение срока исполнения обязательств по предоставлению Концеденту какой-либо Банковской  Гарантии  (либо  Договора Страхования Ответственности в соответствии с разделом 6 Соглашения) по  вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней;

г) нарушение срока исполнения обязательств по предоставлению Концеденту Необходимого Страхового Покрытия по вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных Дней;

д) Просрочка заключения Договора Аренды Земельного Участка по вине Концессионера, превышающая 30 (тридцать) Календарных Дней с момента предоставления последнему указанного договора для подписания, а равно досрочное прекращение Договора Аренды Земельного Участка в связи с существенным нарушением Концессионером такого договора;

е)        Эксплуатация Объекта Соглашения не в целях, установленных Соглашением, а также нарушение порядка Эксплуатации, предусмотренного Соглашением;

ж) неисполнение   Концессионером  обязательств   по  осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, а равно неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям предусмотренных  Соглашением  работ  (услуг),  приводящие  к причинению

299

Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от Стоимости Создания с учетом индексации;

з) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

и) Просрочка устранения выявленных  недостатков  Объекта  Соглашения, возникших по вине Концессионера, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней;

к) изменение без согласия Концедента состава участников (акционеров) Концессионера в случае, если такое изменение связано с возникновением, обременение или прекращение прав на долю в уставном капитале Концессионера, составляющую более 50  % (пятидесяти процентов), и произошло до Ввода в Эксплуатацию, за исключением случаев, предусмотренных Прямым Соглашением;

л) уступка Концессионером своих прав и (или) обязанностей по  Соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, Соглашением и (или) Прямым Соглашением;

м) принятие решения о ликвидации Концессионера  или  вступление  в  силу решения суда о признании Концессионера несостоятельным (банкротом) по вине Концессионера;

н) предъявление Концессионером в антимонопольный орган, иной надзорный Государственный Орган  или  в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение - незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, а равно предъявление Концессионером в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению по любым основаниям;

о) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего  в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи действиями (бездействиями) Концессионера;

п) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством или Прямым Соглашением.

4.2 Указанные в настоящем разделе обстоятельства, не являются существенными нарушениями Соглашения Концессионером в случае, если такие обстоятельства возникли вследствие Обстоятельств Непреодолимой Силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концедентом.

5. Досрочное Прекращение Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом

5.1 Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концедентом. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концедентом:

300

а) Просрочка  предоставления  Концессионеру Земельного Участка, соответствующего требованиям Законодательства и (или) Соглашения, превышающая 60 (шестьдесят) Рабочих Дней;

б)  Предоставление Земельного Участка,  не свободного от любых  прав третьих лиц;

в) Просрочка разработки, утверждения и (или) внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для реализации Проекта, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней;

г)          Просрочка согласования  Основных Условий Соглашения  о Финансировании и (или) Прямого Соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней, за исключением  случаев предоставления  Концедентом мотивированного отказа в согласовании Основных Условий Соглашения о Финансировании и (или) Прямого Соглашения;

д) Просрочка согласования  актов  о  приемке  выполненных  на  Объекте Соглашения работ по форме № КС-2  и (или) справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, превышающая 30 (тридцать) Календарных Дней, а равно Просрочка подписания Акта Приемки Объекта Соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях;

е) Просрочка выплаты Денежных Обязательств Концедента, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней, а также иное  нарушение Концедентом порядка выплаты Денежных Обязательств Концедента;

ж) Просрочка предоставления в соответствии  с  подпунктом  (8)   пункта  а) подраздела 1.5 Соглашения подтверждения закрепления в расходных статьях бюджета администрации города Нефтеюганска бюджетных обязательств Концедента в предусмотренном Соглашением размере, превышающая 75 (семьдесят пять) Календарных Дней;

з)  Просрочка  возмещения   (финансового   обеспечения)   Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ (в случае, когда такая обязанность в соответствии Приложением 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы) была  возложена на Концедента), превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней;

и)    Просрочка выполнения Дополнительных Работ (в случае,  когда Концедентом был в соответствии с Приложением 8 (Обстоятельства Непреодолимой Силы) осуществлен выбор такого действия), превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней;

к) Предъявление Концедентом в антимонопольный орган,  иной  надзорный Государственный Орган  или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными, а Соглашение - незаключенным в соответствующей части, любых положений Соглашения, в частности положений Соглашения, связанных  с Денежными Обязательствами Концедента, или выплатой Суммы Возмещения, а равно предъявление Концедентом в указанные в настоящем пункте органы или суд иного  заявления   (требования),   в  результате   которого  любые положения

301

Соглашения	могут    быть    признаны  не   подлежащими	принудительному исполнению;

л) Утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи действиями (бездействиями) Концедента;

м) Иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством или Прямым Соглашением.

5.2 Указанные в настоящем разделе обстоятельства, не являются существенными нарушениями Соглашения Концедентом в случае,  если  такие обстоятельства возникли вследствие  Обстоятельств Непреодолимой Силы  либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концессионером.

6.     Досрочное Прекращение  Соглашения  в связи  с наступлением  обстоятельств, не связанных с существенным нарушением Соглашения Сторонами

6.1 Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона  о  Концессионных Соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию любой из Сторон на основании решения суда в следующих случаях:

а)	Обстоятельство   Непреодолимой	Силы	и	(или)	его	неустраненные последствия препятствуют или существенно ограничивают возможность Создания, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, или исполнения Концессионером или Концедентом иных предусмотренных Соглашением   обязательств	в течение более 180 (ста  восьмидесяти) Календарных Дней;

б)	Обстоятельство  Непреодолимой	Силы	и	(или)	его	неустраненные последствия ведут к дополнительным расходам одной или обеих Сторон в размере, превышающем:

на стадии Создания - 20 % (двадцать процентов) от Стоимости Создания; или на стадии Эксплуатации - 2 % (два процента) от Стоимости Создания;

в) недостижение Сторонами договоренности об изменении Соглашения в соответствии с подпунктом б) пункта 2.3 настоящего Приложения в течение  90 (девяноста) Календарных Дней;

г)	Нарушение Функционирования Финансовых Рынков;

д) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего  в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом, не связанные с нарушением Соглашения Сторонами;

е) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

ж)	вступление	в	силу	решения	суда	о	признании	Концессионера несостоятельным (банкротом) не по вине Концессионера;

з)	выявленное до Даты Финансового Закрытия превышение Сметной Стоимости над Строительной Стоимостью, указанной  в Части А (Основные Финансовые

302

Показатели Проекта)  Приложения 13 (Финансирование), за исключением случаев, когда такое превышение связано с превышением общего размера платы за подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения над предельным размером таких расходов (затрат), установленным Соглашением, а равно случаев, когда Концессионер после выявления такого превышения выразил явное согласие осуществить Проектирование, Строительство и Оснащение в полном объеме без изменения предусмотренной Соглашением Строительной Стоимости;

и) недостижение Сторонами до Даты Финансового Закрытия договоренности об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 3.4 Приложения 2 (Объект Соглашения);

к) выявленное уменьшение совокупного размера Капитального Гранта и Инвестиционного Платежа по сравнению с совокупным размером базового размера Капитального Гранта и Инвестиционного Платежа, установленного в  п. 2.2. Части А (Основные Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование), на 10% и более, за исключением случаев, когда Концессионер после выявления такого уменьшения выразил явное согласие осуществить Строительство и Оснащение в полном объеме.

л) иные случаи,  предусмотренные  Законодательством  или  Прямым Соглашением.

6.2 Любая из Сторон вправе предъявить требование о Досрочном Прекращении Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах з) и и) пункта 6.1 настоящего Приложения, в период до Даты Финансового Закрытия. Указанный в настоящем пункте срок является пресекательным.

6.3 Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о  Концессионных Соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в следующих случаях:

а) мотивированный  отказ  Концедента в согласовании Основных Условий Соглашения о Финансировании и (или) Прямого Соглашения;

б) Просрочка заключения или возобновления на новый  срок Договора об Использовании Объекта Соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных Дней;

в) Просрочка  выплаты  платы  по  Договору  об  Использовании  Объекта Соглашения, превышающая 120 (сто двадцать) Календарных Дней;

г) Просрочка осуществления Образовательной Организацией замены и  (или) ремонта имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе движимого имущества, а также имущества Концессионера в случае, когда указанные действия отнесены к обязанностям Образовательной Организации в соответствии с Договором об Использовании Объекта Соглашения, превышающая 180 (сто восемьдесят) Календарных Дней;

д)  предъявление  Уполномоченным  органом  Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры в антимонопольный орган, иной надзорный Государственный Орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение - незаключенным в соответствующей    части)    любых    положений    Соглашения,     в   частности

303

положений Соглашения, связанных с Денежными Обязательствами Концедента, Особыми Обстоятельствами или выплатой Суммы Возмещения, а равно предъявление Уполномоченным органом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению (включая требование о неприменении последствий наступления Особого Обстоятельства, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Приложения 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы) по любым основаниям);

е)  отказ  антимонопольного  органа  или   (если   применимо)    иного Государственного Органа в согласовании изменений Соглашения;

и) вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований Концессионера о применении одного или нескольких последствий наступления Особого Обстоятельства, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Приложения 8 (Особые Обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы), в полном объеме в случае, если суд при принятии решения посчитал факт наступления обстоятельства, являющегося в соответствии с Соглашением Особым Обстоятельством, доказанным, не требующим доказывания или выразил  согласие с фактом наступления указанного обстоятельства в иной форме (в том числе не высказал  несогласие с доказанностью факта наступления указанного обстоятельства).

7.	Прекращение по соглашению Сторон

7.1 Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения Срока Действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим  образом уполномоченными представителями Сторон.

8.	Процедура Досрочного Прекращения Соглашения

8.1 Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение в соответствии с разделами 4, 5 или 6 настоящего Приложения, направляет другой Стороне требование о Досрочном Прекращении Соглашения, которое должно содержать указание на нарушения и (или)  обстоятельства, являющиеся в соответствии с настоящим Приложением основаниями для Досрочного Прекращения Соглашения.

8.2 Требование о Досрочном Прекращении Соглашения должно содержать указание разумного срока для устранения нарушений и (или) обстоятельств, являющихся основаниями для Досрочного Прекращения Соглашения (в  случае,  если такие обстоятельства могут быть устранены), включая устранение последствий таких нарушений и (или) наступления указанных обстоятельств. Такой разумный срок определяется лицом, направляющим требование о Досрочном Прекращении Соглашения, но в любом случае не может составлять менее 60 (шестидесяти) Календарных Дней с момента направления требования, если иной разумный срок не согласован Сторонами, в том числе путем утверждения Плана Устранения Нарушений (включая альтернативный План Устранения Нарушений).

8.3   При  получении  от Концедента требования  о Досрочном  Прекращении  Соглашения по основаниям, предусмотренным разделом 4 настоящего Приложения, Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих Дней должен предоставить Концеденту

304

План Устранения Нарушений. Такой план должен быть рассмотрен Концедентом в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения его от Концессионера. Если Концедент в течение указанного срока не сообщит Концессионеру об утверждении или отклонении им данного плана, план считается утвержденным Концедентом.

8.4 При получении  от  Концессионера  требования  о  Досрочном  Прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным разделом 5 или пунктом 6.3 настоящего Приложения, Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих Дней должен предоставить Концессионеру План Устранения Нарушений. Такой план должен быть рассмотрен Концессионером  в течение 10 (десяти) Рабочих  Дней с момента получения его от Концедента. Если Концессионер в течение указанного срока не сообщит Концеденту об утверждении или отклонении им такого плана,  план считается утвержденным Концессионером.

8.5 До истечения 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения Плана Устранения Нарушений от Стороны, получившей требование о Досрочном Прекращении Соглашения, другая Сторона вправе предложить альтернативный План Устранения Нарушений.

Такой альтернативный план должен быть рассмотрен получившей его Стороной в течение 5 (пяти) Рабочих Дней со дня его получения. Если Сторона, получившая альтернативный План Устранения Нарушений, не сообщит другой Стороне об утверждении или отклонении ей такого альтернативного плана, альтернативный План Устранения Нарушений считается утвержденным Стороной, его получившей.

В случае несогласия  Стороны, получившей альтернативный План Устранения Нарушений, с таким альтернативным планом,  предложенным другой Стороной, утвержденным считается первоначальный План Устранения Нарушений, при этом срок устранения нарушений и (или) обстоятельств, являющихся основаниями для Досрочного Прекращения Соглашения, считается равным 60 (шестидесяти) Календарным Дням с момента направления альтернативного Плана Устранения Нарушений, если иное не согласовано Сторонами.

8.6 Если Сторона, допустившая нарушение Соглашение (или Концедент в случае Досрочного Прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Приложения), устраняет последствия такого нарушения или обстоятельство, являющееся основанием для Досрочного Прекращения Соглашения, и последствия его наступления (в зависимости от того, что применимо) в течение срока, установленного в соответствии с настоящим разделом, то требование о Досрочном Прекращении Соглашения считается отозванным Стороной, его направившей.

Если реализация Плана Устранения Нарушений не приводит к устранению последствия нарушения  и (или) обстоятельств, являющихся основаниями для Досрочного Прекращения Соглашения, и последствий его наступления (в зависимости от  того, что  применимо) в течение срока, указанного в Плане Устранения Нарушений, и (или) Сторона, допустившая нарушение Соглашение (или Концедент в случае Досрочного Прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом  6.3 настоящего Приложения), допускает Просрочку утвержденного План Устранения Нарушений, а равно не предоставляет другой Стороне План Устранения Нарушений - Сторона, направившая требование о Досрочном Прекращении Соглашения, имеет право обратиться в суд с требованием о Досрочном Прекращении Соглашения.

305

9.	Последствия Досрочного Прекращения Соглашения

9.1	В случае Досрочного Прекращения Соглашения:

а)  Соглашение  прекращает  действовать  за  исключением  положений, сохраняющих силу после Даты Прекращения Соглашения в соответствии с Соглашением;

б) Все  права  и  обязанности  Концессионера  по  Соглашению  прекращаются  в Дату Прекращения Соглашения за исключением прав и обязанностей в Период Передачи и иных предусмотренных Соглашением прав, и обязанностей, прекращающихся в момент подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения;

в) Все права и обязанности Концессионера по Договору  Аренды  Земельного Участка прекращаются в Дату Прекращения Соглашения за исключением прав и обязанностей, необходимых для Передачи  (Возврата) Объекта Соглашения;

г) Концессионер обязан передать Концеденту Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Приложением 10 (Передача (Возврат)  Объекта Соглашения);

д) Концедент выплачивает Концессионеру Сумму Возмещения в соответствии с условиями Соглашения;

е)  Концедент  выплачивает  Концессионеру  не  выплаченные   или   не возмещенные, но подлежащие выплате или возмещению Денежные Обязательства Концедента и (или) не выплаченные или не возмещенные, но подлежащие выплате или возмещению в связи с обстоятельствами, возникшим до Даты Прекращения Соглашения, Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных Работ в соответствии с условиями Соглашения.

Подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера

Плава горЬда Не|ртеюганска	енеральныи директор С.Ю.Дегтярев		Э.Ю.Греков

306

Приложение 10

к концессионному  соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

307

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения пункта 8.2 Соглашения.

2.	Взаимодействие Сторон при Передаче (Возврате) Объекта Соглашения

2.1      Концессионер утрачивает право владения  и пользования  Объектом Соглашения, а также все права в отношении Земельного Участка в Дату Прекращения Соглашения, за исключением тех прав, которые необходимы последнему для обеспечения Передачи (Возврата) Объекта Соглашения в  порядке, установленном Соглашением, и иных предусмотренных Соглашением прав, и обязанностей, прекращающихся в момент подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

2.2 Срок Периода Передачи определяется по согласованию Сторон после Даты Прекращения  Соглашения,   но    в    любом    случае    не    может    превышать 60 (шестьдесят) Календарных Дней с Даты Прекращения Соглашения, за  исключением случаев, когда более длительный срок требуется для устранения выявленных недостатков Объекта Соглашения в соответствии с предложением Концессионера, согласованным Концедентом, или для разрешения Спора, возникшего в Период Передачи.

2.3 В Период Передачи  Объект  Соглашения  подлежит  передаче  (возврату) Концеденту или указанному им лицу в соответствии с настоящим Приложением без предоставления Концедентом какого-либо дополнительного возмещения (финансового обеспечения) в связи с такой Передачей (Возвратом) Объекта Соглашения.

Во избежание сомнений, настоящий пункт применяется без  ущерба для обязательств Концедента по выплате Суммы Возмещения, Денежных Обязательств Концедента и иных обязательства Концедента в Период Передачи, предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством.

2.4 В Период Передачи  Стороны  исполняют  все  свои  обязательства, предусмотренные настоящим Приложением, а также предпринимают любые иные действия, разумно необходимые для обеспечения надлежащей Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

2.5 На  момент подписания  Сторонами  Акта  Передачи  (Возврата)  Объекта  Соглашения Объект Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением, должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения с учетом положений пункта д) подраздела 1.6 Соглашения и Законодательства, пригодном для осуществления Эксплуатации, с учетом нормального износа (принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования имущества, входящего в состав Объекта Соглашения), иметь исправное оборудование, инженерные сети без повреждений, характеристики систем не ухудшены по отношению к проектным решениям (с учетом нормального износа) или имеют улучшенные показатели, а также должен быть не обремененным правами третьих лиц (далее - Требования к Передаче).

Во избежание сомнений,  передача (возврат) Концеденту в соответствии с настоящим Приложением движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения,  величина износа (амортизации)  которого по данным бухгалтерского

308

и (или) налогового учета составляет 100 % (сто  процентов),  не является нарушением Концессионером Требований к Передаче.

В случае если на Дату Прекращения Соглашения отдельные объекты движимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, будут утрачены, Концессионер в Период Передачи обязан обеспечить замену указанного движимого имущества на иное движимое имущество,  аналогичное по своим основным характеристиками и назначению утраченному имуществу.

2.6 В течение 30 (тридцати) Календарных Дней с Даты Прекращения Соглашения Стороны совместно:

а) обеспечивают проведение проверки, в том числе осмотра Объекта Соглашения, с целью определения степени соответствия Объекта Соглашения Требованиям к Передаче;

б) определяют ориентировочную дату подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения, которая должна наступить в Период Передачи;

в) определяют порядок передачи оборудования и прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации, необходимых для осуществления Концедентом последующей Эксплуатации после истечения Периода Передачи;

г) определяют состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту.

В случае если Стороны не могут договориться о порядке и конкретных сроках проведения проверки и (или) об иных обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

2.7 В случае если при проведении проверки, указанной в подпункте а) пункта 2.6 настоящего Приложения, Концедентом будут выявлены несоответствия Объекта Соглашения Требованиям к Передаче, Концедент направляет Концессионеру уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения и ссылки на конкретные положения Соглашения и (или) Законодательства, которым Объект Соглашения не соответствует.

2.8 В случае согласия Концессионера с уведомлением  Концедента,  указанным  в  пункте 2.7 Соглашения, Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих Дней обеспечивает подготовку и предоставляет Концеденту предложения по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, включая перечень, стоимость и сроки выполнения работ по устранению таких недостатков.

Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте работы по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, если  иное  не согласовано Сторонами, выполняются  Концессионером своими силами (в  том числе с привлечением Привлеченных Лиц) и за свой счет.

309

В случае несогласия Концессионера с уведомлением Концедента, указанным в пункте 2.7 Соглашения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

2.9 Концедент обязан  согласовать предложение Концессионера по устранению выявленных недостатков  Объекта  Соглашения  или предоставить мотивированный отказ в его согласовании в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента его получения. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Концедент не согласовал такое предложение или не предоставил мотивированный отказ в его согласовании - предложение Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения считается согласованным Концедентом.

2.10 В случае согласия Концессионера с предоставленным Концедентом мотивированным отказом в согласовании предложения Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, последний в течение

5 (пяти) Рабочих  Дней с момента получения такого отказа обеспечивает подготовку и предоставляет Концеденту новое предложение по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения.

В случае несогласия Концессионера с предоставленным Концедентом мотивированным отказом в согласовании предложения Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

2.11  Вместо устранения Концессионером выявленных  недостатков  Объекта Соглашения Стороны могут договориться о возмещении Концеденту расходов на устранение указанных недостатков.

2.12 Обязанность Концессионера по Передаче (Возврату) Объекта Соглашения Концеденту считается  исполненной с момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения. При этом Концедент не имеет права отказаться от подписания Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения в случае:

а) если Концедентом в срок, указанный в пункте 2.7 Соглашения, не было предоставлено уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения и ссылки на конкретные положения Соглашения и (или) Законодательства, которым Объект Соглашения не соответствует;

б)     если Концессионером были  надлежащим образом  выполнены все работы  по устранению недостатков, указанные в согласованном Концедентом предложении по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения; или

в) если  Концессионером  в  соответствии  с  пунктом  2.11  настоящего Приложения было выплачено соответствующее возмещение.

2.13 Если в соответствии с Законодательством для прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения требуется Государственная Регистрация прекращения таких прав, Концессионер осуществляет все необходимые  действия  для  такой  Государственной  Регистрации  в  течение 30

310

(тридцати) Календарных Дней с момента подписания Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения, а Концедент оказывает ему разумно необходимое содействие для обеспечения своевременной Государственной Регистрации.

3. Особенности Передачи  (Возврат) Объекта Соглашения при Досрочном Прекращении Соглашения

3.1 Передача (Возврат)  Объекта  Соглашения  при  Досрочном  Прекращении Соглашения осуществляется в соответствии с правилами,  установленными разделом 2 настоящего Приложения, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

3.2 В течение 10 (десяти) Календарных Дней с Даты Прекращения  Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту всю документацию, находящуюся у Концессионера, которая  необходима для завершения Создания или Эксплуатации, а также все приобретенные Концессионером для  реализации Проекта до Даты Прекращения Соглашения оборудование, материалы, иное движимое имущество.

3.3 В случае Досрочного Прекращения Соглашения до Ввода  в Эксплуатацию Требования о Передаче применяются к передаче (возврату) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения на Дату Прекращения Соглашения, с учетом этапа Создания (принимая во внимание разумные на соответствующем этапе требования к передаваемым (возвращаемым) объектам незавершенного строительства, оборудованию, материалам и иному имуществу).

Подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

311

Приложение 11 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации объекта  образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

В Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

312

1.	Общие положения

1.1	Настоящее  Приложение дополняет положения разделов 7 и 9 Соглашения.

1.2 Настоящее Приложение регулирует порядок предъявления и рассмотрения Сторонами требований о Досрочном Прекращении Соглашения в части, не урегулированной Приложением 9 (Изменение и Расторжение Соглашения).

2.	Согласительные процедуры

2.1 В случае возникновения какого-либо Спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать его  в досудебном порядке, предусмотренном настоящим разделом. В случае если  применение установленных настоящим разделом согласительных процедур не привело к разрешению Спора, любая Сторона может передать Спор на рассмотрение соответствующего суда.

2.2 Согласительные процедуры  включают проведение  совместных  совещаний  с  целью выработки сбалансированных решений с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения. Участниками совещаний в любом случае должны быть руководители (или их заместители) Требующей и Отвечающей Стороны, представитель Банка, специалисты Требующей и Отвечающей стороны по  вопросам,  имеющим отношение к предмету Спора.

2.3 Сторона, полагающая, что возник Спор (далее - Требующая Сторона), обязана направить другой Стороне (далее - Отвечающая Сторона) уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее:

а) описание предмета Спора;

б)      требования Требующей Стороны  по предмету Спора;  в) обоснование требований Требующей Стороны;

г) дату проведения совещания для рассмотрения требований Требующей Стороны, которая не может быть позднее 10 (десяти) Календарных Дней с момента получения уведомления Отвечающей Стороной, место проведения совещания и предполагаемый состав участников первого совещания.

2.4      Не позднее 5 (пяти)  Рабочих Дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 2.3 настоящего Приложения, Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содержащий подтверждение даты проведения и иных условий Совещания, указанных в подпункте г) пункта 2.3 настоящего Приложения, либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по заявленным требованиям.

2.5 Требующая Сторона по получении ответа на уведомление вправе, по своему усмотрению, изменить дату проведения и (или) иные условия совещания,  при этом совещание не может состояться позднее 20 (двадцати) Календарных Дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 2.3 настоящего Приложения.

313

2.6	Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке, предусмотренном настоящим  разделом, является обязательным для  Сторон, если оно совершено в письменной форме путем составления одного документа (решения),	подписанного	надлежащим	образом	уполномоченными представителями Сторон. Такое решение вступает в силу с момента его подписания.

При этом в случаях, когда Спор затрагивает или может затронуть интересы Банка, такое решение не может быть принято без согласования с Банком.

2.7 Если Отвечающая Сторона  не  предоставила  ответ  на  уведомление  в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Приложения, либо совместное совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение по Спору не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение соответствующего суда.

3.	Рассмотрение Споров судом

3.1 Все Споры в случае невозможности их  разрешения Сторонами в порядке согласительных процедур, предусмотренных разделом  2 настоящего Приложения, вне зависимости от причин такой невозможности могут быть переданы любой из Сторон на рассмотрение суда.

3.2 В случае рассмотрения Спора судом Стороны обязуются оказывать необходимое содействие судебному процессу, в том числе предоставлять любые документы и информацию, необходимые для вынесения судом решения по Спору,  за исключением тех документов и информации, которые не могут быть раскрыты суду в соответствии с Законодательством.

3.3 Подача для рассмотрения  и  (или)  рассмотрение  требования  судом  не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для приостановки Создания или Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

3.4 В случае если в соответствии с Законодательством  устанавливается исключительная подсудность какого-либо Спора иному суду, чем арбитражный суд, указанный в подразделе 9.1 Соглашения, то такой  Спор  подлежит передаче в суд в соответствии с исключительной подсудностью. При этом если  Спор включает несколько требований, то Сторона-истец (Сторона-заявитель) по такому Спору, намеренная передать Спор в суд, обязана обеспечить передачу в суд в порядке исключительной  подсудности только таких требований, которые в соответствии с Законодательством должны рассматриваться в суде, имеющем исключительную подсудность. Остальные требования должны быть переданы и рассматриваться исключительно в арбитражном суде, указанном в подразделе

9.1 Соглашения.

3.5 Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в  отношении документов и информации, полученных в ходе судебного разбирательства, в том числе при осуществлении любых процессуальных действий, если иное не предусмотрено Соглашением и (или) Законодательством.

314

4.	Ответственность Сторон и требования третьих лиц

4.1   Сторона,  нарушившая  Соглашение,  обязана  приложить  все  возможные  усилия для снижения размера убытков другой Стороны, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

4.2 Если третье лицо предъявляет к  одной  из  Сторон  требования  о  возмещении вреда, ущерба,  убытков,  неустойки, а равно  любые иные договорные или внедоговорные требования в связи с заключением и (или) исполнением Соглашения или в связи с осуществлением другой Стороной деятельности по Соглашению, такая Сторона обязана:

а) незамедлительно направить другой Стороне  уведомление  с  указанием факта, в отношении которого такое лицо требует возмещения, а также изложением существа заявляемого требования и (если это возможно), размера возмещения;

б) организовать  обсуждение  указанного  требования  с  участием  Сторон  и (если это возможно) с третьим лицом в целях досудебного урегулирования спора.

4.3 В случае если Стороны и третье лицо не придут к согласию относительно досудебного урегулирования спора, и любая из Сторон посчитает требование такого лица необоснованным, Сторона, к которой было предъявлено требование третьего лица, не вправе удовлетворять требования такого лица до вступления в силу судебного решения по делу и несет риск последствий удовлетворения указанного требования.

Во избежание сомнений, в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, удовлетворение Стороной,  к которой такое требование было  предъявлено, требования третьего лица до вступления в силу судебного решения по делу не является безусловным основанием для удовлетворения предъявленных в порядке регресса требований к Стороне, в связи с осуществлением деятельности которой такие требования были предъявлены.

4.4 В случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом судебного разбирательства, Сторона, к которой такое требование предъявлено, обязана привлечь другую Сторону к участию в деле в качестве третьего лица.

4.5 Сторона, к которой предъявлено требование третьего лица, обязуется воздерживаться от признания требований третьих лиц или заключения с ними каких-либо соглашений об урегулировании спора без предварительного согласования с другой Стороной.

4.6 В случае если требование третьего лица к одной из Сторон о возмещении вреда, ущерба, убытков, неустойки, а равно любое другое договорное или внедоговорное денежное требование в связи с действиями (бездействиями) другой Стороны, удовлетворено судом Сторона, к которой предъявлено такое требование, вправе предъявить другой Стороне требование о выплате такой Стороной возмещения в пользу третьего лица, а Сторона, в связи с осуществлением  деятельности которой такое требование третьего лица было предъявлено, обязана осуществить указанную выплату напрямую третьему лицу в срок, указанный в соответствующем судебном решении.

315

5.	Неустойки

5.1 Стороны  согласовали,  что  установленный  настоящим   разделом   размер неустойки, за одно нарушение не может превышать 2 % (два процента) от Стоимости Создания.

5.2 В случае Просрочки Концедентом согласования задания на Проектирование или Проектной Документации Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки.

5.3 В случае Просрочки передачи Концедентом Объекта Соглашения во владение и пользование Концессионера Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки.

5.4 В случае Просрочки Концедентом выбора  Образовательной  Организации Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки.

5.5 В случае предъявления Концессионером в суд необоснованного требования о Досрочном Прекращении Соглашения на основании пункта 6.3 Приложения 9 (Изменение и Прекращение Соглашения), если Концессионеру вступившим в законную силу решением суда отказано в удовлетворении указанного требования в связи с:

недоказанностью факта наступления Обстоятельства Непреодолимой силы; или

тем, что совокупный размер Дополнительных Расходов и (или)  стоимости Дополнительных Работ, вызванных наступлением Обстоятельства, Непреодолимой силы и (или) необходимых для устранения его последствий, не превышает установленный пунктом 6.3 Приложения 9 (Изменение и Прекращение Соглашения) предел,

Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В случае если одна из Сторон нарушила сроки направления или ответа на уведомление или иное сообщение (включая требование, заявление и отказ), а равно нарушила сроки представления информации, отчетов или  Отчетности, такая Сторона  при наличии вины  обязана уплатить по требованию другой Стороны неустойку в размере 1000 (одной тысячи) рублей  за каждый день просрочки.

5.6 В случае нарушения сроков представления Концеденту Необходимого Страхового Покрытия по вине Концессионера Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

5.7 В случае  нарушения сроков  предоставления  обеспечения  исполнения обязательств по Соглашению по вине Концессионера последний обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

5.8 В случае нарушения Срока Создания или любого из промежуточных сроков, указанных  в  пункте  б)   подраздела  2.2  Соглашения,   по  вине    Концессионера

316

последний обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

5.9 В случае Просрочки Концедентом выплаты Денежных Обязательств Концедента, Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных работ Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1/150 (одна сто пятидесятая) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.10 В случае Просрочки исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных пунктом 6.7 Приложения 5 (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания) Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 100 (Сто) рублей за каждый день просрочки.

Подписи Сторон:

317

Приложение 12 концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕДЕНТА

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 4.3 Соглашения.

1.2 Денежные Обязательства  Концедента  не  подлежат зачету и (или)  удержанию  в счет уплаты любых сумм.

1.3 Концедент не вправе приостанавливать выплату Денежных Обязательств Концедента за исключением случаев, указанных в пункте 4.1 и 4.6 настоящего Приложения.

2.	Состав и цель предоставления Денежных Обязательств Концедента

2.1 Денежными Обязательствами  Концедента  в  соответствии  с  Соглашением являются следующие финансовые (денежные) обязательства Концедента:

а)	Капитальный Грант;

б)	Инвестиционный Платеж;

в)	Возмещение Затрат на Уплату Процентов (Субсидия на проценты); г)	Операционный Платеж.

2.2	Денежные	Обязательства	Концедента	предоставляются	Концессионеру исключительно в следующих целях:

а) Капитальный Грант - в целях возмещения до Ввода в Эксплуатацию части затрат Концессионера в связи с Проектированием, Строительством и Оснащением, а также финансовые затраты по  выполнению работ по вертикальной планировке территории земельного участка в соответствии с проектной документацией на строительство Объекта соглашения;

б) Инвестиционный  Платеж  -  в  целяхвозмещения  после  Ввода  в Эксплуатацию затрат Концессионера в связи с Созданием (возмещения вложенных Концессионером собственных, заемных и (или) привлеченных инвестиций Концессионера), за исключением затрат, возмещаемых путем выплаты Капитального Гранта и Возмещения Затрат на Уплату Процентов;

в)		Возмещение Затрат на Уплату Процентов (Субсидия на проценты) - в целях возмещения после Ввода в Эксплуатацию затрат Концессионера на уплату	процентов	по	Соглашениям	оСубординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа,  и Соглашениям о Финансировании;

г) Операционный  Платеж  -  в  целях  возмещения  затрат  Концессионера  в связи с осуществлением Технического Обслуживания и иных затрат Концессионера на стадии Эксплуатации, связанных с исполнением Соглашения, в том числе затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением за исключением:

затрат, непосредственно связанных с осуществлением образовательной деятельности	по	дополнительным	образовательным	программам,

319

покрываемым за счет дохода Концессионера от осуществления указанной деятельности;

затрат на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, покрываемых за  счет платы  по Договору об Использовании Объекта Соглашения; и

затрат на уплату процентов по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа,  и Соглашениям о Финансировании, покрываемых за счет Возмещения Затрат на Уплату Процентов.

2.3 В случае нецелевого использования Денежных Обязательств Концедента, предоставленных Концессионеру, Концедент имеет право потребовать от Концессионера возврата таких Денежных Обязательств Концедента в части, использованной не по целевому назначению, в бюджет муниципального образования город Нефтеюганск

3.	Размер и порядок выплаты Денежных Обязательств Концедента

3.1 Общий размер Капитального Гранта определяется по следующей формуле:

К Г р   =   Б К Г D   *   ( Ссмегг/Сстр)

где:

КГр - размер Капитального Гранта, подлежащего выплате Концедентом; БКГр-базовый размер Капитального Гранта, установленный Соглашением; ССмет-  Сметная Стоимость;

Остр - Строительная Стоимость, указанная в подпункте в) пункта 2.1 Части А (Основные Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование),

при ЭТОМ Ссмегг/Сстр S 1.

3.2.Общий размер  Инвестиционного Платежа определяется по  следующей формуле:

И П   =  Б И П   *  ( З со з У С созд)

где:

ИП - размер Инвестиционного Платежа, подлежащего выплате Концедентом;

БИП - базовый размер Инвестиционного Платежа, установленный Соглашением;

Зсозд- затраты Концессионера в связи с Созданием, понесенные Концессионером до Ввода в Эксплуатацию (вложенные в Создание инвестиции Концессионера), включающие:

затраты Концессионера на Проектирование, Строительство и Оснащение в размере, не превышающем Сметную Стоимость;

320

затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;

затраты на аренду офиса Концессионера;

затраты на обслуживание заемных средств в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных Условиях Соглашения о Финансировании;

затраты на обслуживание привлеченных средств, в том числе затраты в связи с капитализацией процентов  по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа (включение процентов в сумму займа по договорам займа), на стадии Создания, но не более 10 % (десяти процентов) годовых;

затраты	на	обеспечение	исполнения	обязательств	Концессионера	по Соглашению;

затраты на Необходимое Страховое Покрытие;

затраты на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка;

Ссозд - Стоимость Создания, указанная в подпункте б) пункта  2.1 Части А (Основные Финансовые Показатели Проекта) Приложения 13 (Финансирование),

при ЭТОМ Зсозд/Ссозд ^ 1 .

3.3. Общий размер Возмещения Затрат на Уплату Процентов (Субсидия на проценты) указан в Части А Приложения 13 (Основные Финансовые Показатели Проекта). Возмещение Затрат на Уплату Процентов осуществляется по ставке, указанной в Соглашении о Финансировании, но не более 10% (десяти процентов) годовых до Ввода в Эксплуатацию, после Ввода в Эксплуатацию ниже 10% (десяти процентов) годовых.

3.4. Денежные Обязательства Концедента с учетом положений раздела 5 настоящего Приложения (за  исключением Операционного Платежа)  выплачиваются (при условии соблюдения Концессионером условий предоставления Денежных Обязательств Концедента, указанных в разделе 4 настоящего Приложения) поквартально не позднее даты, указанной в следующем графике:

Доля Возмещения

Доля		Доля	Затрат на Уплату Дата выплаты	Капитального	Инвестиционного		Процентов

Гранта(КГр)	платежа (ИП)	(Субсидия на

проценты)

( В З п р о ц )

до 15.04.2021	0,140000	-	-

до 15.07.2021	0,140000	-	-

до 15.10.2021	0,140000	-	-

до 31.12.2021	0,161056	-	-

до 15.04.2022	0,104736	-	-

до 15.07.2022	0,104736	-	-

до 15.10.2022	0,104736	-	-

до 31.12.2022	0,104736	-	-

321

Доля Возмещения

Доля		Доля	Затрат на Уплату Дата выплаты	Капитального	Инвестиционного		Процентов

Гранта(КГр)	платежа (ИП)	(Субсидия на

проценты)

( В З п р о ц )

до 15.01.2023	-	0,040973	0,078373

до 15.04.2023	-	0,040973	0,078373

до 15.07.2023	-	0,040973	0,078373

до 15.10.2023	-	0,040973	0,078373

до 20.01.2024	-	0,045044	0,065586

до 15.04.2024	-	0,045044	0,065586

до 15.07.2024	-	0,045044	0,065586

до 15.10.2024	-	0,045044	0,065586

до 20.01.2025	-	0,049560	0,051367

до 15.04.2025	-	0,049560	0,051367

до 15.07.2025	-	0,049560	0,051367

до 15.10.2025	-	0,049560	0,051367

до 20.01.2026	-	0,054493	0,035935

до 15.04.2026	-	0,054493	0,035935

до 15.07.2026	-	0,054493	0,035935

до 15.10.2026	-	0,054493	0,035935

до 20.01.2027	-	0,059930	0,018739

до 15.04.2027	-	0,059930	0,018739

до 15.07.2027	-	0,059930	0,018739

до 15.10.2027	-	0,059930	0,018739

При не предоставлении документов согласно п.4.2 выплата  по графику не производится.

3.5. Общий размер фактически выплаченных Концессионеру Денежных Обязательств Концедента (за исключением Операционного Платежа) ни при каких обстоятельствах, за исключением указанных в разделе  4 и 5 настоящего Приложения, а также Досрочного Прекращения Соглашения, не может быть ниже размера, установленного настоящим разделом.

3.6. В случае если по обстоятельствам, за которые Концедент в соответствии с Соглашением не отвечает, предусмотренная графиком, указанным в пункте 3.4 настоящего Приложения, или определенная в порядке, указанном в пункте 3.7 настоящего Приложения, квартальная выплата Денежных Обязательств Концедента не может быть осуществлена в срок, в том числе в случае, если на дату соответствующей выплаты Объект Соглашения не Введен в Эксплуатацию (если применимо) или Концессионером не были представлены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего  Приложения, указанная в настоящем пункте выплата Денежных Обязательств Концедента без  ущерба последующим квартальным выплатам Денежных Обязательств Концедента подлежит выплате после устранения препятствий в ее выплате.

3.7 Квартальный  размер  переменной части Операционного Платежа принимается равным Базовому Размеру Операционного Платежа в соответствующем периоде,

322

указанному в подпункте «г» пункта 2.2 Части А Приложения 13 Соглашения, с учетом индексации до даты осуществления соответствующего платежа в соответствии с настоящим пунктом. При этом размер переменной части Операционного Платежа за неполный первый и последний квартал определяется пропорционально количеству календарных дней в таком квартале,  в котором Концессионером осуществлялось Техническое Обслуживание.

Переменная часть Операционного Платежа выплачивается (при условии соблюдения Концессионером условий предоставления Денежных Обязательств Концедента, указанных в разделе 4 настоящего Приложения) с момента Ввода в Эксплуатацию до момента  подписания Сторонами Акта Передачи  (Возврата) Объекта Соглашения поквартально в указанном в абзаце первом  настоящего пункта размере не позднее 30 числа первого месяца квартала, следующего за оплачиваемым.

3.8 Размер постоянной части Операционного Платежа указан в Части А Приложения 13 (Основные Финансовые Показатели Проекта). Постоянная часть Операционного Платежа выплачивается  (при условии соблюдения Концессионером условий предоставления Денежных Обязательств Концедента, указанных в разделе 4 настоящего Приложения)  единовременно не позднее истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) Календарных Дней с момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

Операционный Платеж в части возмещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением, не подлежит индексации.

4. Условия предоставления Денежных Обязательств Концедента

4.1 Денежные Обязательства Концедента выплачиваются исключительно в случае документального подтверждения Концессионером размера затрат и соответствия целевого назначения таких затрат требованиям Соглашения. В случае, если сумма затрат, представленных в реестре затрат Концессионера согласно пункта 4.2 настоящего Приложения, меньше суммы Денежного Обязательства Концедента, выплачиваемого в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Приложения, выплата Денежного Обязательства Концедента производится в размере,  указанном в реестре затрат Концессионера.

4.2. Не менее чем за 20 (двадцать) Рабочих Дней до наступления даты выплаты Денежных Обязательств Концедента, установленной Соглашением, Концессионер направляет Концеденту заявление о предоставлении выплаты (оригинал) с приложением следующих документов, подтверждающих размер затрат Концессионера и соответствие целевого назначения таких затрат требованиям Соглашения (если такие документы ранее не были предоставлены Концеденту):

а)	для Капитального  Гранта - реестр затрат Концессионера в связи с Проектированием, Строительством, Оснащением, выполнению работ по вертикальной планировке территории земельного участка и заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером (включая акты о приемке выполненных на Объекте Соглашения строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справки  о  стоимости  выполненных  работ  и затрат  по  форме  №  КС-3 в

323

соответствии с Проектной Документацией, включая Сметную Документацию, содержащие отметки о их согласовании Концедентом);

б)	для Инвестиционного Платежа - реестр затрат Концессионера в связи с Созданием и заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером (включая справки и (или) процентные ведомости о выплаченных или капитализированных (включенных в сумму займа) на стадии Создания процентах по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа, и Соглашениям о Финансировании и заверенные Концессионером копии платежных поручений,  подтверждающих осуществление таких выплат);

в)	для Возмещения Затрат на Уплату Процентов - заверенную Концессионером копию Соглашения о Субординированном Финансировании, заключенного в форме договора займа, и (или) Соглашения о Финансирования, а также справку и (или)  процентную ведомость о выплаченных процентах по указанным договорам и заверенные Концессионером копии платежных поручений, подтверждающих осуществление таких выплат;

г) для Операционного Платежа - реестр затрат Концессионера в связи с осуществлением Технического Обслуживания и иных затрат Концессионера на стадии Эксплуатации, связанных с исполнением Соглашения, и заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером. Для подтверждения уплаты Концессионером налога на прибыль Концессионер обязан предоставить Концеденту подтверждающие документы, выданные уполномоченным федеральным органом государственной власти в сфере налогообложения;

д)	для любых выплат:

письменное заверение Концессионера, предоставленное последним на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что в отношении Концессионера не было принято решение о его ликвидации или признании его (несостоятельным) банкротом; и

письменное заверение Концессионера об отсутствии недоимки  по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер  которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке  подано заявление об обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и решение  по такому

324

з а я в л е н и ю на д а т у р а с с м о т р е н и я з а я в л е н и я о п р е д о с т а в л е н и и в ы п л а т ы  не п р и н я то .

4.3 В целях осуществления Концедентом бюджетного планирования Концессионер обязан не менее чем за 1 (один) Календарный Год до наступления даты выплаты Операционного платежа в части возмещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи  с осуществлением деятельности, предусмотренной  Соглашением,  направить  Концеденту предварительный расчет налога на прибыль, подлежащего возмещению.

4.4 До истечения, указанного в пункте 4.2 настоящего Приложения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения) и документов, подтверждающих указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Приложения факты, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию и документы в разумно короткий срок.

4.5   Концедент в течение  20 (двадцати) Рабочих Дней  с момента  получения заявления о предоставлении выплаты обязан произвести соответствующую выплату Денежных Обязательств Концедента или направить Концессионеру уведомление о приостановке выплаты, содержащее подробное описание оснований такой приостановки со ссылкой на конкретные документы, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства.

4.6 Концедент до устранения соответствующих нарушений  Концессионером  имеет право приостановить выплату Денежных Обязательств Концедента в случае, если:

а)		Концессионером предоставлен неполный комплект документов для выплаты Денежных Обязательств Концедента (в том числе в случае, когда Концессионером представлены документы, не соответствующие требованиям Соглашения и (или) Законодательства) - в части выплаты Денежных Обязательств Концедента, в отношении которых предоставлен неполный комплект документов;

б)		в предоставленных Концессионером документах содержится недостоверная информация - в части выплаты Денежных Обязательств Концедента, в отношении которых предоставлены документы, содержащие недостоверную информацию;

в)	у Концессионера имеется недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые  предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется  вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер  считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,  задолженности и

325

р е ш е н и е	по   т а к о м у    з а я в л е н и ю	на   д а т у	р а с с м о т р е н и я	з а я в л е н и я	о п р е д о с та в л е н и и в ы п л а ты не п р и н я то .

4.7 В случае согласия Концессионера с указанным  в  пункте  4.5  настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат, последний обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное заявление о предоставлении выплаты на повторное рассмотрение.

4.8 В случае несогласия  Концессионера с указанным в пункте 4.5 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат считается, что между Сторонами возник Спор,  подлежащий разрешению в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

Во избежание сомнений, Концедент в случае возникновения Спора не имеет права приостанавливать выплату части Денежных Обязательств Концедента, в отношении которой Спор отсутствует.

5	Порядок досрочной выплаты Капитального Гранта, Инвестиционного Платежа и Возмещения Затрат на Уплату Процентов

5.1. Концедент имеет право исполнить обязательства по выплате Капитального Гранта, Инвестиционного Платежа и (или)  Возмещения Затрат на Уплату Процентов досрочно.

При этом предусмотренный Соглашением размер Возмещения Затрат на Уплату Процентов подлежит уменьшению пропорционально уменьшению Инвестиционного Платежа за счет досрочного исполнения соответствующего обязательства, начиная со  следующего, после такого досрочного исполнения квартала при одновременном соблюдении следующих условий:

в случае соблюдения Концедентом процедуры досрочного исполнения указанных в настоящем пункте обязательств, предусмотренной пунктами 02 и 5.33 настоящего Приложения;

в случае выплаты Инвестиционного Платежа и Возмещения Затрат на Уплату Процентов в размере, определенном Концессионером в расчете суммы досрочного исполнения обязательств по выплате Инвестиционного Платежа и Возмещения Затрат на Уплату Процентов,  подготовленном в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Приложения;

при условии, что размер Инвестиционного Платежа, выплачиваемый досрочно, составляет не менее 20 % (двадцати процентов) от предусмотренного Соглашением общего размера Инвестиционного Платежа.

В случае несоблюдения  указанных выше условий, указанный в настоящем Соглашении общий размер подлежащего выплате Возмещения Затрат на Уплату Процентов не подлежит уменьшению.

5.2. Для целей досрочного исполнения (в том числе частичного досрочного исполнения) обязательств по выплате Инвестиционного Платежа и (в случае полного досрочного исполнения) Возмещения Затрат на Уплату Процентов Концедент направляет Концессионеру (с копией Банку, при его  привлечении для целей Финансирования) уведомление о намерении досрочно исполнить соответствующие обязательства с указанием даты досрочного исполнения, которая в любом случае

326

не может наступить ранее, чем через 60 (шестьдесят) Календарных Дней с момента получения Концессионером такого уведомления, если иной срок не согласован Сторонами (и Банком, при его привлечении для целей Финансирования).

5.3. В течение 45 (сорока пяти) Календарных Дней с момента получения указанного в пункте 5.2. настоящего Приложения уведомления Концессионер (в случае необходимости с привлечением Банка) подготавливает расчет суммы досрочного исполнения обязательств  по выплате Инвестиционного Платежа и (в  случае полного досрочного исполнения) Возмещения Затрат на Уплату Процентов  с учетом подлежащих выплате до даты досрочного исполнения процентов и иных платежей по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенных в форме договора займа, и (или) Соглашениям о Финансировании.

5.4 В течение 10 (десяти) Календарных Дней после частичного досрочного исполнения обязанности по выплате Инвестиционного Платежа Стороны (в случае необходимости с привлечением Банка) уточняют график, указанный в пункте 3.4 настоящего Приложения, с учетом того, что размеры и сроки ежеквартальных выплат оставшейся части  Инвестиционного Платежа  не подлежат изменению, тогда как общий период выплат Инвестиционного Платежа подлежит уточнению с учетом выплаченной досрочно части суммы Инвестиционного Платежа.

Подписи Сторон:

От Концедента:

Глава города'Нефте&ганска

Ю Дегтярев

327

Приложение 13 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации объекта  образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ

328

Часть А - О сн о в н ы е Ф и н а н с о в ы е П о казател и П роекта

1.	Общие Положения

1.1 Часть А настоящего Приложения  дополняет  положения  подраздела  4.1  Соглашения.

1.2 Стороны согласовали, что объем  необходимой  валовой   выручки  по  смыслу  Закона о Концессионных Соглашениях определяется в соответствии с Соглашением как совокупность всех Денежных Обязательств Концедента, необходимых для обеспечения окупаемости инвестиций Концессионера в Создание, а также осуществления Технического Обслуживания и иных затрат на стадии Эксплуатации в связи с исполнением Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Расчеты произведены на основании государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" (423-п от 15.11.2019).

2.	Основные Финансовые Показатели Проекта

2.1 Стороны согласовали  следующие  основные  финансовые  характеристики  на стадии Создания:

а) предельный размер расходов (затрат) на выплату платы за подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей):

б) Стоимость  Создания  (проектирования,  строительства  и   оснащения Объекта) составляет 2 152 417 431 (два миллиарда сто пятьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч четыреста тридцать один)  рубль 00 копеек (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей);

в) Строительная Стоимость  составляет  1 949 699 000  (один  миллиард девятьсот сорок девять миллионов шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей), которая рассчитывается согласно Приложения 19 к государственной программе «Развитие образования», утвержденной постановлением ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п (с изменениями от 01.02.2019);

г) Объем инвестиций  Концессионера в Создание  составляет  не  более Стоимости Создания.

Во избежание сомнений, в указанный в настоящем пункте объем инвестиций Концессионера не включены Дополнительные Расходы и (или) стоимость Дополнительных Работ.

2.2 Стороны согласовали следующий базовый размер Денежных Обязательств Концедента:

329

а) Базовый размер Капитального Гранта составляет 511 940 667 (пятьсот одиннадцать миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек;

б)  Базовый  размер   Инвестиционного  Платежа   составляет  1 640 476   764 (один миллиард шестьсот сорок миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;

в) Размер Возмещения Затрат на Уплату Процентов (Субсидия на проценты) составляет 442 191 740 (четыреста сорок два миллиона сто девяносто одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 копеек, но в любом случае не более 10% (десяти процентов) годовых;

г)  Базовый  размер  Операционного  Платежа  в  целях  расчета  переменной части Операционного платежа на Дату Заключения Соглашения составляет:

за период с января по март включительно 1 192 772 (один миллион сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 50 копеек, кроме того НДС;

за период с апреля по июнь включительно - 1 192 772 (один миллион сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 50 копеек кроме того НДС;

за период с июля по сентябрь включительно - 1 192 772 (один миллион сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 50 копеек кроме того НДС;

за период с октября по декабрь включительно - 1 192 772 (один миллион сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 50 копеек, кроме того НДС.

д) Размер постоянной части  Операционного  Платежа,  предоставляемого  в целях возмещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением, составляет:

до истечения Срока Действия Соглашения - 196 139 722 (сто девяносто шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

При этом размер постоянной части Операционного Платежа, указанный в настоящем пункте, подлежит снижению на сумму предоставленных Концессионеру льгот, компенсаций и иных возмещений, направленных на снижение и (или) возмещение указанного в настоящем пункте налога на прибыль, в установленном законодательством порядке.

2.3	Стороны согласовали следующие основанные на Законодательстве допущения в отношении налогообложения:

а)  Выплата  Денежных  Обязательств  Концедента   (за   исключением переменной части Операционного Платежа) по смыслу Налогового кодекса Российской Федерации является возмещением затрат Концессионера и не

330

является оплатой в связи с реализацией Концессионером каких-либо товаров (работ, услуг) Концеденту;

б)  Осуществление  Технического  Обслуживания  по   смыслу   Налогового кодекса Российской Федерации является реализацией  Концессионером товаров (работ, услуг) Концеденту и подлежит обложению НДС сверх размера переменной части Операционного Платежа, предусмотренного Соглашением, если иное не предусмотрено Законодательством.

в)		При    выплате  Концессионеру   Суммы    Возмещения    в соответствии   с '	Соглашением, обоснованные и документально подверженные затраты Концессионера, связанные с исполнением Соглашения, в том числе затраты Концессионера в связи с Созданием, подлежат признанию в качестве расходов Концессионера в соответствии с Налоговым кодексом

Российской Федерации.

Подписи Сторон:

331

Ч асть Б - Ф и н ан со в о е З акр ы ти е

1.	Общие положения

1.1.Часть Б настоящего Приложения дополняет положения подразделов 4.1 и

10.13 Соглашения.

2	Общие положения о Финансовом Закрытии

2.1.До завершения этапа Финансового Закрытия Стороны обязаны выполнить следующие Предварительные Условия Финансового Закрытия:

а) Предварительные Условия Финансового Закрытия,  выполняемые Концедентом;

б) Предварительные Условия Финансового Закрытия, выполняемые Концессионером;

в) Предварительные Условия Начала Строительства, включая подписание Сторонами Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства в порядке, установленном Приложением 5 (Порядок взаимодействие Сторон на стадии Создания).

2.2.  Концедент	для	выполнения	Предварительных	Условий	Финансового Закрытия обязан:

2.2.1. предоставить Концессионеру и Банку (в случае его  привлечения) подтверждение закрепления в расходных статьях бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на каждый год, в котором у Концедента есть обязательство по выплате Денежных Обязательств Концедента, подлежащих выплате Концедентом Концессионеру в соответствующем году, таких бюджетных обязательств в предусмотренном Соглашением размере путем предоставления заверенной Концедентом выписки  из нормативного правового акта муниципального образования город Нефтеюганск о бюджете;

2.2.2. в случае привлечения для реализации Проекта Банка согласовать Основные Условия Соглашения о Финансировании согласовать и подписать Прямое Соглашение в течение 30 (тридцати)  Рабочих Дней с момента предоставления таких условий и Прямого  Соглашения Концессионером или предоставить мотивированный отказ в таком согласовании;

2.2.3. в случае привлечения для реализации Проекта  Банка  подписать Прямое Соглашение в соответствии с формой, приведенной в Приложении 18 (Форма Прямого Соглашения), в течение 10 (десяти) Рабочих Дней  с момента предоставления  подписанного Концессионером и Финансирующими Организациями Прямого Соглашения, а также предоставления Концессионером подписанного Банком Соглашения о Финансировании.

332

2.3.Концессионер для выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия обязан подписать Прямое Соглашение (в случае привлечения для реализации Проекта Банка) и обеспечить заключение Соглашения о Финансировании и (или) Соглашения о Субординированном Финансировании, обеспечивающих возможность получения  Концессионером денежных средств в размере не менее 70 % (семидесяти процентов) Сметной Стоимости или предоставить выписку с расчетного счета Концессионера, подтверждающую наличие денежных средств в размере не менее 20 % (двадцати процентов) Сметной Стоимости.

3	Выполнение Предварительных Условий Финансового Закрытия

3.1. После выполнения последнего из указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения Предварительных Условий Финансового  Закрытия, Концессионер направляет Концеденту уведомление о выполнении Предварительных Условий Финансового Закрытия с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия по форме, приведенной в Части Д (Форма Акта выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия) Приложения 17 (Формы Актов и иных документов).

3.2. В течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения указанного в пункте 3.1 настоящего Приложения  уведомления Концедент обязан  подписать Акт выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия. Концедент имеет право отказаться от подписания Акта выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия исключительно в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения любой из Сторон хотя бы одного из условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения.

Подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

333

Приложение 14 к концессионному соглашению о создании и эксплуатации  объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

334

1.	Общие положения

1.1. Настоящее	Приложение	дополняет	положения	подраздела	8.1 Соглашения.

1.2. Стороны настоящим подтверждают, что ни Сумма Возмещения, ни какие- либо ее части  не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено настоящим разделом или Прямым Соглашением.

1.3. Сумма Возмещения не подлежит зачету и (или) удержанию в счет уплаты любых сумм,

2.	Размер Суммы Возмещения

2.1. В случае Досрочного Прекращения Соглашения по соглашению Сторон Сумма Возмещения определяется соглашением Сторон и при  этом не может быть меньше затрат Концессионера в связи с Созданием, указанных в пункте 2.5 настоящего Приложения, за вычетом сумм Инвестиционного Платежа	и	Капитального	Гранта,	выплаченных	Концессионеру	в соответствии с Соглашением.

2.2. В случае Досрочного Прекращения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом в соответствии с разделом 5 Приложения 9 (Изменение и Прекращения Соглашения), а также в случае расторжения Соглашения по  основаниям,  предусмотренным  подпунктами б) - е) пункта 6.3 Приложения 9 (Изменение и Прекращения Соглашения) размер Суммы Возмещения определяется по следующей формуле:

СВ  =   Зсозд  +   Зфин  +3инв +   Здпс	Запн

где:

СВ - Сумма Возмещения;

Зсозд - затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения;

Зфин - затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о Финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных Условиях Соглашения о Финансировании (за исключением затрат, включенных в состав З СОзд и затрат, возмещенных Концессионеру путем выплаты Возмещения Затрат на Уплату Процентов);

Зинв - затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа, в размере, не превышающем 10 % (десять процентов) годовых (за исключением затрат, включенных в состав З СОзд и затрат, возмещенных Концессионеру путем выплаты Возмещения Затрат на Уплату Процентов);

Здпс - затраты Концессионера в связи с Досрочным Прекращением Соглашения, указанные в пункте 2.6 настоящего Приложения;

335

Запн - затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, после Даты Прекращения Соглашения и до возврата Концеденту Земельного Участка в соответствии с Договором Аренды Земельного Участка и подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения, соответственно.

2.3.В случае Досрочного Прекращения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером в соответствии с разделом 4 Приложения 9 (Изменение и Прекращения Соглашения) размер Суммы Возмещения определяется по следующей формуле:

С В   — Зсоэд	Зфин  **“  За

где:

СВ - Сумма Возмещения;

Зсозд - затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения;

Зфин - затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о Финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных Условиях Соглашения о Финансировании (за исключением затрат, включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных Концессионеру путем выплаты Возмещения Затрат на Уплату Процентов);

Запн - затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, после Даты Прекращения Соглашения и до возврата Концеденту Земельного Участка в соответствии с Договором Аренды Земельного Участка и подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения, соответственно.

2.4.  В	случае	Досрочного	Прекращения	Соглашения	по	основаниям, предусмотренным разделом 6 Приложения 9 (Изменение и Прекращения Соглашения), за исключением расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктами б) -  е) пункта 6.3 Приложения 9 (Изменение и Прекращения Соглашения), размер Суммы Возмещения определяется по следующей формуле:

где:

СВ - Сумма Возмещения;

Зсозд - затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5. настоящего Приложения;

Зфин - затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о Финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных Условиях Соглашения о Финансировании (за исключением затрат, включенных в состав З СОэд и затрат, возмещенных Концессионеру путем выплаты Возмещения Затрат на Уплату Процентов);

336

Запн - затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка и налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, после Даты Прекращения Соглашения и до возврата Концеденту Земельного Участка в соответствии с Договором Аренды Земельного Участка и подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения, соответственно;

Зинв/2 - 50 % (пятьдесят процентов) затрат Концессионера  на уплату процентов по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа, в размере, не превышающем 10 % (десять процентов)  годовых (за исключением затрат,  включенных в состав Зсозд и затрат, возмещенных Концессионеру путем выплаты Возмещения Затрат на Уплату Процентов);

Здпс/2 - 50 % (пятьдесят процентов) затрат Концессионера в связи с Досрочным Прекращением Соглашения, указанных в пункте 2.6 настоящего Приложения, [но не менее затрат Концессионера в связи с досрочным прекращением Соглашений о Финансировании (досрочным возвратом кредитов)]..

При этом Сумма Возмещения, выплачиваемая в соответствии с настоящим пунктом (за исключением  Запн, выплачиваемой сверх такого ограничения), не может быть более предусмотренного Приложением 12 (Денежные Обязательства Концедента) общего размера Инвестиционного платежа и Возмещения Затрат на Уплату Процентов за вычетом сумм Инвестиционного платежа и Возмещения Затрат на Уплату Процентов,  выплаченных Концессионеру в соответствии с Соглашением.

2.5.Затраты Концессионера в связи с Созданием (вложенные в Создание инвестиции Концессионера) включают:

а)        затраты Концессионера на Проектирование, Строительство  и Оснащение  в размере, не превышающем Сметную Стоимость, включая затраты на уплату арендной платы по Договору Аренды Земельного Участка;

б) затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;

в) затраты на аренду офиса Концессионера;

г) затраты на обслуживание заемных средств в объеме, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных Условиях Соглашения о Финансировании;

д) затраты на обслуживание привлеченных средств,  в том числе затраты  в  связи с капитализацией процентов по Соглашениям о Субординированном Финансировании, заключенным в форме договора займа (включение процентов в сумму займа по договорам займа), на стадии Создания, но не более 10 % (десяти процентов) годовых;

е) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению;

ж) затраты на Необходимое Страховое Покрытие;

337

При этом:

общий размер указанных в настоящем пункте затрат Концессионера в связи с Созданием не может превышать суммы затрат, указанных в подпункте а) пункта

2.5 настоящего Приложения, умноженных на коэффициент [1,0614 (одна целая шестьсот четырнадцать десятитысячных)] за вычетом сумм Капитального Гранта и Инвестиционного платежа,  выплаченного Концессионеру в соответствии с Соглашением; и

общий размер указанных в настоящем пункте затрат Концессионера на Проектирование не может превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей  (а в случае Досрочного Прекращения Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах з) и и) пункта 6.1, подпункте а) пункта 6.3 Приложения 9 (Изменение и Прекращение Соглашения) - 10 000 000 (десять миллионов) рублей).

2.6.Затраты Концессионера в связи с Досрочным Прекращением Соглашения включают следующие затраты:

а) затраты на  выплату  штрафных  санкции  за  досрочное  прекращение Договора Подряда;

б) затраты на демобилизацию, включая затраты на демобилизацию Концессионера;

в) затраты на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с Досрочным Прекращением Соглашения, и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера в связи с Досрочным Прекращением Соглашения.

При этом общий размер указанных в подпунктах а) - б) настоящего пункта затрат Концессионера в связи с Досрочным Прекращением Соглашения не может превышать 2 % (два процента) от суммы затрат, указанных в подпункте а) пункта 2.5 настоящего Приложения.0

2.7. В состав Суммы Возмещения не включаются следующие суммы:

а)  суммы выплаченного  или   подлежащего   выплате   Концессионеру страхового возмещения  по Договорам Страхования, а также суммы выплаченного или подлежащего выплате Концессионеру возмещения в случае повреждения имущества Образовательной Организацией в соответствии с Договором об Использовании Объекта Соглашения;

б) затраты Концессионера, возмещенные или подлежащие возмещению Концессионеру до Даты Прекращений Соглашения или иного предусмотренного Соглашением момента путем выплаты Денежных Обязательств Концедента, Дополнительных Расходов и (или) стоимости Дополнительных Работ.

2.8. Вне зависимости от выплаты Суммы Возмещения все финансовые (денежные) обязательства Концедента (включая обязательства по возмещению Дополнительных Расходов  и (или) стоимости Дополнительных Работ, и обязательства по выплате Денежных Обязательств Концедента), которые возникли  до Даты Прекращения Соглашения   (или   до   момента   подписания   Акта   Передачи  (Возврата)

338

Объекта Соглашения в части обязательств по выплате переменной части Операционного Платежа или с момента подписания Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения в части обязательств по  выплате постоянной части) и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают своё действие после Даты Прекращения Соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

3. Порядок выплаты Суммы Возмещения

3.1. Концессионер	обязан	предоставить	Концеденту	расчет	Суммы Возмещения в следующие сроки:

3.1.1. одновременно с требованием о Досрочном Прекращении Соглашения в случае его направления Концессионером;

3.1.2. в течение 35 (тридцати пяти) Календарных Дней с момента получения требования о Досрочном Прекращении Соглашения в случае его направления Концедентом.

3.2. Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней со дня получения расчета Суммы Возмещения и документов, подтверждающих такой расчет:

3.2.1. согласовать расчет Суммы Возмещения полностью в случае полного согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения (при этом непредоставление Концедентом ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней считается его согласием с расчетом Суммы Возмещения);

3.2.2. согласовать расчет Суммы Возмещения частично в случае частичного согласия Концедента с расчетом Суммы Возмещения, а по не согласованным статьям  затрат Концессионера  предоставить мотивированный отказ, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет не согласованных Концедентом затрат;

3.2.3. предоставить мотивированный отказ в согласовании расчета Суммы Возмещения полностью в случае полного несогласия  Концедента с расчетом Суммы Возмещения, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет Суммы Возмещения.

3.3. С   целью	проверки	расчета	Суммы	Возмещения,	предоставленного Концессионером, а также в случае непредоставления Концессионером такого	расчета,	Концедент		вправе		требовать		предоставления Концессионером дополнительных документов и сведений,  необходимых для осуществления такой проверки и (или) расчета.

3.4. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.2 настоящего Приложения мотивированным отказом последний в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный расчет Суммы Возмещения на согласование Концеденту.

3.5. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.2 настоящего Приложения мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник    Спор,     подлежащий    разрешению    в    судебном    порядке   при

339

рассмотрении	требования	соответствующей	Стороны	о	Досрочном Прекращении Соглашения.

З.б.Концедент обязан выплатить Сумму Возмещения  в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных Дней с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

3.6.1.	дата подписания  Сторонами соглашения о Досрочном Прекращении Соглашения;

3.6.2.	дата вступления в законную силу решения суда о Досрочном Прекращении Соглашения.

3.7.  Прямым	Соглашением	может	быть	предусмотрена	обязанность Концедента уплачивать проценты, начисленные на Сумму Возмещения или ее часть, до момента выплаты Суммы  Возмещения  или ее части  в порядке и на условиях, предусмотренных Прямым Соглашением.

Подписи Сторон:

.

/ г:

а

340

Приложение 15 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)»

в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

НЕОБХОДИМОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

341

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 6.2 Соглашения.

2.	Требования к страховым организациям

2.1 Страховые организации, с которыми заключается Договор Страхования в целях обеспечения Необходимого Страхового Покрытия, должны отвечать следующим требованиям:

а)      на момент заключения Договора Страхования  иметь  рейтинг не более чем на 3 (три) категории (ступени) ниже рейтинга Российской Федерации по классификации рейтингового агентства "Fitch", "Moody’s" и (или) "Standard&Poors" либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства;

б) иметь действующую лицензию на осуществление соответствующего вида страхования;

в)         период деятельности страховой организации должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается).

3.	Содержание Необходимого Страхового Покрытия

3.1 До момента подписания Сторонами Акта выполнения Предварительных Условий Начала Строительства Концессионер обязан застраховать:

а) риск повреждения  или утраты (гибели) оборудования и материалов, используемых при Создании, результата работ по Созданию в результате любых событий или действий (бездействий), за исключением умышленных действий (бездействий) Сторон и (или) лиц,  за действия которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают, как за свои собственные. При этом страховая сумма в таком Договоре Страхования не может быть установлена ниже страховой стоимости страхуемого имущества, определяемой в соответствии с правилами страхования страховой организации;

б) риск причинения ущерба имуществу  третьих  лиц,  вреда   жизни  или здоровью третьих лиц при осуществлении Создания со страховой суммой не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

3.2	С момента Ввода в Эксплуатацию Концессионер обязан застраховать:

а) риск повреждения или утраты (гибели) Объекта Соглашения в результате любых событий или действий (бездействий), за исключением умышленных действий (бездействий) Сторон и (или) лиц, за действия которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают, как за свои собственные.

3.3 Неполное имущественное страхование при предоставлении Необходимого Страхового Покрытия не допускается.

342

3.4 Указанными в настоящем разделе Договорами Страхования может  быть установлена безусловная франшиза, не превышающая:

на стадии Создания - 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Стоимости Создания; или

на стадии Эксплуатации  - 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от совокупного размера Операционного Платежа за соответствующий год.

3.5 Указанный в пункте 3.1 настоящего Приложения Договор Страхования (или  несколько Договоров Страхования при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте 3.6 настоящего Приложения) действует до Ввода в Эксплуатацию.

Указанный в пункте 3.2  настоящего Приложения Договор Страхования (или несколько Договоров Страхования при соблюдении соответствующей Стороной положений, установленных в пункте 3.6 настоящего Приложения) действует до момента подписания Сторонами Акта Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

3.6 При любых обстоятельствах Концессионер не позднее, чем  за  [10   (десять)] Рабочих Дней  до истечения срока действия соответствующего Договора Страхования обязан предоставить Концеденту новый Договор Страхования по условиям и сроку действия соответствующий условиям Соглашения. При этом срок действия нового Договора Страхования начинает течь с момента истечения срока действия заменяемого Договора Страхования.

3.7 Выгодоприобретателем по Договорам Страхования риск повреждения или утраты (гибели) оборудования и материалов, используемых при Создании, результата работ по Созданию или Объекта Соглашения является:

при повреждении оборудования и материалов, результата работ по Созданию или Объекта Соглашения, а также при утрате (гибели) такого оборудования, материалов и (или)  движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения - Концессионер;

при утрате (гибели) результата работ по Созданию или недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения - Концедент.

4. Документальное  подтверждение  наличия  Необходимого   Страхового Покрытия

4.1 Документальным подтверждением заключения Договоров Страхования в целях исполнения требований Соглашения являются заверенные соответствующей Стороной копии подписанных страховой организацией Договоров Страхования и документов об оплате по ним страховых премий в соответствии с условиями таких договоров.

4.2 В случае оплаты страховых премий в рассрочку, документы об оплате страховых премий предоставляются Стороной, на которую такая обязанность возложена, не позднее 5 (Пяти) Рабочий Дней с момента оплаты.

5.	Последствия возникновения Нестрахуемого Риска

343

5.1 Уведомление Концессионера, о наличии Нестрахуемого Риска освобождает Концессионера от ответственности за неисполнение требований Соглашения о предоставлении такого покрытия.

5.2 Порядок взаимодействия Сторон в случае  возникновения  Нестрахуемого  Риска также определен в Приложении 8 (Особые обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы).

Подписи Сторон:

От Концедента:		От Концессионера: Генеральный директор

344

Приложение 16 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная  организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

345

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 2.4 Соглашения.

2. Основные характеристики Земельного Участка

2.1. Предоставляемый Концессионеру  Земельный  Участок  имеет  следующие  основные характеристики:

а) местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17-й, земельный участок № 8

б) площадь: 33 749 кв.м.

в) кадастровый номер:86:20:0000000:11752

г)	целевое назначение:под строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углублённым изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

д) разрешенное использование:образование и просвещение

2.2. На Земельном Участке расположены следующие здания, строения,  сооружения, иные объекты движимого и недвижимого имущества:

а) Сети коммунального хозяйства:

1. Сети теплоснабжения;

2. Сети водоснабжения;

3. Линии электроснабжения.

2.3. Утвержденная уполномоченным Государственным Органом схема расположения Земельного Участка на кадастровом плане территории приведена  в приложении А к настоящему Приложению.

3. Размер арендной платы за Земельный Участок

3.1. Годовой размер арендной платы за Земельный Участок на весь Срок Действия Соглашения рассчитывается по следующей формуле:

А = (КС х С /100) х Кп х Кст, где:

А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;

С - ставка арендной платы, определяемая в соответствии с разделом IV Порядка определения размера арендной платы за земельные участки земель населенных пунктов, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и земельные участки земель населенных пунктов,  государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов,  утвержденного Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2011 N 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов»;

Кп - коэффициент переходного периода;

Кст- коэффициентстроительства

или с применением коэффициента субъекта малого среднего предпринимательства

346

Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, предназначенный под образование и просвещение, рассчитывается по формуле:

А = (КС х С /100) х Кп х Кстх Ксп, где:

А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.; КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;

С - ставка арендной платы, определяемая в соответствие с разделом 4 Порядка, Кп - коэффициент переходного периода;

Кст - коэффициент строительства

Ксп- коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства

4.	Иные условия Договора Аренды Земельного Участка

4.1. Срок действия Договора Аренды Земельного  Участка  должен  соответствовать Сроку Действия Соглашения. Все права, предоставленные Концессионеру на основании Договора Аренды Земельного Участка, прекращаются в Дату Прекращения Соглашения за исключением прав, необходимых для Передачи (Возврата) Объекта Соглашения.

4.2. Концессионер, не исполнивший Договор Аренды Земельного  Участка или исполнивший его ненадлежащим образом, несет  ответственность, если  не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого Обстоятельства, Обстоятельства Непреодолимой Силы или действий (бездействий) самого Концедента или Уполномоченного Органа, в том числе действий (бездействий) в связи с исполнением Соглашения, кроме случаев, когда Законодательством прямо предусмотрены иные основания ответственности.

Подписи Сторон:

От Концессионера:

ор

Э.Ю.Греков

I,

п

а

<л

347

Приложение А к Основным Условиям

Договору Аренды Земельного Участка Схема расположения Земельного Участка

□	- границы земельного участка с кадастровым номером 86:20:0000000:11752

- охранные зоны

Исполнитель, главный специалист отдела землеустройства Резникова Е.И. 24 35 31

348

Приложение 17 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя  общеобразовательная  школа  в 17 микрорайоне ^Нефтеюганска

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря 2019 года

ФОРМЫ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3 49

Часть А - Ф о р м а А кта П р и ем ки О б ъ екта С о гл аш ени я

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Приемочная комиссия в составе:

Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска \Ф.И. 0.1., с одной стороны, и

ГН аим енование Конц ессионера}. расположенное по адресу: \место нахождения Концессионера1. в лице Гдолжность. Ф.И.О.]. действующего на основании Гнаименование документа1 (далее - Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны,

При участии:

-	представителя	департамента	градостроительства	и	земельных	отношений администрации города Нефтеюганска;

- представителя департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;

- представителя департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска,

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании  город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Гдата заключения1 года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),произвели осмотр завершенного строительством Объекта Соглашения и составили настоящий Акт Приемки Объекта Соглашения (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Завершенный строительством Объект Соглашения имеет следующие основные характеристики (в том числе состав Объекта Соглашения):

[***]

2.	Объект Соглашения соответствует требованиям Соглашения.

3. При приемке Объекта Соглашения были выявлены следующие несущественные, не препятствующие использованию Объекта Соглашения недостатки:

4. Концессионер обязан устранить указанные в п.З настоящего Акта недостатки  в течение 30 дней с момента подписания Акта Сторонами.

5. С момента подписания  настоящего Акта  обязанность  Концессионера  по Созданию (за исключениям обязанности по обеспечению Ввода в Эксплуатацию завершенного строительством и принятого Концедентом по настоящему Акту Объекта Соглашения и устранения недостатков Объекта Соглашения, не являющихся существенными) считается исполненной.

6. Настоящий Акт составлен в 3 [трех] экземплярах, один  -  для  Концедента,  другой - для Концессионера, [третий] - для Управления Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Реквизиты  и подписи Сторон:

П

От Концедента:	От Концессионера:

350

Часть Б - Ф орм а А кта П р и ем а-П ер ед ач и О бъ екта С о гл аш е н и я

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска f Ф.И.0.1 с одной стороны, и

\Наименование Концессионера1. расположенное по  адресу: Гместо нахождения Концессионера1. в лице Гдолжность. Ф.И.0.1. действующего на основании Гнаименование документа1(далее - Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны,

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя  общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании  город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Гдата заключения1 года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),подписали настоящий Акт Приемки Объекта Соглашения (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение  и пользование следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:

Здание средней общеобразовательной школы на 1600 мест в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

2. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее движимое имущество, входящие в состав Объекта Соглашения:

[***]

3. На момент передачи Концедентом Концессионеру Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц.

4. Концессионер принимает Объект Соглашения во владение и  пользование  в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения.

5. С момента подписания настоящего Акта право владения и пользования Объектом Соглашения переходит к Концессионеру, обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной.

6. Настоящий Акт составлен в 3 [трех] экземплярах, один -  для  Концедента,  другой - для Концессионера, [третий] - для Управления Федеральной  службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Реквизиты  и подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

351

Ч асть В - Ф орм а А кта П ер е д ачи (В о зв р ата) О б ъ екта С о гл аш е н и я

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска Г Ф.И.0.1 с одной стороны, и

ГНаименование Концессионера1. расположенное по адресу: Гместо нахождения Концессионера1. в лице [должность. Ф.И.0.1, действующего на основании Гнаименование документа1 (далее - Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны,

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной  средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от \дата заключения1 года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),подписали настоящий Акт Приемки Объекта Соглашения (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Ввиду прекращения Соглашения по  окончании срока его действия/Досрочного Прекращения Соглашения Концессионер передает, а Концедент принимает следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа:

Здание средней общеобразовательной школы на 1600 мест в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

2. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного Прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа:

3. На момент Передачи (Возврата) Объекта Соглашения такой объект свободен от прав третьих лиц.

4. Концедент принимает Объект Соглашения в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения и Законодательства.

5. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по Передаче (Возврату) Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной.

6. Настоящий Акт составлен в 3 [трех] экземплярах,  один  -  для  Концедента,  другой - для Концессионера, [третий] - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Реквизиты  и подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

352

Часть Г - Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Начала Строительства

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска \Ф.И.0.1. с одной стороны, и

ГНаименование Концессионера1. расположенное по адресу: \место нахождения Концессионера], в лице \должность. Ф.И.0.1. действующего на основании Гнаименование документа1 (далее - Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны,

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя  общеобразовательная школа в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании  город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Гдата заключения1 года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),подписали настоящий Акт Приемки Объекта Соглашения (далее - Акт) о нижеследующем:

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что  все Предварительные Условия Начала Строительства, указанные в Приложенииб (Порядок взаимодействия Сторон на стадии Создания), были выполнены Сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон:

п

От Концедента:	От Концессионера:

353

Часть Д - Форма Акта Выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска, выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска \Ф.И.0.1. с одной стороны, и

ГН аим енование Конц ессионера], расположенное по адресу: \место нахождения Концессионера1. в лице fдолжность. Ф.И.0.1. действующего на основании \наименование документа] (далее - Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны,

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя  общеобразовательная школа в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в      муниципальном    образовании    город    Нефтеюганск от  «__»	201__ года,

заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),подписали настоящий Акт Приемки Объекта Соглашения (далее - Акт) о нижеследующем:

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что все Предварительные Условия Финансового Закрытия, установленные Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование), выполнены Сторонами надлежащим образом  в соответствии с условиями Соглашения.

Реквизиты и подписи Сторон:

[***]

От Концедента:	От Концессионера:

354

Ч асть Е - Ф орма У ведомления о вы боре О бразовательной О рганизации

г. Нефтеюганск	[дата подписания]

Настоящим Муниципальное образование город Нефтеюганск (далее - Концедент), от имени которого в соответствии с Уставом города Нефтеюганска выступает Администрация города Нефтеюганска в лице главы города Нефтеюганска

\Ф.И.ОХ

во исполнение Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне города Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Гдата заключения1 года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее - Соглашение),уведомляет Концессионера о следующих фактах и обстоятельствах:

Концедентом в соответствии с Соглашением была  выбрана следующая Образовательная Организация для целей заключения с Концессионером Договора об Использовании Объекта Соглашения:

Гнаименование. ОГРН, ИНН, место расположения и лиио. действующее от лииа Образовательной Организации без доверенности1

Концедент настоящим заверяет Концессионера в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

а)   указанная	в	настоящем	уведомлении Образовательная	Организация надлежащим образом создана в форме, установленной Законодательством для некоммерческих организаций;

б)   указанная	в	настоящем	уведомлении Образовательная	Организация соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012	года  №   273-ФЗ	"Об		образовании в	Российской	Федерации"	для образовательных организаций соответствующего вида (типа),  в том числе осуществляет в качестве основной цели ее деятельности [образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам];

в) указанная в настоящем уведомлении Образовательная Организация имеет или обязуется получить все лицензии, разрешения и (или) допуски, необходимые для осуществления образовательной деятельности [по основным общеобразовательным программам].

Реквизиты и подписи Сторон:

От Концедента:	От Концессионера:

355

Приложение 18 к концессионному соглашению о создании  и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной безбарьерной средой)» в Муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

№ 2 от «31» декабря  2019 года

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ

356

1.	Общие положения

1.1	Настоящее Приложение дополняет положения подраздела 10.13 Соглашения.

2.	Предмет Прямого Соглашения

2.1 Предметом  Прямого  Соглашения  являются  отношения   Концессионера, Концедента и Банка в случае наступления предусмотренных Соглашением о Финансировании обстоятельств, которые являются основаниями для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита,  и в иных предусмотренных Прямым Соглашением случаях.

2.2		Во   избежание   сомнений,	правила,установленные Прямым  Соглашением, применяются	исключительно		к	случаям		наступления		предусмотренных Соглашением о Финансировании обстоятельств, которые являются основаниями для	предъявления	Банком	требования	о		досрочном	возврате	кредита, согласованным Концедентом при согласовании Основных Условий Соглашения о Финансировании.

3.	Требования	Банка	в	связи	с	неисполнением	или ненадлежащим исполнением Концессионером Соглашения о Финансировании

3.1 В случае наступления предусмотренных Соглашением о Финансировании обстоятельств, которые являются основанием для предъявления Банком требования о досрочном возврате кредита, Банк в течение 10 (десяти) Рабочих Дней направляет Концессионеру и Концеденту уведомление о необходимости проведения согласительных процедур для обсуждения возможности устранения таких нарушений.

С момента получения указанного в настоящем пункте уведомления Концедент обязан выплачивать Денежные Обязательства Концедента и иные предусмотренные Соглашением платежи исключительно на счет, указанный в уведомлении Банка.

3.2 В случае если в течение 30 (тридцати) Календарных Дней с момента получения указанного в пункте 3.1 настоящего Приложения уведомления Концедентом стороны Прямого Соглашения не придут к соглашению относительно способов устранения последствий наступления, предусмотренных Соглашением о Финансировании обстоятельств, и Банк направил Концессионеру требование о досрочном возврате кредита, Банк имеет право:

а) направить Концеденту требование о необходимости Досрочного Расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером (предъявлением Банком требования о досрочном возврате кредита);

б) направить Сторонам  уведомление о необходимости  передачи  контроля  над Проектом путем замены Концессионера по Соглашению или путем обращения Банком взыскания на доли (акции) Концессионера, находящиеся  в залоге у Банка.

3.3 В случае получения от Банка требования, указанного в подпункте а) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концедент обязан  направить в суд  требование о Досрочном   Расторжении  Соглашения   в  связи   с   существенным нарушением

357

Соглашения Концессионером (предъявлением Банком требования о досрочном возврате кредита) в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с момента получения такого требования Банка.

При этом в случае нарушения Концедентом обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, последний по требованию Банка обязан уплатить неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от основного долга. Стороны подтверждают, что размер указанной неустойки рассчитан исходя из затрат Банка, связанных с необходимостью выполнения требований Законодательства при возникновении просроченной задолженности или обнаружении риска возникновения такой задолженности, и  является соразмерным последствиям нарушенного обязательства.

3.4 В случае получения от Банка уведомления, указанного в подпункте б) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер и Концедент обязаны предпринять все действия, необходимые с их стороны для передачи контроля над Проектом, Банку или иному указанному Банком лицу (если применимо - в случае его соответствия требованиям Законодательства к концессионеру).

При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из  Сторон порядка передачи контроля над Проектом Банк имеет право предъявить требование, указанное в подпункте а) пункта 3.2 настоящего Приложения.

3.5 Для перехода прав на доли (акции) Концессионера Банку или иному указанному Банком лицу независимо от стадии реализации Проекта согласие Концедента не требуется.

3.6 С момента получения  уведомления, указанного в подпункте б) пункта  3.2 настоящего Приложения, Концессионер и Концедент не имеют права заявлять требования о Досрочном Прекращении Соглашения, а начисление любых неустоек по  Соглашению, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения Концессионером, приостанавливается на срок, составляющий 180 (сто восемьдесят) Календарных Дней с момента подписания соглашения о замене стороны Соглашения или момента возникновения прав Банка или указанного Банком лица на 100 % (сто процентов) долей (акций) Концессионера.

3.7 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих Дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте б) пункта 3.2 настоящего Приложения, Концедент, Банк и (при наличии) лицо, которому будет передан контроль над Проектом согласуют план устранения нарушений.

В случае выполнения Концессионером плана устранения нарушений, ранее начисленные неустойки за неисполнение или  ненадлежащее исполнение Соглашения Концессионером, а также сроки Просрочки Концессионера аннулируются.

4.	Обмен информацией

4.1 Концедент и Концессионер обязаны уведомлять Банк о любых нарушениях Соглашения в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента такого нарушения Соглашения.

358

4.2 Банк обязан  уведомлять Концедента о любых нарушениях Концессионером Соглашения о Финансировании в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента такого нарушения Соглашения о Финансировании.

5.	Изменение Соглашения

5.1    Концессионер и Концедент обязуются безпредварительного согласования    Банка  не вносить в Соглашение и Договор Аренды Земельного Участка изменения, а также не предъявлять в суд требования о внесении в Соглашение или Договор Аренды Земельного Участка изменений в случае если указанные в настоящем пункте изменения могут привести к изменению структуры пассивов Концессионера в связи с увеличение размера обязательств Концессионера на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей в том числе в связи с принятием на себя Концессионером любых дополнительных к предусмотренным Соглашением обязательств.

6.	Сумма Возмещения

6.1	С момента Досрочного Прекращения Соглашения до моментавыплаты Суммы Возмещения	на   часть   такой	суммы,	направляемой	на	покрытия	затрат Концессионера	на	привлечение	заемных	средств		Банка	для		целей Финансирования, подлежат начислению проценты:

а) в течение 30 (тридцати) Календарных Дней с момента Досрочного Прекращения Соглашения - проценты не начисляются;

б) в период после указанного в подпункте а)  и до истечения  180 (ста  восьмидесяти) дней с момента Досрочного Прекращения Соглашения - с применением базовой процентной ставки по Соглашениям о Финансировании;

в) по истечении указанного в подпункте б) настоящего пункта срока - с применением повышенной процентной ставки по Соглашениям о Финансировании.

7.	Прочие условия

7.1 Банк имеет право на полную или частичную уступку своих прав  и перевод обязательств по Прямому Соглашению без согласия Концессионера и Концедента лицу или лицам, которым он уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о Финансировании.

7.2 Концедент выражает своё безусловное и безотзывное согласие в отношении создания следующего обеспечения обязательств по Соглашению о Финансировании:

а)   договора залога всех  или  части  прав  по  Концессионному соглашению,  в том числе всех денежных требований Концессионера по Концессионному соглашению;

б)       договора залога 100  % (сто  процентов) долей  (акций)  Концессионера; в) договоров залога прав по договорам банковского счета Концессионера;

359

г)	договоров уступки прав требования по Договору подряда;

д)	договора залога движимого имущества, не входящего в состав объекта Соглашения.

Подписи Сторон:

От Концессионера:

360