Дорожная карта по завершению строительства объекта «Многоквартирный трех подъездный жилой дом №7 в микрорайоне 11 А в г.Нефтеюганск» (далее-Объект)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Выполнение инструментального обследования объекта незавершенного строительства с оформлением технического отчета, для направления в составе инженерных изысканий и откорректированной проектной документации на экспертизу | Проектные организации и ООО «Зодчий» | до 15.10.2019 |
| 2. | Корректировка проектной документации в части увеличения этажности за счет надстройки четвертого и встроенного цокольного этажей. Проведение экспертизы проекта. | Проектная организация | До 28.02.2020 |
| 3. | Завершение строительства Объекта | ООО «Зодчий» | До 26.08.2020 |