Приложение к письму

График промывки и опрессовки МКД на 2020-2021гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеУО и ТСЖ | № п/п МКД | Адрес МКД | Даты (начало-конец) промывки/опрессовки | РеквизитыАкта о проведении гидропневматической промывки и испытание |
| **ООО «Сибирский Двор и К»** | 1 | 6мкр.д.56 | 25 мая 2020 | акт от 25.05.2020г |
| 2 | 6мкр.д.55 | 26 мая 2020 | акт от 26.05.2020г |
| 3 | 6мкр.д.1 | 27 мая 2020 | акт от 27.05.2020г |
| 4 | 6мкр.д.3 | 28 мая 2020 | акт от 28.05.2020г |
| 5 | 7мкр.д.5 | 29 мая 2020 | акт от 28.05.2020г |
| 6 | 7мкр.д.6 | 01 июня 2020 | акт от 01.06.2020г |
| 7 | 7мкр.д.1 | 02,03 июня 2020 | акт от 02,03.06.2020г  |
| 8 | 9мкр.д.29 | 04,05 июня 2020 |  |
| 9 | 16амкр.д.76 | 08 июня 2020 |  |
| 10 | 16амкр.д.88 | 09 июня 2020 |  |
| 11 | 16 мкр.д.43 | 10,11 июня 2020 |  |
| 12 | 8 мкр.д.11 | 15 июня 2020 |  |
| 13 | 8а мкр.д.32 | 16 июня 2020 |  |
| 14 | 13амкр.д.56 | 17 июня 2020 |  |
| 15 | 8 мкр.д.27 | 18 июня 2020 |  |
| 16 | 17 мкр.д.3/1 | 22 июня 2020 |  |
| 17 | 6мкр.д.7 | 23 июня 2020 |  |