АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2021 						                                                   № 14-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на улучшение качества холодной воды, подаваемой потребителям города Нефтеюганска на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтровальной станции

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ                        «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения улучшения качества холодной воды, подаваемой потребителям города Нефтеюганска на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтровальной станции:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту»), направленных на улучшение качества холодной воды, подаваемой потребителям города Нефтеюганска на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтровальной станции, согласно приложению к распоряжению.

2.Ответственным исполнителям обеспечить реализацию «дорожной карты».

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 26.01.2021 №14-р

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на улучшение качества холодной воды, подаваемой потребителям города Нефтеюганска на период до окончания строительства и ввода в эксплуатацию фильтровальной станции

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения* | Результаты реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объединение фильтров I и II ступени очистных сооружений подземной воды в единую первую ступень: |  |  |  |
| 1.1. | на первом этапе – организация работы 7 фильтров в качестве фильтров I ступени | до 31.12.2020 | увеличение площади фильтрования, уменьшение существующей скорости фильтрования, улучшение качества воды | АО «Юганскводоканал» |
| 1.2. | на втором этапе – ремонт вышедших из строя фильтров № 3 и № 6 с последующим вводом их в работу в качестве фильтров I ступени | до 01.09.2021 | увеличение площади фильтрования, улучшение качества воды | АО «Юганскводоканал» |
| 2. | Замена фильтрующей загрузки на ОДМ 2 или кварцевый песок | до 01.10.2021 | улучшение качества воды | АО «Юганскводоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Капитальный ремонт осветлителя № 1 на очистных сооружениях поверхностной воды | до 30.12.2021 | улучшение качества воды, обеспечение бесперебойной поставки холодной питьевой воды потребителям города | АО «Юганскводоканал», администрация города Нефтеюганска |
| 4. | Строительство перемычки между сетями холодного водоснабжения на выходе после очистных сооружений подземной и поверхностной воды перед резервуарами чистой воды подземного источника с установкой необходимого оборудования | до 30.12.2021 | улучшение качества воды, обеспечение бесперебойной поставки холодной питьевой воды потребителям города | АО «Юганскводоканал», администрация города Нефтеюганска |
| 5. | Организация применения в процессе очистки воды коагулянта «Аква-Аурат 30» | в течение 2021 года | улучшение качества воды | АО «Юганскводоканал» |

*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки