ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Шергин Сергей Викторович

628311 Тюм. обл. ХМАО-ЮГРА

г. Нефтеюганск 16А мкр., 85 дом.19

тел./факс: 8 (3463) 24-59-80

сот. 8 9519675769

ИНН 860406146339/

Р/сч 40802810495190000007

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК

к/с 30101810200000000903

БИК 046577903

Исх.№1-51 от 20.02.2022 г.

Муниципальный контракт ЭА.2021.00138.

Директору МКУ КХ «СЕЗ»

И.В. Леонтьеву.

План производства работ на 20.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Марка транспортного средства** | **Гос.**  **номер.** | **Вид оказываемых услуг** | **Адрес оказания услуг** | **Объем вывезенных услуг, м3** | **Время начала работы** | **Время окончания работы** | Примечание. |
| 20.02.22. | Погрузчик  XCMG LW 330 | 8515УР 86 | Чистка/  Погрузка  Погрузка. | Мкр.1.  Мкр.3.Д. 24 (стоянка кинотеатра)  Мкр.2. Д. 27. (почта)  Мкр.6. |  | **08:00** | 00:00 |  |
| 20.02.22. | Самосвал.  Татра | К189НР186 | Вывоз. | Мкр.1,2,3,6. |  | 08:00 | 00:00 |  |

С.В. Шергин

Стр 1.

Отчет о фактически выполненных работах за 19.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Марка транспортного средства** | **Гос.**  **номер.** | **Вид оказываемых услуг** | **Адрес оказания услуг** | **Объем вывезенных услуг, м3** | **Время начала работы** | **Время окончания работы** | Примечание. |
| 19.02.22. | Погрузчик  XCMG LW 330 | 8515УР 86 | Погрузка. | Мостотряд. |  | **09:00** | 18:00 |  |
| 19.02.22. | Самосвал.  Татра | Р069ТК86 | Вывоз. | Мостотряд. |  | 09:00 | 18:00 |  |
| 19.02.22. | Самосвал.  Татра | К189НР186 | Вывоз. | Мостотряд. |  | **09:00** | 18:00 |  |
| 19.02.22. | Самосвал.  Ман | Р033АА186 | Вывоз. | Мостотряд. |  | **09:00** | 18:00 |  |
| 19.02.22. | Погрузчик  XCMG LW 300 | 2122УМ86 | Чистка. | Мкр. 2. Проезд от ул. Ленина до Администрации и до ул. Гагарина. |  | **13:00** | 17:00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С.В. Шергин

Стр 2