# ПРОТОКОЛ № 9

# заседания комиссии по вопросам

# социально-экономического развития

# города Нефтеюганска

| 8 ноября 2022 года | г.Нефтеюганск |
| --- | --- |

Присутствовали члены комиссии:

Бугай Э.Х. – глава города Нефтеюганска, председатель;

Халезова Н.С. – заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя;

Гусенков П.В. – первый заместитель главы города Нефтеюганска;

Пайвин Д.В. – заместитель главы города Нефтеюганска;

Пастухов А.В. – заместитель главы города Нефтеюганска;

Григорьева С.А. – директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска;

Бондаренко А.С. – директор департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

Капмарь Е.В. – заместитель директора департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;

Скокова Н.А. – исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;

Поливенко Н.Н. – председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;

Перевалов П.О. – исполняющий обязанности начальника юридическо-правового управления администрации города;

Шарабарина С.А. – заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска, секретарь.

Приглашенные:

Егоров А.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»;

Невердас Д.Ю. – заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Повестка дня:

1. Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»

Выступили: Егоров А.В., Перевалов П.О., Бугай Э.Х., Гусенков П.В., Халезова Н.С., Григорьева С.А., Невердас Д.Ю.

В адрес муниципального заказчика - МКУ «Управление капитального строительства» поступило обращение ООО «Сибмехстрой» от 20.10.2022                 № 312 об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в части включения условия об авансировании с целью надлежащего и своевременного исполнения условий контракта и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. Изменение существенных условий муниципального контракта обусловлено необходимостью приобретения строительных материалов, поставка которых осуществляется на основании 100% предоплаты.

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» допускается изменение существенных условий контракта в части установления условия о выплате аванса.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.07.2022              № 1303-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено право Заказчиков устанавливать авансовые платежи в размере до 50 процентов от суммы муниципального контракта по строительству объектов, реализация которых осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» подпрограммой «Общее образование. Дополнительное образование детей» на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей.».

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022               № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год» (с изм. от 13.09.2022 № 1847-п) предусмотрено  авансирование до 50 % от предусмотренных бюджетных ассигнований на 2022 год по заключенным и вновь заключаемым контрактам на выполнение работ по строительству объектов, реализация которых осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» подпрограммой «Общее образование. Дополнительное образование детей» на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей».

В соответствии с положениями части 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе - по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе - в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса. Заказчиком представлена независимая гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта №МСБ/ОГ/22-016243 от 28.10.2022.

Решили:

1.1.Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта №0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в части включения в контракт условия о выплате авансового платежа в размере 34 545 814 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.

1.2.Департаменту градостроительства и земельных отношений (Бондаренко А.С.) разработать проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об изменении существенных условий муниципального контракта №0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в срок не позднее 15.11.2022.

1.3.МКУ «Управление капитального строительства» (Егоров А.В.) заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части включения условия о выплате авансового платежа.

Глава города Нефтеюганска						Э.Х.Бугай

Секретарь комиссии 							С.А.Шарабарина