АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2013											№ 1170-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 13.05.2013 № 400-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска на 2013-2015 годы»

В связи с изменением объёма финансирования долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска на 2013-2015 годы», в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.02.2012 № 308 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска» (с изм. на 24.10.2012 № 3015) администрация города постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от  13.05.2013 № 400-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 03.06.2013 №  536-п, от 11.06.2013 № 552-п, от 02.08.2013 № 815-п) следующие изменения:

1.1.В паспорте долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска на 2013-                 2015 годы» (далее - Программа) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования | объём финансирования Программы составляет: 2013 год – 35 893,157 тыс. рублей, 2014 год – 1 197,789 тыс. рублей, 2015 год – 100,000 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2.В пункте 1 раздела 3 Программы «Программные мероприятия» слова «общая сумма затрат 3 632,766 тыс. рублей, в том числе: подготовка проектно-сметной документации для установки систем вентиляции и  кондиционирования – 748,823 тыс. рублей.» заменить словами «общая сумма затрат 3 371,578 тыс. рублей, в том числе: подготовка проектно-сметной документации для установки систем вентиляции и кондиционирования – 516,688 тыс. рублей.».

1.3.В пункте 2 раздела 3 Программы «Программные мероприятия» слова «общая сумма затрат – 8 258,053 тыс. рублей.» заменить словами «общая сумма              затрат – 5 773,530 тыс. рублей.».

1.4.В пункте 3 раздела 3 Программы «Программные мероприятия» слова

«общая сумма затрат – 4 864,312 тыс. рублей, в том числе: подготовка  проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта –                  1 197,850 тыс. рублей» заменить словами «общая сумма затрат – 4 372,549 тыс. рублей, в том числе: проведение технического обследования – 724,419 тыс. рублей.».

1.5. В пункте 5 раздела 3 Программы «Программные мероприятия» слова «общая сумма затрат – 5 000,000 тыс. рублей.» заменить словами «общая сумма              затрат –  3 846,065 тыс. рублей.».

1.6.В пункте 6 раздела 3 Программы «Программные мероприятия» слова «общая сумма затрат – 1 727,873 тыс. рублей.» заменить словами «общая сумма              затрат – 1 719,224 тыс. рублей.».

1.7.Раздел 3 «Программные мероприятия» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7.Изготовление проектно-сметной документации по переводу нежилого  помещения  в  жилое,  расположенного  по  адресу:  г.Нефтеюганск,                        8а микрорайон,  дом 31,  помещение № 32 (Реестр. № 341737), общая сумма затрат – 208,00 тыс. рублей.».

1.8.Раздел 3 «Программные мероприятия» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8.Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12. Реестр. № 286482, общая сумма затрат – 9 400, 000 тыс. рублей.».

1.9.Раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Объём финансирования Программы составляет:

| Сроки реализации, год | Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. | Объем финансирования за счёт средств ООО «РН-Юганскнефтегаз», тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 32 047,092 | 3 846,065 |
| 2014 | 1 197,789 | 0 |
| 2015 | 100,000 | 0 |

».

1.10.Раздел 6 Программы «Оценка ожидаемой эффективности целевой программы» изложить в следующей редакции:

«6.Объекты муниципальной собственности, требующие капитального ремонта – 82 объекта: в 2013 году – 74 объекта;

в 2014 году – 73 объекта;

в 2015 году – 72 объекта.».

1.11.Приложения 1, 2 к Программе изложить согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава администрации

города                                                             		      		  В.А.Арчиков

- Приложение 1

- к постановлению

- администрации города

от 23.10.2013 № 1170-п

Система показателей,

характеризующих результаты реализации целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | Объекты муниципальной собственности, требующие капитального ремонта | 82 объекта | 74 объекта | 73 объекта | 72 объекта | 72 объекта |

Приложение 2

- к постановлению

- администрации города

от 23.10.2013 № 1170-п

| Основные программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия целевой программы | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансирования |
|  |  |  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Цель | Проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замены их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| II | Задача 1 | Приведение объектов муниципальной собственности в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 | Обеспечение эффективного вложения средств бюджета города в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» «Музей реки Обь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена оконных блоков по адресу: 9 мкр., дом 28 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | II-IV квартал 2013 года | 424,000 | 424,000 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 1.2. | Капитальный ремонт помещений левого крыла музея | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | II-IV квартал 2013 года | 1 133,101 | 1 133,101 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3. | Подготовка проектно-сметной документации для установки систем вентиляции и кондиционирования | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 516,688 | 516,688 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 1.4. | Установка систем вентиляции | Департамент градостроительства администрации города | 2014-2015 годы | 1 297,789 | 0 | 1 197,789 | 100,000 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 3 371,578 | 2 073,789 | 1 197,789 | 100,000 |  |
| МБУК «Центр национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение электромонтажных работ | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 1 823,599 | 1 823,599 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 2.2. | Замена стеновых панелей | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 3 949,931 | 3 949,931 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 5 773,530 | 5 773,530 |  |  |  |
| МБУК «Городская библиотека», МБУК «Центр национальных культур» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт кровли | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 3 648,130 | 3 648,130 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2. | Проведение технического обследования | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 724,419 | 724,419 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 4 372,549 | 4 372,549 |  |  |  |
| Администрация города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт помещений здания администрации города в т.ч.: | Департамент градостроительства администрации города | III-IV квартал 2013 года | 8 500,000 | 8 500,000 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт лестничных маршей здания администрации города | Департамент градостроительства администрации города | III-IV квартал 2013 года | 7 160,000 | 7 160,000 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт коридора 4 этажа здания администрации города | Департамент градостроительства администрации города | IV квартал 2013 года | 1 071,964 | 1 071,964 | 0 | 0 | местный бюджет |
| 4.2. | Прокладка п/э трубы Ду - 110 мм, методом ГНБ по адресу: 2 микрорайон, 25 дом | Департамент градостроительства администрации города | IV квартал 2013 года | 268,036 | 268,036 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 8 500,000 | 8 500,000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт здания департамента образования и молодёжной политики | Департамент градостроительства администрации города | II-IV квартал 2013 года | 2800,000 | 2800,000 | 0 | 0 | Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| 5.2. | Капитальный ремонт ограждения здания департамента образования и молодёжной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | II-IV квартал 2013 года | 1 046,065 | 1 046,065 | 0 | 0 | Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| Итого |  |  |  | 3 846,065 | 3 846,065 |  |  |  |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли, по адресу 3 мкр., строение 22 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | II-IV квартал 2013 года | 1 719,224 | 1 719,224 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 1 719,224 | 1 719,224 |  |  |  |
| Объект муниципальной собственности (реестр. № 341737) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изготовление проектно - сметной документации по переводу нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8 «а» микрорайон, дом 31, помещение № 32 | Департамент градостроительства администрации города | IV квартал 2013 года | 208,000 | 208,000 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 208,000 | 208,000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12. Реестр. № 286482 | Департамент градостроительства администрации города | IV квартал 2013 года | 9 400,000 | 9 400,000 | 0 | 0 | местный бюджет |
| Итого |  |  |  | 9 400,000 | 9 400,000 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  | 37 190,946 | 35 893,157 | 1 197,789 | 100,000 |  |
| В том числе |  | Местный бюджет |  | 33 344 881 | 32 047,092 | 1 197,789 | 100,000 |  |
|  |  | Средства ООО «РН-ЮНГ» |  | 3 846,065 | 3 846,065 | 0 | 0 |  |
| В том числе |  | ДГС |  | 32 868,556 | 31 570,767 | 1 197,789 | 100,000 |  |
|  |  | ДЖКХ |  | 4 322,390 | 4 322,390 | 0 | 0 |  |