АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30.04.2013 											№ 385-п

- г.Нефтеюганск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний

период 2013-2014 года

В соответствии с  распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 07.03.2013 № 84-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов», в целях своевременной подготовки объектов жилищного и коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года администрация города постановляет:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года согласно приложению.

2.Руководителям учреждений социальной сферы, тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, а также лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов:

2.1.Обеспечить проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, готовность оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, установку приборов учёта.

2.2.Обеспечить своевременные расчёты за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, а также энергетические ресурсы, приобретаемые для предоставления коммунальных услуг потребителям.

2.3.Создать в необходимых объёмах и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса в зимний период; неснижаемые запасы материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального комплекса для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4.Доукомплектовать аварийно-восстановительные бригады необходимыми людскими и материально-техническими ресурсами и обеспечить проведение противоаварийных тренировок на объектах коммунальной сферы.

2.5.Обеспечить предоставление ежедекадной информации о выполнении утверждённого перечня мероприятий  по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года и статистического отчёта по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-жкх (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённого Постановлением Росстата от  27.02.2006 № 7 «Об  утверждении статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

3.Назначить департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) ответственным за предоставление информации о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.Ответственность за подготовку жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы  города к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года возложить на руководителей учреждений социальной сферы, электро- и теплоснабжающих предприятий, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, а также лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов.

5.Считать утратившими силу постановления администрации города:

-от 31.05.2012 № 1452 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года»,

-от 09.07.2012 № 1909 «О внесении изменения в постановление администрации города от 31.05.2012 № 1452».

6.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганск в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Исполняющий обязанности

главы администрации города						              С.П.Сивков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 30.04.2013 № 385-п

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и согласование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | апрель-май 2013 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 2 | Контроль за выполнением перечня мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | ежедекадно, июнь-ноябрь 2013 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3 | Организациям тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения предусмотреть замену ветхих инженерных сетей не менее 5% от их общей протяжённости с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.), ОАО «Юганскводоканал» (Кардымон В.Б.) ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), ОАО «Нефтеюганскгаз» (Маркисеев А.Г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, структурных подразделений администрации города, курирующих объекты социальной сферы о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | июнь-сентябрь 2013 года | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков |
| 5 | Контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объёме трёхсуточного расхода | в течение всего отопительного периода 2013-2014 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.) |
| 6 | Контроль за ходом заключения договоров на поставку в 2014 году газа для обеспечения работы отопительных котельных города Нефтеюганска | III квартал 2013 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.) |
| 7 | Контроль за обеспечением постоянной работоспособности резервных источников электроснабжения жизненно важных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | до 01.09.2013 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.), ОАО «Юганскводоканал» (Кардымон В.Б.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения города Нефтеюганска | постоянно в течение 2013 года | отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 9 | Контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов и последующим предоставлением итоговой информации в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 26 августа 2013 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.) |
| 10 | Предоставление информации о выполнении плана мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период работы 2013-2014 годов | Ежедекадно, июнь-ноябрь 2013 года. | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), |
| 11 | Информирование населения через средства массовой информации (печать, радио, телевидение, в сети Интернет) о подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к прохождению отопительного периода 2013-2014 года | июнь-сентябрь 2013 года | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков |
| 12 | Контроль за подготовкой объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | июнь-сентябрь 2013 года | комитет по здравоохранению (Ноговицина О.Р.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Контроль за подготовкой объектов образования к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | июнь-сентябрь 2013 года | департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.) |
| 14 | Контроль за подготовкой объектов культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года | июнь-сентябрь 2013 года | комитет по культуре администрации города (Гареева Г.А.) комитет по физической культуре и спорту администрации города (Скворцов С.Ф.) |
| 15 | Корректировка схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального комплекса города, Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска | до 01.09.2013 | отдел по делам ГО и ЧС (Чертов В.А.), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.), руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 16 | Создать комиссию по оценке готовности организаций энергетики и коммунального комплекса, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года с оформлением, выдачей паспортов готовности и направления копий в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры | до 01.06.2013 | первый заместитель главы администрации города С.П.Сивков, департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Обеспечить готовность жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 года | 15.09.2013 | Руководители управляющих компаний, ТСЖ (по согласованию) |
| 18 | Оценка готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 года с оформлением, выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом, а также заключений о готовности ВДГО по обеспечению безопасной работы при эксплуатации | 15.09.2013 | Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганский отдел инспектирования (по согласованию) департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 19 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам теплоснабжения населения | с начала отопительного периода по 01.11.2013 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 20 | Предоставление информации о работе организаций, обеспечивающих тепловой и электрической энергией население и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2013-2014 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства | до 9 числа ежемесячно на протяжении всего отопительного периода | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.) ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) |
| 21 | Мониторинг ситуации с расчётами коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками, с расчётами за потребляемые топливно-энергетические ресурсы организациями, поставляющими жилищно-коммунальные услуги потребителям города Нефтеюганска | до 5 числа каждого месяца в течение года | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Организация круглосуточного дежурства с целью контроля за работой предприятий жилищно-коммунального комплекса - поставщиков услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии населения и объектов социальной сферы | дни с низкой температурой наружного воздуха (-40º С и ниже), в новогодние и рождественские праздники | отдел по делам ГО и ЧС (Чертов В.А), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.), руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| 23 | Предоставление информации об авариях, инцидентах и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2013-2014 года в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | ежедневно, на протяжении всего отопительного периода 2013-2014 года | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.), ОАО «Юганскводоканал» (Кардымон В.Б.), ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) ОАО «Нефтеюганскгаз» (Маркисеев А.Г.) |
| 24 | Предоставление информации о работе организаций, обеспечивающих тепловой и электрической энергией население и объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2013-2014 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства | до 9 числа ежемесячно на протяжении всего отопительного периода | ОАО «Югансктранстеплосервис» (Грибанов Р.И.) ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (Бессонов А.И.) |