# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в программу

«Газификация города  Нефтеюганска на 2009 – 2011 годы»

Принято Думой города

29 сентября 2009 года

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганск, в целях поэтапной реализации мероприятий Программы, заслушав председателя  комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике А.И. Бессонова, Дума города решила:

1. Внести изменения в раздел 4 «Мероприятия программы» приложения к решению Думы города от 20.06.2008 № 432-IV «Об утверждении программы «Газификация города Нефтеюганска на 2009-2011 годы», изложив таблицу «Мероприятия программы газификации города на 2009-2011 годы (с учетом финансового обеспечения)» в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы города								  И.Г. Батракова

«____»________________ 2009 года

№ 643 - IV

Приложение к решению

Думы города

от 01.10.2009 № 643

Мероприятия  программы  газификации  города  Нефтеюганск

на  2009 - 2011  годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансиро вания, тыс.руб | Срок реализации |  |  | Источник финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка «Схемы газоснабжения города» | Специализированная организация | 2000,0 | 2000,0 |  |  | Местный бюджет, иные источники финансирования |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения для жилого сектора 11А микрорайона (ПИР и СМР) | МУП «УКС» | 90000,0 | 22500,0 | 30000,0 | 37500,0 | Местный бюджет, иные источники финансирования |
| 2 | Техническое обследование и диагностирование существующей системы газоснабжения | Специализированная организация | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  | Местный бюджет, средства предприятий, иные источники финансирования |
| 3 | Капремонт* (реконструкция) существующей системы газоснабжения | МУП «УКС» ОАО «Нефтеюганскгаз» | 30000,0 |  | 15000,0 | 15000,0 | Местный бюджет, средства предприятий, иные источники финансирования |
| 4 | Газорегуляторный пункт (ГРП) в количестве 4 шт. производительностью 250 м3/час | МУП «УКС» | 6000,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | Местный бюджет, иные источники финансирования |
| 5 | Газорегуляторная станция | ОАО «Нефтеюганскгаз» | 40000,0 |  | 20000,0 | 20000,0 | Средства предприятий, иные источники финансирования |
| 6 | Газопровод-отвод «Газопровод КС-5 – г.Нефтеюганск» от магистрального газопровода «Уренгой-Челябинск» протяженностью 70км |  | 1500000,0 |  |  | 1500000,0 | Средства ОАО «Газпром» |
|  | ИТОГО: |  | 1688000,0 | 36000,0 | 77000,0 | 1575000,0 |  |

Примечание:  *  Необходимость  выполнения  капитального ремонта   и  объем  финансирования  уточняется  по  результатам  проведенного  диагностирования.