# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город

Нефтеюганск до 2020 года»

Принято Думой города

1 ноября 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года» принять к сведению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города								В.А. Бурчевский

« 2 » ноября  2011 года

№ 148 - V

Приложение к  решению

Думы города

от 2 ноября 2011 года №148-V

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), в целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Нефтеюганска постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.08.2010 года № 2205 была утверждена долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года (далее - Программа).

Целью  Программы является повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития муниципального образования город Нефтеюганск за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города.

Программа состоит из 11 подпрограмм, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Нефтеюганске и соответствующих требованиям Закона № 261-ФЗ:

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике и системах наружного освещения»;

-подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности»;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»;

-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»;

-подпрограмма  «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива»;

-подпрограмма  «Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

-подпрограмма «Популяризация энергосбережения в городе Нефтеюганске»

Период реализации программы – 2010-2020 годы.

На первом этапе (2010-2012 годы) предусматривается выполнение обязательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, для которых законом № 261-ФЗ установлены сроки:

завершение оснащения органов местного самоуправления приборами учета энергетических ресурсов;

завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности города Нефтеюганска приборами учета энергетических ресурсов;

проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Из 11 подпрограмм  за счет бюджетных средств частично реализовывались только 2 из них (Таблица № 1):

1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» - исполнено 23%.

2.Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» - исполнено 34%.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование подпрограммы | Планируемое финансирование из бюджета города в соответствии с целевыми мероприятиями программы, тыс.руб. | Фактическое финансирование из бюджета города в рамках программы, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 18100,0 | 4156,0 | 23 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 9540,3 | 0 | 0 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 580,0 | 0 | 0 |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике и системах наружного освещения | 2896,0 | 0 | 0 |
| 5 | Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы | 10990,0 | 3755,0 | 34 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте | 1000,0 | 0 | 0 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 950,0 | 0 | 0 |
| 11 | Популяризация энергосбережения | 5500,0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 49556,3 | 7911,0 | 16 |

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» в 2011 году предусматривалось выделение финансовых средств в размере 18100,0 тыс.руб. из местного бюджета, в том числе:

-на проведение энергетических обследований – 11300,0 тыс.руб.;

-на применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии – 2700,0 тыс.руб.;

-на применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды, утепление зданий – 4100,0 тыс.руб.

Фактически, в рамках программы, из средств местного бюджета было выделено  4011,0 тыс.руб.  на проведение обязательных энергетических обследований и 145,0 тыс.руб. на применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии (Таблица № 2).

Таблица № 2

Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» выделенный из средств местного бюджета в 2011 году

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой | Фактический объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Проведение энергетических обследований | 11300,0 | 4011,0 |
| Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии | 2700,0 | 145,0 |
| на применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды, утепление зданий | 4100,0 | 0 |
| Итого: | 18100,0 | 4156,0 |

По состоянию на 01.10.2011 года учреждениями бюджетной сферы освоено 3828,2 тыс.руб.  на проведение энергетических обследований на 39 объектах и 50,0 тыс.руб. на установку энергосберегающих ламп в 1 учреждении.

За счет текущих расходов в 2011 году учреждениям бюджетной сферы было профинансировано:

-на выполнение мероприятий по энергетическому обследованию - 1348,7 тыс.руб.

-на  применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды, утепление зданий:

1.В части регулярной промывки инженерных систем зданий -165,5 тыс.руб., из них по состоянию на 01.10.2011 года освоено – 165,5 тыс.руб.

2.В части внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения -  806,5 тыс.руб., из них по состоянию на 01.10.2011 года освоено – 751,1 тыс.руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» в 2010-2011 году предусматривалось выделение финансовых средств в размере 136293,0 тыс.руб. (2011 год - 53 521,50 тыс.руб.), в том числе:

-из средств местного бюджета – 54730,0 тыс.руб. (2011 год - 10990,0 тыс.руб.);

-из собственных средств – 81563,0 тыс.руб. (2011 год -  42 531,50  тыс.руб.).

На установку приборов учета тепловой и электрической энергии, воды, газа в организациях с участием муниципального образования город Нефтеюганск в 2010 году из местного бюджета предусматривалось выделение финансовых средств в размере 33750,0 тыс.руб.; на оснащение приборами учета жилищного фонда в 2010 году - 9 990,00 тыс.руб., в 2011 году -  9 990,00 тыс.руб.; на оплату энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета (в части создания единой информационно-аналитической системы учета потребляемых абонентами объемов энергетических ресурсов) – 1000,0 тыс.руб.

В 2010 году финансовые средства из местного бюджета на реализацию мероприятий данной подпрограммы не выделялись.

Фактически, в рамках программы, из средств местного бюджета в 2011 году профинансировано 3755,0 тыс.руб. на установку приборов учета тепловой и электрической энергии, воды, газа в организациях с участием муниципального образования город Нефтеюганск (Таблица № 3).

Таблица № 3

Объем финансирования подпрограммы «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» выделенный из средств местного бюджета в 2011 году

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой | Фактический объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Установка приборов учета тепловой и электрической энергии, воды, газа в организациях с участием муниципального образования город Нефтеюганск | 33750,0 (2010 год) | 3755,0 |
| Оснащение приборами учета жилищного фонда | 19980,0 (2010-2011 годы) | 0 |
| Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета (в части создания единой информационно-аналитической системы учета потребляемых абонентами объемов энергетических ресурсов) | 1000,0 | 0 |
| Итого: | 54730,0 | 3755,0 |

По состоянию на 01.10.2011 года организациями с муниципальным участием освоено 2458,8 тыс.руб. - установлено 428 приборов учета, из требуемых 462. Доля оснащения учреждений бюджетной сферы составляет 93%.

За счет текущих расходов в 2011 году организациям с муниципальным участием было профинансировано 2592,0 тыс.руб., из них по состоянию на 01.10.2011 года освоено – 1894,1 тыс.руб.

Согласно сроков, указанных в планах, предоставленных организациями, оставшиеся приборы учета будут установлены в IV квартале 2011 года.

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» всего в 2011 году предусматривалось выделение 53 068,30 тыс.руб., из них:

- - окружной бюджет - 4 660,00 тыс.руб.;

- - местный бюджет - 9 540,30 тыс.руб.;

- - собственные средства - 29 001,50  тыс.руб.;

- - иные источники -   9 866,50 тыс.руб.

- За счет собственных средств организаций, эксплуатирующих жилищный фонд проведены следующие виды работ на сумму 6096,35 тыс.руб.:

- - Капитальный ремонт многоквартирных домов предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами – 6055,4 тыс.руб.;

- -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда – 41,0 тыс.руб. (Таблица № 4).

- Таблица № 4

Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» из собственных организаций, эксплуатирующих жилищный фонд в 2011 году

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой | Фактический объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами | 8 474,50 | 6055,4 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда | 2 950,00 | 41,0 |
| Итого: | 11424,5 | 6096,4 |

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной структуры города» всего в 2011 году предусматривалось выделение 363 586,0   тыс.руб., из них:

- - местный бюджет - 580,0   тыс.руб.;

- - собственные средства - 183 965,0   тыс.руб.;

- - иные источники -   179 041,0   тыс.руб.

- За счет собственных средств организаций коммунального комплекса проведены мероприятия на сумму  42987,5 тыс.руб. в части:

- - модернизация тепловых сетей с заменой ветхих теплосетей на теплосети с пенополиуретановой изоляцией по технологии "труба в трубе"– 42337,5 тыс.руб.

- установка частотных преобразователей, устройств плавного пуска – 650,0 тыс.руб.

- Проводятся мероприятия по проведению обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса и разработке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На эти цели до конца 2011 года организациями коммунального комплекса запланировано выделение 7400,0 тыс.руб.

- Таблица № 5

Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной структуры города » из собственных организаций коммунального комплекса в 2011 году

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой | Фактический объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Модернизация тепловых сетей с заменой ветхих теплосетей на теплосети с пенополиуретановой изоляцией по технологии "труба в трубе" | 13 824,0 | 42337,5 |
| Установка частотных преобразователей, устройств плавного пуска | 0 | 650,0 |
| Итого: | 9767,5 | 6096,4 |

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» всего в 2011 году предусматривалось выделение 6000,0   тыс.руб., из них:

- - местный бюджет - 1000,0   тыс.руб.;

- - собственные средства – 5000,0   тыс.руб.;

- ОАО «ПАТП» в 2010 году была разработана программа энергосбережения на 2010-2013 годы. На реализацию мероприятий данной программы организация планирует выделить 2346,6 тыс.руб.