

**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| от 01.07.2025 № Исх.СП-546-5 |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, провела экспертизу проекта изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» (далее – проект изменений).

При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:

1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.

2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:

- требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города Нефтеюганска об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также в сфере управления проектной деятельностью;

- Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения   
и реализации» (далее – Порядок от 18.04.2019 № 77-нп);

- структурным элементам, целям муниципальной программы;

- срокам её реализации, задачам муниципальной программы;

- целевым показателям, характеризующим результаты её реализации, целям муниципальной программы и её структурным элементам.

Предоставленный проект изменений соответствует Порядку   
от 18.04.2019 № 77-нп.

Проектом изменений планируется увеличить объём финансового обеспечения муниципальной программы на сумму 59 371,261 тыс. рублей департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, в том числе:

- в 2025 году планируется уменьшение в сумме 22 636,139 тыс. рублей, а именно за счёт средств местного бюджета в сумме 3 862,439 тыс. рублей, за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 18 773,700 тыс. рублей;

- в 2026 году планируется увеличение в сумме 82 007,400 тыс. рублей, а именно за счёт средств местного бюджета в сумме 307,600 тыс. рублей, за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 81 699,800 тыс. рублей.

1. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на единовременную поощрительную выплату в связи с назначением пенсии за выслугу лет в сумме 327,781 тыс. рублей.

2. По региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» планируется увеличение объёма финансового обеспечения в сумме 59 043,480 тыс. рублей, в том числе:

2.1. В 2025 году планируется уменьшение объёма финансирования в связи с переносом II этапа строительства на 2026 год объекта «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4.Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф) в общей сумме 22 963,920 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- субсидии из бюджета автономного округа в сумме 18 773,700 тыс. рублей;

- местного бюджета в сумме 4 190,220 тыс. рублей.

2.2. В 2026 году планируется увеличение объёма финансирования в связи с переносом срока выполнения работ в общей сумме 82 007,400 тыс. рублей по объектам:

2.2.1. Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф) в общей сумме 82 007,400 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- субсидии из бюджета автономного округа в сумме 77 907,000 тыс. рублей;

- местного бюджета в сумме 4 100,400 тыс. рублей.

2.2.2. «Тепловые сети 2 Ду 530 по ул. Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников» (участок от МК16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.) увеличение за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 3 792,800 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств местного бюджета в сумме 3 792,800 тыс. рублей.

Финансовые показатели, содержащиеся в проекте изменений, соответствуют расчётам, предоставленным на экспертизу.

По результатам экспертизы замечания и рекомендации отсутствуют.

Председатель С.А. Гичкина

Исполнитель:

инспектор инспекторского отдела № 2

Антонова Анжелика Альбертовна

8 (3463) 20-30-65