# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О реализации подпрограммы I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год

Принято Думой города

30 марта 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав  решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Информацию о реализации подпрограммы I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год принять к сведению согласно приложению.

2.Разместить решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города 									 Н.Е.Цыбулько

31 марта 2016 года

№ 1225-V

|  | - Приложение - к решению Думы города - от 31.03.2016 № 1225-V |
| --- | --- |

Информация о реализации подпрограммы I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год

Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» включает:

Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

Основное мероприятие 1.2 «Содержание объектов коммунального комплекса»

Основное мероприятие 1.3 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально - ориентированным розничным ценам»

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению».

Цель Подпрограммы I -повышение эффективности, качества и надёжности поставки коммунальных ресурсов. Для достижения цели подпрограммы планируется решение следующих задач:

1.Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса.

2.Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов.

В рамках мероприятий Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса:

Основное мероприятие 1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

-плановые назначения на 2015 год составили- 537 824,642 тыс.руб., в том числе:

по департаменту градостроительства-523 921,178 тыс.руб;

по департаменту жилищно-коммунального хозяйства- 13 903,464 тыс.руб.

-фактическое исполнение за 2015 год составило- 464 380,565 тыс.руб. в том числе:

по департаменту градостроительства-454 564,637 тыс.руб.;

по департаменту жилищно-коммунального хозяйства-13 815,928 тыс.руб.

Исполнение бюджетных ассигнований составило -87%.

В рамках программы выполнены следующие объекты:

в декабре 2015 года сдан в эксплуатацию объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства)»;

ведутся завершающие этапы пуско-наладочных работ по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074»;

выполнен капитальный ремонт водоводов в объеме-1,685 км. (участок водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр.; участок водопровода вдоль ул. Строителей от ВК-1 сущ. до ВК-4 сущ.; участок водопровода вдоль ул. Нефтяников от ул. Сургутская до ЮНСС участок от ВК1 сущ. до ВК7сущ.; участок водопровода от ВК-1 сущ. до ВК-5 по ул. Парковая);

выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения  в размере -0,386 км.

(участок сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д.№ 14).

Основное мероприятие 1.2 Содержание объектов коммунального комплекса

-плановые назначения на 2015 год составили -15 730,519 тыс.руб.

(по департаменту градостроительства)

-фактическое исполнение за 2015 год составило-0,000 тыс.руб. (переходящие на 2016 год).

В рамках мероприятий Задача 2: Обеспечение прав потребителей на получение коммунальных ресурсов:

Основное мероприятие 1.3 Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам:

-плановые назначения на 2015 год составили-589,000 тыс.руб.;

-фактическое исполнение за 2015 год составило-568,177 тыс.руб .

Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидий  организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению:

-плановые назначения на 2015 год составили-7 120,400 тыс.руб .

-фактическое исполнение за 2015 год составило-7 120,303 тыс.руб .