# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О реализации подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год

Принято Думой города

30 марта 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав  решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Информацию о реализации подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год принять к сведению согласно приложению.

2.Разместить решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города 									 Н.Е.Цыбулько

31 марта 2016 года

№ 1226-V

|  | - Приложение - к решению Думы города - от 31.03.2016 № 1226-V |
| --- | --- |

О реализации подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год

В целях создания условий для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации потребления коммунальных ресурсов потребителями коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Нефтеюганска, администрацией города была разработана и утверждена муниципальная  программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (далее - Программа). Программа состоит из подпрограмм, одна из которых отражает актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах и отраслях экономики. Задачей подпрограммы 3 муниципальной программы является повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города.

1.В рамках мероприятий «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск»  плановые назначения на 2015 год составили 13916,915тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета 13836,915 тыс.руб, за счет окружных средств 80,0 тыс.руб., фактическое исполнение 13909,185 тыс.руб. или 99,9% к плановым назначениям, экономия по итогам проведенных торгов составила 7,73 тыс.руб. Учреждениями бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

-режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок, обязательные энергетические обследования (в дошкольных и школьных учреждениях департамента образования и молодежной политики),

-утепление теплового контура зданий (в учреждениях комитета культуры, физической культуры и спорта),

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо»),

-приобретение энергосберегающих ламп (департамент градостроительства, НГМКУКХ «СЕЗ»),

-разработка проектной документации для внедрения автоматического регулирования системы отопления в здании администрации;

-замена наружных и ремонт внутренних инженерных сетей и установка элеваторного узла ДОД «СДЮШОР по дзюдо».

-модернизация узла учета тепловой энергии в МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры».

2.В рамках мероприятий «Энергосбережение в жилищном секторе»  плановые назначения на 2015 год за счет собственных средств организаций, обслуживающих жилищный фонд, составили 9970,670тыс.руб, фактическое исполнение 9970,670 тыс.руб. или 100% к годовым назначениям. Управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: утепление теплового контура многоквартирных жилых домов, устранение утечек и ремонт трубопроводов тепловодоснабжения, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных блоков на входе в подъезды и т.п.

3.В рамках мероприятий «Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения» плановые назначения за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год составили 57890,936 тыс.руб., фактическое исполнение 57890,936 тыс.руб. или 100% к годовым назначениям. Ресурсоснабжающими организациями выполнены мероприятия, направленные на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловой защите здания котельной №1.

4. В рамках мероприятия «Энергосбережение в электрических сетях и система наружного освещения» плановые назначения за счет бюджетных средств составили 2000,000 тыс.руб на выполнение работ по замене светильников наружного освещения на энергосберегающие.  Экономия по итогам торгов составила 10,001 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт со сроком исполнения 29.02.2016. На 01.03.2016 работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Оплата выполненных работ будет произведена в марте текущего года. За счет собственных средств предприятия, оказывающего услуги по содержанию муниципального имущества, плановые назначения на проведение энергосберегающих мероприятий в электроэнергетике составили 4180,530 тыс.руб., фактическое исполнение 4180,350 тыс.руб. или 100% к плановым назначениям.

5.В рамках мероприятия «Энергосбережение на транспорте» плановые назначения на 2015 год составили 136,800 тыс.руб., фактическое исполнение 136,800 тыс.руб. или 100% к годовым назначениям. ОАО «ЮПАТ» произведено оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения для мониторинга движения коммерческого транспорта.

6.В рамках мероприятия «Пропаганда энергосбережения» плановые назначения на 2015 год за счет средств бюджета составили 18,344 тыс.руб., фактическое исполнение 18,307 тыс.руб. или 99,8% к годовым назначениям. Разработаны буклеты о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в быту для распространения среди населения.