

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

12.04.2016 № 336-п

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

1. В связи с изменением объёма финансирования по мероприятию подпрограммы II «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования и реализации, утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 № 80-нп, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 23.05.2014 № 589-п, от 24.06.2014 № 713-п, от 26.06.2014 № 731-п, от 14.10.2014 № 1137-п, от 16.10.2014 № 1164-п, от 12.11.2014 № 1239-п, от 18.11.2014 № 1272-п, от 08.12.2014 № 1367-п, от 27.03.2015 № 249-п, от16.09.2015 № 879-п, от 15.10.2015 № 1007-п, от 18.11.2015 № 1156-п, от 15.12.2015 № 1260-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа):

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города с 5 696, 1 тысяч человек до 5 893,73 тысячи человек.  Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 52 км до 57,35 км.  Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 человек населения,  с 0,44 км/1000 чел. до 0,48 км/1000 чел.  Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,07 км.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью –23,380 км.  Увеличение плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0,338 км/1000 км² до 0,373 км/1000 км² территории.  Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 36% до 22%.  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 33,1 км до 44,5 км. |

».

1.1.2.Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 2 919 589,532 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году – 519 490,323 тыс. рублей;  в 2015 году – 489 697,805 тыс. рублей;  в 2016 году – 469 629,584 тыс. рублей;  в 2017 году – 409 373,292 тыс. рублей;  в 2018 году – 410 713,566 тыс. рублей;  в 2019 году – 310 342,481 тыс. рублей;  в 2020 году – 310 342,481 тыс. рублей |

».

1.1.3.Строку «Итого по реконструкции:» таблицы 2 «Необходимость в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог муниципального образования города Нефтеюганска» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по реконструкции: | 6,07 |  |

».

1.1.4.Строку 8 таблицы 2 «Необходимость в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог муниципального образования города Нефтеюганска» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ул.Набережная (от ул.Сургутская до ул.Ленина) | Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения | 1,062 | Ремонт |

».

1.1.5.Строку «Итого по ремонту:» таблицы 2 «Необходимость в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог муниципального образования города Нефтеюганска» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по ремонту: | 23,380 |  |

».

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.Н.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава администрации города В.А.Арчиков

к постан\_\_\_\_

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 12.04.2016 № 336-п

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс.чел. | 5 696, 1 | 5 847,53 | 5 855,23 | 5 862,93 | 5 870,63 | 5 878,33 | 5 886,03 | 5 893,73 | 5 893,73 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 52 | 53,30 | 53,06 | 54,4 |  |  |  | 57,35 | 57,35 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения, км/1000 чел. | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0 | 0,38 | 0,17 | 0,53 |  |  |  | 6,07 | 6,07 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4,9 | 0,000 | 3,731 | 4,690 | 2,146 | 4,667 |  | 23,380 | 23,380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км² территории, км/1000 км² | 0,338 | 0,346 | 0,345 | 0,354 |  |  |  | 0,373 | 0,373 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 36 | 33,2 | 34,5 | 32,6 |  |  |  | 22,0 | 22,0 |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. | 33,1 | 34,5 | 34,8 | 36,6 |  |  |  | 44,5 | 44,5 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 12.04.2016 № 336-п

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответстве-нный исполнит-ель/ соисполнитель | | Источники финанси-рования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| Цель муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Нефтеюганска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Транспорт» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1) | ДЖКХ | | Всего | | 1 140 406,899 | | 198 561,631 | | 185 585,268 | | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет автономного округа | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | | 1 140 406,899 | | 198 561,631 | | 185 585,268 | | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | | | Всего | | 1 140 406,899 | | 198 561,631 | | 185 585,268 | | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет автономного округа | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | | 1 140 406,899 | | 198 561,631 | | 185 585,268 | | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 | | | 151 252,00 | 151 252,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города,  совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов,  в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство (рекон-струкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | ДГС | | | Всего | 387 060,243 | 113 112,037 | | 95 187,506 | | 95 640,700 | | 62 336,600 | | | 20 783,400 | | 0,000 | | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Бюджет автономного округа | 362 729,239 | 102 834,539 | | 90 072,000 | | 90 858,700 | | 59 219,800 | | | 19 744,200 | | 0,000 | | 0,000 |
| Местный бюджет | 24 331,004 | 10 277,498 | | 5 115,506 | | 4 782,000 | | 3 116,800 | | | 1 039,200 | | 0,000 | | 0,000 |
| ДЖКХ | | | Всего | 243 540,589 | 11 934,927 | | 49 487,051 | | 65 836,715 | | 36 694,211 | | | 79 587,685 | | 0,000 | | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Бюджет автономного округа | 175 321,200 | 0,00 | | 48 372,700 | | 16 480,700 | | 34 859,500 | | | 75 608,300 | | 0,000 | | 0,000 |
| Местный бюджет | 68 219,389 | 11 934,927 | | 1 114,351 | | 49 356,015 | | 1 834,711 | | | 3 979,385 | | 0,000 | | 0,000 |
| Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (8) | ДЖКХ | Всего | | | 1 148 581,801 | | 195 881,728 | 159 437,980 | | 156 900,169 | | 159 090,481 | | | 159 090,481 | | 159 090,481 | | 159 090,481 |
| Федеральный бюджет | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | 1 148 581,801 | | 195 881,728 | 159 437,980 | | | 156 900,169 | | 159 090,481 | | 159 090,481 | | 159 090,481 | | 159 090,481 |
|  | Всего по Подпрограмме 2 | | Всего | | | 1 779 182,633 | | 320 928,692 | | 304 112,537 | | 318 377.584 | | 258 121,292 | | 259 461,566 | 159 090,481 | | | 159 090,481 |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 |
| Бюджет автономного округа | | | 538 050,439 | | 102 834,539 | | 138 444,700 | | 107 339,400 | | 94 079,300 | | 95 352,500 | 0,00 | | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | 1 241 132,194 | | 218 094,153 | | 165 667,837 | | 211 038.184 | | 164 041,992 | | 164 109,066 | 159 090,481 | | | 159 090,481 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе: | | | Всего | | 2 919 589,532 | | 519 490,323 | | 489 697,805 | | 469 629.584 | | | 409 373,292 | 410 713,566 | 310 342,481 | | | 310 342,481 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | | 538 050,439 | | 102 834,539 | | 138 444,700 | | 107 339,400 | | | 94 079,300 | 95 352,500 | 0,000 | | | 0,000 |
| Местный бюджет | | 2 381 539,093 | | 416 655,784 | | 351 253,105 | | 362 290.184 | | | 315 293,992 | 315 361,066 | 310 342,481 | | | 310 342,481 |
|  | Ответственный исполнитель  (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска) | | | Всего | | 2 532 529,289 | | 406 378,286 | | 394 510,299 | | 373 988.884 | | | 347 036,692 | 389 930,166 | 310 342,481 | | | 310 342,481 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | | 175 321,200 | | 0,000 | | 48 372,700 | | 16 480,700 | | | 34 859,500 | 75 608,300 | 0,000 | | | 0,000 |
| Местный бюджет | | 2 357 208,089 | | 406 378,286 | | 346 137,599 | | 357 508.184 | | | 312 177,192 | 314 321,866 | 310 342,481 | | | 310 342,481 |
|  | Соисполнитель  (Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска) | | | Всего | | 387 060,243 | | 113 112,037 | | 95 187,506 | | 95 640,700 | | | 62 336,600 | 20 783,400 | 0,000 | | | 0,000 |
| Федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 |
| Бюджет  автономного округа | | 362 729,239 | | 102 834,539 | | 90 072,000 | | 90 858,700 | | | 59 219,800 | 19 744,200 | 0,00 | | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 24 331,004 | | 10 277,498 | | 5 115,506 | | 4 782,000 | | | 3 116,800 | 1 039,200 | 0,000 | | | 0,000 |