ДУМА   ГОРОДА   НЕФТЕЮГАНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

О запланированных мероприятиях по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

Принято Думой города

27 мая 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   общих принципах организации местного самоуправления в Российской          Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Информацию о запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов принять к сведению согласно приложению.

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города                                                                                       Н.Е. Цыбулько

27 мая 2016 года

№1275-V

Приложение

к решению Думы города

от 27.05.2016 № 1275-V

Информация

о запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от № 112-рп от 18.03.2016 года «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы   муниципальных образований Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, разработан План мероприятий.

Основными задачами, отражёнными в документе, для руководителей социальной сферы, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций,  товариществ собственников жилья, а также лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию теплопотребляющих установок потребителей в индивидуальной застройке, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения, собственников жилых и нежилых помещений являются:

-обеспечение проведения ремонта систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, готовности оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, установки приборов учёта;

-обеспечение своевременных расчётов за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, а также энергетические ресурсы, приобретаемые для предоставления коммунальных услуг потребителям;

-создание в необходимых объёмах и номенклатуре резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса в зимний период;

-создание неснижаемых запасов материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального комплекса для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-доукомплектование аварийно-восстановительных бригад необходимыми людскими и материально-техническими ресурсами и обеспечение проведения противоаварийных тренировок на объектах коммунальной сферы;

-обеспечение предоставления ежедекадной информации о выполнении утверждённого перечня мероприятий  по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов и статистического отчёта по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-жкх (зима) срочная «Сведения о подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой Постановлением Росстата от  27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

В Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен на согласование перечень мероприятий, запланированных к выполнению в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города  к  работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

В соответствии с перечнем мероприятий на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов запланировано выделение 196,770 млн.руб., в том числе на  подготовку жилищного фонда 48,360 млн.руб. Обеспечение подготовки к работе в осенне-зимний период будет осуществляться за счет собственных средств предприятий в размере 194,044 млн.руб. и бюджетных средств  в размере 2,726 млн.руб.

Согласно, утверждённого перечня мероприятий планируется выполнить следующие виды работ:

1.По объектам теплоснабжения:

-реконструкцию магистральной тепловой сети в 11а мкр. от УМ11А-12 Сургут. до ТК11а-бер.1 протяженностью 0,840 км. (в двухтрубном исполнении на сумму 47,622 млн. руб;

-капитальный ремонт тепловых сетей: жилого городка Су-62; пос. Звездный; общей протяжённостью 2,92 км. (в двухтрубном исполнении), общая сумма запланированных средств-28,415млн. руб.;

-кроме того запланировано выполнение работ по капитальному ремонту  магистральной тепловой сети по ул. Нефтяников -0,501 км. (в двухтрубном исполнении, за счет окружного и местного бюджета (окружное финансирование в план мероприятий не включено, так как на момент формирование плана Соглашение о выделении субсидий из окружного бюджета было не подписано-требование ДЖККиЭ ХМАО. 06.05.2016 года Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на выполнение данного мероприятия подписано. Сумма выделенных средств 51,798млн. руб.);

-ремонт котельного оборудования.

2.По объектам водоснабжения и водоотведения:

-капитальный ремонт хозпитьевого водопровод по улице  Мамонтовская (вдоль 12 мкр.); водопровод по ул.Парковая от  ул. Сургутская до ул.Мира.

общей протяжённостью 2,187 км на сумму 23,554млн.руб.;

-капитальный ремонт сетей водоотведения-коллектор напорного трубопровода (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора Д500мм от камеры КК-1сущ.  КНС-3А до камеры КК-2сущ у въезда на центральный рынок), 1 нитка, общей протяжённостью 0,662 км на сумму 18, 235 млн.руб.

3.По объектам газоснабжения:

-текущий ремонт: 13 ед. ГРП (газо-распределительный пункт); техническое обслуживание резьбовых соединений  на вводе после крана; текущий ремонт запорной арматуры на газопроводах низкого и среднего давления 286 шт.; текущий ремонт оборудования одоризационной установки №1 и №2; проверка исправности состояния сооружений на подземных газопроводах; проверка исправности состояния запорной арматуры и компенсаторов в газовых колодцах, с текущим ремонтом; замена газовых котлов в ГРП 15 мкр и в ГРП №4 (8мкр). Общая сумма запланированных средств 1,751млн.руб.

-капитальный ремонт газовых колодцев 2мкр. ГК№21; 5мкр. ГК№32; 8мкр. ГК№47; 7мкр. ГК№39; 6мкр. ГК№36,34,38. Общая сумма запланированных средств 2,328 млн.руб.

4.По объектам электроснабжения:

-капитальный ремонт кабельных и воздушных линий протяженностью 4,865 км на сумму 8,141 млн.руб.;

-текущий ремонт кабельных и воздушных линий протяженностью 239,315 км на сумму 10,638 млн.руб.;

-текущий ремонт трансформаторных подстанций ТП -6/0,4 кВ в количестве 127 ед. на сумму 4,751 млн. руб.

Подготовкой жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период охвачены все управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами  в городе Нефтеюганске и товарищества собственников жилья: 14 частных управляющих компаний (ОАО «ЖЭУ-2», ОАО «ЖЭУ-3», ОАО «ЖЭУ-4» ОАО «ЖЭУ-5», ООО «ЖЭУ-5», ОАО «ЖЭУ-6», ОАО «ЖЭУ-7», УК ООО «Югорская сервисная компания», УК ООО «Сибирский дом», ООО «Сибирский Двор и К», УК ООО «СибСпецСтрой», УК «Юганск- Север», ОАО «Нефтеюганск-сервис», ООО УК «Юганск-Север», ). 779 домов общей площадью 1953,8 тыс.м2;

- 3 ТСЖ (ТСЖ «Северный берег», ТСЖ «Соседи»,  ТСЖ «Семерочка»).

Всего 779 домов общей площадью 1953,8 тыс.м2.

Организации, обслуживающие жилищный фонд, при подготовке к зиме, особое внимание уделяют конструктивным элементам жилых зданий, производят текущий ремонт и промывку внутридомовых инженерных систем.

В 2016 год запланированы мероприятия на сумму 48,360 млн. руб. по следующим видам работ: ремонт кровли, фасадов, утепление чердачных перекрытий, изоляция трубопроводов, ремонт и замена трубопроводов, запорной арматуры отопления, холодного и горячего водоснабжения.