## УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Счетной

палаты города Нефтеюганска

____________ С.А. Гичкина

«31» марта 2016г.

## ОТЧЕТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка правомерности выделения и расходования бюджетных средств на реконструкцию трансформаторных подстанций. Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (трансформаторными подстанциями»

- Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счетной палате города Нефтеюганска, поручение Нефтеюганской межрайонной прокуратуры от 06.11.2015 № 2554т2015, пункт 12 плана работы Счетной палаты на 2016 год, приказ Счетной палаты от 12.01.2016 № 1 «О проведении контрольного мероприятия».

- Предмет контрольного мероприятия: правомерность выделения и расходования бюджетных средств на реконструкцию трансформаторных подстанций. Соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (трансформаторными подстанциями).

- Объекты контрольного мероприятия:

  - Администрация города Нефтеюганска.

3.2. Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска.

- Срок проведения контрольного мероприятия:  с  «16» января 2016 по «31» марта 2016 г.

- Цель контрольного мероприятия: проверить правомерность выделения и расходования бюджетных средств на реконструкцию трансформаторных подстанций. Проверить соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (трансформаторными подстанциями).

- Проверяемый период деятельности:  2013 - 2015 годы, иные периоды при необходимости.

- По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

### По вопросу 1. Проверка правомерности выделения и расходования бюджетных средств на реконструкцию трансформаторных подстанций.

### Согласно решениям Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 19.12.2012 № 439-V (с изменениями), «О бюджете города Нефтеюганск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 24.12.2013 № 710-V 
(с изменениями),    «О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 № 933-V (с изменениями), письму департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 19.01.2016 
№ 02-000059/16 на реконструкцию трансформаторных подстанций в рамках инвестиционных договоров за период 2013-2015 годов бюджетные средства не выделялись.

### По вопросу 2. Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом (трансформаторными подстанциями).

- В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в отношении трансформаторных подстанций (далее по тексту – объекты) между администрацией города и открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети» (далее по тексту – ОАО «ЮТЭК-Региональные сети») по результатам проведенного конкурса по продаже права на заключение инвестиционного договора заключены договоры по реализации инвестиционного проекта на реконструкцию 24 объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Статьей  7  Федерального  закона  Российской Федерации   от  25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальный вложений» (далее по тексту - Федеральный закон № 39-ФЗ) установлено, что субъекты инвестиционной деятельности обязаны осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Статьей 19 Федерального закона № 39-ФЗ предусмотрено прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, в том числе путем вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии со статьей 28 Устава города Нефтеюганска на администрацию города возложены полномочия по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

Статьей 19 Устава города Нефтеюганска, установлено, что в исключительной компетенции Думы города находится определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Таким образом, Дума города определяет в каком порядке администрация города осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью.

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска, утвержденный решением Думы города Нефтеюганска от 23.06.2011 № 70-V (далее по тексту – Порядок управления собственностью), не регулирует отношения по распоряжению имуществом в рамках инвестиционной деятельности, а именно вовлечение в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Из вышеизложенного следует, что администрации города для реализации возложенных на нее полномочий целесообразно было воспользоваться правом внесения в Думу города проекта решения о внесении изменений в порядок управления собственностью, конкретизировав порядок вовлечения муниципальной собственности в инвестиционную деятельность.

На момент проведения контрольного мероприятия по шести реализованным инвестиционным проектам, заключены соглашения об определении долей в праве долевой собственности между администрацией города и ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Право собственности на доли в реконструированных объектах недвижимого имущества зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Согласно указанным документам доля, принадлежащая муниципальному образованию, составляет менее 10%.

2. Проанализировав нормы постановления администрации города Нефтеюганска от 18.12.2012 № 3580 установлено, что порядок заключения инвестиционных договоров предусматривает определение инвестиционных условий для:

- недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, предполагаемого для реализации инвестиционного проекта с привлечением внебюджетных средств;

- создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Таким образом, отсутствуют нормы, регулирующие инвестиционные условия для реконструируемых объектов, а именно отсутствуют требования к характеристикам, показателям, к комплектации и т.д. объектов после реконструкции. Следует отметить, что понятие реконструированный объект недвижимости отражено далее в положениях постановления администрации города Нефтеюганска от 18.12.2012 № 3580 в части порядка разделения долей.

3. Изучив конкурсную документацию, договоры, заключенные администрацией по реализации инвестиционных проектов, следует отметить, что отдельные пункты договоров противоречат друг-другу имея разночтения и не дают четкого понятия о том, каким образом инвестиционные проекты будут реализованы.

Следует отметить, что проектами договоров, находящихся в составе конкурсной документации предусмотрено задание на проектирование, являющееся приложением № 3, но в составе конкурсной документации данное приложение отсутствовало. Заключенные договоры имеют 3 приложения, а именно: график реализации инвестиционного проекта, образец акта реализации инвестиционного проекта, а также задание на проектирование, датированное 2012 годом, согласованное главой администрации города Нефтеюганска и утвержденное директором ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Основанием для проектирования являлась инвестиционная программа ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» для реконструкции объектов в городе Нефтеюганске. Следует вывод, что задание на проектирование подписано сторонами до принятия администрацией города Нефтеюганска решения об инвестиционной деятельности.

Кроме того, при расчете стоимости реконструкции за основу взяты аналоги работ по объекту капитального строительства (Заключение государственной экспертизы проектной документации от 01.11.2010 года 
№ 86-1-5-0360-01) стоимость проектно-изыскательских работ включена в расчет стоимости реконструкции (приложение к конкурсной документации и к договору, подписанные директором муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее по тексту – МКУ «Управление капитального строительства»). При этом, МКУ «Управление капитального строительства» проведена проверка на предмет достоверности сметной стоимости реконструкции объекта в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.04.2013 № 40-нп, и в адрес Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска письмом от 03.05.2013 № 01/1469 направлены положительные заключения о достоверности сметной стоимости реконструкции объекта на конкурсные предложения, представленные ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Конкурсные предложения единственного участника конкурса рассмотрены Счетной палатой, но в составе данных предложений сведения о сметной стоимости реконструкции объектов и документы ее подтверждающие отсутствовали.

Согласно конкурсным предложениям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», а также заключенным договорам, срок реализации инвестиционных проектов составляет 1 год (365 дней).

В приложениях к инвестиционным договорам в графике реализации инвестиционного проекта датой окончания работ определен июнь 2014 года. В соответствии с подпунктом 9.3.5 пункта 9.3 договора Инвестор проекта обязуется надлежащим образом исполнять свои обязательства и соблюдать график реализации инвестиционного проекта. Однако даже на момент проведения контрольного мероприятия 18 инвестиционных договоров (24 всего – 6 реализованных) не исполнены.

4. По состоянию на 01.01.2013 года трансформаторные подстанции переданы Нефтеюганскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Юганскгорэлектросети» (далее по тексту – НГМУП «Юганскгорэлектросети») по договору хозяйственного ведения недвижимости, находящейся в собственности г.Нефтеюганска от 15.11.1999 № 431. Однако, по настоящее время, согласно письму НГМУП «Юганскгорэлектросети», от 11.02.2016 № 25 право хозяйственного ведения не было зарегистрировано из-за некорректно оформленного договора хозяйственного ведения. Также в указанном письме сообщается об уведомлении ДИиЗО о сложившейся ситуации и оставлении данного вопроса со стороны ДИиЗО без ответа.

В пункте 1 статьи 299 Гражданского кодекса установлено, что право хозяйственного ведения, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием, возникает у этого предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

На   основании   пункта  1  статьи  4  Федерального  закона  от  21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса.

В силу пункта 1 статьи 12 Закона № 122-ФЗ права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав.

Государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, в том числе подлежит право хозяйственного ведения (пункт 1 статьи 131 Гражданского кодекса).

Пунктом 3 статьи 17 Порядка управления собственностью предусмотрена обязанность муниципального предприятия зарегистрировать закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, оперативного управления  (поступившее в хозяйственное ведение) муниципальное недвижимое имущество и в десятидневный срок со дня регистрации, а в отношении иного имущества - со дня постановки на баланс, направить реестродержателю копии документов (договоры, акты приема-передачи, свидетельства о государственной регистрации права) для внесения сведений о  приобретенном имуществе в реестр.

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса, пункта 3 статьи 17 Порядка управления собственностью право хозяйственного ведения с 15 ноября 1999 года не зарегистрировано в установленном порядке.

Кроме того, на запрос в НГМУП «Юганскгорэлектросети» 
о предоставлении информации о передаче по договорам аренды имущества, а также их оплаты, в адрес Счетной палаты представлены заверенные должным образом копии запрошенных документов, информация о получении согласия собственника имущества на заключение договора аренды отсутствовала. В силу части 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

В  соответствии  с  пунктом  2.1 договора аренды имущества от 28.12.2012 № б/н, передача муниципальной собственности в хозяйственное ведение не влечет передачу права собственности на это имущество. Согласно пункту 2.2 договора предприятие вправе владеть, пользоваться данным имуществом собственника в пределах, установленных законом. Продажа, безвозмездная передача, сдача в аренду или залог, внесение в качестве вклада в устав или складочный капитал юридическому лицу, и иные формы отчуждения и распоряжения недвижимым имуществом не допускаются без согласия собственника согласно пункту 2.9 договора. В нарушение вышеназванных норм, условий договора НГМУП «Юганскгорэлектросети» без согласия собственника по договору аренды передано имущество, находящееся в хозяйственном ведении открытому акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск» сроком на 11 месяцев с 01.01.2013 по 30.11.2013г., в случае если до истечения срока ни одна из сторон не заявит о расторжения договора, договор считается продленным на следующий год.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 12 порядка управления собственностью департамент в сфере управления муниципальным имуществом осуществляет полномочия, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе организует контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.

- Департаментом проведен конкурс открытый по составу участников и форме подачи заявок и закрытый по форме подачи конкурсных предложений (в запечатанных конвертах), по продаже права на заключение инвестиционного договора по реконструкции 24 объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск.

Подпункт 3.1 Порядка заключения инвестиционных договоров предусматривает, что к инвестиционным условиям относится недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, предлагаемое для реализации инвестиционного проекта с привлечением внебюджетных средств: основные характеристики объекта недвижимости, сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости, функциональное назначение объекта недвижимости с указанием его фактического использования, описание качественного состояния объекта недвижимости, сведения о правах третьих лиц на объект недвижимости, оценочная стоимость объекта недвижимого имущества.

Департамент в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров:

- подпунктом 2.2.1 пункта 2, разрабатывает инвестиционные условия;
          - подпунктом 2.2.3 пункта 2, организует проведение конкурса на право заключения инвестиционных договоров.

Указанная норма нашла свое отражение и в подпункте 2.4 пункта 2 постановления администрации города Нефтеюганска от 19.02.2013 № 6, 
где указано, что организатор конкурса разрабатывает инвестиционные условия и конкурсную документацию на право заключения инвестиционного договора с администрацией города.

Проанализировав инвестиционные условия приложения 4 к конкурсной документации по 24 лотам, установлено, что в нарушение подпункта 3.1 Порядка заключения инвестиционных договоров в их составе отсутствуют сведения об объектах муниципальной собственности, предлагаемых для реализации инвестиционного проекта (основные характеристики объекта недвижимости, сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости, функциональное назначение объекта недвижимости с указанием его фактического использования, описание качественного состояния объекта недвижимости, сведения о правах третьих лиц на объект недвижимости, оценочная стоимость объекта недвижимого имущества).

- Инвестиционные условия конкурсной документации по 24 лотам предусматривают сведения, информацию, характеристики объектов, создаваемых в рамках инвестиционного проекта.

В соответствии с подпунктом 3.1.3 порядка заключения инвестиционных договоров в инвестиционных условиях указывается предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

По каждому лоту, в пункте 10 инвестиционных условий конкурсной документации «Предполагаемый суммарный объем капитальных вложений сторон инвестиционного договора, необходимых для реализации инвестиционного проекта» определена стоимость инвестиционного проекта и указано, что она определена на основании сметного расчета стоимости строительства энергетических объектов-аналогов, при этом отсутствует информация о вложениях со стороны администрации города (Инициатора проекта).

- Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты  контрольного  мероприятия:  возражения  директора  ДИиЗО В.Н. Абрагимовой и главы администрации города Нефтеюганска В.А. Арчикова. Разногласия носят пояснительный характер и не опровергают сути изложенных фактов. Подготовлены и направлены заключения Счетной палаты на замечания директора ДИиЗО В.Н. Абрагимовой и главы администрации города Нефтеюганска В.А. Арчикова.

- Выводы:

  - Администрация города осуществляла распоряжение муниципальной собственностью в рамках инвестиционной деятельности в отсутствии в Порядке управления собственностью,  принятого Думой города, норм, регулирующих передачу муниципального имущества по инвестиционным соглашениям (договорам).

  - В постановлении администрации города Нефтеюганска 
от 18.12.2012 № 3580 отсутствуют нормы, регулирующие инвестиционные условия для реконструируемых объектов, а именно отсутствуют требования к характеристикам, к комплектации и другие показатели объектов после реконструкции.

  - В нарушение пункта 1 статьи 12 порядка управления собственностью, Департаментом не осуществлялся контроль в части использования муниципального имущества, переданного НГМУП «Юганскгорэлектросети», на праве хозяйственного ведения.

  - В нарушение подпункта 3.1 порядка заключения инвестиционных договоров в составе инвестиционных условий отсутствуют сведения об объектах муниципальной собственности, предлагаемых для реализации инвестиционного проекта (основные характеристики объекта недвижимости, сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости, функциональное назначение объекта недвижимости с указанием его фактического использования, описание качественного состояния объекта недвижимости, сведения о правах третьих лиц на объект недвижимости, оценочная стоимость объекта недвижимого имущества).

  - В нарушение пункта 3.1.3 порядка заключения инвестиционных договоров в пункте 10 инвестиционных условий конкурсной документации не отражены вложения со стороны администрации города Нефтеюганска (Инициатора проекта).

- Рекомендации:

  - Администрации города разработать и внести в Думу города для утверждения проект дополнений в Порядок управления собственностью, в части регулирования отношений по распоряжению имуществом в рамках инвестиционной деятельности, а именно вовлечение в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности.

  - Администрации города предусмотреть в постановлении администрации города Нефтеюганска от 18.12.2012 № 3580 нормы, регулирующие инвестиционные условия для реконструируемых объектов, а именно отсутствуют требования к характеристикам, к комплектации и другие показатели объектов после реконструкции.

  - Департаменту осуществлять контроль за использованием муниципального имущества.

- Предложения:

  - Направить представление в адрес администрации города Нефтеюганска.

  - В рамках Соглашения о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и Счетной палатой города Нефтеюганска от 15.09.2014 года  направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.

Инспектор инспекторского отдела № 1

Счетной палаты города Нефтеюганска    					Л.Н. Батаева