План-график

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

| № п/п | Наименование проблемного объекта | Коли-чество граждан, включен-ных в реестр | Наименование застройщика, осуществив-шего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера |  |  |
|  |  |  |  | наимено-вание | срок реали-зации | ожидае-мые резуль-таты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наимено-вание | срок реализа-ции | ожида-емые резуль-таты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Нефтеюганск, жилой район «Нефтяников», 11 микрорайон, дом 45 | 4 | ООО «ДСК-2» | - | - | - | - Подготовка и выдача технических документов гражданам участникам долевого строительства. | до 1 сентября 2017 года | получение гражданами свидетельств на право собственности | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - Оформление в Росреестре прав собственности граждан на жилые помещения. | в течение 10 дней с даты подачи заявления (до 1 октября 2017 г.) |  |  |  |  |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 11А | 19 | ООО «Зодчий» | - | - | - | - Создание ЖСК | до 30 сентября 2017 года | 1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта. 2. Получение гражданами свидетельств на право собственности. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - Приемка - передача незавершенного строительством объекта ЖСК. | до 30 ноября 2017 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Поиск инвестора - застройщика. Заключение соглашение на завершение строительства объекта. | до 1 декабря 2017 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта. | до 1 декабря 2018 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Оформление в Росреестре прав собственности граждан на жилые помещения. | в течение 10 дней с даты подачи заявления |  |  |  |  |