АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Распоряжение

15.05.2019 											 № 136-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по паспортизации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на землях общего пользования

города Нефтеюганска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТом Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТом Р 55677-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», в соответствии с Уставом города Нефтеюганска, в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья детей, предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах (детских игровых и спортивных площадках), находящихся в свободном доступе:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по паспортизации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на землях общего пользования города Нефтеюганска, согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города А.А.Метелева.

Глава города Нефтеюганска 		                                                    С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 № 136-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по паспортизации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на землях общего пользования

города Нефтеюганска

| № п/п | Мероприятия | Процент реализации | Ответственный за исполнение | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка проектов паспортов детских игровых и спортивных площадок на основании данных осмотров | 100% | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 30.04.2019 |
| 2 | Запрос информации о границах территорий, на которых уставлено оборудование детских игровых и спортивных площадок | 100% | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 30.04.2019 |
| 3 | Подготовка схем с указанием границ территорий, на которых уставлено оборудование детских игровых и спортивных площадок, направление информации о схемах границ в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 100% | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города департамент муниципального имущества администрации города | до 15.05.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Окончание подготовки и утверждение паспортов детских игровых и спортивных площадок | 100% | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города департамент муниципального имущества администрации города | до 20.05.2019 |