Пояснительная записка об исполнении муниципальных программ

за 1 квартал 2019 года

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 125 267,81 тыс. руб., фактически исполнено 76 185,04 тыс. руб., что составляет 60,8 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В рамках программы за 1 квартал 2019 года проведена реализация следующих мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения:

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 953,19 тыс.руб. заключен контракт от 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта;

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 828,17 тыс.руб. заключен контракт от 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта;

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 733,08 тыс.руб. заключен контракт от 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.

2.Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 - между МКУ "УКС" и ООО "Воронеж-Аква" (г.Воронеж) на сумму 7 400,00 тыс.руб. 27.06.2018 заключен контракт. Выполнение работ по 31.12.2018. Ведется работа по оформлению итогового заключения по итогам испытаний пилотных установок на СОЖ.

3.Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-ДЖКХ – исполнение за 1 квартал 79% (план 2 692,79 тыс. руб., исполнение 2 117,45 тыс. руб.) оплата производится на основании заявок управляющей компании за коммунальные услуги, оплаты разницы в тарифах и содержание помещений муниципального жилого фонда.

-ДМИ – исполнение за 1 квартал 100% (план 264,105 тыс. руб. исполнение 264,104 тыс. руб.) остальные бюджетные ассигнования являются кассовым планом 2,3,4 квартала.

4.Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-ДЖКХ - исполнение за 1 квартал 2019 года – 80 % (план 1-го квартала – 35 543,06 тыс. руб., исполнение 28 107,96 тыс. руб.). Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Также неисполненные бюджетные ассигнования являются кассовым планом 2,3,4 квартала.

-ДГиЗО - исполнение за 1 квартал 2019 года – 1% (план - 1 800,55 тыс. руб. исполнено 0,55 руб). Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 4-ой очереди кладбища с ООО "Белгородский Промтранпроект" (г.Белгород) на сумму 1 800,00 тыс.руб. выполнение работ запланировано на апрель 2019 года.

5.Благоустройство и озеленение города: исполнение за 1 квартал 2019 года – 35% (план 1-го квартала – 4 316,59 тыс. руб., исполнение 1 505,35 тыс. руб.). Оплата за содержание городского фонтана, содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, поставка газа для памятника «Вечный огонь», была произведена по факту оказанных услуг, остальные бюджетные ассигнования являются кассовым планом 2,3,4 квартала.

7.Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, исполнение за 1 квартал 2019 года 3% (план 1 385,60 тыс. руб. исполнение 37,15 тыс. руб.), субсидия проведена по факту заявленных услуг, остальные бюджетные ассигнования являются кассовым планом 2,3,4 квартала.

8.Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению - заявительный характер предоставления субсидии, неисполнение в связи с длительной процедурой подготовки нормативно правовых актов.

9.Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда – выплаты носят заявительный характер оплаты. Оплата будет произведена после предоставления пакета документов управляющими компаниями на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию, а также по возмещению разницы в тарифах за свободное и нераспределенное муниципальное жилье.

10.Снос непригодного жилья - бюджетные ассигнования (переходящие) доводились под сумму объявленных в конце декабря аукционов. Экономия после проведения аукциона. Заключены м/к на общую сумму 1 233,89 тыс. руб., работы ведутся, срок окончания работ 2,3 квартал 2019 года. По переходящему М/к на сумму 1 378,87 тыс. руб. ведется претензионная работа.

11.Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных - оплата работ осуществляется по факту выполненных работ.  Основной аукцион проведен в конце 1 квартала в связи с длительностью формирования аукционной документации, м/к на сумму 3 886,51 тыс. руб. в стадии заключения.

12.Содержание земель общего пользования - оплата производится по факту выполненных работ. Остальные бюджетные ассигнования - 2, 3, 4 кварталы.

13.Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска (4 очередь) – заключен М/к с ООО "Белгородский Промтранпроект" (г.Белгород) на сумму 1 800,00 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 4-ой очереди кладбища. Выполнение работ запланировано на апрель 2019 года.

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 146 704,76 тыс. руб., фактически исполнено 39 845,06 тыс. руб., что составляет 27,2 % от плана на 1 квартал 2019 года.

1.В области градостроительной деятельности проведены следующие мероприятия:

-Картографические работы для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-Утверждена документация по планировке территории:

1)документация по планировке территории микрорайона 11А города Нефтеюганска (проект планировки и проект межевания территории);

2)документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска.

-В целях заключения муниципальных контрактов, на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены следующие закупки:

-подготовка документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62;

-подготовка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Прибрежной зоны города Нефтеюганска.

2.По проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства проведены следующие мероприятия:

-заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 300,00 тыс. руб. и 2 000,00 тыс. руб. на выполнение работ по проектированию объектов «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)» и «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)» соответственно. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

3.По мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры» 02.04.2019 проведен конкурсный отбор юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены.

По итогам конкурсного отбора победителем признано ООО «Строительно-монтажное управление «СтройПром».

09.04.2019 победителю конкурсного отбора будет направлен для подписания проект соглашения о предоставлении субсидии.

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»:

В отношении мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Нефтеюганска на сегодняшний день департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города, разработан и направлен для согласования в адрес юридическо-правового управления администрации города Порядок по расселению гражданам из аварийного жилищного фонда.

Также ведутся мероприятия по формированию и утверждению Реестра сноса жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными по городу Нефтеюганску.

По состоянию на 2019 года в Реестре сноса по городу Нефтеюганску состоит 196 жилых дома, признанных в установленном порядке аварийными, общей площадью 105 779,58 тыс. кв. метра.

С учетом доведённых лимитов бюджетных средств автономного округа на 2019 год, планируется расселение 29 жилых дома, признанных аварийными, общей площадью 14 349,60 тыс. кв. метра (361 жилое помещение, из них: 138 собственники, 118 по социальному найму, 105 помещений пустующие).

По мероприятию «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» сообщаю следующее:

В целях реализации мероприятий, направленных на расселение граждан из приспособленных для проживания строений, на территории города действует Порядок реализации мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, утвержденный постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 года № 67-нп.

27.03.2019 между муниципальным образованием город Нефтеюганск и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о предоставлении в 2019 году остатка субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от года на сумму в размере 633 876,07 тыс. руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 564 317,94 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 69 558,14 тыс. руб.

Количество приспособленных для проживания строений, планируемых к расселению и ликвидации в текущем году – 625.

По состоянию на 05.04.2019 года департаментом ЖКХ:

-принято 78 заявлений от граждан на участие в мероприятии;

-донесено 53 решений Нефтеюганского районного суда, вступивших в законную силу об установлении факта проживания;

-сделано запросов в Росреестр – 251 шт.,

-получено ответов на запросы Росреестра - 142 шт.;

-рассмотрено заявлений с пакетами документов заявителей – 7 шт.,

-выдано гарантийных писем о праве на получение субсидии –3 шт., оплачены по всем заявкам, по средствам автономного округа заявка с пакетами документов направлена и находится на согласовании для оплаты.

Подписана заявка на финансирование 11 семей по обязательствам        2018 года.

Получено 3 коммерческих предложения по ликвидации, расселенных строений, приспособленных для проживания.

По мероприятию «Изъятие земельных участков и расположенных на них Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» на 2019 год запланированы бюджетные средства за счет местного бюджета на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в сумме 29 474,57 тыс. руб. на изъятие 20 помещений.

Осуществлены мероприятия по размещению муниципального заказа по оказанию услуг по оценке изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок и жилое помещение (квартира), включая убытки, определен в соответствии с нормами ст.56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчетов                         об определении рыночной стоимости объекта оценки.

В соответствии с нормами ст. 56.7 ЗК департаментом муниципального имущества администрации города проведены переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.

Собственникам вышеназванных земельных участков и жилых помещений направлены соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выписки из ЕГРН, кадастровые паспорта земельного участка, по результатам направления которых, по состоянию на 01.04.2019 года вернулись согласованные 9 соглашений по которым произведена выплата и зарегистрировано право муниципальной собственности на помещения. По двум объектам изъятие земельного участка и расположенного на нем жилых помещений осуществлено по решению суда.  По остальным объектам ведётся работа по оформлению гражданами документов, приведению их в соответствие, оформление распределение долей и др.  для дальнейшего заключения соглашений об изъятии.

Таким образом, при запланированном объёме бюджетных средств на 1 квартал 2019 года на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в сумме 24 700,71 тыс. руб. по 17 объектам исполнение составило в сумме 18 152,51 тыс. руб. по 11 объектам.

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

По мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проведена следующая работа:

1)по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в I квартале 2019 года в рамках реализации мероприятия:

-проведено 240 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-принято пять пакетов документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-в соответствии с проектом Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 №401-п, бюджету муниципального образования города Нефтеюганска на финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья выделены средства на выплату одной субсидии;

-27.03.2019 молодой семье, включенной в список молодых семей – претендентов на получении социальных выплат в 2019 году, выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

2)по мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов     и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Государственная поддержка в форме предоставления жилищной субсидии предусмотрена для отдельных категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма до 1 января 2005 года, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов.

В списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей                         инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 227 семей (из них ветеранов боевых действий -115).

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры направлена в муниципальное образование г.Нефтеюганск выписка из сводного списка граждан – получателей субсидии в 2019 году по г.Нефтеюганску, в которую включено 6 ветеранов боевых действий. В настоящее время с данными гражданами проведена работа. Всем гражданам направлены извещения о праве в получении субсидии в текущем году с указанием размера субсидии (888,17 тыс. руб.), даны консультации. Из них один ветеран боевых действий выразил согласие в получении данной субсидии. В настоящее время оформляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении ему гарантийного письма. Остальные граждане, включенные в выписку из сводного списка граждан – получателей субсидии в 2019 году по г.Нефтеюганску, отказались от субсидии в текущем году (у данных граждан по желанию есть возможность заявиться о получении субсидии на 2020 год, о чем они также были проинформированы).

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)

в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 508,53 тыс. руб., фактически исполнено 103,23 тыс. руб., что составляет 20,3 % от плана на 1 квартал 2019 год.

- Криминогенная обстановка в городе Нефтеюганске характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 11,4 % по сравнению с прошлым годом – 296 (АППГ – 334).

- По итогам 1 квартала 2019 года на территории города зарегистрировано 77 преступлений, совершенных в общественном месте города, (+39,3%; АППГ – 127).

- На улицах города совершено 50 преступлений (-21,8 % п.г. - 64). Из совершенных на улицах города преступлений удельный вес расследованных составил 75% (+0,5% АППГ-74,5 %).

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город», состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

- В настоящее время, видео система АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС).  Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурных частей ОМВД и ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску.

В текущем году с помощью видеосистемы, в том числе при просмотре архивов сотрудниками следственно – оперативных групп раскрыто 0 преступления (АППГ – 1).

За отчётный период 2019 года, при помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» административных правонарушений выявлено не было (п.г. – 1).

По итогам 1 квартала 2019 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками привлекались сотрудники члены Народной дружины                       г. Нефтеюганска.   За отчётный период 2019 года привлекались к несению службы 122 раза.

Сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску за 1 квартал 2019 года выявлено 1423 административных правонарушения (-50%; АППГ-2799), из них по ст. 20.1 КоАП РФ – 84, по ст. 20.20-20.22 КоАП РФ – 576.

4.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 141,65 тыс. руб., фактически исполнено 125,15 тыс. руб., что составляет 88,4 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В рамках муниципальной программы в 1 квартале 2019 года организованы и проведены следующие мероприятия:

1.Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.

В рамках мероприятия предусмотрены финансовые средства на организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

Реализация мероприятия: Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма в 1 квартале не осуществлялась, денежные средства перераспределены равными частями на 2, 3, 4 квартал 2019 года.

2.Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.

На базе МБУДО «Дом детского творчества» в период с 25.03.2019 по 29.03.2019 организован и проведен Городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими». Участками лагеря стали представители детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города в количестве 110 человек. Договор поставки №12-03/19 от 12.03.2018 на сумму 19 444 руб. (экономия в размере 556 руб. образовалась в результате проведения конкурентного способа закупки). В I квартале2019 г. проведены:

-беседы, лекции: «Мы против экстремизма»; «Толерантность – путь к миру»; «Религия и конфессиональное пространство»; «Тренинг «Я могу сказать: «НЕТ!»; «Наша безопасность – в наших руках!!!», в которых приняло участие 492 обучающихся;

-круглые столы: «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать», в заседаниях которых участие приняли 85 обучающихся.

3.Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.

В 1 квартале 2019 с участием инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску проведены:

-в образовательных организациях города беседы, лекции на темы: «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм»; «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности»; «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет». Общий охват обучающихся участвующих в беседах и лекциях 2459 человек.

-в Нефтеюганском индустриальном колледже 25.02.2019 проведена просветительская беседа «Мирное время», участие в которой приняла студенческая молодёжь в количестве 30 человек.

МАУ «Центр молодёжный инициатив» 26.02.2019г. заключен договор      № 1 «На приобретение информационных материалов» на сумму 50,00 тыс. руб.

4.Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов:

18 января 2019 года на базе МБОУ «СОШ №3» состоялся «Фестиваль национальных культур», в котором приняли участие 450 обучающихся. Цель фестиваля: формирование толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечение мигрантов общественную жизнь школы, воспитание межкультурных и межэтнических отношений.

В 1 квартале 2019 года обеспечен доступ 12 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам. Консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 8 человек, оформлено 40 справок об административно-территориальных изменениях. Выпущено 4 наименования информационной продукции (памяток) для мигрантов: «Постановка на миграционный учет», «Информация по вопросам гражданства», «Получение трудового патента», «Телефоны первой необходимости для мигрантов» в количестве 90 экземпляров.

5.Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

7 и 8 января 2019 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по предоставлению концертного зала, работы звукорежиссеров, художника по свету.

6.Содействие этнокультурному многообразию народов России.

10 февраля 2019 года в культурном центре «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок». Количество зрительской аудитории 218 человек.

За 1 квартал 2019 года с выставкой «Югорское наследие» ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 335 человек.

За 1 квартал 2019 года выставку «Русские старожилы Западной Сибири» посетило 335 человек.

За 1 квартал 2019 года выставку «Русский коч. Освоение Сибири» посетило 335 человек.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 1 354,41 тыс. руб., фактически исполнено 1 154,66 тыс. руб., что составляет 85,3 % от плана на 1 квартал 2019 года.

Неисполнение по программе произошло за счет:

-экономии, образовавшейся после проведения торгов;

-несвоевременного предоставления актов выполненных работ по муниципальным контрактам;

-изменения сроков проведение аукциона.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 734 266,66 тыс. руб., фактически исполнено 644 339,60 тыс. руб., что составляет 87,8 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 2 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета»;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

Приоритетной задачей дошкольного образования является обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программу дошкольного образования реализуют 24 образовательные организации с охватом 7 424 детей (2018 г. – 7 360 детей). Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. Развивается негосударственный сектор – 16 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для детей раннего возраста (195 детей). В систему дошкольного образования успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (35 мест).

По состоянию на 01.04.2019 в списках очерёдности автоматизированной информационной системы «Электронная очередь в ДОО» зарегистрировано    4 059 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется комплекс мер:

-осуществление реконструкции объекта дошкольного образования на 615 мест в 13 микрорайоне, здание 24 в рамках концессионного соглашения, заключенного 30.03.2018 между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» (сентябрь 2019 года);

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2024 года).

В городе дошкольное образование получают 173 детей с ОВЗ (2018 г. – 108 детей), из них 51 человек имеют статус «инвалид» (2018 г. – 30 детей).

Функционируют группы компенсирующей направленности:

-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» (60 воспитанников);

-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (30 воспитанников);

-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ № 3» (5 воспитанников).

Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

С целью повышения качества дошкольного образования в детских садах реализуются инновационные проекты по развитию компетенций познавательного развития, здоровьесберегающих технологий и развития технических способностей у детей дошкольного возраста. 8 дошкольных образовательных организаций являются региональными инновационными площадками.

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году 14 257 человек, в том числе 194 учащихся ЧОУ «НПГ» (2017-2018 уч.г. – 13 784 человек, в том числе 212 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 24,6% (2018 г. – 24,6%).

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 12 458 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 834 человека (38,8%), в дошкольных организациях – 3 191 человек (25,6%), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (35,6%).

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с ОВЗ. В городе обучается 357 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет, из них 113 детей-инвалидов (2017 г. - 314 ребёнка с ОВЗ, 52 детей-инвалидов). В общеобразовательных организациях открыты 9 классов для учащихся с задержкой психического развития (МБОУ «СОШ № 3», «СОШ       № 6», «СОШ № 7», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «Школа развития № 24»);           4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся (МБОУ «СОШ № 8»).

Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) от 29.08.2016       № 450-п).

Реализуются мероприятия в муниципальных программах:

1.«Доступная среда в городе Нефтеюганске». Установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, поручни. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, составила 60%, в 100% образовательных организаций разработаны паспорта доступности зданий и помещений.

2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске». На реализацию мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в 2019 году выделены средства, направленные на выполнение работ:

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности охранно-пожарной сигнализации;

-обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»;

-обслуживание пожарного гидранта, пожарного водопровода, перекатка рукавов;

-измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;

-огнезащитную обработку;

-зарядку огнетушителей;

-эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли;

-мероприятия по пожарной безопасности (текущий ремонт по требованиям Госпожнадзора);

-мероприятия по пожарной безопасности (установка, наладка, монтаж ОПС);

-модернизация системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

В ходе проведённых внеплановых проверок отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району предписания отсутствуют.

3.«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске». В рамках подпрограммы III «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» на мероприятия по обеспечению рационального использования энергетических ресурсов средства направлены на выполнение работ в 9 образовательных организаций:

-поставка энергосберегающих светильников (5 образовательных организаций);

-устройство вентилируемого фасада (3 образовательных организаций);

-поставка оборудования для автоматического регулирования систем отопления (1 образовательная организация);

-энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления (1 образовательная организация);

-внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения (2 образовательных организаций);

4.«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске». Проведены мероприятия:

1)Мероприятия направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов:

-«Фестиваль национальных культур» (охват 450 учащихся) (январь).

2)Мероприятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами:

-городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими» (охват 110 учащихся) (март);

-беседы, лекции на темы «Мы против экстремизма», «Толерантность – путь к миру», «Религия и конфессиональное пространство», «Тренинг «Я могу сказать «НЕТ!», «Наша безопасность – в наших руках!!!» (охват 492 учащихся);

-круглые столы на темы «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать» (охват 85 учащихся);

-встречи с героями России «Встреча трёх поколений» для участников местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

3)Мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования, включая оказание грантовой поддержки по реализации общественных инициатив в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений:

-городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня» (охват 149 участников в 5 номинациях и 3 возрастных группах стали победителями и призёрами конкурса) (январь), выставка творческих работ (охват 200 учащихся).

4)Мероприятия направленные на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни с участием инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску:

-просветительские беседы, лекции в образовательных организациях на темы «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм»; «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности»; «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет» (охват 2459 учащихся), в Нефтеюганском индустриальном колледже на тему «Мирное время» (охват  30 студентов).

5.«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска». В рамках реализации Подпрограммы III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» мероприятие по обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - мероприятие) в I квартале:

-проведено 240 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятии;

-принято пять пакетов документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-выделены средства на выплату субсидии в соответствии с приказом Департамента строительства ХМАО – Югры от 20.12.2018 №401-п на финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья»;

-выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодой семье, включенной в список молодых семей - претендентов на получении социальных выплат в 2019 году (март).

Взаимодействие со средствами массовой информации.

В средствах массовой информации города Нефтеюганска, в окружных СМИ, регулярно освещается деятельность Департамента, осуществляется информационное сопровождение мероприятий. За период с января по март в СМИ размещены информационные материалы в количестве – 405 ед., в том числе из них:

-на официальном сайте администрации города Нефтеюганска – 45 ед.;

-в группах «Официальный Нефтеюганск» ВК, Инстаграм, ОК - 38 ед.;

-на сайте Департамента – 44 ед.;

-на ТРК «Юганск» (программы «Сейчас в Нефтеюганске», «Неделя в Нефтеюганске») - 43 репортажа;

-на ТРК «Юганск», «Информ - афиша» - 6 репортажей;

-на ТРК «7 канал» - 1 репортаж;

-на ОТРК «Югра» - 1 репортаж;

-на ГТРК «Югория» -  2 репортажа.

В печатных изданиях (интернет – изданиях):

-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 137 ед.;

-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в социальной сети ВК, в социальной сети ОК - 137 ед.;

-в журнале «ProЛучшее» - 1 ед.

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 147 787,86 тыс. руб., фактически исполнено 133 503,80 тыс. руб., что составляет 90,3 % от плана на 1 квартал 2019 года.

Экономия образовалась в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 23,9%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 131 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3691 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства будут освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 года.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4861 человек.

За первый квартал 2019 года присвоено 2 КМС, 7 спортсменов 1 взрослого разряда.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2018-2019 г.г.», приняло участие более 300 человек.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2019», приняло участие 1200 человек;

-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 200 человек;

-Зональные соревнования России по плаванию, отборочные на финал Кубка России юноши (2003-2004 года рождения) и девушки (2005-2006 года рождения) II этап IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года, приняло участие более 200 человек;

-Всероссийский турнир по спортивной аэробике, приняло участие более 400 человек;

-Межрегиональные соревнования по плаванию памяти Р.Габидуллина, приняло участие более 100 человек.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс, плавание.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации инвалидов и, особенно, детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и массовых занятий физической культурой. В 1 квартале 2019 года в учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

Отдел работает по Программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Основная задача в деятельности отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Для достижения данной цели, решаются задачи по обеспечению условий для занятий адаптивным спортом, содействие в завоевании высоких спортивных результатов.

Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.  К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий».

Работают по 5 основным видам спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, бочча. Тренировочные занятия по спортивной подготовке спортсменов-инвалидов проводятся в соответствии с Программами по видам спорта и нозологиям: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых.

За I квартал 2019 года организовано и проведено 4 спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов.

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является   участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан».

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

-предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

-предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» по ответственному исполнителю комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска запланированы расходы в сумме 44 265,53 тыс. руб.

При заключении контракта в электронной форме на поставку системы контроля доступа и безопасности с ООО "РТА" сложилась экономия в сумме            1 256,55 тыс. руб. Экономия будет направлена на поставку и монтаж стационарных металлодетекторов, систем речевого оповещения о ЧС, систем видеонаблюдения с фотовидеофиксацией и распознаванием лиц на объекты МБУ ДО "СДЮСШОР "Спартак": спортивный зал "Авангард" и спортивный зал "Атлетик". Остальные средства запланированы на 2 квартал 2019 года.

По основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» при заключении контракта в электронной форме на ремонт помещений спортивного комплекса "Атлетик" сложилась экономия в сумме 1 111,12 тыс. руб. Экономия будет направлена на ремонт "Спортивно-Оздоровительного Комплекса" по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Строителей 8/2. Остальные средства запланированы на 3 квартал 2019 года.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 127 942,56 тыс. руб., фактически исполнено 108 123,49 тыс. руб., что составляет 84,5 % от плана на 1 квартал 2019 года.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека» оказывает муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». Условия оказания муниципальной услуги: стационарно и вне стационара.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в 1 квартале 2019 осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы.  Они работают в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43 и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 9, здание 32.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних – 11. В клубах для детей и подростков: участников – 237, состоялось мероприятий – 42, посещений – 764. В клубах для взрослых: участников – 85, состоялось мероприятий – 16, посещений – 280.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 23 урока, посещений – 235, обучено 20 человек. Результаты работы: пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Объем документного фонда составляет 270 110 экз., новых поступлений за 1 квартал нет.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм:

14 февраля Нефтеюганск третий раз принял участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. В течение недели жители города приносили книги в библиотеку. 14 февраля состоялся праздник книгодарения, на котором были организованы выставки детских рисунков и подаренных книг, награждены участники конкурсов и книгодарители.  В рамках акции «Дарите книги с любовью» в Центральной детской библиотеке прошел литературно-творческий конкурс «Моя любимая книга». Подарком для молодежи стало открытие молодежного зала в Центральной городской библиотеке. На его площадке планируется проведение поэтических чтений и презентаций литературных новинок, мастер-классы, тренинги, встречи с интересными людьми, в том числе с профессиональными артистами. В нём можно играть в компьютерные и настольные игры, слушать музыку, смотреть хорошие фильмы, делать уроки, читать книги или просто общаться с друзьями за чашечкой кофе.

В рамках года Театра на площадке молодежного зала стартовал проект театральной лаборатории «ЧитайПро#Театр». Инициаторами и полноправными партнерами проекта являются учреждения культуры и туризма города Нефтеюганска. Основной целью проекта является качественное предоставление услуг и вовлечение большего числа населения в условиях малого города посредством взаимопродвижения культурных пространств взаимоиспользования творческих инициатив, профессиональных и материально-технических ресурсов. Культура и творчество безграничны, понимая это, учреждения культуры совместно открывают свои площадки для самореализации нашей молодежи. В день открытия молодежного зала проводниками в мир театра стали профессиональные специалисты: режиссер-постановщик и артист Театра кукол «Волшебная флейта», которые провели мастер-класс по мастерству речи и сценическому движению.  Заведующая театральным отделением детской школы искусств рассказала участникам театральной лаборатории о силе слова, об умении раскрепоститься. Ребята активно участвовали в играх на развитие памяти, наблюдательности и внимания.  У молодежи появилась возможность организовывать поэтические перфомансы, флэшмобы, участвовать в виртуальных путешествиях по Театрам мира, в онлайн-встречах с театральными кумирами и театральными коллективами города. Молодежный зал станет зоной комфортного пространства и будет способствовать появлению творческих инициатив, в том числе волонтерских, постоянному обмену идеями и опытом.

В отчетном периоде в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения, функционировало 35 выставок, общее количество посетителей составило 5 020 человек.

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец 1 квартала 2019 года насчитывают 43 073 единицы хранения. Экспонирование основного фонда составило 1 430 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 041 экспонат.  Представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры 10 658 экспонатов. В Государственном каталоге представлено 5 227 предметов. Оцифровано 22 553 экспоната, из них 14 404 основного фонда.

В 1 квартале 2019 года был показан 91 спектакль, охвачено – 4 749 человек.

Репертуар театра, на данный момент, представлен 28 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка»;

-для детей от 3 до 12 лет: «Спасатели», «Чур, я!», «Гусёнок», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Про Бяку-Бояку», «Мама для мамонтёнка», «Котовасия», «Гуси-лебеди», «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», Морозко», «Маленький Мук»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает», «Вполголоса».

В феврале 2019 года на городской площади «Юбилейная» в рамках русского народного праздника «Масленица» артистами театра проведена развлекательная игровая программа. Охвачено 355 человек; 27 марта состоялось костюмированное шествие по улицам города, посвящённое Дню театра. Охвачено 950 жителей города; 30 – 31 марта в Театре кукол «Волшебная флейта» состоялся премьерный показ спектакля «Маленький Мук» (6+) по сказке Вильгельма Гауфа. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Мария Думчикова (г. Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Анастасия Разманова (г.Москва). Охвачено 175 человек.

В Театре кукол, на платной основе, работают две детских театральных студии: детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев; детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В данный период юные актёры вместе с руководителями готовятся к XVII открытому городскому театральному фестивалю «Галёрка 2019».

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в феврале в г.Пыть-Яхе и гп. Пойковский со спектаклем «Сказка о попе и работнике его Балде». Показано 2 спектакля, охвачено 240 человек, из них 164 несовершеннолетних.

-в марте в г.Сургуте со спектаклем «За лесами, за горами», охвачено 200 человек, из них 120 детей;

-в марте в гп. Пойковский со спектаклем «Дорожные приключения». Показано 2 спектакля, охвачено 94 несовершеннолетних.

На базе структурных подразделений МБУК «КДК» осуществляют работу 43 клубных формирования, число их участников составляет 922 человека, из них:

для детей - 21 ед. – количество участников 624 человека;

для молодежи от 15 до 24 лет - 3 ед. – количество участников 33 человека;

для участников старше 24 лет -  13 ед. – количество участников 156 человек (из них 1 коллектив для пожилых людей, с охватом 13 человек);

разновозрастные коллективы - 6ед. – количество участников 109 человек.

5 детских коллективов действуют на платной основе, общее число их участников, составляет 101 человек.

12 творческих коллективов имеют звания: «Образцовый художественный коллектив» -7 коллективов с числом участников 245 детей, «Народный самодеятельный коллектив» -3 коллектива с числом участников 46 человек, «Народная самодеятельная студия» -2 коллектива, в которых занимаются 30 человек. Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», «народный» составляет 321 человек.

Творческие коллективы учреждения за отчетный период 1 кв. 2019 года приняли участие в 15 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и окружного уровней, где завоевали 89 дипломов гран-при, лауреатов 1-3 степени; из них 27 на конкурсных мероприятиях международного, 29 всероссийского и межрегионального, 13 окружного и регионального, 8 зонального, 12 муниципального уровней.

За отчетный период 2019 года специалистами МБУК «КДК» были подготовлены и проведены мероприятия разнообразные по формам и направлениям: праздничные концерты, посвященные календарным датам, значимым событиям, публичные мероприятия, церемония возложения цветов и другие (спектакли самодеятельных коллективов, игровые и познавательные программы, просветительские акции, встречи с интересным человеком). Интересным мероприятием стал концерт молодой рок-группы «Авангард», своё пятилетие группа отпраздновала тематическим концертом «Рок против террора» 26 января. В концерте прозвучали песни в стиле рок-романтизма, каверы известных песен, а также авторские композиции руководителя группы Ивана Загоскина. Репертуар подобранных песен создал по-настоящему уютную, дружескую атмосферу, способную противостоять жестокости и агрессии современного мира.

В целях знакомства детей города с творческими профессиями, в конце января состоялась встреча ребят, посещающих «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» с Прасловым Вениамином Ивановичем - ветераном отрасли «Культура». Вениамин Иванович - артист концертный исполнитель МБУК «КДК», который является постоянным ведущим городских культурно-досуговых мероприятий, поведал ребятам об основах профессии, требующей целого спектра способностей, об интересных образах, созданных им на сцене, среди которых и самый узнаваемый и любимый юными жителями города - Дед Мороз. Ребята с интересом послушали в его исполнении веселую миниатюру, задавали вопросы. Вениамин Иванович, обладающий навыками пародирования и имитации, владеющий акцентной и дикционной речью, вместе с ребятами повторял известные скороговорки, рассказал о приемах заучивания текстов, о том, как необходимо эмоционально готовиться к мероприятию. Вениамин Иванович выразил надежду, что кто-то из ребят в дальнейшем выберет профессию работника культуры.

В рамках мероприятий к Году театра прошли 4 премьеры спектаклей театральных коллективов под руководством Рузанкиной Т.А.: «Исповедь», «Федорино горе», «Коробочка и К», «Добрые челАвеки!?». Все представленные спектакли были с интересом встречены зрителями, что особенно важно – молодёжной аудиторией.

Реализованы мероприятия по организации досуга детей в период весенних каникул, в том числе, на базе КЦ «Юность» была организована работа творческой площадки «Магия танца», под руководством балетмейстеров М.Продан и А.Пупы. В рамках площадки организованы и проведены коллективные, групповые творческие мероприятия. На протяжении работы площадки проводилась тренировочная, постановочная, просветительская и воспитательная работа с юными артистами.

На сегодняшний день в МБУК «Центр национальных культур» действует 16 клубных формирований, общее количество участников в них 418 человек. Из общего числа клубных формирований 10 для детей и подростков (252 участников), 2 коллектива для разновозрастной аудитории (39 участников), 4 коллектива для участников старше 24 лет (127 участников). Продолжает свой творческий путь вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Сударушка», проходят занятия в студии раннего эстетического развития «Радуга».

Три коллектива имеют почетное звание «Народный (Образцовый) коллектив любительского художественного творчества», это:

-«Образцовый художественный коллектив» ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова (звание присвоено в 2014 году);

-«Народная самодеятельная студия» декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка» (звание присвоено в 2017 году);

-Образцовый художественный коллектив» детский хореографический ансамбль «Юрюзань» (звание присвоено в 2014 году), подтверждение звания состоялось в 2017 году.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы МБУК «ЦНК» достойно представляют город не только на региональном, окружном, но и на всероссийском, международном уровнях. За отчетный период участники клубных формирований «Центра национальных культур» приняли участие в 3 международных, 2 межмуниципальных и в 3 городских фестивалях, и завоевали 54 диплома лауреатов.

За 1 квартал 2019 года проведено 52 мероприятия, с общим охватом 5 004 человека, из них - 22 мероприятия для детей до 14 лет, присутствовало 735 человек; 1 мероприятие для молодежи, с общим охватом 120 человек; 18 мероприятий для населения старше 24 лет, посетили 459 человек; 11 мероприятий для разновозрастной аудитории, с общим охватом 3 690 человек.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Дополнительное образование представлено двумя учреждениями: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Детские школы искусств (по видам искусств) занимают особое место в структуре социокультурного пространства города Нефтеюганска. Они не только являют собой фундамент (первый уровень) российской уникальной системы профессионального образования в сфере культуры и искусства (школа – училище, колледж искусств – вуз), но и создают особую образовательную среду, развивающую личность.

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2018/2019 учебный год составляет 2 211 человек, в том числе 1 718 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 593 человека.

На базе двух школ работает 56 творческих коллективов, которые посещают 1 346 человек, из них: 49 детских коллективов, которые посещают 1 204 человека, 3 взрослых – 20 человек, 4 смешанных – 122 человека.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период 1 квартала 2019 года проведен ряд социально-значимых мероприятий, таких как:

-открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»,

-праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества,

-народное гуляние «Масленица»,

-праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню,

-фестиваль «Крымская весна»,

-праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры.

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 1 квартал 2019 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 94 773,78 тыс. руб., освоено 81 487,28 тыс. руб. или 86,0 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение исполнения муниципальных функций администрации, предусмотрено 61 666,40 тыс. руб., освоено 51 041,31 руб. или 82,8 % от плана;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 11 024,86 тыс. руб., освоено 11 024,85 руб. или 100 % от плана;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 6 639,15 тыс. руб., освоено 5 215,98 тыс. руб. или 78,6 % от плана;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 7 062,50 тыс. руб., освоено 7 051,33 тыс. рублей или 99,8 % от плана;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 8 380,87 тыс.руб., освоено 7 153,81 тыс. рублей или 85,4 % от плана.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 47,65 тыс. руб., фактически исполнено 47,65 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника»:

-нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенне по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, стр. 15 в сумме 23,82 тыс. руб.;

-строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Парковая, строение № 9А в сумме 23,82 тыс. руб.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 370,70 тыс. руб., фактически исполнено 370,68 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 320,70 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия».

2.Предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в размере 50,00 тыс. руб. автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» на реализацию социально значимого проекта «Форум «Тенденции среднего и высшего образования в России и за рубежом». Данный проект стал победителем конкурса социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческих организаций в 2018 году. По итогам конкурса с Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» заключено соглашение от 18.12.2018 № 105. Данные денежные средства перешли на 2019 год как неисполненный переходящий контракт.

В марте 2019 года стартовал конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Во втором квартале 2019 года будут выплачены субсидии на их реализацию в сумме 2 950,00 тыс. руб.

Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изм. от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 17 помещений.

В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска».

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 121 599,64 тыс. руб., фактически исполнено 99 250,56 тыс. руб., что составляет 81,6 % от плана на 1 квартал 2019 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам и по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ». Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам –исполнение составило 16,4 % от общего объема финансирования на год;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2019 году в рамках данного мероприятия запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

-Корректировка проектно-сметной документации "Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)" - 1 645,78 тыс. руб. (исполнение 2 квартал 2019 года);

-ПИР "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; "Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)" - 12 600,00 тыс. руб., исполнено за 1 квартал 2019 года – 6 001,10 тыс. руб., что составляет 47,6 % от общего объема финансирования по мероприятию;

-Технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения:

-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)»;

-«Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)»;

-«Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)» - 10,89 тыс. руб. исполнено в 1 квартале 2019 года - 9,79 тыс. руб., что составляет 89,9% от общего объема финансирования по мероприятию.

Всего в 2019 году планируется к ремонту 7 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 9,956 км на сумму 125 929,60 тыс. руб.

В настоящее время рассматривается вопрос о перераспределении денежных средств с ремонта автомобильных дорог на строительство объекта "Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)".

3.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 222 210,85 тыс. руб. на 2019 год, исполнено в 1 квартале 2019 года - 51 388,53 тыс. руб., что составляет 23,1 % от общего объема финансирования на год. Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – исполнено в 1 квартале –23,5 % от общего объема финансирования на год.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства исполнено в 1 квартале –16,2 % от общего объема финансирования на год.

-оплата потребления э/энергии - исполнено за 1 квартал - 13,71 % от общего объема финансирования на год.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 13 590,93 тыс. руб., фактически исполнено 11 684,34 тыс. руб., что составляет 86,0 % от плана на 1 квартал 2019 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 16 561,13 тыс. руб., фактически исполнено 9 232,12 тыс. руб., что составляет 55,7 % от плана на 1 квартал 2019 года.

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Исполнение за 3 месяцев 2019 года – 151,93 тыс. руб., что составило 43,4% от общего объема финансирования на год. Низкое исполнение связано с экономией бюджетных средств, образовавшейся при проведении аукциона по выполнению работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На 2019 год выделено средств в размере 430,00 тыс. руб. На 31 марта 2019 года заключены договора на:

-выполнение работ по межеванию земельных участков и кадастровые работы в количестве 3 шт.;

-выполнение работ по определению рыночной цены 1 земельного участка. Срок выполнения и оплата работ 2 квартал 2019 года.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельных участков на сумму 150,0 тыс. руб. Срок выполнения и оплата работ 3-4 квартал.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности. За 1 квартал 2019 года кассовый расход составил 26,32 тыс. руб., что составляет 66,0 % от запланированного в размере 39,89 тыс. руб. Неполное исполнение в связи с экономией по торгам.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 16,98 тыс. руб. от запланированной в первом квартале 2019 года суммы, в размере 30,00 тыс. руб.

Исполнение 56,6%. Неполное исполнение в связи с оплатой налогов за март в апреле 2019 года.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 1 квартал 2019 года 15 898,03 тыс. руб., освоено 8 940,15 тыс. руб. Исполнение 56,2%.

6.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации».

На 2019 год выделены денежные средства в количестве 4 950,06 тыс. руб.

По мероприятию запланирован капитальный ремонт нежилого здания администрации. Заключены контракты:

-МК №Ф.2018.645568 от 24.12.2018 на ПИРы на сумму 1 387,29 тыс. руб. Исполнение по 02.06.2019 года.

-МК №Ф.2018.645703 от 24.12.2018 (ремонт кабинета) на сумму 284,84 тыс. руб. 16.01.2019 контракт расторгнут.

-Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания администрации с ИП Бойко Е.М. На сумму 2 457,41 тыс. руб. Срок исполнения июль 2019 года.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на 1 квартал 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 15 641,24 тыс. руб., фактически исполнено 9 288,89 тыс. руб., что составляет 59,4 % от плана на 1 квартал 2019 года.

Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства».

Для достижения целей подпрограммы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за 1 квартал 2019 года осуществлены выплаты вознаграждения приемным родителям (январь-февраль) на общую сумму 3 485,76 тыс.  руб., что составило 79,9 % исполнения к запланированной на отчетный период сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 42 приемных родителя.

Совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия:

1)предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;

2)производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.