

**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**16 микрорайон, 23 дом, помещение 97, г. Нефтеюганск,   
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628310**

**тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail:** [**sp-ugansk@mail.ru**](mailto:sp-ugansk@mail.ru)[**www.admugansk.ru**](http://www.admugansk.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. от 22.04.2019 № 162 |  |
|  |

**Заключение на проект изменений муниципальной программы**

**города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса   
и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, рассмотрев проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее по тексту – проект изменений), сообщает следующее:

1. Так как на момент разработки проекта изменений действовал Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.08.2018 № 135-нп (далее по тексту - Порядок от 28.08.2018 № 135-нп), при проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы проекта изменений муниципальной программы:

1.1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска;

1.2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:

- проекта изменений Порядку от 28.08.2018 № 135-нп;

- программных мероприятий целям муниципальной программы;

- сроков её реализации задачам;

- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности;

- требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

2. Предоставленный проект изменений не соответствует Порядку от 28.08.2018 № 135-нп, а именно частично отсутствуют финансово-экономические обоснования (нарушение пункта 3.3 Порядка от 28.08.2018 № 135-нп).

3. Проектом изменений планируется:

3.1. В паспорте муниципальной программы увеличить:

* общий объём финансирования муниципальной программы на сумму 5 811,65511 тыс. рублей;
* общий объём финансирования обеспечения портфеля проектов на сумму 13 036,23011 тыс. рублей.

3.2. Таблицы 2, 3 муниципальной программы и приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

3.3. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:

* по мероприятию 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» департаменту образования и молодёжной политики администрации города в 2019 году увеличить бюджетные ассигнования из местного бюджета на сумму 41,000 тыс. рублей на поставку оборудования (2 грязевиков и 2 дисковых затворов) для теплового узла МБОУ «СОШ №1»);
* по мероприятию 4.1 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» подпрограммы 4 «Формирование комфортной городской среды» департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города уменьшить бюджетные ассигнования в 2019 году на сумму 17 535,286 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (перераспределение экономии по мероприятиям «содержание земель общего пользования» и «механизированная уборка снега»);
* по мероприятию 4.3 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 4 «Формирование комфортной городской среды» департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города увеличить бюджетные ассигнования в 2019 году на сумму 13 036,23011 тыс. рублей, из них за счёт средств:

⃰ федерального бюджета в сумме 16 878,35920 тыс. рублей, бюджета автономного округа на сумму 552,08491 тыс. рублей (финансово-экономические обоснования не представлены);

⃰ местного бюджета на сумму 1 015,486 тыс. рублей;

⃰ уменьшить средства бюджета автономного округа на сумму 5409,7010 тыс. рублей.

В Постановлении Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва от 28.03.2019 № 847 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе членам депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва, и обращении к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о реализации данных наказов избирателей» предусмотрен по городу Нефтеюганску объект благоустройства дворовой территории микрорайон 11 А, дома 1, 2.

Вместе с тем, в адресном перечне дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах (приложение 1 к муниципальной программе), сметной документации на благоустройство указан объект: АТБ-6 в районе многоквартирных домов 1, 2.

Рекомендуем уточнить наименование объекта благоустройства;

* по мероприятию 5.1 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на сумму 10 269,711 тыс. рублей.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления администрации города по вышеуказанному мероприятию планируется увеличение на сумму 11 100,000 тыс. рублей на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск и уменьшение на сумму 830,289 тыс. рублей (перераспределение экономии по мероприятию «оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества»).

Письмом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 27.02.2019 № 001501/19 «Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств и кассового плана по расходам» также предусматривалось перераспределение бюджетных ассигнований на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования города Нефтеюганск.

Предоставлены коммерческие предложения на выполнение научно-исследовательских работ по совершенствованию, в соответствии с действующим законодательством, НТД регламентирующей функционирование и направления развития комплекса предоставления услуг по снабжению горячей водой и отоплением потребителей в границах муниципального образования городской округ город Нефтеюганск, что не соответствует предмету планируемого мероприятия. Финансово-экономические обоснования на актуализацию схемы теплоснабжения не предоставлены, в связи, с чем провести финансово-экономическую экспертизу не представляется возможным.

Касательно планируемого мероприятия проведён анализ закупок, размещённых в единой информационной системе в 2019 году (таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер закупки | Организация, осуществляющая размещение: | Предмет закупки | Дата размещения | Начальная цена, руб. | Цена заключенного договора, руб. |
| [№ 0187300001219000040](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0187300001219000040) | [администрация города Нижневартовска](http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=0) | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2033 года | 07.03.2019 | 1 435 333 ,33 | 600 000,00(контракт в стадии заключе-ния) |
| [№ 0187300006519000178](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300006519000178) | [администрация города Сургута](http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=0) | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | 13.03.2019 | 2 860 000 ,00 | 837 000,00 |
| № 31907524796 | [Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Радужный](http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/organization.html?epz=true&style44=false&agencyId=13525) | Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 13.02.2019 | 250 000 ,00 | 250 000,00 |

Из приведённой таблицы 1 видно, что стоимость планируемых расходов намного завышена в сравнении с аналогичными закупками, осуществляемыми другими городами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Рекомендуем провести работу по определению стоимости выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения, путём чёткого формирования технического задания на выполнение планируемых работ и изучению рынка предложений от потенциальных поставщиков, а также пересмотреть размер бюджетных ассигнований с учётом таблицы 1.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, предлагаем направить проект изменений на утверждение с учётом рекомендаций, отражённых в настоящем заключении.

Информацию о решениях, принятых по результатам настоящей экспертизы, направить в адрес Счётной палаты до 29.04.2019 года.

Заместитель председателя Э.Н. Хуснуллина

Исполнитель:

инспектор инспекторского отдела № 1

Счётной палаты города Нефтеюганска

Батаева Лариса Николаевна

Тел. 8 (3463) 203063