*Пояснительная записка об исполнении муниципальных программ*

*за 1 полугодие 2020 года*

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 303 354,50 тыс. рублей, фактически исполнено 225 655,11 тыс. рублей, что составляет 74,4 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В рамках программы за 1 полугодие 2020 год реализованы следующие мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения:

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 733,08 тыс. рублей заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Проектировщик отрабатывает замечания эксплуатирующих организаций для согласования.

-Выполнение проектных работ по реконструкции объекта "Водоводы по ул.Нефтяников" – исполнение 100% к плану за 1 полугодие 2020 года;

-Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон – по итогам конкурса от 05.03.2019 с победителем ООО "Сибирский Институт Проектирования" (г. Нефтеюганск) на сумму 3 107,07 тыс. рублей заключен контракт. Выполнение работ 150 дней с момента заключения контракта (по ноябрь 2019 года). Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. ПД принята на рассмотрение в электронном виде без смет до государственной экспертизы. Подрядчику направлены замечания по ПД.

-КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) - Бюджетные ассигнования доведены 29.05.2020г. Заключен договор на технологическое присоединение от 02.06.2020 на сумму 20,75 тыс. рублей.

-Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска - с ООО "ТехСтройПроект", (г. Тюмень) на сумму 4 100,00 тыс. рублей заключен контракт со сроком выполнения работ с 19.11.2018 по 27.07.2019 (250 дней). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. Проектировщик устраняет замечания по ПД.

-ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения, протяженностью 1 854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении» (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) - С ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень) на сумму 1 350,00 тыс. рублей заключен контракт 21.06.2018. Выполнение работ по 07.01.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Проектировщик дорабатывает ПД (устраняет замечания от МКУ УКС).

-Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г. Белгород) на сумму 1 008,07 тыс. рублей заключен контракт 06.05.2019. Выполнение работ по 12.12.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. По ПД проектироащик отрабатывает замечания эксплуатирующих организаций для согласования.

-"Магистральный водовод" расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, через ЦГБ до ул.Нефтяников – исполнение 100% к плану за 1 полугодие 2020 года.

2.Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению:

-Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - неполное исполнение в связи с введением режима самоизоляции на территории ХМАО-Югры.

3.Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе:

-Заключены дополнительные соглашения к договорам по продлению сроков предоставления услуг в связи с введением режима самоизоляции.

4.Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений - заключены м/к на общую сумму 682,94 тыс. рублей. В соответствии с заключенными м/к оплате осуществляется по факту выполненных работ.

5.Проектные работы по сносу непригодных для проживания многоквартирных домов - ведутся конкурсные процедуры.

6.Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-отлов безнадзорных и бродячих животных, заключены 2 м/к контракту: м/к № ЭА.2019.00069 от 31.12.2019 с ИП Давлетов на сумму 1 055,00 тыс. рублей, и на сумму 3 222,00 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-ликвидация несанкционированных свалок, переходящие контракты, м/к № 81-19 от 24.12.2019 АО "НефтеюганскСервис" на сумму 297,38 тыс. рублей и м/к № 107-19 от 30.12.2019 АО "Югра-Экология" на сумму 847,43 тыс. рублей. Оплата после выполнения работ.

-Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут - заключен м/к с ООО Первая кадастровая компания № 138-18 от 27.07.2018 на сумму 7 835,00 тыс. рублей. Контракты переходящие.

7.Благоустройство и озеленение города:

-содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, заключены:

1.М/к № ЭА.2019.00059 от 30.12.2019 г. с МОО НГОРС ветеранов Афганистана на сумму 692,37 тыс. рублей.

2.М/к № ЭА.2019.00058 от 30.12.2019 г. с ООО «Наш дом» на сумму 367,32 тыс. рублей.

3.Договор 53-ТОП от 01.01.2020 г. с ОАО «НефтеюганскГаз» на сумму 71,42 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-содержание городского фонтана - заключен м/к № ЭА.2019.00062 от 31.12.2019 г. с ИП Бриль на сумму 1 444,44 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Сезонность выполнения работ.

-поставка газа для памятника «Вечный огонь» - заключены 2 договора: договор 63-5-64-5518 20 от 01.01.2020 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Север» на сумму 93,64 тыс. рублей, договор № 49-2020 от 31.12.2019 г. с ОАО «НефтеюганскГаз» на сумму 16,35 тыс. рублей. Оплата производится по факту потребления газа.

-ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска - заключен м/к ЭА.2019.00039 от 09.09.2019 года с НГ МУП «УНИВЕРСАЛ СЕРВИС" со сроком окончания работ 20.09.2020, м/к ЭА.2019.00043 от 30.09.2019 года со сроком окончания работ 20.08.2020.

-монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации исполнение 59,35% - экономия по факту проведенных работ.

-выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - заключены м/к на экспертизу проекта. Задание на аукцион будет формироваться после результатов экспертизы.

-организация и проведение субботника на землях общего пользования (доставка торфа и саженцев) - перенос проведения мероприятия в связи с постановлением Губернатора "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре".

8.Организационное обеспечение функционирования отрасли. Оплата за коммунальные услуги произведена по показаниям счетчиков, за содержание здания и помещений оплата произведена за фактический объем выполненных работ. Экономия в связи с тем, что сотрудники не воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в связи с постановлением Губернатора "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре".

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 530 612,32 тыс. рублей, фактически исполнено 177 633,78 тыс. рублей, что составляет 33,5 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

Подпрограмма I «Стимулирование развития жилищного строительства».

1.По мероприятию «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» за 1 полугодие 2020 года было выполнено следующее:

-проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) (переходящий с 2019 года муниципальный контракт).

-продолжались работы по рассмотрению и согласованию проекта внесения изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска.

-заключены муниципальные контракты:

-на выполнение работ по актуализации проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска;

-на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 квартал);

-на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира, ул.Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска.

2.Мероприятие «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры».

В целях реализации мероприятия запланировано выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) на сумму 106 068,26 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор пожертвования от 04.12.2019 №2142019/2563Д). Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2020 года.

3.По мероприятию «Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» 15.04.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нефтеюганска между Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «СтройПром» на цели финансового возмещения затрат, связанных с деятельностью по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены. Подрядной организацией ООО «СМУ «СтройПром» строительно-монтажные работы ведутся согласно календарному графику.

4.Мероприятие «Предоставление субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат, понесенных застройщиком (инвестором) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аварийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории». Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года.

5.Мероприятие «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства». Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2020 года.

Подпрограмма II «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

1.По мероприятию «Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» выделенные средства на 2020 год были перераспределены на мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений».

На текущую дату осуществлено предварительное распределение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах на территории 4, 5 и частично 11 микрорайонов.

2.По мероприятию«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, включенных в Реестры строений на 01.01.2012» в Реестре утвержденным Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 11.12.2012 № 51-1 числится 1 498 приспособленных для проживания строений, расположенные в 11 балочных массивах на территории муниципального образования город Нефтеюганск:

1. Балочный массив – ЮЭН.

2. Балочный массив – СУПТР-8.

3. Балочный массив – НДРСУ УМР.

4. Балочный массив – ПНМК-6.

5. Балочный массив АТБ-6.

6. Балочный массив – СУ-10.

7. Балочный массив – СУ-28.

8. Балочный массив –МСМУ Нева.

9. Балочный массив –МО-15.

10. Балочный массив –Юность.

11. Балочный массив – 11 «а» микрорайон (п.Звездный).

По состоянию на 01.01.2020 в реестре числится 377 строений (377 семей, 1 115 человек).

По состоянию на 31.03.2020 года поступило:

-105 заявлений граждан на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, из них:

-74 семьям предоставлены жилые помещения;

-31 пакет документов в работе (сделаны запросы на предмет наличия в собственности жилых помещений, и на предмет использования иных мер государственной поддержки).

-49 заявлений граждан о предоставлении субсидии для приобретения жилых помещений, из них:

-24 гарантийных писем выдано (общая сумма субсидии составляет – 45 333,38 тыс. рублей);

-25 пакетов документов в работе (сделаны запросы на предмет наличия в собственности жилых помещений, и на предмет использования иных мер государственной поддержки).

-227 семьям направлены уведомления для участия в программе (из них 19 заявлений в суде на рассмотрении).

Заключен м/к от 30.12.2019 №ЭА.2019.00063 на снос 300 строений в 2020 году – цена контракта - 5 178,88 тыс. рублей.

С 01.01.2020 текущего года снесено 100 строений.

Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) на 2020 год. Мероприятия по информированию граждан проводятся в ежедневном режиме по телевидению, информация есть в социальных сетях, записано интервью.

Исполнение по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений составило 7% в связи с тем, что участие носит заявительных характер. Граждане находятся в поисках жилья. (14 семей получили субсидию на сумму 2 139,32 тыс. рублей из местного бюджета и 9 семей получили субсидию на сумму 13 087,61 тыс. рублей).

3.Мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда данные средства будут направлены на приобретение жилых помещений и на выплату выкупной стоимости жилых помещений у собственников жилья:

-средства запланированы на приобретение жилых помещений в сумме 959 774,70 тыс. рублей. Исполнение в 4 квартале 2020г;

-средства на выкупную стоимость (изъятие земельных участков и расположенных на них жилых помещений) в сумме 197 049,69 тыс. рублей.

4.По мероприятию «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» категория граждан для участия в данном мероприятии отсутствует. Три семьи, попадающие под данное мероприятие, на сегодняшний день подали заявления на предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма. Формируются учетные дела участников, предоставление жилых помещений будет осуществлено в сроки согласно Порядку, утвержденному постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 № 67-нп.

Бюджетные ассигнования запланированы на 3 и 4 кварталы.

Программа III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

1.Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п, в 1 квартале 2020 года:

-проведено 20 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-принято два пакета документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-между Департаментом строительства ХМАО-Югры и администрацией города Нефтеюганска заключено соглашение от 24.01.2020 г. № 71874000-1-2020-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету». В соответствии с соглашением выделены средства на выплату субсидий четырем молодым семьям;

-четырём молодым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2020 году, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Из четырех семей, получивших свидетельства на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства: двумя молодыми семьями приобретены объекты недвижимости, пакеты документов для перечисления субсидии направлены в Департамент строительства ХМАО-Югры. Две молодые семьи на стадии приобретения недвижимости.

-планируемый период выплат субсидий 3 квартал 2020 года.

2.Мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».

Государственная поддержка в форме предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета предусмотрена для ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до 1 января 2005 года.

В списке ветеранов боевых действий - состоит 67 семей, в списке инвалидов - состоит 110 семей.

Предусмотрены субвенции на ветеранов боевых действий в сумме 18 900,40 тыс. рублей, на инвалидов – 6 615,10 тыс. рублей. Размер субсидии составляет – 945,01 тыс. рублей.

Предоставление жилищных субсидий имеет заявительный характер. В 2019 году с заявлениями о предоставлении субсидии в планируемом году (2020) обратились 2 ветерана боевых действий и 1 инвалид 2 группы.

После получения Выписки из списка граждан-получателей субсидии в 2020 году, направленной Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ведется работа, направлены извещения, данные граждане были приглашены, из которых 2 (1 ветеран боевых действий, 1 инвалид) предоставили отказы от получения субсидии в текущем году.

О наличии права на получение жилищной субсидий гражданам регулярно напоминают на консультативных приемах, в период проведения перерегистраций, а также размещается информация в эфире ТВ «Юганск», в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и на официальном сайте администрации города.

Бюджетные ассигнования запланированы на 3 и 4 кварталы.

3.Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1 421,14 тыс. рублей, фактически исполнено 792,32 тыс. рублей, что составляет 55,8 % от плана на 1 полугодие 2020 год.

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска в рамках Подпрограммы 1 муниципальной программы (повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств) реализуются мероприятия:

1.«Создание условий для деятельности народных дружин». Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

-материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений. В соответствии с порядком, материальное стимулирование членам Народной Дружины.

-личное страхование народных дружинников. Освоение запланировано на июль 2020 года. В настоящее время договор на стадии согласования.

2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств*,* шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города». Финансирование по данному мероприятию направлено:

- на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения;

- предоставление радиочастот (услуги связи).

На содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения на 2020 год запланировано 2 951,00 тыс. рублей, а также 100,00 тыс. рублей на услуги связи. В 2019 году проведена процедура по средствам электронного аукциона на техническое обслуживание и заключение договора на предоставления радиочастот. После проведения торгов на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт № 0187300012819001011 на общую сумму 2 272,25 тыс. рублей. Экономия после торгов составила 678,75 тыс. рублей. Её планируется направить на замену устаревших видеокамер, не отвечающих требованиям к качеству видеоизображения. Также заключен договор на предоставление радиочастот № NY – 400 /1 от 31.12.2019 на общую сумму 99,99 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия освоено:

-на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения – 611,22 тыс. рублей;

-на замену аккумуляторных батарей для бесперебойной работы серверного оборудования городской системы видеонаблюдения – 55,04 тыс. рублей;

-предоставление радиочастот использовано – 41,66 тыс. рублей.

Анализируя эффективность реализуемых мероприятий:

За 1 полугодие 2020 года на обеспечение общественного порядка в период проведения мероприятий с массовым участием граждан задействовалось 179 сотрудников ОМВД России по г.Нефтеюганску. Кроме того, совместно с сотрудниками ОМВД, в том числе при проведении на территории города религиозных праздников (Рождество Христово, Крещение господне) привлекались к несению службы 138 сотрудников частных охранных организаций и 32 представителя общественных формирований правоохранительной направленности.

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована городская система видеонаблюдения, состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

В настоящее время, видеосистема АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС). Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурной части ОМВД России по г. Нефтеюганску.

По итогам 1 полугодия 2020 года в городе Нефтеюганске зарегистрировано 632 преступления (АППГ – 536).

За истекший срок сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах города - 150 (-15,3%; АППГ - 177), в том числе на улицах города - 84 преступления (-14,3%; АППГ - 98).

В структуре преступности отмечается снижение тяжких и особо тяжких противоправных деяний (-6,3%; со 175 до 164). Увеличилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве (+66,7%; с 18 до 30), в состоянии алкогольного опьянения (+11,8%; с 76 до 85).

Не снижается число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (+35,4%; с 113 до 153), и ранее судимыми (+33,3%; с 60 до 80). На 50% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и при их участии (с 8 до 4).

Во втором квартале 2020 года на территории обслуживания зарегистрировано 79 (-6,0%; АППГ-84) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, среди которых 50 фактов сбыта (-13,8%; АППГ-58).

Из незаконного оборота изъято 9852 гр. наркотических средств (АППГ-11334 гр.), из них 8667 гр. наркотики синтетического происхождения (АППГ-2089 гр.).

Администрация города Нефтеюганска по средствам субъектов профилактики (департамент образования и молодёжной политики администрации города, комитет культуры администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города) организовывает и проводит мероприятия с жителями города, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, реализуя План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2020 год (далее - План).

Согласно Плана на территории города Нефтеюганска организованы и проведены профилактические мероприятий (беседы, акции, выставки, программы, проекты). Вовлечены в профилактические мероприятия города подростки и молодежь в возрасте от 11 до 30 лет.

На реализацию мероприятия «Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики» в 2020 году комитету культуры и туризма администрации города выделено 65,26 тыс. рублей на реализацию антинаркотических мероприятий: Проведение творческого проекта «Юность выбирает творчество» и реализацию антинаркотического проекта «Чемпионат народной игры и фольклора». Проведение мероприятий и освоение денежных средств было запланировано на 2 квартал 2020 года. Однако, в связи с введением режима повышенной готовности и распространением коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры массовые мероприятия отменены и, следовательно, освоение денежных средств перенесено на 4 квартал 2020 года.

Так же, в 2020 году Департаменту образования и молодежной политики администрации города выделено 96,93 тыс. рублей на реализацию антинаркотического мероприятия «Летний марафон по здоровому образу жизни» в сети Интернет среди подростков и молодёжи города Нефтеюганска. В связи с введением режима повышенной готовности на территории ХМАО-Югры с июня по август организован марафон в режиме онлайн. На 01.07.2020 освоено на данное мероприятие 20,38 тыс. рублей.

4.Муниципальная программа

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 373,40 тыс. рублей, фактически исполнено 269,55 тыс. рублей, что составляет 72,2 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В рамках муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года организованы и проведены следующие мероприятия:

*«Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма».*

В рамках мероприятия предусмотрены денежные средства на оказание услуг по переводу с русского языка памятки иностранным гражданам об уголовной ответственности за отдельные формы проявления современного экстремизма.

*«Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами».*

Во 2 квартале 2020 года было запланировано проведение городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы». В связи с карантинными мероприятиями по COVID-19 проведение мероприятия перенесено на 4 квартал 2020 года.

В рамках подготовки к мероприятию реализованы услуги по приобретению подарочной и сувенирной продукции. Договор поставки №2020.339590 от 07.05.2020 г. заключен с ООО Агентство маркетинговых коммуникаций «День РА» на сумму 39,99 тыс. рублей.

*«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов».*

В связи с карантинными мероприятиями на территории города Нефтеюганска мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2 квартал 2020 года проведены в онлайн режиме, либо дистанционно.

*«Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости»:*

26 мая 2020 года МБУК «Центр национальных культур» организована и проведена совместно с местной религиозной организацией «Махалля» праздничная программа, посвящённая мусульманскому празднику «Ураза байрам». В рамках праздничных мероприятий в онлайн режиме состоялся концерт татаро-башкирского вокального ансамбля «Тамчылар – Капельки». Количество участников мероприятия – 15 человек.

*«Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам»*:

-НГ МАУК «Музейный комплекс» на 12 июня 2020 года запланирована акция «Нефтеюганский Арбат» ко Дню России. Акция не состоялась в связи с карантинными мероприятиями.

-в дистанционном режиме, на базе образовательных организаций, реализован муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России». Для участия во всероссийском этапе акции представлено 6 социальных проектов. Социальные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, поддержание духовной связи поколений. В мероприятии приняли участие 9 образовательных организаций, 62 учащихся.

*«Содействие этнокультурному многообразию народов России»:*

-с 20 по 31 мая 2020 года на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» размещена информационная выставка ко Дню славянской письменности и культуры, подготовленная библиотекарем учреждения.

Выставка знакомит посетителей сайта с создателями славянской письменности, ее влиянием на русскую культуру. Количество просмотров – 90 человек;

-24 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице Центральной городской библиотеки опубликована виртуальная книжная выставка «Пройдём дорогой букв от века», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Выставка знакомит с разнообразными выражениями письменной культуры, которые различаются по использованной в них графике и по языку, по взятому для письма материалу и др. Количество просмотров – 214.

-мероприятия МБУК «Культурно-досуговый комплекс»: концерт хореографического ансамбля «Танок», концертная программа народного вокального ансамбля украинской песни «Свитанок», концерт «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок», выставка «Югра – волшебный край» во 2 квартале 2020 года не состоялись в связи с карантинными мероприятиями. Перенесены на 4 квартал 2020 года.

-стационарные выставки НГ МАУК «Музейный комплекс»: «Русские старожилы Западной Сибири» и «Русский коч XVII века. Освоение Сибири» во 2 квартале 2020 года не работали в связи с карантинными мероприятиями.

*«Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании»:*

С 1 по 6 июня 2020 года в рамках марафона «Пушкинский день в России» на виртуальных площадках библиотек города Нефтеюганска прошли онлайн мероприятия, посвященные празднованию Дня русского языка. Для детей проведено виртуальное путешествие по Пушкинским местам; организован флешмоб «Читаем Пушкина онлайн», где прозвучали стихотворения и отрывки из поэтических произведений, оформлена выставка рисунков «Чудесный мир волшебных сказок» по произведениям поэта. Количество участников мероприятия – 49 человек, просмотров – 3 071.

26.06.2020 в онлайн формате проведен литературный вечер. Участники записывали на видео стихотворения о родине или о дружбе народов. Видео ролики размещали в социальные сети с хештегом #дорогиедрузьяНефтеюганск.

*«Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов» МБУК «Городская библиотека»:*

1.Консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг, доступ иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам, оформление справок об административно-территориальных изменениях во 2 квартале 2020 года не осуществлялся в связи с введенным на территории ХМАО – Югры режимом повышенной готовности, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19);

Во 2 квартале 2020 года разработано и выпущено 3 наименования информационной продукции для мигрантов:

«Трудоустройство. Поиск работы»: буклет: [16+] / МБУК «Городская библиотека», Центр общественного доступа. - Нефтеюганск, 2020;

«Трудоустройство. Патент на работу»: буклет: [16+] / МБУК «Городская библиотека», Центр общественного доступа. - Нефтеюганск, 2020;

«Информационные ресурсы по вопросам миграции: в помощь иностранным гражданам в России»: буклет: [16+] / МБУК «Городская библиотека», Центр общественного доступа. - Нефтеюганск, 2020.

Печатная продукция для мигрантов размещена на официальном сайте МБУК «Городская библиотека».

2.На базе образовательной организации МБОУ «СОШ №7» организован центр культурно-языковой адаптации детей - мигрантов. В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.03.2020 № 422-п «О мерах по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции на территории города Нефтеюганска» услуги Центра оказаны с применением дистанционных образовательных технологий (платформа для видеоконференцсвязи Zoom).

Центр культурно-языковой адаптации осуществляет деятельность с детьми, прибывшими из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющими или плохо владеющими русским языком. Адаптация проходит в новой языковой и культурной среде. Ключевыми направлениями в адаптации детей-мигрантов являются: языковая адаптация, учебная адаптация (усвоение норм школьной образовательной системы), психолого - педагогическая адаптация, культурная адаптация. Услугам центра воспользовались 11 семей, 16 учащихся.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 8 037,05 тыс. рублей, фактически исполнено 5 549,51 тыс. рублей, что составляет 69,0 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

Неисполнение по программе произошло за счет:

-экономии, образовавшейся после проведения торгов;

-несвоевременного предоставления актов выполненных работ по муниципальным контрактам;

-изменения сроков проведение аукциона.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности ОПС;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-приобретение резервных источников электроснабжения;

-приобретение агитационных материалов по БЖД;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 2 345 308,28 тыс. рублей, фактически исполнено 2 040 749,64 тыс. рублей, что составляет 87,0 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

*Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей»*

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 33 образовательных организации, в том числе:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 25 образовательных организаций:

-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций;

-5 автономных дошкольных образовательных организаций;

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях;

-3 частных детских сада: ООО «Семь гномов» (234 места), ООО «Кидс Планета» (40 мест), ООО «ДС 7 гномов» (331 место).

Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 7 424 ребёнка дошкольного возраста. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%, что обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в полном объёме.

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске») (до 2024 года).

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году 14 725 человек, в том числе 187 учащихся ЧОУ «НПГ». Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 27,7% (2018-2019 уч. г. – 24,4%).

Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования в 5-9-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% образовательных организаций. Организована деятельность 3-х федеральных инновационных площадок, 14-ти региональных инновационных площадок.

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 16 161 учащихся, в том числе в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (27,4%).

Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 37 профильных классов. В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» прошли регистрацию в информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» 100% общеобразовательных организаций, число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» - 126 человек. Учащиеся города принимают активное участие в просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» (охват – 9 463 участника).

Организовано проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ). 93 обучающихся приняли участие в региональном этапе ВОШ, из них победители и призеры– 12 чел.

С целью повышения профессионального уровня педагогов работают 33 городских методических объединения, организовано проведение методических семинаров с включением в деятельность 100% педагогических работников.

С целью предъявления лучших образцов профессиональной педагогической деятельности, повышения социального престижа профессии педагога в марте в рамках регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2020» (далее - Конкурс) определены 4 победителя, представляющие образовательные организации города Нефтеюганска, в номинациях «Сердце отдаю детям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Руководитель образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего», организации работы Клуба молодых педагогов 100% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.

По основному мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» выполнены работы по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» (6 мкр.) в сумме 499,00 тыс. рублей; заключен и оплачен договор на осуществление технологического присоединения «Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска», в сумме 4,49 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования». В соответствии с постановлением администрации города от 24.12.2019 № 1469-п «О программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» в городе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Выдано 5 792 сертификатов дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет (25% от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории города).

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа». В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях города в рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образование» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п) планируется создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» на 1 600 мест (2020-2022 гг.) за счет внебюджетных источников (концессионное соглашение).

*Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования».*

Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации».

Остаток бюджетных средств образовался, в связи с переносом сроков проведения мероприятия по причине введения с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).

*Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».*

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

Остаток бюджетных средств образовался по расходам:

В связи с введением с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»):

-отмена выезда организованной группы детей на отдых и оздоровление детей;

-отмена функционирования в весенний каникулярный период и 1,2 смены в летний каникулярный, период лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

*Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска».*

Основное мероприятие «Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям»

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной форум школьников и студентов «Креативный город», участие в Открытом Окружном Слете поисковых отрядов, в окружном этапе Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» (среди работающей молодёжи), акция «Мы – граждане России», День студента, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей и т.д. Ежемесячно проводятся информационные мероприятия по проведению форумной компании (муниципальный, региональный, федеральный уровни) в 2020 году. Реализуются мероприятия в рамках проектов «ЧердачОК» («Экспериментальная театральная студия «ЧердачОК»).

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании реализация городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». В период весенней сессии организовано дистанционное обучение, проведены образовательные и практические модули. Реализацией проекта охвачено 100 человек.

В рамках проекта дворовая педагогика организована запись и трансляция профилактических видеороликов в сети интернет (8 публикаций).

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» за январь-июнь проведены 12 юридических консультаций, из них 6 - для несовершеннолетних; 84 психологических консультаций, из них 21 - для несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических программ: «Берегиня», «Возвращение», «Сонар», «Шаг навстречу».

Заключены договора с 3-мя гражданами (социальная поддержка для граждан) о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям.

Остаток бюджетных средств образовался по расходам:

В связи с введением с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»), в целях недопущения распространения короновирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Нефтеюганска на основании приказа МАУ "ЦМИ" № 126-од от 25.03.2020 временно приостановлен приём несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Так же, остаток бюджетных средств образовался в связи с оплатой договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, в связи с оплатой по фактически заключенным договорам (направленных на социальную поддержку граждан) о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям.

*Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики».*

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования казённого учреждения».

Остаток бюджетных средств образовался по расходам:

-оплаты договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества.

*Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».*

Основное мероприятие «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

Остаток бюджетных средств образовался, в связи с переносом сроков проведения мероприятия по причине введения с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 431 988,99 тыс. рублей, фактически исполнено 312 196,70 тыс. рублей, что составляет 72,3 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

По основному мероприятию «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта» образовалась экономия в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок), а также введение режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском округе-Югре, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Деятельность подведомственных учреждений приостановлена. Отменены и перенесены на 3-4 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1-2 квартал 2020 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 26,3%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 133 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3 827 человек, что составляет 25,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 65 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 710,0 м2, что составляет 25,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол (в зимнее время открытый каток), волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» образовалась экономия в связи с введением режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском округе-Югре, в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

По основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» исполнение составило 85,7 % по итогам 1 полугодия 2020 года.

Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства будут освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 3-4 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1-2 квартал 2020 года.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки занимается 4 607 человек.

За первое полугодие 2020 года присвоено:

1.Спортивный разряд «мастера спорта» - 1.

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 20.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 67.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, биатлон, бокс, лыжные гонки, плавание.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» реализует программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых.

В учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

В первом полугодии 2020 году занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 6 соревнованиях, из них 3 муниципального уровня и 3 регионального уровня.

Во исполнение пункта 2.8. протокола № 197 заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.08.2017 года.

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

-осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.);

-в стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы;

-в стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

-предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

-предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

По основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» запланированы расходы:

-здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк» (капитальный ремонт) на сумму 349,54 тыс. рублей. Заключен договор на ведение авторского надзора по данному объекту. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года.

-строительство «Многофункционального спортивного комплекса в городе Нефтеюганске» на сумму 690 842,10 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 4 квартал 2020 года.

По основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» запланированы за счет средств местного бюджета в сумме 10 074,29 тыс. рублей. Исполнение программного мероприятия к плановым показателям 1 полугодия 2020 года составило 95,9%.

Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с отсутствием расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также в связи с переносом обучения на курсах повышения квалификации, а также на курсах "Пожарно-технический минимум", "Охрана труда работников организаций", "Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 359 805,73 тыс. рублей, фактически исполнено 314 635,37 тыс. рублей, что составляет 87,5 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

*«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»*

МБУК «Городская библиотека»

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:

-в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»;

-в выездном (летнем) читальном зале на территории библиотеки;

-в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых».

За январь-июнь внестационарным обслуживанием охвачен 91 человек, посещения составили 300 единиц, книговыдача – 312 экземпляров. За 1 полугодие 2020 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 13, количество доставленных экземпляров литературы – 85.

При МБУК «Городская библиотека» работают 18 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для несовершеннолетних – 12. В клубах для детей и подростков: участников – 261, состоялось мероприятий – 29, посещений – 607. В клубах для взрослых: участников – 101, состоялось мероприятий – 14, посещений – 204.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка онлайн» проведено 18 уроков, посещений – 202, обучено 22 человека. Результаты работы: люди пожилого возраста приобрели навыки работы на компьютере, с программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, Интернет, количество оказанных услуг – 135 398, в электронном виде – 132 227.

Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», количество обращений к оцифрованным изданиям – 1 149.

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 30.06.2020 составляет 234 825 экземпляров. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет 3 наименования документов, всего 237 наименований.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 544, число посещений – 1 468, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 232, справок 417.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и web-сервера издательства «Openforyou».

На отчетный период объем электронного каталога составляет 119 478 записей, уменьшилось на 6,8%, в связи с исключением документов из единого библиотечного фонда, удаленного 8 каталога 8 452 записи. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 100%.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СККлиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Библиографическая и техническая обработка в электронных карточных каталогах и картотеках за 1 полугодие 2020 года составила 22 756 карточек. Объем документного фонда составляет 234 825 экземпляров, новые поступления за квартал составили 154 экземпляра за счет поступлений документов в дар, и обязательного экземпляра документов.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда».

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм. Всего для различных категорий населения проведено 324 мероприятия с участием 7 325 человек.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

С января по декабрь во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров, как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки: «Чёрное в белом» (графика), авторская выставка археолога Александра Кухтерина «Путь в Мангазею». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер. Проведена работа по подготовке и оформлению фондовой выставки «Была война… Была Победа…», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены архивные документы, фотографии, личные вещи ветеранов ВОв. В режиме онлайн проведены музейно-просветительские программы, информационные часы, а также музейно-просветительские мероприятия: «Ночь музеев», «Праздник первой улицы», «Зажги свою свечу».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири». Продолжила свою работу временная фондовая выставка «Звезда Анатолия Кима», посвящена одному из руководителей геологических 5 поисков на Ямале и в Югре, где были открыты газоконденсатные, газовые и нефтяные месторождения. Открылась фондовая выставка из цикла «Музейные коллекции. Посуда советского периода». Были открыты две выставки из личных коллекций (цикл «Мир моих увлечений») – «Колокольный перезвон», «Маки на посуде и не только…». На базе «Музея реки Обь» разработаны музейно-просветительские программы «Что хранят музейные фонды», «Город и современность», «Изучаем современную историю», «Компьютерная грамотность для пожилых людей», «Кукла Акань» своими руками.

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

За 1 полугодие 2020 года в КВЦ «Усть-Балык» состоялось 2 выставки: «Усть-Балык: 10 лет храним историю» и «Мужская территория», на которых представлены историко-бытовые коллекции из фондов Музейного комплекса. Ко Дню защитника Отечества прошла викторина «Не ради Славы, а ради долга».

В отчётный период было организовано 5 передвижных выставок, представляющих коллекции Музейного комплекса – в КЦСОН «Защита», специальном доме для одиноких престарелых.

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировала 41 выставка, общее количество посетителей составило 3 456 человек, из них: 10 стационарных фондовых экспозиций, 12 временных фондовых выставок, 12 выставок с использованием фондов других музеев и частных коллекций, 7 выставок с использованием передвижного фонда проведены вне музея – в социальных учреждениях города.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец июня 2020 года насчитывают 44 198 единиц хранения, основной фонд – 24 972 единицы. Экспонирование основного фонда составило 2 026 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 232 единицы. 11 718 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлено 10 148 предметов. Оцифровано 23 083 предмета основного и вспомогательного фонда.

Во 2 квартале в режиме онлайн организовано и проведено 138 мероприятий, 26 766 просмотров, из них: видеоэкскурсии – 11 мероприятий, 3 802 просмотра, тематические мастер-классы – 11 мероприятий, 5 877 просмотров, акции – 8 мероприятий, 921 просмотр, мастер-классы – 42 мероприятия, 6 926 просмотров, просветительские статьи – 6 215 просмотров, виртуальные проекты «Памяти героев» – 11 мероприятий, 2 115 просмотров.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» (занимаемая площадь здания 1125,9м², зрительный зал на 125 мест) является показ спектаклей.

В 1 полугодии 2020 года организовано и показано 60 спектаклей, охвачено – 3 012 человек, в режиме онлайн показано 43 спектакля, 10 707 – просмотров.

Репертуар театра на данный момент представлен 26 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня»;

-для детей от 3 до 5 лет: «Чур, я!», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Котовасия», «Гуси-лебеди»;

-для детей от 6 лет: «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Маленький Мук», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Новогодний переполох в тридевятом царстве», «Гадкий Утёнок»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает».

В Театре кукол на платной основе работают две детские театральные студии:

-детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 14 человек в возрасте от 8 до 15 лет;

-детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 12 человек в возрасте от 10 до 13 лет.

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в январе в гп. Пойковский со спектаклем «Маленький Мук», охвачено 82 человека, из них 58 несовершеннолетних.

-в марте в г. Сургуте со спектаклем «Котовасия». Охвачено 125 человек, из них 133 несовершеннолетних.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещает 915 человек, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 634 человека (из них 5 детских коллективов, в которых занимается 102 человека на платной основе), 6 – молодежных, в которых занимается 52 человека, 13 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 158 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 15 человек), 4 разновозрастных коллектива, которые посещает 71 человек.

7 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 338 человек.

С января по июнь 2020 года организовано и проведено 188 мероприятий, из них в обычном режиме 94 мероприятия, с охватом 9 781 человек, в онлайн режиме 94 мероприятия, 28 487 просмотров.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 9 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 1 088 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 24 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения, из них 13 онлайн. Завоевано 73 диплома.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 15 творческих коллективов, которые посещают 403 человека, из них 9 детских коллективов, которые посещают 229 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещает 61 человек, 3 коллектива для участников старше 35 лет, которые посещает 113 человек. 2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия».

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 59 человек и 1 студия изобразительного искусства.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

Участники творческих коллективов МБУК «ЦНК» приняли участие в 20 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения, из них 14 онлайн. Завоевано 132 диплома.

*«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»*

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2019/2020 учебный год составляет 1 986 человек, в том числе 1 441 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 231 человек, по программам персонифицированного финансирования 314 человек.

На базе двух школ работает 54 творческих коллектива, которые посещают 1 133 человека, из них: 48 детских коллективов, которые посещают 1 012 человек, 2 взрослых – 4 человека, 4 смешанных – 117 человек.

За 1 полугодие 2020 года школами искусств было организовано и проведено 26 мероприятий с охватом населения 1 790 человек.

В онлайн режиме организовано и проведено 267 мастер-классов и видеоуроков, 24 167 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 438 человек приняли участие в 54 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе 36 в режиме онлайн: международных – 21, всероссийских – 17, межрегиональных – 2, региональных – 1, окружных – 2, городских – 10, корпоративных – 1. Завоевано 352 диплома лауреата и дипломанта.

*«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей».*

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий во 2 квартале 2020 года в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2020 года № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», мероприятия проходят в онлайн режиме до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. Всего во 2 квартале 2020 года организовано и проведено: 829 онлайн-мероприятий, 213 212 просмотров.

*«Усиление социальной направленности культурной политики».*

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2020 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 221 528,39 тыс. рублей, освоено 200 712,10 тыс. рублей или 90,6 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение исполнения муниципальных функций администрации, предусмотрено 137 199,60 тыс. рублей, освоено 129 696,30 рублей или 94,5 % от плана;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 19 130,10 тыс. рублей, освоено 18 726,22 рублей или 97,9 % от плана;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 15 293,81 тыс. рублей, освоено 14 090,15 тыс. рублей или 92,1 % от плана;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 18 898,20 тыс. рублей, освоено 15 698,10 тыс. рублей или 83,0 % от плана;

-предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрено 4 247,40 тыс. рублей, освоение составило 0 % от плана;

-региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», предусмотрено 4 740,78 тыс. рублей, освоено 4 450 48 тыс. рублей или 93,9 % от плана;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 22 018,51 тыс. рублей, освоено 18 050,83 тыс. рублей или 82 % от плана.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 4 843,91 тыс. рублей, фактически исполнено 2 841,73 тыс. рублей, что составляет 58,7 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года выполнен ряд мероприятий:

*С целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам культуры* и предоставляемым услугам инвалидам по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в 1 полугодии 2020 года учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

-НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» заключен договор с ООО «Компания «АТЭК-СБ» от 29.03.2020 № 4/2020 на проведение обследования и паспортизации объектов структурных подразделений учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения (разработка паспортов доступности ХГ «Метаморфоза», «Музей реки Обь», КВЦ «Усть-Балык» стр.15,16,17) на сумму 219,00 тыс. рублей.

-МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» был заключен договор с ООО «Компания «АТЭК-СБ» № 1549425-ЗМО от 06.03.2020 на проведение обследования и паспортизации объекта учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, который, в связи с отсутствием у Исполнителя возможности выполнения работ (оказания услуг) в установленные, по причине введения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ограничительных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, был расторгнут по соглашению сторон. 22.05.2020 заключен договор № 22/05 на тех же условиях и со сроком действия до 30.09.2020 на сумму 45,60 тыс. рублей.

-МБУК «Городская библиотека» приведены в соответствие с действующими нормами СП 59.13330.2016 наружные лестница и пандус, произведена реконструкция перильного ограждения крыльца, установлены двухсторонние разделительные поручни, ступени крыльца снабжены противоскользящими алюминиевыми полосами с резиновой, контрастной вставкой, перед внешней лестницей обустроены предупреждающие тактильно-контрастные указатели, произведена реконструкция ограждения пандуса с установкой непрерывных, двухуровневых перил, установлена противоскользящие покрытие на поверхности пандуса в рамках заключенных договоров с ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» от 28.05.2020 № 30-28/05/2020 на сумму 104,07 тыс. рублей и с ООО «Компания «АТЭК-СБ» от 25.05.2020 № 042-П на сумму 460,00 тыс. рублей.

В рамках договора с ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» от 19.05.2020 № 24-19/05/2020 приобретено оборудование: Портативная информационная индукционная система на сумму 37,60 тыс. рублей.

-МБУК «Центр национальных культур» заключен контракт от 26.03.2020 № 0387300092020000001/ЗКВЭФ на оказание услуг по проведению обследования и паспортизации (разработка паспорта доступности) объекта в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения с ООО «Компания «АТЭК-СБ» на сумму 49,00 тыс. рублей. В результате проведения запроса котировок в электронной форме сложилась экономия. Работы выполнены в полном объеме. Сложившаяся экономия будет перераспределена на 3 квартал 2020 года для приобретения тактильной вывески учреждения (300\*400 мм) с азбукой Брайля.

-МБУ ДО «Детская школа искусств» в рамках договора с ИП Филиппова Ольга Игоревна от 29.04.2020 № 29/04 приобретено оборудование: тактильно-звуковая мнемосхема на сумму 105,00 тыс. рублей. По итогам проведения котировки в электронной форме образовалась экономия в сумме 25,00 тыс. рублей, которая будет направлена на приобретение тактильно-визуальных знаков доступности.

Во исполнение пункта 2.6.4. протокола заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2019 № 2 в муниципальную программу «Доступная среда в городе Нефтеюганске» включены расходы в сумме 97 174,00 тыс. рублей на проведение обследования и паспортизации объектов структурных подразделений учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения (разработка паспортов доступности). Заключен договор с ООО «Компания «АТЭК-СБ» от 28.02.2020 № 28/02. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.

-МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» заключено 5 договоров:

1.На сумму 5,59 тыс. рублей с ООО «Компания АТЭК-СБ» от 30.06.2020 № 2020.497103 на приобретение визуальной разметки на объекте.

2.На сумму 131,00 тыс. рублей с ИП Числер А.А. от 22.06.2020 № 2020.473087 на приобретение оборудования: «Интерактивная панель «Антошка» 32 для обучения детей с ОВЗ, развивают слух, логику, фантазию, помогают детям понять причинно-следственную связь

3.На сумму 9,56 тыс. рублей с ООО «Безбарьерная среда» от 15.06.2020 № 15/06-20 на приобретение прибора для письма по Брайлю с набором для письма по Брайлю, для обеспечения инвалидов по зрению осуществлять письменную деятельность.

4.На сумму 209,89 тыс. рублей с ООО «Компания АТЭК-СБ» от 30.06.2020 № 2020.497036 на приобретение оборудования, в целях адаптации учреждения и обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения на объект и к услугам учреждения (по рекомендациям паспорта доступности ОСИ).

5.На сумму 54,656 тыс. рублей с ООО «Компания АТЭК-СБ» от 29.05.2020 № 2020.404173 на разработку паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и других МГН (оплата произведена).

Поставка материалов и оборудования ожидается поэтапно в период до 01.09.2020, оплата будет произведена по факту.

Процедуру электронных торгов проходят договоры на сумму 118,25 тыс. рублей на приобретение оборудования, в целях адаптации учреждения и обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения на объект и к услугам учреждения.

Таким образом, проведенные мероприятия обеспечивают создание доступной, комфортной и безопасной среды представителям МГН на объектах учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

*С целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта:*

Заключен договор на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» на стадионе «Нефтяник» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., стр.34 в сумме 23,82 тыс. рублей. Оплата по договору будет произведена после подписания акта выполненных работ.

*В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в муниципальных образовательных организациях:*

1.МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» заключены договора:

-на приобретение ступенькоходов «Пума УНИ-160» с ООО ТК Меркурий от 25.05.2020 № 107-20 на сумму 155,00 тыс. рублей, оплата произведена;

-договор с компанией «Ты и я» от 15.06.2020 №122-20 кресло-мешок, стол-мозаика с крышкой из оргстекла (развивающий модуль), утяжеленный плед и утяжеленный жилет для детей с нарушениями психического, умственного и эмоционального расстройств на сумму 33,50 тыс. рублей (оплата в 3 квартале);

-договор с ИП Агеева К.С. от 02.06.2020 № 112-20 настенные панели «Крекеры» 12 штук, набор бризберов «Цветомания» на сумму 69,50 тыс. рублей (оплата 3 квартал);

-договор с торговым домом «Ты и я» от 02.06.2020 №113-20 «Яйцо совы» - мягкий мешок для сенсорной интеграции, тренажер сенсорный «Кочка совы» на сумму 14,50 тыс. рублей (оплата произведена).

2.МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» заключен договор на поставку пандуса из металлоконструкции с ООО «Гефест» от 08.06.2020 № 59 в размере 175,20 тыс. рублей, оплата будет произведена после подписания акта выполненных работ (3 квартал).

3.МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» заключены договора:

-на приобретение и установку оборудования – ступенькохода с ООО «Витрокоммерц» от 26.03.2020 № 05-П-20 на сумму 187,00 тыс. рублей;

-договор на приобретение поручней для лестниц с ИП Тимербаев Р.И. от 10.06.2020 № 11-П-20 на сумму 86,00 тыс. рублей (оплата 3 квартал).

4.МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» заключены договора:

-на устройство пандуса из металлоконструкции, с ООО «Юниверсал» от 18.05.2020 № 2020.367080 на сумму 307,46 тыс. рублей;

-договор с ООО «Юниверсал» от 19.06.2020 №2020.471999 на приобретение вывески и табличек для слабовидящих на сумму 90,54 тыс. рублей (оплата 3 квартал).

5.МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» выделено 7,40 тыс. рублей, израсходовано 0,00 тыс. рублей (денежные средства будут реализованы в 3 квартале 2020 года на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника»).

6.МБОУ «Лицей № 1» заключен договор на приобретении перил для пандуса с ИП Шеленко Н.В. от 25.05.2020 №ПП120 на сумму 136,96 тыс. рублей.

7.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» выделено 66,00 тыс. рублей, израсходовано 0,00 тыс.рублей (денежные средства будут реализованы в 3 квартале 2020 года на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника»).

8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» заключен договор на приобретении и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» с ИП Сухинин И.А. от 18.06.2020 № 2020.467416 на сумму 73,00 тыс. рублей (оплата 3 квартал).

9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» выделено 36,00 тыс. рублей, израсходовано 0,00 тыс. рублей (денежные средства будут реализованы в 3 квартале 2020 года на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника»).

10.МБОУ «Школа развития № 24» заключен договор на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» с ИП Стрекозов В.В. от 04.06.2019 №2020.429612 в размере 10,00 тыс. рублей.

Соисполнителю программы департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганск на 2020 год выделены средства в размере 38,40 тыс. рублей, для разработки паспорта доступности занимаемого нежилого помещения. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года.

Соисполнителю программы департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены средства в размере 89,19 тыс. рублей, для разработки паспорта доступности занимаемого нежилого помещения по адресу 12 мкр., д.26. 08.06.2020г был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению обследования и паспортизации для определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения на сумму 43,12 тыс. рублей со сроком исполнения по 31.12.2020г.

МКУ «УКС» выделено 46,07 тыс. рублей для проведения паспортизации, по адресу16 мкр., д.43. В настоящее время ведется работа по заключению муниципального контракта по оказанию услуг по проведению обследования и паспортизации для определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения.

Ответственному исполнителю программы администрация города Нефтеюганск на 2020 год выделены бюджетные средства в размере 50,00 тыс. рублей, для проведения паспортизации объекта Администрация города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, зд.25. Работы по заключению договора запланированы на 3 квартал 2020 года.

11.Муниципальная программа

**«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске»**

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 3 721,69 тыс. рублей, фактически исполнено 2 824,81 тыс. рублей, что составляет 75,9 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 724,82 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»).

2.По итогам конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций победителями конкурса признаны 14 СОНКО, во 2 квартале 2020 года было заключено 10 соглашений на выплату субсидий СОНКО на реализацию проектов в сумме 2 100,00 тыс. рублей. Остальные 4 субсидии будут выплачены после предоставления НКО полного пакета документов для заключения соглашений.

3.Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день предоставлено 28 помещений, находящихся в муниципальной собственности в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска.

4.В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска». Информационная поддержка осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными предпринимателями всего за 1 полугодие 2020 года размещено 136 материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 228 657,20 тыс. рублей, фактически исполнено 220 985,60 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

*Подпрограмма «Транспорт». Мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом»* включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

Освоение составило 99,7 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

*Подпрограмма «Автомобильные дороги». Мероприятие «Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*. В рамках мероприятия запланировано следующее:

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)» - 1 964,93 тыс. рублей;

-Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» - 1 263,78 тыс. рублей.

Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 85 262,47 тыс. рублей.

Запланирован ремонт 5 объектов чтобы достичь прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 5,890 км.

Перечень объектов ремонта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Км. | Стоимость по смете (тыс. рублей) |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Мамонтовская  (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) | 2,167 | 35 794,254 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) | 1,061 | 16 657,981 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) | 1,312 | 21 671,462 |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) | 0,850 | 8 365,500 |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) | 0,500 | 2 773,277 |
|  | | 5,890 | 85 262,474 |

Мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 106 253,00 тыс. рублей, исполнено – 100 153,60 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от плана на 1 полугодие 2020 года;

-содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая - 1 642,00 тыс. рублей. Срок оказания услуг с 01.07.2020 по 31.12.2020.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 4 400,00 тыс. рублей, исполнено – 4 324,64 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от плана на 1 полугодие 2020 года;

-оплата потребления э/энергии – 1+0,00 тыс. рублей, исполнено – 171,01 тыс. рублей, что составляет 90,0 % от плана на 1 полугодие 2020 года;

-поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска – 300,00 тыс. рублей, исполнено - 299,92 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

*Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».*

Мероприятие «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» включает в себя:

-устройство тротуаров в г. Нефтеюганске на сумму;

-устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г.Нефтеюганске;

-устройство дорожного знака "Парковка транспортных средств с информационной табличкой «Инвалиды»;

-обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения;

-поставка с установкой однорядного барьерного дорожного ограждения, протяженностью 1100 метров с 8-ю концевыми участками.

Мероприятия планируется выполнить в III квартале 2020 года.

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 32 602,06 тыс. рублей, фактически исполнено 29 787,41 тыс. рублей, что составляет 91,4 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 38 178,03 тыс. рублей, фактически исполнено 34 270,79 тыс. рублей, что составляет 89,8 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

15.Муниципальная программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 28 749,84 тыс. рублей, фактически исполнено 22 874,33 тыс. рублей, что составляет 79,6 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

*Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в сфере опеки и попечительства».*

Основные мероприятия подпрограммы:

-Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,

-Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства.

Для достижения целей подпрограммы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за I полугодие 2020 года осуществлены выплаты и начисления вознаграждения приемным родителям на общую сумму 10 477,60 тыс. рублей, что составило 93,1 % исполнения к запланированной на отчетный период сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 44 приемных родителя.

Совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия:

1)предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;

2)производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Соисполнителю программы – Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска для реализации в 2020 году мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» выделены средства окружного бюджета в размере 42 635,26 тыс. рублей, на 1 полугодие 2020 года данные средства не распределены.

Соисполнителю подпрограммы - Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены средства окружного бюджета в размере 689,60 тыс. рублей, производство ремонта жилых помещений в I полугодии 2020 года не запланировано.

*Подпрограмма «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий».*

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

На 1 полугодие 2020 года выделены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству в размере 17 494,84 тыс. рублей 00 копеек, освоено 14 127,86 тыс. рублей, что составляет 80,8 % от плановых назначений за отчетный период.

16.Муниципальная программа

«Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 3 597,31 тыс. рублей, фактически исполнено 1 565,57 тыс. рублей, что составляет 43,5 % от плана на 1 полугодие 2020 года.

С целью реализации мероприятия «Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изм. от 13.02.2018 № 155) во 2 квартале 2020 года прошли обучение 13 муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» заключен договор от 10.06.2020 № 200610.8 с ООО «Академия современных технологий» на оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации «Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан», 72 часа. Срок окончания обучения 30.06.2020.

МБУК «Центр национальных культур» заключен договор с Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Высшая школа закупок», г. Воронеж от 17.06.2020 года № 2020.458988 на оказание услуг по обучению 4 должностных лиц на курсах повышения квалификации по программам «Антитеррористическая защищенность объектов» и «Противодействие терроризму и его идеологии» (срок выполнения по 31.07.2020 года).

МБУ ДО «Детская школа искусств» средства, запланированные на обучение должностных лиц на курсах повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма, в сумме 8 000,00 рублей будут использованы в 3 квартале.

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и повышения антитеррористической защищенности объектов образования в рамках мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» образовательными организациями и дошкольными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования и молодежной политики администрации города, приобретено оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, с учетом присвоенной им категории заключены договора:

1.МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», заключили договор с ИП Лобачев А.А. № 2020.372877 от 19.05.2020 на поставку видеорегистратора 1 шт. и жесткого диска 1 шт., для системы видеонаблюдения на сумму 48,48 тыс. рублей.

2.МБОУ «СОШ № 6» заключен договор с ООО «Гуард Сити» от 19.05.2020 № 52 на поставку оборудования: видеодомофон, вызывная панель, кнопка выход, электромагнитный замок, идентификатор стандарта. Сумма договора 186,70 тыс. рублей.

3.МБОУ «СОШ № 7» заключён договор с ИП Сухинин И.А. от 02.06.2020 № 2020.418905 на поставку системы управления доступом (видеодомофон с электрозамком), в количестве трёх комплектов (1 – центральный вход/выход школы, 2 – эвакуационный выход дошкольного отделения, расположенного в школе, 3 – центральный вход/выход детского сада «Смешарики») на сумму 98,32 тыс. рублей. Экономия составила 28,39 тыс. рублей, заключён договор с ИП Сухинин И.А. от 03.07.2020 № 2020.494023 на поставку двух видеокамер (1 – установлена в тепловом узле школы, 2 – в совмещённом зале детского сада «Смешарики»).

4.МБОУ «Школа развития № 24» в рамках договора с ООО «Цифровой век» от 13.07.2020 № 454.2020 приобретено оборудование: стационарная рамка металлоискателя на сумму 80,64 тыс. рублей.

5.МАУ «ЦМИ» в результате проведения торгов, был заключен муниципальный контракт от 23.03.2020 № 32008916419 с ИП Лобачевым А.А. на поставку и установку СКУД-турникета в количестве 1 шт. и электромагнитных замков в количестве 2 шт. на общую сумму 199,60 тыс. рублей. По итогам проведения аукциона в электронной форме, образовалась экономия в сумме 153,67 тыс. рублей, которую планируется направить на приобретение системы видеонаблюдения в актовый зал.

В целях реализации требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов культуры в рамках мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» учреждениями культуры, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города, приобретено оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности.

1.Приобретен и установлен арочный металлодетектор в «Музей реки Обь» структурное подразделение НГ МАУК «Музейный комплекс» в рамках договора с ООО «СПЕЦТЕХКОНСАЛТИНГ» от 31.05.2020 № 20/2020 на сумму 135,00 тыс. рублей.

2.Приобретен источник бесперебойного питания для центрального пульта системы видеонаблюдения и сервера в художественную галерею «Метаморфоза» структурное подразделение НГ МАУК «Музейный комплекс» в рамках договора с ООО «СпецМонтаж-Безопасность» от 19.05.2020 № 2020/22 на сумму 29,00 тыс. рублей.

3.Заключен договор поставки и установки шлагбаума на территории объекта МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» от 26 июня 2020 года № 1823469-ЗМО ИКЗ 203860402976986040100100160000000000 на сумму 180,00 тыс. рублей со сроком выполнения работ в течение 45 дней с момента подписания договора. Оплата по условиям договора производится на основании счет-фактуры в течение 30 календарных дней со дня подписания Универсального передаточного документа.

4.Приобретен мультизонный арочный металлодетектор на объект МБУ ДО «Детская школа искусств» (2 корпус) в раках контракта с ИП Искра С.Ю. от 20.05.2020 № 20/05/01 в сумме 129,50 тыс. рублей.

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов спорта в рамках мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» учреждением ЦФК и «Жемчужина Югры», подведомственным комитету физической культуры и спорта администрации города, приобретено оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности.