АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.05.2021; № 781-п.; № 782-п; № 781-п.. |  | № 809-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

О проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года

в муниципальном образовании город Нефтеюганск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», руководствуясь приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Уставом города Нефтеюганска, в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2021-2022 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, объектов жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести проверку готовности к отопительному периоду 2021-         2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск с 01.07.2021 по 15.09.2020.

2.Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Барабаш В.С.) уполномоченным органом по выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск.

3.Утвердить:

3.1.Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск согласно приложению 1 к постановлению.

3.2.Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения, согласно приложению 2 к постановлению.

3.3.Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения, согласно приложению 3 к постановлению.

3.4.Форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2021-   2022 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно приложению 4 к постановлению.

3.5.Форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2021-   2022 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения, согласно приложению 5 к постановлению.

3.6.Форму паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 года согласно приложению 6 к постановлению.

3.7.График проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 года согласно приложению 7 к постановлению.

4.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

5.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.

- Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск

1.Общие положения

1.1.Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск (далее – Программа) разработана в целях оценки комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения (далее – Комиссия), состав которой утверждён настоящим постановлением.

1.2.Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.Объекты, подлежащие проверке

2.1.Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении объектов:

2.1.1.Теплоснабжающих организаций.

2.1.2.Теплосетевых организаций.

2.1.3.Юридических и физических лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

2.1.4.Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

2.1.5.Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.1.6.Органов общественной самодеятельности граждан (далее – ООС),                  а также лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых зданий (строений, сооружений) (далее – собственники), заключивших договоры теплоснабжения.

3.Сроки проведения проверки

3.1.Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 30.08.2021 до 15.09.2021, срок выдачи паспортов не позднее 01.11.2021.

3.2.Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен с 01.07.2021, срок выдачи паспортов - не позднее 15.09.2021.

4.Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

4.1.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения, уполномоченными лицами предоставляется документация, подтверждающая соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов, установленных разделом IV приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

4.2.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций уполномоченными лицами предоставляется документация, подтверждающая соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов, установленных разделом III приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

4.3.Порядок предоставления документации для проверки готовности к отопительному периоду:

4.3.1.Документы направляются на бумажном носителе с сопроводительным письмом на имя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – Департамент) с указанием перечня предоставляемых документов и сдаются в приемную по адресу Департамента: г. Нефтеюганск, ул. Строителей,4/1, каб.305.

4.3.2.Перечень документов, предоставляемых лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом:

Перечень объектов теплопотребления с указанием фактического места нахождения каждого объекта:

Приказ о назначении Комиссии по проверке готовности объектов к отопительному периоду, состоящей из руководителя организации и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в количестве не менее 3 человек. В состав такой Комиссии могут входить сотрудники специализированной организации, осуществляющей по договору эксплуатацию тепловых энергоустановок многоквартирного дома;

Паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях, по форме, рекомендуемой приложением 9 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В Паспорте готовности в сведениях по промывке, опрессовке необходимо указывать дату проведения работ и сведения, подтверждающие выполнение требований к таким видам работ, согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда либо предоставить Акты о проведении промывки, гидравлических испытаниях системы теплопотребления, подписанные ответственным за эксплуатацию тепловых энергоустановок объекта, представителем организации, проводившей испытания, а также согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Паспорт тепловых сетей и акт о состоянии тепловых сетей в зоне балансовой и технической ответственности объекта теплопотребления (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Договор теплоснабжения с приложениями с ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией за предыдущий отопительный период (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Договор на эксплуатацию теплопотребляющих установок (при наличии);

Акт повторного допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию на объектах теплопотребления за предыдущий отопительный период, подписанный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об исправном состоянии автоматического регулирования расхода тепловой энергии в тепловом пункте здания и возможности поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя либо сведения об отсутствии/неисправном состоянии автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения объекта теплопотребления, подписанный Комиссией (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Паспорт теплового пункта объекта теплопотребления, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и акт осмотра технического состояния теплового пункта (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об отсутствии прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией (допускается на электронном носителе в формате PDF), подписанный Комиссией;

Акт о проверке на плотность и прочность оборудования теплового пункта согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, подписанный Комиссией (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об установке пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов после проведения промывки и гидравлических испытаний, подписанный Комиссией и согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об отсутствии/наличии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, подписанный ресурсоснабжающей организацией;

Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;

Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и копию протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Иные документы, подтверждающие готовность объектов теплопотребления к отопительному периоду, подтверждающие соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов.

4.3.3.Перечень документов, предоставляемых потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения:

Перечень объектов теплопотребления с указанием фактического места нахождения каждого объекта;

Приказ о назначении Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду, состоящей из руководителя организации и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,                в количестве не менее 3 человек. В состав такой Комиссии могут входить сотрудники специализированной организации, осуществляющей по договору эксплуатацию тепловых энергоустановок объектов теплопотребления;

Акт о проведении промывки, гидравлических испытаний оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, подписанный Комиссией потребителя, представителем организации, проводившей испытания, а также согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Паспорт тепловых сетей и акт о состоянии тепловых сетей в зоне балансовой и технической ответственности объектов теплопотребления (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Договор теплоснабжения с приложениями с ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией за предыдущий отопительный период (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Договор на эксплуатацию теплопотребляющих установок (при наличии);

Акт о проведении работ по утеплению зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов, подписанный Комиссией потребителя;

Акт о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, подписанный Комиссией потребителя;

Акт повторного допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию на объектах теплопотребления за предыдущий отопительный период, подписанный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Акт об исправном состоянии автоматического регулирования расхода тепловой энергии в тепловом пункте здания и возможности поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя либо сведения об отсутствии/неисправном состоянии автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения объектов теплопотребления, подписанный Комиссией потребителя;

Паспорт теплового пункта объекта теплопотребления, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и акт осмотра технического состояния теплового пункта (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об отсутствии прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией, подписанного Комиссией потребителя;

Акт о проверке на плотность и прочность оборудования теплового пункта, подписанный Комиссией потребителя и организацией, проводившей испытания;

Акт об установке пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов после проведения промывки и гидравлических испытаний, подписанные Комиссией потребителя и согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Акт об отсутствии/наличии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, подписанные ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя и копию протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Иные документы, подтверждающие готовность потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, подтверждающие соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов теплопотребления.

4.3.4.Для граждан, проживающих в индивидуальной застройке города, состоящих в ООС, а также собственников жилых домов (строений, сооружений):

Перечень объектов с указанием адреса и количества проживающих, а также объектов, имеющих централизованное теплоснабжение и имеющих иные системы отопления:

Приказ о назначении Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду, состоящей из председателя ООС и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в количестве не менее 3 человек. В состав такой комиссии могут входить сотрудники специализированной организации, осуществляющей по договору эксплуатацию тепловых энергоустановок объектов теплопотребления. Для собственников такой приказ не требуется;

Акт о проведении промывки, гидравлических испытаний оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, подписанных Комиссией ООС/собственником и представителем организации, проводившей испытания, а также согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Паспорт тепловых сетей и акт о состоянии тепловых сетей в зоне балансовой и технической ответственности объектов теплопотребления ООС/собственника (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией с приложениями за предыдущий отопительный период с приложениями (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт о проведении работ по утеплению зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов, подписанный Комиссией ООС/собственником;

Акт о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплопотребляющих установок, подписанный Комиссией ООС/собственником;

Акт повторного допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию на объектах теплопотребления за предыдущий отопительный период, подписанный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Акт об исправном состоянии автоматического регулирования расхода тепловой энергии в тепловом пункте и возможности поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя либо сведения об отсутствии/неисправном состоянии автоматического регулирования системы теплоснабжения, подписанный Комиссией ООС/собственником;

Паспорт теплового пункта, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и акт осмотра технического состояния теплового пункта (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Акт об отсутствии прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией, подписанного Комиссией ООС/собственником;

Акт о проверке на плотность и прочность оборудования теплового пункта, подписанный Комиссией ООС/собственником и организацией, проводившей испытания;

Акт об установке пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов после проведения промывки и гидравлических испытаний, подписанный Комиссией ООС/собственником и согласованный ресурсоснабжающей или теплосетевой организацией;

Копию протокола общего собрания членов ООС о назначении председателя ООС. Для собственников такой протокол не требуется;

Копию протокола общего собрания членов ООС о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ООС и копию протокола проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Для собственников протокол общего собрания не требуется;

Акт об отсутствии/наличии задолженности за потребленную тепловую энергию, подписанный ресурсоснабжающей или сетевой организацией;

Иные документы, подтверждающие готовность потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, подтверждающие соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности объектов теплопотребления.

4.3.5.Перечень документов, предоставляемых уполномоченными лицами теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

Приказ о назначении Комиссии по проверке готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде 2021-2022 года;

Перечень потребителей, не подлежащих ограничению подачи тепловой энергии при аварийных ситуациях, в зоне действия теплоснабжающей организации (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Температурные графики на предстоящий отопительный период;

Справка о готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения подписанная Комиссией организации;

Справка о соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами подписанная Комиссией организации;

Справка о наличии запасов топлива и товарно-материальных ценностей, подписанная Комиссией организации;

Справка о пополнении аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

Справка о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы и их укомплектованности (обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения), подписанная Комиссией организации;

Утвержденный перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом;

Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях;

Оперативный план тушения пожара на котельной;

Акт (технический отчет) о проведении наладки тепловых сетей, подписанный Комиссией организации;

Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

Справка по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, подписанная Комиссией организации;

Программа производственного контроля качества теплоносителя (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Справка по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии, подписанная Комиссией организации;

Акты готовности приема и разгрузки резервного топлива на котельных, подписанный Комиссией организации;

Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации;

Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство;

График периодичности химического контроля качества теплоносителя;

Отчеты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама;

Акты контроля состояния металла тепловых сетей;

Акты (технический отчет) о проведении технического диагностирования;

Заключение промышленной безопасности (на ОПО);

Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования;

График технического освидетельствования котлов на котельной;

График ограничения подачи тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций в зоне действия теплоснабжающей организации (допускается на электронном носителе в формате PDF);

Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения на тепловых сетях;

График проверки знаний, утвержденный ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах;

Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя;

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя;

Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения;

Утвержденный перечень эксплуатационной документации;

Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному перечню;

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

Акт гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, подписанный Комиссией организации;

Справка о выполнении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 года с приложением актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения, подписанная Комиссией организации;

Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта;

Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок;

Утвержденный в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива;

Акты инвентаризации топлива;

Справка о наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии подписанная Комиссией организации;

Акты о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию;

Сертификаты на топливо;

Справка о выполнении планово-предупредительного ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, подписанная Комиссией организации;

Договор поставки топлива (газа), не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

Акт технической инвентаризации договоров, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией, подписанный Комиссией организации;

Акт о разграничении балансовой принадлежности;

Справка о выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительном периоде, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления либо справка об отсутствии таких предписаний, подписанная Комиссией организации;

Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов при их наличии;

Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте);

Режимные карты котлов на источниках тепловой энергии;

Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;

Годовой план-график ремонта систем теплопотребления

Иные документы, подтверждающие готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, подтверждающие соблюдение соответствующих обязательных требований по готовности.

5.Порядок проведения проверок готовности к отопительному периоду

5.1.Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с настоящей Программой в порядке очередности подачи заявлений о проведении проверки в Департамент и предоставления полного пакета документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по подготовке объектов к отопительному периоду.

5.2.При проведении проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение обязательных требований по готовности, а при необходимости осуществляет осмотр объекта.

5.3.Проверяемая организация (предприятие) обязана предоставить документацию не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания проверки, указанной в графике проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 года (приложение 7 к постановлению).

5.4.Граждане, проживающие в индивидуальной застройке города, состоящие в ООС, собственники жилых домов (строений, сооружений), обязаны предоставить документацию не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания проверки, указанной в графике проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 года (приложение 7 к постановлению).

5.5.Приказ о проведении выездной проверки подписывается председателем Комиссии, а во время его временного отсутствия заместителем председателя Комиссии.

5.6.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного рабочего дня от даты завершения проверки, согласно утвержденным формам (приложения 4 и 5 к постановлению).

5.7.В акте должны содержаться выводы Комиссии по итогам проверки в соответствии с разделом II Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

5.8.При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения в соответствии с разделом II Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения

|  | Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель |
| --- | --- |
|  | -заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместитель председателя |
|  | -начальник отдела инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь. |
| Члены комиссии: | -заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города -главный специалист отдела инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города -начальник отдела по работе с управляющими организациями и товариществами собственников жилья департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | -начальник организационно-правового отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (при проверке ресурсоснабжающих предприятий) |
|  | -председатель (уполномоченный представитель) общественного Совета по жилищно-коммунальному комплексу при главе города Нефтеюганска (при проверке лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом) |
|  | -муниципальный жилищный инспектор сектора муниципального и жилищного и дорожного контроля службы муниципального контроля (при проверке лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом) |
|  | -представитель акционерного общества «Югансктранстеплосервис» (по согласованию) |
|  | -представитель управления теплоэнергетики общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию) |
|  | -представитель отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (Жилстройнадзор) (по согласованию) |
|  | -представитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию) (при проверке ресурсоснабжающих предприятий). |

|  | Приложение 3 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения (далее – Положение), устанавливает задачи, функции, полномочия Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения (далее – Комиссия), а также порядок осуществления проверок готовности к отопительному периоду.

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Постановлением Госстроя Российской федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013      № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

2.Задачи и функции Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1.Осуществление проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, граждан, проживающих в индивидуальной застройке, являющихся членами органов общественной самодеятельности (далее – ООС), а также собственников жилых домов (строений, сооружений).

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III – V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – требования по готовности).

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов.

2.1.2.Составление актов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду.

2.1.3.Составление перечня замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду с указанием сроков их устранения.

2.1.4.Проведение повторных проверок в случае устранения указанных в перечне замечаний.

3.Полномочия Комиссии

Комиссия вправе:

3.1.Запрашивать у теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, документы, подтверждающие выполнение требований по готовности.

3.2.Заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в его состав представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций, представителей муниципальных учреждений, иных потребителей тепловой энергии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3.3.Приглашать по согласованию к участию в проверке готовности к отопительному периоду представителей единых теплоснабжающих организаций, руководителей органов, структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений.

3.4.Привлекать по согласованию для проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии представителей единой теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

3.5.Привлекать по согласованию для проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.6.В случае выявления нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок или теплопринимающих устройств, Комиссия вправе в течение 10 дней доводить информацию о выявленных нарушениях до сведения Северо-Уральского Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Комиссия обязана:

3.7.Осуществлять свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск.

3.8.Проверять выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также выполнение локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.9.В течение одного рабочего дня после завершения проверки оформлять акт проверки готовности проверяемых объектов к отопительному периоду.

3.10.Выдавать перечень замечаний с указанием сроков их устранения при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду.

3.11.В течение 5 рабочих дней от даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду членами Комиссии подготовить и представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение 6 к постановлению).

4.Организация работы Комиссии

4.1.Председатель Комиссии:

4.1.1.Руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.1.2.Подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач, определяет ответственных за проведение проверок готовности к отопительному периоду, назначает при необходимости срок проведения осмотров проверяемых объектов.

4.1.3.Осуществляет общий контроль по реализации решений, принятых на Комиссии, за выполнением Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду.

4.1.4.Представляет Комиссию по вопросам готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду.

4.1.5.Организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии.

4.1.6.Несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

4.2.Заместитель председателя Комиссии:

4.2.1.Доводит до председателя Комиссии информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых домах.

4.2.2.Выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка).

4.2.3.Организует деятельность членов Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в отопительный период.

4.3.Секретарь Комиссии:

4.3.1.Организует сбор и подготовку материалов для заседания Комиссии.

4.3.2.Информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания Комиссии;

4.3.3.В случае необходимости организует участие в Комиссии представителей, органов структурных подразделений администрации города, а также организаций, деятельность которых связана с вопросами, рассматриваемыми на заседании Комиссии.

4.3.4.Оформляет протоколы заседаний Комиссии.

4.3.5.Осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в Комиссии.

4.3.6.Обеспечивает хранение протоколов заседания Комиссии и иных документов.

4.4.Члены Комиссии имеют право:

4.4.1.Доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

4.4.2.Доводить своё особое мнение до Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения Комиссии для исполнения.

4.4.3.Участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

4.4.4.Подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения.

5.Порядок работы Комиссии

5.1.Работа Комиссии осуществляется в форме заседания и проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

5.2.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже  1 раза в неделю.

5.3.Секретарь информирует всех членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Комиссии.

5.4.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины их членов.

5.5.В случае отсутствия кого-либо из членов Комиссии в заседании Комиссии участвуют лица временно исполняющие их должностные обязанности.

5.6.На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов структурных подразделений администрации города, Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Жилстройнадзор), председатель (уполномоченный представитель) общественного Совета по жилищно-коммунальному комплексу при главе города Нефтеюганска, других общественных организаций, не входящих в состав Комиссии, руководители проверяемых организаций, потребители тепловой энергии.

5.7.В период временного отсутствующего (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Комиссии его обязанности, в том числе ведение протокола, по решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.

5.8.Решения, принимаемые на Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии.

5.9.Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

г.Нефтеюганск	    			                        «_____»

(место составление акта)					                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Нефтеюганска от                     №     , в соответствии с утвержденной программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с «___»____________2021г. по «___»_____________ 2021г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. 	;

2. 	;

3. 	;

В результате проверки установлено:

1.Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

(наличествует/отсутствует)

2.Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного Схемой теплоснабжения.

(есть готовность/нет готовности)

3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

(соблюдаются/не соблюдаются)

4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения.

(наличествуют/отсутствуют)

5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб

(укомплектованы и обеспечены/не укомплектованы и не обеспечены)

6.Проведение наладки тепловых сетей.

(проведена/не проведена)

7.Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

(есть контроль/нет контроля)

8.Обеспечение качества теплоносителей.

(обеспечено/не обеспечено)

9.Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

(организовано/не организовано)

10.Обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

(обеспечена/не обеспечена)

11.Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

(обеспечена/не обеспечена)

12.Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

(наличествуют/не наличествуют)

13.Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

(отсутствуют/имеются)

14.Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

(наличествуют/работоспособны/не работоспособны)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года*

| Председатель комиссии | ___________________ (подпись) | __________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| Секретарь Комиссии | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| Члены Комиссии: | __________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
|  | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2021г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

* При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение 5 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе централизованного теплоснабжения

г.Нефтеюганск	    			                    «_____»

(место составление акта)					               (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Нефтеюганска от                     №     , в соответствии с утвержденной программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с «___»____________2021г. по «___»_____________ 2021г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование потребителя тепловой энергии)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. 	;

2. 	;

В результате проверки установлено:

1.Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

(произведена/не произведена)

2.Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3.Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4.Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5.Приборы учета тепловой энергии

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______комплектов)

6.Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

(в исправном/неисправном состоянии)

7.Паспорта на тепловые пункты

(в наличии/отсутствуют)

8.Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

(отсутствуют/имеются)

9.Оборудование тепловых пунктов

(плотное/неплотное)

10.Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов

(установлены/не установлены)

11.Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

(отсутствует/имеется в размере)

12.Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

(предоставлен/не предоставлен)

13.Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года*

| Председатель комиссии | _________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| Секретарь Комиссии | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| Члены Комиссии | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
|  | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
|  | ___________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»___________2021г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

«___»_______ 2021г.	**

(подпись, расшифровка подписи)

* При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний

к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности

к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года

№___ от «_____»_______________ 2021 г.

1.___________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.___________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

| Председатель комиссии | _________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | ___________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
| Секретарь Комиссии | ___________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
| Члены Комиссии: | ___________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
|  | ___________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
|  | ___________________ (подпись) |  | _______________________ (расшифровка подписи) |  |
|  |  | Приложение 6 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |  |  |

Паспорт

готовности к отопительному периоду 2021-2022 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от____________ №_____.

_______________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска)

|  | Приложение 7 к постановлению администрации города от 31.05.2021 № 809-п |
| --- | --- |

График проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2021-2022 года

| № п/п | Наименование организаций | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Администрация города Нефтеюганска | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ «Нефтеюганская городская больница имени В.И.Яцкив» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | МКУ «Управление по делам администрации района» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | КУ «Станция переливания крови» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 2» «Колосок» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 5» «Ивушка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 9» «Радуга» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 13» «Чебурашка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 16» «Золотая рыбка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 17» «Сказка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Лицей № 1» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Начальная школа № 15» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Школа развития №24» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Исаевой» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко А.А.» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 01.07.2021-06.08.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 10» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МКУ«Управление учета и отчетности образовательных учреждений» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ ДО «Детская школа искусств» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУК «Городская библиотека» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАУ «Центр молодежных инициатив» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУК «Центр национальных культур» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ «СШОРПОЗВС» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ «СШОР по единоборствам» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ СШОР «Спаpтак» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МАУ СШ «Сибиряк» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | МБУК «Культурно-досуговый комплекс» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | НГ МАУК «Музейный комплекс» | 01.07.2021-06.08.2021 |
|  | УКСиЖКХ НР | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | РУФСБ России по Тюменской области | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Минтруда России | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | КУ Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе - Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ «МИНОБОРОНЫ РОССИИ» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | НГ МУП Универсал Сервис | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | МКУ КХ «Служба единого заказчика» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Управление федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Филиал БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в городе Нефтеюганске | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по МАО-Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (Тюменьстат) | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | КУ ХМАО-Югра «Нефтеюганский центр занятости населения» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | Управление судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 01.07.2021-20.08.2021 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО-Югры | 01.07.2021-20.08.2021 |
|  | АО «МСК-Сервис» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «Система» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «Центральный участок» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «Технологии комфорта» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «УК «Городское ДомоУправление 5» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «Панорама» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК Порядок | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ОАО «ЖЭУ № 6» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «Сфера Жилья» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «СибСпецСтрой» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО «Сибирский двор и К» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО «Эталон» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «Юганск Север» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО «Югорская сервисная компания» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «Сибирский дом» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ТСЖ «Семерочка» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ТСЖ «Северный берег» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «Лучший дом» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО УК «ЮниДом» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «Нефтеюганск-Сервис» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ТСЖ «Соседи» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | ООО «Югория КапиталЪ» | 01.07.2021-15.08.2021 |
|  | АО «Югансктранстеплосервис» | 30.08.2021-15.09.2021 |
|  | Управление тепловодоснабжения ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 30.08.2021-15.09.2021 |
|  | Прочие потребители | 01.07.2021-15.09.2021 |