****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

15.11.2018 № 605-п

г.Нефтеюганск

**Об утверждении муниципальной программы** **города Нефтеюганска**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нефтеюганска», от 28.08.2018 № 135-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=3BDD46AAB5513854173F159CEEB633D9098E59C0979B8BE572F0485CA2497D953D727428DA82D41CD9B4C457KAF) города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» согласно приложению к постановлению.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации города Нефтеюганска:

2.1.от 13.05.2014 № 547-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.2.от 20.06.2014 № 699-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.3.от 25.07.2014 № 850-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.4.от 22.09.2014 № 1074-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.5.от 13.10.2014 № 1133-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.6.от 16.10.2014 № 1165-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.7.от 31.10.2014 № 1194-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.8.от 18.11.2014 № 1273-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.9.от 12.12.2014 № 1417-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.10.от 26.03.2015 № 242-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.11.от 12.05.2015 № 398-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.12.от 05.06.2015 № 488-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.13.от 30.06.2015 № 574-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.14.от 25.09.2015 № 902-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.15.от 19.10.2015 № 1019-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.16.от 18.11.2015 № 1157-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.17.от 17.12.2015 № 1263-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.18.от 16.02.2016 № 124-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.19.от 26.04.2016 № 380-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.20.от 08.06.2016 № 581-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.21.от 29.07.2016 № 763-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.22.от 01.09.2016 № 834-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.23.от 14.09.2016 № 866-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.24.от 25.10.2016 № 984-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.25.от 02.11.2016 № 1017-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.26.от 26.12.2016 № 1141-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.27.от 29.03.2017 № 187-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.28.от 25.05.2017 № 322-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.29.от 28.06.2017 № 414-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.30.от 19.07.2017 № 457-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»;

2.31.от 31.08.2017 № 546-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.32.от 16.10.2017 № 616-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.33.от 20.11.2017 № 701-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.34.от 21.12.2017 № 773-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.35.от 27.12.2017 № 813-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.36.от 24.01.2018 № 17-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

2.37.от 21.02.2018 № 74-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.38.от 04.04.2018 № 142-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.39.от 17.05.2018 № 211-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.40.от 13.06.2018 № 264-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.41.от 08.08.2018 № 389-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.42.от 26.09.2018 № 478-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2022 годах».

2.43.от 29.10.2013 № 1217-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к постановлению

администрации города

от 15.11.2018 № 605-п

Муниципальная программа

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Нефтеюганска  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города  Департамент образования и молодёжной политики администрации города  Департамент муниципального имущества администрации города  Комитет культуры и туризма администрации города  Комитет физической культуры и спорта администрации города |
| Цели муниципальной программы | -Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития.  -Повышение доступности и качества жилищных услуг.  -Энергосбережение.  -Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.  -Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению.  Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  2.Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске.  3.Привлечение долгосрочных частных инвестиций.  4.Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.  5.Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки. 6.Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов.  7.Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями.  8.Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий.  9.Улучшение эстетического облика города  10.Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению.  11.Обеспечение достижения показателей муниципальной программы.  12.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани.  13.Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях. |
| Подпрограммы или основные мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  Подпрограмма 2  «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг»  Подпрограмма 3  «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»  Подпрограмма 4  «Формирование комфортной городской среды»  Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы»  Подпрограмма 6  «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»  Подпрограмма 7  «Обеспечение предоставления услуг по погребению»  Подпрограмма 8  «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Наименование портфеля проектов, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее - город) национальных проектов (программ) Российской Федерации | «Экология»  «Жильё и городская среда» |
| Целевые показатели муниципальной программы | -доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 100 %;  -количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 29 ед.;  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») – 30%;  -количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества – 328 (шт.);  -доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 5 %;  -увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска – 3,06 км;  -реконструкция тепловых сетей – 0,883 км;  -доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования –  100 %;  -доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 85 %;  -доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 95 %;  -доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования –86 %;  -доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - 97,5 %;  -удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 46 кВт\*ч/м²;  -удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,22 Гкал/м²;  -удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 4,71 м³/чел.;  -удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,66 м³/чел.;  -удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) –0,30 Гкал/м²;  -удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)–30,3 м³/чел.;  -удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 15,10 м³/чел.;  -удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 40,7 кВт\*ч/м²;  -удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 0,066 тыс.м³/чел.;  -удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах – 0,0649 т у.т./м²;  -удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 0,163 т у.т./Гкал;  -удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 0,34 кВт\*ч/м³;  -доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 9,30 %;  -доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 12 %;  -удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,32тыс.кВт\*ч/тыс.м²;  -удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 0,00022тыс.кВт\*ч/м³;  -удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 0,011 кВт\*ч/м²;  Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости – 12 шт.;  Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год – 240шт.;  Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – 260 шт.;  Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – 0 м2;  Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию –2462 тыс. м2;  Количество отремонтированных детских игровых площадок – 71 шт.;  Количество отремонтированных спортивных площадок – 21 шт.;  Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период – 862 тыс.м2;  Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) – 18 тыс.м2;  Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) - 360 тыс. м2;  Количество установленных детских игровых площадок – 34 шт.;  Количество установленных спортивных площадок – 27 шт.;  Количество отловленных безнадзорных животных – 1 908 шт.;  Ликвидация несанкционированных свалок – 320 куб.м.  Площадь проведенной дезинфекции, дератизации – 4574 тыс.кв.м.;  Количество высаженных деревьев и кустарников – 510/4130 шт.  Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города 5,3 км.;  Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 10 шт.;  Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов – 42 шт.;  100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г.Нефтеюганска – 2,170 тыс. тн.;  Устройство купели на Крещение – 3 шт.;  Количество изготовленных и установленных памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов – 122 шт.  Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 11 гектаров.  Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования – 6 шт.  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) – 65%  -процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95%;  -количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по услугам городской бани – 270 908 помывок;  -количество снесённых несанкционированных строений - 1 шт.;  -количество снесённых капитальных самовольных построек - 0 шт.;  -изготовление и монтаж информационных стендов - 3 шт.;  -лесопатологический мониторинг - 3 га;  -лесопатологическое обследование - 1 га;  -изготовление гнездовья – 1 шт.;  -изготовление кормушки для птиц – 1 шт.;  -осветление лесов – 0,6 га;  -устройство аншлага по лесозащите - 1 шт.;  -устройство колумбария – 1 шт.;  -обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, да;  -приобретение новогодней иллюминации – 3 шт.;  -количество отремонтированных и восстановленных памятников - 1 шт.;  -количество обустроенных мест под захоронения – 9 229 шт.;  -объем вывезенных бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска – 41 013 м3.;  -увеличение протяженности сетей водоотведения – 1 834 м. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2030 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах:  8 816 427,64695 тыс.руб.  Объёмы финансирования по годам:  2019 год – 1 030 932,03783 тыс.руб.  2020 год – 886 576,39930 тыс.руб.  2021 год – 1 706 969,21982 тыс.руб.  2022 год – 1 072 416,200 тыс.руб.  2023 год – 581 739,600 тыс.руб.  2024 год – 505 399,170 тыс.руб.  в 2025-2030 годах –3 032 395,020 тыс. руб. |

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1.Формирование благоприятной деловой среды

Одним из направлений деятельности органа местного самоуправления является формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды в сфере коммунального хозяйства.

Именно приход частного бизнеса в коммунальное хозяйство позволит сформировать конкурентную среду в отрасли, повысить качество услуг и общую эффективность деятельности.

На сегодняшний день, в целях привлечения частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства города Нефтеюганска органом местного самоуправления начата работа по организации передачи в концессию систем коммунального комплекса.

В начале 2018 года разработана, утверждена и реализуется «дорожная карта» по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск.

В целях повышения результативности, стабильности и качества функционирования систем жизнеобеспечения муниципального образования, распоряжением администрации города Нефтеюганска от 06.06.2016 № 150-р (с изменениями) утвержден и реализуется комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганск на 2017-2020 годы.

Одним из факторов благоприятно влияющих на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности является оптимизация процесса прохождения административных процедур в органах местного самоуправления.

В соответствии с распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2016 № 297-рг «О плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 года Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 714-рп «Об основных направлениях инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году» нормативно-правовыми актами администрации города Нефтеюганска утверждены порядок взаимодействия по предоставлению услуги о выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и порядок взаимодействия по согласованию строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству электросетевого хозяйства, в части выдачи разрешений на производство земляных работ, снос (вырубку) или пересадку зеленых насаждений по принципу «одного окна».

1.2.Развитие конкуренции.

Обеспечение нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства - важнейшая социально-экономическая задача и приоритет политики муниципального образования.

Системное воздействие на экономику города с целью развития конкуренции является задачей органа власти муниципального образования.

Содействие развитию конкуренции в городе осуществляется посредством взаимодействия органа местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.

Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в Югре разработан комплекс мер «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в автономном округе, утвержденный распоряжением Правительства автономного округа от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей и поэтапно реализуется на территории города Нефтеюганска.

Чтобы создать условия для конкуренции администрацией города осуществляется выработка и реализация мероприятий для равного доступа субъектов предпринимательства к муниципальным ресурсам.

Одним из основных способов достижения этих условий является – внедрение концессионных соглашений на рынке коммунальных услуг.

Реализация этого способа позволит привлечь на конкурсной основе эффективных частных операторов для управления коммунальной инфраструктурой, обеспечит приток частных инвестиций, будет стимулировать энергосбережение и внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для обеспечения доступа потенциальных концессионеров к реестру объектов, возможных к передаче в концессию в ближайшее время органом местного самоуправления планируется размещение [переченя](file:///C:\Users\flotskihna\Desktop\Все%20с%20рабочего%20стола%20Флотских%20до%202017\НПА\с%202017%20года\Муниципальные%20НПА\Концессия\Об%20утверждении%20перечня%20объектов%20ВС%20и%20ВО%20для%20концессии%203%20вариант.doc#Par27) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)).

Деятельность по управлению многоквартирными домами является конкурентной сферой в жилищно-коммунальном комплексе, которая прежде всего обуславливает создание равных экономических и правовых условий для деятельности организаций независимо от организационно-правовой формы при управлении многоквартирными домами, а также развитие самоуправления граждан в жилищной сфере.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в муниципальном образовании социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

На эффективную реализацию муниципальной программы могут оказывать влияние следующие риски, связанные с достижением целей и задач муниципальной программы:

макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисными явлениями в финансовой системе;

финансовые риски - связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;

нормативные правовые риски - возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы;

административные риски - вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы при реализации мероприятий муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | модернизация и технологическое обновление основных фондов коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов |
| 2 | Недостаточное привлечение инвестиций в  коммунальный комплекс | обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию |

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач,подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, подготавливает отчётность о реализации целевой программы,рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов их реализации.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

-администрация города Нефтеюганска;

-департамент образования и молодежной политики;

-комитет физической культуры и спорта;

-комитет культуры и туризма;

-департамент градостроительства и земельных отношений;

-департамент муниципального имущества.

Соисполнители муниципальной программы:

-осуществляют разработку и реализацию отдельных программных мероприятий (производят сбор исходных данных, разрабатывают технические задания, производят расчет потребностей в финансовых средствах на выполнение мероприятий, формируют заявки на финансирование и т.п.);

-представляют ответственному исполнителю требуемую информацию, в том числе информацию для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, для подготовки необходимой отчётности;

-представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

-принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременную разработку и реализацию программных мероприятий и планов их реализации; эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на выполнение мероприятий программы; достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета автономного округа местному бюджету.

Реализация мероприятий в муниципальном образовании осуществляется в том числе с учетом внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, снижения эксплуатационных затрат и расходов на приобретение коммунальных ресурсов.

Муниципальными бюджетными учреждениями, организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизации и реконструкции сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей электроснабжения;

повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие);

установка приборов учета используемых энергетических ресурсов;

обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков).

Реализация мероприятия 1.1 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 №373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за счет средств бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

Реализация мероприятия 1.2 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам, осуществляется из бюджета автономного округа. Средства предоставляются муниципальным образованиям автономного округа в рамках межбюджетных отношений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе расходов бюджета автономного округа.

Реализация мероприятия 1.3 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями от 02.07.2012 № 330-V, от 28.05.2014 № 826-V), которым определены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, пользующимся услугами городской бани.

Социальная поддержка определена для следующих категорий:

-почётные граждане города Нефтеюганска, пенсионерами, инвалидами I и II групп, многодетные родители;

-дети в возрасте до 7 лет и дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Возмещение затрат предприятию, оказывающему услуги городской бани, осуществляется из бюджета города в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска.

Реализация мероприятия 1.5 подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

Реализация мероприятия 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» подпрограммы 2 осуществляется: за счёт средств местного бюджета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и обеспечивает возмещение недополученных доходов управляющим организациям, затраты по содержанию свободных помещений муниципальной собственности и проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. Организация капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:

Основное мероприятие 4.1 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» и основное мероприятие 4.2 «Благоустройство и озеленение города» за счёт средств местного бюджета в соответствии с правилами благоустройства и нормами законодательства Российской Федерации.

Основное мероприятие 4.3 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется за счет средств федерального регионального и местного бюджетов в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа, законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с приложениями 1-2 настоящей программы.

В рамках подпрограммы осуществляется комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий, внедрение и разработка механизмов вовлеченности граждан в благоустройство, содержание территорий кладбищ города Нефтеюганска, содержание земель общего пользования, механизированная уборка снега, противопаводковые мероприятия, ликвидация несанкционированных свалок, услуги по приёмке и складированию снежных масс, содержание городского фонтана, скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, озеленение городских территорий.

Реализация мероприятия 4.4 подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 352-п» за счет средств бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» осуществляется:

- финансирование деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации и подведомственных учреждений: муниципального казенного учреждения коммунального хозяйства «Служба единого заказчика», муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» и Нефтеюганского городского муниципального казенного учреждения «Реквием».

Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение «Реквием» предоставляет гарантированный перечень услуг по погребению умерших, имевших и не имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней.

Услуги по погребению должны быть предоставлены и выполнены применительно к любому заказчику.

В гарантированный перечень услуг по погребению (кремации) умершего входит:

- оформление документов, необходимых для погребения и кремирования;

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

- погребение (кремация).

Основная деятельность Нефтеюганского городского муниципального казенного учреждения - это содержание 100% объектов похоронного обслуживания, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм, 100% удовлетворение обращений о предоставлении ритуальных услуг и гарантирует каждому человеку после его смерти погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле. Структурные подразделения Департамента, а также подведомственные учреждения принимают меры для полного и качественного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п за счет средств бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования.

Муниципальная программа включает инициативные идеи:

трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню;

инициативное бюджетирование за счет средств бюджета муниципального образования и собственников жилья по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню;

благоустройство общественных территорий только по итогам общественного обсуждения проектов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды;

Реализация мероприятия 7.1 подпрограммы 7 осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации города Нефтеюганска. Возмещение недополученных доходов специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Нефтеюганске в связи с оказанием услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней осуществляется из бюджета города в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска, в целях обеспечения гарантированного государством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Таблица 1

Основные целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Ликвидация выявленных на 1 января 2018 года санкционированных свалок в границах городов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018.№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), ед.\* | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - (шт.) | 123 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 158 | 328 |
| 5 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) - % | 0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

Таблица 1.1

Дополнительные целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по-каза-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципаль-ной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,06 | 3,06 |
| 3 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости - (шт.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 4 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - (шт.) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 240 |
| 5 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета – (шт. в год) | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 210 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления – (м2) | 42 960 | 39 380 | 35 801 | 43 477 | 43 477 | 43 477 | 22 804 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2 | 2 432 | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 2462 | 2462 | 2 462 | 2 462 | 2 462 |
| 8 | Количество отремонтированных детских игровых площадок, шт. | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 71 |
| 9 | Количество отремонтированных спортивных площадок, шт. | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 10 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс.м2 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс.м2 | 0,0 | 1,5 | 0,003 | 0,005 | 0 | 0 | 1,5 | 9,0 | 12,008 |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2 | 21,29 | 30,0 | 1,425 | 1,5 | 0 | 0 | 30,0 | 180 | 242,925 |
| 13 | Количество установленных детских игровых площадок, шт. | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 |
| 14 | Количество установленных спортивных площадок, шт. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 |
| 15 | Количество отловленных безнадзорных животных, шт. | 0 | 140 | 248 | 260 | 140 | 140 | 140 | 840 | 1 908 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м. | 375 | 375 | 6 806 | 320 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 |
| 17 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс.кв.м. | 4574 | 4574 | 4574 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 | 4436 |
| 18 | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. | 10/300 | 50/300 | 98/1030 | 10/300 | 10/300 | 10/300 | 50/300 | 300/1800 | 537/4630 |
| 19 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей, км | 0,0 | 0,883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,883 |
| 21 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт.; | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 22 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, шт.; | 0,0 | 42 | 0,0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 |
| 23 | 100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г.Нефтеюганска – тыс.тонн; | 0,0 | 2,170 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,170 |
| 24 | Устройство купели на Крещение, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Количество изготовленных и установленных памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов, шт. | 0 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 26 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Обеспечение горения объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в г.Нефтеюганске, не менее 95% | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по услугам городской бани – помывок. | 24 628 | 0 | 24 628 | 24 628 | 24 628 | 24 628 | 24 628 | 147 768 | 270 908 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Количество снесённых несанкционированных строений, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Количество снесённых капитальных самовольных построек, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Изготовление и монтаж информационных стендов, шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Лесопатологический мониторинг, га | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Лесопатологическое обследование, га | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Изготовление гнездовья, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Изготовление кормушки для птиц, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Осветление лесов, га | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 38 | Устройство аншлага по лесозащите, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Устройство колумбария, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, да/нет. | - | - | да | - | - | - | - | - | да |
| 41 | Приобретение новогодней иллюминации, комп. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Количество отремонтированных и восстановленных памятников, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Количество обустроенных мест под захоронения, шт. | 0 | 0 | 0 | 9 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 229 |
| 44 | Объем вывезенных бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска – м3. | 0 | 0 | 0 | 41 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | Увеличение протяженности сетей водоотведения, м. | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 834 |
| 46 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии – не менее 95% | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 |

Таблица 1.2

Целевые показатели

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

по отраслям экономики (годовые\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целе вое значе ние показа теля на момент окончания реализации муниципаль ной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2025 по 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 97,2 | 97,20 | 97,30 | 97,30 | 96,40 | 97,40 | 97,50 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 82,13 | 82,15 | 82,30 | 82,60 | 82,60 | 83,00 | 83,20 | 85,00 | 85,00 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,30 | 93,40 | 93,50 | 93,60 | 95,00 | 95,00 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 84,1 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,0 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,50 | 97,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических  ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м² | 48,62 | 48,62 | 48,60 | 48,58 | 48,50 | 48,45 | 48,44 | 46,00 | 46,00 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м² | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 4,79 | 4,79 | 4,77 | 4,76 | 4,75 | 4,74 | 4,73 | 4,72 | 4,71 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м² | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел. | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,5 | 30,3 | 30,3 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел. | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,18 | 15,17 | 15,17 | 15,16 | 15,10 | 15,10 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м² | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс.м³/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м³/чел. | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м² | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т у.т./млн. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт\*ч/м³ | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,30 | 9,30 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/тыс.м² | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/м³ | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт\*ч/м² | 0,0176 | 0,0176 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,011 |

\*- Фактически достигнутые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики рассчитываются по итогам года, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 2

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено вание портфеля проектов, проекта | Наименова ние проекта или мероприятия | | Ответствен ный исполнитель | Номер основно го мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансиро вания | Значения показателя по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за период с 2019 г. по 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «ЭКОЛОГИЯ» | Портфель проектов «ЭКОЛОГИЯ»  (номер показателя 19 таблицы 1.1) | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4.1. | Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 146,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,360 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 146,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,360 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Региональный проект «Чистая страна» (номер показателя 1.1 Таблица 1.) | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4.4. | Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов | 01.01.2020-31.12.2021 | всего | 0,000 | 0,000 | 265 000,000 | 265 000,000 | 0,000 | 0,000 | 530 000,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 265 000,000 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 265 000,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по портфелю проектов «ЭКОЛОГИЯ» | | | | | | | | всего | 146,360 | 0,000 | 265 000,000 | 265 000,000 | 0,000 | 0,000 | 530 146,360 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 265 000,000 |
| местный бюджет | 146,360 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 265 146,360 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Портфель проектов «Жилье и городская среда»  (номер показателя из таблицы 2,3) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 4.3. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирова ния благо приятной среды проживания граждан | 01.01.2019-31.12.2022 | всего | 16 664,76883 | 44 826,25830 | 84 132,39582 | 38 715,500 | 38 715,500 | 0,000 | 223 054,42295 |
| федеральный бюджет | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,10000 | 12 834,200 | 12 834,200 | 0,000 | 59 082,77486 |
| бюджет автономного округа | 8 640,68180 | 23 242,41477 | 58 482,41282 | 20 073,900 | 20 073,900 | 0,000 | 130 513,30939 |
| местный бюджет | 2499,71670 | 6 723,939 | 12 619,88300 | 5 807,400 | 5 807,400 | 0,000 | 33 458,33870 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Региональный проект «Чистая вода» (номер показателя 1 Таблица 1) | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | | 1.5. | Увеличение доли населения, обеспеченного качествен ной питьевой водой из сис тем центра лизованного водоснабжения | 01.01.2021-31.12.2022 | всего | 0,000 | 0,000 | 277 487,100 | 222 513,000 | 0,000 | 0,000 | 500 000,100 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 080,600 | 0,000 | 0,000 | 84 080,600 |
| бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 263 612,700 | 131 510,700 | 0,000 | 0,000 | 395 123,400 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 13 874,400 | 6 921,700 | 0,000 | 0,000 | 20 796,100 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда» | | | | | | | | всего | 16 664,76883 | 44 826,25830 | 361 619,49582 | 261 228,500 | 38 715,500 | 0,000 | 723 054,52295 |
| федеральный бюджет | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,100 | 96 914,800 | 12 834,200 | 0,000 | 143 163,37486 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | | | | | | | | бюджет автономного округа | 8 640,68180 | 23 242,41477 | 322 095,11282 | 151 584,600 | 20 073,900 | 0,000 | 525 636,70939 |
| местный бюджет | 2499,71670 | 6 723,939 | 26 494,28300 | 12 729,100 | 5 807,400 | 0,000 | 54 254,43870 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | | | | | | | | всего | 16 811,12883 | 44 826,25830 | 626 619,49582 | 526 228,500 | 38 715,500 | 0,000 | 1 253 200,88295 |
| федеральный бюджет | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,100 | 96 914,800 | 12 834,200 | 0,000 | 143 163, 37486 |
| бюджет автономного округа | 8 640,68180 | 23 242,41477 | 454 595,11282 | 284 084,600 | 20 073,900 | 0,000 | 790 636,70939 |
| местный бюджет | 2 646,0767 | 6 723,939 | 158 994,28300 | 145 229,100 | 5 807,400 | 0,000 | 319 400,79870 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 3

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | | | | | | Ответственный исполнитель/соисполнитель | | Источники финансирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| всего | | в том числе | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения (целевые показатели № 1 Таблица 1, № 2 и № 20,45 Таблица 1.1) | | | | | | департамент градостроительства и земельных отношений  администрации города | | всего | | 303 402,402 | | 143503,126 | 5 274,445 | 154 624,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 303 402,402 | | 143 503,126 | 5 274,445 | 154 624,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | | | | | | департамент жилищно-коммуналь-ного хозяй-ства админи-страции города | | всего | | 387,800 | | 387,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 387,800 | | 387,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | | | | |  | | иные внебюджетные источники | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (целевые показатели: таблица 1.1, показатель - № 29, №40,44) | | | | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | всего | | 358 855,060 | | 161 776,470 | 171 707,076 | 13 379,114 | 5 996,200 | 5 996,200 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 103 636,300 | | 0,000 | 103 636,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 255 218,760 | | 161 776,470 | 68 070,776 | 13 379,114 | 5 996,200 | 5 996,200 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Содержание объектов коммунального комплекса | | | | | | департамент градостроительства и земельных отношений  администрации города | | всего | | 1 012,674 | | 778,592 | 234,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 1 012,674 | | 778,592 | 234,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Региональный проект «Чистая вода» (целевой показатель № 1 Таблица 1) | | | | | департамент градостроительства и земельных отношений  администрации города | | | всего | | 500 000,100 | | 0,000 | 0,000 | 277 487,100 | 222 513,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 84 080,600 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 395 123,400 | | 0,000 | 0,000 | 263 612,700 | 131 510,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 20 796,100 | | 0,000 | 0,000 | 13 874,400 | 6 921,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | всего | | 1 163 658,036 | | 306 445,988 | 177 215,603 | 445 491,045 | 228 509,200 | 5 996,200 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 84 080,600 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 499 147,500 | 387,800 | 103 636,300 | 263 612,700 | 131 510,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  | | | | | местный бюджет | | | 580 429,936 | 306 058,188 | 73 579,303 | 181 878,345 | 12 917,900 | 5 996,200 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда (целевые показатели: Таблица 1, показатель-№ 4 Таблица 1.1, показатель - № 3, 4, 6) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 307 391,049 | 28 714,206 | 32 576,909 | 33 809,934 | 22 772,900 | 22 772,900 | 23 820,600 | 142 923,600 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 307 391,049 | 28 714,206 | 32 576,909 | 33 809,934 | 22 772,900 | 22 772,900 | 23 820,600 | 142 923,600 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | | | | | всего | | | 19 360,506 | 1 718,893 | 1 751,613 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 9 534,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 19 360,506 | 1 718,893 | 1 751,613 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 9 534,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов  (целевые показатели № 5 Таблица 1.1,) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 30 299,851 | 4 902,101 | 1 251,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 30 299,851 | 4 902,101 | 1 251,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 449,500 | 20 697,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | всего | | | 357 051,406 | 35 335,200 | 35 579,772 | 35 398,934 | 24 361,900 | 24 361,900 | 28 859,100 | 173 154,600 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 357 051,406 | 35 335,200 | 35 579,772 | 35 398,934 | 24 361,900 | 24 361,900 | 28 859,100 | 173 154,600 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе (Целевые показатели № 1-4, №7-10 Таблица 1.2) | | | администрация города Нефтеюганска | | | | | всего | | | 3 539,970 | 285,000 | 404,970 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 3 539,970 | 285,000 | 404,970 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент образования и молодежной политики администрации города | | | | | всего | | | 62 025,549 | 11 739,705 | 10 444,097 | 15 046,747 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 62 025,549 | 11 739,705 | 10 444,097 | 15 046,747 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет физической культуры и спорта администрации города | | | | | всего | | | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 9 540,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  | | | | | иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| комитет культуры и туризма администрации города | | | | | всего | | | 2 533,465 | 200,000 | 333,465 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 2 533,465 | 200,000 | 333,465 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | | | | | всего | | | 20,367 | 0,000 | 9,167 | 11,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 20,367 | 0,000 | 9,167 | 11,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент муниципального имущества администрации города | | | | | всего | | | 184,037 | 184,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 184,037 | 184,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  | | | | | иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры (Целевые показатели № 1-5, № 22-28 Таблица 1.2) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 9 690,884 | 698,700 | 707,884 | 820,800 | 820,800 | 820,800 | 831,700 | 4 990,200 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 9 690,884 | 698,700 | 707,884 | 820,800 | 820,800 | 820,800 | 831,700 | 4 990,200 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| организации коммунального комплекса | | | | | всего | | | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 46 531,900 | 23 240,000 | 23 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (Целевые показатели № 1-5, № 14-17, № 19-20 Таблица 1.2) | | | организации, обслуживающие жилищный фонд | | | | | всего | | | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 42 036,200 | 20 900,000 | 21 136,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | всего | | | 176 102,372 | 58 042,442 | 57 122,683 | 17 158,747 | 4 855,800 | 4 855,800 | 4 866,700 | 29 200,200 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  | | | | | местный бюджет | | | 87 534,272 | 13 902,442 | 12 694,583 | 17 158,747 | 4 855,800 | 4 855,800 | 4 866,700 | 29 200,200 |
| иные внебюджетные источники | | | 88 568,100 | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Улучшение санитарного состояния городских территорий (таблица 1.1 целевые показатели 7,10, 15,16,17,19,21,22,43) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 1 777 638,454 | 159 632,342 | 164 223,846 | 137 522,466 | 153 834,900 | 153 863,500 | 144 080,200 | 864 481,200 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 50 239,400 | 11 413,300 | 9 583,500 | 9 704,600 | 9 754,700 | 9 783,300 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 1 727 399,054 | 148 219,042 | 154 640,346 | 127 817,866 | 144 080,200 | 144 080,200 | 144 080,200 | 864 481,200 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | | | | | всего | | | 289 809,953 | 1 884,195 | 0,000 | 287 925,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 289 809,953 | 1 884,195 | 0,000 | 287 925,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение города (таблица 1.1. целевой показатель 8,9,11,12,13,14,18,24,25,27,28,41,42,46) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 744 922,730 | 91 111,738 | 89 791,332 | 76 504,260 | 60 466,200 | 60 466,200 | 52 369,000 | 314 214,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 744 922,730 | 91 111,738 | 89 791,332 | 76 504,260 | 60 466,200 | 60 466,200 | 52 369,000 | 314 214,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | | | | | всего | | | 698,677 | 0,000 | 698,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 698,677 | 0,000 | 698,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (таблица 1, целевые показатели 2,3) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 223 054,42295 | 16 664,76883 | 44 826,25830 | 84 132,39582 | 38 715,500 | 38 715,500 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 59 082,77486 | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,10000 | 12 834,200 | 12 834,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 130 513,30939 | 8 640,68180 | 23 242,41477 | 58 482,41282 | 20 073,900 | 20 073,900 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 33 458,33870 | 2 499,71670 | 6 723,93900 | 12 619,88300 | 5 807,400 | 5 807,400 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4. | Региональный проект «Чистая страна» (таблица 1, целевой показатель 1.1) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | | всего | | | 530 000,000 | 0,000 | 0,000 | 265 000,000 | 265 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 265 000,000 | 0,000 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | | 265 000,000 | 0,000 | 0,000 | 132 500,000 | 132 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | | | | всего | | | 3 566 124,23695 | 269 293,04383 | 299 540,11330 | 851 084,87982 | 518 016,600 | 253 045,200 | 196 449,200 | 1 178 695,200 |
| федеральный бюджет | | | 59 082,77486 | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,10000 | 12 834,200 | 12 834,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | | 445 752,70939 | 20 053,98180 | 32 825,91477 | 200 687,01282 | 162 328,600 | 29 857,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | местный бюджет | | | 3 061 288,75270 | 243 714,69170 | 251 854,29400 | 637 367,76700 | 342 853,800 | 210 353,800 | 196 449,200 | 1 178 695,200 |
| иные внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли (таблица 1.1. целевой показатель 39) | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | всего | | 3 300 686,841 | | | 261 308,420 | 274 842,288 | 283 763,143 | 274 722,900 | 279 480,900 | 275 224,170 | 1 651 345,020 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 3 300 686,841 | | | 261 308,420 | 274 842,288 | 283 763,143 | 274 722,900 | 279 480,900 | 275 224,170 | 1 651 345,020 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 5 | | | | | | | | всего | | 3 300 686,841 | | | 261 308,420 | 274 842,288 | 283 763,143 | 274 722,900 | 279 480,900 | 275 224,170 | 1 651 345,020 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 3 300 686,841 | | | 261 308,420 | 274 842,288 | 283 763,143 | 274 722,900 | 279 480,900 | 275 224,170 | 1 651 345,020 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса (целевой показатель № 1 Таблица 1, целевой показатель № 1 Таблица 1.1) | | | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | | | | всего | | 224 686,215 | | | 100 469,788 | 14 194,556 | 74 072,471 | 21 949,800 | 13 999,600 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 147 364,264 | | | 42 290,800 | 11 554,964 | 62 961,600 | 18 657,30 | 11 899,600 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 77 321,951 | | | 58 178,988 | 2 639,592 | 11 110,871 | 3 292,50 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | |  | | | | иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | | | департамент градостроительства и земельных отношений | | | | всего | | 27 880,984 | | | 0,000 | 27 880,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 23 698,836 | | | 0,000 | 23 698,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 4 182,148 | | | 0,000 | 4 182,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 6 | | | | | | | | всего | | 252 567,199 | | | 100 469,788 | 42 075,540 | 74 072,471 | 21 949,800 | 13 999,600 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 171 063,100 | | | 42 290,800 | 35 253,800 | 62 961,600 | 18 657,300 | 11 899,600 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 81 504,099 | | | 58 178,988 | 6 821,740 | 11 110,871 | 3 292,500 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение предоставления услуг по погребению» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | | Всего | | 37,156 | | | 37,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 37,156 | | | 37,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по подпрограмме 7 | | | | | | | | Всего | | 37,156 | | | 37,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 37,156 | | | 37,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 8 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск (таблица 1.1 целевые показатели 33-38) | | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | Всего | | 80,500 | | | 0,000 | 80,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 80,500 | | | 0,000 | 80,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (таблица 1.1 целевые показатели 32) | | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | Всего | | 119,900 | | | 0,000 | 119,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 119,900 | | | 0,000 | 119,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 8 | | | | | | | | Всего | | 200,400 | | | 0,000 | 200,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 200,400 | | | 0,000 | 200,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | | всего | | 8 816 427,64695 | | | 1 030 932,03783 | 886 576,39930 | 1 706 969,21982 | 1 072 416,200 | 581 739,600 | 505 399,170 | 3 032 395,020 |
| федеральный бюджет | | 143 163,37486 | | | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,10000 | 96 914,800 | 12 834,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 1 115 963,30939 | | | 62 732,58180 | 171 716,01477 | 527 261,31282 | 312 496,600 | 41 756,800 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 7 468 732,86270 | | | 918 535,08570 | 655 572,3800 | 1 166 677,80700 | 663 004,800 | 527 148,600 | 505 399,170 | 3 032 395,020 |
| иные внебюджетные источники | | 88 568,10000 | | | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | | | | | | | | всего | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | | | | | | | | всего | | 8 816 427,64695 | | | 1 030 932,03783 | 886 576,39930 | 1 706 969,21982 | 1 072 416,200 | 581 739,600 | 505 399,170 | 3 032 395,020 |
| федеральный бюджет | | 143 163,37486 | | | 5 524,37033 | 14 859,90453 | 13 030,10000 | 96 914,800 | 12 834,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 1 115 963,30939 | | | 62 732,58180 | 171 716,01477 | 527 261,31282 | 312 496,600 | 41 756,800 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 7 468 732,86270 | | | 918 535,08570 | 655 572,3800 | 1 166 677,80700 | 663 004,800 | 527 148,600 | 505 399,170 | 3 032 395,020 |
| иные внебюджетные источники | | 88 568,10000 | | | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | | | Департамент жилищно-коммунального | | | | всего | | 7 507 850,86295 | | | 825 703,48983 | 794 321,79930 | 969 004,58382 | 844 279,200 | 576 115,600 | 499 775,170 | 2 998 651,020 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | хозяйства администрации города | | | | федеральный бюджет | | 59 082,77486 | | | 5 524,37033 | 14 859,905 | 13 030,10000 | 12 834,200 | 12 834,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 697 141,07339 | | | 62 732,58180 | 148 017,17877 | 263 648,61282 | 180 985,90000 | 41 756,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет | | 6 751 627,01470 | | | 757 446,53770 | 631 444,716 | 692 325,87100 | 650 459,100 | 521 524,600 | 499 775,170 | 2 998 651,020 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 1 | | | | администрация города Нефтеюганска | | | | всего | | 3 539,970 | | | 285,000 | 404,970 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 3 539,970 | | | 285,000 | 404,970 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 1 710,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 2 | | | | департамент образования и молодежной политики администрации города | | | | всего | | 62 025,549 | | | 11 739,705 | 10 444,097 | 15 046,747 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 62 025,549 | | | 11 739,705 | 10 444,097 | 15 046,747 | 2 755,000 | 2 755,000 | 2 755,000 | 16 530,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 3 | | | | комитет физической культуры и спорта администрации города | | | | всего | | 9 540,000 | | | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 9 540,000 | | | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 4 770,000 |
| Соисполнитель 4 | | | | комитет культуры и туризма | | | | всего | | 2 533,465 | | | 200,000 | 333,465 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | администрации города | | | | бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 2 533,465 | | | 200,000 | 333,465 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 5 | | | | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | | | | всего | | 1 122 825,157 | | | 146 165,913 | 34 097,355 | 720 048,889 | 222 513,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 84 080,600 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84 080,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 418 822,236 | | | 0,000 | 23 698,836 | 263 612,700 | 131 510,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 619 922,321 | | | 146 165,913 | 10 398,519 | 456 436,189 | 6 921,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 6 | | | | департамент муниципального имущества администрации города | | | | всего | | 19 544,543 | | | 1 902,930 | 1 751,613 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 9 534,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 19 544,543 | | | 1 902,930 | 1 751,613 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 1 589,000 | 9 534,000 |
| иные внебюджетные источники | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства собственников | | | |  | | | | всего | | 88 568,100 | | | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет автономного округа | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | | 88 568,100 | | | 44 140,000 | 44 428,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя\*\* |
|
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | | | | |
| Задачи  -Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов  -Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани  -Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях | | | | |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 347-п, постановление Правительства автономного округа от 23.12.2010 № 373-п | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %  Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» | Реконструкция тепловых сетей, км  Увеличение протяженности сетей водоотведения, м. |
| 1.2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | Направлено на недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»  (подпрограмма IV «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов») |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | Направлено на обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» (с изм. от 02.07.2012 № 330-V, от 28.05.2014 № 826-V). Возмещение затрат предприятию, оказывающему услуги городской бани, осуществляется из бюджета города в соответствии с утвержденным порядком | Количество помывок граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по услугам городской бани – помывок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Направлено на обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы  В целях обеспечения бесперебойного водоотведения. от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе | предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска  Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.09.2020 № 142-нп «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» | Обеспечение отсутствия просроченной (один и более месяца) задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, да/нет.  Объем вывезенных бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска. |  | подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска – м3. |
| 1.4 | Содержание объектов коммунального комплекса | Направлено на содержание объектов коммунального комплекса | "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, статьи №№296,298,299 |  |
| 1.5 | Региональный проект «Чистая вода» | Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018  № 347-п, [постановление](consultantplus://offline/ref=BA41E342996268BFF5158CD2AF77448C9E96C2C435A2DCE484A78BA7634F5724DBcFv3K) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010  № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановление Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» |  |
| Цели  - Повышение доступности и качества жилищных услуг | | | | |
| Задачи  -Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки.  -Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижение количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов. | | | | |
| Подпрограмма 2Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг | | | | |
| 2.1 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | Ремонт многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости;  Капитальный ремонт многоквартирных домов (капитальный ремонт общего имущества МКД)  Работы по капитальному ремонту, которые требовалось произвести на дату приватизации первого жилого помещения в год;  Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в год;  Субсидия на возмещение  недополученных доходов по | Жилищный кодекс Российской Федерации  Программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО - Югры  Жилищный кодекс Российской Федерации | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости;  Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;  Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год;  Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | содержанию и ремонту общего имущества |  | управления |
| 2.2 | Снос непригодных для проживания много-квартирных домов | Снос домов за счет средств бюджета | Жилищный кодекс Российской Федерации | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета |
| Цель – Энергосбережение | | | | |
| Задача - Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске | | | | |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | | | | |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A56F9B92AFDE39C1A5A13EF8B9t5s8F) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м²  Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м²  Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел.  Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м³/чел. |
| 3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A56F9B92AFDE39C1A5A13EF8B9t5s8F) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме воды, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал  Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт\*ч/м³  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %  Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %  -удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт\*ч/тыс.м²;  Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт\*ч/м²  Удельный расход электрической энергии,  используемой в системах водоотведения (на 1  куб. метр), тыс.кВт\*ч/м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A56F9B92AFDE39C1A5A13EF8B9t5s8F) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой  энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %  Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %  Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м²  Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1  жителя), м³/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м³/чел.  Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт\*ч/м²  Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами  теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м³/чел.  Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м² |
| Цели Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | | | |
| Задачи: Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями  Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий.  Улучшение эстетического облика города. | | | | |
| Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды | | | | |
| 4.1. | Улучшение санитарного состояния городских территорий | Отлов безнадзорных животных  Ликвидация несанкционированных свалок  Проведение дезинфекции, дератизации  Содержание земель общего пользования | Правила благоустройства города Нефтеюганска | Количество отловленных безнадзорных животных, шт.  Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м.  Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс.кв.м.  Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2  Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Механизированная уборка снега  Вывоз снега  Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города (5,3 км)  Строительство кладбища в юго-западной промзоне города Нефтеюганска (4 очередь) | Пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов,  шт.  Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс.м2  Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км.  Количество обустроенных мест под захоронения, шт. |
| 4.2. | Благоустройство и озеленение города | Высадка деревьев и кустарников  Ремонт (строительство) тротуаров, пешеходных дорожек  Ремонт (строительство) внутриквартальных проездов  Устройство ледового и снежных городков  Выполнение работ в рамках проектов инициативного бюджетирования  Содержание архитектурно-скульптурных композиций и памятников  Ремонт архитектурно-скульптурных композиций и памятников  Ремонт детских игровых площадок | Правила благоустройства города Нефтеюганска | Количество высаженных деревьев и кустарников, шт.  Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс.м2  Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2  Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, шт.  Количество отремонтированных детских игровых площадок, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Ремонт спортивных площадок  Устройство детских игровых  площадок  Устройство спортивных площадок  Содержание городского фонтана  Ремонт и восстановление памятников  Монтаж и содержание искусственных елей  Потребление электроэнергии  Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г.Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г.Нефтеюганска)  Приобретение новогодней иллюминации  Устройство купели на Крещение  Изготовление памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов |  | Количество отремонтированных спортивных площадок, шт.  Количество установленных детских игровых  площадок, шт.  Количество установленных спортивных площадок, шт.  Количество отремонтированных и восстановленных памятников, шт.    Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии  Приобретение новогодней иллюминации, шт  Устройство купели на Крещение, шт.  Количество изготовленных и установленных памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов, шт. |
| 4.3. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | -Выполнение благоустройства дворовых территорий;  -выполнение благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта | Приложение 1, 2  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (ред. от 16.12.2017) «Об утверждении | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | «Формирование комфортной городской среды»  -подготовка дизайн-проектов, проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в  рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  -Проведение рейтингового голосования, общественных  обсуждений по выбору  общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках приоритетного проекта «ФКГС» | Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных  программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ  формирования современной городской среды» | задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), ед.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в  возрасте от 14 лет, проживающих в  муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  Федерации на период до 2024 года»), %\* |
| 4.4. | Региональный проект «Чистая страна» | Ликвидация выявленных на 1 января 2018 года санкционированных свалок в границах городов | Приложение 1,2  Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 352-п (ред. от 30.09.2019) О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность» | Ликвидация выявленных на 1 января 2018 года санкционированных свалок в границах городов |
| Задачи: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы. | | | | |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| 5.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли |  | Положение о Департаменте ЖКХ администрации города Нефтеюганска, утверждённое  Решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2013 № 587-V, Распоряжение | Устройство колумбария, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | администрации города Нефтеюганска от 20.01.2012  № 14-р «Об утверждении Устава НГ МКУ КХ «Служба единого  заказчика», Распоряжение администрации г.Нефтеюганска № 56-р  от 24.03.2015 «Об утверждении Устава МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»  Распоряжение администрации г.Нефтеюганска № 220-р от05.08.2019 «Об утверждении Устава НГ МКУ «Реквием» |  |
| Цель: Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | | | | |
| Задачи:  -Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов  -Привлечение долгосрочных частных инвестиций  -Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | | | | |
| Подпрограмма 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | | | |
| 6.1 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), %  Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п | водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % |
| Цель - Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению | | | | |
| Задача -Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению | | | | |
| Подпрограмма 7: Обеспечение предоставления услуг по погребению | | | | |
| 7.1. | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в  связи с оказанием услуг по погребению | Направлено на возмещение недополученных доходов специализированной службе по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг по погребению, не возмещаемых за | Нормативный правовой акт администрации города Нефтеюганска |  |
|  | согласно гарантированному перечню услуг по  погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней в целях обеспечения гарантированного государством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. |  |  |
| Цель - Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения | | | | |
| Задача - Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | | | | |
| Подпрограмма 8: Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов | | | | |
| 8.1. | Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | Лесохозяйственный регламент городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2028 годы, утвержденная | Лесопатологический мониторинг, га.  Лесопатологическое обследование, га.  Изготовление гнездовья, шт.  Изготовление кормушки для птиц, шт.  Осветление лесов, га.  Устройство аншлага по лесозащите, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | образования город Нефтеюганск |  | Постановлением администрации города  Нефтеюганска от 17.01.2019№ 1-нп |  |
| 8.2. | Предупреждение возникновения и  распространения лесных пожаров | Направлено на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Лесохозяйственный регламент городских лесов  муниципального образования город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2028 годы, утвержденная Постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.01.2019 № 1-нп | Изготовление и монтаж информационных стендов, шт. |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования, год | | Источник финансирования |
| Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» | | | | | |
| 1 | Сети газоснабжения микрорайона 11а  в г. Нефтеюганске. Окончание (1 этап) | 1439 м | срок строительства - 2028 | | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Сети газоснабжения микрорайона 11а  в г. Нефтеюганске. Окончание (2 этап) | 1623 м | срок строительства - 2028 | | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 3 | Реконструкция сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК1-1Наб. Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне г.Нефтеюганска | 883 м | срок реконструкции -2018-2019 | | местный бюджет (привлеченные средства ООО «РН-ЮНГ» АО «Роснефть») |
| Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» | | | | | |
| 1 | Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды |  | | Срок проектирования -2020, срок строительства -2021-2022 | федеральный бюджет,  бюджет автономного округа, местный бюджет |
| Пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | | | | |
| 1 | Объект «Кладбище в юго-западной промзоне города Нефтеюганска» (4 очередь) | 70 700 м2 | | срок строительства -2021 год | местный бюджет |

Таблица 7

Предложения граждан по реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство мест общего пользования 12 микрорайона многоквартирных домов №№ 2, 3, 6, 9 | Благоустройство и озеленение города | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Реализация проектов инициативного бюджетирования с привлечением средств граждан | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 2 | Благоустроим пгт.Су-62 вместе | Благоустройство и озеленение города | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Реализация проектов инициативного бюджетирования с привлечением средств граждан | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 3 | Благоустроим 8А микрорайон вместе | Благоустройство и озеленение города | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | Реализация проектов инициативного бюджетирования с привлечением средств граждан | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |

Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2021-2023 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Дворовые территории, подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ |
| 1 | 2 |
|  | 2021 год |
| 1 | 15 микрорайон, в районе многоквартирного дома 11 |
| 2 | 15 микрорайон, в районе многоквартирного дома 9 |
| 3 | 11 микрорайон, в районе многоквартирного дома 72 |
| 4 | 11 микрорайон, в районе многоквартирного дома 96 |
| 5 | 14 микрорайон, в районе многоквартирного дома 16 |
| 6 | 8 микрорайон, в районе многоквартирного дома 27 |
| 7 | АТБ-6 в районе многоквартирных домов 1,2 |
| 8 | 15 микрорайон, в районе многоквартирного дома 8 |
| 9 | 16А микрорайон, в районе многоквартирного дома 88 |
| 10 | 11Б микрорайон, ул.Мартовская, в районе многоквартирного дома 2 |
| 11 | 15 микрорайон, в районе многоквартирного дома 21 |
| 12 | 16 микрорайон, в районе многоквартирного дома 2 |
| 13 | 16А микрорайон, в районе многоквартирного дома 85 |
|  | 2022 год |
| 14 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 6, 7, 8, 9, 10 |
| 15 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 17, 19, 20, 21, 22 |
| 16 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 34, 35, 43, 44, 45, 46 |
| 17 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 29 |
| 18 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 25, 26, 27 |
| 19 | 12 микрорайон, в районе многоквартирных домов 20, 42, 40, 39, 37, 43, 59 |
| 20 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 23, 24, 25, 27, 29 |
| 21 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 27, 28, 29, 30, 31 |
| 22 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 66, 67, 68, 70, 71 |
| 23 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 10, 10а, 11 |
| 24 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 15 |
| 25 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 1а, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 26 | 6 микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56 |
| 27 | 8 микрорайон в районе многоквартирных домов 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 1 | 2 |
|  | 2023 год |
| 28 | 2 микрорайон в районе многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11 |
| 29 | 3 микрорайон в районе многоквартирных домов 11, 12, 13, 14 |
| 30 | 5 микрорайон в районе многоквартирных домов 3, 4, 5, 6 |
| 31 | 7 микрорайон в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 32 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 42 |
| 33 | 9 микрорайон, в районе многоквартирных домов 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| 34 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 21, 22, 23, 24, 20 |
| 35 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 23, 25, 26, 32 |
| 36 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 22, 24, 25, 26, 27. |
| 37 | 10 микрорайон, район многоквартирных домов 7, 8, 9, 10, 11. |
| 38 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 39, 40, 41, 42 |
| 39 | 16А микрорайон в районе многоквартирных домов 81, 82, 83, 85, 86, 87 |
| 40 | 8 микрорайон, в районе многоквартирных домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 41 | 8а микрорайон в районе многоквартирных домов 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
| 42 | 9 микрорайон в районе многоквартирных домов 4, 5, 6 |
| 43 | 10 микрорайон, в районе многоквартирных домов 28, 29, 30, 31 |
| 44 | 12 микрорайон в районе многоквартирных домов 33, 34, 35, 36, 26, 27, 28, 38, 56 |
| 45 | 14 микрорайон в районе многоквартирных домов 12, 15, 16 |
| 46 | 16 микрорайон в районе многоквартирных домов 36, 37, 38, 45. |
| 47 | 16а микрорайон в районе многоквартирных домов 54, 55, 56, 57, 52 |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству | |
|  | 2021 год |
| 1 | Благоустройство общественной территории 3 микрорайона (мемориальная и культурно-досуговая зоны) (2 этап) |
| 2 | Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7) и Центра национальных культур |
| 2022 год | |
| 6 | Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7) и Центра национальных культур (2 этап) |
| 7 | Благоустройство общественной территории 10 микрорайона в районе домов № 22, 26, 27, 31 |
|  | 2023 год |
| 8 | Благоустройство 10 микрорайона вдоль улицы Ленина границах улиц Парковая и Жилая |
| 9 | Благоустройство Набережной |
| 10 | Благоустройство общественной территории во 2а микрорайоне от спорткомплекса «Жемчужина Югры» до ул.Набережная |

Приложение 2

к муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ

по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики | |
| 1 | 2 | 3 | |
|  | Скамья | | |
| 1.1 |  | | Скамья без спинки:  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| 1.2. |  | | Скамья без спинки:  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| 1.3. |  | | Скамья со спинкой:  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | Урна | | |
| 2.1. |  | | Урна металлическая «Деревянный декор»:  высота - 665мм;  ширина - 420 мм;  объем: 10 л |
| 2.2. |  | | Урна для мусора:  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| 2.3. |  | | Урна уличная:  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |
| 3. | Консоль (освещение) | | |
| 3.1 | C:\Users\BaikovaTS\Pictures\фонарь.png | | Модуль, консоль, К-1, 48 Вт   |  |  | | --- | --- | | Световой поток | 6000 Лм | | Степень защиты | IP67 | | Температура | 4000К | | Возможна замена аналогом |  | |  |  | |  |  | |