АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

| 23.12.2021 |  | № 2191-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации», в рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п, в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                         от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»                                     (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 28.01.2019 № 28-п, от 18.02.2019 № 72-п, от 20.03.2019                    № 117-п, от 26.03.2019 № 131-п, от 19.04.2019 № 204-п, от 20.05.2019 № 251-п, от 21.06.2019 № 497-п, от 10.09.2019 № 897-п, от 11.10.2019 № 1115-п,              от 14.11.2019 № 1272-п, от 25.11.2019 № 1305-п, от 02.12.2019 № 1346-п,                         от 17.12.2019 № 1422-п, от 17.02.2020 № 243-п, от 24.03.2020 № 450-п,                          от 27.04.2020 № 636-п, от 26.05.2020 № 836-п, от 06.07.2020 № 1051-п,             от 23.09.2020 № 1584-п, от 20.10.2020 № 1794-п, от 23.11.2020 № 2023-п,         от 07.12.2020 № 2102-п, от 18.12.2020 № 2228-п, от 04.03.2021 № 271-п,           от 28.04.2021 № 618-п, от 11.06.2021 № 907-п, от 28.06.2021 № 1025-п,             от 15.09.2021 № 1550-п, от 07.10.2021 № 1694-п, от 26.10.2021 № 1821-п,         от 17.11.2021 № 1940-п, от 08.12.2021 № 2071-п, от 22.12.2021 № 2157-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»:

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Объем жилищного строительства - 0,046 млн. кв. м в год. 2.Уменьшение объектов незавершенного жилищного строительства до 0. 3.Увеличение доли утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности до 100 %. 4.Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство до 90%. 5.Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей – 130. 6.Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений (квартир) – 503 шт. 7.1.Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания, семей – 649. 7.2.Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания, строений – 685. 8.Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений – 266. 9.Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек – 247. 10.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % – 7,1. 11.Количество застройщиков, получивших субсидию на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству систем инженерной инфраструктуры – 1. 12.Количество семей, расселённых из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего востока – 0. 13.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год – 16,5. 14.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) - 0,0. 15.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) – 0,0. 16.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) - 86. 17.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 9,6. 18.Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, за которые застройщиком (инвестором) выплачена собственникам выкупная стоимость жилых помещений и жилых помещений, переданных застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории – 2. 19.Количество освобожденных земельных участков – 103. 20.Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. – 4 487,6. 21.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв. м. - 90,63108. 22.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек - 6 156. |
| --- | --- |

».

1.1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Всего – 8 730 000,92093 тыс. рублей; 2019 год – 1 304 507,47193 тыс. рублей; 2020 год – 2 329 617,64600 тыс. рублей; 2021 год – 1 193 823,97700 тыс. рублей; 2022 год – 1 389 604,26000 тыс. рублей; 2023 год – 1 628 363,66600 тыс. рублей; 2024 год – 126 297,70000 тыс. рублей; 2025 год – 2030 год – 757 786,20000 тыс. рублей В том числе: Бюджет муниципального образования город Нефтеюганск – 2 366 764,52723 тыс. рублей: 2019 год – 286 366,92623 тыс. рублей; 2020 год – 479 095,09800 тыс. рублей; 2021 год – 265 076,37700 тыс. рублей; 2022 год – 213 609,26000 тыс. рублей; 2023 год – 238 532,96600 тыс. рублей; 2024 год – 126 297,70000 тыс. рублей; 2025 год – 2030 год – 757 786,20000 тыс. рублей. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 6 066 752,91661 тыс. рублей: 2019 год – 1 016 332,45161 тыс. рублей; 2020 год – 1 821 260,06500 тыс. рублей; 2021 год – 902 776,90000 тыс. рублей; 2022 год – 1 055 687,70000 тыс. рублей; 2023 год – 1 270 695,80000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 2030 год – 0,00000 тыс. рублей. Федеральный бюджет Российской Федерации – 296 483,47709 тыс. рублей; 2019 год – 1 808,09409 тыс. рублей; 2020 год – 29 262,48300 тыс. рублей 2021 год – 25 970,70000 тыс. рублей; 2022 год – 120 307,30000 тыс. рублей; 2023 год –119 134,90000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. Иные источники финансирования – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

1.2.Раздел «Механизм реализации муниципальной программы» после семнадцатого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:

«Органы местного самоуправления при условии 100% расселения             в 2021 году в соответствии с муниципальными программами граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях и включенных муниципальным образованием в соответствующие реестры по состоянию        на 1 января 2012 года, а также сноса этих строений, вправе использовать            в 2021 году невостребованные жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет субсидии в области строительства и жилищных отношений (предоставленной в 2018 году на осуществление полномочий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений), на расселение приспособленных для проживания строений, переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма; формирование маневренного жилищного фонда.

Условия и порядок реализации мероприятия по предоставлению невостребованных жилых помещений, а также необходимый перечень документов определены Порядком реализации мероприятия по предоставлению невостребованных жилых помещений, приобретенных за счет субсидии в области строительства и жилищных отношений в 2018 году, для расселения граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Нефтеюганска, состоящих в реестре строений, приспособленных для проживания по состоянию на 01.01.2012, в соответствии с нормативным правовым актом администрации города Нефтеюганска.».

1.3.Таблицы 1, 2 муниципальной программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

| Глава города Нефтеюганска | Э.Х.Бугай |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

- администрации города

- от 23.12.2021 № 2191-п

- Таблица 1

- Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | за период с 2025 г. по 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год<1> | 0,029 | 0,051 | 0,055 | 0,0475 | 0,0445 | 0,0478 | 0,0498 | 0,046 | 0,046 |
| 2 | Уменьшение объектов незавершенного жилищного строительства | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности, % <2> | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % <2> | 10 | 20 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 5 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78 | 130 |
| 6 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений (квартир) | 0 | 157 | 326 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 503 |
| 7.1 | Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания, семей | 639 | 573 | 377 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 7.2 | Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания, строений | 50 | 625 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Количество изъятых жилых / нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений | 0 | 61 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 9 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек | 240 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % * | 0 | 6,8 | 7,9 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| 11 | Количество застройщиков, получивших субсидию на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству систем инженерной инфраструктуры | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Количество семей, расселённых из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего востока, семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | 0 | 0,0 | 16,6 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 14 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) | 0 | 0,0 | 5300,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) | 0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | 0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 17 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0 | 0,0 | 9,5 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| 18 | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда за которые застройщиком (инвестором) выплачена собственникам выкупная стоимость жилых помещений и жилых помещений, переданных застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Количество освобожденных земельных участков | 0 | 0 | 14 | 31 | 26 | 32 | 0 | 0 | 103 |
| 20 | Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. | 0 | 0 | 2 766,3 | 0 | 1 721,3 | 0 | 0 | 0 | 4 487,6 |
| 21 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв. м. | 0 | 0 | 0 | 19,07680 | 11,0325 | 34,14478 | 26,3770 | 0 | 90,63108 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 762 | 2 283 | 1 736 | 0 | 6 156 |

- Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | за период с 2025 г. по 2030 г. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Подпрограмма I «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности (3, 4) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | всего | 72 285,42500 | 13 885,25400 | 9 033,49800 | 4 978,11500 | 4 706,99200 | 3 981,56600 |  | 5 100,00000 |  | 30 600,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 6 616,00800 | 1 195,73000 | 4 140,50000 | 1 279,77800 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 65 669,41700 | 12 689,52400 | 4 892,99800 | 3 698,33700 | 4 706,99200 | 3 981,56600 |  | 5 100,00000 |  | 30 600,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства (1, 13, 14,15, 17, 20) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | всего | 235 911,10000 | 48 011,89200 | 114 631,65100 | 30 501,50300 | 42 766,05400 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 97 252,77000 | 32 390,87000 | 0,00000 | 25 944,80000 | 38 917,10000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 138 658,33000 | 15 621,02200 | 114 631,65100 | 4 556,70300 | 3 848,95400 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1.3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (2) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | всего | 294 180,07400 | 0,00000 | 294 180,07400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 220 635,00000 | 0,00000 | 220 635,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 73 545,07400 | 0,00000 | 73 545,07400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1.4 | Предоставление субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат, понесенных застройщиком (инвестором) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аварийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории (18,21,22) |  |  | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | всего | 19 301,19300 | 0,00000 | 4 074,11900 | 15 227,07400 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 17 564,08500 | 0,00000 | 3 707,44800 | 13 856,63700 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 737,10800 | 0,00000 | 366,67100 | 1 370,43700 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1.5 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (1, 13, 14, 15, 17, 19) |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | всего | 150 924,88400 | 0,00000 | 28 093,13400 | 34 421,75000 | 39 632,10000 | 48 777,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 137 341,54400 | 0,00000 | 25 564,75200 | 31 323,79200 | 36 065,20000 | 44 387,80000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 583,34000 | 0,00000 | 2 528,38200 | 3 097,95800 | 3 566,90000 | 4 390,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | всего | 3 151,68800 | 0,00000 | 0,00000 | 3 151,68800 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 151,68800 | 0,00000 | 0,00000 | 3 151,68800 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме I |  |  |  | всего | 775 754,36400 | 61 897,14600 | 450 012,47600 | 88 280,13000 | 87 105,14600 | 52 759,46600 | 5 100,00000 |  | 30 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 479 409,40700 | 33 586,60000 | 254 047,70000 | 72 405,00700 | 74 982,30000 | 44 387,80000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 296 344,95700 | 28 310,54600 | 195 964,77600 | 15 875,12300 | 12 122,84600 | 8 371,66600 | 5 100,00000 |  | 30 600,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма II «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (6) |  |  | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | Всего | 450 072,36700 | 370 072,53600 | 0,00000 | 7 705,81700 | 49 716,81400 | 22 577,20000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 415 770,39300 | 342 970,60000 | 0,00000 | 7 012,29300 | 45 242,30000 | 20 545,20000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 301,97400 | 27 101,93600 | 0,00000 | 693,52400 | 4 474,51400 | 2 032,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (7.1,7.2) |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | всего | 771 103,00843 | 556 153,55743 | 213 326,26400 | 1 623,18700 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 689 168,98843 | 495 042,08843 | 194 126,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 81 934,02000 | 61 111,46900 | 19 199,36400 | 1 623,18700 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | всего | 45 329,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 329,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 45 329,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 329,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (8) |  |  | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | всего | 55 446,32200 | 41 935,80500 | 12 610,51700 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 446,32200 | 41 935,80500 | 12 610,51700 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 2.4 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения |  |  | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | всего | 4 643 104,08600 | 154 093,54900 | 1 505 019,71200 | 904 765,82500 | 891 096,20000 | 1 188 128,80000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 228 306,50000 | 143 307,00000 | 1 369 567,90000 | 823 336,90000 | 810 897,50000 | 1 081 197,20000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 414 797,58600 | 10 786,54900 | 135 451,81200 | 81 428,92500 | 80 198,70000 | 106 931,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | непригодного для проживания жилищного фонда» (6, 8, 21, 22) |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 2.5 | Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (12) |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | всего | 419 034,40000 | 0,00000 | 7 356,20000 | 0,00000 | 205 839,10000 | 205 839,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 192 611,40000 | 0,00000 | 7 356,20000 | 0,00000 | 92 627,60000 | 92 627,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 226 423,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 113 211,50000 | 113 211,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме II |  |  |  | всего | 6 384 090,08343 | 1 122 255,44743 | 1 738 312,69300 | 960 324,72900 | 1 146 652,11400 | 1 416 545,10000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 192 611,40000 | 0,00000 | 7 356,20000 | 0,00000 | 92 627,60000 | 92 627,60000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5 559 668,88143 | 981 319,68843 | 1 563 694,80000 | 830 349,19300 | 969 351,30000 | 1 214 953,90000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 631 809,80200 | 140 935,75900 | 167 261,69300 | 129 975,53600 | 84 673,21400 | 108 963,60000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ (5) |  |  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | всего | 44 868,78050 | 1 554,30450 | 3 991,17600 | 0,00000 | 13 713,40000 | 13 686,10000 |  | 1 703,40000 |  | 10 220,40000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 574,04509 | 73,12609 | 171,01900 | 0,00000 | 678,60000 | 651,30000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 27 561,12818 | 1 403,46318 | 3 494,86500 | 0,00000 | 11 331,40000 | 11 331,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 733,60723 | 77,71523 | 325,29200 | 0,00000 | 1 703,40000 | 1 703,40000 |  | 1 703,40000 |  | 10 220,40000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (9, 10) |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | всего | 102 411,53200 | 1 757,66800 | 21 757,96400 | 25 993,40000 | 27 023,80000 | 25 878,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 102 298,03200 | 1 734,96800 | 21 735,26400 | 25 970,70000 | 27 001,10000 | 25 856,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 113,50000 | 22,70000 | 22,70000 | 22,70000 | 22,70000 | 22,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме III |  |  |  | всего | 147 280,31250 | 3 311,97250 | 25 749,14000 | 25 993,40000 | 40 737,20000 | 39 564,80000 | 1 703,40000 |  | 10 220,40000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 103 872,07709 | 1 808,09409 | 21 906,28300 | 25 970,70000 | 27 679,70000 | 26 507,30000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 27 674,62818 | 1 426,16318 | 3 517,56500 | 22,70000 | 11 354,10000 | 11 354,10000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 733,60723 | 77,71523 | 325,29200 | 0,00000 | 1 703,40000 | 1 703,40000 | 1 703,40000 |  | 10 220,40000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли (16) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | всего | 1 422 876,16100 | 117 042,90600 | 115 543,33700 | 119 225,71800 | 115 109,80000 | 119 494,30000 |  | 119 494,30000 |  | 716 965,80000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 422 876,16100 | 117 042,90600 | 115 543,33700 | 119 225,71800 | 115 109,80000 | 119 494,30000 |  | 119 494,30000 |  | 716 965,80000 |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме IV |  |  |  | всего | 1 422 876,16100 | 117 042,90600 | 115 543,33700 | 119 225,71800 | 115 109,80000 | 119 494,30000 | 119 494,30000 |  | 716 965,80000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 422 876,16100 | 117 042,90600 | 115 543,33700 | 119 225,71800 | 115 109,80000 | 119 494,30000 | 119 494,30000 |  | 716 965,80000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | всего | 8 730 000,92093 | 1 304 507,47193 | 2 329 617,64600 | 1 193 823,97700 | 1 389 604,26000 | 1 628 363,66600 | 126 297,70000 |  | 757 786,20000 |  |
| в том числе: |  |  |  |  | федеральный бюджет | 296 483,47709 | 1 808,09409 | 29 262,48300 | 25 970,70000 | 120 307,30000 | 119 134,90000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 6 066 752,91661 | 1 016 332,45161 | 1 821 260,06500 | 902 776,90000 | 1 055 687,70000 | 1 270 695,80000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 366 764,52723 | 286 366,92623 | 479 095,09800 | 265 076,37700 | 213 609,26000 | 238 532,96600 | 126 297,70000 |  | 757 786,20000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  |  |  | всего | 187 234,02100 | 0,00000 | 113 966,46400 | 30 501,50300 | 42 766,05400 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 64 861,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 944,80000 | 38 917,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 122 372,12100 | 0,00000 | 113 966,46400 | 4 556,70300 | 3 848,95400 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  | всего | 8 542 766,89993 | 1 304 507,47193 | 2 215 651,18200 | 1 163 322,47400 | 1 346 838,20600 | 1 628 363,66600 | 126 297,70000 |  | 757 786,20000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 296 483,47709 | 1 808,09409 | 29 262,48300 | 25 970,70000 | 120 307,30000 | 119 134,90000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 6 001 891,01661 | 1 016 332,45161 | 1 821 260,06500 | 876 832,10000 | 1 016 770,60000 | 1 270 695,80000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 244 392,40623 | 286 366,92623 | 365 128,63400 | 260 519,67400 | 209 760,30600 | 238 532,96600 | 126 297,70000 |  | 757 786,20000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (Департамент градостроительства и земельных отношений) |  |  |  |  | всего | 2 028 404,44800 | 178 940,05200 | 533 388,56000 | 157 857,02400 | 162 582,84600 | 123 475,86600 | 124 594,30000 |  | 747 565,80000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 324 503,77800 | 33 586,60000 | 224 775,50000 | 27 224,57800 | 38 917,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 703 900,67000 | 145 353,45200 | 308 613,06000 | 130 632,44600 | 123 665,74600 | 123 475,86600 | 124 594,30000 |  | 747 565,80000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Соисполнитель 1 (Департамент образования и молодёжной политики) |  |  |  |  | всего | 44 868,78050 | 1 554,30450 | 3 991,17600 | 0,00000 | 13 713,40000 | 13 686,10000 | 1 703,40000 |  | 10 220,400000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 574,04509 | 73,12609 | 171,01900 | 0,00000 | 678,60000 | 651,30000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 27 561,12818 | 1 403,46318 | 3 494,86500 | 0,00000 | 11 331,40000 | 11 331,40000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 733,60723 | 77,71523 | 325,29200 | 0,00000 | 1 703,40000 | 1 703,40000 | 1 703,40000 |  | 10 220,400000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Соисполнитель 2 (Департамент муниципального имущества) |  |  |  |  | всего | 5 213 253,86800 | 566 101,89000 | 1 521 704,34800 | 973 928,61600 | 940 813,01400 | 1 210 706,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 661 640,97800 | 486 277,60000 | 1 373 275,34800 | 844 205,83000 | 856 139,80000 | 1 101 742,40000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 551 612,89000 | 79 824,29000 | 148 429,00000 | 129 722,78600 | 84 673,21400 | 108 963,60000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Соисполнитель 3 (Департамент жилищно – коммунального хозяйства) |  |  |  |  | всего | 1 443 473,82443 | 557 911,22543 | 270 533,56200 | 62 038,33700 | 272 495,00000 | 280 495,70000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 294 909,43200 | 1 734,96800 | 29 091,46400 | 25 970,70000 | 119 628,70000 | 118 483,60000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 053 047,03243 | 495 064,78843 | 219 714,35200 | 31 346,49200 | 149 299,40000 | 157 622,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 95 517,36000 | 61 111,46900 | 21 727,74600 | 4 721,14500 | 3 566,90000 | 4 390,10000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |