****

**АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА нЕФТЕЮГАНСКА**

**Распоряжение**

13.12.2021 № 334-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по восстановлению технической документации на многоквартирные**

**жилые дома, расположенные на территории муниципального образования**

**город Нефтеюганск**

В соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой от 20.02.2021 по итогам прямого эфира «Управдомы»:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по восстановлению технической документации на многоквартирные жилые дома, расположенные на территории муниципального образования город Нефтеюганск (далее -дорожная карта), согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска О.Г.Чурикову.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение |
|  |  | к распоряжению |
|  |  | администрации города |
|  |  | от 13.12.2021 № 334-р |

План мероприятий («дорожная карта»)

по восстановлению технической документации на многоквартирные жилые дома, расположенные на территории муниципального образования город Нефтеюганск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создание рабочей группы | До 15.11.2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска  (далее - ДЖКХ) |
| 2 | Комплексный анализ информации управляющих организаций, товариществ собственников жилья и собственников многоквартирных домов (далее - МКД) | До 16.11.2021 | ДЖКХ |
| 3 | Предоставление рабочей группе информации о застройщиках многоквартирных домов | До 01.12.2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска  (далее - ДГиЗО) |
| 4 | 1.Определение мероприятий по восстановлению технической документации по каждому МКД  2.Реализация мероприятий по восстановлению технической документации | До 25.11.2021  Ориентировочно до 31.12.2022 | Рабочая группа |
| 5 | Анализ возможности восстановления технической документации | До 25.01.2021 | Рабочая группа |
| 6 | 1.При подготовке градостроительных планов на земельные участки, предназначенные под строительство многоквартирных жилых домов, прописывать на чертеже градостроительного плана в примечании обязательным условием соблюдение положений СП 372.1325800.2018;  2.Подготовка нормативного правового акта об утверждении внесения изменений в документ градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки г.Нефтеюганска» | Постоянно с 01.11.2021  II квартал 2022 года (заключен муниципальный контракт от 21.06.2021, срок выполнения работ 360 дней с даты подписания контракта) | ДГиЗО |
| 7 | При выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта МКД направлять в адрес ДЖКХ проектную документацию, а также документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации | постоянно | ДГиЗО |