Заключение № 2

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Обследование результатов исполнения в 2020 году муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

г. Нефтеюганск                                                                        	        25.11.2020 года

Счётной палатой города Нефтеюганска в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска в составе инспектора инспекторского отдела № 1 Шуваловой Н.В., начальника инспекторского отдела № 2 Салаховой Д.И. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Обследование результатов исполнения в 2020 году муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 17 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2020 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ, Департамент).

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Проанализировать использование бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

Период экспертно-аналитического мероприятия: 27.07.2020 г. по 27.11.2020 г.

Проверяемые вопросы:

1. Проверка использования бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ) главный распорядитель бюджетных средств ДЖКХ осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета.

Первоначально решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2019             № 700-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог общего пользования главному распорядителю департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ, Департамент), не выделялись.

Решением Думы города Нефтеюганска от 19.02.2020 № 713-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту – решение Думы города Нефтеюганска от 19.02.2020 № 713-VI) в рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по кодам бюджетной классификации: по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1820120780 «Ремонт автомобильных дорог» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» выделены бюджетные ассигнования ДЖКХ в общей сумме 85 262 474 рублей. Бюджетные ассигнования (экономия по результатам аукционных процедур) в сумме                             3 642 102 рубля подлежали закрытию в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 23.09.2020 № 822-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В течение финансового года производилось перераспределение бюджетных ассигнований между объектами автомобильных дорог общего пользования в соответствии со справками об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. ДЖКХ доводил бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на ремонт автомобильных дорог общего пользования до подведомственного учреждения МКУ КХ «Служба единого заказчика» в соответствии со справками об изменении кассового плана по расходам, об изменении сводной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств своевременно в полном объёме. По состоянию на 05.10.2020 года кассовое исполнение бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог составило 80 460 535 рублей 48 копеек.

Департаментом запланировано произвести ремонт 5 автомобильных дорог общей площадью 71 224,31 м2:

- автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная);

- автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая);

- автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная);

- автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников);

- автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей).

Состав и объём работ предусмотрены сметной документацией, разработанной Департаментом (приложение к техническому заданию). Место выполнения работ предусмотрено схемами (приложение к техническому заданию).

Согласно техническому паспорту дорога по улице Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) имеет протяжённость               3 км 542 м и разбита по пикетам (далее по тексту-ПК).

Приложением к техническому заданию (схемой) определено выполнить ремонт дороги с учётом перекрёстка с улицей Петухова до ПК 1,373 км.

Расчёт площади дороги по улице Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная), подлежащей ремонту произведён в программе «AUTOROAD» и составил 29 246,15 м2 (2,164 км включая 4 развязки от ПК 1,373).

Следует отметить, что в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в схеме (приложение к техническому заданию) работы по ремонту дороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) предусмотрены с учётом участка улицы Парковая. При этом, площадь не включалась в сметный расчёт.

Согласно программы «AUTOROAD» площадь по улице Парковая составила 935,0 м2.

Так как работы и бюджетные средства планировались в целях ремонта дороги по улице Мамонтовская, то приёмка и оплата работ по ул. Парковая привела к нецелевому использованию бюджетных средств.

Таким образом, нецелевое использование бюджетных средств допущено, в том числе в результате действий должностных лиц Департамента, осуществляющих подготовку технического задания по объекту ремонта.

Также следует отметить, что техническими заданиями по ремонту дорог определено, что при транспортировке демонтированного асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог место складирования определяется заказчиком. При этом, сметной документацией не отражены возвратные суммы.

Согласно п. 4.12 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 №15/1, возвратные суммы уменьшают размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений и представляют собой стоимость пригодных для повторного применения конструкций, материалов и изделий, полученных при разборке конструкций или сносе зданий и сооружений, осуществляемых в соответствии с утвержденными проектными решениями.

Данные суммы не подлежат исключению из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы».

Величина возвратных сумм определяется на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества, получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий, а также их стоимости, которая складывается из цены возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению полученных конструкций, материалов и изделий в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. В состав возвратных сумм также включается стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации.

Согласно программному продукту «Смета МДС 2020» стоимость 1 тонны асфальтобетонного лома составляет 51 рубль 29 копеек в ценах 2001 года, что в текущих ценах ориентировочно составляет 510 рублей (51,29*10).

Таким образом, стоимость реализации асфальтобетонного лома, полученного при ремонте дорог, ориентировочно составляет 1 798 260 рублей (3526 тонн* 510 рублей).

В результате в бюджет муниципального образования недополучено потенциального дохода от реализации асфальтобетонного лома, полученного в результате разбора дорожного полотна при ремонте автомобильных дорог в сумме 1 798 260 рублей.

В связи с тем, что в соответствии со статьёй 160.1. БК РФ ДЖКХ является главным администратором доходов бюджета обладает бюджетными полномочиями в области формирования доходов, в том числе: ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно статье 62 БК РФ средства, полученные от продажи имущества казённого учреждения, относятся к неналоговым доходам и подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по нормативу 100 %.

Таким образом, не осуществлены полномочия главного администратора доходов бюджета в связи с отсутствием в источниках доходов средства, полученные от продажи имущества казённого учреждения.

Таким образом, в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:

- Действия должностных лиц Департамента, осуществляющих подготовку технического задания по объекту ремонта автомобильной дороги по улице. Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная) послужили одной из причин нецелевого использования бюджетных средств.

- В результате отсутствия в сметной документации отражения возвратных сумм материалов повлекли недополучение потенциального дохода в бюджет муниципального образования ориентировочно в сумме 1 798 260 рублей.

- Не осуществлены полномочия главного администратора доходов бюджета в связи с отсутствием в источниках доходов средства, полученные от продажи имущества казённого учреждения.

На основании вышеизложенного, рекомендуем:

- Технические задания на ремонт автомобильных дорог города осуществлять строго в соответствии с техническими паспортами на автомобильные дороги;

- При расчёте сметной стоимости ремонта автомобильных дорог учитывать возвратные суммы материалов.

- Осуществлять полномочия главного администратора бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Председатель Счётной палаты                                                    	С.А. Гичкина

Исполнители:

Начальник инспекторского отдела № 2

Счётной палаты								         Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 1

Счётной палаты								        Н.В. Шувалова