## УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Счётной

палаты города Нефтеюганска

____________ С.А. Гичкина

«27» мая 2022 года

## ОТЧЁТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, в рамках мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 28 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2022 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий, в рамках мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее по тексту -мероприятие).

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – Департамент, ДЖКХ).

3.2. Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту – НГ МКУ КХ «СЕЗ», Учреждение).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: 11 апреля по 27 мая 2022 года.

5. Цель контрольного мероприятия: аудит эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятия.

6. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. По ДЖКХ:

7.1.1. Кассовое исполнение расходов за 2021 год по отношению к уточнённым на 31.12.2021 года плановым назначениям составило 99,52%.

7.1.2. Департаментом, как ответственным исполнителем, достигнуты показатели результативности реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий.

7.1.3. В разрезе установленных критериев, деятельность Департамента по освоению выделенных на реализацию мероприятия бюджетных средств, достижению целевого показателя признана эффективной.

По результатам контрольного мероприятия нарушения не выявлены.

7.2. По НГ МКУ КХ «СЕЗ»:

7.2.1. Сумма принятых и оплаченных затрат на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений по муниципальным контрактам составила 487 202 рубля 61 копейка.

В нарушение пункта 130 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Учреждением временные здания и сооружения не принимались к бюджетному учёту.

Таким образом, Учреждением израсходованы бюджетные средства на возведение титульных временных зданий и сооружений, однако нефинансовые активы в бухгалтерском учёте не отражены и (или) доход в бюджет города не поступил.

7.2.2. В нарушение условий муниципальных контрактов Учреждением несвоевременно произведена оплата предоставленных услуг в сумме 604 710 рублей 40 копеек, в журналах производства работ отсутствовали подписи представителя заказчика.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Предложения (рекомендации):

НГ МКУ КХ «СЕЗ»:

9.1. Провести работу с подрядчиками по передаче НГ МКУ КХ «СЕЗ» возведённых титульных временных зданий и сооружений, в рамках исполнения муниципальных контрактов.

9.2. При включении в сводные сметные расчёты затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений в муниципальных контрактах предусматривать порядок их передачи подрядчику(ом).

Начальник инспекторского отдела № 3

Счётной палаты города Нефтеюганска    			                   Ю.Е. Филатова