

**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

16 мкрн., д. 23, помещение № 97, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область), 628310, телефон: 20-30-54, факс: 20-30-63 е-mail: sp-ugansk@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. СП-228-3 от 18.04.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект изменений в муниципальную программу

 «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

Счётная палата города Нефтеюганска на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 56-VII, рассмотрев проект изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» (далее – Проект), сообщает следующее.

1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия учитывалось наличие экспертизы:

1.1. Департамента финансов администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия проекта изменений бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения его реализации из бюджета города Нефтеюганска.

1.2. Департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска на предмет соответствия:

-Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённому постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (далее по тексту – постановление от 18.04.2019 № 77-нп);

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы от 31.10.2018 № 483-VI «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года»;

- структурных элементов (основных мероприятий) целям муниципальной программы;

- сроков её реализации задачам;

- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

- требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

2. Предоставленный проект изменений соответствует Порядку от 18.04.2019 № 77-нп.

3. Проектом изменений планируется:

 3.1. В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции, а именно, увеличить в 2023 году объём финансирования на сумму
93 392,116 тыс. рублей.

3.2. Таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы» целевые показатели 6, 7, 8 в 2023 году изложить в новой редакции.

3.3. В таблице 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по мероприятию 2.1 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы II «Автомобильные дороги» в 2023 году увеличить объём бюджетных ассигнований средств местного бюджета ответственному исполнителю - департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, на ремонт автомобильных работ протяжённостью 5,654 км на сумму 93 392,116 тыс. рублей.

Плановый расчёт выполнен в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.10.2022 № 152-нп «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и Правил расчёта размера ассигнований бюджета города Нефтеюганска на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска», согласно которому норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска составляет (на 1 км в ценах 2022 года) 16 517,884 тыс. рублей;

Объекты ремонта на текущий год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Протяженность/ км. | Вид работ | Стоимость, тыс/руб |
| 1 | Автодорога Проезд 6П на участке от ПК 0+000 до ПК 2+600 | 2,600 | Ремонт | 42 942,040 |
| 2 | Автодорога по ул. Романа Кузоваткина на участке от Нефтяников до ул.Набережная | 0,673 | Ремонт  | 11 109,949 |
| 3 | Автодорога по ул. Набережная на участке от ул.Р.Кузоваткина до В.Петухова | 0,427 | Ремонт  | 7 048,730 |
| 4 | Автодорога по ул. Набережная на участке от ул. Ленина до ул.А.Филимонова  | 0,655 | Ремонт | 10 813,252 |
| 5 | Автодорога по ул.Парковая на участке от ул.Транспортная до ул.Сургутская | 0,730 | ремонт | 12 048,031 |
| 6 | Автодорога по ул.Аржанова (подъезд к детской поликлинике)  | 0,400 | Ремонт | 6 603,010 |
| 7 | Автодорога по ул.Аржанова на участке от ул.Нефтяников до ул.Мамонтовская | 0,169 | Ремонт  | 2 827,104 |
| **Итого** | **5,654** |  | **93 392,116** |

В обоснование планируемых расходов по ремонту автомобильных дорог представлены сметные расчёты. Сметная документация составлена по индексам изменений сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Автомобильные дороги» ниже установленного Министерством строительства РФ на 1 квартал 2023 года (письмо Минстроя России от 01.04.2023 № 17772-ИФ/09).

Рекомендуем оценить реалистичность исполнения мероприятия при планируемых бюджетных ассигнованиях.

4. Финансовые показатели, содержащиеся в проекте изменений, соответствуют расчётам, предоставленным на экспертизу.

По итогам проведения экспертизы, необходимо:

1. Рассмотреть замечания и предложения, изложенные в заключении.

2. Информацию о решении, принятом по результатам рассмотрения рекомендаций, направить в адрес Счётной палаты до 25.04.2023 года.

Председатель С.А. Гичкина

Исполнитель:

инспектор инспекторского отдела № 1

Найдёнова Юлия Николаевна

Тел. 8 (3463) 20-39-48