Таблица 1.

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств

за I квартал 2023 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".

Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы в 2023 году | | Отклонение | | Примечание |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования. | тыс. чел. | 4 985, 100 | 1 037,787 | 3 947,313 | 21 | Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска |
| 2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 58,030 | 58,030 | 0 | 100 | Протяженность автомобильных дорог соответствует постановлению администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 1003-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска» (с изменениями от 30.11.2020 № 2055-п; от 04.08.2021 № 1302-п) |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | км. | 6,572 | 6,572 | 0 | 100 | На начало 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 6,572 км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 88,67 | 88,67 | 0 | 100 | На начало 2023 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 88,67 %. |
| 9. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | ДТП | 50 | 0 | 0 | 100 | Показатель учитывает количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на территории города Нефтеюганска. За 1 квартал 2023 года мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города не выявлено. |
| 10. | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел. | чел. | 5 | 1 | 0 | 100 | Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. человек населения города Нефтеюганска. За 1 квартал 2023 года погибших в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города - 1. |
| 11. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), % | % | 65,0 | 65,0 | 0 | 100 |  |