Таблица 2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за I квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС, исполнитель | Источник финансир. | Объём финансирования за I квартал 2023 год, тыс. рублей. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Транспорт» | | | | | | | |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | ДЖКХ | Местный бюджет | 54 332,770 | 54 332,770 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме I:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **54 332,770** | **54 332,770** | **0** | **100** |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | Местный бюджет | 84 635,773 | 84 041,728 | 594,045 | 99,3 |
| 2.1 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | Местный бюджет | 143,700 | 132,487 | 11,213 | 92,20 |
| 2.3 | Содержание дорог | ДЖКХ | Местный бюджет | 84 492,073 | 83 909,241 | 582,832 | 99,31 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме II:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **84 635,773** | **84 041,728** | **594,045** | **99,3** |
| 3. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ | Местный бюджет | 125,820 | 125,820 | 0 | 100 |
| 3.1 | Услуги связи | ДЖКХ | Местный бюджет | 125,820 | 125,820 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме III:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **125,820** | **125,820** | **0** | **100** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **139 094,363** | **138 500,318** | **594,045** | **99,3** |