Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

за I квартал 2023 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на I квартал 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 139 094,363 тыс. рублей, фактически исполнено 138 500,318 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 54 332,770 тыс. рублей на I квартал 2023 год, фактически исполнено 54 332,770 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 54 332,770 тыс. рублей на I квартал 2023 года, исполнено – 54 332,770 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

За I квартал 2023 года по городским маршрутам выполнено 42 684 рейса, перевезено 1 037,787 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 355,014.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на I квартал 2023 года.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 84 635,773 тыс. рублей на I квартал 2023 года, исполнено за I квартал 2023 года - 84 041,728 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

Мероприятие включает в себя:

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84 492,073 тыс. рублей на I квартал 2023 года, исполнено за 2023 год – 83 909,241 тыс. рублей, что составляет 99,31 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

С НГМУП «Универсал-Сервис» заключен муниципальный контракт от 31.12.2022 со сроком исполнения по 31.12.2023.

Вывезено снега – 269 256 мᶾ, замено дорожных знаков 74 шт., замена ИДН - 82,3 м2, замена секций ограждений 132,4 м, выполнен ремонт крышек ливневых колодцев с заменой материала – 7 шт.

- оплата потребления э/энергии – 143,700 тыс. рублей на I квартал 2023 года, исполнено за текущий период – 132,487 тыс. рублей, что составляет 92,20 % от общего объема финансирования на I квартал 2023 года.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7). Работы по содержанию светофорных объектов осуществляется в соответствии с регламентом работ по содержанию светофорного хозяйства города. За текущий период нарушений требований муниципального контракта, а также сроков устранения недостатков в работе светофорных объектов города не выявлено.