Таблица 2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за III квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС, исполнитель | Источник финансир. | Объём финансирования за III квартал 2022 год, тыс. рублей. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Транспорт» | | | | | | | |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | ДЖКХ | Местный бюджет | 188 017,987 | 183 543,420 | 4 474,567 | 97,6 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | Местный бюджет | 17 045,926 | 16 978,001 | 67,925 | 99,6 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме I:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **205 063,913** | **200 521,421** | **4 542,492** | **97,8** |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» | | | | | | | |
| **2.** | **Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | ДЖКХ | Местный бюджет | **81 504,192** | **59 677,577** | **21 826,615** | **73,2** |
| **3.** | **Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения** | ДЖКХ | Местный бюджет | **194 076,827** | **159 945,164** | **34 131,663** | **82,4** |
| 3.1 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | Местный бюджет | 420,000 | 232,969 | 187,031 | 55,5 |
| 3.2 | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | Местный бюджет | 3 602,300 | 2 141,509 | 1 460,791 | 59,5 |
| 3.3 | Содержание дорог | ДЖКХ | Местный бюджет | 190 054,527 | 157 570,686 | 32 483,841 | 82,9 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме II:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **275 581,019** | **219 622,741** | **55 958,278** | **79,7** |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ | Всего | **22 684,598** | **7 451,839** | **15 232,759** | **32,9** |
| Местный бюджет | **18 505,598** | **3 272,839** | **15 232,759** | **17,7** |
| Бюджет ХМАО | **4 179,000** | **4 179,000** | **0** | **100** |
| 3.1 | Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | Всего | 5 970,000 | 5 970,000 | 0 | 100 |
| Местный бюджет | 1 791,000 | 1 791,000 | 0 | 100 |
| Бюджет ХМАО | 4 179,000 | 4 179,000 | 0 | 100 |
| 3.2 | Обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения (разделение транспортных потоков противоположных направлений дорожными сигнальными столбиками) | ДЖКХ | Местный бюджет | 1 811,309 | 763,431 | 1 047,878 | 42,2 |
| 3.3 | Поставка с установкой дорожного ограждения | ДЖКХ | Местный бюджет | 8 235,060 | 0,000 | 8 235,060 | -100 |
| 3.4 | Устройство тротуаров в городе Нефтеюганске | ДЖКХ | Местный бюджет | 5 921,960 | 0,000 | 5 921,960 | -100 |
| 3.5 | Обустройство подходов к пешеходному переходу | ДЖКХ | Местный бюджет | 746,269 | 718,408 | 27,861 | 96,3 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме III:** | ДЖКХ | Всего | **22 684,598** | **7 451,839** | **15 232,759** | **32,9** |
| Местный бюджет | **18 505,598** | **3 272,839** | **15 232,759** | **17,7** |
| Бюджет ХМАО | **4 179,000** | **4 179,000** | **0** | **100** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | ДЖКХ | Всего | **503 329,530** | **427 596,001** | **75 733,529** | **85** |
| Местный бюджет | **499 150,530** | **423 417,001** | **75 733,529** | **85** |
| Бюджет ХМАО | **4 179,000** | **4 179,000** | **0** | **100** |