Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

за III квартал 2022 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на III квартал 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 503 329,530 тыс. рублей, фактически исполнено 427 596,001 тыс. рублей, что составляет 85 % от общего объема финансирования на III квартал 2022 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 205 063,913 тыс. рублей на III квартал 2022 год, фактически исполнено – 200 521,421 тыс. рублей, что составляет 97,8%.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 188 017,987 тыс. рублей, исполнено – 183 543,420 тыс. рублей, что составляет 97,6 %.

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – 17 045,926 тыс. рублей, исполнено – 16 978,001тыс. рублей, что составляет 99,6 %.

За 9 месяцев 2022 года по городским маршрутам выполнено 126 800 рейсов, перевезено 2 765 249 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 846 718.

За 9 месяцев 2022 года по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ выполнено 8 004 рейса, перевезено 84 910 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 70 416.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на III квартал 2022 года.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.1 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 81 504,192 тыс. рублей на III квартал 2022 года, исполнено - 59 677,577 тыс. рублей, что составляет 73,2%. Отремонтировано 6 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 3,859 км.

Мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 194 076,827 тыс. рублей на III квартал 2022 года, исполнено - 159 945,164 тыс. рублей, что составляет 82,4%.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 190 054,527 тыс. рублей, исполнено – 157 570,686 тыс. рублей, что составляет 82,9 %.

С НГ МУП «Универсал-Сервис» заключен муниципальный контракт от 27.12.2021 со сроком исполнения по 31.12.2022.

За 9 месяцев текущего года вывезено снега с автомобильных дорог – 168 078 м3, заменено дорожных знаков 90 шт., заменено ИДН -72,5 м2, заменено секций дорожных ограждений 300 м.п; устранено деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части – 5 255 м2, выполнен ремонт отдельных секций дорожных ограждений – 95 м.п., окрашено павильонов – 138 шт. - 100 % от общего количества, окрашено ограждений – 12 404 м.п, 100% восстановлены линии горизонтальной дорожной разметки на проезжей части улично-дорожной сети города.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 3 602,300 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 2 141,509 тыс. рублей, что составляет 59,5 %.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-Инжиниринг» со сроком выполнения работ до 31.12.2022.

- оплата потребления э/энергии – 420,000тыс. рублей, исполнено за текущий период – 232,969 тыс. рублей, что составляет 55,5%.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7).

-Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 22 684,598 тыс. рублей (4 179,000 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 18 505,598 тыс. рублей – местный бюджет) на III квартал 2022 года.

Мероприятие включает в себя:

-Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – перекресток улиц Нефтяников – Ленина обустроен специальными техническими средствами, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения - 5 970,000 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 5 970,000 тыс. рублей (4 179,000 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 1 791,000 тыс. рублей – местный бюджет), что составляет 100 %.

-Обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения (разделение транспортных потоков противоположных направлений дорожными сигнальными столбиками) - 1 811,309 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 763,431 тыс. рублей, что составляет 42,2%.

-Обустройство подходов к пешеходному переходу тротуаром и устройство в границах пешеходного перехода монолитной искусственной неровности (автобусная остановка ЖЭУ-5) - 746,269 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 718,408 тыс. рублей, что составляет 96,3%.

-Устройство тротуаров в городе Нефтеюганске (улица Энергетиков) – 5 921,960 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата октябрь 2022 года;

-Поставка с установкой дорожного ограждения – 8 235,060 тыс. рублей, аукцион состоялся в июле 2022, контракт не подписан в связи со значительным падением цены на выполнение данных работ. В настоящее время документы находятся в ДЭР для повторного размещения на аукцион.