Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

за IV квартал 2022 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 658 318,542 тыс. рублей, фактически исполнено 611 611,608 тыс. рублей, что составляет 92,9 % от общего объема финансирования на год.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 301 606,666 тыс. рублей на 2022 год, фактически исполнено – 301 605,680 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 280 299,200 тыс. рублей, исполнено – 280 298,214 тыс. рублей, что составляет 100 %.

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – 21 307,466 тыс. рублей, исполнено – 21 307,466 тыс. рублей, что составляет 100 %.

За 12 месяцев 2022 года по городским маршрутам выполнено 170 988 рейсов, перевезено 3 794 229 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 1 156 241.

За период времени с 09.05.2022 по 30.09.2022 года по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ выполнено 8 004 рейса, перевезено 84 913 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 70 416.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований за 2022 год.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.1 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 81 504,192 тыс. рублей на 2022 год, исполнено - 59 111,693 тыс. рублей, что составляет 72,5%. Отремонтировано 6 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 3,859 км. Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета. Выполнение составило 100% от запланируемых бюджетных средств. В связи с дотацией из бюджета округа для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования город Нефтеюганск по решению вопросов местного значения в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально-значимых проектов, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения и замещением её денежными средствами местного бюджета высвободившееся денежные средства будут направлены на ремонт дорог в 2023 году.

Мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 239 650,209 тыс. рублей на 2022 год, исполнено - 224 212,908 тыс. рублей, что составляет 93,6 %.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 224 870,227 тыс. рублей, исполнено – 220 159,151 тыс. рублей, что составляет 97,9 %.

С НГ МУП «Универсал-Сервис» заключен муниципальный контракт от 27.12.2021 со сроком исполнения по 31.12.2022.

За 12 месяцев текущего года вывезено снега – 244 332 мᶾ, заменено дорожных знаков - 203 шт., заменено ИДН -32,25 м², окрашено павильонов – 138 шт. - 100 % от общего количества, окрашено ограждений – 12 404 м.п., - 100 %, заменено секций металлических пешеходных ограждений – 60 м., выполнен ремонт отдельных секций дорожных ограждений – 95 м.п, нанесено (восстановлено) линий горизонтальной дорожной разметки – 100 %, выполнено ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части – 5 105 м².

-возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства – 4 494,572 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 3 562,743 тыс. рублей, что составляет 79,3 %.

-оплата потребления э/энергии – 600,628 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 491,014 тыс. рублей, что составляет 81,8 %.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7).

-Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 35 557,475 тыс. рублей (12 784,100 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 22 773,375 тыс. рублей – местный бюджет) на 2022 год. Исполнено за год – 26 681,327 тыс. рублей (12 741,075 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 13 940,252 тыс. рублей – местный бюджет), что составляет 75,0 %.

Мероприятие включает в себя:

-Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – перекрестки улиц: Нефтяников – Ленина; Мира - Нефтяников - 18 263,00 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 18 201,536 тыс. рублей (12 741,075 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 5 460,461 тыс. рублей – местный бюджет), что составляет 99,7 %.

-Обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения (разделение транспортных потоков противоположных направлений дорожными сигнальными столбиками) - 875,931 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 763,431 тыс. рублей, что составляет 87,1 %.

-Обустройство подходов к пешеходному переходу тротуаром и устройство в границах пешеходного перехода монолитной искусственной неровности (автобусная остановка ЖЭУ-5) - 746,269 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 718,408 тыс. рублей, что составляет 96,3%.

-Устройство тротуаров в городе Нефтеюганске (улица Энергетиков) – 5 921,960 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 5 772,000 тыс. рублей, что составляет 97,5 %.

-Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения (выделение парковочных мест для инвалидов) - 1 205,460 тыс. рублей, исполнено за год – 955,472 тыс. рублей, что составляет 79,3 %. Установлено 32 дорожных знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалид».

-Поставка с установкой дорожного ограждения – 8 235,060 тыс. рублей, аукцион состоялся в июле 2022, контракт не подписан в связи со значительным падением цены на выполнение данных работ. Денежные средства перераспределены на текущий 2023 год.

-Заключения договора на услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Светофорный объект на перекрестке улиц Парковая – Киевская» (исполнитель ДГиЗО) – 20,643 тыс. рублей срок исполнения мероприятия май 2024 года.

-Оказание услуг по организации и предоставлению выделенного канала связи на основе технологии IPWPN L3 с адреса: город Нефтеюганск, улица Мира строение 1/1 до сервера СПО «Паутина», расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Ленина дом 55 - 270,480 тыс. рублей, исполнено за текущий период – 270,480 тыс. рублей, что составляет 100 %.

-Оплата потребления электроэнергии на работу специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – 18,672 тыс. рублей – денежные средства перераспределены на 2023 год, исполнение первый квартал текущего года.

За счет переходящих денежных средств с 2021 года на сумму 599,206 тыс. рублей выполнены работы по обустройству участков автомобильных дорог искусственными неровностями:

-перекрёсток улиц Парковая – Киевская;

-автодорога «Подъезд к школе № 7».