АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

| 07.06.2023 |  | № 704-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

- О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы

- в городе Нефтеюганске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска                               от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                               от 15.11.2018 № 604-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»                   (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 08.02.2019 № 60-п, от 21.03.2019 № 122-п, от 23.04.2019                 № 207-п, от 14.05.2019 № 243-п, от 21.06.2019 № 495-п, от 29.08.2019 № 822-п, от 04.10.2019 № 1068-п, от 08.11.2019 № 1243-п, от 11.12.2019 № 1389-п,                      от 25.12.2019 № 1481-п, от 12.02.2020 № 178-п, от 16.04.2020 № 595-п,                          от 21.05.2020 № 775-п, от 15.09.2020 № 1517-п, от 06.11.2020 № 1916-п,                            от 01.12.2020 № 2074-п, от 24.02.2021 № 207-п, от 21.04.2021 № 561-п,                        от 07.06.2021 № 871-п, от 05.07.2021 № 1097-п, от 29.09.2021 № 1661-п,                       от 15.11.2021 № 1911-п, от 18.11.2021 № 1947-п, от 10.12.2021 № 2088-п,                     от 04.03.2022 № 349-п, от 30.03.2022 № 543-п, от 18.04.2022 № 713-п,                            от 19.05.2022 № 906-п, от 10.06.2022 № 1098-п, от 19.07.2022 № 1411-п, от 08.09.2022 № 1812-п; от 01.11.2022 № 2257, от 06.12.2022 № 2512-п, от 13.03.2023 № 245-п, от 28.04.2023 № 539-п, от 25.05.2023 № 644-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» (далее – муниципальная программа) строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы программы | -Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 3 248,179 тысяч человек до 4 986,110 тысячи человек. -Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,843 км (с 57,180 км до 60,023 км). -Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,572 км. -Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 1,572 км. -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 2,080 км. -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 15,234 км. -Снижение общей протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 0 км. -Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100%. -Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, со 100 % до 0 %. -Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс.чел.) с 6 чел. до 4 чел. -Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) с 60,0 % до 75,0 % |
| --- | --- |

».

1.2.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 6 735 103,605 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 658 318,542 тыс. рублей; в 2023 году – 994 697,463 тыс. рублей; в 2024 году – 681 628,600 тыс. рублей; в 2025 году – 1 086 030,000 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 3 314 429,000 тыс. рублей |
| --- | --- |

».	1.3.Таблицу 1 муниципальной программы изложить согласно приложению 1 к постановлению.

1.4.Таблицу 2 муниципальной программы изложить согласно приложению 2 к постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

Глава города Нефтеюганска                             	                                       Э.Х.Бугай

Приложение 1

- к постановлению

- администрации города

от 07.06.2023 № 704-п

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026- 2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс.чел. | ДЖКХ | 3 248,179 | 4 984, 950 | 4 985, 100 | 4 985,750 | 4 986,000 | 4 986,110 | 4 986,110 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | ДЖКХ | 57,180 | 58,030 | 59,056 | 59,056 | 60,023 | 60,023 | 60,023 |
| 3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | ДГиЗО | 0 | 0 | 0,605 | 0 | 0,967 | 1,572 | 1,572 |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | ДГиЗО | 0 | 0 | 0,605 | 0 | 0,967 | 1,572 | 1,572 |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км. | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 2,080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | ДГиЗО ДЖКХ | 5,890 | 3,859 | 5,485 | 0 | 0 | 15,234 | 15,234 |
| 7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. | ДГиЗО ДМИ ДЖКХ | 10,431 | 6,572 | 1,508 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | ДГиЗО ДМИ ДЖКХ | 81,758 | 88,67 | 97,42 |  |  | 100 | 100 |
| 9 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | ДЖКХ | 100 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел. | ДЖКХ | 6 | 5 | 5 |  |  | 4 | 4 |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), % | ДГиЗО ДМИ ДЖКХ | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

Приложение 2

- к постановлению

- администрации города

от 07.06.2023 № 704-п

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1,11) | ДЖКХ | Всего |  | 3 126 428,490 |  | 301 606,666 | 353 478,124 | 353 049,100 | 353 049,100 | 1 765 245,500 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3 126 428,490 |  | 301 606,666 | 353 478,124 | 353 049,100 | 353 049,100 | 1 765 245,500 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  | Всего |  | 3 126 428,490 |  | 301 606,666 | 353 478,124 | 353 049,100 | 353 049,100 | 1 496 484,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3 126 428,490 |  | 301 606,666 | 353 478,124 | 353 049,100 | 353 049,100 | 1 765 245,500 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4,5,6,7,8,11) | ДГиЗО | Всего |  | 629 012,200 |  | 0,000 | 224 610,800 | 0,000 | 404 401,400 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ДЖКХ | Всего |  | 172 069,204 |  | 81 504,192 | 90 565,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 172 069,204 |  | 81 504,192 | 90 565,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (7,8,11) | ДЖКХ | Всего |  | 2 686 343,847 |  | 229 965,427 | 306 216,420 | 307 166,000 | 307 166,000 | 1 535 830,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 2 686 343,847 |  | 229 965,427 | 306 216,420 | 307 166,000 | 307 166,000 | 1 535 830,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДМИ | Всего |  | 9 684,782 |  | 9 684,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 9 684,782 |  | 9 684,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме 2 |  |  | Всего |  | 3 497 110,033 |  | 321 154,401 | 621 392,232 | 307 166,000 | 711 567,400 | 1 535 830,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3 182 603,933 |  | 321 154,401 | 509 086,832 | 307 166,000 | 509 366,700 | 1 535 830,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети (9,10,11) | ДЖКХ |  | Всего |  | 111 544,439 | 35 536,832 | 19 827,107 | 21 413,500 | 21 413,500 | 13 353,500 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 40 803,600 | 12 784,100 | 9 276,700 | 9 371,400 | 9 371,400 | 0,000 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 70 740,839 | 22 752,732 | 10 550,407 | 12 042,100 | 12 042,100 | 13 353,500 |
|  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДГиЗО | Всего |  | 20,643 |  | 20,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 20,643 |  | 20,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме 3 |  |  | Всего |  | 111 565,082 |  | 35 557,475 | 19 827,107 | 21 413,500 | 21 413,500 | 13 353,500 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 40 803,600 |  | 12 784,100 | 9 276,700 | 9 371,400 | 9 371,400 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 70 761,482 |  | 22 773,375 | 10 550,407 | 12 042,100 | 12 042,100 | 13 353,500 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | Всего |  | 6 735 103,605 |  | 658 318,542 | 994 697,463 | 681 628,600 | 1 086 030,000 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 355 309,700 |  | 12 784,100 | 121 582,100 | 9 371,400 | 211 572,100 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6 379 793,905 |  | 645 534,442 | 873 115,363 | 672 257,200 | 874 457,900 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | Всего |  | 629 012,200 |  | 0,000 | 224 610,800 | 0,000 | 404 401,400 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проектная часть |  |  | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы |  |  | Всего |  | 6 106 091,405 |  | 658 318,542 | 770 086,663 | 681 628,600 | 681 628,600 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 40 803,600 |  | 12 784,100 | 9 276,700 | 9 371,400 | 9 371,400 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6 065 287,805 |  | 645 534,442 | 760 809,963 | 672 257,200 | 672 257,200 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска) |  |  | Всего |  | 6 096 385,980 |  | 648 613,117 | 770 086,663 | 681 628,600 | 681 628,600 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 40 803,600 |  | 12 784,100 | 9 276,700 | 9 371,400 | 9 371,400 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6 055 582,380 |  | 635 829,017 | 760 809,963 | 672 257,200 | 672 257,200 | 3 314 429,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Соисполнитель 1 (Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска) |  |  | Всего |  | 629 032,843 |  | 20,643 | 224 610,800 | 0,000 | 404 401,400 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 314 506,100 |  | 0,000 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 314 526,743 |  | 20,643 | 112 305,400 | 0,000 | 202 200,700 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Соисполнитель 2 (Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска) |  |  | Всего |  | 9 684,782 |  | 9 684,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 9 684,782 |  | 9 684,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |