АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

27.06.2023                                                                                  № 810-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации», в рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 476-п, в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                         от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»                                     (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 28.01.2019 № 28-п, от 18.02.2019 № 72-п, от 20.03.2019                    № 117-п, от 26.03.2019 № 131-п, от 19.04.2019 № 204-п, от 20.05.2019 № 251-п, от 21.06.2019 № 497-п, от 10.09.2019 № 897-п, от 11.10.2019 № 1115-п,              от 14.11.2019 № 1272-п, от 25.11.2019 № 1305-п, от 02.12.2019 № 1346-п,                         от 17.12.2019 № 1422-п, от 17.02.2020 № 243-п, от 24.03.2020 № 450-п,                          от 27.04.2020 № 636-п, от 26.05.2020 № 836-п, от 06.07.2020 № 1051-п,             от 23.09.2020 № 1584-п, от 20.10.2020 № 1794-п, от 23.11.2020 № 2023-п,         от 07.12.2020 № 2102-п, от 18.12.2020 № 2228-п, от 04.03.2021 № 271-п,           от 28.04.2021 № 618-п, от 11.06.2021 № 907-п, от 28.06.2021 № 1025-п,             от 15.09.2021 № 1550-п, от 07.10.2021 № 1694-п, от 26.10.2021 № 1821-п,         от 17.11.2021 № 1940-п, от 08.12.2021 № 2071-п, от 22.12.2021 № 2157-п,          от 23.12.2021 № 2191-п, от 21.03.2022 № 471-п, от 28.04.2022 № 807-п,             от 24.05.2022 № 958-п, от 20.06.2022 № 1164-п, от 25.07.2022 № 1459-п,              от 16.08.2022 № 1641-п, от 15.11.2022 № 2341-п, от 21.11.2022 № 2364-п,         от 21.12.2022 № 2661-п, от 14.03.2023 № 250-п, от 20.04.2023 № 486-п,             от 05.05.2023 № 565-п, от 24.05.2023 № 639-п) следующие изменения                              в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»:

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Объем жилищного строительства – 82,450 тыс. кв. м в год. 2.Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности до 100 %. 3.Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство до 100%. 4.Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей – 98. 5.1.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек – 39. 5.2.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. – 2,20138. 6.Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек – 5. 7.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % – 11,6. 8.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год – 16,7. 9.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) - 0,0. 10.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) – 0,0. 11.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) - 86. 12.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 9,7. 13.Количество освобожденных земельных участков – 95. 14.Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. – 2 925,8. 15.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв. м. – 67,49428. 16.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек – 4 359. 17.Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений – 4. 18.Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», % - 100. 19.Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, штук – 1. |
| --- | --- |

».

1.1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы: Всего – 9 681 456,77484 тысяч рублей: 2022 год – 3 428 871,67849 тысяч рублей; 2023 год – 4 969 723,86435 тысяч рублей; 2024 год – 282 125,97600 тысяч рублей; 2025 год – 288 213,87600 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 712 521,38000 тысяч рублей. В том числе: Бюджет муниципального образования город Нефтеюганск – 2 081 135,56200 тысяч рублей: 2022 год – 472 625,43900 тысяч рублей; 2023 год – 589 451,79100 тысяч рублей; 2024 год – 152 509,37600 тысяч рублей; 2025 год – 154 027,57600 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 712 521,38000 тысяч рублей. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 7 501 558,77139 тысяч рублей: 2022 год – 2 923 880,62251 тысяч рублей; 2023 год – 4 358 103,34888 тысяч рублей; 2024 год – 107 495,70000 тысяч рублей; 2025 год – 112 079,10000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 0,00000 тысяч рублей. Федеральный бюджет Российской Федерации – 98 762,44145 тысяч рублей: 2022 год – 32 365,61698 тысяч рублей; 2023 год – 22 168,72447 тысяч рублей; 2024 год – 22 120,90000 тысяч рублей; 2025 год – 22 107,20000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год - 0,00000 тысяч рублей. Иные источники финансирования – 0,00000 тысяч рублей: 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год - 0,00000 тысяч рублей. |
| --- | --- |

».

1.2.Таблицы 1, 2 муниципальной программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

| Глава города Нефтеюганска | Э.Х.Бугай |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 27.06.2023 № 810-п

- Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период с 2026 г. по 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год<1> | ДГиЗО <3> | 47,5 | 54,5 | 47,8 | 49,0 | 49,8 | 82,450 | 82,450 |
| 2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности, % <2> | ДГиЗО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % <2> | ДГиЗО | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей | ДМИ <5>/ ДО <4> | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 65 | 98 |
| 5.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 39 |
| 5.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 1,02148 | 1,1799 | 0 | 2,20138 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек | ДМИ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % * | ДМИ | 6,7 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 5,2 | 11,6 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | ДЖКХ | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) | ДГиЗО | 3 200,0 | 4 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) | ДГиЗО | 0,0 | 1 007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ДГиЗО | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | ДГиЗО | 9,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| 13 | Количество освобожденных земельных участков | ДЖКХ | 31 | 10 | 32 | 53 | 0 | 0 | 95 |
| 14 | Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. | ДГиЗО | 0 | 1 721,3 | 1 204,5 | 0 | 0 | 0 | 2 925,8 |
| 15 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м. | ДМИ | 19,07680 | 11,5408 | 35,84628 | 20,10720 | 0 | 0 | 67,49428 |
| 16 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | ДМИ | 1 375 | 729 | 2 134 | 1 496 | 0 | 0 | 4 359 |
| 17 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений | ДМИ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», % | ДМИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, штук | ДМИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- * (строка 4+5.1+6) количество семей, которые улучшат жилищные условия в отчетном году / (1249 (кол-во семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях) х 100

- Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) |  | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | за период с 2026г. по 2030г. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности (2, 3) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | всего | 88 156, 94400 |  | 3 858,14800 |  | 18 316, 59600 | 18 741, 10000 | 18 741, 10000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 35 602, 20000 |  | 0,00000 |  | 11 867, 40000 | 11 867, 40000 | 11 867, 40000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 52 554, 74400 |  | 3 858,14800 |  | 6 449, 19600 | 6 873, 70000 | 6 873, 70000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. |  | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства (1, 9, 10, 11, 12, 14) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | всего | 152 952, 05700 |  | 83 598,82700 |  | 69 353, 23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 102 028, 50000 |  | 38 917,10000 |  | 63 111, 40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 923, 55700 |  | 44 681,72700 |  | 6 241,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.3. |  | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (1, 9, 10, 11, 13) |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства/ Департамент градостроительства и земельных отношений, в том числе: |  |  | всего | 40 241,07400 |  | 13 573, 40000 |  | 17 201,87400 | 9 465,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 342, 10000 |  | 406,20000 |  | 14 322, 10000 | 8 613,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 898,97400 |  | 13 167, 20000 |  | 2 879,77400 | 852,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства |  |  | всего | 38 777,80000 |  | 13 573, 40000 |  | 15 738,60000 | 9 465,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 342, 10000 |  | 406,20000 |  | 14 322, 10000 | 8 613,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 435,70000 |  | 13 167, 20000 |  | 1 416,50000 | 852,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | всего | 1 463, 27400 |  | 0,00000 |  | 1 463, 27400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 463, 27400 |  | 0,00000 |  | 1 463, 27400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.4. |  | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (19) |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего | 4 306, 37000 |  | 0,00000 |  | 4 306, 37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 306, 37000 |  | 0,00000 |  | 4 306, 37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 285 656,445000 |  | 101 030, 37500 |  | 109 178,070000 | 28 206, 90000 | 18 741, 10000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 160 972, 80000 |  | 39 323,30000 |  | 89 300, 90000 | 20 481, 20000 | 11 867, 40000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 124 683,64500 |  | 61 707, 07500 |  | 19 877,17000 | 7 725, 70000 | 6 873, 70000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (5.1, 5.2) |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 201 557,40000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 93 527,50000 | 108 029,90000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 183 417,20000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 85 110,00000 | 98 307,20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 18 140,20000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 8 417,50000 | 9 722,70000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2.2. |  | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (17) |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 15 923,68000 |  | 4 052,43700 | 11 871 24300 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15 923,68000 |  | 4 052,43700 | 11 871, 24300 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 2.3. |  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (15, 16, 18) |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 7 852 494, 62900 |  | 3 164 341, 85700 | 4 688 152, 77200 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 145 769, 90000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 266 218, 90000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 706 724, 72900 |  | 284 790, 85700 | 421 933, 87200 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 8 069 975, 70900 |  | 3 168 394, 29400 | 4 700 024, 01500 | 93 527, 50000 | 108 029, 90000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 329 187, 10000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 266 218, 90000 | 85 110, 00000 | 98 307, 20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 740 788, 60900 |  | 288 843, 29400 | 433 805, 11500 | 8 417, 50000 | 9 722, 70000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ (4) |  |  | Департамент муниципального имущества/ Департамент образования, в том числе: |  |  | всего |  | 14 185, 68284 |  | 5 529, 10949 | 3 374, 67335 | 2 647, 80000 | 2 634, 10000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 660,24145 |  | 263,41698 | 168,72447 | 120,90000 | 107,20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 11 368,27139 |  | 4 989,22251 | 2 579,04888 | 1 900,00000 | 1 900,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 157,17000 |  | 276,47000 | 626,90000 | 626,90000 | 626,90000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 9 377,76524 |  | 721,19189 | 3 374,67335 | 2 647,80000 | 2 634,10000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 431,18321 |  | 34,35874 | 168,72447 | 120,90000 | 107,20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 029,81703 |  | 650,76815 | 2 579,04888 | 1 900,00000 | 1 900,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 916,76500 |  | 36,06500 | 626,90000 | 626,90000 | 626,90000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | Департамент образования |  |  | всего |  | 4 807,91760 |  | 4 807,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 229,05824 |  | 229,05824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 338,45436 |  | 4 338,45436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 240,40500 |  | 240,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 3.2. |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (6, 7, 8) |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 98 132,80000 |  | 32 119,30000 | 22 004,50000 | 22 004,50000 | 22 004,50000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 102,20000 |  | 32 102,20000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 | 22 000,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 30,60000 |  | 17,10000 | 4,50000 | 4,50000 | 4,50000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 112 318,48284 |  | 37 648,40949 | 25 379,17335 | 24 652,30000 | 24 638,60000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 762,44145 |  | 32 365,61698 | 22 168,72447 | 22 120,90000 | 22 107,20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 11 398,87139 |  | 5 006,32251 | 2 583,54888 | 1 904,50000 | 1 904,50000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 157,17000 |  | 276,47000 | 626,90000 | 626,90000 | 626,90000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организационное обеспечение функционирования отрасли (11) |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | всего |  | 1 213 506, 13800 |  | 121 798, 60000 | 135 142, 60600 | 135 739, 27600 | 136 804, 27600 |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 213 506, 13800 |  | 121 798, 60000 | 135 142, 60600 | 135 739, 27600 | 136 804, 27600 |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 213 506, 13800 |  | 121 798, 60000 | 135 142, 60600 | 135 739, 27600 | 136 804, 27600 |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 213 506, 13800 |  | 121 798, 60000 | 135 142, 60600 | 135 739, 27600 | 136 804, 27600 |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 9 681 456,77484 |  | 3 428 871, 67849 | 4 969 723,86435 | 282 125, 97600 | 288 213, 87600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 762, 44145 |  | 32 365, 61698 | 22 168, 72447 | 22 120, 90000 | 22 107, 20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 501 558, 77139 |  | 2 923 880, 62251 | 4 358 103, 34888 | 107 495, 70000 | 112 079, 10000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 081 135,56200 |  | 472 625, 43900 | 589 451,79100 | 152 509, 37600 | 154 027, 57600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 152 952,05700 |  | 83 598,82700 | 69 353,23000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 102 028,50000 |  | 38 917,10000 | 63 111,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 50 923,55700 |  | 44 681,72700 | 6 241,83000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 7 852 494, 62900 |  | 3 164 341, 85700 | 4 688 152, 77200 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 145 769, 90000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 266 218, 90000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 706 724, 72900 |  | 284 790, 85700 | 421 933, 87200 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 676 010,08884 |  | 180 930, 99449 | 212 217,86235 | 282 125, 97600 | 288 213, 87600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 762, 44145 |  | 32 365, 61698 | 22 168, 72447 | 22 120, 90000 | 22 107, 20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 253 760, 37139 |  | 5 412, 52251 | 28 773, 04888 | 107 495, 70000 | 112 079, 10000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 323 487,27600 |  | 143 152, 85500 | 161 276,08900 | 152 509, 37600 | 154 027, 57600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений |  |  | всего |  | 1 456 078, 41300 |  | 209 255, 57500 | 224 275, 70600 | 154 480, 37600 | 155 545, 37600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 137 630, 70000 |  | 38 917, 10000 | 74 978, 80000 | 11 867, 40000 | 11 867, 40000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 318 447, 71300 |  | 170 338, 47500 | 149 296, 90600 | 142 612, 97600 | 143 677, 97600 |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Соисполнитель 1 |  |  |  |  | Департамент образования |  |  | всего |  | 4 807,91760 |  | 4 807,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 229,05824 |  | 229,05824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 338,45436 |  | 4 338,45436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 240,40500 |  | 240,40500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  | Департамент муниципального имущества |  |  | всего |  | 8 181 792, 64424 |  | 3 201 234, 78589 | 4 729 709, 55835 | 118 179, 80000 | 132 668, 50000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 533, 38321 |  | 32 136, 55874 | 22 168, 72447 | 22 120, 90000 | 22 107, 20000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 7 336 247, 51703 |  | 2 880 218, 86815 | 4 268 802, 44888 | 87 014, 50000 | 100 211, 70000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 747 011, 74400 |  | 288 879, 35900 | 438 738, 38500 | 9 044, 40000 | 10 349, 60000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| Соисполнитель 3 |  |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства |  |  | всего |  | 38 777,80000 |  | 13 573, 40000 | 15 738,60000 | 9 465, 80000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 23 342, 10000 |  | 406,20000 | 14 322, 10000 | 8 613, 80000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15 435,70000 |  | 13 167, 20000 | 1 416,50000 | 852, 00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |

1.Проект разработан:

начальником отдела развития строительного комплекса департамента градостроительства и земельных отношений Ю.В.Валовой.

Телефон: 24 54 48.

2.Рассылка:

Департамент градостроительства и земельных отношений

ИАО ДДА.