

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.04.2023 |  |  № 494-п |

г.Нефтеюганск

**О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период**

**2023-2024 года**

 В соответствии с приложением 16 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года администрация города Нефтеюганска постановляет:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года согласно приложению к постановлению.

 2.Руководителям учреждений социальной сферы и организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, а также лицам, ответственным за содержание и эксплуатацию теплопотребляющих установок потребителей в индивидуальной застройке, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения, собственникам жилых и нежилых помещений:

 2.1.Обеспечить проведение ремонта систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, готовность оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, установку (поверку) приборов учёта.

 2.2.Обеспечить своевременные расчёты за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, а также энергетические ресурсы, приобретаемые для предоставления коммунальных услуг потребителям.

 2.3.Создать в необходимых объёмах и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса в зимний период.

2.4.Создать неснижаемые запасы материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального комплекса для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 2.5.Доукомплектовать аварийно-восстановительные бригады необходимыми кадровыми и материально-техническими ресурсами и обеспечить проведение противоаварийных тренировок на объектах коммунальной сферы.

2.6.Обеспечить предоставление ежедекадной информации о выполнении утверждённого перечня мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года и статистического отчёта по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-жкх (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой Постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

3.Руководителю территориальной сетевой организации (далее – ТСО), собственникам электросетевых объектов, к которым подключены внутренние сети электроснабжения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (далее – СиОНТ):

3.1.Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке электросетевых объектов СиОНТ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

3.2.Заключить при необходимости соглашения о проведении аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2023-2024 года.

4.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.):

4.1.Организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими внешнее электроснабжение СиОНТ, в том числе с ТСО и иными организациями, собственниками электросетевых объектов, к которым подключены внутренние сети электроснабжения СиОНТ.

4.2.Совместно с ТСО и собственниками электросетевых объектов СиОНТ обеспечить проведение комиссионной проверки готовности электросетевых объектов СиОНТ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года с составлением соответствующего акта.

4.3.Обеспечить при необходимости организацию заключения соглашений о проведении аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2023-2024 года между ТСО и собственниками электросетевых объектов СиОНТ.

 5.Определить департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) ответственным за предоставление информации о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 6.Ответственность за подготовку жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе электросетевых объектов СиОНТ, социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года возложить на руководителей учреждений социальной сферы, организаций жилищно-коммунального комплекса, ТСО, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников электросетевых объектов СиОНТ, а также лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию теплопотребляющих установок потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения.

 7.Считать утратившим силу постановление администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 568-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года».

8.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

9.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

10.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

 к постановлению

 администрации города

 от 21.04.2023 № 494-п

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подвести итоги прохождения текущего осенне-зимнего периода 2022-2023 года, определить задачи на следующий осенне-зимний период с привлечением общественного совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска  | до 15 мая 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 2. | Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года | до 28 апреля 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 3. | Предусмотреть в планах мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5 % от их количества с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет | до 28 апреля 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.)АО «Юганскводоканал» (Сапожников Э.В.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Вынести на рассмотрение и согласование Думы города вопрос «О запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нефтеюганск к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года» | июнь 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 5. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, структурных подразделений администрации города, курирующих объекты социальной сферы по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года | июнь-сентябрь 2023 года | Заместитель главы города (Пайвин Д.В.)  |
| 6. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объёме 3-суточного запаса | до 1 октября 2023 года | АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.) |
| 7. | Подготовить и направить на утверждение в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры расчеты нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии | до 31 июля 2023 года | АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.) Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 8. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топлива (газа) для обеспечения работы котельных города Нефтеюганска | до 30 сентября 2023 года | АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.) |
| 9. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | постоянно | АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.)АО «Юганскводоканал» (Сапожников Э.В.)АО «Нефтеюганскгаз» (Комлев А.А.)НГ МУП «Универсал сервис» (Федоров М.А)АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» (А.В.Турутин) |
| 10. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.)Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.)АО «Юганскводоканал» (Сапожников Э.В.)АО «Нефтеюганскгаз» (Комлев А.А.)НГ МУП «Универсал сервис» (Федоров М.А.)АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» (А.В.Турутин) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Предоставлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципального образования город Нефтеюганск к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года | ежедекадно, с 1 июня 2023 года по 30 ноября 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 12. | Обеспечить подготовку объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года с получением актов готовности к отопительному периоду | до 1 сентября2023 года | Заместитель главы города Нефтеюганска (Пастухов А.В.)Департамент образования администрации города (Линник И.А.)Комитет культуры и туризма администрации города (Поливенко Н.Н.)Комитет физической культуры и спорта администрации города (Комарницкий А.А.)Главный врач БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду муниципального образования город Нефтеюганск, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с предоставлением копий паспортов готовности в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2023 года – потребители тепловой энергии, до 1 ноября 2023 года - теплоснабжающие организации, до 15 ноября 2023 года – муниципальное образование  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)Департамент образования администрации города (Линник И.А.)Комитет культуры и туризма администрации города (Поливенко Н.Н.)Комитет физической культуры и спортаадминистрации города (Комарницкий А.А.)Главный врач БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив» (по согласованию)АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.)Руководители управляющих компаний Товарищества собственников жилья Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию теплопотребляющих установок  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | потребителей, собственники жилых и нежилых помещений |
| 14. | Обеспечить готовность многоквартирных жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 года | до 1 сентября 2023 года | Руководители управляющих компаний Товарищества собственников жилья |
| 15. | Организовать работу телефона «горячей линии» по вопросам теплоснабжения населения | в течение месяца с момента запуска систем отопления | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 16. | Организовать круглосуточное дежурство с целью контроля работы предприятий жилищно-коммунального комплекса - поставщиков услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии населения и объектов социальной сферы | дни с низкой температурой наружного воздуха (-40ºС и ниже), в праздничные дни | Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и энергетики города Отдел по делам ГО и ЧС администрации города (Чертов В.А.)Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Обеспечить предоставление информации об авариях, инцидентах и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2023-2024 года в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» | ежедневно, на протяжении всего отопительного периода 2023-2024 года | АО «Югансктранстеплосервис» (Мурзин И.С.)АО «Юганскводоканал» (Сапожников Э.В.)АО «Нефтеюганскгаз» (Комлев А.А.)НГ МУП «Универсал сервис» (Федоров М.А.)АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» (А.В.Турутин)Руководители управляющих компанийТоварищества собственников жилья  |
| 18. | Проводить выездные обследования готовности объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года, с подведением итогов, с привлечением Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска | 30 июля 2023 года, 6 августа 2023 года, 13 августа 2023 года, 20 августа 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить подготовку объектов коммунального комплекса садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | до 1 сентября 2023 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» (А.В.Турутин)Председатели садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Подвести итоги готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Нефтеюганска к работе в осенне-зимний период с проведением общественной оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду | до 30 августа 2023 года | Заместитель главы города (Пайвин Д.В.)Заместитель главы города (Пастухов А.В.)Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.)Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса при главе города Нефтеюганска (по согласованию) |