**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: « Устройство парковки, стояночных мест и тротуаров между 19 и 45 домом 11А микрорайона » **(далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 19.06.2023 по 25.09.2023.

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ООО «Городострой».

В настоящие время устройство парковки выполнено в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

- софинансирование граждан 15 076,68 руб.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | | **Заключено контрактов на сумму** | **Увеличение стоимости проекта** | **Причины увеличения стоимости проекта** |
| **Бюджет МО** | **Окружной бюджет** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 1 503 130 | 1 488 053,32 | 0,00 | 15 076,68 | 1 503 130,00 | 0,00 | Отсутствуют |

**Фото после**