АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

08.11.2023										      № 1473-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нефтеюганска                             от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения                                  и реализации», в рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 476-п, в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска                         от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»                                     (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 28.01.2019 № 28-п, от 18.02.2019 № 72-п, от 20.03.2019                    № 117-п, от 26.03.2019 № 131-п, от 19.04.2019 № 204-п, от 20.05.2019 № 251-п, от 21.06.2019 № 497-п, от 10.09.2019 № 897-п, от 11.10.2019 № 1115-п,              от 14.11.2019 № 1272-п, от 25.11.2019 № 1305-п, от 02.12.2019 № 1346-п,                         от 17.12.2019 № 1422-п, от 17.02.2020 № 243-п, от 24.03.2020 № 450-п,                          от 27.04.2020 № 636-п, от 26.05.2020 № 836-п, от 06.07.2020 № 1051-п,             от 23.09.2020 № 1584-п, от 20.10.2020 № 1794-п, от 23.11.2020 № 2023-п,         от 07.12.2020 № 2102-п, от 18.12.2020 № 2228-п, от 04.03.2021 № 271-п,           от 28.04.2021 № 618-п, от 11.06.2021 № 907-п, от 28.06.2021 № 1025-п,             от 15.09.2021 № 1550-п, от 07.10.2021 № 1694-п, от 26.10.2021 № 1821-п,         от 17.11.2021 № 1940-п, от 08.12.2021 № 2071-п, от 22.12.2021 № 2157-п,          от 23.12.2021 № 2191-п, от 21.03.2022 № 471-п, от 28.04.2022 № 807-п,             от 24.05.2022 № 958-п, от 20.06.2022 № 1164-п, от 25.07.2022 № 1459-п,              от 16.08.2022 № 1641-п, от 15.11.2022 № 2341-п, от 21.11.2022 № 2364-п,         от 21.12.2022 № 2661-п, от 14.03.2023 № 250-п, от 20.04.2023 № 486-п,             от 05.05.2023 № 565-п, от 24.05.2023 № 639-п, от 27.06.2023 № 810-п, № 1039-п от 21.08.2023, от 13.09.2023 № 1165-п, от 17.10.2023 № 1348-п) следующие изменения: в приложении к постановлению:

1.1.В паспорте муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»:

1.1.1.Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Объем жилищного строительства – 82,450 тыс. кв. м в год. 2.Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности до 100 %. 3.Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство до 100%. 4.Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей – 98. 5.1.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек – 61. 5.2.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. – 3,27438. 6.Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек – 5. 7.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % – 11,6. 8.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год – 16,7. 9.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) - 0,0. 10.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) – 0,0. 11.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) - 86. 12.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 9,7. 13.Количество освобожденных земельных участков – 102. 14.Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. – 1 721,3. 15.Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв. м. – 67,49428. 16.Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек – 4 359. 17.Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений – 4. 18.Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», % - 100. 19.Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, штук – 3. 20.Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений – 12. |
| --- | --- |

».

1.1.2.Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы: Всего – 9 826 226,59084 тысяч рублей: 2022 год – 3 428 871,67849 тысяч рублей; 2023 год – 5 114 493,68035 тысяч рублей; 2024 год – 282 125,97600 тысяч рублей; 2025 год – 288 213,87600 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 712 521,38000 тысяч рублей. В том числе: Бюджет муниципального образования город Нефтеюганск – 2 154 382,77800 тысяч рублей: 2022 год – 472 625,43900 тысяч рублей; 2023 год – 662 699,00700 тысяч рублей; 2024 год – 152 509,37600 тысяч рублей; 2025 год – 154 027,57600 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 712 521,38000 тысяч рублей. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 7 573 081,37139 тысяч рублей: 2022 год – 2 923 880,62251 тысяч рублей; 2023 год – 4 429 625,94888 тысяч рублей; 2024 год – 107 495,70000 тысяч рублей; 2025 год – 112 079,10000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год – 0,00000 тысяч рублей. Федеральный бюджет Российской Федерации – 98 762,44145 тысяч рублей: 2022 год – 32 365,61698 тысяч рублей; 2023 год – 22 168,72447 тысяч рублей; 2024 год – 22 120,90000 тысяч рублей; 2025 год – 22 107,20000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год - 0,00000 тысяч рублей. Иные источники финансирования – 0,00000 тысяч рублей: 2022 год – 0,00000 тысяч рублей; 2023 год – 0,00000 тысяч рублей; 2024 год – 0,00000 тысяч рублей; 2025 год – 0,00000 тысяч рублей; 2026 год – 2030 год - 0,00000 тысяч рублей. |
| --- | --- |

».

1.2.Таблицы 1, 2, 4 муниципальной программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

| Глава города Нефтеюганска | Э.Х.Бугай |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города

от 08.11.2023 № 1473-п

- Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период с 2026 г. по 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год<1> | ДГиЗО <3> | 47,5 | 54,5 | 47,8 | 49,0 | 49,8 | 82,450 | 82,450 |
| 2 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности, % <2> | ДГиЗО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % <2> | ДГиЗО | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей | ДМИ <5>/ ДО <4> | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 65 | 98 |
| 5.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | ДМИ | 0 | 0 | 22 | 18 | 21 | 0 | 61 |
| 5.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м. | ДМИ | 0 | 0 | 1,073 | 1,02148 | 1,1799 | 0 | 3,27438 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, человек | ДМИ | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % * | ДМИ | 6,7 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 5,2 | 11,6 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год | ДЖКХ | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) | ДГиЗО | 3 200,0 | 4 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (кв. метров) | ДГиЗО | 0,0 | 1 007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ДГиЗО | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | ДГиЗО | 9,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| 13 | Количество освобожденных земельных участков | ДЖКХ | 31 | 10 | 39 | 53 | 0 | 0 | 102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления, п. м. | ДГиЗО | 0 | 1 721,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 721,3 |
| 15 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м. | ДМИ | 19,07680 | 11,5408 | 35,84628 | 20,10720 | 0 | 0 | 67,49428 |
| 16 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | ДМИ | 1 375 | 729 | 2 134 | 1 496 | 0 | 0 | 4 359 |
| 17 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд, помещений | ДМИ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Информирование граждан о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», % | ДМИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество изъятых объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, изымаемых для муниципальных нужд, штук | ДМИ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |

- * (строка 4+5.1+6) количество семей, которые улучшат жилищные условия в отчетном году / Н х 100, где Н - кол-во семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, согласно утвержденного списка

- Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. | за период с 2026г. по 2030г. |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности (2, 3) |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений | всего | 76 855, 44600 | 3 858, 14800 |  |  | 7 015, 09800 |  | 18 741, 10000 |  | 18 741, 10000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 26 446, 60000 | 0,00000 |  |  | 2 711, 80000 |  | 11 867, 40000 |  | 11 867, 40000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 408, 84600 | 3 858, 14800 |  |  | 4 303, 29800 |  | 6 873, 70000 |  | 6 873, 70000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства (1, 9, 10, 11, 12, 14) |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений | всего | 83 598, 82700 | 83 598, 82700 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 38 917, 10000 | 38 917, 10000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 44 681, 72700 | 44 681, 72700 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.3. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (1, 9, 10, 11, 13) |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства/ Департамент градостроительства и земельных отношений, в том числе: | всего | 101 126, 84400 | 13 573, 40000 |  |  | 78 087, 64400 |  | 9 465,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 342, 10000 | 406,20000 |  |  | 14 322, 10000 |  | 8 613,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 77 784, 74400 | 13 167, 20000 |  |  | 63 765, 54400 |  | 852,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства | всего | 99 663, 57000 | 13 573, 40000 |  |  | 76 624, 37000 |  | 9 465,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 342, 10000 | 406,20000 |  |  | 14 322, 10000 |  | 8 613,80000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76 321, 47000 | 13 167, 20000 |  |  | 62 302, 27000 |  | 852,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений | всего | 1 463, 27400 | 0,00000 |  |  | 1 463, 27400 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 463, 27400 | 0,00000 |  |  | 1 463, 27400 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1.4. | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (19) |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 6 019, 69300 | 0,00000 |  |  | 6 019, 69300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 019, 69300 | 0,00000 |  |  | 6 019, 69300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | всего | 267 600, 81000 | 101 030, 37500 |  |  | 91 122, 43500 |  | 28 206, 90000 |  | 18 741, 10000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 88 705, 80000 | 39 323, 30000 |  |  | 17 033, 90000 |  | 20 481, 20000 |  | 11 867, 40000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 178 895, 01000 | 61 707, 07500 |  |  | 74 088, 53500 |  | 7 725, 70000 |  | 6 873, 70000 | 28 500, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (5.1, 5.2) |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 308 063, 48800 |  | 0,00000 | 106 506, 08800 |  | 93 527, 50000 |  | 108 029, 90000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 280 337, 70000 |  | 0,00000 | 96 920, 50000 |  | 85 110, 00000 |  | 98 307, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27 725, 78800 |  | 0,00000 | 9 585, 58800 |  | 8 417, 50000 |  | 9 722, 70000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 2.2. | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (17) |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 15 923, 68000 |  | 4 052, 43700 | 11 871 24300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 923, 68000 |  | 4 052, 43700 | 11 871, 24300 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 2.3. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (15, 16, 18) |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 7 903 999, 13500 |  | 3 164 341, 85700 | 4 739 657, 27800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 192 639, 00000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 313 088, 00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 711 360, 13500 |  | 284 790, 85700 | 426 569, 27800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 2.4. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (20) |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства | всего | 4 349, 36000 |  | 0,00000 | 4 349, 36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 349, 36000 |  | 0,00000 | 4 349, 36000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего | 8 232 335, 66300 |  | 3 168 394, 29400 | 4 862 383, 96900 |  | 93 527, 50000 |  | 108 029, 90000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 472 976, 70000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 410 008, 50000 |  | 85 110, 00000 |  | 98 307, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 759 358, 96300 |  | 288 843, 29400 | 452 375 46900 |  | 8 417, 50000 |  | 9 722, 70000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ (4) |  |  |  | Департамент муниципального имущества/ Департамент образования, в том числе: | всего | 13 703, 40284 |  | 5 529, 10949 | 2 892, 39335 |  | 2 647, 80000 |  | 2 634, 10000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 660,24145 |  | 263,41698 | 168,72447 |  | 120,90000 |  | 107,20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 11 368, 27139 |  | 4 989, 22251 | 2 579, 04888 |  | 1 900, 00000 |  | 1 900, 00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 674, 89000 |  | 276,47000 | 144,62000 |  | 626,90000 |  | 626,90000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 8 895, 48524 |  | 721,19189 | 2 892, 39335 |  | 2 647, 80000 |  | 2 634, 10000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 431,18321 |  | 34,35874 | 168,72447 |  | 120,90000 |  | 107,20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 029, 81703 |  | 650,76815 | 2 579, 04888 |  | 1 900, 00000 |  | 1 900, 00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 434, 48500 |  | 36,06500 | 144,62000 |  | 626,90000 |  | 626,90000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Департамент образования | всего | 4 807, 91760 |  | 4 807, 91760 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 229,05824 |  | 229,05824 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 338, 45436 |  | 4 338, 45436 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 240,40500 |  | 240,40500 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 3.2. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (6, 7, 8) |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 98 132, 80000 |  | 32 119, 30000 | 22 004, 50000 |  | 22 004, 50000 |  | 22 004, 50000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 102, 20000 |  | 32 102, 20000 | 22 000, 00000 |  | 22 000, 00000 |  | 22 000, 00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 30,60000 |  | 17,10000 | 4,50000 |  | 4,50000 |  | 4,50000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | всего | 111 836, 20284 |  | 37 648, 40949 | 24 896, 89335 |  | 24 652, 30000 |  | 24 638, 60000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 762, 44145 |  | 32 365, 61698 | 22 168, 72447 |  | 22 120, 90000 |  | 22 107, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 11 398, 87139 |  | 5 006, 32251 | 2 583, 54888 |  | 1 904, 50000 |  | 1 904, 50000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 674, 89000 |  | 276,47000 | 144,62000 |  | 626,90000 |  | 626,90000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационное обеспечение функционирования отрасли (11) |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений | всего | 1 214 453, 91500 |  | 121 798, 60000 | 136 090, 38300 |  | 135 739, 27600 |  | 136 804, 27600 |  |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 214 453, 91500 |  | 121 798, 60000 | 136 090, 38300 |  | 135 739, 27600 |  | 136 804, 27600 |  |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | всего | 1 214 453, 91500 |  | 121 798, 60000 | 136 090, 38300 |  | 135 739, 27600 |  | 136 804, 27600 |  |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 214 453, 91500 |  | 121 798, 60000 | 136 090, 38300 |  | 135 739, 27600 |  | 136 804, 27600 |  |  | 684 021, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | всего | 9 826 226, 59084 |  | 3 428 871, 67849 | 5 114 493, 68035 |  | 282 125, 97600 |  | 288 213, 87600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 762, 44145 |  | 32 365, 61698 | 22 168, 72447 |  | 22 120, 90000 |  | 22 107, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 573 081, 37139 |  | 2 923 880, 62251 | 4 429 625, 94888 |  | 107 495, 70000 |  | 112 079, 10000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 154 382, 77800 |  | 472 625, 43900 | 662 699, 00700 |  | 152 509, 37600 |  | 154 027, 57600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  |  |  |  | всего | 83 598, 82700 |  | 83 598, 82700 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 38 917, 10000 |  | 38 917, 10000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 44 681, 72700 |  | 44 681, 72700 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  | всего | 7 903 999, 13500 |  | 3 164 341, 85700 | 4 739 657, 27800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 192 639, 00000 |  | 2 879 551, 00000 | 4 313 088, 00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 711 360, 13500 |  | 284 790, 85700 | 426 569, 27800 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 1 838 628, 62884 |  | 180 930, 99449 | 374 836, 40235 |  | 282 125, 97600 |  | 288 213, 87600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 762, 44145 |  | 32 365, 61698 | 22 168, 72447 |  | 22 120, 90000 |  | 22 107, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 341 525, 27139 |  | 5 412, 52251 | 116 537, 94888 |  | 107 495, 70000 |  | 112 079, 10000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 398 340, 91600 |  | 143 152, 85500 | 236 129, 72900 |  | 152 509, 37600 |  | 154 027, 57600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Департамент градостроительства и земельных отношений | всего | 1 376 371, 46200 |  | 209 255, 57500 | 144 568, 75500 |  | 154 480, 37600 |  | 155 545, 37600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 65 363, 70000 |  | 38 917, 10000 | 2 711, 80000 |  | 11 867, 40000 |  | 11 867, 40000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 311 007, 76200 |  | 170 338, 47500 | 141 856, 95500 |  | 142 612, 97600 |  | 143 677, 97600 |  |  | 712 521, 38000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Соисполнитель 1 |  |  |  |  | Департамент образования | всего | 4 807, 91760 |  | 4 807, 91760 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 229,05824 |  | 229,05824 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 338, 45436 |  | 4 338, 45436 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 240,40500 |  | 240,40500 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  | Департамент муниципального имущества | всего | 8 341 034, 28124 |  | 3 201 234, 78589 | 4 888 951, 19535 |  | 118 179, 80000 |  | 132 668, 50000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 98 533, 38321 |  | 32 136, 55874 | 22 168, 72447 |  | 22 120, 90000 |  | 22 107, 20000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 480 037, 11703 |  | 2 880 218, 86815 | 4 412 592, 04888 |  | 87 014, 50000 |  | 100 211, 70000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 762 463, 78100 |  | 288 879, 35900 | 454 190, 42200 |  | 9 044, 40000 |  | 10 349, 60000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Соисполнитель 3 |  |  |  |  | Департамент жилищно – коммунального хозяйства | всего | 104 012, 93000 |  | 13 573, 40000 | 80 973, 73000 |  | 9 465, 80000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 23 342, 10000 |  | 406,20000 | 14 322, 10000 |  | 8 613, 80000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 80 670, 83000 |  | 13 167, 20000 | 66 651, 63000 |  | 852,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | - сети теплоснабжения – 634,0 м.; - сети водоснабжения – 599,6 м.; - сети водоотведения – 487,7 м | 2021-2022 года | Заключение муниципальным заказчиком муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | 14.Протяженность вновь построенных инженерных сетей, переданных в орган местного самоуправления |